内河交通管理与应急联动系统建设项目（2026年升级改造）

采购需求

目  录

一、 项目概况	1

二、 建设目标	2

三、 项目建设内容	2

四、 其他工作要求	13

4.1、 售后服务要求	13

4.2、 应急响应要求	13

4.3、 培训要求	14

4.4、 验收要求	14

4.5、 进度要求	15

4.6、 企业综合能力要求	15

4.7、 项目团队及驻场人员要求	16

4.8、 等级保护要求	17

4.9、 商业密码应用需求	17

4.10、 技术文件要求	18

项目概况

1、项目背景：

市港航中心响应《上海交通数字化转型实施意见(2024-2026年）》文件精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实总书记考察上海重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥创新主导作用，大力发展交通运输新质生产力，聚焦建设“五个中心”重要使命，抢抓数字化、智能化、绿色化机遇，以科技创新为引领，以国家重大战略为牵引，以践行人民中心思想、缔造美好出行体验为目标，以带动设施提质增效、助推交通范式转变为主线，以促进交城双智融通、加速数实双向融合为动力，坚持“系统观念、需求导向、守正创新、安全适用”的原则，加快推进数智赋能交通治理变革、社会民生服务、交通产业激活，推动上海交通全方位数字化转型。

按照“数据全打通、业务全整合，场景智能化、决策科学化、管理精细化”的工作目标，市港航中心结合自身的信息系统现状和近年的数字化转型成果，建成了港航行业综合监管和港航信息赋能服务的“港航综合管理与服务系统”，对内作为上海市交通委员会综合业务平台的六大二级板块之一，为交通委及委内单位提供水上数字化监管的业务应用，对外为港航管理的行业相对人提供信息报送、行业信息赋能服务。

在上级部门的统一领导下，按照市委、市政府和市交通委推进城市和交通行业数字化转型战略部署的发展规划及要求，上海港航事业发展中心不断地提高数字化建设的水平。按照“资源优化、有效整合”的原则，构建了“两个底座、两个中台、一套综合业务平台、N个专题场景”的总体架构，初步实现了数智港航平台，并在实际工作中发挥了重要作用。

为了将信息化工作推向新高度，依据《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》、《交通运输部关于加快智慧港口和智慧航道建设》、《数智港航2.0规划建设方案（2025-2027年）》等相关要求，本项目将在现有工作成果基础上，对“内河交通管理与应急联动系统”进行升级改造。持续完善电子航道图并拓展其覆盖范围，探索加强AI识别与辅助分析能力，深化海事、港口、航道等业务数据的融合应用，强化全流程闭环监管，并提升港航业务数据统计分析水平。同时，探索建设港航大模型应用，支撑智能问答、政策解读等场景，以数字化手段增强行业监管与服务效能。

2、建设期限：自合同签订之日起至2026年12月10日，其中包括为期1个月的试运行。

3、建设地点：上海市武进路151号

4、是否按XC要求建设：是

5、升级后所属大系统：港航综合管理与服务系统

建设目标

1、项目建设目标

本项目拟通过智慧航道、智慧海事、港航综合管理等场景的建设，进一步落实上海市港航事业发展中心智慧港航数字化转型，加强数字赋能绿色发展，构建“全域感知、智能决策、协同服务、安全可控”的现代化智慧港航生态体系，通过以港航一张图为空间基底、全流程智能化管理为核心、全业务协同化服务为导向的建设路径，推动港航领域从传统管理向智慧治理的范式转型，打造具有国内领先水平的智慧港航管理体系，服务长三角一体化发展国家战略和上海国际航运中心建设，推动港航高质量发展迈上新台阶。

2、软件性能及安全考核指标

（1）平台用户1500人，系统应满足300并发常规操作平均响应时间小于等于3秒；复杂业务操作的平均响应时间小于5秒；全天可用时间大于99%；

（2）本项目按照等保二级要求建设，需通过软件（含性能）、安全、密码等测试/测评工作。

项目建设内容

本项目主要建设内容包括四方面：智慧航道、智慧海事、港航综合管理、密码应用。以下是各主要功能模块的建设内容：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 参考工作量(人月) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧航道 |  |  |  |
| 1 | 2026年度电子航道图数据建设-虬江电子航道图数据新建 | 更新航段：黄浦江至军工路桥（1.4公里） | 1 |
| 2 | 2026年度电子航道图数据建设-清运河电子航道图数据新建 | 更新航段：大治河至环卫码头（5.2公里） | 1 |
| 3 | 2026年度电子航道图数据建设-淀浦河（黄浦江至铁路外环线桥上游侧）电子航道图数据新建 | 更新航段：淀浦河（黄浦江至铁路外环线桥上游侧）10.4公里 | 1 |
| 4 | 2026年度电子航道图数据建设-淀浦河（铁路外环线桥上游侧至刘家宅桥下游侧）电子航道图数据新建 | 更新航段：淀浦河（铁路外环线桥上游侧至刘家宅桥下游侧）9.98公里 | 1 |
| 5 | 2026年度电子航道图数据建设-淀浦河（刘家宅桥下游侧至朱泖河）电子航道图数据新建 | 更新航段：淀浦河（刘家宅桥下游侧至朱泖河）20.41公里 | 1 |
| 6 | 2026年度电子航道图数据建设-淀浦河（朱泖河至淀山湖）电子航道图数据新建 | 更新航段：淀浦河（朱泖河至淀山湖）5.16公里 | 1 |
| 7 | 2026年度电子航道图数据建设-淀山湖北航道电子航道图数据新建 | 更新航段：淀山湖北航道至淀浦河（5.08公里） | 1 |
| 8 | 2026年度电子航道图数据建设-老杭申线电子航道图数据新建 | 更新航段：杭申线至浙江清凉庵（7.29公里） | 1 |
| 9 | 2026年度电子航道图数据建设-老长湖申线电子航道图数据新建 | 更新航段：杭申线至浙江省界（6.06公里） | 1 |
| 10 | 智慧航道设施养护模块-设施设备档案管理子模块 | 支持航道设施设备基础信息标准化录入、维护与查询，具备权限管理、版本控制等功能 | 0.5 |
| 11 | 智慧航道设施养护模块-设施设备运行状态监测子模块 | 对接传感器采集设备运行状态信息，具备异常识别、趋势分析和状态展示功能 | 2 |
| 12 | 智慧航道设施养护模块-数据质量状态监测子模块 | 采集设备运行状态信息，进行异常识别、趋势分析和状态分类展示 | 2 |
| 13 | 智慧航道设施养护模块-设备故障预警及维修管理子模块 | 结合监测与预警规则识别故障，生成预警并支持维修任务全流程管理 | 1 |
| 14 | 智慧航道设施养护模块-设备运行状态报表子模块 | 按周期生成设备运行统计报表，支持自定义筛选、图表展示与导出 | 1 |
| 15 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-黄浦江船岸协同数字化场景-船岸协同交通态势感知组件-黄浦江多要素GIS底图 | 构建含航道岸线等的高精度 GIS 底图，支持多尺度显示等功能及动态更新 | 1 |
| 16 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-黄浦江船岸协同数字化场景-船岸协同交通态势感知组件-动态水深预测图层 | 接入多类数据构建预测模型，生成高频更新的水深分布图层，支持相关分析 | 1 |
| 17 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-黄浦江船岸协同数字化场景-船岸协同交通态势感知组件-船舶运行时空感知图层 | 融合多源数据实时绘制船舶运行参数，支持轨迹回放等多类查询功能 | 1 |
| 18 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-黄浦江船岸协同数字化场景-船岸协同交通态势感知组件-水上交通流密度预测图层 | 统计船舶通行数量构建密度图，结合模型预测流量趋势及拥堵告警 | 1 |
| 19 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-黄浦江船岸协同数字化场景-船岸协同交通态势感知组件-通航气象条件预测图层 | 接入气象数据预测关键通航气象要素，支持滚动预测和风险分区显示 | 1 |
| 20 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-黄浦江船岸协同数字化场景-船舶智能引导与导航服务组件-智能引导与导航服务算法配置子模块 | 支持不同算法统一管理和参数配置，具备可视化配置界面等 | 1 |
| 21 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-黄浦江船岸协同数字化场景-船舶智能引导与导航服务组件-单船最佳航路与航速模拟子模块 | 根据船舶参数等计算最优航线与航速，支持多方案对比与展示 | 3 |
| 22 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-黄浦江船岸协同数字化场景-船舶智能引导与导航服务组件-船群航路与航速协同模拟子模块 | 对多艘船舶联合模拟，评估通航压力，通过算法实现协同安排 | 3 |
| 23 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-黄浦江船岸协同数字化场景-船舶智能引导与导航服务组件-基于算法的船队最佳航路指引子模块 | 根据船群模拟结果生成船队最优航路推荐方案，支持定制化 | 1 |
| 24 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-黄浦江船岸协同数字化场景-船舶智能引导与导航服务组件-基于算法的船舶群推荐航速指引子模块 | 在航路优化基础上为船队生成推荐航速，支持动态调整 | 3 |
| 25 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-黄浦江船岸协同数字化场景-船舶智能引导与导航服务组件-推荐航路与航速信息发布子模块 | 将计算结果通过多种方式发布给船舶，支持信息可视化等管理 | 0.5 |
| 26 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-黄浦江船岸协同数字化场景-绿色通航环境监管组件-绿色监管重点航段及感知设备实时运行状态展示模块 | 实时可视化展示重点水域与感知设备运行状态，支持查询 | 0.5 |
| 27 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-黄浦江船岸协同数字化场景-绿色通航环境监管组件-通航环境监管算法配置模块 | 配置管理通航环境感知与违规识别算法，支持多策略并行等能力 | 2 |
| 28 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-黄浦江船岸协同数字化场景-绿色通航环境监管组件-船舶尾气排放监测预警与疑似名单排摸模块 | 识别尾气超标排放，生成疑似名单，为执法提供线索 | 2 |
| 29 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-黄浦江船岸协同数字化场景-绿色通航环境监管组件-水面油污事件预警与排摸信息列表模块 | 识别水面油污事件并分级预警，支持污染源识别与溯源 | 2 |
| 30 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-黄浦江船岸协同数字化场景-绿色通航环境监管组件-绿色通航环境监管报表生成与统计分析模块 | 汇总数据生成报表与分析结果，支持自定义与可视化 | 0.5 |
| 31 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-苏州河船岸协同数字化场景建设-小型旅游船舶监管组件-小型旅游船舶档案管理 | 实现小型旅游船舶信息建档与动态维护，支持数据互联共享 | 0.5 |
| 32 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-苏州河船岸协同数字化场景建设-小型旅游船舶监管组件-苏州河桥梁信息管理 | 建立桥梁数字化档案，支持与感知设备联动及信息可视化展示 | 0.5 |
| 33 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-苏州河船岸协同数字化场景建设-小型旅游船舶监管组件-旅游航线及赛事航线管理 | 实现航线数字化建模与备案管理，支持规划、审核及路径优化 | 0.5 |
| 34 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-苏州河船岸协同数字化场景建设-小型旅游船舶监管组件-船舶实时航行状态监管 | 实时跟踪船舶位置与状态，集成多源感知手段，支持历史轨迹回溯 | 1 |
| 35 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-苏州河船岸协同数字化场景建设-桥区通航精细化管控组件-桥梁数据测量与建模子模块 | 对桥梁结构高精度测量与建模，生成三维模型提供空间数据支撑 | 2 |
| 36 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-苏州河船岸协同数字化场景建设-桥区通航精细化管控组件-桥梁通航尺度管理子模块 | 管理桥区通航尺度信息，实现动态监测、联动调整及超限预警功能 | 1 |
| 37 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-苏州河船岸协同数字化场景建设-桥区通航精细化管控组件-桥梁设施单位信息管理子模块 | 建立桥梁设施单位信息档案，支持互联与应急响应组织保障 | 0.5 |
| 38 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-苏州河船岸协同数字化场景建设-桥区通航精细化管控组件-桥梁现场状态监控子模块 | 实时监控桥区状态与异常识别，接入多类设备，支持事件识别与告警 | 1 |
| 39 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-苏州河船岸协同数字化场景建设-苏州河虚拟助航设施组件-虚拟助航设施分类管理子模块 | 建立维护虚拟助航设施分类体系，支持自定义设置与权限管理 | 1 |
| 40 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-苏州河船岸协同数字化场景建设-苏州河虚拟助航设施组件-虚拟助航设施划设管理子模块 | 在航道空间划设虚拟助航设施，支持图形化布设与多层级管理 | 2 |
| 41 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-苏州河船岸协同数字化场景建设-苏州河虚拟助航设施组件-数据发布管理子模块 | 将配置发布至指定平台或终端，支持多平台适配与状态跟踪 | 2 |
| 42 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-苏州河船岸协同数字化场景建设-苏州河虚拟助航设施组件-数据导出子模块 | 按维度筛选导出虚拟助航设施数据，提供多种格式便于共享 | 0.5 |
| 43 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-大芦线船岸协同数字化场景建设-船闸智能联合调度与通行优化组件-船闸运行状态监测子模块 | 实时采集船闸核心运行信息，接入自动化系统，支持预警与数据回溯 | 0.5 |
| 44 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-大芦线船岸协同数字化场景建设-船闸智能联合调度与通行优化组件-船闸过闸运行状态监测子模块 | 专注船舶过闸全过程监测，实现精确定位与流程跟踪，融合多源数据 | 0.5 |
| 45 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-大芦线船岸协同数字化场景建设-船闸智能联合调度与通行优化组件-船闸通过能力计算子模块 | 评估船闸在不同条件下的通过能力，支持动态计算与数据支撑决策 | 2 |
| 46 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-大芦线船岸协同数字化场景建设-船闸智能联合调度与通行优化组件-船闸调度算法子模块 | 基于规则与实时信息实现船舶排序与调度，考虑多维因子构建动态队列 | 2 |
| 47 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-大芦线船岸协同数字化场景建设-船闸智能联合调度与通行优化组件-基于航网运行的联合调度算法子模块 | 构建一体化网络模型，实现全航网船舶联合调度最优化 | 3 |
| 48 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-大芦线船岸协同数字化场景建设-船闸智能联合调度与通行优化组件-联合调度与通行优化模拟子模块 | 构建虚拟环境预演评估调度策略，支持多方案对比与参数优化 | 2 |
| 49 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-大芦线船岸协同数字化场景建设-船闸智能联合调度与通行优化组件-基于实时通航数据的联合调度与通行优化信息指引子模块 | 利用实时数据生成调度方案与指引策略 | 1 |
| 50 | “一江一河一线”智慧航道示范场景-大芦线船岸协同数字化场景建设-船闸智能联合调度与通行优化组件-联合调度与通行优化信息发布管理子模块 | 统一发布调度结果，支持多终端适配与权限分级管理 | 0.5 |
| 51 | 涉航建筑物全生态智能管理-建设工程基础信息 | 构建涉航建筑物建设工程基础信息库，实现标准化录入、动态更新及地图可视化展示 | 2 |
| 52 | 涉航建筑物全生态智能管理-建设工程工期计划管理 | 对涉航建筑物建设工程进行分阶段工期计划管理，自动比对实际进展与计划生成延误提醒 | 2 |
| 53 | 涉航建筑物全生态智能管理-建设工程通航水域航行通告管理 | 根据涉航建筑物工程信息自动生成航行通告，支持编辑并通过短信、邮件定向通知 | 2 |
| 54 | 涉航建筑物全生态智能管理-建设工程现场监管 | 通过视频监控与行业监管记录，对涉航建筑物建设工程现场实施多方式监管 | 2 |
| 55 | 涉航建筑物全生态智能管理-建设工程开完工管理 | 实现涉航建筑物建设工程开完工状态管理，记录时间并在列表显示对应状态 | 1 |
| 56 | 航道巡航管理-航道视频轮巡-视频轮巡区域优先级管理 | 基于航道等级、通航密度等指标，对航道视频轮巡区域进行三级动态优先级划分与人工调整 | 1 |
| 57 | 航道巡航管理-航道视频轮巡-航道视频轮巡设置 | 支持不同时间的轮巡间隔、分时段计划定制及多画面布局，实现航道视频轮巡参数精细化设置 | 1 |
| 58 | 航道巡航管理-航道视频轮巡-视频轮巡区域智能推荐 | 智能推荐航道视频轮巡区域、频次及时段 | 2 |
| 59 | 航道巡航管理-航道视频轮巡-视频轮巡自动规划 | 融合区域优先级、设备状态等参数，自动生成航道视频轮巡方案并支持人工微调 | 2 |
| 60 | 航道巡航管理-航道无人机巡航-航道无人机基础信息管理 | 对航道无人机设备进行全生命周期数字化管理，录入维护参数、状态并提醒维护周期 | 1 |
| 61 | 航道巡航管理-航道无人机巡航-航道无人机巡航计划设置 | 根据港航监管需求，定制包含时段、区域及任务类型的航道无人机巡航计划并校验参数 | 1 |
| 62 | 航道巡航管理-航道无人机巡航-航道无人机巡航路线制定 | 基于港航一张图与航道地理特征，智能生成无人机巡航航线并支持人工调整与参数计算 | 3 |
| 63 | 航道巡航管理-航道无人机巡航-航道无人机巡航冲突监测 | 实时监测多架无人机巡航任务冲突，标识位置、类型并提供解决方案建议 | 3 |
| 64 | 航道巡航管理-航道无人机巡航-航道无人机巡航飞行轨迹 | 记录航道无人机飞行轨迹与状态参数，支持实时查看、历史回放及异常轨迹标记 | 1 |
| 65 | 航道巡航管理-航道无人机巡航-航道无人机飞行电子档案 | 将无人机巡航任务全流程数据分类归档，支持检索分析与巡航覆盖热力图展示 | 2 |
| 66 | 航道巡航管理-巡航典型应用场景-岸线缺损识别-岸线情况视频分析 | 利用 AI 视觉算法，对航道岸线缺损等异常区域进行自动识别与港航一张图标注 | 3 |
| 67 | 航道巡航管理-巡航典型应用场景-岸线缺损识别-岸线缺损智能监测与预警 | 融合视频分析与水文数据，动态评估岸线稳定性，超过阈值时自动触发预警 | 2 |
| 68 | 航道巡航管理-巡航典型应用场景-助航标志缺失识别-助航标志管理 | 构建助航标志电子档案库，支持多维度检索与港航一张图可视化分布展示 | 2 |
| 69 | 航道巡航管理-巡航典型应用场景-助航标志缺失识别-助航标志缺失智能监测与预警 | 通过目标检测算法，实时监测助航标志缺失、移位等异常并生成预警信息 | 2 |
| 70 | 航道巡航管理-巡航典型应用场景-桥名牌缺失识别-桥名牌管理 | 结构化存储桥名牌基础信息，与港航一张图空间关联实现位置可视化管理 | 2 |
| 71 | 航道巡航管理-巡航典型应用场景-桥名牌缺失识别-桥名牌缺失智能监测与预警 | 利用图像比对算法，检测桥名牌缺失、破损等异常并关联信息生成预警记录 | 2 |
| 72 | 航道巡航管理-巡航典型应用场景-水面污染物监测-水面污染物类型管理 | 构建水面污染物分类体系与特征库，实现监测数据规范化管理与统计分析 | 2 |
| 73 | 航道巡航管理-巡航典型应用场景-水面污染物监测-水面污染物智能监测与预警 | 基于 AI 视觉分析，实时检测水面污染物类型及分布，生成污染预警热力图 | 2 |
| 74 | 航道巡航管理-巡航典型应用场景-船舶行为监测-船舶视频标签 | 采用深度学习算法，对航道船舶进行视频识别并叠加结构化标签，支持信息联动查询 | 2 |
| 75 | 航道巡航管理-巡航典型应用场景-船舶行为监测-视频船舶轨迹预测 | 融合 AIS 轨迹与视频数据，预测船舶航行轨迹，识别风险区域并可视化预警 | 2 |
| 76 | 航道巡航管理-巡航典型应用场景-船舶行为监测-船舶进入禁航区监测与预警 | 通过电子围栏与数据融合，实时监测船舶进入禁航区行为并触发违规预警 | 2 |
| 77 | 航道巡航管理-巡航典型应用场景-船舶行为监测-船舶违规掉头监测与预警 | 分析船舶航向角、航速特征，识别违规掉头行为并记录位置、关联视频生成预警 | 2 |
| 78 | 航道巡航管理-巡航预警规则配置-巡航应用预警启用管理 | 提供可视化界面，对巡航预警功能进行模块化启用管理并记录变更信息 | 0.5 |
| 79 | 航道巡航管理-巡航预警规则配置-巡航应用预警阈值管理 | 根据航段、时段需求，对巡航预警参数进行精细化阈值配置与动态调整 | 0.5 |
| 80 | 船舶尾气排放智能监管-船舶尾气排放设备管理 | 对接船舶尾气处理设备数据，建立电子档案库，实现设备全生命周期监管 | 1 |
| 81 | 船舶尾气排放智能监管-船舶尾气排放视频智能监测 | 实时监测船舶尾气排放数据，检测传感器异常，保障数据真实性 | 2 |
| 82 | 船舶尾气排放智能监管-船舶尾气排放预警 | 对船舶尾气排放超标、设备故障等情况自动分级预警，关联船舶信息辅助决策 | 1 |
| 83 | “一网通办”数据对接 | 与“一网通办”进行数据对接，支持航道基础设施查询、通航管理规定查询、水上应急预案/自救指南查询、航行公告实时查询和接收、在线业务申报等航道基础信息服务数据对接 | 1 |
| 二、智慧海事 |  |  |  |
| 84 | 船舶多证合一智能监管-船舶证书智能融合 | 整合船舶多类证照建电子库，实现 “一船一档” 及证书信息自动比对、电子档案生成。 | 2 |
| 85 | 船舶多证合一智能监管-内河船舶综合证书管理 | 基于证书融合成果提供统一监管平台，支持内河船舶证书状态监测、历史追溯及统计查询。 | 1 |
| 86 | 船舶多证合一智能监管-船舶证照有效期智能预警 | 实时跟踪船舶证照到期情况，提供多级预警并记录换证效率、支持历史预警信息查询。 | 0.5 |
| 87 | 船民综合协同服务-航道航行通告信息服务 | 提供航道动态信息标准化发布与管理平台，支持航行通告发布及历史信息追溯查询。 | 1 |
| 88 | 船民综合协同服务-海事预警信息发布 | 整合预警信息形成发布机制，基于船舶基础信息实现精准靶向推送及预警类型自定义设置。 | 1 |
| 89 | 船民综合协同服务-便民服务 | 为港航企业和船舶提供双向信息服务通道，支持污染物接收点信息查询及上海港船舶精准通知发送。 | 1.5 |
| 90 | 船民综合协同服务-政策信息发布服务 | 提供政策信息全生命周期管理功能，支持政策文件维护、分类、发布及多条件检索查询。 | 1 |
| 91 | 船舶污染物接收监管-船舶污染物固定接收点智能监管-污染物固定接收点视频设备管理 | 智能化管理污染物固定接收点视频设备，实现作业过程全程可视化监管及设备状态实时监控。 | 1 |
| 92 | 船舶污染物接收监管-船舶污染物固定接收点智能监管-污染物固定接收点接收高峰预警 | 基于历史数据和实时监测，对固定接收点作业高峰进行智能预测并按四级标准预警，辅助资源调配。 | 1 |
| 93 | 船舶污染物接收监管-船舶污染物流动接收智能监管-污染物接收船舶视频设备管理 | 对污染物流动接收船舶视频设备进行全生命周期管理，实时监测设备运行状态。 | 1 |
| 94 | 船舶污染物接收监管-船舶污染物流动接收智能监管-污染物接收船舶终端离线预警 | 实时监测接收船舶终端连接状态，异常离线时触发预警并提供历史记录查询功能。 | 0.5 |
| 95 | 船舶污染物接收监管-船舶污染物流动接收智能监管-污染物接收船舶AIS设备异常预警 | 监测接收船舶 AIS 设备运行状态，识别信号异常与疑似关闭行为并触发预警。 | 0.5 |
| 96 | 船舶污染物接收监管-船舶污染物流动接收智能监管-污染物接收船舶航行监控 | 整合 AIS、北斗等定位数据，实时监控接收船舶航行状态并统计分析航行情况。 | 1.5 |
| 97 | 船舶污染物接收监管-船舶污染物流动接收智能监管-污染物接收船舶作业全流程轨迹追踪 | 融合任务报备与 AIS 轨迹信息，记录接收船舶作业全流程轨迹并标记关键作业环节。 | 1.5 |
| 98 | 船舶污染物接收监管-船舶污染物流动接收智能监管-污染物接收船舶航行异常预警 | 建立船舶航行特征模型，实时监测航速、航向等参数并预警异常航行行为。 | 2 |
| 99 | 船舶污染物接收监管-船舶污染物流动接收智能监管-污染物接收船舶未按规定区域停泊预警 | 通过电子围栏监控接收船舶停泊位置，对越界及超时停泊行为进行预警。 | 1 |
| 100 | 船舶污染物接收监管-船舶污染物流动接收智能监管-污染物接收船舶违规情况说明 | 为接收船舶工作人员提供违规预警申诉渠道，支持情况说明与佐证材料上传及预警状态更新。 | 1 |
| 101 | 船舶污染物接收监管-船舶污染物作业人员安全监管-船舶污染物作业人员勤务管理 | 建立作业人员电子档案与工作排班系统，实时记录出勤情况、工作时长及任务完成情况。 | 2 |
| 102 | 船舶污染物接收监管-船舶污染物作业人员安全监管-船舶污染物人员作业过程监测 | 通过视频监控等技术实时监测作业人员操作过程，识别环境风险与操作规范性。 | 1 |
| 103 | 船舶污染物接收监管-船舶污染物作业人员安全监管-船舶污染物作业人员未穿救生衣预警 | 通过智能图像识别技术实时监测作业人员救生衣穿戴情况，未按规定穿戴时立即预警。 | 1.5 |
| 104 | 船舶污染物接收监管-船舶污染物作业人员安全监管-船舶污染物作业人员违规作业预警 | 融合多源数据识别作业人员违规行为，实时预警并记录建档，辅助安全管理决策。 | 1 |
| 三、港航综合管理 |  |  |  |
| 105 | 大模型知识库数据预处理服务-港航企业证照数据完整性与唯一性处理 | 自动验证企业证照必填字段完整性，基于关键信息识别删除重复数据，为知识库提供高质量企业证照数据。 | 4 |
| 106 | 大模型知识库数据预处理服务-多源业务数据规范化 | 按统一标准对多源港航数据格式校验转换，构建血缘图谱并标签化处理，提升数据分类与质量。 | 5 |
| 107 | 大模型知识库数据预处理服务-行业监管数据整合与清洗 | 对监管数据去噪声、归一化处理，识别处理重复矛盾记录，完善知识库监管数据体系。 | 3 |
| 108 | 大模型知识库数据预处理服务-港口、水运企业预警信息数据标准化与关联 | 统一企业预警信息数据格式和指标定义，与企业基本信息等关联分析，丰富企业风险数据。 | 3 |
| 109 | 大模型知识库数据预处理服务-船舶、设施设备等动态数据实时校准与融合 | 实时获取船舶等动态数据并多源对比校准，融合不同来源数据，完善港航对象动态信息。 | 5 |
| 110 | 大模型知识库数据预处理服务-政策法规文件数据结构化处理 | 对政策法规文件切片拆分，提取关键要点等信息结构化存储，丰富知识库政策法规知识。 | 5 |
| 111 | 大模型接口开发-港口经营许可证查询 | 开发接口对接后台数据库，支持查询港口经营许可证有效期、许可等信息。 | 0.5 |
| 112 | 大模型接口开发-水运经营许可证查询 | 开发接口对接后台数据库，支持查询水运经营许可证有效期、许可等信息。 | 0.5 |
| 113 | 大模型接口开发-港口经营业务数据查询 | 开发接口对接后台数据库，支持查询港口经营业务数据，支撑运营分析决策。 | 0.5 |
| 114 | 大模型接口开发-行业监管业务数据查询 | 开发接口对接后台数据库，支持查询行业监管业务数据，辅助追溯优化监管。 | 0.5 |
| 115 | 大模型接口开发-企业预警信息数据查询 | 开发接口对接后台数据库，支持查询企业预警信息数据。 | 0.5 |
| 116 | 大模型接口开发-港航对象动态数据查询 | 开发接口对接后台数据库，支持查询港航对象动态数据，提供实时管理信息。 | 0.5 |
| 117 | 大模型接口开发-政策法规文件数据查询 | 开发接口对接后台数据库，支持查询政策法规文件数据信息。 | 0.5 |
| 四、密码应用 |  |  |  |
| 118 | 用户身份认证机制模块 | 开发用户身份认证机制模块，系统用户分为两类，普通用户和管理员用户。 | 1 |
| 119 | 系统用户重要数据签名验签与加密解密模块 | 开发系统用户重要数据签名验签模块，保护其传输和存储完整性。 | 2 |

其他工作要求

售后服务要求

自项目最终验收合格之日起，提供不少于1年的质量保证期，质保期内需提供7*24小时免费技术支持和售后服务。

在质量保证期内，中标供应商将按照售后服务的承诺提供系统运行维护服务。质量保证期内，中标供应商应提供不少于10人的驻场服务团队，负责整个系统项目的运维，保障信息系统安全、稳定、可靠地运行。

应急响应要求

中标供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到故障工单后30分钟之内响应。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

- 四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下：

Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8:30——17:30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8:30——17:30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内小范围故障。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

（1）在项目试运行至项目验收期间，提供2次与项目相关的必要培训。培训时间与日期应在双方正式签订合同后由采购人和中标供应商共同商定。

（2）中标供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

（3）中标供应商应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，中标供应商须完成软件开发、软件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。中标供应商应以书面形式向采购人递交初验申请书。采购人应当在接到初验申请后的5个工作日内确定初验的具体日期，初验时间应不晚于双方签订合同之日起5个月，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。

（3）初验时，中标供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向中标供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。中标供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有中标供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，中标供应商应当按照采购人的要求，由开发团队技术人员现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经中标供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过具有资质的第三方测评机构的安全测评、软件测试和密码应用测评，测评机构由甲方另项聘请。中标供应商应以书面形式向采购人递交终验申请书。采购人在收到终验通知后按照建设类项目验收程序组织验收。

（6）如果属于中标供应商原因致使本项目未能通过验收，中标供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由中标供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，中标供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续2次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究中标供应商的违约责任。

进度要求

投标供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

服务期限：自合同签订之日起至2026年12月10日，其中包括为期1个月的试运行。

企业综合能力要求

供应商具有与本项目需求相关的软件著作权证书，涉及船舶管理类、内河监管类、码头监管类的优先考虑。

项目团队及驻场人员要求

项目组人员不少于30人（包括项目负责人、产品经理、研发），且提供至少10人的驻场服务，应将项目组成员资质证明材料提交审核。

项目负责人要求：项目负责人负责项目的质量和进度控制，需配备1人且必须驻场。要求硕士或以上学历，持有信息系统项目管理师证书，具备十年以上的地理信息类系统开发或升级项目管理经验，需提供个人资质、职称证书（如有），具有类似项目经验的应提供相关案例说明或第三方有效业绩证明材料。应承诺按采购人要求在指定场所内（武进路151号）进行实施工作（网络环境由采购人负责解决），场所办公环境内其他必要设备双方可协商解决。项目负责人在合同期内不可随意更换，如需更换应书面提交更换人选及理由，并征得采购人同意。

产品经理要求：产品经理负责项目的需求评估与产品设计，需配备2人且均须驻场。要求具有计算机技术与软件专业技术资格中级及以上证书。

研发要求：研发团队负责项目具体开发与实施，需配备27人且其中至少7人需提供驻场服务。研发人员要求计算机、工程、设计等相关专业。团队中至少3人具有计算机技术与软件专业技术资格中级及以上证书。

产品经理及研发人员中至少10人具备信息化项目经验，至少5人具备地理信息类信息化项目经验的优先考虑。

质量保证期提供不少于10人驻场的支撑服务团队。（驻场人员同研发团队，包括项目负责人1人，产品经理2人，研发团队7人）

项目团队所有成员均需为中标供应商正式员工，提供依法缴纳社保的有效证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 硕士或以上学历，具有信息系统项目管理师证书，具备十年以上信息化项目管理经验 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 2人 | 均具有计算机技术与软件专业技术资格中级及以上证书 | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 27人 | 计算机、工程、设计等相关专业，至少3人具有计算机技术与软件专业技术资格中级及以上证书。 | 7人驻场 |

等级保护要求

本项目建设后应能符合信息安全管理要求。按照积极防御、综合防范，兼顾安全与应用、兼顾安全与投入的原则，充分考虑现有安全保护基础，在合理利用上海市政务云安全设备基础上，采取管理与技术相结合的手段，配合完成第三方安全测评认证工作，建立信息安全事件响应机制，使本项目能满足信息安全等级保护二级要求。

1、中标供应商应设置专人在项目建设期间对文档进行检查和管理，形成规范的文档体系，项目最终验收后全部移交给采购人。

2、中标供应商所有参与项目人员应在中标后与采购人签订保密协议，承诺不将任何涉及本项目的信息向外界泄露，该保密义务在合同终止后继续有效。

3、项目采集和生产的数据必须在保留在实施环境内，实施人员自己不许扩散或带离现场。

4、所有数据相关工作，中标供应商须承诺不使用存储介质进行脱离本项目网络环境的文件拷贝，操作均要求在政务云环境内完成，应在实施过程中自行熟悉网络环境，不应以基础环境为由影响项目实施进度或质量。

5、实施过程中，中标供应商使用本项目进行的服务接口开发实施数据采集，应在采购人监管下使用。

商业密码应用需求

1、密码功能设计需求

本系统将部署在电子政务云上，主要聚焦应用和数据层面，需从物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面进行密码功能设计，同时也需充分考虑本系统的密钥管理。

2、密码应用接口改造需求

本项目需针对内河交通管理与应急联动系统进行密码应用改造的接口开发。

3、密码设施配置需求

本项目需充分的利用市电子政务云统一部署的密码设施服务，避免重复投资和浪费，合理规划密码设施配置。

技术文件要求

投标供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标供应商提供的技术文件至少应包括：

系统说明文件；

技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

项目文档，应该包括：

（1）软件需求说明书

（2）系统总体设计说明书

（3）应用软件功能清单

（4）数据库设计说明书

（5）系统开发源代码

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。