上海市社会福利中心信息化项目采购需求

项目概况

  - （一）项目背景

上海市社会福利中心（以下简称“中心”）在用信息系统共1个，即“上海市社会福利中心综合服务平台”。该项目建设于2018年5月，部署于电信政务云，2019年5月通过验收。该系统为内部办公平台，服务群体为中心本部及下属10家单位。经前期调研，存在中心及下属单位现有系统分散，部分业务模块单独运行，数据未有效整合和共享，跨部门业务协同困难等问题。

为立足中心职责，加强对中心本部及下属单位的人、财、物的管理，中心已申报该系统2026年升级改造项目，旨在统一建设共性功能，强化与各单位信息系统的互联互通，减少重复建设，提升数据监管能力和跨单位业务协同效率。目前该项目已获批复，并将按XC要求建设。

  - （二）项目现状

现有系统包括以下子系统：

1.公众服务子系统：即门户网站建设，是中心对外宣传的窗口，通过机构概况、工作动态、社工之家等信息向社会公众宣传中心及下属单位的相关职能，展示中心相关工作内容及动态，同时通过学术科研、党群工作等信息对下属单位进行业务宣传和指导。

2.综合管理子系统：包括内门户、考核管理、服务质量管理、廉政风险防控、文件管理、信息发布管理等模块。

3.应用支撑子系统：包括表单引擎、流程引擎等模块。

4.系统管理：包括用户管理、组织架构管理、权限管理、日志管理、系统基础配置等模块。

  - （三）项目新增需求

1.XC改造

对现有系统进行XC改造。本次改造部分为公众服务子系统、综合管理子系统、应用支撑子系统。

2.统一用户授权与单点登录

实现10家福利机构用户管理、跨系统交互及安全管控的一体化，构建统一用户授权与单点登录体系。

3.业务新增功能

（1）业务数据监管：对下属单位的出入院服务、服务对象健康档案、膳食服务、社工服务进行监管。

（2）事项上报：强化中心的监管职责，新增下属单位事项上报功能。

（3）捐赠物资管理：包括接受捐赠物资、捐赠物资使用、捐赠物资监督等功能。

（4）文件管理：包括公共文件管理和部门文件管理。

建设目标

1.数据治理目标：实现下属单位核心业务数据（出入院、健康档案、膳食、社工等）实时、精准采集与同步，构建全域数据资产库，支撑数据驱动的监管与决策。

2.业务协同目标：完成统一用户、统一授权、统一登录，以及中心自有业务功能与下属单位系统的单点登录集成，落地核心共性功能（捐赠管理、文件管理等）的统一建设，集中使用，提升跨单位业务协同效率。

3.技术迭代目标：适配XC要求，优化技术架构，保障平台性能、安全与可扩展性，打造稳定、先进的数字化服务底座。

4.性能目标：

高峰时段并发用户数：50

每个操作的业务连接数：3

高峰时段交互量百分比：80%

高峰时段持续时间：4个小时

高峰时段用户在线数：100

平均每秒每个用户流量：10KB

项目建设内容

  - （一）建设内容

在对原应用支撑子系统进行XC改造的基础上，加强支撑层的业务支撑能力，建设下属单位系统接入、业务数据监管、事项上报、捐赠物资管理、文件管理等模块。

1.XC改造

（1）公众服务子系统XC改造。包括网站首页及栏目页建设和全文检索模块的XC改造适配。（2）综合管理子系统XC改造：包括内门户、公文管理、信息发布管理、考核管理、采购管理等模块的XC改造适配。（3）应用支撑子系统XC改造。包括表单引擎和流程引擎模块的XC改造适配。

2.统一用户授权与单点登录

建设统一用户授权与单点登录模块，实现10家福利机构用户管理、跨系统交互及安全管控的一体化，构建统一用户授权与单点登录体系。通过用户、认证、授权等多模块协同，保障机构间用户便捷访问、权限精准管控，提升运营效率与数据安全。主要包括用户管理、登录管理、认证管理、审计管理、授权管理、系统配置等功能模块。

3.业务监管

新增业务数据监管模块，对下属单位的出入院服务、服务对象健康档案、膳食服务、社工服务进行监管。

4.事项上报

新增下属单位事项上报功能，包括数据备案、申报审批等。需要上报的事项主要包括重要事项、护理不良事件、压力性损伤、年度预决算、预算执行率、膳食盈亏率、膳食满意度测评等。

5.捐赠物资管理

根据《上海市民政局关于规范局属事业单位接受捐赠物资管理工作的通知》《上海市社会福利中心捐赠物资管理流程指引》等文件精神，新增捐赠物资管理模块。主要包括接受捐赠物资、捐赠物资使用、捐赠物资监督等功能。

6.文件管理

为实现中心和下属单位之间的资源共享，提升资料传递效率，新增文件管理模块。主要包括公共文件管理和部门文件管理。公共文件管理对公共文件资源进行分类管理，可以上传和下载各类文件，并支持在线预览。部门文件管理对每个科室或下属单位的文件资源进行管理，该专区文件仅本科室或者本单位查看和管理。

7.密码应用功能模块

根据依据GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的要求开发密码应用功能模块。

  - （二）软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公众服务子系统XC改造 | 首页及栏目页建设 | 首页上展示中心的机构概况、最新动态、工作动态、社工之家、学术研究、联系我们等栏目。 |
| 2 | 公众服务子系统XC改造 | 全文检索 | 对公众服务子系统中的全文检索功能进行XC适配。 |
| 3 | 综合管理子系统XC改造 | 内门户 | 包括通知公告、业务信息发布、我的工作台等。 |
| 4 | 综合管理子系统XC改造 | 考核管理 | 包括各单位自评及数据上报，中心考核及汇总分析，考核情况反馈，各单位整改情况上报等功能模块。 |
| 5 | 综合管理子系统XC改造 | 采购管理 | 包含项目采购信息上报、项目采购信息查询和项目采购信息统计分析3个子模块。上报信息包括年度实施计划、工程项目小组名单、立项申请、项目招投标、合同流转、项目施工管理、全过程验收、项目档案、供应商管理等。 |
| 6 | 综合管理子系统XC改造 | 公文管理 | 包含收文管理和发文管理、非公文文件流转、用印流程。能满足中心——下属单位的上下层级之间的公文流转。 |
| 7 | 综合管理子系统XC改造 | 信息发布管理 | 包括栏目管理、稿件管理和发布管理3个子模块。 |
| 8 | 应用支撑子系统XC改造 | 表单引擎 | 表单字段属性配置、表单样式配置和表单权限配置等。 |
| 9 | 应用支撑子系统XC改造 | 流程引擎 | 流程角色配置、流程节点配置、流程结构配置、关联表单配置等。 |
| 10 | 业务监管 | 出入院服务监管 | 根据中心职责以及数据共融共通的要求，对下属单位的出入院服务数据进行监管。提供院内床位基本信息、入院信息记录、离院（出院）信息记录等业务数据的对接接口或上传功能，以及对上报数据汇总、分类统计（按条线）、床位图等功能。 |
| 11 | 业务监管 | 服务对象健康档案监管 | 根据中心职责以及数据共融共通的要求，对下属单位的服务对象健康档案数据进行监管。提供基本信息、评估记录、床位信息、疾病诊断记录、护理等级记录等业务数据的对接接口或上传功能。 |
| 12 | 业务监管 | 膳食服务监管 | 根据中心职责以及数据共融共通的要求，对下属单位的膳食服务数据进行监管。提供每周菜谱（职工）、每周菜谱（服务对象）、健康证资质信息、食品经营许可证、餐饮服务食品安全监督量化等级、供应商资质信息、伙委会记录等业务数据的对接接口或上传功能。 |
| 13 | 业务监管 | 社工服务监管 | 根据中心职责以及数据共融共通的要求，对下属单位的社工服务数据进行监管。提供对一人一档记录、个案工作记录、小组工作记录、大型活动记录、项目工作记录等业务数据的对接接口或上传功能。 |
| 14 | 事项上报 | 重要事项 | 健全和规范中心系统内部重要事项报告工作，形成快速高效的反应机制，以便妥善应对处理各项工作。 |
| 15 | 事项上报 | 护理不良事件 | 收集、汇总、分析各单位上报的护理不良事件数据，监督整改措施落实，定期评估风险，优化管理流程，确保信息准确、及时上报。 |
| 16 | 事项上报 | 压力性损伤 | 收集、汇总、分析各单位上报的压力性损伤数据，监督整改措施落实，定期评估风险，优化管理流程，确保信息准确、及时上报。 |
| 17 | 事项上报 | 年度预决算 | 包括预算管理、决算管理等。各代管单位可登录并进行预算执行及年度预决算上报，中心实现对各单位数据的汇总。 |
| 18 | 事项上报 | 预算执行率 | 对各个下属单位提交的预决算数据进行汇总和计算，形成各类预算的执行率记录。 |
| 19 | 事项上报 | 膳食盈亏率 | 各单位通过手动添加、导入、接口推送等形式添加膳食盈亏率记录。 |
| 20 | 事项上报 | 膳食满意度测评 | 各单位通过手动添加、导入、接口推送等形式添加膳食满意度测评记录。 |
| 21 | 捐赠物资管理 | 接收捐赠物资 | 登记捐赠意向，并根据捐赠物资意向书模板合成捐赠物资意向书。 |
| 22 | 捐赠物资管理 | 捐赠物资使用 | 包括捐赠物资的仓库管理、使用审批、领用、发放等。 |
| 23 | 捐赠物资管理 | 捐赠物资监督 | 受赠及使用情况信息公开等。 |
| 24 | 文件管理 | 公共文件管理 | 包括各类公共文件管理等。 |
| 25 | 文件管理 | 部门文件管理 | 包括各类业务条线文件管理等。 |
| 26 | 统一用户授权与单点登录 | 用户管理 | 基于民政局一体化平台统一用户授权与单点登录规范开发包括用户身份管理、统一身份目录密码管理、用户生命周期、单位机构管理等。 |
| 27 | 统一用户授权与单点登录 | 登录管理 | 基于民政局一体化平台统一用户授权与单点登录规范开发包括第三方登录、外部数据交互、外部服务接入、对接协议管理、第三应用管理。 |
| 28 | 统一用户授权与单点登录 | 认证管理 | 基于民政局一体化平台统一用户授权与单点登录规范开发包括认证方式管理、认证策略管理、认证会话管理、认证协议配置等。 |
| 29 | 统一用户授权与单点登录 | 审计管理 | 基于民政局一体化平台统一用户授权与单点登录规范开发包括操作日志记录、安全审计分析、审计报告生产、账号审计、差异审计等。 |
| 30 | 统一用户授权与单点登录 | 授权管理 | 基于民政局一体化平台统一用户授权与单点登录规范开发包括角色管理、权限分配、权限验证、权限审批流程等。 |
| 31 | 统一用户授权与单点登录 | 系统配置 | 基于民政局一体化平台统一用户授权与单点登录规范开发包括集成参数配置、安全参数配置、审性能参数配置、系统监测配置、日志配置管理等。 |
| 32 | 密码应用功能 | 平台框架密码应用 | 包括用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序签名验签模块、用户访问控制信息签名验签模块等。 |
| 33 | 密码应用功能 | 应用功能密码应用 | 包括应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块等。 |

电子政务云资源需求

中心在用信息系统部署在政务云服务器，因本项目涉及到XC改造，需要将现有的云服务器资源置换为XC资源，故申请3台位于政务云政务外网区的XC虚拟云服务器，以及1台互联网区的XC虚拟云服务器。具体清单如下：

| 序号 | 所属区域 | 名称 | CPU 使用核数 | 内存(G) | 存储(GB) | 操作系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网 | 应用服务器 | 16 | 32G | 1000 | 中标麒麟 |
| 2 | 政务外网 | 数据库服务器 | 8 | 32G | 500 | 中标麒麟 |
| 3 | 政务外网 | 备份服务器 | 8 | 16G | 500 | 中标麒麟 |
| 4 | 互联网区 | 应用服务器 | 8 | 16G | 500 | 中标麒麟 |

其他工作要求

  - （一）售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。

  - （二）应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

  - （三）培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

1.在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

2.供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

3.供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

  - （四）进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期需在2026年11月30日前完成项目系统建设、部署上线试运行并通过验收，分为5个阶段。

第一阶段为1个月，完成需求调研和系统设计。

第二阶段为4个月，完成系统开发、集成、内部测试、联调。

第三阶段为1个月，完成系统部署、调试、实施。

第四阶段为1个月，完成系统试运行。

第五阶段，2026年11月30日前完成项目系统建设、部署上线试运行并通过采购人验收。

  - （五）项目团队及驻场人员要求

投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于4人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备计算机技术与软件专业技术资格证书中级或以上资质证书 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |  | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 2人 |  | 不驻场 |

投标人应针对本项目提供不少于2人的质保期间支撑团队；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备软件中级资质证书 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 |  | 不驻场 |

  - （六）等级保护要求

本项目等级保护要求：本系统运行于政务外网，属于内部业务系统，暂定网络安全等级为二级。

  - （七）商业密码应用需求

为落实相关法律法规对于信息系统密码应用的要求，结合《国家政务信息化项目建设管理办法》《政务信息系统政府采购管理暂行办法》等规范性依据，我单位在对综合服务平台进行XC改造时同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统，为综合服务平台提供安全可靠支撑保障。

  - （八）技术创新和软件著作权

投标人提供的系统成熟稳定且具有自主知识产权，可以提供与本项目相关（社会福利相关，包括养老、儿童、精卫、重残养护等类型）的相关软件著作权登记证书。

  - （九）技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

1.系统说明文件；

2.技术手册（安装、测试、操作、维护、故障排除等）；

3.项目文档，应该包括：

（1）软件需求说明书

（2）系统总体设计说明书

（3）应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

附录

1.《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2.《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3.其他标准