上海市人防政务服务大系统 (含“一网通办”和“一网统管”)建设项目(2026年升级改造)

采购需求

项目概况

本项目旨在对原有"人防政务服务"大系统相关子系统进行升级改造。原有系统采用前后端分离开发架构，技术栈具体为：后端基于Java1.8+Spring Boot 3.2开发，前端采用Vue2.6.14结合Element-UI 2.15.8实现，数据库选用达梦8。

项目建设内容主要分为两大板块：一是软件开发，具体涵盖国动办应用支撑能力升级、基于“一网通办”的政务服务升级改造、基于“一网统管”的行业监管升级改造及国动领域大模型建设；二是数据服务，核心围绕数据融合、加工及治理开展相关服务。

建设期限：自合同签订之日起至2026年11月30日

建设地点：上海市民防大厦（上海市黄浦区复兴中路593号）

预算金额： 1937500元

当年度预算金额：1937500元

采购金额（最高限价）： 1937500元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按XC要求建设：是

是否采用低代码建设：否

运维后所属大系统：上海市人防政务服务大系统(含“一网通办”和“一网统管”)

建设目标

通过对"人防政务服务"大系统相关子系统进行升级改造，全面强化国动领域数字化应用支撑，优化升级 “一网通办” 政务服务系统，迭代完善 “人防码” 行业监管应用及人防工程全流程管理体系，构建线上线下融合的政务服务与行业监管新格局，精准赋能国防动员服务与管理，实现上海国防动员治理数字化、智能化转型，助力构建数字化智能化政府运行新形态。

业务绩效目标

一是强化国动领域数字化应用支撑，构建国动领域知识图谱与大模型服务，实现智能监管与政务服务精准推理；二是提升政务服务智能化水平，落实国家政务服务标准化、规范化、便利化及数字政府建设要求，优化升级 “一网通办” 政务服务系统；三是完善国动办行业监管能力，迭代优化 “人防码”监管应用，升级风险评估、日常检查配置、质量评价功能，打造人防工程全生命周期看板，构建闭环管理新模式。

技术绩效目标

系统需实现稳定、可靠、实用的核心要求，同时保障人机界面友好、操作便捷、扩展灵活，适配多业务场景的技术适配性。具体技术指标如下：

一、系统响应时间：界面简单查询响应时间：≤5秒；界面复杂统计查询响应时间：≤20秒

二、并发访问量：基于现有的网络环境、硬件环境及运行环境，系统要具有同时支持至少100个并发用户。

三、系统可用性：系统需7×24小时持续可用，必须保持系统的稳定性和可靠性。

四、系统可扩展性：充分考虑到系统的通用性、扩展性，在选择技术实现时尽量做到可配性强、配置灵活，以适应不同情况下用户的需求。

项目建设内容

本项目建设内容主要分为两大板块，一是软件开发，涵盖国动办应用支撑能力升级、基于“一网通办”的政务服务升级改造、基于“一网统管”的行业监管升级改造及国动领域大模型建设；二是数据服务，核心为数据融合加工及治理服务。

具体建设需求如下：

- 软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人防政务服务大系统 | 国动办应用支撑能力升级-国动政务领域知识图谱-国动办人防工程知识图谱构建-人防工程企业违法图谱构建 | 基于在建工程检查数据，挖掘各参建主体（建设、设计、勘察、施工、监理等单位）是否存在违法行为 |
| 2 |  | 国动办应用支撑能力升级-国动政务领域知识图谱-国动办人防工程知识图谱构建-人防工程动态感知与风险预测图谱构建 | 基于人防工程物联网数据，构建人防工程设备动态感知与告警事件分析图谱 |
| 3 |  | “一网通办”政务服务升级改造-新增公共服务事项-参军条件自测服务事项-用户登录与授权 | 支持用户在上海市一网通办系统登录后，点击“参军条件自测”功能按钮，系统后台自动获取当前用户学历等基本信息 |
| 4 |  | “一网通办”政务服务升级改造-新增公共服务事项-参军条件自测服务事项-自测流程-政治条件测试 | 展示政治条件测试相关内容，提供“退出”和“下一步”两个操作选项，支持用户进行单项选择操作 |
| 5 |  | “一网通办”政务服务升级改造-新增公共服务事项-参军条件自测服务事项-自测流程-年龄和文化条件测试 | 展示用户的文化程度、学业情况、学习类型相关信息 |
| 6 |  | “一网通办”政务服务升级改造-新增公共服务事项-参军条件自测服务事项-自测流程-身体条件测试 | 提供视力、色觉、下蹲、纹身或瘢痕、胸腹腔手术、骨折、腋臭、扁平足、下肢静脉曲张、脊柱侧弯、习惯性脱臼、皮肤病、痔疮、心率、血压、听力、呼吸系统、口腔、结石等身体条件相关选项，支持用户进行对应项目的测试 |
| 7 |  | “一网通办”政务服务升级改造-新增公共服务事项-参军条件自测服务事项-评估与反馈 | 综合自测阶段各条目测试结果，判定用户是否符合征集条件；提供测试结果详情查看功能，针对不符合征集条件的条目，明确给出不符合原因及相关整改措施 |
| 8 |  | “一网通办”政务服务升级改造-新增公共服务事项-新增人民防空建设工程质量监督报告信息查询事项（PC端） | 提供在一网通办平台中查询人防工程的安质监监督检查结果的查询，并保存查询记录。 |
| 9 |  | “一网通办”政务服务升级改造-新增公共服务事项-新增人民防空建设工程质量监督报告信息查询事项（自动终端） | 提供自助终端查询人防工程的安质监监督检查结果功能，并保存查询记录。 |
| 10 |  | “一网通办”政务服务升级改造-新增公共服务事项-安质监检查数据同步 | 对接分析运行中心，定时获取人防工程安质监监督检查结果，支撑相对人在一网通办的查询功能。 |
| 11 |  | “一网通办”政务服务升级改造-统一申请模块（互联网端）升级-新增办不成事原因的反馈功能 | 依托“一网通办”平台，在国动办一网通办平台增加引导相对人反映办不成事功能。 |
| 12 |  | “一网通办”政务服务升级改造-统一申请模块（互联网端）升级-新增引导功能 | 在国动办一网通事项的申报端，增加申报端相对人在申报过程的申报引导、数据的说明提示，以及申报后的指引功能。 |
| 13 |  | “一网通办”政务服务升级改造-统一审批管理（PC端）升级-对标通办7.0规范升级办件库数据提交功能 | 依据上海市一网通办的7.0标准要求，升级办件提交、预审、受理、办理等过程的数据提交功能。 |
| 14 |  | “一网通办”政务服务升级改造-统一审批管理（PC端）升级-新增线下办结办件补录和处理 | 新增系统外办件的基本信息、业务信息、审批流程信息的录入功能，并将该类办件数据纳入办件的分析统计功能中。 |
| 15 |  | “一网通办”政务服务升级改造-统一审批管理（PC端）升级-制发证管理升级 | 按相应的规则，将国动办所有事项的受理通知书、批文等固定格式批文，从原手工签署电子章方式升级为静默签署。 |
| 16 |  | “一网通办”政务服务升级改造-统一审批管理（PC端）升级-新增配置功能 | 为政务服务系统新增年度工作日配置管理，支持在线维护全年工作日信息；定时任务配置功能；流水号配置管理。 |
| 17 |  | “一网通办”政务服务升级改造-办件效能监管升级-报表功能新增 | 新增月度数据固化功能，并提供支持查询、展示及导出固化数据。新增相关汇总查询，行政协助办件统计功能。 |
| 18 |  | “一网通办”政务服务升级改造-办件效能监管升级-新增各部门办件效能情况处理 | 新增各部门办件效能情况自动总结报告功能。并推送一化化平台人供用户查询。并实现对推送记录的查询功能。 |
| 19 |  | “一网通办”政务服务升级改造-行政协助办件内部审批系统升级-结构化意见录入功能升级 | 对方案及设计阶段办件的结构化意见录入功能增加面积数据预填、面积数据验证，以及意见的自动生成、固化功能的升级。 |
| 20 |  | “一网通办”政务服务升级改造-行政协助办件内部审批系统升级-审批审查情况汇总分析 | 升级汇总分析功能，实现各区线下整理的办件统计表与线上数据同时进行数据统计分析的功能。 |
| 21 |  | “一网通办”政务服务升级改造-行政协助办件内部审批系统升级-新增为线性工程增加单独的民防编号规则 | 升级现有系统，增加线性工程人防编号自动分配及办件关联功能。 |
| 22 |  | “一网通办”政务服务升级改造-行政协助办件内部审批系统升级-已办页面优化升级 | 按用户的角色及用户的所在条线对办件的状态及详情进行特定化展示，只展当前用户相关办件。 |
| 23 |  | “一网通办”政务服务升级改造-人防工程档案管理系统升级-新增档案编目管理 | 新增工程档案智能化管理功能，提供档案的自动编卷功能；提供联审平台文件自动拉取挂接功能；提供联审平台补正材料的更新功能。 |
| 24 |  | “一网通办”政务服务升级改造-人防工程档案管理系统升级-新增档案著录提交管理 | 提供工程档案数据录入的著录提交功能及著录提交的二级审批功能，并共享给人防码系统。 |
| 25 |  | “一网通办”政务服务升级改造-人防工程档案管理系统升级-档案信息变更管理 | 定期同步人防码系统工程的变更信息，由系统自动更新档案系统中对应的信息；并在著录信息中展示变更的历史记录，供用户查看。 |
| 26 |  | “一网通办”政务服务升级改造-国动政务服务事项办理集成改造-政务服务事项办理页面流程改造 | 基于大模型知识库和智能体服务能力，优化事项填写，实现信息自动填充与逻辑校验，确保用户高效完成政务服务事项申报。 |
| 27 |  | “一网通办”政务服务升级改造-国动政务服务事项办理集成改造-政务服务事项办理知识库系统集成 | 全面接入MAP平台大模型的政务事项申请知识库服务接口、国动事项知识库服务接口，结合现有业务流程进行集成整合。 |
| 28 |  | “一网通办”政务服务升级改造-国动政务服务事项办理集成改造-政务服务事项办理智能体系统集成 | 全面接入MAP平台大模型智能体国动政务服务事项办理智能体接口、国动政务事项智能体服务接口结合现有业务流程进行集成整合。 |
| 29 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-基础信息模块升级-人防工程全链路数据看板-人防工程指标分类管理 | 针对人防工程规划征询数据指标、人防工程审批审查数据指标、在建人防工程数据指标、在用人防工程数据指标、人防工程退序数据指标、人防工程拆除数据指标进行统计分类管理 |
| 30 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-基础信息模块升级-人防工程全链路数据看板-人防工程监督检查结果同步 | 在工程的基础信息模块及相关检查模块中，保证检查结果的同步和一致性，可以随时查看。 |
| 31 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-基础信息模块升级-人防工程全链路数据看板-人防工程流转文书同步 | 在工程的基础信息模块及相关检查模块中，保证文书的同步和一致性，可以随时查看。 |
| 32 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-基础信息模块升级-人防工程全链路数据看板-工程关联关系配置 | 支持填补历史在建工程信息，由业务部门补充项目编号、档案编号等基本信息及施工许可、竣工验收联审编号，实现与历史在册工程关联。 |
| 33 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-基础信息模块升级-展示页面加密 | 针对人防工程展示页面，对敏感的战时用途进行加密展示。 |
| 34 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-基础信息模块升级-基础信息补充 | 在工程基础信息页面展示单元相关信息。 |
| 35 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-基础信息模块升级-参考台账汇集 | 汇集参考台账（检测、施工许可、行政协助等过程信息资料）。 |
| 36 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-基础信息模块升级-检查情况模块升级 | 人防工程本周期检查情况查看及是否有检查筛选，根据公用工程、其它工程的检查周期统计查询本周期检查情况。 |
| 37 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-基础信息模块升级-工程设备信息关联 | 在建、在用工程设备安装点位关联、防护设备生产信息，汇集人防工程相关B类信息化设备安装点位、防护设备生产信息等。 |
| 38 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-基础信息模块升级-跨部门综合监管模块 | 配合联合检查发起单位负责，将符合国动办指标体系特点的数据大屏，规范接入市政府办公厅数据查看系统。 |
| 39 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-基础信息模块升级-在册工程变更升级 | 选择在册工程查看后，点击 “发起变更” 弹出全部可变更字段（原仅支持部分字段），勾选需变更项后可确认变更；新增逻辑：建筑面积仅允许修改单元面积，单元面积变更后，系统自动汇总计算工程面积及战时用途、防护等级等相关属性。 |
| 40 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-监督检查模块升级-安质监监督检查升级重构 | 安质监监督检查项配置新逻辑项、有计划检查抽选流程变更、检查池（收藏夹）条件配置 |
| 41 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-监督检查模块升级-质量评价功能升级优化 | 增加质量评价任务制定时汇集相关工程检查、整改情况查看。 |
| 42 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-监督检查模块升级-人防码涉企检查对接检查码 | 通过数据对接方式，改造表结构 |
| 43 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-监督检查模块升级-检查任务升级优化 | 在检查任务列表中新增人防码字段，同时可以选中人防工程，进行人防码批量下载。 |
| 44 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-专项管理模块升级-信息变更 | 提供人防工程信息变更功能，相对人申请信息变更通过后，信息变更成功。 |
| 45 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-专项管理模块升级-竣工填报模块升级-填报表格导出 | 月度填报导出填报表格并上传盖章后附件，通过在线填报生成填报表，并可导出，导出盖章后可重新上传。 |
| 46 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-专项管理模块升级-竣工填报模块升级-竣工工程关联 | 竣工工程填报时，提供在建和在册工程的关联关系，展示关联工程，如关联工程错误，支持修改关联工程关系。 |
| 47 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-专项管理模块升级-竣工填报模块升级-竣工备案统计月报表 | 统计系统内实际竣工填报的统计数据及月度填报表填报的数据统计。 |
| 48 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-专项管理模块升级-竣工填报模块升级-竣工填报展示列表优化 | 竣工填报按钮，更换为竣工校验。点击竣工校验后，展示匹配上的在建工程的主要字段和完整的在册工程字段 |
| 49 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-专项管理模块升级-月度填报模块升级-新增月度填报详情模块 | 月度填报下新增月度填报详情模块，主要展示月报的详细情况，可以进行所属区域、填报时间筛选。 |
| 50 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-日常管理模块升级-风险评估升级 | 按《人民防空工程安全风险评估技术标准》开展风险评估（含风险辨识、分析评价及报告编制），新增三级审批通道：手机端提交评估报告后，PC 端按区管理所所长→区工程科科长→区分管领导逐级审核，审批通过后移动端可执行整改。 |
| 51 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-日常管理模块升级-在用工程日常检查改造 | 提供检查项配置功能；任务工程清单新增批量导出（支持筛选导出）及已发布未检查任务的编辑、删除功能；检查任务清单新增批量导出（支持筛选导出）及已发布任务的编辑、删除功能。 |
| 52 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-日常管理模块升级-检查项配置升级-新增非结构化组件 | 支持将非机构化数据转化为结构化数据，进行结构化存储 |
| 53 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-综合应用模块升级-国动宣教目录升级 | 升级三级目录（后台可自定义设置，如 “政策文件”“教学视频” 等），补充完善二级目录内容，构建层次清晰的内容结构；三级目录下的具体内容需配简洁概述，方便市民快速掌握核心要点，提升浏览查找效率与用户体验。 |
| 54 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-综合应用模块升级-国动宣教数据统计 | 后台具备数据统计能力，记录市民对宣传视频和政策文件的访问，生成详细的数据报表 |
| 55 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-综合应用模块升级-市级活动报名 | 后台可发布活动招募信息，包括活动主题、时间、地点、内容简介及报名要求等。 |
| 56 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-综合应用模块升级-人防知识问答 | 新增人防知识问答模块(全民国防教育日活动期间开放)，发布问题涵盖人防基础知识、应急技能、法律法规等内容。 |
| 57 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-综合应用模块升级-后台界面优化 | 后台合理划分功能区域，操作界面可进行放大缩小，确保信息展示清晰、操作流程便捷。 |
| 58 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-综合应用模块升级-运营报告升级 | 运营报告中，针对各评情况分表在选择栏需要新增批量导出功能，多选需要导出的评分表，进行批量导出。 |
| 59 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-综合应用模块升级-异议数据闭环处置 | 新增异议数据闭环处置模块，实现异议数据全流程线上管理。 |
| 60 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-工程模块升级-在用工程-工程关联协同 | 在人防码应用、工程档案、民防地图等系统间，建立在用人防工程数据同步机制；通过中台完成各系统间的数据同步。 |
| 61 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-工程模块升级-在建工程-批量人防码下载 | 新增批量人防码下载功能，可以对选择的工程进行人防码批量下载。 |
| 62 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-移动端-企业自查模块升级-参考台账调取 | 实现在手机端监督检查执行过程中随时调取参考台账 |
| 63 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-移动端-企业自查模块升级-企业自查功能 | 对于经过审批有自查权限的企业可以进行企业自我安全检查的流程操作。 |
| 64 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用系统升级-移动端-企业自查模块升级-国动宣教资料升级 | 市国动办政府开放活动期间，市民手机端报名成功后会收到活动招募短信提醒。此外，市民可通过手机端参与人防知识 20 题问答，答题成功可获线上证书 |
| 65 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用集成改造-人防码应用页面流程改造 | 基于大模型知识库与智能体服务能力，梳理优化现有业务办理流程，对人防码应用系统相关功能页面开展升级改造 |
| 66 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用集成改造-人防码应用知识库系统集成 | 基于国动领域大模型知识库建设成果，全面接入 MAP 平台相关大模型知识库服务接口，结合现有业务流程完成集成整合，实现知识库服务与业务场景的协同适配。 |
| 67 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防码应用集成改造-人防码应用智能体系统集成 | 基于国动领域大模型智能体建设成果，全面接入 MAP 平台相关大模型智能体服务接口，结合现有业务流程完成集成整合，实现智能体服务与业务体系的适配及协同运行。 |
| 68 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防工程全流程管理子系统升级改造-人防骨干工程规划申报-填报数据纠错 | 提供规划填报数据纠错功能，支持已提交数据的校验与修正；系统自动标记逻辑冲突、指标异常数据并给出修改建议，完整保存历史数据版本形成可追溯版本记录。 |
| 69 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防工程全流程管理子系统升级改造-人防骨干工程规划评估-规划统计分析 | 新增多元维度统计指标体系，支持按防护等级、建设类型等维度分析人防骨干工程规划数据，通过可视化看板与地图联动展示；点击街镇区域可查看详细数据及指标趋势，辅助掌握规划现状。 |
| 70 |  | “一网统管”行业监管升级改造-人防工程全流程管理子系统升级改造-人防骨干工程规划历史与现状分析-工程合规可视化 | 按政策要求在电子地图精准标注新建项目禁止留白区域，系统自动校验新项目选址合规性，若位于留白区域则拦截审批并提示违规，从源头防范违规建设；提供多维度工程数据可视化看板，支持按区域、工程类型等条件实时查看工程分布、数量统计、建设进度。 |
| 71 |  | “一网统管”行业监管升级改造-一体化平台对接改造 | 依托一网协同平台整合 “一网通办”“一网统管” 各类子系统，统一对接 “智慧民防” 业务大系统的用户、权限及统一消息体系，实现单点登录、数据贯通。 |
| 72 |  | 国动领域大模型-国动政务领域大模型场景-国动领域数据预处理-大模型数据处理 | 针对国动领域大模型知识库构建与智能体开发场景需求，对相关业务数据开展清洗、转换、去噪、标准化、脱敏等全流程规范化处理 |
| 73 |  | 国动领域大模型-国动政务领域大模型场景-国动领域数据预处理-元数据管理 | 针对国动领域大模型场景需求中涉及到的相关业务数据的元数据进行管理 |
| 74 |  | 国动领域大模型-国动政务领域大模型场景-国动领域数据预处理-大模型数据集 | 通过大模型数据预处理，实现可用、高质量的数据集 |
| 75 |  | 国动领域大模型-国动政务领域大模型场景-国动办关联业务系统改造-国动办业务系统关键流程接口改造-事项申请接口改造 | 针对国动办“一网通办”国动服务事项中事项申请相关接口进行改造封装供大模型智能体调用。 |
| 76 |  | 国动领域大模型-国动政务领域大模型场景-国动办关联业务系统改造-国动办业务系统关键流程接口改造-事项受理、审批接口改造 | 针对国动办“一网通办”国动服务事项中事项受理相关接口进行改造封装供大模型智能体调用。 |
| 77 |  | 国动领域大模型-国动政务领域大模型场景-国动办关联业务系统改造-国动办业务系统关键流程接口改造-材料校验接口改造 | 针对国动办“一网通办”国动服务事项中材料校验相关接口进行改造封装供大模型智能体调用。 |
| 78 |  | 国动领域大模型-国动政务领域大模型场景-国动办关联业务系统改造-国动办业务系统关键流程接口改造-人防工程相关接口改造 | 针对国动办“一网统管”服务中人防工程相关接口进行改造封装供大模型智能体调用。 |

- 数据服务清单

| 序号 | 数据治理服务事项名称 | 测 算 单 位 | 工作量 | 治理对象及范围 (数据来源) | 服务内容 | 治理成效及交付物 | 关联的系统的数据治理功能模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据融合 | 万条 | 20 | 一¦、人防工程全生命周期数据，主要包括：规划（仅骨干工程）中地块信息、地块位置信息、审批（行政协助信息、意见协助录入、行政项目补充）信息、在建工程信息、在用工程信息、在册工程-单元信息、退序工程信息、拆除工程信息、应建未建信息； | 针对人防工程全生命周期数据进行转换、清洗，实现人防工程各阶段数据的贯通，满足市、区国防动员工作需求。 | 人防工程全生命周期数据宽表； | 人防码应用系统 |

低代码建设要求

本项目未采用低代码开发。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：“一网通办”政务服务升级改造、“一网统管”行业监管升级改造、国动办应用支撑能力升级、国动领域大模型。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与采购人沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下：

Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8:30——17:30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8:30——17:30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内小范围故障；

网络与数据安全

(1)供应商应在项目深化设计阶段，应开展安全需求调研和数据分类分级工作，制定网络和数据安全设计方案，制定总体安全技术架构，明确边界防护、访问控制、权限管理、系统安全配置、身份鉴别、入侵防范等系统安全防护措施，制定差异化的数据安全防护手段，确保数据全生命周期安全。

(2)供应商应配合采购人开展相关安全制度和规范的制定，并根据项目实际，制定项目实施过程安全管理方案。

(3)供应商应确保所提供的软件产品和定制开发内容所涉及的供应链满足采购人的管理要求，提供供应链物料清单，落实供应链安全控制措施，包括代码安全检测和质量评估、漏洞扫描、第三方组件评估等工作，并于系统上线前，完成信息化资产的梳理。

(4)供应商应在项目实施过程中，推动安全开发控制工作的实施，按照安全设计方案和采购人安全开发要求，落实安全开发规范，确保代码质量和安全性。供应商应确保系统开发及生产环境安全，落实安全管理策略及安全配置。

(5)供应商应在项目实施过程中，按照数据差异化安全防护策略，根据系统需要采取数据加密、数据访问控制、日志记录、流转监测等防护能力及相关管理流程，切实保障数据安全。

(6)供应商应按照采购人场地及人员安全管理制度，加强人员管理，配合采购人落实人员背调、入离场、终端管理、网络限制、数据权限最小化等管控措施。

(7)供应商应于系统上线部署前对系统运行环境、应用软件等开展安全自查，并于项目初验及系统试运行阶段，配合采购人开展安测、密测、等保、密评、数据安全风险评估等系列安全测试、评估工作，针对发现的问题及时完成整改，确保系统上线安全。

(8)供应商应在系统免维期内承担系统安全运维管理责任，落实安全管理保障措施，包括但不限于制度修订、风险排查、应急响应、漏洞修复、重保等工作。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供不少于2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交验收通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定验收的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的验收。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（2）验收时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为验收通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行验收。

（3）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（4）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（5）如本项目连续3次验收未通过，招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

本项目要求在2026年完成项目验收。分阶段时间进度要求如下（具体可根据实际情况调整）：

系统建设：合同签订之日—9月份，完成需求调研、系统设计、系统开发等。

系统测试：10月份，完成系统配置、部署、系统接口实现、系统测试等。

系统试运行：提供至少一个月试运行，完成系统试运行和系统培训，发现并解决系统问题。

项目验收：11月份，完成项目专家验收。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于9人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力（如数据治理能力），需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 信息系统项目管理师、数据库系统工程师，十年以上政务类项目实施经验 | 项目开始至九月驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |  | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 3人 |  | 至少1人驻场 |
| 实施 | 负责项目实施服务 | 不少于4人 |  | 至少1人驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 信息系统项目管理师、数据库系统工程师，十年以上政务类项目实施经验 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |  | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 |  | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求为三级。

商用密码应用需求

根据安全风险分析，并对照《密码应用基本要求》中三级指标要求，梳理出本系统密码应用需求清单，如表所示。

| 安全层面 | 指标要求 | 系统密码应用需求 |
| --- | --- | --- |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确保终端和服务端通信实体身份的真实性，防止与假冒实体进行通信。 |
|  | 通信数据完整性 | 保证终端与平台服务器端通信过程中业务数据的机密性与完整性，防止数据泄露或被非授权篡改。 |
|  | 敏感信息或通信报文的机密性 |  |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 采用密码技术保证网络边界访问控制信息的完整性，防止访问控制信息被非法篡改 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 对使用政务办公网PC端浏览器登录的管理员的身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录 |
|  | 远程管理通道安全 | 对服务器虚拟机等设备的远程运维管理通道进行保护，防止鉴别信息泄漏。 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护计算机、服务器等设备中的系统资源访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改 |
|  | 日志记录完整性 | 保护计算机、服务器等设备中的日志记录的完整性，防止被非授权篡改 |
|  | 重要可执行程序完整性、来源真实性 | 保护应用服务器虚拟机等设备中重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改。 |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认互联网端、政务办公网PC端浏览器登录用户的身份真实性，防止假冒人员登录 |
|  | 访问控制信息完整性 | 对统一身份认证系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改 |
|  | 重要数据传输机密性 | 保护在客户端与服务器之间、应用系统之间的非安全网络信道中传输的和存储的用户登录身份鉴别信息、数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等 |
|  | 重要数据存储机密性 |  |
|  | 重要数据传输完整性 |  |
|  | 重要数据存储完整性 |  |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

知识产权及保密要求

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购人书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。