大都市圈轨道交通网、航道网、公路网专项规划

采购需求

一、工作背景

为落实长江三角洲区域一体化发展国家战略，加强大都市圈骨干交通系统与城镇、产业、空间的融合，研判大都市圈规划对区域自然资源承载力和生态环境质量产生的不良影响，更好地支撑上海大都市圈高质量发展，开展本次规划研究工作，完善上海大都市圈轨道交通网、航道网、公路网规划方案，并进行环境影响评价研究。本次规划范围为上海大都市圈内的14座城市，包括上海市，江苏省苏州市、无锡市、常州市、南通市、盐城市、泰州市，浙江省杭州市、宁波市、湖州市、嘉兴市、绍兴市、舟山市，安徽省宣城市。

二、上位、相关规划

1、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》

2、《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》

3、《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》

4、《上海大都市圈空间协同规划》

5、《上海大都市圈国土空间总体规划(2025-2035年)》(在编)

6、《上海市城市总体规划（2017—2035年）》

7、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》

8、《浙江省国土空间规划（2021—2035年）》

9、《安徽省国土空间规划（2021—2035年）》

三、工作内容

本次规划包括四项内容：

1、大都市圈轨道交通网专项规划

构建轨道上的大都市圈，推进大都市圈轨道交通网专项规划，完善高品质的轨道交通网。研究内容包括：现状评价和问题分析、趋势研判和规划策略、规划目标和指标、空间系统布局方案、协同行动方案。

2、大都市圈航道网专项规划

发挥航道系统的比较优势，依托上海大都市圈丰富的水网河道资源，推进大都市圈航道网专项规划，完善内河干线航道网布局。研究内容包括：现状评价和问题分析、趋势研判和规划策略、规划目标和指标、空间系统布局方案、协同行动方案。

3、大都市圈公路网专项规划

发挥公路网在综合交通网络的基础作用，聚焦上海大都市圈高速公路网，推进大都市圈公路网专项规划。研究内容包括：现状评价和问题分析、趋势研判和规划策略、规划目标和指标、空间系统布局方案、协同行动方案。

4、上海大都市圈国土空间总体规划环境评价影响研究

开展上海大都市圈国土空间总体规划的环境影响评价研究。研究内容包括：现状评价和制约因素识别、规划协调性分析、环境目标与指标体系构建、环境影响预测与风险评估。

四、成果要求

最终形成《大都市圈轨道交通网、航道网、公路网专项规划》和《上海大都市圈国土空间总体规划环境评价影响研究》两份报告。成果形式包括打印的纸质文本和电子文件，纸质文本包括规划文本(或研究报告)和相关附件等，电子文件应包括PDF文件和可编辑的WORD格式文件等。

五、服务期限

自合同签订之日起6个月内完成成果验收。

六、工作进度安排

（1）初步研究阶段

编制工作方案，开展相关调研，收集各项基础资料，布置启动相关研究工作形成初步成果。

（2）方案深化阶段

形成中期成果报告。

（3）成果验收阶段

成果征求相关各方意见，并修改完善形成项目最终成果。

七、项目组人员要求

1、项目组人员数量和专业组成结构等方面应满足本项目服务需求，在服务期限内，项目组人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。

2、项目负责人需具有注册规划师资质，从事相关技术工作八年以上，具有高级工程师职称的优先考虑。

八、企业工作能力要求

1、供应商具有质量管理体系认证证书（GB/T 19001或ISO9001认证）的优先考虑；

2、供应商近三年具有类似业绩的优先考虑。

九、其他要求

本项目接受联合体投标。

投标人应按照委托方要求，负责项目进行过程中阶段性成果及最终成果的打印，承担打印费用，并承担专家评审等费用支出。