市文旅局综合业务管理大系统建设项目（2026年升级改造）

采购需求

项目概况

项目背景：

为进一步深化“放管服”改革，根据《国务院办公厅关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》《上海市人民政府办公厅关于在本市重点行业领域深入推进跨部门综合监管改革的通知》《2024—2025年社会信用体系建设行动计划》等文件精神，结合本市跨部门综合监管重点行业领域的工作安排，市文化旅游局将进一步建立宾旅馆跨部门综合监管机制，维护公平有序的市场环境，提高宾旅馆事中事后监管效能，营造规范有序的市场环境。

本项目计划建立针对宾旅馆的信用分级分层监管体系，以宾旅馆的公共信用数据为基础，进一步拓展信用评价指标应用场景，完善分级分类管理流程，建立健全覆盖线上线下，协同高效的跨部门综合监管工作机制，以确保服务质量、维护市场秩序并提升上海旅游业的国际竞争力。

根据国家战略要求，上海市旅游质量管理系统需实现操作系统替换、数据库替换、中间件替换等方面进行兼容开发，确保产品可以在国产化操作系统及国产化数据库中进行使用和存储。

上海文化市场综合信息管理服务模块在建成后稳定地支持了上海市文旅局市场综合监管的各项工作。根据国家战略要求，需实现操作系统替换、数据库替换、中间件替换等方面进行兼容开发，确保产品可以在国产化操作系统及国产化数据库中进行使用和存储

建设期限：自合同签订生效之日起7个月内

建设地点：上海市

预算金额：1,637,500元

采购金额（最高限价）：1,637,500元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按XC要求建设：是

运维后所属大系统：市文旅局综合业务管理大系统

建设目标

总体建设目标

上海市旅游质量管理系统：其核心是新建一个酒店行业信用监管模块，旨在实现对全市酒店的全覆盖信用评估、实施分级分类监管、提升服务质量，并整合现有功能以构建统一的旅游监管平台。同时，系统需完成全面的XC（XC）适配改造（包括操作系统、数据库、中间件等的国产化替换）以及数据迁移和密码应用改造，以确保其在安全、自主可控的国产化环境中稳定运行。

上海市社区文化活动中心系统（文化市场信息模块）：主要任务是针对该系统的特定功能模块，完成XC（XC）适配改造和相应的数据迁移与密码应用改造，目标同样是实现该模块在国产化技术环境下的安全使用与信息自主可控。

应用指标

（1）上海市旅游质量管理系统

上海市旅游质量管理系统建设信用评估、分级监管策略、信用等级评估信息、奖惩机制、酒店自助服务、基础数据管理等功能；并完成完成上海旅游质量管理XC适配改造与功能升级工作以及数据迁移、密码应用改造等工作。

（2）	上海市社区文化活动中心中央信息管理系统-上海文化市场综合信息管理服务模块

根据XC要求，完成上海市社区文化活动中心中央信息管理系统中的上海文化市场综合信息管理服务模块XC适配改造与功能升级工作，从操作系统替换、数据库替换、中间件替换等方面进行兼容开发，确保产品可在国产化环境进行使用存储，从而实现自主可控和信息安全。

完成对上海市社区文化活动中心中央信息管理系统-上海文化市场综合信息管理服务模块的数据迁移及密码应用改造。

技术指标

- 1 .上海市旅游质量管理系统

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 效益指标 | 用户使用 情况 | 系统用户量 | ≥500人 |
| 2 | 通用指标 | 效益指标 | 基础数据 | 数据准确率 | ≥99% |
| 3 | 通用指标 | 效益指标 | 基础数据 | 酒店信用等级评估信息覆盖率 | ≥90% |
| 4 | 通用指标 | 效益指标 | 基础数据 | 信用数据准确率 | ≥90% |
| 5 | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 登录平均响应时间 | ≤3s |
| 6 | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一般业务查询响应时间 | ≤5s |
| 7 | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 统计分析类报表生成 | ≤20s |
| 8 | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 平均页面打开时间 | ≤3s |

- 2.上海市社区文化活动中心中央信息管理系统-上海文化市场综合信息管理服务模块

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 系统正常运行时长占比 | ≥99% |

绩效指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
| 2 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 密码测试达标 | 达标 |
| 3 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全测试达标 | 达标 |
| 4 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 软件测试达标 | 达标 |
| 5 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
| 6 | 通用指标 | 产出指标 | 产出时效 | 项目建设周期 | 7个月 |
| 7 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 平均故障修复时间 | <1小时 |
| 8 | 通用指标 | 效益指标 | 基础数据 | 安全事件发生次数 | 0次 |

项目建设内容

主要建设内容

本次项目建设在原有系统上进行升级改造，本项目建设内容主要包括：

上海市旅游质量管理系统

上海市旅游质量管理系统建设内容主要包含：

1.	XC改造部分：

旅游质量管理、游客服务、后台管理、CA功能模块

2.	新增功能模块：

（1）信用评估： 构建一套科学、多维度的酒店旅馆信用评估模型，该模型将综合考量酒店的基础资质、政务信用、第三方评价（如游客评论、行业奖项）以及行业信用（如卫生、消防、服务质量、投诉处理等）等因素，进行量化评分和等级划分。

（2）分级监管策略： 分级监管策略模块将信用评估结果应用于实际的监管工作中，实现基于风险的差异化监管，提高监管效率和精准性。本模块与全市统一综合执法系统对接，避免重复建设，从而实现专业化分工与高效协同。

（3）信用等级评估信息： 建设一个集中、统一的酒店旅馆信用等级评估信息数据库，用于存储、管理和更新所有酒店的信用相关数据、评估结果以及监管记录。该信用库将为信用评估、分级监管和信息公开提供数据支撑。

（4）奖惩机制： 建立与信用等级相关的奖惩机制。对高信用等级的酒店，将配套激励措施（如减少检查、优先支持等）；对低信用等级的酒店，将配套惩戒措施（如增加检查频次、列入黑名单等），以形成有效的激励约束机制。

（5）酒店自助服务：通过本模块，酒店经营者将可便捷获取与其自身信用状况相关之信息，提交必要业务数据，并进行多项自助服务操作，进而实现监管机构与被监管对象间信息对称与协同互动。

（6）基础数据管理：实现酒店/旅馆相关企业基本信息数据管理。

3.完成数据迁移及密码应用改造

上海市社区文化活动中心中央信息管理系统-上海文化市场综合信息管理服务模块

1.	XC改造部分

主要涉及改造的原有功能包括：演出主体监管、经营主体单位管理、票务数据接口、演出项目管理、演出场地信息维护、票务实名管理、重点对象管理、异常行为管理、数据统计分析、公益票管理、数据清洗、统一用户管理、短信验证服务、系统接口等功能。

2.完成数据迁移及密码应用改造

软件开发清单

上海市旅游质量管理系统

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信用评估-信用评估模型配置-评估模型版本管理 | 提供评估模型版本管理机制，处室管理人员可创建全新之模型版本，也可以基于现有模型版本进行复制，作为新版本之基础。展示所有模型版本之信息，包括版本号、创建时间、创建者、当前状态（诸如“草稿”、“已激活”、“已停用”），以及其生效与失效日期 |
| 2 | 信用评估-信用评估模型配置-评估维度及指标管理 | 维度管理：允许管理员对评估维度进行定义、修改及删除。可为每个维度配置其在整个模型中之权重 指标管理：允许管理员定义、修改及删除构成评估维度之具体评估指标。配置其在所属维度中之权重，定义评分规则，转化为信用分数。 |
| 3 | 信用评估-信用评估模型配置-信用等级划分规则配置 | 允许管理员定义及管理信用总分与最终信用等级之间之映射关系。此为将量化之信用分数转化为易于理解之信用等级 |
| 4 | 信用评估-信用评估模型配置-模型预览与模拟 | 可输入一组模拟数据或选择系统中已存在之历史酒店数据，使用当前模型版本进行信用评分计算，协助处室管理人员于模型上线前进行充分验证及调优 |
| 5 | 信用评估-信用评估模型配置-审计追踪与历史记录 | 自动记录所有对信用评估模型配置之修改操作，从而形成完整之审计追踪日志 |
| 6 | 信用评估-信用评估模型配置-导入/导出 | 为了模型之迁移、备份或在不同环境间之部署，支持模型信息导出为JSON格式文件，同时也支持导入 |
| 7 | 信用评估-信用数据采集与处理-数据标准化与转换功能 | 支持管理员配置各种复杂的转换规则，将异构的原始数据转化为系统内部统一、标准化的数据模型 |
| 8 | 信用评估-信用数据采集与处理-异常数据识别与处理功能 | 提供异常数据检测规则配置能力，自动识别这些问题数据。提供一个用户友好的异常数据人工处理界面，供管理员查看异常数据详情，进行人工处理。系统保留完整异常数据处理过程记录 |
| 9 | 信用评估-信用评分计算-信用计算 | 根据配置的模型和规则自动计算酒店的信用分数 支持周期性自动计算和手动触发计算 |
| 10 | 信用评估-信用评分计算-版本管理 | 记录评分对应的模型规则版本，以便处理申诉和应对审计 |
| 11 | 信用评估-信用等级评定 | 根据信用分数自动评定酒店的信用等级 支持人工复核与调整 |
| 12 | 分级监管策略-监管策略配置 | 不同信用等级对应的检查频次、抽查项目比例等监管措施配置 专项执法与投诉触发的监管规则配置 |
| 13 | 分级监管策略-重点关注任务管理 | 根据监管策略、酒店信用等级变化，以及识别到风险事件，生成基于信用风险的“重点关注任务”清单 |
| 14 | 分级监管策略-重点关注任务分配 | 对于被系统判定为“高风险关注”的酒店，分配给特定监管人员进行持续信用状况跟踪。 |
| 15 | 分级监管策略-监管检查对接 | 负责全面且精确地跟踪和显示来自全市统一综合执法系统的、所有与酒店信用相关的行政执法任务，包括行政检查、行政处罚、行政强制措施等。根据检查码获取跟踪相关的行政执法任务（如行政检查、行政处罚、行政强制）的进展与最终结果， |
| 16 | 分级监管策略-问题及整改跟踪 | 对于市统一综合执法系统发起的行政处罚或行政检查中发现的问题，酒店系统可通过接口接收其正式的整改通知书和整改要求，将其关联至酒店信用档案，同步调整酒店的信用得分，实现闭环联动。 |
| 17 | 信用等级评估信息-信用等级评估信息存储与管理 | 集中存储所有酒店的信用等级评估相关数据和等级评估结果，实现对所有酒店信用等级评估相关数据及最终评估结果集中化、结构化存储。支持存储酒店之核心身份识别信息（如统一社会信用代码、法定名称）、完整的历史信用得分（包括原始分数、调整分数）、评定之信用等级及其生效区间、每次评估所依据之原始数据快照。 |
| 18 | 信用等级评估信息-信用等级评估信息查询 | 支持多条件组合查询，例如按酒店名称、统一社会信用代码、信用等级、所属区域、检查时间范围、问题类型、投诉状态等进行精细化过滤和查询。查询结果应支持灵活排序、分页显示，以及数据导出功能支持数据访问权限控制，确保用户只能查询其权限范围内之数据。 |
| 19 | 信用等级评估信息-信用等级评估信息公开披露 | 提供可公开信用等级信息查询接口，支持集成到政府服务门户（随申办）灵活配置哪些信息可以向公众公开，哪些信息需要进行脱敏处理（如部分模糊化、匿名化），以及哪些信息需严格保密不予公开，严格遵守国家相关法律法规，并充分保护酒店的商业秘密 |
| 20 | 信用等级评估信息-数据分析与报表-信用等级相关 | 分析酒店行业整体信用状况关键指标。包括但不限于：不同信用等级酒店之数量分布、各区域酒店之平均信用得分、不同类型酒店（如星级酒店、经济型酒店、民宿）之信用差异分析、不同风险等级酒店之数量及其占比等。 分析酒店个体及行业整体信用得分和等级随时间变化趋势。 分析结果以多维度视图展现，便于监管部门全面掌握行业脉络 |
| 21 | 信用等级评估信息-数据分析与报表-监管策略相关 | 分析监管策略执行效果，量化分析不同信用等级酒店的检查频次、抽查比例与实际违规发现率、整改完成率等指标间的关联性，从而为监管策略之优化与调整提供数据依据 |
| 22 | 信用等级评估信息-系统对接与数据共享 | 与其他相关政府部门系统的数据共享接口 |
| 23 | 奖惩机制-激励措施管理 | 高信用酒店激励政策配置（减免综合执法、优先支持活动等） 激励措施执行记录 公开表彰名单管理 |
| 24 | 奖惩机制-惩戒措施管理 | 低信用酒店惩戒政策配置（列入黑名单、限制参与活动等） 行政处罚记录与管理 惩戒措施执行跟踪 失信行为追溯和记录功能 |
| 25 | 酒店自助服务-酒店信用状况查询 | 实时获取本酒店最新信用报告 |
| 26 | 酒店自助服务-酒店信用状况趋势 | 酒店信用等级及信用分数在不同评估周期（例如每月、每季度、每年）的变化趋势 |
| 27 | 酒店自助服务-整改方案提交 | 提供结构化表单，酒店填写详细的整改方案，支持酒店上传多种格式的整改完成证据材料 |
| 28 | 酒店自助服务-整改进度跟踪 | 酒店可实时查阅其提交的整改方案所处状态，审核意见，系统自动记录方案提交、审核、复核日志 |
| 29 | 酒店自助服务-在线申诉 | 提供申诉入口，酒店可以填写详细申诉事由、事实依据、诉求，支持上传与申诉相关之证据材料，自动生成申诉编号 |
| 30 | 酒店自助服务-在线申诉处理进展查询 | 酒店用户可随时通过门户查询其申诉案件之最新处理进展及申诉结果。系统自动记录申诉提交、调查、裁决的日志 |
| 31 | 酒店自助服务-政策法规与行业规范查阅功能 | 政策法规与行业规范查阅功能 |
| 32 | 酒店自助服务-酒店基础信息自主维护功能 | 支持酒店经营者主动维护和更新部分基础信息，并支持后台管理员审核 |
| 33 | 基础数据管理-酒店/旅馆信息管理 | 企业基本信息录入、修改、查询（营业执照、经营许可等） 企业资质信息管理 企业联系人及联系方式管理 区域划分及管理 酒店/旅馆信用数据手工维护，提供一个用户友好、功能完善的手动数据录入界面，支持多种格式附件上传，提供数据入库审核流程，并在关键节点自动发送通知消息 |
| 34 | 基础数据管理-数据源接入管理 | 配置和管理各类数据源接口（上海信用中心、大数据中心等） 数据同步与更新机制管理 数据质量校验与清洗规则配置 |
| 35 | 基础数据管理-酒店/旅馆数据自动采集 | 能够高效、稳定地从各类外部数据源获取酒店信用相关数据，包含数据源状态监控与健康检查，支持灵活的数据抽取策略及错误处理与重试机制 |
| 36 | 后台管理 | 对公告信息管理、基础资料维护、旅行社离线智能数据上报客户端、权限管理、数据整理备份、用户管理等模块进行XC改造 |
| 37 | 旅游质量管理 | 对案例分析、诚信信息发布、答疑解惑、法院判例、合同与保险、旅游法规、企业动态、市场监察、投诉指南、信息公示、有话大家说、质检机构名录、质检简况、质检培训等模块进行XC改造 |
| 38 | 游客服务 | 对旅游合同发放管理、旅游合同备案登记、旅游合同案接口、旅行社责任险投保信息、旅游意外险险种公示、委托代理授权信息公示、游客参团信息跟踪、游客自助管理等模块进行XC改造 |
| 39 | CA功能模块 | 对旅行社的数字签名、旅行社印章管理、游客的数字签名、游客临时证书等模块进行XC改造 |
| 40 | 数据迁移 | 对上海旅游质量管理系统进行数据迁移 |
| 41 | 密码应用改造 | 对上海旅游质量管理系统进行密码应用改造 |

上海市社区文化活动中心中央信息管理系统-上海文化市场综合信息管理服务模块

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 演出主体监管 | 对审批数据对接、座位信息对接、未批先售预警模块进行XC改造 |
| 2 | 经营主体单位管理 | 对主办方统一视图、票务销售商统一视图进行XC改造 |
| 3 | 票务数据接口 | 对安全认证接口、票务识别码数据接口、售票终端备案接口、票张信息数据接口、票务销售数据接口、票务退票信息接口、票务数据质量接口模块进行XC改造 |
| 4 | 演出项目管理 | 对票务数据查询、演出项目数据同步、演出项目查询模块进行XC改造 |
| 5 | 演出场地信息维护 | 对演出场地抽取、演出场地类目管理模块进行XC改造 |
| 6 | 票务实名管理 | 对票务实名管理模块进行XC改造 |
| 7 | 重点对象管理 | 对重点对象信息采集、重点对象分析进行XC改造 |
| 8 | 异常行为管理 | 对异常行为定义和预警、数据筛查、数据辅助决策、标签维护进行XC改造 |
| 9 | 数据统计分析 | 对票房统计、售票汇总表、售票明细表、场馆使用率报表、演出场次报表、演出频次报表、上座率报表、平均票价报表、门票类型汇总表、演出项目统计、自定义统计演出情况进行XC改造 |
| 10 | 公益票管理 | 对公益票管理模块进行XC改造 |
| 11 | 数据清洗 | 对清洗规则设置、清洗任务执行模块进行XC改造 |
| 12 | 短信验证服务 | 对短信验证服务模块进行XC改造 |
| 13 | 统一用户管理 | 对用户认证、系统接入、安全通道、集中审计进行XC改造 |
| 14 | 系统接口 | 对系统接口进行XC改造 |
| 15 | 数据迁移 | 对文化市场模块进行数据迁移 |
| 16 | 密码应用改造 | 对文化市场模块进行密码应用改造 |

总体架构图

总体架构图

技术路线

XC Web 项目的技术路线将以 Java SpringBoot 框架为核心，充分考虑XC环境的特殊要求，构建安全、自主、可控的应用系统。后端选用成熟稳定的 Java Spring Boot 作为后端开发框架，应用服务器选择通过XC认证的国产应用服务器东方通 TongWeb，数据库为达梦数据库DM，采用符合国密标准的加密算法和安全协议，构建安全的身份认证和授权体系。前端框架选用Vue.js并对页面在国产浏览器上的兼容性进行充分测试和适配。

部署环境

本项目在上海市电子政务云政务外网区域和互联网区域进行部署。

电子政务云资源需求

本系统现有云资源可以满足项目需求，不需要申请额外资源。后续将根据实际运行情况和性能监控数据，动态评估资源使用状况，必要时提出扩容或优化方案，确保系统稳定高效运行。

其他工作要求

优先考虑具有信息安全管理体系认证(GB/T 22080或ISO/IEC 27001认证)、质量管理体系认证(GB/T 19001或IS0 9001认证)、云服务信息安全管理体系认证（ISO/IEC 27017认证）的供应商。

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：市文旅局综合业务管理大系统建设项目（2026年升级改造）相关系统的安装测试并维护系统的正常运行。

应急响应要求

供应商对系统故障能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

（1）在至少12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

（2）供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

（3）供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的15个工作日内发起组织专家验收会。

（1）本项目采用现场运行、测试验收方式验收。供应商完成的开发项目应达到的质量标准应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项技术标准、规范要求，并满足采购人实际需求，前述标准、规范等不一致的，以要求高(严格)的为准。

（2）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（3）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（4）如本项目连续3次验收未通过，招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

项目总体建设周期为自合同签订生效之日起7个月。分为以下四个阶段：

第一阶段为1个月，完成系统设计。

第二阶段为4个月，完成开发。

第三阶段为1个月，完成试运行，并完成三测。

第四阶段为1个月，完成验收。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员须具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | - 研究生或以上学历； - 具有6年及以上政务信息系统软件开发或实施的服务经验； - 具备计算机技术与软件专业技术资格(水平)信息系统项目管理师、系统分析师证书 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | - 本科或以上学历； - 具有3年及以上政务信息系统软件开发或实施的服务经验； - 具备计算机技术与软件专业技术资格(水平)软件设计师证书及相关工作经历 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 6人 | - 专科或以上学历； - 具备计算机技术与软件专业技术资格(水平)的软件开发相关工作经验 | 不驻场 |
| 功能测试 | 负责项目的功能测试 | 1 | - 专科或以上学历； - 具备软件开发及测试相关工作经验 | 不驻场 |
| 安全测试 | 负责项目的安全测试 | 1 | - 本科或以上学历； - 具备安全测试相关工作经验； - 安全测试人员具备CISP注册信息安全专业人员-注册渗透测试工程师或注册渗透测试专家的资质证书 | 不驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于3人的质保期间的支撑团队（其中技术运维组长1人，运维主管1人，技术工程师不少于1人），投标单位的相关服务人员须具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维组长 | 负责项目运维质量和安全控制 | 1人 | - 本科或以上学历； - 具有6年及以上政务信息系统软件开发或实施的服务经验； - 具备计算机技术与软件专业技术资格(水平)的中级及以上证书 | 不驻场 |
| 运维主管 | 负责项目安全运行 | 1人 | - 本科或以上学历； - 具有6年及以上政务信息系统软件开发/实施/服务经验； - 具备计算机技术与软件专业技术资格(水平)中级及以上证书 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 专科或以上学历，具备软件开发相关工作经验 | 不驻场 |

等级保护要求

本项目中上海市旅游质量管理系统参照信息安全等级保护三级建设，上海市社区文化活动中心中央信息管理系统-上海文化市场综合信息管理服务模块参照信息安全等级保护二级建设，报告关键要素应符合上海市大数据中心相关要求。

商用密码应用需求

本项目验收前应通过密码应用测评，其中上海市旅游质量管理系统按照三级标准、上海市社区文化活动中心中央信息管理系统-上海文化市场综合信息管理服务模块按照二级标准。报告关键要素应符合上海市大数据中心相关要求。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 总体架构方案；

－ 技术路线方案；

－ 项目设计方案，应该包括：

- 软件需求说明书

- 系统功能设计

(3)	系统原型设计

(4)	系统数据接口设计

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。