采购需求

项目概况

智慧公园系统2018年启动建设工作，通过建立相关数据库和应用系统搭建，并于年底建设完成并投入运行，主要功能是将公园各类信息系统补充、完善和集成，并将智能化子系统进行集成，满足市级管理部门、区级公园管理部门、城市公园的三级管理要求。经过多年的运行管理，目前智慧公园系统已经积累沉淀了海量、多元的公园基础数据、游客量管理、公园生态环境、动植物名录等数据信息，在助力行业运营管理、提升服务水平等方面已取得一定成效。随着人工智能（AI）、物联网、大数据等技术的发展，有必要通过新一代信息技术和人工智能技术对公园管理进行赋能，提升管理能级和水平。同时，面对上海市公园数量的与日俱增、市民对公园服务品质提升需求不断增长，以及公园运营管理提质增效的迫切要求，客观上对公园业务和运营管理信息数据采集的准确、高效和分析的及时、快速，以及针对性高品质的服务场所设施和活动提供提出了更新更高要求。为进一步提高公园运营管理质效，提升服务能级和现代化、智慧化治理水平，根据《上海市公园管理条例》《关于推进上海市公园城市建设的指导意见》《上海市智慧公园建设导则（试行）》等相关政策和规划文件要求，上海市公园管理事务中心开展智慧公园系统2026年升级改造建设，包括数据智能化分析、运营管理大数据分析、场景智慧巡检、游客量大数据监测等，为上海市公园管理、运营和服务提质增效提供决策辅助支撑。

是否按信创要求建设：是

建设目标

本项目运用“多源数据整合分析+AI算法模型搭建”的建设思路，通过数据智能化分析、运营管理大数据分析、场景智慧巡检、游客量大数据监测等智能化新模块建设，实现市级、区级、公园级三级管理主体纵向贯通，各公园特色数据资源横向整合，形成“自上而下指导（市级政策、标准、资源下沉）+自下而上反馈（公园问题整改、数据更新、需求上传）”的管理链路，构建“市级统筹决策-区级承转执行-公园落地实施”三级联动的智能管理体系，进而使管理决策由“经验估量”转向“数据驱动”，促进跨区域资源调度、协同处置与经验共享，全面提升全市公园管理的统一性、协同性与响应效率。

本项目建设将实现以下四个目标：

（1）数据智能化分析，打造高质量数据管理闭环

聚焦公园的不同业务管理模块，如城市公园管养、服务设施维修保养、配套经营场所、环境卫生等，建立“多源采集-标准互通-深度分析-智能应用”的数据管理机制，建设数据智能化分析模块，BI展示和数据看板功能。实现业务智能化管理，从“被动响应”转向“主动服务”，从“分散管理”转向“全局协同”，从“经验主导”转向“数据+算法支撑”，为全市公园的精细化、人性化、可持续管理提供数据长期支撑。依托物联网感知、图片识别AI算法、智能终端等技术，基于多源自动采集数据，通过图片识别AI算法赋能，形成问题隐患自动识别感知，进行预测性分析。

（2）经营管理大数据分析，推动运营优化提质增效

立足现有公园基础数据和实时数据，整合内外部多源数据（信令数据、诉求信息、POI数据等），构建游客画像及周边业态画像，分析挖掘游客诉求等，丰富公园管理“一张图”的功能。建立互通共享机制，整合城运中心、12345、公安、消防、建管委、气象等部门多源数据，结合公园特色数据，搭建公园运营策略优化算法模型。

（3）实现场景智慧巡检，提升业务监测反馈效率

通过线上移动巡查方式，对公园园容卫生保洁、游客行为识别、游商摊贩、设备部件等公园重点日常巡检巡查场景进行智慧巡检，形成实现任务自动分配、场景化任务上报、工单流转、短板跟踪、问题申诉、限时催办、处置反馈的闭环管理。支持智慧公园系统采集环节中新增、调整、修改、删除采集填报任务，支持区级、公园等生成新的数据项，支持区级、公园上传数据。新增区级、各公园对采集数据的问题申诉、短板整改和结果反馈功能，并支持佐证材料上传，由市级部门进行审核后并反馈结果。

（4）游客量大数据监测，辅助支持客流管理

划分上海主要公园的电子围栏边界，以此支持在电子围栏中查询手机信令数据。对获取的原始手机信令记录进行数据预处理，将预处理后的游客量数据，根据特定算法进行建模，利用历史游客量数据，使用时序预测算法，调整模型参数，使模型能够准确地学习到数据中的规律和趋势，通过对历史数据的拟合，预测未来短期内的游客量。基于手机信令数据，对6个直属公园的帐篷区进行实时客流监测，超过单位面积人数上限时开展预警。同时，将预处理后的游客量数据数据进行特征工程，对影响游客量的因素特征进行提取和选择，建立各种复合式标签。对各类公园中的游客量、游客画像形成统计报表，并支持报表的查询筛选和下载。

项目建设内容

技术路线

本系统采用业界最佳实践技术规范和相关技术实现，主要包括：B/S 架构、RESTful架构、OpenAPI 规范，DDD（领域驱动设计）设计思路。以便保障系统的可靠性、可维护性、可扩展性等。

总体架构

本系统为上海市智慧公园综合管理信息平台与示范公园信息平台的2026年升级改造项目。该平台在数据留痕、业务搭建上已有显著成效，本系统绝大部分数据来自于该平台数据库。但客观来说，老平台在大数据分析，尤其是AI分析上的探索仍属早期，部分数据分析维度不够灵活，数据建模不够复杂深入，业务支撑不够全面，未能全面接轨大模型技术，未能享受当前时代的技术红利。

在此基础上，2026年升级改造项目聚焦于大数据分析与大模型分析，通过引入外部POI与运营商信令数据，进一步细化公园人流量与周边业态标签、扩充分析维度，打造一套分析地图，实现数图联动查询。同时搭建对内的公园行业大模型，以AI技术赋能内部管理。数据分析方面，各主题的静态看板结合大模型的智能问数与生成式报告，动静结合，加强智能化管理。

部署环境

系统部署在上海市电子政务云上，依托上海市电子政务云提供网络、设备，部署环境要求以政务云实际提供为准。

- 软件开发清单：

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据智能化分析 | 主题看板综合管理 | 公园入册数据对接、公园入册数据展示、星级评定数据对接、展示、附属设施数据对接、展示 |
| 2 |  | 主题看板日常运营 | 日游客量数据对接、日游客量数据展示、实时游客量数据对接、实时游客量数据展示 |
| 3 |  | 主题看板公园考核 | 直属公园养护监理模块对接、展示、公园三级巡查数据对接、展示、公园考核管理模块数据对接、展示 |
| 4 |  | 主题看板应急管理 | 各区各公园应急管理模块数据对接各区各公园应急管理模块数据下钻分析展示 |
| 5 |  | 多模态数据集成 | 多源数据接收模块、数据格式转换与标准化 |
| 6 |  | 多模态数据检测 | 综合运用图像分类、目标检测、OCR识别、人脸识别等算法技术，进行算法场景训练。例如园区垃圾堆放、消防设施完好性、宣传标识牌准确性、宣传标识牌完好性、人流密度监测、异常行为检测、厕所环境卫生情况等等。 |
| 7 |  | 数据结果生成 | 结构化结果输出、报告生成、人工校准、接口对接与数据推送 |
| 8 | 运营管理大数据分析 | 公园游客画像标签建模 | 运营商信令基础数据对接、预处理、游客人口学、日均客流、峰值客流、游园时长标签建模 |
| 9 |  | 公园游客画像一张图查询 | 画像标签图层筛选、公园游客画像分级分色展示、公园游客画像二级详情页 |
| 10 |  | 公园游客诉求标签建模 | 游客诉求基础数据对接、预处理、投诉类、满意度类标签建模 |
| 11 |  | 公园游客诉求一张图查询 | 诉求标签图层筛选、公园游客诉求分级分色展示、公园游客诉求二级详情页 |
| 12 |  | 周边业态画像标签建模 | POI基础数据对接、预处理、周边各类业态标签建模 |
| 13 |  | 周边业态画像一张图查询 | 周边业态标签图层筛选、周边业态分级分色展示、周边业态二级详情页 |
| 14 |  | 运营策略知识库 | 一园一档、游客画像策略库、游客诉求、周边业态策略库 |
| 15 |  | 运营策略提示 | 策略量化计算、承载量调整策略、公园布局策略、季节性管理策略 |
| 16 |  | 运营策略一张图查询 | 运营策略二级详情页，点击某公园电子围栏后，展示该公园运营策略的二级详情页面 |
| 17 | 场景智慧巡检 | 巡查巡检场景管理 | 设置园容卫生保洁、游客行为识别、游商摊贩、设备部件等不同巡查场景支持，并支持自定义调整检查内容 |
| 18 |  | 任务自动分配 | 结合不同场景的检查规范要求，进行任务分配，可定时、定点、定人自动分配，同时可限制不同任务的上报时间 |
| 19 |  | 场景化任务上报 | 支持巡检人员根据分配的场景任务与公园动线，便捷记录和上报问题，包括园容卫生、游客不文明行为、游商占道等不同场景。上报渠道端口包括移动端和管理后台，用户可以实时提交事件描述、位置信息及相关图片 |
| 20 |  | 工单流转接口 | 将上报任务接口开放给相关系统，包括问题具体表现，问题类型等相关字段，以便相关系统调用后处置 |
| 21 |  | 短板跟踪 | 对上报任务中发现的各类问题场景进行跟踪，为巡检人员或相关责任部门提供问题整改渠道，并上传相关整改证据，结合整改情况进行问题整改审核 |
| 22 |  | 问题申诉 | 为巡检人员或相关责任部门提供问题申诉渠道。当对事件处理结果有异议时，用户可通过该功能提交申诉信息，并附上相关证据进行申诉流程 |
| 23 |  | 限时催办 | 可由管理人员手动设置，对超期未处理的工单进行提醒和催办，系统自动向工单负责人发送催办通知 |
| 24 |  | 处置反馈接口 | 将工单责任部门处置反馈后的结果进行接口调取，包括处置结果、相关资料等内容 |
| 25 | 游客量大数据监测 | 游客量数据库预处理 | 划分上海主要公园的电子围栏边界，以此支持在电子围栏中查询手机信令数据。对获取的原始手机信令记录进行数据预处理，包括缺失值处理、异常值检测与处理、数据标准化等步骤，确保数据的准确性和一致性等 |
| 26 |  | 游客量建模测算 | 将预处理后的游客量数据，根据特定算法进行建模，利用历史游客量数据，使用时序预测算法，调整模型参数，使模型能够准确地学习到数据中的规律和趋势，通过对历史数据的拟合，预测未来短期内的游客量 |
| 27 |  | 帐篷区客流监测 | 基于手机信令数据，对6个直属公园的帐篷区进行实时客流监测，超过单位面积人数上限时开展预警 |
| 28 |  | 游客量建模分析和特征提取 | 将预处理后的游客量数据进行特征工程，对影响游客量的因素特征进行提取和选择，建立各种复合式标签 |
| 29 |  | 客流量信息查询与监测 | 对各类公园中的游客数量、游客画像形成统计报表，并支持报表的查询筛选和下载 |
| 30 | 市民夜校 | 市民端-登录认证 | 登录入口、微信登录认证 |
| 31 |  | 市民端-课程报名 | 课程一览、筛选、课程详情二级页面、报名资料填写 |
| 32 |  | 市民端-支持工具 | 订单情况、在线签到、在线签到、我的课程、课程后评价 |
| 33 |  | 管理端-课程全生命周期管理 | 课程一览、资料上传、课程发布审核、发布、课程二维码生成、下架 |
| 34 |  | 管理端-订单全生命周期管理 | 订单一览、审核、黑名单管理 |
| 35 |  | 管理端-数据分析 | 课程报名、实际签到情况数据分析、课后评价、学员画像情况数据分析 |
| 36 | 数据预处理 | 数据采集-结构化数据采集 | 支撑公园行业AI助手、智能问数、生成式报告三套AI智能体。通过数据导入、API接口等方式采集库表类结构化数据，主要采集上海市智慧公园综合管理信息平台与示范公园信息平台已建成系统数据 |
| 37 |  | 数据采集-非结构化数据采集 | 支撑公园行业AI助手、生成式报告。通过文件导入、文件批量导入的方式采集知识RAG数据 |
| 38 |  | 数据处理-格式规范化 | 支撑公园行业AI助手、智能问数、生成式报告。对上海市智慧公园综合管理信息平台与示范公园信息平台中所记录数据的时间格式、文本编码、数值格式进行统一 |
| 39 |  | 数据处理-异常值检测与处理 | 支撑智能问数、生成式报告。基于统计算法，识别上海市智慧公园综合管理信息平台与示范公园信息平台中的异常数据明细，对明显异常数据进行剔除与修正，避免影响问数与报告中的统计 |
| 40 |  | 数据处理-重复数据去重 | 支撑智能问数、生成式报告。对上海市智慧公园综合管理信息平台与示范公园信息平台中的数据明细，基于主键或特征字段自动检测重复，避免重复统计 |
| 41 |  | 数据处理-噪声数据剔除 | 支撑公园行业AI助手、生成式报告。对知识RAG数据中的无效数据、乱码、无意义文本进行剔除 |
| 42 |  | 数据处理-数据脱敏与隐私保护 | 支撑公园行业AI助手、生成式报告。对知识RAG数据中的敏感字段采取脱敏处理 |
| 43 |  | 数据处理-编码标准化 | 支撑公园行业AI助手、智能问数、生成式报告。对上海市智慧公园综合管理信息平台与示范公园信息平台中的事件分类编码、植物分类编码、动物分类编码、时间编码、地理编码等进行统一 |
| 44 |  | 接口服务-元数据接口 | 支撑公园行业AI助手、智能问数、生成式报告。从上海市智慧公园综合管理信息平台与示范公园信息平台中抽取元数据用于语料治理 |
| 45 |  | 接口服务-知识库接口 | 支撑公园行业AI助手、生成式报告。将预处理后数据同步推送给知识库系统 |
| 46 | 知识库建设 | 知识建模与组织-知识切片 | 支撑公园行业AI助手、生成式报告。将知识RAG数据中的公园信息、文本记录、公园行业法律法规、历史报告范文等语料，通过规则切片和语义切片的方式进行知识切片 |
| 47 |  | 知识建模与组织-元信息标注 | 支撑公园行业AI助手、生成式报告。将知识RAG数据中的公园信息、文本记录、公园行业法律法规、历史报告范文等语料数据进行元数据标注 |
| 48 |  | 知识建模与组织-知识抽取 | 支撑公园行业AI助手、生成式报告。对知识RAG数据中的公园信息、文本记录、公园行业法律法规、历史报告范文等语料，进行规则驱动知识抽取与模型驱动知识抽取，并开展实体消歧和指代消解工作 |
| 49 |  | 知识建模与组织-知识增强 | 支撑公园行业AI助手、生成式报告。对知识RAG数据中的公园信息、文本记录、公园行业法律法规、历史报告范文等语料进行知识增强。对embedding模型进行调优训练，对向量化的数据构建索引以支持高效检索 |
| 50 |  | 知识更新与进化-变更检测与版本管理 | 支撑公园行业AI助手、生成式报告。公园信息知识库更新权限开放给各公园，针对知识图谱的动态更新，每日同步最新数据，识别内容变化，保留多版本快照并支持对比与恢复。对知识库定期巡检与更新 |
| 51 |  | 知识更新与进化-用户行为驱动进化 | 支撑公园行业AI助手、智能问数、生成式报告。记录用户对问答、问数、报告结果的好差评，定期开展数据分析并对差评答案进行知识库调整 |
| 52 |  | 知识质量与安全-多语言对齐检查 | 支撑公园行业AI助手、生成式报告。针对知识RAG数据中的多语言场景，如动植物中英文介绍、公园中英文介绍等，开展多语言内容的对齐检查 |
| 53 |  | 知识质量与安全-安全检查 | 支撑公园行业AI助手、生成式报告。对知识RAG数据中的敏感词进行检测，对法规条款进行验证，确保知识库内容符合公序良俗 |
| 54 | 智能体建设 | 角色与对话框架设计-智能体人格设定 | 将公园行业AI助手的智能体人格设定为“上海公园行业业务专家”，以严谨且专业口吻回答上海各公园情况、公园行业知识、公园行业法律法规。智能问数人格设定为“公园数据统计专家”。生成式报告人格设定为“公园管理公文写作秘书” |
| 55 |  | 角色与对话框架设计-对话流程设计与结构化脚本 | 支撑三个智能体应用。涵盖用户指令输入、意图识别、知识库检索、答案生成。意图识别基于初步设计的业务问答对，由大模型自动生成大批训练集，对通用意图识别模型进行微调。将向量化的数据构建索引并存入向量数据库，并对训练数据进行分块和索引优化，支持高效检索。设计对话超时与对话异常时的处理方法。 |
| 56 |  | 能力构建与流程编排-简单提示词工程 | 支撑三个智能体应用。负责提示词模版库管理，贴合业务，预先编写一系列高质量结构化的基础提示模版，引导用户熟悉使用 |
| 57 |  | 能力构建与流程编排-简单知识工程 | 构建多源知识库，分为基础层、业务层和决策层，并结合RAG技术来强化知识库的检索查询能力 |
| 58 |  | 能力构建与流程编排-数据安全与权限控制 | 通过数据库搭建连接、人员管理、系统管理、菜单管理等功能，实现该模块对数据库内容进行问询、人员权限管理。公园行业AI助手知识库向各公园管理人员开放维护权限，由管理员账号进行审核 |
| 59 |  | 能力构建与流程编排-歧义处理 | 设计内置多轮澄清问询机制，当识别到用户指令存在多种可能解释时，自动触发追问流程，引导用户明确具体意图。同时，结合上下文语境和用户历史偏好，对歧义语句进行智能消歧，优先选择概率最高的选项执行，保障对话流畅性。建立动态语义纠错模型，对输入内容进行实时校验和补全。当用户表述模糊时，能主动提供相关选项供用户确认，化被动为主动，有效提升首次处理成功率 |
| 60 |  | 能力构建与流程编排-步骤控制与异常恢复 | 设置全局超时监控和断点续话机制，当会话意外中断或长时间无响应时，系统能自动保存进度并在用户返回时提示恢复，确保任务连续性。为关键操作步骤设计回滚和异常处理预案。一旦执行失败或收到否定反馈，系统可自动触发补偿操作或回退至上一稳定状态 |
| 61 |  | 上下文与多轮对话管理-多轮状态追踪 | 构建一个动态的状态管理器，其核心是维护一个实时更新的会话状态记录。该状态管理器追踪对话目标、已完成对话、待决问题。所有状态变更都有日志记录，便于调试和审计，确保多轮对话的连贯性和一致性 |
| 62 |  | 上下文与多轮对话管理-会话历史归档 | 构建结构化会话存储体系，按会话ID、时间戳、用户标识等维度归档完整对话记录，包括用户输入、系统响应、意图及实体信息。归档数据不仅用于审计追踪，更为模型优化和用户体验分析提供数据支撑。设计冷热数据分层存储策略。近期高频访问的会话数据存入高速缓存以供实时上下文调用，历史数据则转存至成本更低的大数据平台，用于长期趋势分析平衡性能与成本 |
| 63 |  | 上下文与多轮对话管理-会话中断与恢复 | 在每轮对话后持久化关键上下文。当用户再次发起会话时，系统通过身份标识自动检索未完成流程，实现无缝衔接。支持用户主动中断和强制超时中断两种场景。提供清晰的进度提示和中断指令，允许用户随时暂停或取消任务。恢复时既可延续历史，赋予用户充分控制权 |
| 64 |  | 上下文与多轮对话管理-个性化偏好记录 | 在用户授权基础上，建立动态用户画像模块，隐式记录用户的历史选择、常用功能及显式设置的偏好（如语言风格、推荐偏好）。通过持续学习用户行为，形成个性化知识库，为精准服务提供依据。设计隐私友好的偏好管理机制。用户可随时查看和修改被记录的偏好信息，甚至一键清除。系统严格遵循数据最小化原则，确保个性化体验与隐私保护之间的平衡 |
| 65 |  | 上下文与多轮对话管理-多线程会话调度 | 采用异步非阻塞架构和连接池技术，为每个并发会话请求分配独立的上下文实例和计算资源。通过高效的线程调度算法和负载均衡，确保高并发场景下仍能保持稳定的低延迟响应。实现基于权重的资源分配策略。可根据会话类型或用户级别分配不同的计算优先级，保障关键任务的服务质量。同时设置并发数阈值和排队机制，防止系统过载，维持整体稳定性 |
| 66 |  | 上下文与多轮对话管理-用户身份切换与上下文隔离 | 严格执行基于用户唯一标识的上下文隔离策略，确保不同用户间的数据绝对隔离，防止信息泄露。同一用户在不同设备登录时，可根据安全策略决定是否同步会话状态 |
| 67 |  | 智能体评估与部署-准确性评测 | 构建覆盖主流场景和极端案例的测试用例库，自动化执行回归测试。重点评估意图识别准确率、RAG检索召回率、任务生成准确率等核心指标 |
| 68 |  | 智能体评估与部署-性能/并发评测 | 使用压力测试工具模拟从低到高的并发请求，测试系统的响应时间、并发量及资源利用率（CPU、内存）。通过逐步加压，测试并发上限量 |
| 69 |  | 智能体评估与部署-安全评估 | 开展专项安全扫描和渗透测试，重点检查输入验证（防SQL注入、XSS攻击）、身份认证与授权机制、敏感数据加密传输与存储等环节。定期进行安全审计和漏洞复盘，持续加固系统安全防线 |
| 70 |  | 智能体评估与部署-智能体部署 | 采用Kubernetes等容器编排工具实现智能体的自动化部署。通过定义资源请求和限制，合理分配计算资源，保障多实例负载均衡和高可用性 |

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请9台服务器资源CPU84核、内存240G、存储3800G，其中虚拟机9台。

| 1、主机资源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 网络区域 | 资源类型 | 资源名称 | 资源说明 | CPU（核） | 内存(GB) | 存储(GB) | 资源数量(台) |
| 1 | 互联网 | 虚拟机 | Web应用服务器 | 应用系统前置服务部署，多节点，面向市民端，500个左右的公园的游客访问数量。预计 800并发量。 | 8 | 32 | 200 | 3 |
| 2 | 互联网 | 虚拟机 | 代理和负载均衡服务器 | 市民端负载均衡用。 | 4 | 16 | 200 | 2 |
| 3 | 政务外网 | 虚拟机 | Web应用服务器 | 数据分析应用服务部署 | 8 | 32 | 200 | 1 |
| 4 | 政务外网 | 虚拟机 | 关系型数据库服务器 | 业务主库 | 16 | 32 | 1000 | 1 |
| 5 | 政务外网 | 虚拟机 | 非关系型数据库服务器 | 分析型数据库，业务分析用 | 16 | 64 | 2000 | 1 |
| 6 | 政务外网 | 虚拟机 | 应用服务器 | 算法应用部署 | 32 | 64 | 200 | 1 |

| 2、PaaS服务资源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资源名称 | 申报数量 | 单位 |
| 1 | 中间件-东方通、普元、金蝶 | 4 | 套*年 |
| 2 | 操作系统服务-中标麒麟、统信、麒麟信安 | 9 | 套*年 |
| 3 | 数字证书服务 - SSL证书-单域名 | 4 | 张*年 |
| 4 | 数字证书服务 - 证书介质（key） | 4 | 个 |
| 5 | 安全认证网关服务 | 2 | 套*年 |
| 6 | 签名验签服务 | 2 | 套*年 |
| 7 | 可信密码服务 | 1 | 应用*年 |
| 8 | 时间戳服务 | 1 | 套*年 |

| 3、GPU资源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | GPU类型 | 资源说明（填写GPU型号） | 申报资源数量 | 备注 |
| 1 | 推理GPU | 华为 Atlas 800l（32G*8）显存256GB | 5 |  |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起提供不少于1年的7*24小时免费技术支持和售后服务。在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：上海市智慧公园综合管理信息平台与示范公园信息平台建设项目建设项目（2026年升级改造）。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期分为3个阶段。

第一阶段合同签订之日起-2026年9月，完成系统建设。2026年10月完成项目初验。

第二阶段2026年11月，完成整体系统测试、试运行。

第三阶段2026年12月，完成项目最终验收。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于18人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师证书、计算机类高级职称 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具备系统架构设计师证书 | 不驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目整体技术框架与实施 | 1人 | 具备注册信息安全专业人员（CISP）证书、信息系统项目管理师证书 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 15人 |  | 不驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师证书、计算机类高级职称 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |  | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 |  | 不驻场 |

供应商具有数据治理或智能体相关软件著作权证书的，予以优先考虑。

等级保护要求

本项目等级保护要求：安全等级保护二级。

商业密码应用需求

依据GB/T39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，结合本系统风险控制需求分析结果，本系统的主要密码应用需求包括：

| 指标要求 | 密码技术应用点 | 密码应用需求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 系统的物理和环境安全由云平台提供安全保障。 | 云平台通过密评，已被完全评估 |
|  | 电子门禁记录数据完整性 |  |  |
|  | 视频监控记录数据完整性 |  |  |
|  | 密码服务 |  |  |
|  | 密码产品 |  |  |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确保PC终端和服务端通信实体身份的真实性，防止与假冒实体进行通信 |  |
|  |  | 管理端的身份鉴别由云平台提供安全保障。 |  |
|  | 通信数据完整性 | 保护终端和服务端通信过程中业务数据的完整性，防止数据被非授权篡改 |  |
|  |  | 管理端进行远程运维管理时的运维通信数据完整性由云平台提供安全保障 |  |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | 保护PC终端和服务端通信过程中业务数据的机密性，防止重要数据泄露。 |  |
|  |  | 管理端进行远程运维管理时的运维通信数据机密性由云平台提供安全保障 |  |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 系统网络拓扑中不同区域网络边界需确保访问控制信息的完整性 |  |
|  | 安全接入认证 | 不适用 | 无外部接入设备 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发 |  |
|  | 密码产品 | 服务端相关的密码服务由云平台提供 |  |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 对远程登录设备的用户身份真实性进行鉴别，防止假冒用户登录 |  |
|  | 远程管理通道安全 | 远程管理时保护管理员身份鉴别信息等重要数据被非法窃取或非法篡改 |  |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统资源访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记的完整性 | 不适用 | 无重要信息资源安全标记 |
|  | 日志记录完整性 | 保护重要日志记录信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 保护重要可执行程序免受非法篡改 |  |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发 |  |
|  | 密码产品 | 服务端相关的密码服务由云平台提供安全保障 |  |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 保护执行关键操作或访问重要数据的用户身份真实性，防止假冒用户访问 |  |
|  | 访问控制信息完整性 | 保护应用系统的访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用 | 无重要信息资源安全标记 |
|  | 重要数据传输机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据传输的机密性 |  |
|  | 重要数据存储机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据存储的机密性 |  |
|  | 重要数据传输完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据传输的完整性 |  |
|  | 重要数据存储完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据存储的完整性 |  |
|  | 不可否认性 | 不适用 |  |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发 |  |
|  | 密码产品 | 服务端相关的密码服务由云平台提供安全保障 |  |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)系统总体设计说明书

(3)应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准