三分中心2026年等保测评服务项目

采购需求

项目概述

项目背景：根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《信息安全等级保护管理办法》等要求，对上海市大数据中心信息化服务第三分中心（以下简称“三分中心”）主管的信息系统提供等保定级备案、网络安全等级保护测评等相关工作，及时发现处置各种安全隐患，全面提升信息系统网络安全防护水平，保障系统安全、高效、稳定运行。拟通过竞争性磋商方式，选择优质服务商提供网络安全等级保护测评等服务。

服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日

服务地点：上海市大数据中心信息化服务第三分中心

服务范围

系统重要等级

本项目重要信息系统清单为：基层治理数字化平台、上海市社区事务受理信息系统、上海市社会救助和社会组织系统、上海市社会福利和社会服务系统、上海市民政局综合服务系统（外部）、上海市劳动保障管理信息系统、电子政务云人社云分中心平台、上海市退役军人事务局政务协同办公系统、上海市退役军人综合管理系统、上海退役军人互联网+云服务平台子系统、上海市退役军人事务局政务协同办公大系统资金监管平台子系统、上海市退役军人事务局安置与就业创业管理系统、上海市军人退役“一件事”综合管理平台系统、上海市退役军人事务局支撑管理系统、上海市退役军人事务局互联网应用系统、上海市海外人才管理系统、上海市国内人才引进管理系统、上海市人才综合管理系统。

本项目一般信息系统清单为：市委融办基础设施、市退役军人事务局基础设施、上海市民政局综合服务系统（内部）、上海市人社局内控管理系统、上海市医疗保障局门户网站、上海市医疗保障局财务内控管理系统。

维护清单

| 序号 | 服务对象 | 系统名称 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等保三级测评 | 基层治理数字化平台 | 对拟定级系统，配合相关定级备案材料的准备工作，协助开展等保定级备案或备案变更。应在项目验收前顺利通过等保测评，并获取等保报告 |
|  |  | 上海市社区事务受理信息系统 |  |
|  |  | 上海市社会救助和社会组织系统 |  |
|  |  | 上海市社会福利和社会服务系统 |  |
|  |  | 上海市民政局综合服务系统（外部） |  |
|  |  | 上海市劳动保障管理信息系统 |  |
|  |  | 电子政务云人社云分中心平台 |  |
|  |  | 上海市退役军人事务局政务协同办公系统 |  |
|  |  | 上海市退役军人综合管理系统 |  |
|  |  | 上海退役军人互联网+云服务平台子系统 |  |
|  |  | 上海市退役军人事务局政务协同办公大系统资金监管平台子系统 |  |
|  |  | 上海市退役军人事务局安置与就业创业管理系统 |  |
|  |  | 上海市军人退役“一件事”综合管理平台系统 |  |
|  |  | 上海市退役军人事务局支撑管理系统 |  |
|  |  | 上海市退役军人事务局互联网应用系统 |  |
|  |  | 上海市海外人才管理系统 |  |
|  |  | 上海市国内人才引进管理系统 |  |
|  |  | 上海市人才综合管理系统 |  |
| 2 | 等保二级测评等保二级测评 | 市委融办基础设施 | 对拟定级系统，配合相关定级备案材料的准备工作，协助开展等保定级备案或备案变更。应在项目验收前顺利通过等保测评，并获取等保报告 |
|  |  | 市退役军人事务局基础设施 |  |
|  |  | 上海市民政局综合服务系统（内部） |  |
|  |  | 上海市人社局内控管理系统 |  |
|  |  | 上海市医疗保障局门户网站 |  |
|  |  | 上海市医疗保障局财务内控管理系统 |  |
| 备注： 包括但不仅限于清单内的系统，以上系统清单将结合三分中心2026年度系统整合和停用情况，以实际清单为准。 |  |  |  |

服务需求

网络安全等级保护保测评及定级备案

根据《中华人民共和国网络安全法》关于网络安全等级保护相关规定，结合三分中心各信息化服务团队的信息系统等保实际情况，对三分中心的应用系统或基础设施开展等级保护测评（含定级备案和备案变更）工作，具体信息系统清单以实际需求为准，由采购方确认。

- 服务方式

现场服务。

- 服务交付物

《网络安全等级保护测评报告》。

上线前安全检测服务（含渗透测试）

按照《上海市大数据中心重要业务系统上线安全保障方案》要求，对三分中心涉及新建信息系统正式投入运行、已运行的信息系统需上线新功能或对已有功能变更的情况，按需进行包含渗透测试在内的安全检测服务，并提供书面检测报告。

- 服务方式

远程与现场相结合的方式。

- 服务交付物

《上线前安全检测报告》

网络数据安全风险自评估

协助三分中心按照《上海市大数据中心网络数据安全风险自评估工作手册》，对信息系统开展自评估工作。对发现的安全风险开展分析，提出应对处置方案，形成评估报告。具体信息系统清单以实际需求为准，由采购方确认。

- 服务方式

远程与现场相结合的方式。

- 服务交付物

《网络数据安全风险评估报告》

服务质量考核要求

服务质量的考核结果将作为支付合同费用的依据之一。服务质量考核结果为优秀或良好的按合同金额100%支付，服务质量考核结果为一般的按合同金额97%为上限支付。

4.1 考核标准

（1）根据项目要求在项目验收前完成相关等保测评服务工作；

（2）服务提供方应根据第三分中心等保测评需求，制定详细等保测评工作计划和方案；

（3）等保测评服务响应率=100%；

（4）文档完整度和准确率大于95%。

优秀：考核满足上述4条标准。

良好：考核满足上述3条标准。

一般：考核满足上述2条标准。

4.2 服务质量要求

（1）在履行期限内，服务提供方应当在服务期限过半及服务验收前以书面形式向用户方递交等保测评服务工作报告，用户方在收到服务报告后的10个工作日内，完成服务质量考核。

（2）如果由于服务提供方原因致使等保测评服务未能通过考核，服务提供方应当自收到通知之日起10日内及时整改，并自行承担相关整改费用，直至服务完全符合要求。

验收要求

服务提供方应当于2026年11月1日前，以书面形式向采购人提交本项目服务交付物。

各系统的等保测评报告出具时间，应在该系统的上一份等保报告有效期内出具。

采购人在收到服务提供方提交的上述报告后，对服务提供方的工作进行验收。如属于服务提供方原因致使服务未能通过验收的，服务提供方应当在10个工作日内进行整改，并自行承担相关整改费用，再次接受采购人的验收，直至符合约定要求。

服务组织和人员要求

选派在项目服务方面富有经验的团队人员负责项目的实施，项目团队应配置对应的人员，团队应至少配备7人，具体人员要求如下表所示：

| 角色 | 主要职责 | 人数 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责本项目的人员管理、制定工作计划、协调对接等工作 | 1人 | 具有8年及以上网络安全测评相关从业经验，具有计算机技术与软件专业技术资格高级类资格证书，具有信息安全等级测评师（高级）证书或网络安全等级测评师（高级）证书，具有注册信息安全专业人员（CISP）资质。 | 不驻场 |
| 测评工程师 | 等保测评、数据安全风险评估、上线前安全检测等 | 5人 | 具备3年以上的测评工作经验，具有网络安全等级测评师（中级及以上）证书。 | 不驻场 |
| 档案管理员 | 负责对项目档案的接收分类、编目等资料档案管理工作，协助采购人整理等保定级备案材料等工作。 | 1人 | 具备相关工作经验 | 不驻场 |

服务提供方相关要求

（一）服务提供方拥有稳定专业的测评团队，实施过类似信息系统安全测评服务项目优先考虑。

（二）供应商具备CCRC信息安全服务资质认证证书且方向为信息安全风险评估的的优先考虑。

（三）供应商具备信息安全管理体系认证证书的优先考虑。

应急服务

1、服务提供方坚持主动预防、迅速高效的原则，紧密结合实际情况，配合三分中心编制并持续完善应急预案。

2、服务提供方必须提供7*24小时全天候应急响应服务。

3、依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下：

Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8：30——17：30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17：30——次日8：30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8：30——17：30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17：30——次日8：30）内小范围故障；

当：

a、发生Ⅰ级（紧急）故障后0.5小时内无法通过电话或远程支持服务排除故障，如采购人要求提供现场支持，服务提供方应2小时内到达用户现场；

b、发生Ⅱ级（严重）故障后0.5小时内无法通过电话或远程支持服务排除故障，如采购人要求提供现场支持，服务提供方应3小时内到达用户现场；

c、发生Ⅲ级（较大）故障后1小时内无法通过电话或远程支持服务排除故障，如采购人要求提供现场支持，服务提供方应3小时内到达用户现场；

d、发生Ⅳ级（一般）故障后1小时内无法通过电话或远程支持服务排除故障，如采购人要求提供现场支持，服务提供方应4小时内到达用户现场。

4、如发生故障，服务提供方应严格按照制定的应急预案中故障处理流程实施故障排除操作。

5、当故障排除操作全部完成后，服务提供方应向采购人提交故障报告，经采购单位验证通过后签字确认并归档保存，同时组织更新相关文档。

6、如遇有重大事件（包括汛期、节假日、政治军事活动等），服务提供方应科学编制安全保障方案，并根据采购人需要提供现场保障服务。

网络和数据安全处罚措施

如供应商在服务周期内发生网络和数据安全工作违约情况，对中心系统造成网络安全或数据安全影响的，按照引发的安全事件等级和次数，中心将采取以下处罚措施，具体处罚措施由中心安全管理部门确定：

（1）限期整改；

（2）约谈企业负责人；

（3）扣除项目费用的1%-3%；

（4）上报主管部门，必要时终止项目合同并追究相关刑事责任。

供应商应承担服务过程中出现赔偿责任（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费、保全保险费/担保费）。

事件类型与等级及与之相应的处罚措施详见附表。

备份与恢复

1、服务提供方评估制定数据备份策略，定期备份关键数据的情况；

2、服务提供方评估制定数据恢复策略的有效性，以便发生故障时快速恢复；

3、服务提供方评估根据实际情况制定相应灾难恢复策略情况，以便发生灾难时快速恢复。

附表：网络和数据安全事件处罚措施

| 序号 | 类型 | 负面行为分级情况 | 追究措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全事件 | 1、发生网络安全事件或数据泄露事件，每发生一起，按不同级别进行追究。 | 见下 |
| 2 |  | （1）发生重大（Ⅱ级）及以上网络和数据安全事件的； | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、扣除项目费用的3%； 4、上报主管部门，必要时终止项目合同并追究相关刑事责任。 |
| 3 |  | （2）发生较大网络安全和数据事件（Ⅲ级）的； | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、扣除项目费用的2% |
| 4 |  | （3）发生一般网络和数据安全事件（Ⅳ级）的。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、扣除项目费用的1% |
| 5 |  | 2、被主管部门通报安全事件，每发生一起，按不同级别进行追究。 | 见下 |
| 6 |  | （1）被中央有关部门通报，并核实的。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、扣除项目费用的3% |
| 7 |  | （2）被本市有关部门通报，并核实的。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、扣除项目费用的2% |
| 8 |  | （3）被中心通报，对业务造成影响。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、一个服务周期内累计发生3次及以上的，扣除项目费用的1% |
| 9 |  | （4）被重要用户投诉，影响中心形象、声誉。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、一个服务周期内累计发生2次及以上的，扣除项目费用的2% |
| 10 |  | 3、在日常安全监控和检查中，发现服务厂商建设、运维的系统被非法登陆、信息泄露或篡改、病毒或黑客攻击等安全事件。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、扣除项目费用的2% |
| 11 |  | 4、在上级主管单位对中心进行安全检查中，发现问题的。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、在一次检查中发现2个及以上高危问题的，扣除项目费用的2% |
| 12 |  | 5、未经批准，擅自在各种媒体发表与中心有关的评论或言论。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、扣除项目费用的2% |
| 13 | 故障 | 1、发生A1、A2级故障。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、扣除项目费用的3% |
| 14 |  | 2、发生B1、B2级故障。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、一个服务周期内累计2次及以上的，扣除项目费用的2% |
| 15 |  | 3、发生C+级故障。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、一个服务周期内累计3次及以上的，扣除项目费用的1% |
| 16 | 漏洞 | 1、运维项目，未按要求上报产品漏洞情况，未及时更新版本 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、每发现一次未上报或未及时更新且存在漏洞发生安全事件的，按事件等级进行项目金额扣除。 |
| 17 |  | 2、存在漏洞风险，未按要求及时修复漏洞或采取防护措施 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、一个服务周期内累计3次及以上的中高危漏洞未按期整改的，扣除项目费用的2%； 4、每发现一次未按时修复且发生安全事件的，按事件等级进行项目金额扣除。 |