三分中心运维保障监理服务

采购需求

上海市大数据中心

2025年12月

目录

第1章 项目概况	1

1.1 项目概述	1

1.2 监理服务要求	2

1.2.1 总体要求	2

1.2.2 服务范围	2

第2章 监理服务内容	3

2.1 运维监理内容及要点	3

2.1.1 质量控制	3

2.1.2 费用控制	4

2.1.3 安全控制	4

2.1.4 变更管理	5

2.1.5 文档管理	6

2.1.6 合同管理	7

2.1.7 应急管理	8

2.1.8 统筹协调	8

2.2 运维绩效管理	9

2.2.1 管理目标	9

2.2.2 绩效考核	9

2.2.3 运维评估	11

2.3 运维关键点管理	11

2.3.1 建立运维管理制度规范	11

2.3.2 运维方案评审和项目启动	12

2.3.3 评估管理工作	12

2.3.4 突发性故障管理	12

2.3.5 安全测试工作	12

2.3.6 相关演练工作	12

2.3.7 重大事件支持保障工作	13

2.3.8 项目验收工作	13

2.4 运维验收管理	13

2.5 规范管理	14

第3章 对监理团队的要求	14

第4章 服务准则	15

第5章 服务依据	16

第6章 服务组织和人员要求	16

第7章 其他要求	17

项目概况

项目概述

为保障采购人所辖运维项目的系统平台及应用安全、稳定、可靠运行，拟通过购买服务的方式，引入第三方监理服务公司，解决当下运维力量缺失的实际问题。在信息化系统运维工作中，引入项目绩效管理管理机制，利用信息系统监理工程师运维项目绩效管理专业化知识，发挥监督、控制、协调、管理等职能作用，积极协调密切配合信息化运维公司工作，确保为各项工作提供可应用、可量化、可管理、可评估的“信息服务产品”。

运维项目监理服务主要侧重做好以下工作：

1.运维规范管理。要求运维项目管理，根据各项工作特点和运维管理工作目标，结合采购人业务需求和工作规范、质量标准，编写制定相关运维服务管理规范，对信息化运维服务外包工作进行监督、管理、跟踪和协调，充分保护采购人利益，提高信息化运维服务质量，规避信息系统运行风险，积极协助采购人监督协调运维公司工作，为各项工作提供优质高效地信息技术服务。

2.运维服务监督与检查。通过运维绩效管理进一步加强对信息化运维公司运维服务工作的督促和检查，对各公司提供的“信息服务产品”和完成工作情况进行审查、考核，不断促进和提高信息化运维工作的质量和服务水平。

3.运维规范监控。运维项目的规范管理，结合 ITSS 运维服务标准，进一步发挥信息系统和信息化资产应有的工作效能，通过科学、规范的管理工作不断促进和提高信息化手段与审判业务工作的融合程度，使信息化运维工作所提供的各类“信息服务产品”能够更好地满足采购人各项工作需要。

监理期限：合同签订之日起至2026年12月31日

监理项目地址：天山路1800号

预算金额：1023260.00元

采购金额（最高限价）：1023260.00元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

面向企业类型：中小微

是否接受联合体投标：否

所属大系统：第三分中心运维保障监理

监理服务要求

总体要求

信息化运维项目监理服务应按照运维项目目标和要求，遵循国家、上海市信息系统工程运维、监理的标准和规范，依据项目运维合同和用户需求，利用运维项目监理专业化知识，应用现代的项目管理技巧及手段，发挥监督、控制、协调、管理、咨询等职能作用，实施信息化项目运维的全流程管理，进一步提升信息化运维项目管理的科学规范化水平，确保项目信息全面、完整、真实、可靠、规范。

服务范围

对上海市大数据中心三分中心运维保障监理服务项目进行统一管理，开展全过程运维监理服务。

监理范围内的信息化运维项目包括：

- 市人力资源保障局2026年社保子系统集成维护

- 市人力资源保障局2026年劳动子系统集成维护项目

- 市人力资源保障局2026年数字认证集成维护

- 市人才局2026年人才引进管理运维项目

- 市人才局2026年人才工作统筹管理运维项目

- 市民政局2026年数字化运维及综合保障项目

- 市退军局2026年数字化运维及综合保障项目

- 三分中心2026年网络和数据安全服务

监理服务内容

运维监理内容及要点

主要从质量控制、费用控制、安全控制三方面进行控制；从配置管理、文档管理、合同管理、应急管理进行管理；并统筹协调各方关系。

质量控制

质量控制的内容及要点如下：

- 督导运维服务商建立运维质量保证体系，包括但不限于：

- 运维质量保证计划；

- 运维质量控制活动及相关规范流程；

- 运维质量控制机构及人员职责权限、工作衔接关系、协调措施等；

- 满足运维质量要求的资源条件，如运维实施工具及设备等；

- 满足运维质量要求的人员条件，如人员资质、技能经验要求、所需的培训等；

- 运维质量信息的反馈机制。

- 以运维合同、相关补充协议等为依据，监督运维质量保证体系的落实及其日常运行情况，包括但不限于：

- 运维服务流程执行情况的审查与控制；

- 运维服务过程与运维质量保证计划相符性监督；

- 运维服务成果的评价及相关运维文档的审查。

- 重大运维事件的处置过程；

- 运维项目的验收过程。

- 针对运维过程中的关键事件进行重点控制，包括但不限于：跟踪关键操作和事件解决过程，发现质量问题并及时纠正，消除质量隐患。

- 督导运维服务商巡检执行情况，包括但不限于：

- 日常巡检安排及落实情况；

- 业务高峰期和特殊业务保障时期巡检安排及落实情况、人力保障到位情况等；

- 运维服务商巡检报告，故障报告、故障日志等信息。

- 对运维过程中的测试实施质量审查，包括但不限于：

- 监督评审运维服务商的测试计划、测试方案、测试实施过程及测试结果；

- 执行重要环节的监理测试。

- 实施运维质量评审，包括但不限于：

- 运维需求分析与运维服务商实施方案；

- 运维服务商质量保证体系落实情况；

- 运维服务商运维过程文档；

- 运维验收方案；

- 其他需要会审的重要方案。

费用控制

费用控制的内容及要点如下：

- 审核招投标文件、合同文件及相关补充协议中有关运维费用相关奖惩条例的条款；

- 审核各阶段的各类运维项目付款执行单据，核定运维服务商的实际工作量；

- 针对运维过程中的索赔事项，审核各项索赔金额。

安全控制

安全控制的内容及要点如下：

- 协助采购人分析信息系统的安全运行保障方案与系统的可用性、保密性、完整性及可维护性等方面的协调性，避免技术及管理方面的冲突；

- 督导运维服务商进行信息系统运维安全规划，应至少建议运维服务商从以下几方面规划运维安全管理：

- 人员安全管理；

- 物理与环境保护，如访问控制、数据安全等；

- 输入输出控制，运维监理须建议并提醒运维服务商对系统的输入输出信息或介质建立管理机制；

- 制定突发事件应急计划，运维监理须建议、提醒运维服务商针对不同的系统故障或灾难制定应急计划，编写紧急故障恢复操作指南，并对每个岗位的工作人员按照所担任角色进行培训和演练；

- 数据完整性与有效性控制，运维监理须建议、提醒运维服务商规划和评估系统的备份与恢复措施、病毒和恶意攻击防范与检测机制、运维事件监控日志、记录机制等。

- 安全文档管理，运维监理工程师要建议、提醒运维服务商建立运维安全文档管理机制，保障运维过程文档的完整性、规范性，以及与实际运维操作过程的一致性、可追溯性。

- 安全教育与培训，运维监理要建议、提醒运维服务商建立定期安全教育与培训的制度。

- 督导运维服务商进行信息系统运维安全管理教育，包括但不限于：

- 信息系统运维相关法律法规教育；

- 信息系统运维安全基础知识教育，如网络安全教育、运行安全教育、安全技术教育等；

- 信息系统运维职业道德教育。

- 督导运维服务商依据安全制度规范，建立安全意识，严格执行安全运维操作。

- 督导运维服务商按照技术标准和运维方案执行运维操作，检查运维服务商是否存在安全隐患行为。

变更管理

- 变更管理目标

为了实现既定的目标，通过对各种变更引起的质量、进度和投资方面变化的分析，采取积极的应对措施，规避风险，保证项目的顺利进行，实现项目的建设目标。

- 变更控制

- 对项目变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；

- 对变更申请及时响应，任何变更都应在实施前进行评估，选择冲击最小的变更方案；

- 任何变更都要得到各方（采购人包括使用单位、监理单位和承建单位）的书面确认。

- 变更监督执行

变更后的内容须纳入正常的监理工作范围里，监理工程师对变更部分的内容要密切注意，及时发现变更引起的超过估计的后果，以便及时控制和处理。

- 监理单位定期作变更控制情况报告。

- 经正式批准的文档由监理单位统一负责管理并监督跟踪变更后续的程序调整、文档版本更新或变更过程中其他的调整要求等工作。

- 项目变更过程记录资料由监理单位负责收集整理以便及时查阅，并在竣工验收时一并归档。

文档管理

信息系统运维监理文档管理的内容及要点如下：

- 建立信息系统运维文档管理计划，包括但不限于:

- 明确信息系统运维文档的管理范围；

- 设置运维监理文档管理组织及专员；

- 制定运维文档管理相关的制度、规范、流程；

- 建立运维服务过程单据和文档模板体系，督导运维服务商按照统一规范的文本形式及格式，在运维服务过程整编制各类单据及文档，这些文档包括但不限于：

- 运维总控类文档，如运维监理规划及监理细则等；

- 运维监理实施类文档，如运维变更文档、运维监理月报、运维监理专题报告（如有）、运维项目验收监理总结报告等；

- 运维监理批复类文档，如运维监理意见（如有）、工作联系单（如有）等。

- 对运维服务商提交的各类单据和文档执行质量评审；

- 审查运维服务商所编制的运维单据及文档内容与实际操作、系统变更情况等信息的一致性和同步性。

合同管理

建立合同管理制度、流程，并对运维合同的起草、签订、执行、借阅、变更和终止进行全过程监控。信息系统运维监理合同管理的内容及要点如下：

- 在合同起草、签订过程中协助采购人明确质量验收标准

- 审查合同验收时间

- 合同的执行过程运维监理的工作重点：

做好合同控制和监督，保证合同所约定的各项义务的全面完成及各项权利的实现，以合同分析的成果为基准，对整个合同实施过程的全面监督、检查、对比、引导及纠正的管理活动。重点监理动作有：针对具体的合同事件，尤其是运维服务过程的质量事件应以合同约定的标准进行处理；以合同为依据，对运维服务商的运维服务缺陷提出意见，提出警告，责成其改进；根据合同约定，及时提请用户支付运维项目款项；了解合同执行的总体情况，如整体运维项目的秩序如何，已完成运维工作是否通过验收或评价，有无大的运维事故，计划和实际成本有无大的偏差等。

- 合同变更及索赔的监理

运维监理工程师在信息系统运维合同管理的过程中，应掌握各类合同中的每一项内容，因为合同是运维项目的核心，特别是大型运维项目，因覆盖内容广泛，一定要用文件记录代替口头协议。运维项目细节文件的记录应包括下列内容：信件、会议记录、运维服务商的规定、指示、更换方案的书面记录及特定的现场情况等。

在信息系统运维实施过程中，运维项目监理部合同管理人员要认真研究合同条件，关注信息系统运维动态，在合同履行出现困难时，积极找寻索赔依据，计算出索赔费用，及时提出合同索赔建议，做好索赔的协调工作。在分包合同履行中，运维项目监理部也应加强合同管理，积极进行合同交底及合同履行的跟踪管理工作，在施工过程中注意正确履行运维监理的责任，严格控制索赔和反索赔事件的发生。

- 运维合同档案管理

合同档案的管理，也即合同文件管理，是整个合同管理的基础。所有与合同有关的文件都是重要的文字依据，合同管理人员必须及时填写并妥善保存经有关方面签证的文件和单据，并建立合同档案数据库，以免在合同履行中发生纠纷时缺少有关的文字根据。

应急管理

信息系统运维应急管理是指导致或即将导致信息系统设施运行中断、运行质量降低、应用系统或数据库系统发生重大或需要实施重点时段保障的事件发生时，运维服务各方应当采取的紧急处置计划、实施方法、实施过程、实施结果验证及改进的过程。当出现跨越预定的应急响应阈值的重大事件，或由于政府部门发出行政指令或对运维对象提出要求时，应当启动应急处理程序。

运维监理工程师应该在以下方面作为重点工作内容开展监理工作：

- 应急准备

- 监测与预警

- 应急处置

- 总结改进

统筹协调

负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监理方应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要会议包括不限于：

- 项目启动会

- 周例会及采购人组织的例会

- 监理协调会（如有）

- 专题讨论会（如有）

- 专家论证会（如有）

- 阶段工作总结会（如有）

- 问题通报会（如有）

- 阶段验收及最终验收会（如有）

运维绩效管理

管理目标

根据采购人各项工作特点和运维管理工作目标，结合业务需求和工作规范、质量标准，对信息化运维服务工作进行全方位、全过程的监督、管理、跟踪和协调，提高信息化运维服务质量，规避信息系统运行风险，积极协助采购人督促运维服务单位各项工作，使其为采购人提供优质高效的信息技术服务。

绩效考核

- 考核原则

根据客观公正、科学规范、注重实效、定性与定量相结合的考核原则进行考核。

- 考核对象

运维项目的各承建单位。

- 考核机构

采购人、监理单位负责考核制度拟订与运维考核综合管理工作；监理单位负责的运维日常考核工作；考核结果和重大问题由采购人、使用单位、监理单位开会讨论决定。

- 考核方法

考核评估标准为运维服务相关要求，本考核采用量化打分方式，采用扣分制。各运维项目承建单位每月向采购人、监理单位报送运维服务报告，根据各运维单位和监理报告，并结合日常运维情况、事件记录和使用单位评价意见对项目组运维服务质量考核评分，经采购人、使用单位、监理单位审核后将向运维服务单位反馈考核结果。各运维项目承建单位如对考核结果有不同意见，可在收到考核结果后五个工作日内进行书面申诉，由采购人进行仲裁。

- 考核指标

下表为季度考核指标，中标单位需根据每个运维项目的具体情况来制定相应的考核指标。

表1 运维项目考核指标

| 项目 | 内容 | 考核分 |
| --- | --- | --- |
| 基础管理（25分） | 运维管理制度建立 | 5分 |
|  | 规章制度执行管理 | 5分 |
|  | 故障维修、巡检记录 | 5分 |
|  | 日常维护保养记录 | 5分 |
|  | 故障修复确认记录 | 5分 |
| 质量管理（50分） | 故障修复能力 | 10分 |
|  | 按合同定期巡检执行情况 | 5分 |
|  | 对重大事件、活动的现场保障支持 | 5分 |
|  | 故障响应速度 | 5分 |
|  | 系统完好率95%以上 | 5分 |
|  | 工单运维要求 | 5分 |
|  | 定期报告，如运维周/月报告、定期质量报告等 | 5分 |
|  | 用户满意度 | 10分 |
| 人员管理（10分） | 驻场运维人员的管理 | 10分 |
| 安全管理（15） | 是否有违反保密协议相关条款要求 | 5分 |
|  | 检查发现漏洞扫描、病毒、木马、内部攻击等安全事件，是否在规定时间解决 | 5分 |
|  | 是否被上级及安全相关部门安全检查发现安全风险通报 | 5分 |

运维评估

监理单位应根据采购人的要求对运维服务质量的考核按照不同的考核周期可以分为每月定期评估和年度评估，具体以采购人实际要求为主。

1、每月定期评估

每月定期评估是对当月运维情况进行评估，包括本月投入人员情况、出勤情况；IT基础设施和应用系统运维服务有监控类服务如异常报告及时率等；日常维护类服务如维护作业计划的即使完成率、故障隐患发现率、问题解决率等；维修保障类服务如服务响应及时率、故障修复及时率；内容信息服务如检索成功率、响应及时率；网络接入服务如平均响应时间、问题解决率等；安全管理服务如漏洞扫描覆盖率、安全报告呈报及时率、安全事件次数等内容。

同时检查和评估：巡检报告/记录、故障/问题记录单、工单系统问题处理情况、上门服务或电话支持服务记录统计表、设备升级记录、产品维修记录、各类质量报告等运维的过程文档。

对每月运维情况的评估，采取打分制，并及时通报当月考核结果，在下一阶段工作中对未达标的运维单位进行整改。

2、年度评估

年度评估是在月度评审的基础上，综合考察运维单位在完成运维内容方面是否达标，运维效果和采购人、使用单位满意度是否符合预期，以此作为运维合同的一项依据。

年度评估内容包括不限于以下3个部分：

- 各月运维服务评估情况，如连续3个月不达标，视为此项不合格；

- 提交运维阶段文档的完整性、齐全性；

- 采购人及使用单位的服务满意度调查结果。

运维关键点管理

建立运维管理制度规范

监理单位配合建立项目运维的相关制度规范和考核评估表，并经过建设单位的评审通过后下发给各运维承建单位，并在项目运维过程中严格的执行运维相关的制度规范。

运维方案评审和项目启动

监理单位向承建单位发送项目启动相关要求的工作联系单，要求承建单位提交相应的运维服务方案案（包括应急预案）、运维人员方案等相关项目启动资料。

运维服务方案评审环节。在运维服务实施前，会同建设单位、承建单位审查运维服务方案，充分论证，避免设计中的差错和遗漏，并根据需要召开专题会议，对最终运维服务方案进行评审，形成评审意见，并进行会签。

监理单位在审查相关启动资料完备并通过后，出具相应的开工令。

评估管理工作

监理单位为定期评估工作的主导单位。组织协调建设单位、承建单位组织召开相应的会议，在会议上通报运维服务商的本月运维情况、存在的问题、并提出需要改进完善的内容等。

突发性故障管理

监理单位须协助建设单位处理软件系统、硬件设备等的突发性故障，协调运维服务商按照应急预案处理突发性故障。在故障解决后，监督运维服务商对故障问题进行总结，并审查和归档相应的故障处理报告或总结报告。

安全测试工作

建设单位每年进行相关的安全测试工作，包括等保测评、密码应用测评等，承建单位配合相关安全测试工作，对安全测试工作中的问题进行整改完善。监理单位负责安全测试中的各项协调工作、负责督促和检查承建单位的整改工作、并根据采购方要求负责检查和归档的相关安全测试报告。

相关演练工作

承建单位须配合建设单位完成相关演练工作，如安全演练、灾备演练等，监理单位要现场负责管理承建单位的技术支持和保障的整体过程，并负责协调演练工作过程有关工作的协调。在相关演练工作结束后，监理单位要负责审查和归档演练工作中形成的各类文档，包括演练方案、演练计划、演练总结报告等。

重大事件支持保障工作

承建单位须配合建设单位对重大事件提供技术支持保障工作，监理单位要负责管理承建单位的技术支持和保障的整体过程，并负责协调技术支持和保障过程中的相关工作。

项目验收工作

监理单位须参照“2.4 运维验收管理”内容要求开展相应的验收管理工作，并负责形成验收报告等文件资料和验收资料的归档移交。

运维验收管理

- 验收范围要求

监理服务范围内所有项目的验收。

- 监理单位的职责

监理单位应配合建设单位完成验收过程中的各项工作，不限于包括下述内容：承建单位的服务的各项任务是否完成、是否按照运维服务招标文件里的要求完成、运维服务过程资料是否完整、运维服务考察是否符合建设单位要求等内容进行审查。

- 验收文档资料审查要求

项目验收技术文件的所有文档应满足运维服务项目招标文件各项成果物资料要求以及建设单位的归档要求，监理单位负责审查各承建单位单位文档的完整性，使得文档资料达到项目验收规范中关于资料和成果性文件的相关要求。

- 验收类型要求

- 阶段性/中期性验收工作。项目阶段性验收是指各运维项目在运维实施期间，对运维服务商所提供的运维服务情况进行的阶段性/中期性评审工作。

- 项目竣工验收。项目最终验收是各运维项目阶段性验收和项目年度运维考核完成后，对各运维项目进行的竣工验收工作。

- 验收的组织与流程要求

根据《上海市大数据中心数字化项目管理办法》及《上海市大数据中心数字化项目验收工作细则》的规定进行组织与管理。

- 验收成果交付

- 市人力资源保障局2026年社保子系统集成维护监理工作总结报告

- 市人力资源保障局2026年劳动子系统集成维护项目监理工作总结报告

- 市人力资源保障局2026年数字认证集成维护监理工作总结报告

- 市人才局2026年人才引进管理运维项目监理工作总结报告

- 市人才局2026年人才工作统筹管理运维项目监理工作总结报告

- 市民政局2026年数字化运维及综合保障项目监理工作总结报告

- 市退军局2026年数字化运维及综合保障项目监理工作总结报告

- 三分中心2026年网络和数据安全服务监理工作总结报告

规范管理

结合 ITIL 最佳实践方法论，监理单位汇总分析运维及相关工作问题，协助采购人完善运维项目管理制度，通过梳理运维流程标准、优化运维流程规范、持续改进运维流程等，提升运维项目相关工作的管理水平。通过科学、规范的管理工作促进和提高信息化手段与业务工作的有效融合，使信息化运维工作所提供的各类信息服务能够更好地满足采购人各项工作需要。

对监理团队的要求

- 为保证本项目监理咨询服务工作，监理单位应成立专门的项目服务团队，提供稳定的专业服务人员，团队人员投入不少于6人，包括总监理工程师、监理工程师代表、专业监理工程师等。总监理工程师对本项目监理工作全面负责，应当具备较高的管理水平和业务知识。监理单位建立专职监理机构，实行总监理工程师负责制，按照项目要求配备相应专业监理人员，提供现场监理。监理单位在执行监理合同时建立项目组织机构，在完成合同约定的工作任务后方可解散。

- 项目服务团队须具有信息系统监理师证书，并且各岗位人员满足以下各项基本条件，否则评分标准中服务团队对应部分不予得分：

- 总监理工程师具备信息化运维项目总监理工程师经验，具有信息系统监理师证书、信息系统项目管理师证书。

- 总监理工程师代表需具有信息系统监理师证书。

- 监理团队成员中为本项目监理工作配备不少于2名专业监理工程师，需全部具有信息系统监理师证书。

- 监理单位应按照采购人要求安排专业监理工程师在工作时间派驻指定的办公区域办公，安排2名工作人员进行驻场服务，并根据工作实际需要加派人员以满足应急或其他监理工作需要。

监理单位应保证项目组织机构成员在服务过程中的稳定性，所有项目组人员无特殊理由不得随意变动，如要变动，须征得采购人的同意，在未得到采购人同意的情况下不得随意更换，且接替人的资质不得低于原有人员的资质。采购人保留指定支持监理工程师的权力。

服务准则

遵照国家和上海市相关标准，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，具体应做到：

- 执行信息化工程相关的法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责。

- 不得与承担项目的运维服务单位发生经济利益关系。不得利用所处地位通过上述单位直接或间接获得益处。

- 不泄露项目各方认为需要保密的事项。

- 遵守国家法律和政府有关条例、规定和办法等。

- 坚持第三方立场，独立、公平、公正地处理有关各方的争议。

- 坚持科学的工作态度和实事求是的工作原则。

服务依据

1、国家和上海市有关信息系统工程监理的法规和标准；

2、采购人与运维服务单位签订的运维合同；

3、采购人与监理单位签订的监理合同；

4、有关国家和行业的技术标准；

5、如有国家或行业标准，按该标准执行；如无国家或行业标准或现有标准已经落后于技术发展而新的标准又尚未出台，则根据技术发展状况及需求向采购人提出采用何种市场通行的或先进厂家标准的论证和建议，经采购人同意后作为监理服务的依据。以上标准供监理单位参考，如有遇国家颁布新的标准则必须采用新标准。

服务组织和人员要求

选派在项目服务方面富有经验的团队人员负责项目的运行维护，项目团队应配置对应的人员，至少配备6人，其中驻场2人，具体人员要求如下表所示：

| 角色 | 主要职责 | 人数 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 对本项目监理工作全面负责 | 1人 | 具备信息化运维项目总监理工程师经验，具有信息系统监理师证书、信息系统项目管理师证书 | 不驻场 |
| 总监理工程师代表 | 监理工作 | 1人 | 具有信息系统监理师证书证书 | 不驻场 |
| 专业监理工程师 | 专业监理 | 2人 | 具有信息系统监理师证书 | 不驻场 |
| 监理员 | 现场监理 | 2人 | 大学本科以上学历，具备相关经验2年以上 | 驻场 |

其他要求

供应商具有质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书的优先考虑。