现代化生态环境监测智能分析子系统

建设项目采购需求

项目概况

项目背景及现状：生态环境监测是生态环境保护工作的“哨兵”、“耳目”、“尺子”，是生态文明建设的重要先驱，上海市环境监测中心已构建起多要素监测网络，为环境监测提供了技术支撑。但在全球气候变化和环境治理任务艰巨的背景下，上海面临产业转型与生态保护的双重挑战，现有监测能力存在不足，如数据分散、深度分析能力薄弱，前沿技术与监测业务融合程度不够等。

2023年7月，生态环境保护大会指出未来五年是美丽中国建设的关键时期。2024年3月，生态环境部发布《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》，强调要抓好“两化”，推动“三高”，明确了未来5年生态环境监测数字化转型的目标。2025年8月26日，上海市生态环境局印发《上海市关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》，明确了全面推进上海市现代化生态环境监测体系建设的具体要求和任务，为美丽上海建设、打造人与自然和谐共生的社会主义现代化国际大都市提供重要支撑和保障。

在此背景下，上海环境监测中心拟建设现代化生态环境监测智能分析子系统，通过“数据+AI”双轮驱动的业务重构，加强对多源环境数据的分析应用和价值挖掘，提升全域生态环境监测感知能力、数据驱动能力和智慧决策能力。

建设期限：自合同签订之日起至2027年11月30日前完成项目建设并通过验收，其中包括为期2个月的试运行。

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：环境监测业务管理系统

建设目标

项目目标

按照现代化监测体系和国家数智化转型要求，以生态环境监测数据要素和人工智能等技术双轮驱动监测业务逻辑重构，全面建成生态环境智能监测与决策的数字化中枢，充分发掘生态环境监测数据价值，以数智融合创新应用提升全域感知能力、数据驱动能力和智慧决策能力。具体包括以下六个方面。

（一）环境监测能力提升：推进遥感监测业务化应用，构建智能化站房管理闭环架构，强化多要素监测技术融合与业务覆盖。

（二）监测数据质量提升：通过智能质控体系识别异常数据，结合数字孪生技术实现站房全流程监控，保障数据精准可靠，提升数据弄虚作假识别能力。

（三）监测数据分析应用水平提升：依托大模型与智能算法，实现污染趋势模拟、溯源推理、多要素关联建模，开发空气质量精准预报产品，形成“数据采集—分析建模—智能应用”的深度分析链条。

（四）环境保护决策支撑能力提升：构建应急监测全流程决策体系，整合全景化监测网络与多源数据资源，通过智能报告生成、会商支撑及案例库沉淀，为风险防控、污染治理提供时空维度精准依据。

（五）监测任务协同能力提升：打造“站点管理—任务配置—执行反馈”全流程数字化调度体系，实现监测任务标准化创建、精准推送与闭环管理，提升跨部门协同效率。

（六）数字化技术应用创新能力提升：深度融合AI、数字孪生、GIS、低代码等技术，建设多领域智能分析大模型，构建“数据智能—模型驱动—场景适配”的数字化监管架构，推动监测技术与业务场景深度融合。

项目成效考核目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
|  |  | 产品软件购置完成率 | 100% |
|  | 产出质量 | 软件测评达标 | 通过 |
|  |  | 网络安全等级保护 | 二级 |
|  |  | 安全时间发生次数 | 0次 |
|  |  | 一次性验收合格率 | 100% |
|  |  | 系统可靠性 | ≥99.9% |
|  |  | 密码测试达标 | 通过 |
|  |  | 安全测试达标 | 通过 |
|  | 产出时效 | 项目建设周期 | ≤24个月 |
|  | 用户使用情况 | 月活跃用户量 | ≥200人次/月 |
|  |  | 系统用户量 | ≥200人 |
|  | 人工智能技术利用水平 | 替代常规工作流程数量 | ≥15个 |
|  | 产出成本 | 标准化内容支出比例 | ≥10% |
|  | 大模型应用 | 数据编目更新及时率 | ≥90% |
|  |  | 数据目录覆盖率 | ≥60% |
|  |  | 语料加工数据准确率 | ≥85% |
|  |  | 形成语料库条目数 | ≥80000000条 |
| 业务指标 | 产出数量 | 建设智能体数量 | ≥15个 |
|  |  | 建设三维模型数量 | ≥3个 |
|  |  | 建设知识库数量 | ≥6个 |
|  |  | 建设算法模型数量 | ≥20个 |
|  | 产出质量 | 简单查询平均响应时间 | ≤3秒 |
|  |  | 地理信息查询响应时间 | ≤5秒 |
|  |  | 设备状态异常响应时间 | ≤10分钟 |
|  |  | 支持同时在线人数 | ≥200人 |
|  |  | 支持并发用户数 | ≥6个 |
|  | 社会效益 | 空气质量预报准确率 | ≥85% |
|  |  | 空气质量预报更新频率 | ≥4次/天 |
|  |  | 环境应急监测预案生成时间 | ≤1小时 |
|  |  | 时空分析精度 | ≤3000米网格 |
|  |  | 平均每个模型每月使用次数 | ≥ 30次/月 |
|  |  | 监测任务每月跨部门协同调度次数 | ≥ 5 次/月 |
|  |  | 监测任务调度准确率 | ≥90% |

本项目成效考核包括通用指标和业务指标：

项目建设内容

项目建设内容概要

本项目按照现代化生态环境监测体系和国家数智化转型要求，建设一套集“感知—管理—分析—决策”于一体的现代化生态环境监测智能分析子系统。建设内容涵盖生态环境遥感监测、智能化站房管理、环境监测数据智能质控、环境监测分析智脑，以及污染源智慧监管、监测机构异常分析、环境污染溯源分析、应急监测决策支持分析、环境监测任务管理体系等9个核心模块，并部署环境监测智能分析大模型、空气质量预报大模型、大气污染溯源大模型、监测机构分析大模型、应急监测决策分析大模型和污染源智能监管大模型等6个智能分析大模型。系统整体架构需满足如下要求：

- 基础层：采用政务云服务器、存储设备、网络设备、安全设备，提供计算、存储、网络资源和安全服务支撑，满足统一基础设施、统一网络环境管理要求。

- 数据层：需要建立支撑海量监测数据的存储和计算分析能力，包括结构化和非结构化数据，同时需要打通和现有统一采集平台、视频中台及已有业务系统的数据接口，实现数据的归集、治理和交换，完成数据资源的编目和上链共享。

- 平台层：按照市环境监测中心的整体技术框架，以及市大数据中心提供的PAAS、SAAS服务资源，实现用户管理、地图服务、安全管理等共性服务，建立支撑本项目大模型应用场景的基础支撑平台。

- 应用层：按照市环境监测中心统一应用门户接入和管理要求，部署生态环境遥感监测、智能化站房管理、环境监测数据智能质控、环境监测分析智脑、污染源智慧监管、监测机构异常分析、环境污染溯源分析、应急监测决策分析、环境监测任务管理等具体应用模块。

- 用户层：本系统的用户主要是面向市环境监测中心及各区监测站，需要支持各级用户，通过政务网、移动端（随申办政务云）访问系统。

生态环境遥感监测

利用遥感、大数据、云计算等技术实现多源遥感数据接入与集成、标准化生产，部分数据源的采集和处理支持“无人值守”方式；在数据预处理的基础上在线、按需（任意自定义空间范围）进行水环境遥感监测、近海生态监测和自然生态遥感监测应用。系统是集数据收集、数据处理、遥感信息产品加工、多源数据管理与共享为一体业务化遥感监测应用系统，同时可根据需要整合集成其他相关模块。

多源遥感数据集成

多源遥感数据集成包含卫星遥感数据集成、无人机遥感数据集成、地基遥感数据集成三大模块，实现对天基、空基和地基等多源遥感数据的统一接入与集成管理。

卫星遥感数据采集模块可通过指定目录、外部FTP、云储存进行多途径接入卫星遥感数据，支持采用“无人值守”的方式，从固定位置或网站自动下载FY-3、MODIS等多系列卫星资料，支持按设定策略定时启动检索，检索到后自动下载，同步获取元数据，实现数据整理、标准产品生产及入库；无人机遥感数据集成模块对接第三方无人机飞控系统，支持实时无人机状况浏览、数据传输与下载；地基遥感数据采集模块支持从走航车、无人船、塔机数据、自动监测站地基遥感平台上进行数据采集，提供离线、在线两种采集方式。

遥感数据标准化生产

遥感数据标准化生产适配多源遥感数据，提供数据产品标准化生产能力，包含数据质检、正射校正、几何校正、辐射定标与大气校正、图像镶嵌、图像裁剪、图像投影转换、图像重采样、云检测与去云、图像增强一系列功能；支持多光谱、高光谱、雷达、气象卫星数据的一键式标准化处理。

数据质检模块支持设置选片策略，自动完成数据质量检查、选片工作；正射校正模块支持对卫星影像采用物理模型或有理函数模型进行正射校正；几何校正模块提供几何校正工具，生成符合地图投影或图形表达要求的遥感影像数据；辐射定标与大气校正模块支持对多光谱和高光谱图像文件进行大气校正，减少大气和光照因素对地物反射的影响，获得地物反射率的真实物理模型参数；图像镶嵌模块提供图像镶嵌工具，支持接边线自动生成、接边线羽化处理、直方图匹配匀色；图像裁剪模块提供图像裁剪工具，支持根据矢量、行政区域批量裁剪图像；图像投影转换模块提供投影转换工具，支持常见坐标系之间的转换；图像重采样模块提供图像重采样工具，支持输出用户指定分辨率的成果数据；云检测与去云处理模块提供云检测工具，支持自动检测影像中的云层信息，实现影像去云处理；图像增强处理模块提供图像增强工具，支持包括近红外、红色、绿色、蓝色四个波段图像进行真彩色合成、假彩色合成、植被增强处理；多光谱、高光谱、雷达、气象卫星数据的一键式处理模块分别针对多光谱、高光谱、雷达、气象卫星数据，构建不同的处理流程，实现数据的一键式处理。支持的卫星数据的类型需包含国内外主流卫星，包括高分系列、资源系列、环境系列、吉林一号系列、高景系列、哨兵系列、Landsat系列、Worldview系列、风云三号系列、MODIS、NPP、Himawari9等卫星数据。

数据产品存储与管理

数据产品存储与管理实现对采集、生产的各类卫星遥感数据、产品及文件的存储、管理、查新与统计分析，包括免切片服务、数据归档、数据管理、任务管理、模型管理、统计分析模块。

免切片服务支持基于Cloud Optimized GeoTIFF (COG)的影像快视技术实现免切片服务发布；数据归档模块提供遥感栅格文件及对应元数据归档功能，要求遥感栅格文件（非结构化数据）储存在文件储存系统中，对应的元数据信息（结构化数据）保存在数据库；数据管理模块支持对入库和归档的多源遥感数据进行管理，包括产品数据入库、检索、浏览、删除、服务发布功能；任务管理模块支持对任务列表、定时任务、手动任务的管理，提供任务列表展示、筛选、删除功能；模型管理模块提供对水质参数反演分析模型的管理工具；统计分析模块提供数据统计分析功能，对传感器类型、下载量、下载任务、分析任务、模型调用量、服务调用量等参数可通过柱状图、饼状图、表格、日历图图表的方式进行展示。

数据展示与共享

数据展示与共享实现对原始影像数据、标准化产品、专题分析成果及监测站观测数据的一体化可视化呈现、在线交互分析与共享服务，包括数据展示、数据查询、交互分析、服务提供模块。

数据展示模块支持在Web端以图层方式展示矢量、栅格及相关图片数据；数据查询模块支持依据空间、属性条件，实现各类数据的查询检索；交互分析模块支持在线业务交互功能，包括数据对比、多维度筛选、在线制图、在线报告；服务提供模块可提供标准服务接口，供业务系统调用成果数据，并提供详细的服务调用示例。

水环境遥感监测

水环境遥感监测模块支持利用无人机、卫星影像，结合无人船、自动监测站数据，反演河湖水质参数，包括叶绿素a、悬浮物浓度、有色可溶有机物CDOM、浊度、透明度、总磷、总氮、氨氮、溶解氧、化学需氧量。

近海生态监测

近海生态监测主要基于多源遥感数据，实现近海生态环境的实时动态监管与风险预警，包含海洋水质参数反演、赤潮监测、海域垃圾监测、海岸线管理、海洋溢油监测、污染扩散模拟与风险预测模块。

海洋水质参数反演模块提供基于卫星影像，快速获取近海域叶绿素a、泥沙含量、无机氮和活性磷酸盐的空间分布信息的能力；赤潮监测模块支持识别海面赤潮分布面积、发生时间，通过多时相监测结果动态展示赤潮发展动态；海域垃圾模块可快速识别海域垃圾并标识位置；海岸线管理模块支持识别和提取海岸线；支持利用光学和雷达影像识别和提取海岸线信息；海洋溢油监测模块提供快速提取溢油信息的能力，展示发生位置、发生范围；污染扩散模拟与风险预测模块支持预测溢油在海面的漂移扩散轨迹和物理化学性质变化。

自然生态遥感监测

自然生态遥感监测基于多源遥感数据，实现城市生态环境的精细化遥感监测与评估，包含城市裸土监测、城市绿地识别、城市水体识别、城市热岛监测、生态变化监测模块等。

城市裸土监测支持利用高分辨率卫星影像、无人机影像数据，识别裸地、防尘网分布信息，展示空间分布信息和覆盖面积，报告自动生成功能；城市绿地识别模块支持利用中高分辨率影像数据提取绿地分布信息；城市水体识别模块支持从光学或者雷达影像中提取城市水面积信息；城市热岛监测支持利用卫星热红外波段进行城市热岛监测，得到城市热岛强度图；生态变化监测模块支持利用多时相遥感影像数据、生态因子数据，获取重点区域生态质量变化信息。

智能化站房管理

站房三维模型构建

构建站房三维模型，通过空间场景的可视化，体现站房布局的合规性与合理性,适配站房参观、远程监管、巡检运维等需求，实现站房场景的沉浸式可视化呈现。站房三维模型构建模块包括三维模型构建、纹理贴图制作、效果调优、模型检验、数据整理与发布等功能。与制作好的

三维模型构建需采用专业三维制作软件构建站房建筑及站房内部的三维模型框架。超级站站房建筑模型需包括站房外观、周边环境、绿化/防护区域，站房内部需包括监测设备区、缓冲区、采样平台等。制作常规站房全景模型，结合站房平面概览视图，实现站房全方位的数字化还原与直观展示。

制作纹理贴图，利用专业图像校正工具进行变形校正，消除因拍摄角度、光线等因素导致的图像畸变，确保模型视觉效果与实景一致；对核心区域（监测设备、辅助设施）进行高精度建模，还原设备外观、接口、铭牌参数等细节，保证文字清晰可辨；

效果调优要求将完成纹理映射的模型贴图整合为虚拟场景。通过模型轻量化处理，精细调节材质球参数，模拟真实材质效果，同时优化环境光阴影贴图，使阴影过渡自然、真实。可对动态对象添加动态特效。

模型检验要求从平面位置、高度、形状、比例等方面确保模型拼接合理、要素齐全；从纹理色彩、分辨率，以及纹理与模型匹配等方面保持契合一致；从模型结构、纹理色彩、光照等方面确保场景协调和真实。

数据整理与发布支持将数据进行标准化整理，将三维模型转换为平台支持的格式，导入平台进行集成调试，确保漫游流畅、交互正常。

站房孪生数据集成接入

建设空气智能化站房协议适配、孪生模型渲染展示、感知数据集成接入等功能，支持多源异构数据高效汇聚，包括站房设备运行、环境监测、业务管理系统等各类数据；通过标准化的数据格式转换机制，将不同协议与格式数据统一为标准格式；并基于API接口实现与各数据源的实时同步，保障孪生场景中模型与数据的动态联动。

空气智能化站房协议适配需基于空气智能化站房污染物在线自动监控（监测）系统数据传输扩展标准，实现自动监控（监测）设备与智能化站房之间的实时数据传输、解析、入库。

孪生模型渲染展示支持分层级对站房进行全景渲染，包括站房整体区位，站房主体结构以及核心设备与关键设施。通过监测数据看板嵌入，渲染设备实时状态，展示设备的运行状态、最新数据时间，核心监测指标等。

感知数据集成接入需集成接入环境空气监测站仪器的各类监测感知数据及运行状况数据，包括监测设备实时及历史监测数据，设备运行状态参数数据（如采样流量、采样压力等），站房动态环境参数（如空调状态、温湿度传感器数据等），保障孪生场景中模型与数据的动态联动。

数字化站房监控

基于孪生站房场景，建设数字化站房监控模块，包括站房信息总览、实时监测数据、站点详情信息、历史数据查询、专题信息展示、智能质控展示、门禁管理配置、质控异常智能预警分析等功能。

站房信息总览支持在地图上呈现站房的空间分布，同时支持站点信息的展示，包括站点控制类型、站点编号、名称、所属区域、建设时间、地理位置坐标、运维单位等基础信息，及告警类型、告警事件、时间、具体情况等告警信息。

实时监测数据功能支持在站房模型的中控面板或仪器面板上，显示站房各个关键设备的实时运行状态、空气质量监测、仪器状态参数、自动校准、零跨、质控运维、视频门禁、报警等信息，展示形式包括数据表格、折线图、柱状图、仪表盘、等直观清晰的方式。

站点详情信息功能提供站房站点详情信息查看功能，信息需包括监测数据、数据曲线、站点报警、仪器运行参数、设备品牌、运维单位等基础信息，及自动校准、零跨、视频、门禁、动环参数等质控运维信息。

历史数据查询功能实现监测设备及辅助设施的历史数据查询。大气监测数据支持历史一分钟数据，五分钟数据，小时数据和日数据的查询；设备运行状态参数支持以原始数据上传精度查询历史数据；监测辅助设施监测数据支持秒级历史数据查询。

专题信息展示功能需展示重点关注的专题信息。如站房设备监控专题，展示实时采集设备运行参数、设备状态监控。提供站房巡检记录专题展示，并支持各类巡检的统计分析。

智能质控展示功能在智能化质控统计的基础上，以统计图表等展示质控记录与档案管理信息，包括但不限于单点校准、多点校准、仪器精密度测试、仪器准确度验证、氮氧化物转换效率测试以及臭氧量值传递管理等关键质控环节的结果；支持点击单个质控事件，可查看详细质控过程。

门禁管理配置需对接门禁控制器，根据门禁信息传输协议，捕获门禁状态并传输，实时获取门体开关状态（开/关/异常开启）、锁具状态（上锁/解锁），并同步至孪生模型。建立并关联门禁信息库和站房信息库，自动记录各站点每一次开门操作，包括开门人员、开门时间、开门方式、门体关闭时间，支持按时间、人员、门禁点筛选查询。

质控异常智能预警分析需获取不同仪器质控行为，进行质控异常智能预警分析，如合格情况、异常情况、异常出数情况、质控不合格情况。同时需要支持单点校准、多点校准、精密度、准确度、标气比对、多点线性校准、质控防人为干扰异常预警、质控异常画像等功能。

环境监测数据智能质控

大气自动监测系统故障诊断

大气自动监测系统故障诊断包括对仪器运行参数进行实时监控，构建涵盖基于案例推理、模糊故障诊断、专家系统、神经网络、智能体等多技术路径的智能故障诊断技术模块，实现故障案例标注管理，该模块可根据设备类型差异自适应匹配评估最优诊断技术，实现故障信息标准化管理，同时提供故障案例快速检索与多维综合分析功能；同步搭建包含故障表现、参数特征等核心维度的故障特征库，支持多维特征精准提取与自定义检索需求，运用人工智能技术构建故障诊断模型，通过实时采集的设备运行参数精准识别异常工况，并建立模型自动重训练机制，满足预设触发条件即可自动启动模型迭代优化流程。该技术体系需成功应用于5类监测设备的故障诊断与预测工作。

大气自动监测系统健康状态评估

建立统一设备运行管理模块，对接各类监测设备采集平台，实时接入运行参数并提供查询、时序分析等功能；构建设备健康指标体系，涵盖基础运行状态参数、性能指标、运维故障维护工单等多源数据类别，耦合动态阈值及机器学习智能方法的设备健康状态诊断模型；实现设备多维度健康指数计算，实现设备大气自动监测系统健康状态可视化；支持关键参数退化趋势分析，对设备关键运行参数进行长期监测和趋势分析，识别设备性能退化规律，预测设备故障风险，并能自动实时给出系统的健康状态指标情况，给出不同等级预警，提出维护指令。

大气自动监测数据智能审核

实现大气自动监测数据智能审核（含自动重积分）功能，数据类型涵盖常规空气质量监测数据、VOCs、颗粒物组分、痕量气体与激光雷达数据以及温室气体监测数据等，建立多维算法智能审核模块，智能审核规则包括基础规则、逻辑规则、统计规则、机器学习或深度学习等算法模型规则，实现设备异常数据检测、质控数据异常检测、大气监测数据检验、数据时序趋势异常检测、时空数据关联异常分析等功能。支持常见审核规则库管理模块的参数化和可视化配置，操作界面友好，每类数据智能审核规则模块可以根据数据类型或操作人员需求自行选择或者自动生成最佳智能数据审核组成，实现对数据的智能审核；在对多源数据进行智能融合审核时，构建包括结合设备状态参数、质控数据、气象数据等关键外部因素于一体多类型数据融合智能审核模型，实现数据的精准审核。通过该功能的建设，数据审核时效性须由“小时级”提升至“分钟级”。

大气监测数据修复重建

多场景数据重建‌支持单点缺失、局部区域连续缺失等多种数据缺失场景下的智能补全，结合时间序列分析与空间相关性建模，实现高精度的数据修复。建立重建数据标记及复核机制‌，对修复后的数据进行可视化标记，并提供人工复核界面，支持用户查看修补前后的多维对比分析（如趋势图、差值热力图等），确保数据质量可控可追溯。实现可信度评估功能，基于统计模型和机器学习方法，对重建数据的置信度进行量化评估，同时输出不确定性分布图和误差统计报告，辅助决策者判断数据可靠性。

基于多源数据融合的快速异常检测技术构建

构建多源异常数据标准化引擎，统一异构数据格式规范，建立涵盖数据完整性、一致性、有效性的多维度校验规则，实现各类涉气监测数据与智能质控审核模型的无缝对接及全流程自动化质控，从源头消除数据偏差对异常检测的干扰。实现场景化数据融合，接入网格化监测站、移动走航车、无人机、气象、卫星遥感、污染源在线等多源数据，覆盖常规监测、重污染预警、突发污染应急等不同应用场景，采用静态阈值判定、动态趋势研判、时空关联挖掘、污染物指纹匹配等多模式联动分析策略，实现污染异常识别与精准定位；同步建立污染源特征关联分析功能，深度融合企业排放数据、生产工况数据、用电负荷数据与区域环境监测数据，构建多维度关联性分析模型，识别异常情况。

环境监测分析智脑

生态环境监测专题库

生态环境监测专题库需支持数据标准、标准文件、数据清洗、数据质量等高质量数据管理能力，支撑高效的数据交互与深度分析能力，包括主数据管理、数据建模、数据血缘分析、数据分类分级、数据编织、指标管理等，提供API接口支撑大模型调用。该模块需建设环境监测信息资源目录管理、环境监测数据字典管理、环境监测专题库管理等模块。

环境监测信息资源目录管理包括环境监测信息资源编目管理、环境监测信息资源分类管理、环境监测数据资产类目管理等功能：建立分级分类的生态环境监测信息资源目录，支持关键字检索、分类切换及目录的新增、编辑、删除等操作；在目录体系下，实现各级信息资源的增、删、改、查等编目功能，确保资源可管可控；支持对信息资源进行标准化分类编码，提供自动或手动配置、修改和删除能力，编码规则应可扩展、可维护；支持建立数据表、文件夹、指标、标签等多类型数据资产类目，提供类目的增删改查、批量发布与下架功能。

环境监测数据字典管理包括数据字典元数据库逻辑模型构建、数据字典元数据存储、数据字典元数据的访问等功能：构建涵盖信息系统、数据库、数据表、字段、单位、域值等对象的元数据逻辑模型；支持各类元数据分表存储，并通过关联关系形成完整的数据字典视图；提供友好的查询界面，支持查看数据项定义、结构、流向、处理逻辑等信息，辅助数据理解和使用。

环境监测专题库管理模块需构建大气环境质量专题、地表水环境质量专题、海洋生态环境质量专题、土壤和地下水环境质量专题、声环境质量专题、农村环境质量监测专题、生物多样性监测专题、工业污染源监测专题、突发污染事件应急监测专题9个专题库：

- 大气环境质量专题库整合空气质量、气象、遥感、污染源等数据，支撑AQI评估、污染协同分析、传输路径识别和源解析；

- 地表水环境质量专题库汇聚断面、排污口、水文、水生态等数据，支撑水质达标分析、污染溯源及农村面源影响评估；

- 海洋生态环境专题库集成海水、沉积物、入海通量、陆源排放等数据，开展海域质量评估、微塑料溯源和生态健康分析；

- 土壤与地下水专题库整合土壤/地下水监测、企业周边、农业投入等数据，支持污染分布识别、风险评估与修复建议生成；

- 声环境质量专题库融合功能区、交通、振动等噪声数据，分析达标情况、噪声来源及对敏感区域的影响；

- 农村环境质量专题库归集农村空气、水、土壤及污水处理、农业面源等数据，评估人居环境质量，支撑面源污染治理。

- 生物多样性专题库整合动植物、微生物监测数据，分析物种分布、生态完整性及人类活动干扰程度；

- 工业污染源专题库汇集在线监测、执法记录、生产工况等数据，识别异常排放企业；

- 突发污染事件应急专题库整合应急监测、预案、处置、基础环境等数据，支持污染扩散模拟、影响评估与复盘优化。

环境监测知识图谱

构建大气污染排放总量、工业污染源监测监控和噪声关联分析知识图谱，通过定义各类污染排放及监测相关实体的属性与关系，支持实体信息查看、数据筛选、关联跳转及趋势分析等功能，同时需支撑自动结构化知识图谱的构建能力，包括元数据管理、技术标签管理、数据标签管理等。

大气污染排放总量知识图谱需构建加油站、船舶、移动源、工业源、扬尘源、飞机等6类污染源排放实体，关联污染物、位置、排放量及监测信息，支持溯源、筛选与趋势分析；工业污染源监测监控知识图谱需构建工业企业基本信息、工业污染源排污口、工业污染治理设施、工业污染在线监测设备、工业污染源执法监管等5类实体，实现“排放–治理–监测–监管”全链条关联与可视化追溯；噪声关联分析知识图谱需构建噪声监测点位、噪声源、噪声监测数据、噪声关联分析模型、噪声管控措施实体，支持贡献率计算、超标预警与降噪方案模拟。

政务云数据计算引擎调用开发

基于政务云PAAS能力按照业务规则进行升级改造，支持离线计算服务、实时计算服务、并行关系型分析服务、实时搜索引擎、全文检索服务的调用开发。调用政务云离线计算能力，对水质、大气、土壤、污染源等结构化监测数据进行批量深度处理，支持数据融合与历史趋势分析；接入政务云实时计算服务，处理秒级大气、水质、污染源工况及物联网终端（如无人机、车载传感器）数据流，实现实时数据清洗、动态关联分析（构建时空关联模型预测污染迁移方向，实时识别异常排放行为）、智能预警触发（设置多级阈值动态调整机制）、低延迟输出（端到端＜500ms）；基于政务云MPP架构，对TB级结构化环境数据提供高性能并行查询与多维关联分析能力；利用政务云全文检索服务，实现对结构化、半结构化及空间地理数据的毫秒级检索，支持精确与模糊查询；针对非结构化数据，实现内容可检索，提升非结构化数据利用率

“一张图”时空计算引擎调用开发

实现“一张图”时空数据标准化对接，深度融合“一张图”时空服务能力，基于可视化引擎，完成二三维一体化展示与数字孪生场景搭建，辅助污染评估、扩散预测等业务应用。

监测数据智能交互分析

建设监测数据智能交互分析模块，构建多数据源关联（支持多库多表灵活关联取数）、多页报表设计（支持多页报表导入导出）、多报表运行环境（允许多环境自由切换报表）、增强分析统计模块（支持自定义分组与多维度对比）、参数查询界面（拖拽即可布局参数页面）、智能模板助手（全程监测，及时提醒开发风险）、组件式设计（支持报表组件复用与自定义生成）、Web动态图表（多浏览器、设备兼容）、聚合报表（支持画板式自由布局，灵活组合与编辑报表元素）、数据交互分析（Web端支持在线筛选、过滤、排序）、分析结果打印导出（支持零客户端与静默打印，模板可导出多种格式）、图文动态报告（支持嵌入实时数据、图表）、可视化看板（多终端适配，内置素材库与常用组件）、图表高级交互（支持图表联动、监控刷新、闪烁动画）、数据补充录入（支持向多库多表、浏览器端录入或批量导入数据）、数据分析定时任务（支持自动执行报表生成、数据转换、消息推送）、图数据分析算法（实现图谱的快速分析）、智能知识检索能力（实现多维度智能查询与实体关系可视化）、地图联动分析（支持标准、GIS、自定义地图，直观展示数据空间分布与趋势）、JSON数据集解析（制定转为结构化二维表）、数据JSON服务（提供标准化JSON数据接口）等工具，支撑快速、便捷、高效、精准、可扩展的数据分析、展示与决策应用。

监测视觉融合分析

建设环境监测视觉算法管理、场景-视觉算法关联配置、环境监测视觉融合分析算法开发模块。环境监测视觉算法管理模块需提供API接口，支持视觉算法的标准化接入。建立算法台账，记录基本信息与性能指标，支持版本迭代及下架原因标注；场景-视觉算法关联配置模块需支持按场景位置、时段、事件触发及优先级灵活配置算法运行策略。环境监测视觉融合分析算法开发模块需开发废水排放、废气排放、水面漂浮物、固废堆点、站点异常人为活动、重点区域非法入侵、土壤管控地块违规用地、焚烧事件、渣土车未覆盖、非道路机械、施工扬尘、雾炮车作业等典型环境监管场景的智能识别算法，通过视频监控与无人机影像自动识别异常行为，生成预警与可视化证据链。

生物物种智能识别分析

聚焦鸟类、兽类、鱼类等物种，分别构建智能识别分析模块。包括鸟类物种库建设、鸟类声纹库建设、鸟类图像识别算法开发、鸟类声纹识别算法开发、兽类物种库建设、兽类识别算法开发、鱼类物种库建设、鱼类识别算法开发等功能。

鸟类物种库建设需构建上海市鸟类的基础物种库，存储每类鸟类的学名、中文名、分类归属、典型形态特征，关联高清形态图像（涵盖不同姿态、季节的个体图像），支持按物种名称、形态特征快速检索，为图像识别提供基础形态特征支撑。

鸟类声纹库建设需搭建上海市鸟类专项声纹库，收录典型鸣唱声纹数据，存储声纹核心参数，每条声纹数据关联对应鸟类物种信息，按物种名称、声纹频率区间分类归档，支持按声纹特征片段检索，为声纹识别提供数据基础。

开发鸟类图像识别算法，基于鸟类基础物种库图像数据，构建模型提取聚焦羽毛纹理、喙形、翼展比例的三大核心形态特征，通过与基础物种库中的形态特征模板匹配，输出具体鸟类物种名称及置信度。

开发鸟类图像识别算法，基于鸟类声纹库数据，提取鸟类鸣唱的MFCC核心参数，并过滤风声、虫鸣等环境噪声，通过声纹特征与声纹库中对应物种的声纹模板比对，输出具体鸟类物种名称及置信度。

兽类物种库建设需搭建上海市兽类的基础物种库，收录每类兽类的学名、中文名、分类信息、关键形态特征、红外环境下的典型形态图像，同时记录其基础活动习性，便于快速匹配识别需求。

开发兽类识别算法，以图像特征识别为核心，识别兽类体型轮廓、毛色深浅、斑纹分布特征，聚焦体型类型、尾型、关键斑纹特征匹配，最终输出具体兽类物种名称及置信度。

鱼类物种库建设需构建上海市鱼类的基础物种库，收录每类鱼类的学名、中文名、分类信息、核心形态特征、水下环境下的典型图像，同时记录其基础栖息偏好，为识别提供基础特征支撑。

开发鱼类识别算法，基于水下图像形态特征，聚焦体型类型、鳍形、体色斑纹特征进行识别匹配，输出具体鱼类物种名称及置信度。​

生态环境多要素融合分析

实现污染源数据综合，基于综合数据实现统计分析与可视化展示；建设水、大气、土壤等环境多要素融合分析功能，构建流域动态画像，挖掘分析生态环境质量核心问题。

污染源综合模块需结合固定污染源系统数据和污染源监测数据，基于GIS展示企业画像，按类型、区域开展排放、治理、风险及周边影响、风险源应急等分析；污染物排放综合分析模块需聚焦COD、氨氮、SO₂、NOx等主要污染物，分析年度降幅、市（区）排名及目标完成情况；水环境多要素融合融合分析模块实现地表水融合分析、饮用水融合分析、上下游沿程时序演变、水生生物、流域生境跟踪、入河排污口关联分析、拓扑关系溯源；流域动态画像模块需构建“水质-污染排放-水文气象-社会经济”四维动态画像，融合监测、模型与业务目标，实现流域水环境状态感知、趋势预测、超标预警与治理成效评估一体化；大气环境多要素融合分析模块需支持大气环境承载力分析、大气环境承载力时序变化、大气环境承载力时空分布、浓度趋势分析、浓度突变分析等；土壤环境多要素融合分析模块需支持土壤环境环比变化可视化、环境容量评估、超标/管控地块统计，及地下水污染现状评估、迁移趋势分析，同时结合水文地质与污染源定位风险；生态环境质量主要问题模块需支持系统识别空气、水、土壤、声、农村、海洋等领域的突出环境问题；生态环境质量变化原因分析模块需结合产业结构、人口、气候等因素，深度解析环境质量变化驱动机制。

污染源智慧监管

污染源监测设备联网分析

建设联网设备动态管理、联网情况查询统计、联网设备历史变化趋势等功能，融合企业多源数据，包括许可、在线、自行监测、监督性监测等，自动比对同一家企业不同业务数据中的排口信息并关联，同时生成不一致排口清单，推送至企业核实关联、闭环处理。动态监控新建企业、新增设备、监管调整及排污许可变更,实现对企业联网设备的全生命周期动态管理；支持按区域、监测因子、企业类型（废水/废气）等多维度查询与统计分析，并可视化展示联网设备历史变化趋势。

污染源监测数据异常分析

针对电子化运维行为与在线标记位，企业生产、治理设施工况与排放数据，视频信息与数据，企业、行业排放特征与数据，设备、工况故障标记，设备、工况校准校验标记等进行合理性鉴别，自动识别异常原因，发现数据矛盾与不合理行为,生成异常清单并提供人工复核页面；同时通过模型鉴别基线逻辑性，预测企业异常行为。

电子化运维行为与在线标记位合理性鉴别支持通过分析运维数据特征，自动识别应标记未标记的异常情况，比对报告中标记的时间、原因与系统登记信息的一致性，生成异常清单并支持人工复核，实现对运维行为与数据标记合理性的精准验证。

企业生产、治理设施工况与排放数据合理性鉴别需按照不同行业分析其“停产/停排”、“停产/停炉”、“启炉”等数据特征，并通过工况模型与标记数据的矛盾分析，精准识别企业不规范标记行为，生成异常清单并支持人工复核，确保排放数据真实反映企业运行状态。

视频信息与数据合理性鉴别需支持识别站房人类活动、记录时间段标记数据，精准检测标记缺失或时间偏差，生成异常清单并支持人工复核，确保监测数据真实性与运维操作合规性。

企业、行业排放特征与数据合理性鉴别支持分析车间一类重金属排放口与总排之间的排放量关系，验证生产工况与排放数据的合理性，生成异常清单并支持人工复核，精准识别异常排放行为。

设备、工况故障标记合理性鉴别需分析企业正常排放数据特征，并比对正常数据特征与“故障/事故”标记位的矛盾，生成异常清单并支持人工复核，精准识别非正常故障标记行为。

设备、工况校准校验标记合理性鉴别支持分析各企业校准数据特征和生产排放时数据特征，精准识别校准标记位未开展校准、长时间在集中排水期间长时间开展核查校准的异常行为，生成异常清单并支持人工复核，确保监测数据真实。

污染排放预测预警

通过整合污染源在线监测数据、设备状态标记数据及执法检查结果，建设基于在线排放数据的逻辑性鉴别模型和PEMS排放预测模型，实现异常企业清单、模型评估报告及动态预警信息精准输出，为环境执法提供科学依据。

基于在线排放数据的逻辑性鉴别功能需整合现有的污染源在线异常线索模型，以执法检查结果为“标准”，构建闭环验证机制。通过比对在线数据与执法结果，识别误判漏判，动态优化模型参数、规则或维度，提升异常鉴别能力与监管精准性。

PEMS排放预测模型利用实时数据库整合废水废气监测及设备状态标记数据，支持过滤故障/校准异常，通过历史小时数据建立模型预测排放超标。支持实时匹配特征库，超阈值即触发预警，输出异常企业清单，提示潜在未标记异常排放。

污染排放特征分析

实现行业、企业、排口标记三大维度特征分析，以图表、报告等形式呈现结果，输出管控策略与优化建议，为差异化、精准化环境监管提供决策支撑。

行业特征分析聚焦污染物浓度、总量及生产特征，建立行业排放特征数据库，挖掘共性规律与异常，实现排放阈值确定、时序规律提取、典型排放模式提炼、高污染子类识别，及异常簇与行业关联性标注、特定时段异常波动识别、违规排放线索定位。并支持输出阈值报告、时序图谱、聚类结果及管控策略，助力差异化环境监管。

企业特征分析需采集历年污染源浓度数据、在线监测、设备标记等多源数据，分析企业污染物年度/月度浓度、夜间/昼间、夏季/冬季排放特征，构建浓度异常判定规则，以图表呈现浓度分布与波动，定位企业、排放口及区域异常，为精准监管与调控提供决策依据。

排口标记特征需分析标记类型特征及监测设备特征。标记类型特征聚焦生产设施、治理设施及设备维护等标记行为，统计标记时长、频次、时间规律及关联特征，识别异常标记模式，结合行业属性细化标记规则，以可视化图表展示标记分布，输出异常报告并给出监管优先级建议；监测设备特征聚焦设备选型、安装及运行参数对数据质量的影响，涵盖监测指标覆盖范围、采样频率、校准周期等关键特征，构建设备性能评估与排污口匹配规则，输出设备性能报告、选型优化建议及数据质量保障措施。

污染源监测画像

根据排污单位在各环境管理系统中的大量碎片数据进行深度挖掘和融合，构建排污单位和环境的直接、间接数据关系，提取排污单位关键的环境特征，刻画排污单位环境行为，形成排污单位环境画像。建设企业监测画像生成、分析与查询三大核心功能，动态计算评分等级，多维度展示排放特征、合规表现及异常点，精准识别高风险企业，并支持模糊、高级及热点查询，为环境监管决策提供全面数据支撑。

企业监测画像生成包括画像生成模型管理、画像工作标题管理、企业画像动态管理、画像工作执行管理、画像生成结果查询等功能。建立污染源档案，汇总企业环境影响评价、排污许可、污染源在线监测等信息，构建多维度的量化画像生成模型，分析其污染物排放口的排放特征分析，以及新建、改扩建、技改等生命周期过程中污染排放趋势，查找其中可能存在的异常问题线索，结合排污单位环境监测、执法处罚等信息，扩展污染源分级评价，动态计算企业画像评分和画像等级；支持创建画像生成任务并启动相关工作流程，通过定义任务标题及参数，实现对企业画像生成工作的规范化管理；在画像生成全流程中，支持企业名单动态调整，可进行新增、删除、修改操作，提供手动录入及模板导入两种方式；画像工作执行管理支持系统自动执行与人工手动执行两种模式，自动执行时动态生成评价结果并发布，手动执行需人工设置计算时间点完成运算后同步发布；以可视化图表或报告形式展示企业画像评分结果和画像评价等级，支持按行业、区域、时间等维度筛选。

企业监测画像分析包括综合画像视图、排放特征画像、合规表现画像、治理设施画像、企业档案详情、决策支持分析等功能。综合画像视图以企业为单位，集中展示其基本信息、环境行为的核心特征标签等综合信息；排放特征画像按污染物类别构建排放浓度分布及历史波动范围，结合排放稳定性指标分析排放规律性；合规表现画像需统计排污许可证执行率、执法处罚记录、整改完成率，并支持查看相关详情信息和过程信息；治理设施画像需展示设备运行状态、运维周期、治理效率，评估设施运行效能。并支持查看历史记录；企业档案详情聚焦企业多维度业务数据管理，支持污染源信息分类建索；决策支持分析以提供折线图、饼动态饼图、表格等形式的展示方式。

企业监测画像查询支持模糊检索、多维度高级查询及热点搜索，方便快速定位企业画像。

污染源监测智能检查助手

依托智能体，实现数据合规、自行监测检查、排污许可执行三大核心场景的自动化合规分析，支持预警问题闭环管理。

数据合规智能分析功能支持对接固定污染源相关业务系统数据，融合企业上传凭证与结构化数据，结合行业合规标准与历史审核经验，利用数据合规认定智能体，挖掘污染源数据异常（凭证/超标）并汇总线索，支持生成推送企业异常建议，允许人工标记，有效线索可自动入库形成知识沉淀，并支持按区域、行业、企业、运维单位等维度进行统计分析与图表展示，同时提供异常详情及完整证据链。

自行监测检查智能分析功能支持基于固定污染源基础信息、排污单位自行监测检查、社会化服务监管等自行监测检查相关的数据，利用自行监测检查智能体，开展一致性诊断，自动核查排污许可、排放口等信息是否合规有效，并反馈企业整改；支持材料与行为核查，对自行监测附件及监测机构行为进行智能审查，识别异常或弄虚作假线索，推送执法部门；实现智能汇总与可视化，支持按区域、行业、机构等多维度分类统计异常线索，支持有效性判定，并通过图表直观展示检查结果。

排污许可执行智能分析需对接固定源综合监管系统，融合排污许可证、执行报告与在线监控排放数据，通过排污许可执行智能体，自动对比执行内容、频次及排放总量，识别异常并分类汇总；支持多维度（区域、行业、企业等）统计与图表可视化，辅助判定线索有效性，并将有效问题推送监管人员，支撑排污许可执行情况的精准监管。

预警问题闭环管理对接任务管理模块，将预警结果分类推送企业，需提供辅助检查异常结果和对应整改建议，支持企业上传整改材料或提出异议，形成预警闭环。同时支持针对企业的处置情况，进行分类汇总统计。

温室气体监测排放核算与分析

建设温室气体监测排放核算、碳排放当量分析、企业碳污排放协同分析等功能。对接碳排放在线监测企业有效审核数据及减污降碳中心相关碳排放与生产活动水平数据，基于温室气体监测数据以实测法核算企业碳排放；支持区域、行业、企业多维度智能筛选的碳排放当量分析，通过多种图表可视化展示；结合核算得出的碳排放量与污染物排放开展协同分析，支持通过时间序列分析和相关性分析等方法，识别协同减排效果。

长三角船舶污染排放动态核算与分析

围绕船舶污染排放开展全流程核算与分析，建设船舶静态数据库构建、船舶AIS数据解析关联、船舶工况智能识别、船舶动态排放计算、船舶整体排放空间分布、单条船舶排放分析、船舶排放特征分析、船舶排放信息共享服务等功能。

船舶静态数据库需在文献调研和船舶信息数据库的基础上，设计和构建基于大数据的船舶静态数据库，包括船舶类型、位、船龄、主机/辅机、锅炉、船队、油品等船舶信息；

船舶AIS数据解析关联需实现AIS数据的快速解译、清洗和实时入库。并实时根据每一条AIS相关信息，快速匹配船舶的静态数据，获取船舶基本信息，并根据AIS数据的有限信息(如定位设备位置计算船舶大小)，对在船舶静态数据库中不存在的船舶信息进行智能化匹配，提高船舶信息的匹配率，增加内河船舶分船型AIS数据的实时入库与核算分析；

船舶工况智能识别需根据对地航速、航线、目的地、位置等多维信息，自动化识别出每条船舶不同时间内的工况；

船舶动态排放计算需开发AIS船舶排放清单和船舶动态排放计算模型，动态更新不同船型船舶排放因子，动态计算单条船舶、多条船舶的排放量，形成全部船舶排放清单；

船舶整体排放空间分布支持船舶排放清单可视化展示，动态更新相关信息，搭载矢量绘制地图，支持缩放操作；单条船舶排放分析支持展示单船的运行轨迹与排放详情，可通过查询获取重点船只的航行轨迹、航行速度、船舶信息等信息；

船舶排放特征分析包括排放对比分析、日统计、小时廓线、小时排放、日排放、月排放、年排放，支持以折线图、表格等形式展示不同时间网格的排放差异结果，支持按不同区域、不同船舶类型、不同时间段、不同排放因子等统计方式进行筛选；

基于长三角空气质量预报预警系统与实时总量平台的数据共享要求，提供船舶排放数据共享服务，支持按时间类型、区域范围、污染因子等维度切换视图。

监测机构异常分析

监测机构能力智能分析

支持对机构监测能力进行智能分析、比对，实现对机构填报和监测报告存在的问题进行快速定位。包括CMA能力资质提取、能力信息比对及超范围预警、报告部分监测能力提取及预警。

CMA能力资质提取基于监测机构异常分析大模型实现基于CMA资质证书完成对机构监测能力的自动提取，提取的内容需包括证书编号、机构名称、认证日期和有效期、认证项目和参数、监测领域、监测项目和参数等。

能力信息比对及超范围预警基于机构填报的监测能力和自动提取的相关数据进行自动比对，对更新的基础能力信息进行超范围预警能力的提醒。

报告部分监测能力提取及预警需完成报告中相关监测方法的提取，并实现和系统确认的能力进行超范围预警，形成相关的记录和报告关联关系，由人工确认之后进行问题下发，机构根据相关问题进行整改。

监测机构报告异常分析

基于监测机构报告进行多维度分析，生成机构画像并统计异常信息。支持异常问题动态更新、管理，为机构管理与监测决策提供支持。包括报告关键信息提取、报告异常规则设定、报告异常信息提取和确认等。

报告关键信息提取需完成对检查报告中包括监测能力、合同数量和金额（年）、监测企业的和点位的数量、监测报告数据等信息的提取，实现报告关键部分数据的电子化。

报告异常规则设定支持设置报告中关键的信息的逻辑对比规则，如实现任务时间、采样时间、分析时间和报告出具时间的逻辑性判断；对企业监测的任务的点位清单和报告中的相关点位逻辑的设定；对报告监测数据和相关回流数据的的规则设定。

报告异常信息提取和确认支持通过规则进行数据的自动匹配，形成相关告警列表，提供人工确认和标记功能，对相关问题进行标记，对已经标记的问题形成相关线索清单进行任务的推送和整改过程的记录。

监测机构现场采样质量分析

建设含监测基本信息、过程及质控参数等的关键参数；对接监测机构采样过程中的工况、设备状态等多类监测数据；实现采样设备合规性与功能性分析，核查传感器状态、检定校准有效期等关键项；支持采样流程规范性与参数合理性校验；支持判断压力调零、等速跟踪率等是否达标，分析异常原因及影响；通过全流程分析，确保采样质量符合技术规范要求。

监测机构实验过程质量分析

依据实验室标准操作规程，对关键实验环节进行全流程监控与智能分析。通过融合计算机视觉技术与多源数据，实现操作行为的自动记录、过程数据的实时比对、区域状态的持续监测，识别采样仪器设备间、样品交接室、制样室、样品前处理、实验分析过程、实验区出入口、样品瓶清洗间等环节，实现对实验分析过程潜在异常风险的有效预警。

采样仪器设备间智能分析需识别采样设备进出时间，并与相关数据进行比对。当比对数据出现异常或设备间连续无人时长超过设定阈值，提示存在未采样即出报告的风险。

样品交接室智能分析需识别样品进出交接室时间、样品停留时长以及交接室空闲时长。当样品交接时间逻辑有误、样品停留时长异常或连续无人时长超过设定阈值，提示存在未按规定进行样品交接或样品保存超有效期的风险。

制样室智能分析需识别样品进出制样室时间、风干操作和时长、研磨过筛等制样操作，并记录时间段与相关记录比对。当制样时长不满足要求、制样室连续空闲或关键制样步骤缺失，提示存在制样不完整或未按规定制样的风险。

样品前处理过程智能分析需识别样品前处理时间与批次，当前处理样品数量和实际样品数量逻辑不符合，提示存在未按规定进行前处理的风险。

实验分析过程智能分析需识别人员进出、在岗人数及检测操作，重点核对如恶臭嗅辨、五日生化需氧量等实验的合规性。当在岗人数、检测操作等不符合标准要求，提示存在人员配置不合规或实验未真实开展的风险。

实验区出入口智能分析需识别人员进出时间，并监测实验区占用状态。当实验区连续无人时长超过阈值，提示存在实验区异常空闲或未开展实验的风险。

样品瓶清洗间智能分析需识别清洗动作，记录清洗时间与方式。当清洗行为缺失或清洗方式不符规范，提示存在未清洗或清洗不合规的风险。

通过对上述多维度数据的融合分析与结构化规则判断，实现对实验室分析全流程的数字化监管，有效识别操作行为不规范、过程记录不匹配、关键流程缺失等质量问题，从而为实验室检测过程的真实性与检测数据的可靠性提供系统性技术保障。

环境污染溯源分析

大气污染溯源分析

聚焦大气污染精准溯源，建设多源数据联动污染源识别、历史案例辅助溯源推理、传统数值模式比对结果反向输入及优化、溯源企业跟踪评估、结构化超标分析报告生成功能。

多源数据联动污染源识别功能集成重点区域污染源监管、排放、监测等业务管理数据，支持数据的动态更新，可供大气污染溯源分析模型实时调用；融合AI算法与污染物扩散模型、数值模型建立合理准确的多维度污染溯源评分体系，支持从传输路径、位置距离等多维度开展污染事件的快速分析；针对单个污染事件，提供高概率关联污染源清单，并给出各项评价指标的实际得分及综合评分，支持根据评分对污染源排序。

实现历史案例辅助溯源推理功能，在新污染事件发生时，自动提取当前事件的核心特征（如污染物组分占比、浓度时序变化趋势、扩散轨迹方向），与案例库中的历史案例进行多维度比对，快速筛选出相似度最高的典型案例，实现智能匹配并输出成熟的溯源方向及治理参考方案。

传统数值模式比对结果反向输入及优化功能支持开展同一污染事件传统数值模式结果与大模型溯源结果的比对分析，重点围绕污染物时空浓度分布、扩散轨迹路径、污染源贡献度占比三大核心指标开展深度比对，形成量化偏差分析报告。同时建立专家评判机制，对溯源结果的准确性进行评估，记录专家评判意见与模型修正建议，形成评估电子档案；开发传统数值模式溯源结果数据与大气污染溯源大模型接口，支持将偏差分析结果、专家修正规则等反向输入大模型训练体系，用于优化大模型的污染源特征权重、修正污染物扩散轨迹预测算法、完善区域专属的污染源指纹库。

溯源企业跟踪评估功能聚焦工业园区污染高发场景和各类污染报警事件，构建 “模型初筛—人工研判—精准核查—闭环处置” 的全流程跟踪评估体系，以模型自动溯源清单为基础，结合人工研判环节的专家经验，形成分级分类的风险排查名单。

结构化超标分析报告生成功能整合超标点位多维度关键信息，基于预设的结构化报告模板，自动生成污染事件分析报告，报告需包含事件概述、溯源过程、成因解析、针对性治理建议等基本内容，支持文字和图表的结合表达，包含GIS 地图可视化功能（直观展示污染浓度分布、扩散轨迹、污染源精准定位）、多维度图表（浓度时序趋势图、污染源贡献度饼图 / 柱状图）等呈现形式。支持基于实时监测数据触发自动生成报告，并提供定制化输出功能，根据不同场景需求调整报告侧重点和呈现形式，支持报告的在线编辑、保存、推送及历史报告比对分析等功能，全面提升环境事件分析的专业化与智能化水平。

水污染溯源分析

水污染溯源分析模块需建设无人机数据集成、数据预处理与质控、水污染动态预警、水污染扩散模拟、水污染溯源技术体系、水污染应急处置联动机制、预警和溯源信息可视化、分析报告智能生成等功能，实现水污染事件的“精准预警”与“过程动态推演”，精准锁定污染源头，支撑应急响应的“跨部门协同联动”与“处置方案最优化”。

无人机数据集成功能支持实时采集传输和接入高光谱影像、热红外影像等无人机遥感监测与反演数据和原位分层水质监测数据，实现氨氮、高锰酸盐指数、叶绿素、总磷等地表水质多参反演图、异常水温分布区域图、不同深度的pH、COD等纵向污染剖面图等数据产品的输出和存储。

数据预处理与质控功能提供自动化检验规则，对采集数据进行格式、值域、逻辑三级校验，进行不合格数据标记和触发人工复核流程；建立模型精度评估模块，实现系统模拟结果与实际监测数据的对比、误差分析和调优，并实现基于视频和图像的水面污染物的精准识别，包括水面石油类污染物、生活垃圾、水葫芦、藻类等。此外，对流场、风场、水温、水位等水文气象预报数据进行预处理后接入污染扩散模型。

水污染动态预警功能需构建多维度监测预警阈值体系，对水质异常变化及水面漂浮物异常情况进行实时预警；建立智能预警响应机制，通过移动端，pc端等多渠道，实现自动预警触发和多终端预警推送。

水污染扩散模拟功能需构建覆盖关注区域的精细化河网三维水动力模型并实现自动化计算和率定验证，支持水位、流场、水温等关键要素每日2次的72小时预报；支持接入多来源不同区域尺度的风速、风向等气象预报数据和污染物理化特性参数库，基于水上污染物扩散机理模型，实现以水污染预警时刻为起点的未来不同时间节点（如1小时、3小时、6小时、12小时、24小时、48小时）污染团的空间位置、影响范围及浓度变化趋势的快速在线预测，为应急处置方案制定提供数据支撑；利用水质、水文、气象、污染源等数据，构建基于机器学习算法的水质预测模型，实现关注区域重点断面短期及中长期水质预测。

水污染溯源技术体系需构建水污染成因分析知识图谱，建立断面、入河排污口、泵站、农村面源之间的关系网络；构建重点区域风险区域特征污染物“指纹”库，建立指纹比对算法，实现特征污染物溯源；构建长江口等重点区域水上溢油、危化品泄漏模型，根据水面观测到的漂浮物位置和时间，结合水动力、水温、风向等气象水文环境信息及已纳入监管的排污口位置，实现油污、生活垃圾等水面漂浮物的污染源溯源排查。

水污染应急处置联动机制需建立预警分级引擎，实现“监测数据→阈值比对→预警分级”的自动化判定，形成预警触发、任务分发和处置反馈的闭环管理，自动生成任务工单并对接多部门协同平台；基于扩散模拟结果智能规划采样布点，整合排污口地理信息与移动监测数据辅助现场排查。

预警和溯源信息可视化需实现通过动态地图结合仪表盘、趋势图等图表形式直观呈现污染态势的时空演变和污染溯源过程，并可支持地图缩放、图层切换等地图交互操作；提供多指标综合展示功能，对关键水质指标、气象参数、模型模拟结果等数据进行实时展示。

分析报告智能生成功能需提供智能化报告和定制化报告生成两种方式，支持按照规定格式的模板智能生成水污染溯源报告，报告内容包括污染事件概况、成因分析和建议措施等关键信息，并可形成富媒体格式，实现在浏览器端直接编辑内容；针对不同的用户身份提供个性化模板制作和生成功能，记忆用户偏好，实现用户自定义报告章节结构、图表类型、指标展示优先级等。

应急监测决策分析

应急事件现状分析

实时采集应急事件的时间、地点、来源等基础信息，融合现场传感器、人工上报及第三方平台数据，实现对污染区域的精准定位与影响范围的可视化呈现，自动提取事件类型、起因、污染物种类及排放量、事件处置进展等关键要素，形成应急事件现状分析成果，为应急决策筑牢数据根基。

污染趋势模拟预测

整合气象水文条件（风速、风向、水文径流、水体流速等）、污染物排放数据及历史相似事件案例库，同步开展大气、水体污染趋势模拟，生成不同气象水文场景下污染物的大气迁移扩散、水体运移扩散路径与浓度动态变化规律，预测未来48小时大气、水体污染趋势，包括影响范围扩展趋势、敏感区域预警等，为事件发展态势研判提供参考。

应急监测预案生成

依据现状分析与趋势预测结果，综合污染类型、扩散趋势与周边敏感点分布，自动生成最优应急监测预案，预案内容涵盖突发环境事件概况、监测布点及距事发地距离、监测断面（点位）、监测频次、监测项目、监测方法、评价标准或要求、质量保证和质量控制、数据报送要求、人员分工、安全防护等方面内容，为突发环境事件应急监测工作提供行动指引。

应急监测综合分析

支持应急监测结构化报告自动生成，系统梳理应急事件周边3公里范围内固定源企业分布、环境监测站点、污染源在线监管企业等基础信息，为事件研判提供底数支撑；深度整合周边河流情况分析、潜在污染因子识别、大气及水环境自动监测站数据动态研判、匹配场景的基础应急预案智能推荐等核心要素，构建完整的应急分析，助力应急决策。

环境监测任务管理

监测站点统一管理

规范监测站点管理，制定统一编码规则与分类目录；支持站点基础信息录入、对接、更新与审核，及设施台账、状态监控、维护管理，实时接入站点数据，实现站点设施动态管控，保障管理有序高效。

监测任务分类管理

构建监测任务多级分类体系，监测要素分为大气环境、地表水环境、海洋环境、声环境、生态、土壤及地下水环境、农村生态环境、污染源等；任务性质分为常规、专项、应急监测；时间维度分为年度、季度、月度、临时任务。支持针对针对不同分类预定义任务模板。

监测任务模板配置管理

支持构建“监测要素-监测任务-监测对象”三级标准模板体系，预置典型模板，提供灵活的参数配置能力，支持版本控制、导入导出及智能推荐，实现模板高效复用与规范管理。

监测任务创建

支持编制监测任务、下发监测任务、自动触发任务创建。计划任务含周期配置、资源预分配及历史复用；联动任务对接外部业务系统；自动触发任务含规则配置、动态生成与智能推送，满足多元场景需求。

监测检查任务创建

支持各类监测检查任务的创建，包括排污单位现场采样检测任务、排污单位自行监测检查任务、运维机构运维工作检查任务等。

监测站点关联筛选

支持多维度筛选站点：空间维度按行政区、流域等进行筛选；要素维度支持多要素组合筛选及参数细分；属性维度依据设备能力、运行状态等筛选，实现精准定位。

监测频率设置

支持差异化配置监测频率：常规站点按监测项目设定设基础频率；敏感区域支持高频监测并触发设备与数据机制；应急场景可设超高频监测，特殊时期可批量提升保障区域监测频率。

监测任务审核

构建多级任务审核体系，含系统初审、资源复核、签章终审；依托智能规则引擎校验，支持规则更新；审核看板实时显示审核进度，标红异常任务并支持一键催办与短信提醒。

监测任务推送

支持分级推送（按区域自动分配+自定义规则）、多渠道同步（系统消息、短信等）、内容精细化（含任务关键信息），保障任务高效传达与精准执行。

监测任务督办

实现任务进度跟踪、预警提醒与督办协调：可实时查看任务完成情况、状态与偏差；支持多级预警，滞后或异常时自动推送预警简报；支持发起督办并生成工单，留存完整沟通记录。

监测任务反馈

提供多元监测任务反馈渠道，手工上传支持PC与移动端多格式文件批量上传；系统对接可查询外部任务状态，异常时触发预警，任务完成后自动解析并同步外部返回的监测结果。

监测任务完成统计

支持分级分类统计呈现市、区级及不同类型任务进度；支持区域横向与时间纵向对比；可按发起时间、状态等条件筛选数据并导出，满足个性化需求。

监测任务自动报告

依托多类型模板库，实现数据自动填充、智能分析与可视化；支持人机协同编辑，可调整图表、补充标注与影像、修订说明，兼顾报告效率与精准性。

监测任务移动端

建设监测任务移动端，支持移动端分类呈现任务并支持搜索过滤；提供任务详情、操作功能与导航；表单式采集数据，支持离线作业与质量控制；可管理设备资源，含查询统计与实时看板功能。

环境监测智能分析大模型

环境监测智能分析大模型需依托市政务云MAP平台进行建设，旨在整合大气、水等多领域环境监测数据，构建数据预处理、知识库构建、智能应用开发与接口适配等核心能力，实现数据的精准处理与动态更新，支撑智能问数、问屏、报告、会商等功能，提升环境监测分析与决策的智能化水平。

数据预处理

提供数据采集、数据处理、接口服务能力。

数据采集支持结构化数据和非结构化数据采集。数据覆盖大气、水、声、土壤、自然生态、污染源6大领域。结构化数据采集支持标注测试数据、Schema元数据、NL-SQL数据对等，采集量需≥7500条；非结构化数据采集支持知识RAG数据、专项案例数据等，采集量：≥21100个文档或片段。

数据处理模块支持对原始数据进行清洗与标准化，包括格式规范化、异常值检测与处理、重复数据去重、噪声数据剔除、数据脱敏与隐私保护、编码标准化等功能。格式规范化功能支持对知识RAG数据、标注测试数据、Schema元数据、智能报告、问屏、会商数据等进行格式转换与统一；异常值检测与处理功能支持多领域数据的检测与剔除，确保数据集质量；重复数据去重功能支持文档的比对与处理，避免模型对相同信息过度学习；噪声数据剔除支持对知识RAG数据、智能报告数据等数据中的噪声进行剔除；数据脱敏与隐私保护支持去除或隐藏个人身份信息、敏感业务信息，包括敏感信息识别与处理，确保符合法规要求；编码标准化需统一元数据的表名、字段名中英文映射，消除命名歧义，支持补充关键字段业务逻辑说明，为自然语言解析提供支撑。

接口服务模块提供元数据接口和知识库接口，元数据接口支持连接业务核心系统与环境监测分析大模型，提供6大领域数据库表结构及关联关系查询服务，为智能问数提供数据字典与关系模型支持；知识库接口支持将预处理后的标准化数据同步至知识库，为智能问答、智能会商等应用提供知识检索与调用能力。

知识库建设

知识库需全面覆盖大气、水、声、土壤、自然生态及污染源六大环境监测业务领域，支撑法规准与政策合规咨询、监测技术规范与运维实操、污染机理与治理技术咨询、综合评价与业务管理咨询等场景的知识咨询。知识库建设包括知识建模与组织、知识更新与进化、知识质量与安全、知识库应用场景等模块。

知识建模与组织模块包括知识切片、元数据标注、知识图谱建模、知识抽取、知识增强等功能。知识切片对6大环境领域文档（政策、技术规范等）进行层级切分，保留上下文关联，确保每个切片为独立语义单元；元数据标注支持自动化预标注，元数据覆盖基础信息（来源、标识）、语义信息（分类标签、关键词）、复杂语义信息（关联关系、时空属性）；知识图谱建模需完成本体建模，构建结构化知识网络，并依托增量更新、定期审核、版本管理实现动态进化，以支撑知识关联化、可视化与可推理的复杂知识应用；知识抽取结合规则驱动（正则匹配）与模型驱动，从文本中提取实体、关系及属性，完成标准化处理；知识增强支持通过同义词替换、上下文扩展、边缘案例生成等手段，扩充数据多样性与语义深度，提升模型适配性与鲁棒性。

知识更新与进化模块包括变更检测与版本管理和用户行为驱动进化功能。变更检测与版本管理需识别知识变更，建立命名规则，生成多版本快照，支持回溯与回滚，按日/周/月分级巡检更新；用户行为驱动进化构建热度指标体系（提问频次、浏览时长等），动态重排序知识优先级；收集用户反馈（答案正误、表述问题等），结合专家评审，优化知识质量与模型输出。

知识质量与安全包括质量检查、多语言对齐检查和安全检查功能。知识质量检查需覆盖覆盖准确性、完整性、一致性等基础维度，及科学性、合规性等六性检查，建立分级整改闭环；多语言对齐检查需确保多语言版本术语统一、语义一致、格式同步，通过自动化比对与人工审核结合，优化翻译模板与术语库；安全检查功能识别并脱敏个人/企业敏感信息、涉密数据，分级设置访问权限、记录操作日志，建立应急响应与持续优化机制。

智能问数智能体建设

“智能问数”智能体旨在实现基于自然语言接口的结构化数据自动化检索、统计与分析，支持将业务人员的复杂查询意图映射为底层关系型数据库的查询指令，支撑环境监测精细化管理。支持多维数据查询、空间信息透视、气象与设备工况联动查询等基础指标检索；支持多维聚合计算、占比与贡献度分析、趋势规律挖掘等统计分析；时空纵横对比、标准合规性判定、动态排名生成等对比评估；支持污染物组分关联查询、运维指标统计等业务深度穿透等场景。“智能问数”智能体需要建设角色与对话框架设计、能力编排与流程编排、上下文与对话管理、智能体评估与部署模块。

角色与对话框架设计模块包括角色设定与身份管理和对话流程设计与结构化脚本功能。角色设定与身份管理功能聚焦专业数据分析专家，需精通行业标准与统计规则，对管理人员和技术用户设计差异化权限与交互模式；对话流程设计与结构化脚本功能涵盖用户指令输入、意图识别、数据定位、分析计算、结果展示全链路，意图识别与分类含自然语言解析、意图分类、上下文理解等，配套对话超时与异常处理机制。

能力编排与流程编排模块包括提示词工程、知识工程、工具开发及框架集成、流程编排与逻辑控制等功能。提示词工程针对环保业务领域开展深度优化，梳理核心关键词，设计多轮交互话术引导完善模糊指令，建立测试集并通过反馈调整关键词权重与指令结构，适配专业场景的查询需求；知识工程通过构建多源知识库，结合RAG技术支撑意图解析，建立增量式知识更新机制，识别知识缺口，支撑智能体的知识增强应用；工具开发及框架集成需开发NL-SQL、数据分析、图表呈现等核心插件，集成业务和通用工具，通过数据接口对接，保障安全与权限控制；流程编排与逻辑控制功能需基于规则驱动与动态路径规划设计流程，含模糊表达处理、子任务规划、步骤控制与异常恢复。

上下文与对话管理包括上下文建模与状态管理、用户画像与长期记忆机制、多会话并行与多用户管理功能。上下文建模与状态管理功能需构建包含查询对象、时空范围等核心要素的上下文模型，实时同步多轮对话状态，支持模糊表述关联解析，支持会话归档与中断恢复，保障跨轮次意图理解；用户画像与长期记忆机制功能需基于问数历史与操作记录构建画像，记录用户常用指标、时空范围等偏好，通过强化学习优化模型参数，支持隐私重置与关闭记录；多会话并行与多用户管理功能支持多用户同时发起请求，按优先级调度资源，核心业务优先处理，支持多账号快速切换，同时保存当前会话状态。

智能体评估与部署模块包括方案设计、可用性评测、安全性评测、智能体部署功能。方案设计需针对智能问数制定评估方案，功能测试含单表查询、多表关联等场景，验证结果准确性。性能测试覆盖响应时间、并发承载等指标；可用性评测需要建立涵盖各类业务场景的提示词测试集，评估意图识别准确率与结果匹配度，邀请用户实测并收集反馈，调整提示词模板与交互话术优化体验；安全性评测针对问数数据安全设计专项测试，含敏感数据访问权限控制、查询结果脱敏处理，通过工具扫描与人工测试验证防护机制，确保符合数据安全规范；智能体部署需将智能体部署至系统平台，配置硬件资源、中间库连接及插件依赖环境，完成后验证全流程功能，实时监控响应时间、资源占用等性能指标，保障稳定运行。

智能报告智能体建设

需实现基于大模型的环境监测报告全生命周期自动化生成。通过自然语言交互，集成多源数据抽取、统计分析、专家知识检索与标准格式排版技术，将碎片化的监测数据与业务逻辑转化为符合行业规范的结构化文书。支持常规周期性报告、区域与站点专项报告、定制与应急报告等文本或PPT格式的报告生成。

角色与对话框架设计模块包括角色设定与身份管理、对话流程设计与结构化脚本等。角色设定与身份管理功能聚焦资深环境监测报告编撰专家，对管理人员和技术用户设计差异化权限与交互模式；对话流程设计与结构化脚本功能涵盖用户需求输入、意图识别、大纲生成、数据提取、文本生成、格式输出全链路，为大气月报等场景编写脚本。意图识别解析报告类型与参数，配套超时及异常处理机制。

能力构建与流程编排模块包括提示词工程、知识工程、工具开发及框架集成、流程编排与逻辑控制等。提示词工程需设计多层次指令模板，含系统级角色约束、任务级生成规则，动态注入用户需求与数据参数。确保结论基于实际数据，支持各类报告生成场景；知识工程需构建多维度知识库，含环境监测标准、报告模板、数据关联规则等，定期同步最新政策与标准，通过智能匹配支撑报告生成；工具开发及框架集成需定制大纲生成、文本生成、报告及PPT编辑输出等插件，实现多格式转换。并与数据接口协同调试，保障流程顺畅；流程编排与逻辑控制功能需基于规则驱动拆解任务，按依赖关系排序执行。配置分支逻辑，异常时保全上下文并断点续行，支持人工干预。

上下文与多轮对话管理模块包括上下文建模与状态管理、用户画像与长期记忆机制、多会话并行与多用户管理等。上下文建模与状态管理功能需构建报告核心要素模型，支持维护多轮对话上下文，记录报告类型、时间范围等状态，支持会话归档与中断恢复，实时更新状态确保连贯性；用户画像与长期记忆机制功能基于用户身份与操作记录构建画像，如管理人员侧重概况，技术用户侧重数据严谨性，记录用户对报告的修改以优化模型参数；多会话并行与多用户管理功能支持多用户同时生成报告，支持按报告紧急度调度资源，应急报告优先处理，支持用户身份快速切换，同步保存切换前状态并更新权限边界。

智能体评估与部署模块包括方案设计、可用性评测、安全性评测、智能体部署等。方案设计需针对智能报告制定评估方案，功能测试需验证报告准确性、完整性。性能测试需测试生成耗时、并发承载；可用性评测支持对比不同提示词版本的报告质量。收集用户对格式与内容的反馈，迭代优化模板与生成逻辑，提升适配性；安全性评测需测试敏感数据脱敏、权限控制，通过工具扫描与人工审计确保符合数据安全法规，同时保留操作日志；智能体部署需采用容器化架构部署至平台，配置硬件资源、数据库连接及插件依赖。部署后验证全流程功能，监控运行性能确保稳定。

智能问屏智能体建设

“智能问屏”实现基于自然语言的环境监测大屏即时构建与交互。系统将自然语言指令转化为标准渲染协议及数据查询逻辑，支持大屏的自动生成、布局调整及数据钻取，高效赋能场景化决策。支持模糊指令转化为精确可视化配置，按数据特征自动推荐组件类型与页面布局；建立数据源与前端组件动态绑定机制，支持多源数据混合加载与实时刷新，满足实时交互时延要求；支持自然语言指令实现组件替换、参数微调、布局重排及数据源切换，实现“所见即所得；支持点击、拖拽等操作钻取明细数据，回溯历史过程，关联查询周边相关监测信息；需快速响应用户对已展示数据的关联查询需求，以适配图表呈现结果；自动生成数据异常原因分析、趋势规律提炼、跨指标关联结论等深度洞察。建设角色与对话框架设计、能力构建与流程编排、上下文与多轮对话管理和智能体评估与部署模块。

角色与对话框架设计模块包括角色设定与身份管理、对话流程设计与结构化脚本等功能。角色设定与身份管理功能聚焦场景聚合型决策可视化专家，对管理人员和技术用户设计差异化权限与交互模式；对话流程设计与结构化脚本功能涵盖用户指令输入、意图识别、数据聚合、布局规划、大屏渲染全链路，大气大屏含实时浓度、趋势变化、风险预警模块；水环境大屏关联断面分布、指标对比逻辑；声环境大屏包含功能区达标率、噪声源分布等，配套细分场景处理机制。

能力构建与流程编排模块包括提示词工程、知识工程、工具开发及框架集成、流程编排与逻辑控制等功能。提示词工程需设计多层次指令模板，支持参数化调整。通过动态优化机制迭代模板，结合用户反馈调整关键词权重，确保提示词适配各类大屏生成场景；知识工程需构建含大屏布局模板、数据关联规则的知识库，整合测试数据，建立用户需求-组件类型-数据维度映射关系，维护环境领域术语库；工具开发及框架集成需定制意图识别、大屏布局、异步渲染等插件，支持与数据接入、图表呈现插件协同调试，实现专业图表生成；流程编排与逻辑控制功能需设计大屏生成流程，意图识别后触发布局插件，数据聚合完成调用渲染插件。配置分支逻辑，异常时自动切换备用数据源，测试多场景流程组合。

上下文与多轮对话管理模块包括上下文建模与状态管理、用户画像与长期记忆机制、多会话并行与多用户管理等功能。上下文建模与状态管理功能支持通过会话存储维护多轮上下文，实时更新会话状态，支撑跨轮次意图连贯理解；用户画像与长期记忆机制功能需记录用户常用场景、大屏布局、图表类型等个性化偏好，采集更新偏好数据，提供偏好重置与采集关闭功能保障隐私；多会话并行与多用户管理功能支持多用户同时发起请求，支持按大屏复杂度调度资源，测试高并发场景确保响应稳定。

智能体评估与部署模块包括方案设计、可用性评测、安全性评测、智能体部署等功能。方案设计需含功能测试性能测试、兼容性测试,从准确性、性能、安全性设定评估指标，采用轻量化模块化部署架构，建立版本管理机制保障业务连续性；可用性评测需邀请用户实测，收集对大屏布局合理性、交互便捷性的反馈，通过问卷与行为分析识别问题，优化组件排列与操作逻辑；安全性评测需测试敏感信息脱敏、权限控制、渲染内容防篡改。模拟攻击场景，工具扫描与人工渗透确保合规；智能体部署需实现与现有系统无缝对接，按预处理、自动化部署、校验与验收规范执行部署流程，支持异常一键回滚，实现响应时间与资源占用监控，保障稳定运行。

智能会商智能体建设

“智能会商”的核心技术目标是达成环境监测业务会商全流程的智能化辅助及自动化闭环管理。该模块将整合多源数据检索、专家知识库及逻辑推理核心能力，构建集议程管理、即时研判、决策支持于一体的智能体，为应对重污染天气、研判水质达标等复杂业务场景提供高效决策支撑。支持按会商主题自动匹配议程模板与数据资源，实现全生命周期自动化管理；实时调用监测、气象、遥感等多源数据并融合分析，自动生成初步研判结论与管控建议；高并发下实时响应，支持自然语言指令调整会商进程、调用可视化组件及下达调度指令，保障人机协作流畅准确。建设角色与对话框架设计、能力构建与流程编排、上下文与多轮对话管理和智能体评估与部署模块。

角色与对话框架设计模块包括角色设定与身份管理、对话流程设计与结构化脚本等功能。角色设定与身份管理功能聚焦高效协同的环境决策参谋，对管理人员和技术用户设计差异化权限与交互模式，具备模糊需求补全能力，聚焦会商数据调取、分析、决策辅助核心需求，界定服务边界与行为规范；对话流程设计与结构化脚本功能涵盖用户指令输入、意图识别、数据整理、趋势分析、预测研判、结果展示全链路，需具备自然语言解析能力，提取会商主题、时空范围、数据类型等关键信息，分类常规会商、应急会商等意图，支持置信度评估、上下文理解及多意图拆分。

能力构建与流程编排模块包括提示词工程、知识工程、工具开发及框架集成、流程编排与逻辑控制等功能。提示词工程需针对大气、水环境领域优化提示词，需建立覆盖会商场景的测试集，通过反馈持续迭代调整关键词权重与结构；知识工程需构建含环保政策、监测标准、历史案例、数据关联规则等的会商专用知识体系，建立用户需求、数据、分析方法的映射关系，支撑会商全流程；工具开发及框架集成需定制意图识别、会商过程调度等核心插件，与数据提取、分析工具协同调试，对接多源数据接口；流程编排与逻辑控制功能需设计会商流程，含意图解析、任务分解、工具调用、结果整合，配置分支逻辑与异常处理，支持断点续行。

上下文与多轮对话管理模块包括上下文建模与状态管理、用户画像与长期记忆机制、多会话并行与多用户管理等功能。上下文建模与状态管理功能需构建包含会商主题、核心要素等的状态要素模型，支持通过会话存储维护多轮上下文，实时更新会话状态，支撑跨轮次意图连贯理解；用户画像与长期记忆机制功能需聚焦会商场景设计个性化偏好维度，加密存储用户会商偏好，会商时自动检索并融合偏好数据，生成个性化服务；多会话并行与多用户管理功能支持高并发会商会话处理，按会商紧急程度分配优先级，实现负载均衡，支持多角色快速切换，切换时同步更新权限与配置

智能体评估与部署模块包括方案设计、可用性评测、安全性评测、智能体部署等功能。方案设计需需建立全流程评估体系，含功能测试、性能测试，覆盖各类会商场景用例；可用性评测构建专项测试集，重点评估意图识别准确率、流程执行成功率、决策建议合规性。开展全场景功能测试，覆盖常规与应急会商场景及边界异常场景；安全性评测开展权限穿透测试、数据传输加密测试，确保敏感数据安全，实施多因素认证、操作日志记录，分级设置访问权限，防范数据泄露风险；智能体部署需采用容器化微服务架构部署，支持计算资源弹性伸缩，建立全链路日志监控，实时追踪工具调用状态、错误日志及资源占用情况，支持灰度发布与一键回滚，保障系统迭代安全。

空气质量预报大模型

围绕上海市及长三角区域大气污染的精准预报这一关键科学问题，构建区域-城市多尺度、高质量大气污染物浓度数据集，开发空气质量预报AI大模型，实现气象数据、排放清单与污染物站点观测数据的多模态融合，构建区域嵌套预报、多种污染物协同预报范式，实现小时分辨率的大气污染物浓度的智能预报，能够业务化输出上海市及长三角地区的短临预报产品（未来48小时，逐小时更新）、短中期预报产品（未来7-10天，每天更新），为实现长三角-上海市区域污染物的精准预报提供坚实的技术支撑。

数据预处理

提供数据采集、数据处理、接口服务能力。

数据采集模块支持对结构化和非结构化数据进行智能化自主采集。预处理数据变量覆盖污染源排放数据、气象数据、站点污染物浓度以及卫星遥感、雷达监测数据等，具备从站点数据自动处理为网格化数据的能力。

数据处理模块包括格式规范化、异常值检测与处理、重复数据去重、噪声数据剔除、数据脱敏与隐私保护、编码标准化等功能。格式规范化功能支持对知识RAG数据、标注测试数据、Schema元数据、智能报告、问屏、会商数据等不少于1.0万文档和数千条记录的格式转换与统一；异常值检测与处理功能支持多领域数千条数据的检测与剔除，确保数据集质量；重复数据去重功能支持不少于1.0万文档的比对与处理，避免模型对相同信息过度学习；噪声数据剔除支持对知识RAG数据、智能报告数据等数据中的噪声进行剔除；数据脱敏与隐私保护支持去除或隐藏个人身份信息、敏感业务信息，覆盖不少于1.0万文档的敏感信息识别与处理，确保符合法规要求；编码标准化需统一元数据的表名、字段名中英文映射，消除命名歧义，支持补充关键字段业务逻辑说明，为自然语言解析提供支撑。可形成气象、污染物浓度和源排放清单多源数据融合的数据集，可支撑AI模型训练和业务化预报。接口服务模块提供元数据接口和知识库接口，元数据接口支持连接业务核心系统与环境监测分析大模型，为大模型理解数据结构与业务逻辑提供基础支撑。知识库接口支持连接预处理数据与知识库系统，将经过清洗、标准化的知识数据同步至知识库，为智能问答、智能会商等应用提供知识检索与调用能力。

知识库建设

知识库建设包括知识建模与组织、知识更新与进化、知识质量与安全等模块。知识建模与组织支持。知识库内容包括气象、空气污染和污染成因诊断分析等相关内容语料，所形成的预料条目不少于8千万条，建成自有历史污染案例库和诊断库。知识库包括污染过程回溯分析的误差识别结果，具有自主统计、污染案例归类和给出进一步优化建议的能力。

全球25km气象预报智能体建设

具备处理全球高分辨率气象场的能力。支持接收过去24至48小时的三维大气状态作为输入，输出未来7至15天全球范围内、空间分辨率约0.25度（约25公里）逐小时的13个等压面层及地表关键气象变量，支持解决中长期空气污染预报中气象条件的稳定性和精度问题。实现每天不少于2次的更新预报。气象变量包括温度、湿度、风场、降水、位势高度、海平面气压和地表太阳辐射。需建设角色与对话框架设计、能力构建与流程编排、上下文与多轮对话管理和智能体评估与部署模块。

角色与对话框架设计模块包括角色设定与身份管理、对话流程设计与结构化脚本等。角色设定与身份管理功能定位为“全球 0.25°分辨率7–15天中期数值天气预报专家”，具备 ECMWF、NCEP 等多源全球分析场接入身份标识，支持多用户并发身份鉴权与任务级权限隔离；对话流程设计与结构化脚本需要定义“数据获取-任务解析-模型推理-结果封装-产品推送”五步标准对话脚本；支持 HTTP/消息队列双通道输入，脚本可参数化配置起报时间、预报时效、输出变量。

能力构建与流程编排模块包括提示词工程、知识工程、工具开发及框架集成、流程编排与逻辑控制等。提示词工程将业务需求（区域范围、时效、变量列表）自动转换为模型推理所需的模板。内置提示版本库，支持测试与更新；知识工程需构建 0.25° 全球静态地理知识库（地形、海陆掩码、植被覆盖），并与动态气象要素建立时空索引；工具开发及框架集成需集成GRIB/NetCDF解析工具、预测模型、评估模块，提供预测结果自动化生成与可视化功能；流程编排与逻辑控制功能需构建任务调度引擎，支持逐小时刷新短临预报与每日中期预报，自动记录任务日志、失败重试及版本控制。支持根据任务状态动态调整预测周期与粒度。

上下文与多轮对话管理模块包括上下文建模与状态管理、用户画像与长期记忆机制、多会话并行与多用户管理、用户反馈与标注方案等功能。上下文建模与状态管理功能保留预测任务的时间轴与参数配置，支持跨日、跨任务的预测结果对比与延续分析；用户画像与长期记忆机制功能需基于用户角色存储定制化需求偏好，例如图表样式、数据格式、更新频率；多会话并行与多用户管理功能基于消息队列的异步任务池，支持 50 路并发，用户级优先级与资源上限隔离；用户反馈与标注方案功能需采集用户对预测准确率、图表可读性、预警及时性的反馈，并将实际监测数据作为标签用于模型再训练。

智能体评估与部署模块包括方案设计、可用性评测、安全性评测、智能体部署等功能。方案设计需制定以 RMSE、ACC、Bias 为核心的 7–15 天预报客观检验方案，同时设计分区（纬度带、海陆类型）评分策略；可用性评测需定时对比 ECMWF 分析场，生成 24 h/72 h/168 h 预报性能报告，异常阈值自动触发告警；安全性评测需对输入数据进行恶意代码扫描，进行模型权重文件 SHA256 校验，实现API 接口限流、鉴权、审计日志全覆盖；智能体部署需采用模块化部署架构，并与区域智能体数据无缝对接。

长三角9km气象降尺度智能体建设

聚焦中尺度天气系统的结构特征识别与演变预测，提升强降水、大风、温度剧变等高影响天气的区域预报能力。针对区域特征进行空间分辨率提升，在长三角区域内将气象预报从25km提升至约9km，支持解决区域空气污染预报中的气象条件精度问题。开展面向大气环境预报需求的气象预报技术调优，形成污染预报适用性气象预报产品。实现每天不少于2次的更新预报，输出逐时13个等压面层及地表气象变量。兼顾精度与业务推理效率，要求在数十分钟内完成一次完整预报。气象变量包括温度、湿度、风场、降水、位势高度、海平面气压、地表太阳辐射和边界层高度。需建设角色与对话框架设计、能力构建与流程编排、上下文与多轮对话管理和智能体评估与部署模块。需建设角色与对话框架设计、能力构建与流程编排、上下文与多轮对话管理和智能体评估与部署模块。

角色与对话框架设计模块包括角色设定与身份管理、对话流程设计与结构化脚本等。该智能体定位为“长三角区域 9 km 高分辨率气象降尺度专家”，拥有上游 25 km 全球场订阅身份及区域用户权限体系；对话流程设计与结构化脚本需要详细定义“拉取上游场→静态数据叠加→AI 降尺度推理→输出 9 km 产品→回写对象存储”脚本，设置脚本参数化起报时间与预报时长。

能力构建与流程编排模块包括提示词工程、知识工程、工具开发及框架集成、流程编排与逻辑控制等。提示词工程将区域网格范围、缓冲区大小、输出变量等需求自动转为模型输入张量描述；支持提示词模板版本管理；知识工程需构建长三角静态地理知识库（地形、海陆掩码、植被覆盖），并与动态气象要素建立时空索引；工具开发及框架集成需集成GRIB/NetCDF解析工具、预测模型、评估模块，提供预测结果自动化生成与可视化功能；流程编排与逻辑控制功能需构建任务调度引擎，支持逐小时刷新短临预报与每日中期预报，自动记录任务日志、失败重试及版本控制，支持根据任务状态动态调整预测周期与粒度。

上下文与多轮对话管理模块包括上下文建模与状态管理、用户画像与长期记忆机制、多会话并行与多用户管理、用户反馈与标注方案等功能。上下文建模与状态管理功能保留预测任务的时间轴与参数配置，支持跨日、跨任务的预测结果对比与延续分析；用户画像与长期记忆机制功能需基于用户角色存储定制化需求偏好，例如图表样式、数据格式、更新频率；多会话并行与多用户管理功能基于消息队列的异步任务池，支持 50 路并发，用户级优先级与资源上限隔离；用户反馈与标注方案功能需采集用户对预测准确率、图表可读性、预警及时性的反馈，并将实际监测数据作为标签用于模型再训练。

智能体评估与部署模块包括方案设计、可用性评测、安全性评测、智能体部署等功能。方案设计需制定以 RMSE、ACC、Bias 为核心的 7–15 天预报客观检验方案；设计分区（纬度带、海陆类型）评分策略；可用性评测需与区域自动站观测做逐日滚动验证，生成 24 h/48 h 时效评分报告，异常自动邮件告警；安全性评测需对输入数据进行恶意代码扫描，进行模型权重文件 SHA256 校验，实现API 接口限流、鉴权、审计日志全覆盖；智能体部署需采用模块化部署架构并与区域智能体数据无缝对接。

上海市1km气象降尺度智能体建设

面向空气污染预报技术需要，开发面向上海市空气质量预报的高时空分辨率气象预报产品。以9km模型地表变量为输入，通过AI超分辨率算法进一步生成城市精细气象预报结果，充分体现城市对局地气象要素的显著干扰，提升对城市微气候尺度极端事件、局地异常的识别和响应能力，支持解决城市空气污染预报中的气象条件精度问题，并满足快速运行的业务需求，空间分辨率达到1km×1km。实现每天不少于2次的更新预报，输出逐时气象变量。气象变量为气温、风向、风速、降水和湿度。优化极端环境气象预报效果，包括风速风向、静稳风场、高湿天气、极端高温等关键要素预报效果。需建设角色与对话框架设计、能力构建与流程编排、上下文与多轮对话管理和智能体评估与部署模块。

角色与对话框架设计模块包括角色设定与身份管理、对话流程设计与结构化脚本等。该智能体定位为“上海市 1 km 超高分辨率城市气象降尺度服务终端”，具备上海本地业务系统身份认证及细粒度权限控制；对话流程设计与结构化脚本需要详细定义“获取 9 km 区域场→叠加城市微尺度静态数据→AI 降尺度→输出 1 km 网格→推送至可视化平台”脚本，脚本内置上海行政区划过滤逻辑。

能力构建与流程编排模块包括提示词工程、知识工程、工具开发及框架集成、流程编排与逻辑控制等。提示词工程将业务需求（区域范围、时效、变量列表）自动转换为模型推理所需的模板，内置提示版本库，支持测试与更新；知识工程需构建上海市静态地理知识库（地形、海陆掩码、植被覆盖），并与动态气象要素建立时空索引；工具开发及框架集成需集成GRIB/NetCDF解析工具、预测模型、评估模块，提供预测结果自动化生成与可视化功能；流程编排与逻辑控制功能需构建任务调度引擎，支持逐小时刷新短临预报与每日中期预报，自动记录任务日志、失败重试及版本控制，支持根据任务状态动态调整预测周期与粒度。

上下文与多轮对话管理模块包括上下文建模与状态管理、用户画像与长期记忆机制、多会话并行与多用户管理、用户反馈与标注方案等功能。上下文建模与状态管理功能保留预测任务的时间轴与参数配置，支持跨日、跨任务的预测结果对比与延续分析；用户画像与长期记忆机制功能需基于用户角色存储定制化需求偏好，例如图表样式、数据格式、更新频率；多会话并行与多用户管理功能基于消息队列的异步任务池，支持 50 路并发，用户级优先级与资源上限隔离；用户反馈与标注方案功能需采集用户对预测准确率、图表可读性、预警及时性的反馈，并将实际监测数据作为标签用于模型再训练。

智能体评估与部署模块包括方案设计、可用性评测、安全性评测、智能体部署等功能。方案设计需制定 1 km vs 自动站观测的 2 m 温度、10 m 风速逐小时检验方案，引入城市冠层误差分区统计，设计分区（纬度带、海陆类型）评分策略；可用性评测需与 HRCLDAS 分析场、加密自动站实时对比，生成逐小时误差热力图，触发阈值自动告警；安全性评测需对输入数据进行恶意代码扫描，进行模型权重文件 SHA256 校验，实现API 接口限流、鉴权、审计日志全覆盖；智能体部署需采用模块化部署架构并与区域智能体数据无缝对接。

长三角空气质量预测智能体建设

在气象预报的基础上，融合排放清单与污染物监测数据，实现多模态协同的污染浓度网格化预测。在长三角区域实现对SO₂、NO₂、CO、O₃、PM₂.₅、PM₁₀等污染物未来1至10天的逐小时浓度网格化预测，输出短临（未来48小时，逐小时滚动更新）和短中期（7至10天，每日更新）产品。实现SO₂、NO₂、CO、O₃、PM2.5、PM10网格化浓度场输出，空间分辨率9km*9km。需建设角色与对话框架设计、能力构建与流程编排、上下文与多轮对话管理和智能体评估与部署模块。

角色与对话框架设计模块包括角色设定与身份管理、对话流程设计与结构化脚本等。将智能体定位为“长三角区域空气质量预测与分析助手”，身份覆盖数据分析师、预报员和应急调度顾问等角色，具备自动抓取ERA5气象数据、FuXi气象预报数据、MEIC/CAMS排放清单及站点监测数据的权限和能力，确保数据标准化一致性；对话流程设计与结构化脚本需要设计任务导向型对话流程，支持预测任务下发、数据更新提醒、异常预警通知等多轮交互。结构化脚本涵盖从数据感知、预测推理到结果发布的全链路步骤，支持跨模块协作。

能力构建与流程编排模块包括提示词工程、知识工程、工具开发及框架集成、流程编排与逻辑控制、MCP服务开发与接入等。提示词工程针对预测任务构建专业化提示词，例如“生成48小时O₃预测热力图”、“比较预测偏差”，确保对话触发的预测结果精确且可复现；知识工程需集成长三角区域气象、排放、观测数据的耦合知识库，内含模型版本对比记录、历史污染过程案例等，用于推理与决策参考；工具开发及框架集成需集成GRIB/NetCDF解析工具、预测模型、评估模块，提供预测结果自动化生成与可视化功能；流程编排与逻辑控制功能需构建任务调度引擎，支持逐小时刷新短临预报与每日中期预报，自动记录任务日志、失败重试及版本控制，根据任务状态动态调整预测周期与粒度；MCP服务开发与接入需接入多源数据服务（气象、排放、监测）、图表渲染与文件输出服务，实现与外部业务平台无缝对接。

上下文与多轮对话管理模块包括上下文建模与状态管理、用户画像与长期记忆机制、多会话并行与多用户管理、用户反馈与标注方案等功能。上下文建模与状态管理功能保留预测任务的时间轴与参数配置，支持跨日、跨任务的预测结果对比与延续分析；用户画像与长期记忆机制功能需基于用户角色（如科研人员、环保部门）存储定制化需求偏好，例如图表样式、数据格式、更新频率；多会话并行与多用户管理功能支持预测会话的并行处理，保证多任务独立运行与上下文准确性；用户反馈与标注方案功能需采集用户对预测准确率、图表可读性、预警及时性的反馈，并将实际监测数据作为标签用于模型再训练。

智能体评估与部署模块包括方案设计、可用性评测、安全性评测、智能体部署等功能。方案设计需部署高性能预测引擎与数据缓存机制，确保区域多站点预测在短时间内完成；可用性评测需定期验证预测任务响应时间、数据获取成功率与交互流畅度；安全性评测需建立数据接口访问权限与异常调用审计机制，防止未授权数据泄露；智能体部署需采用模块化部署架构并与区域智能体数据无缝对接。

上海市降尺度空气质量预测智能体建设

采用区域-城市嵌套结构处理来自区域模型的污染场，结合气象数据、本地排放与站点观测数据，实现站点和网格化相融合的空气质量预报，提升对城市多点位浓度分布、污染源响应与突发事件的预报能力。在上海地区实现对SO₂、NO₂、CO、O₃、PM₂.₅、PM₁₀等污染物未来1至10天的逐小时浓度预测，输出短临（未来48小时，逐小时滚动更新）和短中期（7至10天，每日更新）产品，空间分辨率1km*1km。基于数据集、知识库和气象智能体等相关参数，实现预报结果回溯分析，定位预报偏差来源，明确空气质量预测智能体调优方向，支撑大模型智能体持续调优。需建设角色与对话框架设计、能力构建与流程编排、上下文与多轮对话管理和智能体评估与部署模块。

角色与对话框架设计模块包括角色设定与身份管理、对话流程设计与结构化脚本等。将智能体定位为“上海市精细化空气质量预报与决策支持助手”，承担城市尺度降尺度建模、局地污染过程解析及区域预警发布任务，角色适配市级环保部门与公众服务；对话流程设计与结构化脚本需要定义从区域预测结果接入到可视化发布的完整对话脚本。

能力构建与流程编排模块包括提示词工程、知识工程、工具开发及框架集成、流程编排与逻辑控制等。提示词工程针对城市精细化预测构建提示词，如“生成黄浦区未来24小时PM₂.₅预测热力图”、“判断未来24h上海市O₃污染等级”；知识工程需建立包含城市高密度监测网络、历史污染过程的知识库，用于模型微调与决策支持；工具开发及框架集成需集成城市降尺度模型、可视化引擎，支持多平台数据交互；流程编排与逻辑控制功能需支持站点数据驱动的短临预测动态刷新，自动重设参数并调用最新区域预报作为输入，形成闭环控制。

上下文与多轮对话管理模块包括上下文建模与状态管理、用户画像与长期记忆机制、多会话并行与多用户管理、用户反馈与标注方案等功能。上下文建模与状态管理功能存储城市预测任务的空间分辨率、分区划分与时间跨度，便于持续追踪和比对不同版本预测；用户画像与长期记忆机制功能需根据用户类型（如市政府部门、街道办、科研机构）存储特定数据关注点与图表需求；多会话并行与多用户管理功能支持多行政区预测任务的并行执行，并保持各自独立的上下文状态；用户反馈与标注方案功能需收集实际监测数据与预测结果的偏差，结合用户反馈修正城市降尺度模型参数。

智能体评估与部署模块包括方案设计、可用性评测、安全性评测、智能体部署等功能。方案设计需部署轻量化降尺度预测框架，优化运行效率以适配高频次任务需求；可用性评测需检查预测任务的更新延迟、图表渲染速度和平台兼容性；安全性评测需保障城市敏感监测数据的访问安全，防止非法调用或篡改；智能体部署需采用模块化部署架构并与区域智能体数据无缝对接。

大气污染溯源大模型

大气污染溯源大模型主要用于支撑环境污染分析业务，聚焦数据预处理、知识库构建和智能体开发三大模块。数据预处理环节针对环境监测（含状态、质控与污染物等数据）、气象观测、污染源排放等数据开展清洗、整合等标准化处理，为溯源分析奠定数据基础。知识库模块涵盖知识建模与组织和知识更新与进化，通过构建专业知识体系支撑溯源逻辑推理，并实现动态知识迭代。智能体开发包含角色与对话框架设计、能力构建与流程编排、上下文与多轮对话管理及智能体评估与部署，形成适配大气污染溯源分析场景的交互逻辑与问题解决能力。

数据预处理

提供数据采集、数据处理、接口服务能力。

数据采集模块支持对结构化和非结构化数据进行采集，全面整合长三角区域国控/省控/市控/区控监测站的常规监测数据、网格化微型站的高密度覆盖监测数据、移动走航车、无人机的动态巡查数据、卫星遥感反演的大范围污染分布数据，以及企业在线监测、用电负荷、扬尘在线监测数据等污染源活动数据，同时接入风向、风速、温度等气象要素数据和“高空瞭望”等视频数据，构建“天空地”一体化数据网。结构化数据采集聚焦大气污染溯源核心业务数据，实现结构化数据的实时采集和批量导入。数据涵盖空气质量监测数据（含状态、质控与污染物等数据）、气象数据、污染源基础信息、污染源排放数据、源谱监测数据等。非结构化数据采集支持包含图片、视频、文本及文档等多种数据资源的实时同步与批量导入，为溯源排查、线索佐证、知识库建设等提供数据支撑。

数据处理模块包括格式规范化、缺失值处理、重复数据去重、噪声数据剔除、数据脱敏与隐私保护等功能，保证输入大模型数据的规范、准确、可用，同时确保数据安全合规。

提供元数据接口服务，涵盖环境空气监测数据（含状态、质控与污染物等数据）、气象实测数据、气象模式数据、污染源在线监测数据、源谱监测数据等其他数据的查询和更新功能，同时支持多维度筛选与批量操作。

提供知识库接口服务，包括创建、删除、更新和查询知识库，支持用户自定义知识库基础信息，如知识库名称、描述、标签等，并对已有元信息进行修改。同时能根据数据运维、溯源分析、监查监管等用户角色，对知识库的操作权限和访问权限进行精细化配置。

知识库建设

知识库建设包括知识建模与组织和知识更新与进化。基于历史污染事件的溯源结果，构建涵盖多维度核心信息的溯源案例库，包含污染类型、气象污染条件、污染源类型、溯源路径等关键维度。同时，能够建立案例库动态更新机制，将新增溯源事件的完整数据（含最终验证结果）自动录入案例库，并通过AI算法优化推理模型的特征权重与匹配逻辑，持续提升同类污染事件的溯源响应速度与推理准确性。

知识建模与组织构建功能集成环境监测数据（含状态、质控与污染物等数据）、气象数据、污染源排放数据、历史相似案例等多模态数据，依据污染事件分析流程划分拆解知识切片，每个片段内知识可有序排列，自动推荐与当前事件匹配度最高的知识片段，提升知识获取效率；提供元信息标注功能，支持结构化标注来源、时效、适用范围等基础属性及污染物关联、法规效力、场景特征等语义标签；基于知识图谱构建以监测站点为核心的知识网络，支持毫秒级关联查询，建立多维度实体识别体系，从各类文档、数据中精准抽取监测站点、污染物、污染源、气象参数等知识实体。

知识更新与进化功能支持自动检测文档变更（如评价标准、技术规范等），生成结构化变更报告，支持多版本管理与一键回溯功能；根据污染源基础信息更新频率，进行自动化定期巡检，按规则自动更新内容；支持对用户查询、停留、调用等行为进行热度分析，动态调整大气污染知识排序；构建用户反馈增强机制，支持专家对溯源结果进行评分、纠错与建议，系统自动处理明确错误，并可以将有明确现场排查结果的案例纳入知识迭代计划，实现知识精准优化与业务贴合。

智能体建设

构建面向大气污染溯源的智能对话与决策智能体，具备角色感知、多轮对话、工具协同与安全可控的全栈能力。智能体应基于“感知-认知-决策-进化”的类脑架构，集成多源观测数据（涵盖超级站、组分网、常规六参数、气象、污染源等），通过由智能大气专业模型+多模态图文语言模型驱动智能引擎，调度OBM、PMF等专业大气追因溯源统计分析模型算法工具箱，实现从“人工查询-被动分析”到“自动诊断-主动研判”的智能业务模式升级。具体建设模块包括角色与对话框架设计、能力构建与流程编排、上下文与多轮对话管理及智能体评估与部署。

角色设定与身份管理模块支持面向数据运维、溯源分析、监查监管等差异化人格设定与交互风格，基于用户角色自动切换身份等。基于大气环境监测数据特征与用户交互历史，构建多维度意图识别体系,包括环境空气质量查询、大气污染过程深度分析、污染报警事件溯源等；支持解析用户自然语言表述，设计对话流程与结构化脚本。

能力构建与流程编排功能针对工业区污染溯源、环境敏感点污染溯源等复杂场景，构建分层级的提示词工程体系，解决多源干扰下结论混乱问题；打造多层级知识工程体系，实现多源数据的关联分析；开发污染源识别，源谱匹配，扩散模拟等工具，并支持多工具组合调用；开发标准化数据接口API，实现与工业区系统、污染源在线平台、无人机巡检系统等的无缝对接；支持流程编排与逻辑控制，具备对溯源点位名称、溯源分析方向等NLP语义处理、歧义消除能力。

上下文与多轮对话管理功能需构建动态上下文模型，实时追踪多轮对话中的关键状态参数。支持会话历史归档，会话中断自动处理恢复。构建多维度用户画像，记录个性化偏好；建立长期记忆库存储用户历史交互中的关键信息，包括用户关注的敏感点位、频繁查询的污染源类型、历史认可的溯源模型等。

结合大气污染溯源分析场景需求，制定全流程评估与部署方案。评估维度涵盖可用性和安全性等。可用性评测应保障溯源输出结果准确性与现场核查情况契合，具备支撑预警响应的高效应对能力与多场景并发处理稳定性;安全性评测需构建多层次防护体系，确保监测及排放数据脱敏、权限管控有效。智能体全量部署前需完成与大气业务数据平台的接口联调，确保无缝接入现有业务体系，部署模式应具备高可移植性与扩展性，支持灰度发布、自动扩缩容、灾备与版本回滚。

监测机构分析大模型

监测机构分析大模型主要支撑监测机构异常分析业务功能。围绕数据预处理、知识库构建、智能体开发三大模块：数据预处理环节开展社会化监测机构的结构化备案信息、非结构化合同报告及采样影像等多源数据处理、增强、标注及回流，形成标准化数据体系；构建涵盖知识建模与组织、知识服务与推理、知识更新与进化的社会化监管知识库，实现动态知识管理；开发包含角色与对话框架设计、工具与知识集成、能力流程编排、对话管理及持续优化的智能体，赋能监测任务全流程的合同合规性、报告完整性、数据逻辑性智能校验，提升交互与问题解决能力。

数据预处理

提供数据采集、数据处理、接口服务能力。

数据采集模块支持对结构化和非结构化数据进行采集。结构化数据采集功能需支持包含企业基本信息、人员信息、装备信息、资质信息、企业监测监测任务信息、计划信息和相关实时上报信息等数据的采集；非结构化数据主要包括企业在备案和相关检测业务流程中的数据。

数据处理模块实现数据格式规范化，实现包括时间格式、污染物名称和单位、表单形式等内容的统一。

接口服务模块包括元数据接口和知识库接口。元数据接口需提供企业数据、CMA能力、监测价格和其他相关元数据接口；知识库接口需提供国家相关的采样标准、操作流程和规范和其他行业准则的知识库的增、删、改、查等接口。

知识库建设

知识库建设包括知识建模与组织、知识更新与进化。通过对机构备案与活动信息、排污单位自行监测数据、监管部门核查结果等多源信息进行融合与综合分析，将基于人工标记的样本，构建并持续优化生成式异常问题规则库。

知识建模与组织构建包括知识切片、元数据标注、知识图谱建模和知识抽取等功能，支持依据环境监测采样流程、报告编制规范、采样技术标准等划分知识片段与语义切片；支持对知识内容进行基本属性与语义属性的双重元信息标注；支持构建以监测机构为核心节点的分布式知识图谱；支持基于环境监测方法与采样技术规范开展结构化知识抽取，形成覆盖异常分析全场景的完善知识体系。

知识更新与进化模块包括变更检测与版本管理和用户行为驱动进化。变更检测与版本管理支持结合监测机构资质标准、排污许可校验规则、报告合规判定依据等核心监管知识每周定期更新，支持按版本号、时间区间回溯知识，确保可追溯性与准确性；构建以用户行为数据为核心的动态进化机制，实现监测异常分析知识库的精准迭代。

智能体建设

构建面向监测机构异常分析的智能体，具备角色与对话框架设计、能力构建与流程编排、上下文与多轮对话管理及智能体评估与部署等核心功能，结合社会化监测机构信息、监测任务及采样计划等内容，在用户提交合同、监测报告等业务阶段，自动触发异常识别流程，依托监测业务知识库与智能分析能力，校验合同完整性、报告合规性、采样逻辑性及材料与任务计划一致性，生成按监管需求分类的结构化问题清单。同时，依托法律法规库、技术标准规范及历史典型案例，进行多因素因果推理，生成具有逻辑可解释性的异常原因假设，提升异常排查效率与合规监管精准度。支持输出包括分析报告、可视化图表及问题分类结果在内的多种成果，并根据问题性质与严重程度，发出不同类型与级别的预警，例如“监测数据弄虚作假”、“未按标准规范开展监测”、“违反生态环境监测法律法规”等。支持将对所有预警结果进行综合研判与风险评估，形成具有高、中、低等不同风险等级的问题清单。该清单可助力实现监管资源的精准、高效配置，并将问题导向分类别、闭环化的处置流程，从而全面提升监管效能与智能化水平。

角色化交互与权限管控模块须支持针对一般区县使用人员和中心管理人员等不同用户，设计差异化交互逻辑，支持基于用户身份的自动角色切换；构建监测业务专属多维度意图识别体系，支持设置分级超时机制，适配实时监测数据核验、批量报告合规审查等不同对话场景，建立多层级异常应对机制，保障异常分析全流程对话流程稳定性。

能力构建与流程编排需满足多方面要求，提示词工程应基于检测机构的复杂场景，构建分层级的复杂提示词体系，支持智能体精准理解监测合同、报告校验的核心诉求；知识工程需构建多层级知识增强体系，提升监测报告内容完整性、合理性的智能识别度，支持异常问题的精准定位；工具开发及框架集成方面，需开发机构合同和报告问题比对协同、检测方法对比等工具，支持工具智能调度；同步提供标准化数据接口API，实现与监测机构资质能力信息、企业监测任务及行程信息的无缝对接，支持实时数据获取与批量数据导入；流程编排与逻辑控制功能需构建任务优先级调度、步骤控制与异常恢复等能力，提供异常分析流程管控，保障智能校验工作高效有序开展。

上下文与多轮对话管理模块包括上下文建模和状态管理、用户画像与长期记忆机制、多会话并行与多用户管理功能。上下文建模和状态管理需实时追踪多轮对话中的监测任务编号、企业资质信息、报告校验节点等关键状态参数，支持会话历史自动归档与回溯，设计会话中断自动处理机制，实现异常分析任务的断点续办；用户画像与长期记忆机制功能支持构建贴合监测机构角色多维用户画像，提升监测异常问题的个性化推荐与智能研判效果；多会话并行与多用户管理功能实现多监测机构异常分析会话的隔离与并行处理，具备会话优先级机制与安全的身份切换功能，保障多用户管理下的上下文数据隔离与访问安全。

智能体评估与部署需实现全流程规范化管控，方案设计应支持围绕监测机构异常分析场景制定全流程评估部署方案，确保部署可无缝接入现有监测机构管理业务体系；可用性评测支持基于企业资质、采样监测方法比对及内容逻辑印证，构建智能体异常分析结果的多维度准确性评估体系，并提供单机构单任务响应时间统计与多用户并发压力测试，监测不同并发量下的响应时效、请求成功率及资源占用情况；安全性评测需构建多层次安全评测体系，确保监测机构相关数据脱敏、权限管控有效；智能体部署应依托容器化架构实现高可移植性与扩展性，保障相关系统的稳定对接，实现智能分析能力的长效平稳运行

应急监测决策大模型

应急监测决策大模型主要支撑应急监测业务应用功能。应急监测决策分析大模型建设涵盖三大核心模块：数据预处理模块实现对多源应急监测数据的清洗整合，保障数据质量；知识库建设以“应急监测决策知识库”为核心，涵盖企业预案、环境风险源分析文档、应急处置规范等多类型资料，核心信息项包括风险源/敏感点地理与属性数据、应急监测实时指标、标准化应急措施及企业预案全文，支持知识建模、推理服务与动态更新；智能体开发构建角色化对话框架，集成专业工具与知识库，实现应急场景的能力构建与流程编排、上下文与多轮对话管理及智能体评估与部署。通过全流程模块协同，构建覆盖风险识别、决策支持到应急处置的智能分析体系。

数据预处理

提供数据采集、数据处理、接口服务能力。

数据采集模块支持对结构化和非结构化数据进行采集。结构化数据采集聚焦核心业务数据，涵盖风险源数据（重大风险、较大风险、一般风险）、固定源数据（重点监管、一般监管、简易监管）、敏感点数据（居民区、学校、医院）、环境监测站数据（水质在线站、大气常规站、园区监测站）、污染源在线监测数据（水在线、气在线）等；非结构化数据采集支持企业应急预案、环境风险源分析报告、历史事件总结报告、应急处置规范、技术规范及指南、应急监测评价标准、标准监测方法等长文档获取，支持PDF、Word、扫描件等格式上传，同时支持按照文档章节进行拆分。

数据处理模块实现数据格式规范化，支持将所有数据（如图片扫描件）转化为可编辑的电子文档，并支持人工校对。

接口服务模块包括元数据接口和知识库接口。元数据接口提供多类数据的查询与更新服务，支持按风险源名称、敏感点类型等条件精准检索，同时支持通过标准化格式更新企业预案备案状态、敏感点范围等信息；知识库接口提供知识库新建、移除、更新及查询服务，支持按关键字、标签等条件检索并获取指定知识库详情，确保应急知识资源高效管控与便捷调用。

知识库建设

知识库建设包括知识建模与组织、知识更新与进化和知识质量安全，通过整合各类核心数据与文档资源，搭建企业基础信息库、风险源与敏感点数据库、环境监测数据库、应急预案与报告库、应急处置规范库、应急资源库、政策法规库等专项知识子库，配套构建至少含10万余条语料的结构化语料库，实现资源集中管控、快速检索与高效复用，为环境应急管理全流程提供支撑。

知识建模与组织构建包括知识切片、元数据标注、知识图谱建模和知识抽取。知识切片功能支持将企业应急预案、应急监测报告等长文档拆分为逻辑完整的段落知识片段，并为片段添加主题标签；元信息标注功能为知识库中的每条知识添加元数据，包括数据来源、创建时间、更新时间、数据类型等信息，同时支持建立元数据索引，支持通过元数据快速筛选和定位知识；构建环境应急知识图谱，支持环境应急相关实体、属性及关联关系的标准化整合与结构化建模，同时支持风险源、敏感点等环境应急核心要素的可视化呈现；知识抽取功能支持从企业应急预案、历史事件总结报告等文本中抽取环境应急相关实体，并抽取实体间的关系，构建结构化的知识网络，直观展现环境应急领域各要素间的关联。

知识更新与进化模块包括变更检测与版本管理和用户行为驱动进化。变更检测与版本管理支持应急预案、风险源清单、应急处置案例等核心知识的文本对比变更识别，提供多版本快照与一键回溯功能，执行每日定期巡检与增量更新；用户行为驱动进化支持实时采集应急知识调用频次、风险研判页面停留时长等交互指标，生成应急知识综合热度值并动态调整知识优先级，将高频知识置顶至首页推荐区。支持用户通过文本评论反馈应急知识准确性、实用性，每周自动汇总反馈并触发专家审核，专家结合行业标准明确知识增补、修正、删减要求，驱动知识体系适配应急决策实战需求。

知识质量与安全模块建立知识质量评估机制，自动识别知识库中可能存在的错误或过时知识（如与现行应急行业标准偏差≥5%的知识、发布超18个月未更新的应急处置案例及监测方法等），持续优化智能体的知识处理能力。

智能体建设

构建面向应急监测决策分析的智能体，具备角色与对话框架设计、能力构建与流程编排、上下文与多轮对话管理及智能体评估与部署等核心功能，可依托应急监测相关数据生成针对性应急监测方案，同步联动大气、水体污染模拟完成可视化出图，直观呈现污染物迁移扩散路径、浓度变化及影响范围，满足应急场景下决策支持、预案咨询与信息查询等多元化需求，为应急决策提供科学、精准、可视化的全方位支撑。

角色化交互与权限管控模块须支持针对应急指挥人员、应急监测人员、应急处置人员等不同用户，构建多维度动态权限分配体系，并配套身份校验机制实现权限管控；实现高精度意图识别，支持多类型需求分类并关联结构化脚本变量；配备分级超时机制与渐进式提醒策略，超时后可保存对话状态生成复用会话ID，针对意图模糊、参数缺失等异常预设引导逻辑，工具调用失败时能自动切换备用接口保障核心功能。

能力构建与流程编排需满足多方面要求，提示词工程应设计层级化模板体系，通过微调优化应急领域语义理解精度与监测专业术语识别准确率；知识工程需构建“知识图谱+向量库”双引擎架构，配备知识增强插件实现多源应急数据交叉验证。工具开发及集成方面，需具备智能工具调度与异常处理机制，支持监测数据采集、污染溯源分析、风险评估等多工具串联协同及内外部数据接口适配，全环节嵌入数据安全与权限控制机制。流程编排上，需具备应急监测文本、数据等NLP语义处理及歧义消除能力，支持任务优先级调度与流程步骤监控，配备异常恢复机制及可视化流程设计工具，方便业务人员配置流程规则与节点信息。

上下文与多轮对话管理实现全流程状态追踪，支持网络波动、离线等应急突发场景的断点续接功能。支持构建贴合应急角色的三维用户画像，提升个性化推荐效果；实现会话隔离与多会话并行处理，具备会话优先级机制与安全的身份切换功能，保障多用户管理下的上下文数据隔离与访问安全。

智能体评估与部署需实现全流程规范化管控，方案设计应构建覆盖功能完整性、性能稳定性、环境适配性的全维度评估体系，确保部署可无缝接入现有应急监测业务体系；可用性评测应保障输出结果与应急监测实际情况契合，具备支撑应急决策的高效响应能力与多场景并发处理稳定性；安全性评测需构建多层次防护体系，确保应急监测数据脱敏、权限管控有效；智能体部署应依托容器化架构实现高可移植性与扩展性，保障应急监测决策分析相关系统持续稳定运行。

污染源智能监管大模型

污染源智能监管大模型主要支撑污染源智慧监管业务模块。污染源监管大模型建设涵盖数据预处理、知识库构建与智能体开发三大核心模块：数据预处理环节针对固定污染源标准规范、自行监测检查知识、合规经验总结、排污许可执行规则、异常数据挖掘规则等五大类数据集，开展多源异构数据采集及业务/预警规则治理，形成标准化监管数据基底；知识库建设构建包含空气质量监测质控、标准规范、合规经验、排污许可规则、异常数据挖掘规则等六大专业知识库，实现知识建模组织、推理服务及动态进化，支撑监管规则与业务经验的系统化沉淀；智能体开发部署数据合规认定、自行监测检查、排污许可执行报告检查三类智能体，集成多模态AI感知矩阵与提示词管理体系，嵌入智能审核、超标推送、辅助检查等功能模块，通过能力编排与流程管理实现污染源监管业务的智能化审核与风险预警，构建覆盖数据合规、监测检查、许可执行的全链条智能监管体系。

数据预处理

提供数据采集、数据处理、接口服务能力。针对固定污染源在线综合管理系统、社会化服务监管系统、固定污染源综合监管信息系统内数据合规认定、自行监测开展、排污许可执行报告核查所需要的数据进行预处理。

数据采集模块支持对结构化和非结构化数据进行采集。结构化数据采集需要汇聚固定污染源在线综合管理平台内自动在线监控、自行监测、自行监测检查、排污许可证信息的结构化数据，通过数据治理，形成数据合规认定、自行监测检查、排污许可执行报告检查所需数据；非机构化数据采集支持汇聚固定污染源在线综合管理平台内的企业凭证、自行监测检查上传的材料、执行报告材料数据，对污染源企业凭证附件内的非结构化数据进行采集。

数据处理模块包括格式规范化、重复数据去重、数据脱敏与隐私保护、编码标准化等功能，保证输入大模型数据的规范、准确、可用，同时确保数据安全合规。针对采集到的在线、凭证、附件数据，格式规范化需统一数据格式、标准化单位、清洗异常值、补全缺失值；缺失值处理需要识别并删除完全重复或关键字段重复的记录；数据脱敏与隐私保护需对敏感信息进行加密、掩码或泛化处理，确保数据匿名化，保障用户隐私与数据合规使用；编码标准化需要统一字符编码格式，避免乱码问题，确保数据在不同系统间正确读取与处理；

接口服务提供元数据接口和知识库接口服务。元数据接口实现采集后数据库内的元数据，用于定义和交换数据的结构、来源及属性，支持系统间元数据共享与数据治理；知识库接口需提供知识查询、语义理解与推理服务，实现大模型与知识库的高效交互与数据调用。

知识库建设

知识库建设模块包括知识建模与组织和知识更新与进化功能。污染源智能监管知识库主要包括标准规范库、经验库、案例库等，支持知识目录维护、知识入库前在线编辑、知识文档维护、文档召回测试，以可视化页面支持知识提问，支持知识模糊搜索，同时支持将问答内容转为知识，自动汇入知识库。

知识建模与组织构建模块需建设知识切片和元数据标注功能。将数据合规认定内、自行监测检查、排污许可执行报告检查涉及到的知识按语义单元切分为细粒度片段，便于存储、检索与重组，并给知识单元添加来源、类型、标签等元信息，提升知识的可追溯性、组织性与检索效率。

知识更新与进化模块需建设变更检测与版本管理和用户行为驱动功能，支持历史版本追溯，保留数据修改记录，支持回溯至任意时间点的状态。实现数据冲突检测，通过比对多源数据，标记不一致项，触发版本核查流程。

数据合规认定智能体建设

数据合规认定智能体主要支撑监管人员进行数据智能审核、企业异常推送等场景应用。数据审核场景针对自动接入的自动在线监控数据、企业上传凭证、运维管理信息、管控数据等进行预审核，辅助给出审核结论，发现异常线索可进行推送。支撑企业异常推送场景，要求每周或每两周对所有的自动数据进行全面筛查，并且输出初步异常线索。异常线索应包括线索情形，凭证信息分析，社会化监管系统运维情况分析等，对系统产生的异常线索结合历史经验、结合在线监控凭证、结合运维记录、其他判断条件进行辅助判断，分类有效线索和无效线索，自动生成推送建议，辅助完成线索、推送闭环。具体建设模块角色与对话框架设计、能力构建与流程编排、上下文与多轮对话管理及智能体评估与部署。满足对各类型推送的自动统计，提醒应推未推情况。

角色与对话框架设计模块包括角色设定与身份管理和对话流程设计与结构化脚本功能。设定数据合规认定的的智能体角色，默认配置数据合规认定相关的知识进行问答，数据合规认定将嵌入自动在线监控数据审核模块，支持初审数据的查看，同时支持继续上传各类文件、图片等附件进行问答。

能力构建与流程编排模块包括提示词工程、知识工程、工具开发及框架集成、流程编排与逻辑控制、MCP服务开发与接入功能。提示词工程需深度融合数据合规认定的规则、异常标记规则与历史经验，基于污染源监控数据、运维记录及企业上传凭证等多源输入，判断存在逻辑异常，并进行输出；构建高质量数据合规认定知识库，抽取污染源自动在线监控数据审核规范、历史审核经验、历史异常推送经验，形成向量知识库，治理知识库不少于50份，支持各类文档的解析入库；提供OCR、图片识别、markdown等工具进行集成，对使用该智能体的文件或图片使用OCR、图片识别工具进行转换。提供自动化流程编排，协助构建数据合规认定需要智能体流程，包含梳理该智能体包含的步骤顺序、数据输入、使用的AI大模型、关联知识库、提示词、输出；开发与接入MCP服务，实现多能力协同、流程自动化与系统集成，提升智能化应用的灵活性与效率。

上下文与多轮对话管理模块包括上下文建模与状态管理、用户画像与长期记忆机制、多会话并行与多用户管理功能。上下文建模与状态管理需利用工作流编排每一步任务，围绕环境法规条款、企业上传凭证等进行合规推理与智能审核；基于用户历史查询与合规操作行为构建动态画像，结合长期记忆机制存储其行业属性、常见合规疑问与审核偏好，实现个性化交互与合规知识记忆，同时融合历史企业异常推送闭环信息形成的案例库，辅助对异常线索进行多维度判断，支持线索分类并自动生成推送建议；支持多个企业用户同时与系统进行独立会话，通过会话隔离、上下文管理和用户身份识别，确保各会话状态与合规数据互不干扰。实现资源高效调度与并发处理，提升系统在多方并行申报场景下的响应速度与服务能力，保障多用户环境下的系统稳定性与合规服务一致性。

数据合规认定的智能体评估将从智能体可用情况、使用频率、预审核、推理准确性进行评估认定，主要以数据审核、企业异常推送提供的辅助建议通过率作为依据，包括方案设计、可用性评测、安全性评测、智能体部署等功能。设计涵盖合规判断准确性、响应速度、用户体验等维度的评估体系，通过离线测试与在线灰度验证评估智能体在环境数据认定任务上的性能；结合容器化部署与自动化运维，实现快速迭代与弹性扩展；可用性评测需通过多场景压力测试、响应延迟、容错能力与服务连续性评估智能体在高并发、复杂合规查询下的稳定运行能力，结合用户满意度与任务完成率，全面衡量系统在环境数据审核业务中的可靠性与可用性；安全性评测需评估智能体在环境数据传输、用户隐私保护、权限控制与对抗攻击等方面的安全防护能力，检测潜在合规与安全风险，防止敏感环境数据泄露与恶意利用；采用容器化与编排技术实现智能体的自动化部署与弹性伸缩，支持灰度发布、版本管理与监控告警，确保部署过程高效可控，适应多环境、多终端的业务需求。

自行监测检查智能体建设

自行监测检查智能体主要支撑三大应用场景：一是企业基础信息诊断，通过智能体比对排污许可证与污染源信息及核查企业上传的监测附件；二是自行监测核查，依据规范流程自动采集并治理数据，输入智能体，结合提示词与知识库，围绕监测方案制定、执行情况和信息公开三类要点开展自动化检查，结果同步至业务系统；三是线索挖掘，基于企业监测过程中产生的数据，经提取治理后识别异常线索，并汇总至“三监联动”机制供监管处置。该模块需建设包括角色与对话框架设计、能力构建与流程编排、上下文与多轮对话管理及智能体评估与部署等功能。

角色与对话框架设计模块包括角色设定与身份管理和对话流程设计与结构化脚本功能。提供面向自行监测检查角色的数字人对话引擎，界面可选择对应模型进行自行监测检查专业性问答，同时支持拖拽监测报告、原始记录表、现场照片等文件附件进行上传解析，在对话框内，还可根据检查事项选择对应的监测标准库、技术规范库或企业历史数据库进行问答参照；开发贴合检查流程的对话步骤与结构化脚本，明确资料核验、问题询问、整改指导等交互节点与响应逻辑。

能力构建与流程编排模块包括提示词工程、知识工程、工具开发及框架集成、流程编排与逻辑控制、MCP服务开发与接入功能。提示词工程需深度融合《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》等法规要求，提供全流程提示词管理服务。提示词应能包含自行监测检查需要的角色设定、输入、关联知识库、提示词、输出结果要素，支持动态扩展；构建高质量自行监测检查知识库，以生态环境部发布的自行监测指南、污染源自动监控、环境监测标准规范、自行监测检查专用库、经验库、案例库为主，构建的知识应不少于700份，定期更新确保时效性；提供OCR、图片识别、markdown等工具进行集成，对使用该智能体的文件或图片使用OCR、图片识别工具进行转换。需支持知识库文档的上传、召回、编辑、删除等；提供自动化流程编排工具，通过配置自行监测检查各检查点所需的数据集、关联知识库、提示词，完成自动化任务编排，执行自动化流程输出结果建议，提取结构化结果信息，分步汇总推送自行监测检查统计模块，辅助自行监测检查评分；利用MCP对数据采集、智能体能力进行集成。

自行监测检查智能体上下文与多轮对话管理模块支撑检查人员与企业间针对监测数据的复杂问询与交互流程。其核心包括上下文建模与任务状态管理、企业与合规历史记忆、多检查任务并行处理功能。上下文建模围绕监测任务（如数据异常、异常说明、整改跟踪）展开，通过工作流编排驱动检查步骤，并实时跟踪任务状态与数据一致性，嵌入逻辑自检确保流程合规；基于历史监测记录、违规情况、整改反馈动态构建企业画像，结合长期记忆实现风险画像沉淀，使问询与辅导更具针对性；支持多检查组同步开展不同企业的检查会话，通过会话隔离、独立上下文与身份校验，确保各检查过程互不干扰。

智能体评估与部署模块服务于检查智能体的能力评测与系统落地，自行监测检查智能体应能根据大模型能力，并发响应每个检查流程。对自行监测方案完整性核查、数据异常核查、自动在线监控核查形成辅助评分建议和异常线索，根据提供建议的扣分项与实际自行监测检查评分项确定准确率，提供准确率的统计分析页面，以准确率评估可用性。该模块涵盖评估方案设计、可用性评测、安全性评测及部署运维。评估体系设计聚焦于业务关键指标，如数据核验准确性、法规响应贴合度、企业交互效率与用户体验，并通过离线模拟测试、在线灰度验证及上线后持续监测形成闭环优化机制；可用性评测模拟多企业并发处理、复杂异常问询等压力场景，评估系统响应延迟、容错能力与服务连续性，结合运行日志与业务指标进行健康度自查；安全性评测重点针对监测数据防篡改、企业信息隐私保护、访问权限控制及恶意输入防护，建立漏洞扫描与风险感知机制，确保业务数据安全合规；部署采用容器化与自动化编排，支持按区域或企业类型的灰度发布、版本管理与实时业务监控，并集成部署后自动合规性校验巡检。

排污许可执行报告检查智能体建设

排污许可执行报告检查智能体主要支撑业务科室人员对执行报告、自动在线监控排放总量进行核查。包含角色与对话框架设计、能力构建与流程编排、上下文与多轮对话管理及智能体评估与部署。

角色与对话框架设计模块包括角色设定与身份管理和对话流程设计与结构化脚本功能。可根据实际场景（如执行核查、总量核查）设定身份与交互模式。提供数字人对话引擎，设定角色为业务科室人员核查排污许可执行报告，用户可在界面中选择对应模型，就排污许可政策、填报要求等问题进行专业问答，并可直接拖拽上传执行报告、监测图表、附件说明等文件进行智能解析与核验。在检查对话中，还可随时调用内置的排污许可知识库，确保回复准确合规。通过清晰设计结构化对话流程与脚本，系统明确了从报告上传、问题识别到整改指导的全流程交互节点与响应逻辑，从而在专业场景下显著提升了AI对话的连贯性与工作效率。

能力构建与流程编排模块包括提示词工程、知识工程、工具开发及框架集成、流程编排与逻辑控制、MCP服务开发与接入功能。提示词工程需支持提示词的动态收录、分类优化及智能推荐等，可自动匹配执行报告提交及时性（年度报告1月底前、季度报告次季度首月15日前）、内容完整性及规范性等核心检查要点；知识工程通过整合第三方审核机制与审计式检查指南，支持多维度分析，并实时关联生态环境部门最新执法依据；提供自动化流程编排工具，按照可执行报告检查过程，收集和整理数据，并将信息输入AI辅助检查智能体。智能体进行分析处理后，输出检查结果和建议，监管主体依据结果开展进一步的核查和整改工作；提供自动化流程工具，将可执行报告检查分步实施，可以选择对应模型、知识库、提示词、数据进行自动运行，最后将结果汇总并推送。开发与接入MCP服务，实现多能力协同、流程自动化与系统集成，提升智能化应用的灵活性与效率。

上下文与多轮对话管理模块针对排污许可执行报告检查场景，提供上下文建模与状态管理、用户画像与长期记忆以及多会话并行处理能力。系统基于工作流编排检查任务，引导用户逐步完成报告填报、数据核验与问题整改的对话推理。通过记录企业或监管人员的交互行为，构建动态用户画像，并借助长期记忆机制保存历史检查要点与常见问题，实现个性化提示与偏好记忆，从而提升答复精准度与交互体验。模块同时支持多用户并行独立会话，通过会话隔离与身份识别机制，确保企业自查与部门核查等不同会话的上下文互不干扰，实现高效资源调度与并发响应，保障系统在多用户同时在线场景下的稳定性与流畅性。

智能体评估与部署模块围绕排污许可执行报告检查的业务要求，涵盖方案设计、可用性评测、安全性评测与智能体部署全流程。评估体系设计聚焦于填报指导的准确性、政策解读的响应速度及用户操作体验，通过离线测试与在线灰度发布验证智能体在真实场景中的表现；可用性评测主要以排污许可执行报告核查、总量核查辅助生成的线索有效性进行判定，统计线索有效性作为准确率评估指标；安全性评测重点检测智能体在报告数据传输、企业隐私保护、权限分级控制及对抗恶意查询等方面的防护能力，防范信息泄露与违规操作风险；部署采用容器化与自动化运维技术，支持灰度发布、多版本管理及实时监控告警，实现智能体的快速迭代与弹性扩展

项目内容明细

本项目仅涉及软件开发，清单如下所示：

1、软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境遥感监测 | 多源遥感数据集成-卫星遥感数据集成 | 通过指定目录、外部 FTP、云储存路径等多途径接入卫星遥感数据，可 “无人值守” 从固定位置或网站自动下载 FY-3、MODIS 等多系列卫星资料。可按设定策略定时启动检索，检索到即自动下载，同步获取元数据，完成数据整理、标准产品生产及入库。 |
| 2 |  | 多源遥感数据集成-无人机遥感数据集成 | 对接第三方无人机飞控系统，可以实时浏览无人机状况，进行飞行数据传输与下载等功能。数据传输支持在线与离线传输。 |
| 3 |  | 多源遥感数据集成-地基遥感数据集成 | 支持从走航车、无人船、塔机数据、自动监测站等地基遥感平台上进行数据采集，支持离线、在线采集方式。这些平台上获取的数据包括图像、视频和非结构化数据。通过数据线导入等离线采集方式，支持通过服务接口在线接入采集方式。 |
| 4 |  | 遥感数据标准化生产-数据质检 | 通过设置一定的选片策略，自动完成数据质量检查、选片工作。 |
| 5 |  | 遥感数据标准化生产-正射校正 | 以己有的卫星影像为校正控制，采集影像校正控制点，结合高程数据，对卫星影像采用物理模型或有理函数模型进行正射校正。 |
| 6 |  | 遥感数据标准化生产-几何校正 | 根据数据质量及产品的需求，消除卫星数据由于卫星传感器平台高度、经纬度、速度和姿态不稳定、地形的起伏、地球表面曲率和空气折射、地球自转等因素引起的非系统性几何形变，产生一幅符合地图投影或图形表达要求的遥感影像数据。 |
| 7 |  | 遥感数据标准化生产-辐射定标与大气校正 | 可以对多光谱和高光谱图像文件进行大气校正，减少大气和光照等因素对地物反射的影响，获得地物反射率的真实物理模型参数 |
| 8 |  | 遥感数据标准化生产-图像镶嵌 | 进行图像镶嵌，提供接边线自动生成、接边线羽化处理、直方图匹配匀色功能。 |
| 9 |  | 遥感数据标准化生产-图像裁剪 | 可以根据自身业务需求，选取感兴趣的区域可根据矢量、行政区域批量裁剪图像。 |
| 10 |  | 遥感数据标准化生产-图像投影转换 | 支持CGCS2000投影坐标系等常见坐标系之间转换。 |
| 11 |  | 遥感数据标准化生产-图像重采样 | 对数据进行图像重采样，输出用户指定分辨率的成果数据。 |
| 12 |  | 遥感数据标准化生产-云检测与去云处理 | 自动检测影像中的云层信息，可以直接掩膜云层区域，或者使用历史影像数据进行填补，完成影像去云处理。 |
| 13 |  | 遥感数据标准化生产-图像增强处理 | 支持包括近红外、红色、绿色、蓝色四个波段图像进行真彩色合成、假彩色合成、植被增强处理，当选择植被增强处理的时候，还可以设置植被增强级别和NDVI的阈值。 |
| 14 |  | 遥感数据标准化生产-多光谱数据一键式处理 | 多光谱数据一键式自动处理是针对多光谱卫星数据制定的处理流程，支持包括含有全色波段和不含全色波段两种数据。一键式得到标准影像产品。 |
| 15 |  | 遥感数据标准化生产-高光谱数据一键式处理 | 支持L1A级高光谱影像数据一键式自动处理，自动识别传感器类型，处理步骤根据选择的参数包括解压缩、正射校正、辐射定标、大气校正、投影转换等。 |
| 16 |  | 遥感数据标准化生产-雷达数据一键式处理 | 雷达数据进行一键式自动处理，得到后向散射系数产品。不同数据构建不同的处理流程 |
| 17 |  | 遥感数据标准化生产-气象卫星数据一键式处理 | L1级气象卫星数据一键式自动处理，包括几何校正、波段组合、辐射定标、大气校正、投影转换等处理步骤，可选择生产地表反射率、地表温度产品。 |
| 18 |  | 数据产品存储与管理-免切片服务 | 提供基于Cloud Optimized GeoTIFF (COG) 的影像快视技术免切片服务。 |
| 19 |  | 数据产品存储与管理-数据归档 | 遥感栅格文件（非结构化数据）储存在文件储存系统中，对应的元数据信息（结构化数据）保存在数据库。 |
| 20 |  | 数据产品存储与管理-数据管理 | 对入库和归档的多源遥感数据进行管理，提供产品数据入库、检索、浏览、删除、服务发布等功能。 |
| 21 |  | 数据产品存储与管理-任务管理 | 任务管理包括对任务列表、定时任务、手动任务的管理。提供任务列表展示、筛选、删除等功能。提供定时任务的参数修改，并可控制执行状态。 |
| 22 |  | 数据产品存储与管理-模型管理 | 对系统内的反演分析模型进行管理。包括向导式模型构建、模型列表展示、模型信息展示、默认模型设置。 |
| 23 |  | 数据产品存储与管理-统计分析 | 提供数据统计分析功能，通过柱状图、饼状图、表格、日历图等图表方式，从传感器、下载量、下载任务、分析任务、模型调用量、服务调用量的角度，展示系统数据采集与管理工作。 |
| 24 |  | 数据展示与共享-数据展示 | Web端以图层方式在地图上展示矢量、栅格、非结构数据。 |
| 25 |  | 数据展示与共享-数据查询 | 依据空间、属性等条件，实现各类数据的查询检索。支持提供全部影像数据的元数据／空间数据联合查询。可以根据空间几何位置通过框选等方式实现影像检索，也可以通过数据类型、影像采集时间等元数据信息实现数据检索。 |
| 26 |  | 数据展示与共享-交互分析 | 提供在线业务交互功能，包括数据对比、多维度筛选、在线制图、在线报告等。 |
| 27 |  | 数据展示与共享-服务提供 | 提供符合REST标准的WebService服务接口，供业务系统调用成果数据。提供详细的服务调用示例。 |
| 28 |  | 水环境遥感监测-水质参数遥感反演 | 利用无人机、卫星影像，结合无人船、自动监测站等数据反演河湖水质参数，包括叶绿素a、悬浮物浓度、有色可溶有机物CDOM、浊度、透明度、总磷、总氮、氨氮、溶解氧、化学需氧量等水质参数。 |
| 29 |  | 近海生态监测-海洋水质参数反演 | 利用卫星影像快速获取近海域叶绿素 a、泥沙含量、无机氮和活性磷酸盐的空间分布信息。 |
| 30 |  | 近海生态监测-赤潮监测 | 识别海面赤潮分布面积、发生时间，分析多时相监测结果动态展示赤潮发展动态。 |
| 31 |  | 近海生态监测-海域垃圾监测 | 利用深度学习目标检测模型识别海域垃圾，从高分辨率影像上快速标识海域垃圾的位置。 |
| 32 |  | 近海生态监测-海岸线管理 | 利用光学和雷达影像识别和提取海岸线信息。 |
| 33 |  | 近海生态监测-海洋溢油监测 | 基于遥感信息模型从光学和雷达卫星影像上快速提取溢油信息，包括发生位置、范围等信息。 |
| 34 |  | 近海生态监测-污染扩散模拟与风险预测 | 基于水动力模型、气象场资料、溢油漂移数值模型、溢油风化模型，能够预测溢油在海面的漂移扩散轨迹和物理化学性质变化。 |
| 35 |  | 自然生态遥感监测-城市裸土监测 | 利用高分辨率卫星影像，以及无人机影像数据，采用人工智能解译算法识别裸地、防尘网分布信息，包括空间分布、覆盖面积等。 |
| 36 |  | 自然生态遥感监测-城市绿地识别 | 针对中等分辨率影像数据，通过专家知识决策树图像分类方法提取绿地分布信息；针对高分辨率影像数据，通过机器学习和深度学习图像分类方法提取绿地分布信息。 |
| 37 |  | 自然生态遥感监测-城市水体识别 | 从光学或者雷达影像中提取城市水面积信息。 |
| 38 |  | 自然生态遥感监测-城市热岛监测 | 利用卫星热红外波段进行城市热岛监测，得到城市热岛强度图。 |
| 39 |  | 自然生态遥感监测-生态变化监测 | 利用多时相遥感影像数据、生态因子数据，采用变化检测技术获取重点区域生态质量变化信息。 |
| 40 | 智能化站房管理 | 站房三维模型构建-三维模型构建 | 采用专业三维制作软件3D Max及Blender构建站房建筑及其仪器设备的三维模型框架。在建模过程中，通过优化模型结构、简化冗余线条等操作，使模型既能完整呈现站房全貌，保持高效的运行性能。 |
| 41 |  | 站房三维模型构建-纹理贴图制作 | 利用专业图像校正工具，对数据进行变形校正，消除因拍摄角度、光线等因素导致的图像畸变。运用纹理映射技术，将校正后的纹理精确贴合到三维模型表面，确保模型的外观与实际场景高度一致。 |
| 42 |  | 站房三维模型构建-效果调优 | 将完成纹理映射的模型与制作好的贴图整合为虚拟场景。通过精细调节材质球参数，模拟真实材质效果，同时优化环境光阴影贴图，使阴影过渡自然、真实。可对动态对象添加动态特效，为用户带来身临其境的视觉体验。 |
| 43 |  | 站房三维模型构建-模型检验 | 从平面位置、高度、形状、比例等方面确保模型拼接合理、要素齐全。从纹理色彩、分辨率，以及纹理与模型匹配等方面保持契合一致。从模型结构、纹理色彩、光照等方面确保场景协调和真实。 |
| 44 |  | 站房三维模型构建-数据整理与发布 | 对整个项目产生的数据进行标准化整理，按照三维平台的格式、数据精度等要求，对模型与场景文件进行最后的格式转换与参数调整。导出符合要求的发布场景文件，确保模型能够无缝对接至系统。 |
| 45 |  | 站房孪生数据集成接入-空气智能化站房协议适配 | 基于空气污染物数据传输标准协议，梳理我市的空气智能化站房污染物在线自动监控（监测）系统数据传输扩展标准。协议涉及仪器状态参数、自动校准、零跨、视频门禁联动、动环参数接入等功能的扩展。 |
| 46 |  | 站房孪生数据集成接入-孪生模型渲染展示 | 以站房各模块三维模型为展示核心，实现不同角度、不同光照下的模型查看，增强模型的真实感和细节。允许用户通过鼠标、键盘或其他输入设备进行交互式操作，如旋转、缩放、拖动、切换视角等，以自由探索模型的各个角度和部分。 |
| 47 |  | 站房孪生数据集成接入-感知数据集成接入 | 在平台通过物联感知技术，集成接入环境空气监测站仪器的各类监测感知数据及运行状况数据。将复杂的现实世界数据准确地映射到三维模型对象上。感知数据的集成接入不限于现场直传数据、也支持通过数据接口进行接入。 |
| 48 |  | 数字化站房监控-站房信息总览 | 在GIS地图上，通过点状图标展示环境空气监测站点分布。可查询详细信息窗口，内容包括站点控制类型、站点编号、名称、所属区域、建设时间、地理位置坐标、运维单位等基础信息。 |
| 49 |  | 数字化站房监控-实时监测数据 | 利用数字孪生技术可显示站房各个关键设备的实时运行状态、空气质量监测、仪器状态参数、自动校准、零跨、质控运维、视频门禁、报警等信息，展示形式包括数据表格、折线图、柱状图、仪表盘、等直观、清晰的方式。 |
| 50 |  | 数字化站房监控-站点详情信息 | 站点详情整合各站点的数据、状态、基础信息关键信息，包括监测数据、数据曲线、站点报警、仪器运行参数、设备品牌、运维单位等信息。支持查看质控运维信息，如自动校准、零跨、视频、门禁、动环参数等各类信息。 |
| 51 |  | 数字化站房监控-历史数据查询 | 实现空气站监控数据的历史数据查询，可以查询过去一段时间内的运行数据，并实现相关图表的查看。支持使用日历状态展示历史质控合格情况、历史运维合格情况、异常报警等信息，支持直接跳转至系统的详情页面进行查看详情。 |
| 52 |  | 数字化站房监控-专题信息展示 | 对于重点关注的信息，如站点的控制类型、实时AQI情况、各污染物数据在线捕获率情况、仪器正常/异常信息汇总、质控运维合格统计、运维合规统计、最新报警等信息。 |
| 53 |  | 数字化站房监控-智能质控展示 | 系统在智能化质控统计的基础上，提供质控记录与档案管理，并进行展示，包括但不限于单点校准、多点校准、仪器精密度测试、仪器准确度验证、氮氧化物转换效率测试以及臭氧量值传递管理等关键质控环节的结果。 |
| 54 |  | 数字化站房监控-门禁管理配置 | 制定统一门禁传输协议，设备捕获门禁状态后按此协议传输信息。接收并解析信息，按时间、站房、点位分类存储，方便后期应用。展示门禁信息，建立门禁信息库。录入站房信息，建立站房信息库。将站房信息与门禁关联。 |
| 55 |  | 数字化站房监控-质控异常智能预警分析 | 根据不同仪器自动质控行为，进行质控异常智能预警分析，如合格情况、异常情况、异常出数情况、质控不合格情况。功能包含质控防人为干扰异常预警、质控异常画像、仪器品牌质控合格分析、运维商质控合格汇总分析。 |
| 56 | 环境监测数据智能质控 | 大气自动监测系统故障诊断-故障案例标注 | 建立故障信息标准化录入及管理，支持运维记录自动转案例，自动关联提取设备参数及监测数据。支持案例检索、案例综合分析。 |
| 57 |  | 大气自动监测系统故障诊断-故障特征库建设 | 构建故障特征库，特征库需包含各类故障的表现形式、参数特征和异常数据模式，自支持自动多维特征提取与存储，支持自定义特征检索。 |
| 58 |  | 大气自动监测系统故障诊断-故障诊断方法及模型构建 | 运用人工智能技术，构建大气自动监测系统故障诊断模型，通过获取设备运行参数，识别和判断监测系统运行异常情况。 |
| 59 |  | 大气自动监测系统故障诊断-模型重训练 | 建立模型重训练机制，达到触发条件时自动进行重训练。 |
| 60 |  | 大气自动监测系统健康状态评估-设备参数采集对接 | 对接各类自动监测设备监控采集平台，接入设备各项运行参数，提供设备各类参数查询、时序展示分析、超限值告警等相关功能。 |
| 61 |  | 大气自动监测系统健康状态评估-设备健康指标体系构建 | 建立基础运行指标、性能指标和可靠性指标体系，制定差异化指标和正常范围值。涵盖设备整机到主要组件的各个层面，支持指标维护、指标查询、展示及导出功能。 |
| 62 |  | 大气自动监测系统健康状态评估-多维度健康指数计算 | 实现设备健康程度量化，生成健康评分和分级，展示性能变化趋势。 |
| 63 |  | 大气自动监测系统健康状态评估-关键参数退化趋势分析 | 跟踪分析核心参数的性能变化，区分短期波动与长期退化趋势，识别性能下降拐点 |
| 64 |  | 大气自动监测数据智能审核-设备异常数据检测 | 建立设备异常数据检测模型，及时识别由设备异常引起的监测数据问题。 |
| 65 |  | 大气自动监测数据智能审核-质控数据异常检测 | 建立质控异常数据检测模型，及时识别由质控异常引起的监测数据问题。 |
| 66 |  | 大气自动监测数据智能审核-大气监测数据检验 | 对大气监测数据进行连续性检验、浓度阈值检验、组分之间比值检验、组分-气象特征关联检验、昼夜变化检验、空间关联检验等方法，识别并显示可疑的异常组分数据。 |
| 67 |  | 大气自动监测数据智能审核-数据时序趋势异常检测 | 利用多种算法识别非规律性波动和离群值，考虑季节变化因素，检测异常趋势 |
| 68 |  | 大气自动监测数据智能审核-时空数据关联异常分析 | 比较不同时空位置的数据，分析空间一致性及时间传播性特征，发现与周边站点偏离的异常 |
| 69 |  | 大气监测数据修复重建-多场景数据重建 | 构建无监督的数据修复重建技术，实现单点、局部、大范围多场景数据缺失补全。 |
| 70 |  | 大气监测数据修复重建-重建数据标记及复核 | 提供数据修补前后多维对比分析，支持人工复核。 |
| 71 |  | 大气监测数据修复重建-可信度评估 | 对重建可信度进行不确定性评估及误差分布统计，验证重建技术的可靠性。 |
| 72 |  | 基于多源数据融合的快速异常检测技术构建-多源异构数据标准化引擎 | 构建多源异常数据标准化引擎，实现各类数据与数智化审核模型的有效对接及质量控制。 |
| 73 |  | 基于多源数据融合的快速异常检测技术构建-场景化数据融合 | 将网格化空气监测站、气象、企业排放、卫星遥感等多源数据接入数智化审核模型，针对不同场景数据采用多种模式进行联动分析，融合应用实现各类监测数据的快速异常检测。 |
| 74 |  | 基于多源数据融合的快速异常检测技术构建-污染源特征关联分析 | 分析企业排放与环境数据关系，基于源活动预判数据合理范围，识别异常 |
| 75 | 环境监测分析智脑 | 生态环境监测专题库-环境监测信息资源分类管理-环境监测信息资源目录管理 | 根据生态环境监测信息资源架构，创建分级分类的生态环境信息资源目录，并提供对资源目录进行关键字检索、分类切换、新增、编辑和删除等管理功能。 |
| 76 |  | 生态环境监测专题库-环境监测信息资源分类管理-环境监测信息资源编目管理 | 在已创建的信息资源目录体系下，实现各级别目录下信息资源的增加、修改、删除等编目操作功能 |
| 77 |  | 生态环境监测专题库-环境监测信息资源分类管理-环境监测信息资源分类编码配置 | 从信息资源规划对信息分类的标识角度，对信息资源进行分类编码，包括编码的自动或手动配置、修改和删除。 |
| 78 |  | 生态环境监测专题库-环境监测信息资源分类管理-环境监测数据资产类目管理 | 建立不同数据资产类目标签和视图样式，包括数据表类目、文件夹类目、数据指标类目、数据标签类目，并实现对类目进行增删改查、发布（批量发布）、下架（批量下架）。 |
| 79 |  | 生态环境监测专题库-环境监测数据字典管理-数据字典元数据库逻辑模型构建 | 建立包括信息系统、服务器、数据源、数据库、数据表、字段、表关系、关联字段表、数量单位分类、数量单位表、域定义、域值、元数据类型、类型值、元数据项备注等描述结构化数据的元数据对象的属性表 |
| 80 |  | 生态环境监测专题库-环境监测数据字典管理-数据字典元数据存储 | 对每类数据库对象描述信息分别用单独的表进行存储，并根据根据数据库对象之间的构成关系建立各数据表之间的关联，形成数据字典视图。 |
| 81 |  | 生态环境监测专题库-环境监测数据字典管理-数据字典元数据的访问 | 提供用户在对数据库中的数据进行操作时遇到困难对数据的数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理逻辑等信息进行查看 |
| 82 |  | 生态环境监测专题库-环境监测专题库建设-大气环境质量专题 | 整合国控/市控空气质量自动监测站数据（PM2.5、PM10、SO₂等）、气象数据（风速、风向等），纳入背景空气质量、交通环境空气质量、大气颗粒物组分网、降尘、酸雨、大气遥感监测数据，关联区域大气污染源排放清单数据（工业源、机动车源等），为空气质量管控提供全链条数据支撑。 |
| 83 |  | 生态环境监测专题库-环境监测专题库建设-地表水环境质量专题 | 整合流域国控/市控断面监测数据、自动监测数据（pH、COD等）、排污口数据、水文数据、气象数据，纳入流域水生态（水生生物、底栖生物等）、固定污染源（流域内排污单位）数据，入河排污口包含城镇污水处理、雨水排口、农村生活污染排放等数据，支撑流域综合治理与生态保护。 |
| 84 |  | 生态环境监测专题库-环境监测专题库建设-海洋生态环境质量专题 | 整合海洋生态环境质量（海水水质、海洋沉积物、海洋生态、滨海湿地等）、主要河流污染物入海、陆源入海等监测数据，关联区域大气污染源排放清单（沿海工业源、船舶源），支撑海洋生态保护与治理。 |
| 85 |  | 生态环境监测专题库-环境监测专题库建设-土壤和地下水环境质量专题 | 整合土壤及地下水环境质量监测数据（理化、重金属、有机物等），重点监管单位周边监测结果等，关联农用地种植结构数据、施肥/农药使用数据，以及企业及园区基本情况及自行监测数据等，支撑土壤及地下水监管。 |
| 86 |  | 生态环境监测专题库-环境监测专题库建设-声环境质量专题 | 整合声环境质量监测数据（道路交通、功能区、区域环境、振动），关联城市规划数据、固定污染源噪声监测数据、交通流量数据，支撑噪声污染管控与声环境功能区优化。 |
| 87 |  | 生态环境监测专题库-环境监测专题库建设-农村环境质量监测专题库 | 整合农村环境质量监测数据（土壤、环境空气，水质等），收集农村生活污水处理设施自行监测、监督性监测数据，农田灌溉水、养殖尾水等监测结果，汇集农业面源污染监测数据，关联气象降水、种植结构、施肥/农药使用等数据，支撑农村生态环境跟踪评估。 |
| 88 |  | 生态环境监测专题库-环境监测专题库建设-生物多样性监测专题 | 整合生物多样性监测数据（植物、动物、微生物等），关联各环境领域监测数据、人类活动数据,支撑区域生物多样性丰富度与完整性评估，支撑生物多样性保护与生态系统稳定维护。 |
| 89 |  | 生态环境监测专题库-环境监测专题库建设-工业污染源监测专题 | 整合工业企业在线监测数据、企业自行监测数据、执法监测数，整合监测检查记录、环境行政处罚记录、周边环境质量数据、企业生产工况数据（生产负荷、能耗等）等，精准掌握工业企业排污状况，支撑工业源污染管控效率提升。 |
| 90 |  | 生态环境监测专题库-环境监测专题库建设-突发污染事件应急监测专题 | 收集事件现场应急监测数据、事件源数据、周边环境数据、应急处置数据，整合应急监测类数据（预案、演练、复盘、案例等），纳入事发区域基础监测数据（大气/水/土壤等），关联气象/水文实时数据，支撑突发污染事件响应与处置效率提升。 |
| 91 |  | 环境监测知识图谱-大气污染排放总量知识图谱-加油站污染排放实体 | 包含污染物类型（如挥发性有机物、氮氧化物）、站点基础信息（名称、地址、所属企业等），定义排放、监测关系。点击实体可展示文本、表格等信息，支持关联实体跳转，完整呈现加油站污染相关知识链，助力快速掌握污染来源与监测情况。 |
| 92 |  | 环境监测知识图谱-大气污染排放总量知识图谱-船舶污染排放实体 | 涵盖船舶基础信息（船名、吨位、主机型号等）、排放数据（不同航行状态污染物排放量），定义排放、区域监测关系。点击可展示运营资质、航行排放数据，支持按区域和日期筛选数据，精准定位特定时空船舶污染情况。 |
| 93 |  | 环境监测知识图谱-大气污染排放总量知识图谱-移动源污染排放实体 | 包含机动车类型（轿车、货车等）、排放总量（不同区域时段污染物排放量），定义排放、归因关系。点击监测区域可展示污染特征，支持趋势预测，为移动源污染防控决策提供数据支撑，辅助制定限行等措施。 |
| 94 |  | 环境监测知识图谱-大气污染排放总量知识图谱-工业源污染排放实体 | 涵盖企业信息（名称、地址、联系方式）、行业分类（钢铁、化工等），定义排放、层级关系。点击企业可展示生产工艺、排放数据，支持行业排放对比，呈现工业污染全链条信息，便于行业污染管控。 |
| 95 |  | 环境监测知识图谱-大气污染排放总量知识图谱-扬尘源污染排放实体 | 包含排放主体（施工单位、建设单位）、防控措施（洒水降尘、防尘网覆盖），定义排放、监测关系。点击施工场可展示防控方案、监测数据，支持气象关联分析，辅助制定针对性扬尘管控策略。 |
| 96 |  | 环境监测知识图谱-大气污染排放总量知识图谱-飞机污染排放实体 | 涵盖机场（名称、位置、吞吐量）、机型（型号、参数）、污染物类型（氮氧化物、颗粒物），定义排放、区域监测关系。点击可展示机型参数、排放数据，支持航班关联查询，全面呈现飞机污染信息。 |
| 97 |  | 环境监测知识图谱-工业污染源监测监控知识图谱-工业企业基础信息实体 | 包含企业核心标识（名称、信用代码、排污许可证号）、基础属性（行业、性质、产能）、地理位置（地址、经纬度、周边敏感点），定义归属、关联、从属关系。点击展企业承诺书、消耗统计表，支持跳转至行业、敏感点实体，为监测范围划定提供依据。 |
| 98 |  | 环境监测知识图谱-工业污染源监测监控知识图谱-工业污染源排污口实体 | 涵盖排污口基础信息（编号、类型、位置）、排放特征（方式、规律、污染物种类），定义归属、排放、管控关系。点击展实景照片、许可限值，支持按类型、去向筛选，可跳转至治理设施实体，查看预处理效果与排放匹配性。 |
| 99 |  | 环境监测知识图谱-工业污染源监测监控知识图谱-工业污染治理设施实体 | 包含设施基础信息（名称、类型、处理能力）、运行参数（温度、压力、药剂投加量）、运维记录，定义配套、处理、监测关系。点击展工艺流程图、运行曲线，支持按类型筛选对比，辅助判断设施是否正常运行。 |
| 100 |  | 环境监测知识图谱-工业污染源监测监控知识图谱-工业污染源在线监测设备实体 | 涵盖设备基础信息（名称、型号、安装位置）、技术参数（测量范围、精度、采集频率）、运维管理，定义安装、归属、传输关系。点击展设备照片、实时数据，支持按参数筛选，超标时触发预警，便于及时监管。 |
| 101 |  | 环境监测知识图谱-工业污染源监测监控知识图谱-工业污染源执法监管实体 | 包含监管任务（编号、类型、时间）、检查结果（现场情况、检测数据、问题）、处理措施，定义监管、关联、执行关系。点击展检查记录表、处罚决定书，支持按时间、类型筛选，跳转至企业、设备实体，形成监管闭环。 |
| 102 |  | 环境监测知识图谱-噪声关联分析知识图谱-噪声监测点位实体 | 包含点位基础标识（编号、名称、类型）、地理位置（地址、经纬度、功能区类别、周边环境）、监测技术参数（高度、时段、频次），定义归属、关联、类型关系。点击展实景照片、限值标准、布设图，支持跳转至噪声源、功能区实体，为关联分析提供空间背景。 |
| 103 |  | 环境监测知识图谱-噪声关联分析知识图谱-噪声源实体 | 涵盖噪声源基础信息（名称、类型、位置）、运行特征（时段、强度），定义影响、归属、管控关系。点击展运行时间表、贡献值统计、降噪措施照片，支持按类型筛选，关联查看监测点位数据，定位主要噪声贡献源。 |
| 104 |  | 环境监测知识图谱-噪声关联分析知识图谱-噪声监测数据实体 | 包含监测基础数据（时间、点位、类型、声级指标）、数据属性（有效性、仪器校准、天气），定义对应、溯源、对比关系。点击展数据曲线、有效性依据、校准证书，支持按时间、类型筛选，跳转至噪声源实体，分析数据异常原因。 |
| 105 |  | 环境监测知识图谱-噪声关联分析知识图谱-噪声关联分析模型实体 | 涵盖模型基础信息（名称、类型、适用场景）、模型参数（输入、输出、校准参数），定义应用、输入、输出关系。点击展原理流程图、参数界面、验证报告，支持关联调用数据计算，展示多源贡献分析，为管控排序提供支撑。 |
| 106 |  | 环境监测知识图谱-噪声关联分析知识图谱-噪声管控措施实体 | 包含措施基础信息（名称、类型、适用噪声源）、措施参数（工程 / 管理 / 技术参数）、实施信息，定义针对、实施、效果关系。点击展设计图纸、照片、数据对比曲线、评估报告，支持按噪声源类型筛选，跳转至点位、噪声源实体，模拟措施效果，辅助制定方案。 |
| 107 |  | 政务云数据计算引擎调用开发-离线计算服务调用开发- | 依托市电子政务云大数据离线计算服务，对生态环境监测数据开展离线深度处理。处理数据涵盖水质、大气、土壤、污染源排放等结构化数据。 |
| 108 |  | 政务云数据计算引擎调用开发-实时计算服务调用开发- | 基于市电子政务云实时计算服务，针对生态环境监测动态数据流实施毫秒级响应的实时分析。 |
| 109 |  | 政务云数据计算引擎调用开发-并行关系型分析服务调用开发- | 基于分布式 MPP（大规模并行处理）架构构建任务级并行分析框架，专为 TB 级结构化环境监测数据设计高性能分析能力。 |
| 110 |  | 政务云数据计算引擎调用开发-实时搜索引擎调用开发- | 基于市电子政务云全文检索服务构建生态环境监测数据实时搜索能力，专为 PB 级多源异构数据设计毫秒级响应能力。 |
| 111 |  | 政务云数据计算引擎调用开发-全文检索服务调用开发- | 基于市电子政务云提供的全文检索服务，实现对海量环境监测数据的精确和模糊搜索。 |
| 112 |  | “一张图”时空计算引擎调用开发-时空数据标准化对接- | 调用一张图的跨图坐标转换服务，把环境监测数据的原始坐标系转为上海 2000 坐标系，实现与时空底图无缝叠加；完成数据格式适配，结构化数据进行字段映射，非结构化数据通过接口接入并采用标准协议传输；构建时空索引，利用时空引擎服务能力，对监测数据按 “时间 + 空间” 双维度分片存储，以支持快速查询。 |
| 113 |  | “一张图”时空计算引擎调用开发-地图服务接口集成- | 地图服务接口集成需调用基础地理服务，像地址解析与缓冲区分析；还需融合气象、交通等多源数据，构建多维度分析模型，以辅助污染影响评估及时空相关性分析。 |
| 114 |  | “一张图”时空计算引擎调用开发-可视化引擎深度整合- | 可视化引擎深度整合实现二三维一体化展示，二维场景叠加监测站点分布，三维场景构建化工园区模型并渲染污染物扩散；搭建数字孪生场景，实时映射监测数据，还能结合历史与气象数据预测污染物扩散路径，辅助应急决策。 |
| 115 |  | 监测数据智能交互分析-多数据源关联- | 支持报表从多数据库 / 表取数，可在报表内按灵活规则对不同数据集做关联运算，整合分散数据，呈现全面分析结果，提升报表数据丰富性与准确性。 |
| 116 |  | 监测数据智能交互分析-多页报表设计- | 设计器中可创多Sheet报表，各Sheet独立又关联，便于数据分类管理。支持多SheetExcel导入导出，实现与办公文件无缝衔接，方便数据流转。 |
| 117 |  | 监测数据智能交互分析-多报表运行环境- | 允许在开发、测试、生产等环境自由切换设计报表，无需重配，适配高效，避免环境差异阻碍设计，提升报表开发灵活性与效率。 |
| 118 |  | 监测数据智能交互分析-增强分析统计模块- | 支持自定义分组（条件、公式分组），提供层次坐标公式，可制同比、环比等多维度对比报表，助力挖掘数据规律，提升分析深度与精准度。 |
| 119 |  | 监测数据智能交互分析-参数查询界面- | 拖拽即可布局参数页面，无需复杂代码。能支持二十多种编辑器，满足各类参数需求，且参数页面与报表内容一体化呈现，提升操作便捷性。 |
| 120 |  | 监测数据智能交互分析-智能模板助手- | 报表制作全程监测开发情况，对数据关联异常、公式错误等风险点及时提醒，助力开发者及时修正问题，降低缺陷报表概率，提升模板质量。 |
| 121 |  | 监测数据智能交互分析-组件式设计- | 可下载报表组件实现组件复用，也能自主生成专属组件，组件复用保留样式，提升效率。 |
| 122 |  | 监测数据智能交互分析-Web动态图表- | 借HTML5技术浏览器端生成动态图表，无需插件，交互性、视觉效果好，支持多种操作。保障多浏览器、设备兼容，方便查看。 |
| 123 |  | 监测数据智能交互分析-聚合报表- | 采用画板式布局，用户可自由摆放文本、图表等报表元素，支持单独编辑元素属性与灵活组合，实现报表扩展与分离，满足复杂报表制作需求。 |
| 124 |  | 监测数据智能交互分析-数据交互分析- | web页面中可直接对数据筛选、过滤、排序，无需下载或额外软件，通过简单交互快速洞察数据规律，挖掘数据价值，为决策提供支撑。 |
| 125 |  | 监测数据智能交互分析-分析结果打印导出- | 打印支持零客户端与静默打印，精准清晰；模板可导出为pdf、excel等多格式，方便存档、分享与编辑，适配不同使用场景。 |
| 126 |  | 监测数据智能交互分析-图文动态报告- | 支持基于word设计动态报告，插入数据、表格、图表并关联实时数据，数据自动更新，轻松制作专业丰富的word报告，提升质量与效率。 |
| 127 |  | 监测数据智能交互分析-可视化看板- | 适配多终端，模板开发所见即所得，并提供内置素材库与常用组件。可创建多分页承载不同维度内容，支持自动轮播与手动切换，切换平滑，相同组件不重复加载，适用于故事性看板展示。 |
| 128 |  | 监测数据智能交互分析-图表高级交互- | 含图表联动（点击同步数据）、监控刷新（实时更新提示变化）、闪烁动画（高亮关键数据）功能，满足深度分析与动态展示需求。 |
| 129 |  | 监测数据智能交互分析-数据补充录入- | 支持向多数据库、多数据表直接录入数据，无需多界面切换，可高效完成零散或批量补充录入，确保数据快速准确存储，提升管理效率。支持浏览器端直接导入与批量无预览导入，适配不同数据量场景，确保数据准确映射数据库字段，实现快速数据迁移存储。 |
| 130 |  | 监测数据智能交互分析-数据分析定时任务- | 可设定时任务自动生成报表、转换数据、发送消息，指定报表目录，支持Web查看结果，减少人工操作，提升数据处理与传递效率。 |
| 131 |  | 监测数据智能交互分析-图数据分析算法- | 部署图谱通用算法实现图谱的快速分析，包括模糊匹配算法、实体分类算法、问题分类算法、实体链接算法、关系推断算法、上下文分析算法。 |
| 132 |  | 监测数据智能交互分析-智能知识检索能力- | 基于自然语言处理能力，提供基于自然语言的多尺度时空数据智能组合查询、模糊匹配查询、实体分类查询、问题分类查询、实体链接查询、关系推断查询、上下文分析查询和实体识别和链接结果显示 |
| 133 |  | 监测数据智能交互分析-地图联动分析- | 将地理相关数据呈现在地图上，支持标准、自定义、GIS地图类型，直观展示数据空间分布与趋势，打破纯数字/表格局限，便于解读。 |
| 134 |  | 监测数据智能交互分析-JSON 数据集解析- | 解决 JSON 数据与报表数据表适配问题，可自动将 JSON 数据（本地文件或接口返回）按预设规则解析层级与字段，转为规范二维数据表，确保字段匹配报表需求，减少格式兼容障碍，为报表提供适配数据源。 |
| 135 |  | 监测数据智能交互分析-数据 JSON 服务 API- | 支持将报表与数据集以 JSON 服务 API 形式输出，提供标准化接口。报表 API 供外部获取结构化数据，数据集 API 供外部访问原始数据，遵循通用标准，保障跨系统数据传递稳定兼容，助力实现数据联动与二次开发。 |
| 136 |  | 监测视觉融合分析-环境监测视觉算法管理-视觉算法接入 | 提供API接口，支持Python/C++开发的算法包上传，算法上传需填写算法功能描述（如“漂浮物识别：识别塑料瓶、树枝等≥0.2㎡漂浮物”）、输入输出格式（输入视频流/帧，输出JSON格式结果）。 |
| 137 |  | 监测视觉融合分析-环境监测视觉算法管理-算法台账与版本管理 | 建立算法档案，记录算法ID、名称、适用场景、版本号、更新时间、供应商/开发团队、测试准确率（如“扬尘识别准确率92%”），支持算法版本迭代（保留历史版本，可回滚），下架算法需标注原因（如准确率不达标）。 |
| 138 |  | 监测视觉融合分析-场景-视觉算法关联配置-视频算法配置 | 根据视频 位置适配算法，例如给“河道” 的视频，配置“漂浮物识别”“污水排放口识别”，支持给一路视频配置多个算法，也支持批量为一批视频配置同一个算法。 |
| 139 |  | 监测视觉融合分析-场景-视觉算法关联配置-算法运行时间配置 | 按 “固定时段”（如工地算法 8:00-18:00 运行，非施工时段暂停）、“自定义周期”（如每周一至周五运行，周末暂停）设置算法启动 / 停止时间，支持跨天设置（如 22:00 - 次日 6:00 监测夜间偷排） |
| 140 |  | 监测视觉融合分析-场景-视觉算法关联配置-触发条件配置 | 除定时运行外，支持 “事件触发”（如河道视频仅在 “降雨后 24 小时内” 启动漂浮物识别，避免晴天无效运行），触发条件可关联外部数据（如对接气象系统，获取降雨信息）。 |
| 141 |  | 监测视觉融合分析-场景-视觉算法关联配置-运行优先级设置 | 当单设备绑定多算法时，可设置优先级（如工地 “扬尘识别” 优先级高于 “裸土识别”），高优先级算法优先占用计算资源，避免卡顿。 |
| 142 |  | 监测视觉融合分析-环境监测视觉融合分析算法开发-废水排放识别 | 依托排污口周边视频监控体系，运用智能分析算法实时监测排水动态，自动抓取异常排放视频与图像，精准识别污水偷排、漏排及超标排放行为，为水污染源追溯与执法取证提供可视化证据链。 |
| 143 |  | 监测视觉融合分析-环境监测视觉融合分析算法开发-废气排放识别 | 通过园区及厂区大气排放口视频监控，动态捕捉烟囱排气特征，结合气体排放规则模型，自动识别异常排放时段与浓度变化，同步留存影像数据，辅助监管部门快速响应大气污染事件。 |
| 144 |  | 监测视觉融合分析-环境监测视觉融合分析算法开发-水面漂浮物识别 | 整合河道沿岸固定监控与无人机巡河影像，构建水面异物智能识别模型，对水葫芦、蓝藻水华、垃圾漂浮物等进行高频次监测，自动标记异常区域并触发预警，支撑河道清洁与水生态保护决策。 |
| 145 |  | 监测视觉融合分析-环境监测视觉融合分析算法开发-固废堆点识别 | 借助铁塔高位监控、重点区域摄像头及无人机航测影像，采用图像识别与空间分析技术，自动筛查疑似固废堆存区域，定位非法堆点位置与范围，为固废污染源头治理提供空间数据支撑。 |
| 146 |  | 监测视觉融合分析-环境监测视觉融合分析算法开发-站点异常人为活动识别 | 基于空气、水国控及市控站房及周彪的视频资源，结合物体、行为分析算法，识别站房内部或周边的人为活动情况，结合站点的实际运维工作记录，辅助排查异常的人为活动行为，保障监测数据的可靠性。 |
| 147 |  | 监测视觉融合分析-环境监测视觉融合分析算法开发-重点区域非法入侵识别 | 利用水源地、自然保护区等敏感区域的视频监控与无人机巡查网络，结合行为分析算法，及时发现并预警人员非法闯入、越界活动等行为，强化生态保护红线区域的实时防护。 |
| 148 |  | 监测视觉融合分析-环境监测视觉融合分析算法开发-土壤管控地块违规用地识别 | 通过土壤管控地块视频监控与无人机定期巡查，智能识别地块内非法施工、种植、堆放等违规行为，同步记录时间、地点及行为特征，助力土壤污染风险管控与修复监管。 |
| 149 |  | 监测视觉融合分析-环境监测视觉融合分析算法开发-焚烧事件识别 | 依托工业园区、垃圾填埋场、秸秆禁烧区等重点区域的视频监控网络，通过智能分析算法实时捕捉火焰、烟雾特征（如明火的橙红色光谱、黑烟的灰度值变化），自动区分正常生产用火与违规焚烧（如垃圾露天焚烧、秸秆焚烧），同步截取焚烧过程的视频片段与关键帧图像，记录焚烧发生时间、位置及火势蔓延趋势，为环保执法部门快速定位焚烧源头、查处违规行为提供可视化证据，助力大气污染源头管控。 |
| 150 |  | 监测视觉融合分析-环境监测视觉融合分析算法开发-渣土车未覆盖识别 | 基于渣土车运输路线沿线（如工地出口、城市主干道、渣土消纳场）的视频监控，通过智能算法聚焦渣土车货厢区域，识别篷布覆盖状态 —— 自动判定 “完全覆盖”“部分覆盖”“未覆盖” 三类情况，对未覆盖或覆盖不严的渣土车，实时截取车辆号牌、货厢未覆盖部位图像，记录车辆通行时间与位置，同步触发预警。该算法可有效防范渣土运输过程中扬尘散落、物料遗撒污染路面问题，为交通与环保部门联合执法提供精准靶向信息。 |
| 151 |  | 监测视觉融合分析-环境监测视觉融合分析算法开发-非道路机械识别 | 依托工业园区、施工工地、物流园区等非道路机械活动区域的视频监控，采用深度学习算法提取机械外观特征（如叉车的货叉结构、压路机的滚筒形态、发电机的箱体造型），精准区分非道路机械与普通车辆，进一步分类识别机械类型（如叉车、压路机、装载机、柴油发电机），并监测机械运行状态（启动 / 停机）。同时，可结合机械排放标准，辅助排查未达标非道路机械违规使用情况，为非道路移动源污染管控、淘汰高排放机械提供数据依据。 |
| 152 |  | 监测视觉融合分析-环境监测视觉融合分析算法开发-施工扬尘识别 | 针对建筑施工、道路施工等易产生扬尘的场景，通过视频监控的图像分析算法，捕捉空气中颗粒物的动态扩散特征（如灰度值波动、能见度变化），结合扬尘浓度视觉评估模型，自动判定扬尘污染等级（轻度 / 中度 / 重度），排除自然风沙、车辆尾气等干扰因素。当识别到扬尘超标时，实时截取扬尘扩散图像与视频片段，记录超标发生时间、作业区域（如土方开挖区、渣土堆放区），为督促工地落实降尘措施（如开启雾炮、洒水）、环保执法检查提供直接证据，助力改善区域空气质量。 |
| 153 |  | 监测视觉融合分析-环境监测视觉融合分析算法开发-雾炮车作业识别 | 基于施工工地、道路沿线等雾炮车作业区域的视频监控，运用目标检测与行为分析算法，先识别雾炮车本体（区分于普通洒水车的喷雾装置特征），再通过监测雾炮喷射的水雾形态、覆盖范围及持续时间，判定作业状态（正常作业 / 未作业 / 作业不达标，如喷雾量不足、覆盖区域未达扬尘点）。自动记录雾炮车作业时段、频次与覆盖区域，生成作业达标率报表，辅助监管部门核查工地降尘措施落实情况，确保扬尘管控措施有效执行。 |
| 154 |  | 生物物种智能识别分析-鸟类智能识别分析-鸟类物种库建设 | 构建上海市鸟类的基础物种库，存储每类鸟类的学名、中文名、分类归属（目、科、属）、典型形态特征（羽毛纹理、喙形、翼展范围），关联高清形态图像（涵盖不同姿态、季节的个体图像），支持按物种名称、形态特征（如 “红色喙部”“黑白羽毛”）快速检索，为图像识别提供基础形态特征支撑。 |
| 155 |  | 生物物种智能识别分析-鸟类智能识别分析-鸟类声纹库建设 | 搭建上海市鸟类专项声纹库，收录典型鸣唱声纹数据（含求偶鸣唱、报警鸣叫、集群鸣叫等不同声型），存储声纹核心参数（频率范围、脉冲间隔、声强变化规律），每条声纹数据关联对应鸟类物种信息，按物种名称、声纹频率区间分类归档，支持按声纹特征片段检索，为声纹识别提供数据基础。 |
| 156 |  | 生物物种智能识别分析-鸟类智能识别分析-鸟类图像识别算法开发 | 通过对鸟类基础物种库图像数据预训练，构建模型聚焦羽毛纹理、喙形、翼展比例三大核心形态特征提取，通过与基础物种库中的形态特征模板匹配，输出具体鸟类物种名称及置信度。 |
| 157 |  | 生物物种智能识别分析-鸟类智能识别分析-鸟类声纹识别算法开发 | 通过对鸟类声纹库数据训练，提取鸟类鸣唱的 MFCC 核心参数，过滤风声、虫鸣等环境噪声，通过声纹特征与声纹库中对应物种的声纹模板比对，输出具体鸟类物种名称及置信度。 |
| 158 |  | 生物物种智能识别分析-兽类智能识别分析-兽类物种库建设 | 搭建上海市兽类的基础物种库，收录每类兽类的学名、中文名、分类信息（目、科、属）、关键形态特征（体型尺寸、毛色、斑纹模式、尾型）、红外环境下的典型形态图像，同时记录其基础活动习性（昼行/夜行），便于快速匹配识别需求。 |
| 159 |  | 生物物种智能识别分析-兽类智能识别分析-兽类识别算法开发 | 以图像特征识别为核心，识别兽类体型轮廓、毛色深浅、斑纹分布特征，聚焦体型类型、尾型、关键斑纹特征匹配，最终输出具体兽类物种名称及置信度。 |
| 160 |  | 生物物种智能识别分析-鱼类智能识别分析-鱼类物种库建设 | 构建上海市鱼类的基础物种库，收录每类鱼类的学名、中文名、分类信息（目、科、属）、核心形态特征（体型类型、体色、鳍形、鳞片排列）、水下环境下的典型图像，同时记录其基础栖息偏好（水层、水温适应范围），为识别提供基础特征支撑。 |
| 161 |  | 生物物种智能识别分析-鱼类智能识别分析-鱼类识别算法开发 | 围绕水下图像形态特征构建识别算法，先通过小波变换去噪去除水下图像干扰，再聚焦体型类型、鳍形、体色斑纹特征进行识别匹配，输出具体鱼类物种名称及置信度。​ |
| 162 |  | 生态环境多要素融合分析-污染源综合分析- | 结合固定污染源系统数据和污染源监测数据，实现污染源综合统计分析。基于 GIS 地理信息系统，展示污染源清单和企业画像，并按照类型、级别、行政区划进行归集分析、污染排放分析、污染治理分析等，并对风险源关联分析、周边环境影响分析、风险源应急分析等进行可视化展示。 |
| 163 |  | 生态环境多要素融合分析-污染物排放综合分析- | 实现主要污染物排放指标分析，包括全省化学需氧量排放量较上年度下降比例（%）、氨氮排放量较上年度下降比例（%）、二氧化硫排放量较上年度下降比例（%）、氮氧化物排放量较上年度下降比例（%）几项指标分析，每项指标分析包括基础比例数据展示、市（区）各项指标完成情况排名分析。 |
| 164 |  | 生态环境多要素融合分析-水环境多要素融合分析- | 对长江流域固定河段饮用水源地各项主要监测因子的数据变化情况进行分析，厘清河流断面水质污染特征。对水质等级、污染程度、本年度水质目标评价、功能区达标率和综合污染指数等综合指数的态势变化统计分析，清晰掌握上海市辖区水质变化情况。 |
| 165 |  | 生态环境多要素融合分析-流域动态画像- | 对影响流域水质的相关指标进行分析研究，提取描绘重点流域水环境的关键指标，构建画像指标体系，形成流域的动态画像 |
| 166 |  | 生态环境多要素融合分析-大气环境多要素融合分析- | 包含大气环境承载力分析、大气环境承载力时序变化、大气环境承载力时空分布、浓度趋势分析、浓度突变分析 |
| 167 |  | 生态环境多要素融合分析-土壤环境多要素融合分析- | 包含土壤环境变化环比分析可视化、土壤环境容量与承载力、土壤环境关键对象统计和地下水多要素融合分析 |
| 168 |  | 生态环境多要素融合分析-生态环境质量主要问题分析- | 结合生态环境质量总体现状及污染源的总体分析，依托系统提供的可视化分析工具，针对环境空气质量、地表水环境质量、饮用水源地水环境质量、海洋环境质量、地下水环境质量、生态环境状况、农村环境质量、土壤环境质量、声环境质量的主要问题进行挖掘分析。 |
| 169 | 污染源智慧监管 | 污染源监测设备联网分析-联网设备动态管理 | 动态跟踪新建企业、新增设备、监管级别发生改变等、排污许可证自行监测方案改变企业的联网情况，实现对企业联网设备的动态管理，实时统计联网设备的数量、退出联网设备的数量。 |
| 170 |  | 污染源监测设备联网分析-联网情况查询统计 | 联网情况查询统计包括按区域、因子、类型进行的查询分析。可按区域查询企业联网设备信息并统计数量，也能按因子查询相关信息及统计不同监测因子的设备数量，还可按废水、废气企业类型查询设备信息并统计数量。 |
| 171 |  | 污染源监测设备联网分析-联网设备历史变化趋势 | 集成联网设备历史监测数据，以统计图或统计表的形式呈现联网设备监测数据历史变化情况。 |
| 172 |  | 污染源监测数据异常分析-电子化运维行为与在线标记位合理性鉴别 | 获取运维记录、废 / 废气监测及标记数据，经清洗、剔除异常值、补全等预处理，构建含标记存在性、类型匹配、时间吻合度校验的模型规则，动态验证运维操作与数据标记逻辑一致性，自动判定标记位缺失、类型不符或时间偏差等异常情况，生成不合理行为企业清单并人工复核，提升数据合规性与运维规范性。 |
| 173 |  | 污染源监测数据异常分析-企业生产、治理设施工况与排放数据合理性鉴别 | 基于废 / 废气监测及标记数据，排查企业以 “停产 / 停排”“停产 / 停炉” 等不规范标记掩盖超标排放行为。获取监测数据与设备日志，经清洗、补全等预处理，构建规则：废水标记时段排水超阈值且污染物超标，废气标记时段氧含量 < 15%、温度 > 80℃且污染物超标则判定异常。系统生成清单并人工复核，保障数据真实。 |
| 174 |  | 污染源监测数据异常分析-视频信息与数据合理性鉴别 | 以站房视频监控的人员活动时段为依据，结合废 / 废气监测及标记数据，分析对应时段 “校准 / 故障 / 维护” 等标记的合理性。若视频显示有人操作却无标记，或标记时段与视频时间偏差超阈值，即判定异常，提示可能存在未规范记录或掩盖数据异常的情况。系统生成异常清单并经人工复核，保障监测数据真实与运维合规。 |
| 175 |  | 污染源监测数据异常分析-企业、行业排放特征与数据合理性鉴别 | 通过分析废水车间排口与总排口流量趋势，结合废气及标记数据，验证排放合理性。针对涉一类重金属企业，利用皮尔逊相关系数统计两排口流量关联，若生产稳定时两者趋势显著偏离，或相关系数低于阈值，则判定异常。经数据预处理，系统生成异常企业清单并人工复核，助力锁定违规排放线索。 |
| 176 |  | 污染源监测数据异常分析-设备、工况故障标记合理性鉴别 | 基于废水排放监测及标记数据，排查企业是否以不规范 “故障 / 事故” 标记掩盖污染物超标或数据异常。获取废水数据、设备日志等，经清洗、补全、匹配等预处理，构建规则：故障标记时段内污染物超标、流量异常、浓度超量程或出现陡升恒值等情况，即判定为异常标记。系统生成清单并人工复核，保障监测数据真实反映设备运行状态。 |
| 177 |  | 污染源监测数据异常分析-设备、工况校准校验标记合理性鉴别 | 基于废 / 废气监测及标记数据，排查企业是否以不规范 “校准校验” 标记掩盖污染物超标或伪造运维记录。获取监测数据、设备日志等，经清洗、补全等预处理，构建规则：废水标记时段污染物浓度变化超阈值，废气标记时段出现标气数据特征且前后超标频繁，则判定异常。系统生成清单并人工复核，保障监测数据真实可信。 |
| 178 |  | 污染排放预测预警-基于在线排放数据的逻辑性鉴别模型 | 整合上海市环境监测中心 20 余个污染源在线异常线索模型，以执法总队检查结果为 “黄金标准” 构建闭环反馈机制。获取废 / 废气监测、标记及执法检查数据，经异常值清洗、标准化等预处理，构建规则与机器学习模型，验证数据逻辑性、合理性等，识别异常。系统生成异常线索与模型评估报告，动态优化模型，提升环境监管精准性与科学性。 |
| 179 |  | 污染排放预测预警-PEMS排放预测模型 | 整合 DCS 等实时数据库中的废 / 废气监测及设备状态标记数据，构建超标预测能力。先筛除 “故障 / 校准” 等异常标记的超标数据，从趋势一致性、数据相关性等维度，利用线性回归分析历史数据规律，形成预警特征库。实时监测时，若数据趋势与特征库匹配度超阈值则触发预警，最终经人工复核输出异常企业清单，提示潜在异常排放行为。 |
| 180 |  | 污染排放特征分析- 行业特征分析-行业污染物浓度特征分析 | 聚焦行业排放共性规律与阈值，横向对比建立行业级排放特征数据库。采集监管、企业、第三方等多源数据，经清洗、标准化预处理后，通过统计分析确定排放阈值，运用时间序列提取时序规律，借助聚类算法识别高污染子类。最终输出阈值报告、时序图谱、聚类结果及管控策略，助力差异化环境监管。 |
| 181 |  | 污染排放特征分析- 行业特征分析-行业污染物总量特征分析 | 借助聚类与时序分析，对行业污染物总量数据分类研究。采集在线监测、设备标记等多源数据，经清洗、特征提取预处理后，运用 K-means 等聚类算法划分排放特征簇，结合 STL 分解等时序分析识别异常波动。通过关联性分析挖掘行业、政策与排放的关系，最终以统计图表呈现分析结果，定位行业、企业及区域异常，提出监管与管控建议。 |
| 182 |  | 污染排放特征分析- 行业特征分析-行业生产特征分析 | 综合运用聚类和时序分析，对涉气、涉水行业的排气量、排水量数据分类研究。通过在线监测、设备标记等多渠道采集数据，经清洗补全与特征提取后，采用 K-means 等算法聚类划分排放特征簇，利用 STL 分解等方法识别周期性波动与异常值。同时构建行业与排放、政策与排放的关联分析，最终以图表展示结果，定位行业、企业及区域异常，为监管与生产调控提供决策依据。 |
| 183 |  | 污染排放特征分析-企业特征分析-企业污染物浓度排放特征分析 | 通过剖析历年污染源浓度数据，挖掘污染物年度排放规律与排口异常行为。采集在线监测、设备标记等多源数据，经清洗缺失值、检测异常值及特征提取预处理后，运用 STL 分解、ARIMA/LSTM 等模型开展时序分析，结合 K-means 等算法进行聚类，构建行业与政策关联分析。最终以图表呈现浓度分布与波动，定位企业、排放口及区域异常，为精准监管与调控提供决策依据。 |
| 184 |  | 污染排放特征分析-企业特征分析-企业污染物浓度夜间/昼间分析 | 采集在线监测、设备标记等多源数据，经清洗缺失值、提取特征等预处理，运用 STL 分解、ARIMA/LSTM 等进行时序分析，结合 K-means 聚类及关联性分析，构建昼夜浓度异常判定规则。最终通过图表呈现昼夜浓度分布与异常，定位企业、排放口及区域异常，为分时段精准监管提供策略建议。 |
| 185 |  | 污染排放特征分析-企业特征分析-企业污染物浓度夏季/冬季分析 | 采集在线监测、设备标记等多源数据，经数据清洗、特征提取预处理，运用 STL 分解、ARIMA/LSTM 等模型开展时序分析，结合 K-means 聚类及关联性分析，构建季节浓度异常判定规则。最终以图表呈现季节浓度分布与异常，定位企业、排放口及区域异常，为冬夏分季精准监管提供管控策略 。 |
| 186 |  | 污染排放特征分析-排口标记特征-排口标记类型特征分析 | 聚焦生产设施、治理设施及设备维护等标记行为，统计标记时长、频次、时间规律及关联特征，识别异常标记模式。采集在线监测、设备标记等数据，经清洗、标准化及匹配预处理后，结合行业属性细化标记规则，利用规则引擎与机器学习模型分析。最终以可视化图表展示标记分布，输出异常报告并给出监管优先级建议，为分类整治提供数据支撑。 |
| 187 |  | 污染排放特征分析-排口标记特征-排口监测设备特征分析 | 聚焦设备选型、安装及运行参数对数据质量的影响，涵盖监测指标覆盖范围、采样频率、校准周期等关键特征。通过采集在线监测、设备标记等数据，经清洗、标准化及匹配预处理，构建设备性能评估与排污口匹配规则。最终输出设备性能报告、选型优化建议及数据质量保障措施，确保设备性能与监测需求匹配，提升数据可靠性。 |
| 188 |  | 污染源监测画像-企业监测画像生成-画像生成模型管理 | 基于企业画像中的在线监测数据、执法监测数据、自行手工监测数据、自行监测结果、排污许可证执行报告检查结果、执法信息等关键指标，构建多维度的量化画像生成模型，态计算企业画像评分和画像等级。 |
| 189 |  | 污染源监测画像-企业监测画像生成-画像工作标题管理 | 支持创建画像生成任务并启动相关工作流程，通过定义任务标题及参数，实现对企业画像生成工作的规范化管理，确保多维度量化模型的执行与应用，为后续画像评分及等级计算提供基础支撑，提升环境监管数据处理的有序性与效率。 |
| 190 |  | 污染源监测画像-企业监测画像生成-企业画像动态管理 | 在画像生成全流程中，企业名单支持动态调整，可进行新增、删除、修改操作。无论是启动画像生成工作前，还是评价工作开展期间，均可灵活变更企业名单。系统提供手动录入及 Excel 模板导入两种方式，方便高效管理企业名单，满足不同场景下数据管理需求，确保画像生成贴合实际监管要求 。 |
| 191 |  | 污染源监测画像-企业监测画像生成-画像工作执行管理 | 画像生成工作支持系统自动执行与人工手动执行两种模式。自动执行时，系统按预设频率抓取当前服务器时间作为计算节点，动态生成评价结果并发布；手动执行需人工设置计算时间点（默认取当前时间），完成运算后同步发布。两种模式灵活适配监管需求，确保企业画像评价的实时性与准确性。 |
| 192 |  | 污染源监测画像-企业监测画像生成-画像生成结果查询 | 以可视化图表或报告形式展示企业画像评分结果和画像评价等级，支持按行业、区域、时间等维度筛选，辅助监管人员快速识别高风险企业。 |
| 193 |  | 污染源监测画像-企业监测画像分析-综合画像视图 | 以企业为单位，集中展示其基本信息、环境行为的核心特征标签，在线监测、执法监测、自行手工监测、自行监测、排污许可证执行报告检查、执法检查等异常次数和占比，以及企业评分及评价等级，构建企业综合画像视图。 |
| 194 |  | 污染源监测画像-企业监测画像分析-排放特征画像 | 按污染物类别展示排放浓度分布及历史波动范围，结合排放稳定性指标分析排放规律性。同时，系统可实现针对一图感知企业排放特征情况，包括废水/废气排放的整体查询、异常特征查询、不同数据的异常查询和异常数据分析。 |
| 195 |  | 污染源监测画像-企业监测画像分析-合规表现画像 | 统计排污许可证执行率、执法处罚记录、整改完成率，并支持查看相关详情信息和过程信息，反映企业合规能力。 |
| 196 |  | 污染源监测画像-企业监测画像分析-治理设施画像 | 展示设备运行状态、运维周期、治理效率，评估设施运行效能。并支持查看历史记录。 |
| 197 |  | 污染源监测画像-企业监测画像分析-企业档案详情 | 聚焦企业多维度业务数据管理。通过信息索引功能，将企业基本信息、监测数据、执法信息、异常筛查结果等污染源信息分类建索，便于用户快速定位。档案详细内容涵盖上述各类信息，还包括排口接入退出及历史排放情况，全方位呈现企业环保信息，为环境监管与数据分析提供详实依据 。 |
| 198 |  | 污染源监测画像-企业监测画像分析-决策支持分析 | 通过多维数据助力环保信用体系建设与决策支持。系统提供企业画像等级变化折线图，直观呈现不同等级企业数量的时间演变；以动态饼图展示各等级占比及具体数量，结合时间轴呈现历年变化；采用饼图 + 表格形式分析各等级中行业分布占比。多维度可视化分析为环境监管与信用评估提供数据支撑。 |
| 199 |  | 污染源监测画像-企业监测画像查询- | 模糊检索：通过全文检索功能，支持输入关键字对企业进行模糊查询。 高级查询：可按行政区划、行业类别、重点源属性、污染类型等多维度筛选条件查询企业画像，也能利用企业标签体系组合查询。 热点搜索：展示高频搜索的企业名称，用户可从列表快速查看对应企业画像。 |
| 200 |  | 污染源监测智能检查助手-数据合规智能分析- | 利用AI数据合规智能体，挖掘污染源数据异常（凭证/超标），按区域/企业/行业分类统计，关联证据链并可视化展示（饼图/柱状图等） |
| 201 |  | 污染源监测智能检查助手-自行监测检查智能分析- | AI自动核查企业材料，对异常问题评分并分类汇总（区域/行业/机构等），挖掘监测造假线索，联动执法部门。统计结果以多图表可视化展示 |
| 202 |  | 污染源监测智能检查助手-排污许可执行智能分析- | 利用 AI 排污许可执行报告检查模型及自动化服务流程，核查名单内执行报告、数据与频次要求，汇总统计异常问题，辅助监管人员掌握执行情况。支持按行政区域、企业分类等多维度分类汇总异常，并用饼图、柱状图等可视化展示统计结果。 |
| 203 |  | 污染源监测智能检查助手-预警问题闭环管理- | 利用辅助检查智能体，对接任务管理模块，将智能检查的预警结果分类推送企业，系统提供辅助检查异常结果和对应整改建议，企业可开展自查自纠工作，上传整改的材料，或者提出异议，形成闭环。 |
| 204 |  | 温室气体监测排放核算与分析-温室气体监测排放核算- | 对接已开展碳排放在线监测的污染源企业的有效审核数据，以及减污降碳中心的企业燃料消耗量、低位发热量等碳排放数据和关键生产过程活动水平数据，基于温室气体监测数据，用实测法核算企业碳排放。 |
| 205 |  | 温室气体监测排放核算与分析-碳排放当量分析- | 碳排放多维分析支持区域/行业/企业多维度筛选，统计总量（直接/间接排放）、分气体排放及强度指标（单位产值/产品/能耗），支持占比分析及排名，通过柱状图/折线图/饼图可视化展示。 |
| 206 |  | 温室气体监测排放核算与分析-企业碳污排放协同分析- | 基于温室气体监测核算的碳排放量与污染物排放进行协同分析，时间序列分析、相关性分析识别协同减排效果。 |
| 207 |  | 长三角船舶污染排放动态核算与分析-船舶静态数据库构建- | 在文献调研和船舶信息数据库的基础上，设计和构建基于大数据的船舶静态数据库包括船舶类型、位、船龄、主机/辅机、锅炉、船队、油品、等船舶信息。 |
| 208 |  | 长三角船舶污染排放动态核算与分析-船舶AIS数据解析关联- | 采集并建立船舶AIS数据的数据库，实现了AIS数据的快速解译、清洗和实时入库。并实时根据每一条AIS相关信息，快速匹船舶的配静态数据，获取船舶类型、位、船龄、主机/辅机、锅炉、船队、油品、等船舶基本信息，并根据AIS数据的有限信息(如定位设备位置计算船舶大小)，对在船舶静态数据库中不存在的船舶信息进行智能化匹配，提高船舶信息的匹配率。 |
| 209 |  | 长三角船舶污染排放动态核算与分析-船舶工况智能识别- | 根据对地航速、航线、目的地、位置等多维信息，采用模式识别、GIS空间分析等技术，自动化识别出每条船舶不同时间内的工况，实现每条船舶AIS动态信息的工况识别。通过开展典型船舶进行工况调查，实现特征船舶为精细化工况识别。 |
| 210 |  | 长三角船舶污染排放动态核算与分析-船舶动态排放计算- | 在船舶静态信息匹、工况识别等基础上，开发AIS船舶排放清单和船舶动态排放计算模型，动态计算单条船舶、多条船舶的排放量，形成全部船舶排放清单。 |
| 211 |  | 长三角船舶污染排放动态核算与分析-船舶整体排放空间分布- | 支持展示基于实时AIS系统计算得出的船舶排放清单，动态更新全国实时的AIS污染物排放信息，地图可以进行放大缩小，绘图方式为矢量绘制，可以根据地图缩放大小自动调整展示精度。 |
| 212 |  | 长三角船舶污染排放动态核算与分析-单条船舶排放分析- | 支持展示单船的运行轨迹与排放详情，可以通过查询获取重点船只的航行轨迹、航行速度、船舶信息等信息，对污染分析提供数据支撑。 |
| 213 |  | 长三角船舶污染排放动态核算与分析-船舶排放特征分析-排放对比分析 | 支持展示基于实时AIS系统计算得出不同时间网格的排放差异，用于对比管控条件对排放的影响，地图可以进行放大缩小，可以通过上方操作按钮切换地图展示的时间类型、区域范围、污染因子等选项。 |
| 214 |  | 长三角船舶污染排放动态核算与分析-船舶排放特征分析-日统计 | 支持按照实时AIS数据统计计算出的数据，对当日不同船型、不同工况下的排放数据进行展示，通过页面上方的操作条对折线图展示内容进行修改默认展示最近7天全国船舶排放的数据变化情况。 |
| 215 |  | 长三角船舶污染排放动态核算与分析-船舶排放特征分析-小时廓线 | 展示统计时间段内船舶排放的小时廓线变化情况，可以通过页面按钮切换统计范围、统计类型、统计因子等，下方折线图展示排放变化，表格展示详细数据。 |
| 216 |  | 长三角船舶污染排放动态核算与分析-船舶排放特征分析-小时排放 | 用于展示船舶排放的小时变化情况，可以通过上方按钮切换统计范围、统计类型、统计因子等，下方折线图展示排放变化，表格展示详细数据。日期、范围、统计类型、因子等按钮功能同上。 |
| 217 |  | 长三角船舶污染排放动态核算与分析-船舶排放特征分析-日排放 | 用于展示船舶排放的日变化情况，可以通过上方按钮切换统计范围、统计类型、统计因子等，下方折线图展示排放变化，表格展示详细数据。日期、范围、统计类型、因子等按钮功能同上。 |
| 218 |  | 长三角船舶污染排放动态核算与分析-船舶排放特征分析-月排放 | 支持展示船舶排放的月变化情况，可以通过上方按钮切换统计范围、统计类型、统计因子等，下方折线图展示排放变化，表格展示详细数据。日期、范围、统计类型、因子等按钮功能同上。 |
| 219 |  | 长三角船舶污染排放动态核算与分析-船舶排放特征分析-年排放 | 支持展示船舶排放的年际变化情况，可以通过上方按钮切换统计范围、统计类型、统计因子等，下方折线图展示排放变化，表格展示详细数据。日期、范围、统计类型、因子等按钮功能同上。 |
| 220 |  | 长三角船舶污染排放动态核算与分析-船舶排放信息共享服务- | 根据长三角空气质量预报预警系统及长三角实时总量平台的数据共享要求，提供共享空间分布页面功能开发，支持展示基于实时AIS系统计算得出的船舶排放清单，地图可以进行放大缩小，可以通过上方操作按钮切换地图展示的时间类型、区域范围、污染因子等选项。 |
| 221 | 监测机构异常分析 | 监测机构能力智能分析 | 对相关监测能力提取的结果进行智能体分析和比对，对机构填报和架构监测报告存在的问题进行快速定位。 |
| 222 |  | 监测机构报告异常分析 | 从多维度解析机构问题，生成机构画像并统计异常信息，形成专用汇总分析。结合最新报告动态更新异常问题报告，为机构管理与监测决策提供支持。 |
| 223 |  | 监测机构现场采样质量分析-现场采样质控标准建设 | 根据现场采样（监测）的相关监测标准和技术规范要求，建立现场采样（监测）过程的关键参数库，包括监测基本信息、监测过程参数、监测结果、质控参数、质控结果、现场监测设备状态参数等。 |
| 224 |  | 监测机构现场采样质量分析-监测机构采样数据对接 | 对接监测机构开展采样的过程数据，包括监测工况、监测基本信息、监测过程参数、监测结果、采样质控数据、现场监测设备状态参数。 |
| 225 |  | 监测机构现场采样质量分析-监测机构采样设备分析 | 聚焦设备合规性与功能性异常，重点核查传感器是否存在故障或异常状态，检定 / 校准日期是否在有效期内，若超期则判定为设备不合规；检查采样管编号与实际使用记录是否匹配、加热温度是否符合技术规范要求；含湿量枪、滤筒等设备标识是否完整且与采样任务对应，同时确认存储与通讯功能是否正常，避免因设备问题导致数据无法记录或传输。 |
| 226 |  | 监测机构现场采样质量分析-监测机构采样过程分析 | 围绕采样流程规范性与参数合理性，核查压力调零是否按时完成且结果合格；含湿量测量值是否在合理范围，是否与烟道实际工况匹配；采样嘴直径选择是否符合预测流速对应的技术要求；采样方式选择是否适配监测场景；采样时长、采气体积等参数是否满足监测标准，同时对比平均流速、风量等数据与烟道实际运行情况，判断是否存在流程遗漏或参数异常。 |
| 227 |  | 监测机构现场采样质量分析-监测机构采样质控操作分析 | 以质控结果有效性与异常预警为核心，检查压力调零、气密性检查是否通过，未通过则判定为质控不合格，采样数据无效；核算等速跟踪率是否符合技术规范要求（通常需达到一定阈值，如 90%-110%），低于或超出阈值则视为采样精度不达标；针对流量计前压力、传感器等异常记录，分析异常发生原因，判断是否因设备故障、操作失误导致，同时评估异常对采样数据准确性的影响程度，确定数据是否可采用或需重新采样。 |
| 228 |  | 监测机构实验过程质量分析-采样仪器设备间智能分析 | 通过记录人员进出与设备存取时间，并与出入库记录交叉核对，同时监测设备间连续无人时长以识别异常空闲（超过阈值则提示可能存在未采样即出报告的风险），从而确保采样过程和报告的真实性。 |
| 229 |  | 监测机构实验过程质量分析-样品交接室智能分析 | 通过记录人员携带样品进出交接室的时间并与交接单、流转单交叉核对，同时监控样品停留时长以确保有效性，并监测交接室连续无人时长以识别异常空闲（超过阈值则提示可能存在未按规定进行样品交接即出报告的风险），从而确保样品交接的规范性和检测报告的真实性。 |
| 230 |  | 监测机构实验过程质量分析-制样室智能分析 | 通过记录人员携带样品进出制样室的时间并与相关记录核对，同时监控风干操作及时间以识别违规行为，并检测制样过程是否符合规范（如研磨、过筛等必要操作），同时监测制样室连续无人时长以识别异常空闲（超过阈值则提示可能存在未按规定进行制样操作的风险），从而确保样品制备的规范性和检测结果的真实性。 |
| 231 |  | 监测机构实验过程质量分析-样品前处理过程智能分析 | 该通过智能视觉技术监控样品流转时间与位置信息（结合停留时间判断有效性），并识别实验人员的预处理操作动作是否符合规范，从而有效判定样品有效性，防范未按规定处理而直接出报告的风险。 |
| 232 |  | 监测机构实验过程质量分析-实验分析过程智能分析 | 通过实时监控实验人员进出实验室的时间并与相关记录核对，同时统计在岗人数以确保符合标准方法要求（如恶臭嗅辨需4-6人），并记录样品停留时间以判断其有效性，同时识别实验人员操作动作的起止以确认实验真实开展（如上机分析、嗅辨），从而全面确保实验室操作的规范性、人员配置的合规性及样品和数据的真实性。 |
| 233 |  | 监测机构实验过程质量分析-实验区出入口智能分析 | 通过实时监控并记录实验区人员进出时间，同时监测实验区连续无人时长以识别异常空闲（超过阈值则提示可能存在未分析即出报告的风险），从而确保报告的真实性。 |
| 234 |  | 监测机构实验过程质量分析-样品瓶清洗间智能分析 | 通过实时记录清洗间人员进出时间（可与相关记录核对），监测法定工作日清洗间连续无人情况以防止容器未清洗，并识别人员是否执行规范清洗动作（如使用去离子水等），从而确保清洗操作的规范性和有效性。 |
| 235 | 环境污染溯源分析 | 大气污染溯源分析-多源数据联动污染源识别 | 依托MILVUS向量数据库对超标污染物成分进行快速检索，筛选出成分匹配度≥70%的潜在污染源企业。同时，结合风向玫瑰图算法分析上风向主导区域，综合成分相似度、风向影响权重以及距离衰减模型，进行多维动态评分，最终精准排序并锁定3至5家高概率关联污染源企业，生成结构化优先级清单。 |
| 236 |  | 大气污染溯源分析-历史案例辅助溯源推理 | 智能体通过调取近三年内的历史超标案例库分析转化为当前溯源分析中的规则权重因子，通过对潜在污染源企业的初步清单进行二次置信度加权修正，结合行业排放特性、地理空间关系及气象条件等多维参数，生成优化后的二次风险排名，提升复杂场景下的溯源准确性。 |
| 237 |  | 大气污染溯源分析-传统数值模式比对结果反向输入及优化 | 基于传统模式结果对比后的反向输入 |
| 238 |  | 大气污染溯源分析-溯源企业跟踪评估 | 在模型分析清单基础上结合人工研判和污染源预管控对象确认风险排查名单，协助属地及时发现问题源头，及时下发任务处置，及时反馈跟踪。 |
| 239 |  | 大气污染溯源分析-结构化超标分析报告生成 | 基于知识库中预设的标准化报告模板，智能体可自动整合多维度关键信息，实现高效、精准的分析报告生成。 |
| 240 |  | 水污染溯源分析-无人机数据集成 | 依托无人机搭载高光谱 / 热红外成像仪及水质传感器，采集水质空间分布、水温异常区域及不同水深水质数据，通过 4G 网络实时传输至系统，构建多维度监测数据源 |
| 241 |  | 水污染溯源分析-数据预处理与质控 | 系统内置清洗管道，对采集数据进行格式、值域、逻辑三级校验，结合模型精度评估模块优化参数；利用机器学习模型实现水面污染物图像去噪、特征提取与精准识别。 |
| 242 |  | 水污染溯源分析-水污染动态预警 | 基于水质指标与污染物识别率，面积占比，设定四级预警阈值；系统自动触发预警工单，通过移动端，pc端等多渠道推送至监测、应急等岗位，实现污染及时响应。 |
| 243 |  | 水污染溯源分析-水污染扩散模拟 | 融合河网水动力、水文气象数据构建污染源扩散模型，以预警时刻为起点，模拟预测 1 到 48 小时污染团空间位置、影响范围及浓度变化，为应急处置提供数据支撑。 |
| 244 |  | 水污染溯源分析-水污染溯源技术体系 | 梳理排污口、企业、污染物等多源数据构建知识图谱，建立特征污染物数据库；结合粒子漂移模型反推漂浮物历史轨迹，关联排污口位置实现污染源快速溯源。 |
| 245 |  | 水污染溯源分析-水污染应急处置联动机制 | 系统预设分级预警规则，自动生成任务工单并对接多部门协同平台；基于扩散模拟结果智能规划采样布点，整合排污口地理信息与移动监测数据辅助现场排查。 |
| 246 |  | 水污染溯源分析-预警和溯源信息可视化 | 通过 GIS 平台动态展示无人机轨迹、预警区域及污染扩散范围，支持地图交互；利用仪表盘、趋势图实时呈现水质指标、模型结果，直观辅助管理决策。 |
| 247 |  | 水污染溯源分析-分析报告智能生成 | 按标准化模板自动生成含事件概况、成因分析、处置建议的富媒体报告，支持按用户角色（监测 / 应急 / 管理）定制内容，可自定义章节结构与图表优先级。 |
| 248 | 应急监测决策分析 | 应急事件现状分析 | 实时采集应急事件的时间、地点等基础信息，融合现场传感器、人工上报及第三方平台数据，借助 GIS 精准定位污染区域，直观呈现影响范围，自动提取事件类型、污染物种类及初始浓度，为应急决策筑牢数据根基 。 |
| 249 |  | 污染趋势模拟预测 | 智能体综合气象条件、污染物排放及历史案例，模拟污染物在不同气象下的距离与浓度变化变化关系，预测未来 48 小时污染趋势，包括峰值时间、范围扩展及敏感区域预警，参照历史处置效果辅助研判 。 |
| 250 |  | 应急监测预案生成 | 依据现状与趋势结果，遵循 “重点加密、边缘覆盖” 原则，综合污染源、扩散趋势与周边敏感点分布，确定监测点位数量与坐标，配套推荐监测设备、采样频率及物资调配建议 。 |
| 251 |  | 应急监测综合分析 | 自动生成结构化报告，涵盖风险源、敏感点、周边企业应急力量、污染浓度变化及应对措施，以图文并茂形式展示处置过程与效果，总结经验形成案例库，助力应急决策 。 |
| 252 | 环境监测任务管理 | 监测站点统一管理- 站点编码与分类管理​ | 制定统一编码规则，规范建立分类目录，对编码进行分类与维护。 |
| 253 |  | 监测站点统一管理- 站点基础信息管理 | 对站点进行基础信息录入、数据对接和信息更新与审核。 |
| 254 |  | 监测站点统一管理- 站点设施动态管理 | 包含设施台账管理、设施状态监控、设施维护管理。 |
| 255 |  | 监测任务分类管理- 按监测要素分类 | 按照大气、地表水、海洋等监测要素进行分类。 |
| 256 |  | 监测任务分类管理- 按任务性质分类 | 包含常规监测、专项监测和应急监测。 |
| 257 |  | 监测任务分类管理- 按时间维度分类 | 主要分为年度任务、季度任务、月度任务和临时任务。 |
| 258 |  | 监测任务模板配置管理- 预设标准监测任务模板 | 设置模板结构，采用三级模板体系，一级模板为监测要素（如大气），二级模板为任务性质（如专项监测），三级模板为具体任务场景（如 "秋冬季大气污染攻坚专项监测"）。 |
| 259 |  | 监测任务模板配置管理- 监测任务模板参数配置 | 包含监测项目配置、方法标准配置、采样要求配置、报告格式配置等。 |
| 260 |  | 监测任务模板配置管理- 监测任务模板管理功能 | 包含模板版本控制、模板导入导出、模板智能推荐。 |
| 261 |  | 监测任务创建- 计划监测任务创建 | 包含周期性执行规则配置、智能资源预分配、历史任务复用。 |
| 262 |  | 监测任务创建- 联动监测任务创建 | 联动监测任务主要是通过与系统外的业务系统进行对接开展联动的监测任务，主要包含固定污染源系统、应急指挥系统、环境执法系统。 |
| 263 |  | 监测任务创建- 自动触发监测任务 | 包含规则引擎配置、动态任务生成、智能推送执行 |
| 264 |  | 监测检查任务创建-排污单位现场采样检查任务 | 通过系统定期分析各区监测机构开展的采样情况数据，根据采样数据的完成情况创建监督检查任务并下发给各区。 |
| 265 |  | 监测检查任务创建-排污单位自行监测检查任务 | 通过系统定期分析各区排污单位的自行监测完成情况，根据完成情况创建自行监测检查监督任务并下发给各区。 |
| 266 |  | 监测检查任务创建-运维机构运维工作检查任务 | 通过系统定期分析各区监测站点运维机构的运维任务执行情况的，根据运维任务完成情况创建运维机构检查监督任务并下发给各区。 |
| 267 |  | 监测站点关联筛选- 空间维度筛选 | 支持行政区筛选、流域筛选、网格筛选。 |
| 268 |  | 监测站点关联筛选- 监测要素筛选 | 支持多要素组合筛选（如大气 + 水质），每个要素下细分具体参数（如大气→PM₂.₅、臭氧、NO₂；水质→溶解氧、氨氮、总磷）。 |
| 269 |  | 监测站点关联筛选- 站点属性筛选 | 属性包含设备能力、运行状态和监测状态 |
| 270 |  | 监测频率设置- 常规站点基础频率 | 按监测要素与站点等级差异化设置。 |
| 271 |  | 监测频率设置- 敏感区域高频监测 | 针对化工园区、饮用水源地一级保护区、生态红线区等敏感区域，支持单站点或区域批量配置高频次监测（如每小时 1 次），自动触发设备预热与数据上传机制。 |
| 272 |  | 监测频率设置- 应急场景临时加密 | 污染事件处置期间（如河道油污泄漏），支持临时设置超高频监测（如每 15 分钟 1 次）。针对进博会、春节等特殊时期，支持按周 / 月维度批量设置保障区域内站点频率提升。 |
| 273 |  | 监测任务审核- 多级电子审核流程 | 包含初审（系统自动校验）、复核（资源调度验证）和终审（电子签章审批）。 |
| 274 |  | 监测任务审核- 智能校验规则引擎 | 包含内置规则库、技术规范、质量控制、安全要求和动态规则更新。 |
| 275 |  | 监测任务审核- 审核进度看板 | 实时显示任务所处审核阶段（初审中 / 复核中 / 终审中）、停留时间（如“任务 002 在复核环节已停留 4 小时”）；异常任务高亮（如超期未审核任务标红），支持一键催办（自动发送短信至审批人）。 |
| 276 |  | 监测任务推送- 分级推送机制 | 区域自动分配：系统根据监测站点的区域属性，自动将任务推送至对应市、区两级监测人员。支持自定义区域划分规则（如将化工集中区单独划分为特殊监管单元）。 |
| 277 |  | 监测任务推送- 多渠道同步 | 支持系统消息、短信提醒、移动端推送、推送外部系统等多渠道推送功能。 |
| 278 |  | 监测任务推送- 推送内容精细化 | 包含推送任务信息、采样点位地址、监测项目列表、执行标准。 |
| 279 |  | 监测任务督办-任务进度跟踪 | 督办人员进入任务界面后，可直观查看任务当前状态、与计划进度的偏差，随时查看任务详情，掌握整体进展。 |
| 280 |  | 监测任务督办-预警提醒机制 | 在预警规则设置页面，支持自定义多级时间预警，可配置不同级别通知方式。针对任务进度滞后超 20% 或监测数据异常等情况，系统触发智能预警，并生成包含异常任务名称、责任人及详情的预警简报，自动推送至管理人员及移动端 。 |
| 281 |  | 监测任务督办-督办与协调 | 督办人员发现任务滞后或异常时，点击任务详情页 “发起督办” 按钮，可通过预设模板快速填写督办意见，也可手动输入要求与期望完成时间。系统自动生成督办工单，记录督办发起时间、内容、接收人，后续每一次沟通回复均按时间线留存，形成完整督办历史链。 |
| 282 |  | 监测任务反馈- 手工上传反馈 | 提供 PC 端上传入口与移动端上传模块，支持多文件批量上传，兼容格式包括：图片、数据文件、视频、文档。 |
| 283 |  | 监测任务反馈- 外部系统对接反馈 | 定期查询外部系统任务状态（如 “已接收”“采样中”“分析中”“完成”），异常状态（如 “超时未启动”）自动触发预警；任务完成后，外部系统通过 API 返回监测结果（含数据、报告、现场影像），系统自动解析并匹配至原任务，更新任务完成进度。 |
| 284 |  | 监测任务完成统计- 分级分类进度统计 | 包含市级总览、区级细分、类型细分统计。 |
| 285 |  | 监测任务完成统计- 多维度对比分析 | 包含区域横向对比、时间纵向对比。 |
| 286 |  | 监测任务完成统计- 数据筛选与导出 | 支持按 “任务发起时间”（如 2024-01-01 至 2024-10-31）、“任务状态”（进行中 / 已完成 / 超时）、“任务来源”（市级下发 / 区级自建）等条件过滤进行任务数据筛选和导出。 |
| 287 |  | 监测任务自动报告- 多类型模板库构建 | 内置标准化模板，包括常规报告、专项报告等。 |
| 288 |  | 监测任务自动报告- 数据自动填充与智能分析 | 包含动态数据抽取、数据摘要、趋势分析、可视化图表等。 |
| 289 |  | 监测任务自动报告- 人机协同编辑与输出 | 支持人工调整图表样式（如修改配色方案、添加数据标注）、补充现场照片（如应急报告中插入污染现场影像）、修订文字描述（如补充 “本次监测未覆盖雨季面源污染影响”）。 |
| 290 |  | 监测任务移动端- 任务接收与展示 | 实时同步后台任务数据，按 “待办 / 进行中 / 已完成 / 超时” 分类展示，支持搜索（如任务编号、监测要素）与过滤（如按区域、任务类型）。 |
| 291 |  | 监测任务移动端- 任务详情与操作 | 包含基础信息、执行指南、导航功能，支持任务签收 / 驳回（如因设备故障需驳回重新分配），记录操作日志。 |
| 292 |  | 监测任务移动端- 现场数据采集 | 表单式设计，按监测要素（大气 / 水 / 土壤）动态加载字段，支持自动填充、快速选择、多媒体附件、离线作业支持、离线地图提前下载（如监测区域 1:1 万比例尺地图），支持离线点位导航与轨迹记录。 |
| 293 |  | 监测任务移动端- 实时质量控制 | 支持逻辑校验、完整性校验、实时比对、异常数据标红显示等功能。 |
| 294 |  | 监测任务移动端- 设备与资源管理 | 支持扫码查看设备档案、资源调度申请。 |
| 295 |  | 监测任务移动端- 统计与反馈 | 包含资源调度申请、数据查询与分析以及实时数据看板等功能。 |
| 296 | 环境监测智能分析大模型 | 数据预处理-数据采集-结构化数据采集 | 首先根据训练需求进行人工编制，然后再通过数据导入采集方式，主要编制并采集环境监测领域结构化数据7500条，涵盖大气环境2100条、水环境2100条、声环境700条、土壤700条、自然生态700条、污染源1200条数据记录。 |
| 297 |  | 数据预处理-数据采集-非结构化数据采集 | 通过文件导入、文件批量导入等自主采集方式，主要采集环境监测领域非结构化数据21100个，涵盖大气环境3600个、水环境3600个、声环境1300个、土壤1300个、自然生态1300个、污染源1000个文档数据。 |
| 298 |  | 数据预处理-数据处理-格式规范化 | 需处理多格式文档，其中知识RAG数据涵盖大气环境3000个、水环境3000个、声环境1200个、土壤环境1200个、自然生态1200个、污染源10000个文档，需将PDF、Word等格式转换为文本格式；标注测试数据包括大气500条、水环境500条、声环境300条等，采用EXCEL、Markdown格式；Schema元数据涉及大气100条、水环境100条等，以Markdown格式存储；智能报告、问屏、会商数据也需按对应格式处理，整体覆盖上万文档和数千条记录的格式转换与统一。 |
| 299 |  | 数据预处理-数据处理-异常值检测与处理 | 通过自动化手段结合人工抽样核验，对大气环境2100条、水环境2100条、声环境700条、土壤700条、自然生态700条、污染源1200条结构化数据，以及接口传输的大气、水、声、土壤、生态、污染源等领域的实时/历史监测数据，进行识别并剔除或修正异常数据，确保各模块数据集质量，为后续分析应用提供可靠基础。 |
| 300 |  | 数据预处理-数据处理-重复数据去重 | 针对知识RAG数据展开大规模去重工作，涵盖大气环境3000个、水环境3000个、声环境1200个、土壤环境1200个、自然生态1200个、污染源10000个文档，基于文档内容特征字段识别重复文档并执行去重，避免模型对相同信息过度学习，涉及上万文档的比对与处理。 |
| 301 |  | 数据预处理-数据处理-噪声数据剔除 | 知识RAG数据处理中，需对大气3000个、水环境3000个、污染源10000个等文档去除特殊字符、HTML标签等无意义内容；智能报告数据处理涵盖大气300条、水环境300条等数据中的噪声，通过系统性剔除工作提升数据质量，涉及上万文档和数千条记录的噪声清理。 |
| 302 |  | 数据预处理-数据处理-数据脱敏与隐私保护 | 对知识RAG数据中的敏感信息进行脱敏，涉及大气3000个、水环境3000个、污染源10000个等文档，采用去标识化、匿名化等方法去除或隐藏个人身份信息、敏感业务信息，覆盖上万文档的敏感信息识别与处理，确保符合法规要求。 |
| 303 |  | 数据预处理-数据处理-编码标准化 | Schema元数据处理中，需统一大气100条、水环境100条、污染源100条等元数据的表名、字段名中英文映射，消除命名歧义；补充关键字段业务逻辑说明，建立“业务术语-数据字段”对应关系，涉及多领域数百条元数据的标准化梳理与关联构建，为自然语言解析提供支撑。 |
| 304 |  | 数据预处理-接口服务-元数据接口 | 主要用于从业务核心系统抽取元数据，服务于语料治理，涉及大气环境、水环境、声环境、土壤环境、生态监测、污染源监测等多个领域。其中，大气环境Schema元数据100条、水环境Schema元数据100条、声环境Schema元数据50条、土壤环境Schema元数据50条、生态监测Schema元数据50条、污染源监测Schema元数据100条，完成这些元数据的采集、结构化、标准化校验及索引构建等工作，为大模型理解数据结构与业务含义提供支撑，整体覆盖数百条元数据的抽取与处理流程。 |
| 305 |  | 数据预处理-接口服务-知识库接口 | 将预处理后的数据同步推送至知识库系统的功能，涉及多类数据。知识RAG数据中，大气环境3000个文档、水环境3000个文档、声环境1200个文档、土壤环境1200个文档、自然生态1200个文档、污染源10000个文档，经预处理后通过该接口推送；标注测试数据里，大气环境500条、水环境500条、声环境300条、土壤环境300条、自然生态300条、污染源500条，完成处理后也通过此接口推送，保障知识库系统获取大量规范化数据，支撑智能问答等功能。 |
| 306 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识切片 | 在知识RAG数据的文档切分环节，需对大量文档进行结构化与非结构化切分。其中，大气环境知识RAG数据3000个文档、水环境3000个、声环境1200个、土壤环境1200个、自然生态1200个、污染源10000个，均需根据文本结构（章节、段落）或句子数量、字符长度进行切分，同时保留上下文信息并为每个片段编号标记。 |
| 307 |  | 知识库建设-知识建模与组织-元信息标注 | 知识 RAG 数据中，大气、水、声等领域共约 19600 个文档需人工鉴别内容并手工录入元数据，污染源知识 RAG 数据还需添加 “排放标准”“执法检查” 等主题标签及上下文关联标注；标注测试数据中，大气 500 条、水环境 500 条、声环境 300 条等需标注问题类型、难度等级、数据来源等信息。 |
| 308 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识图谱建模 | 构建覆盖环境监测全要素的动态图谱，涉及定义如污染物、监测站点、政策条款等核心实体、提取企业与监测站点位置关系、政策与污染物管控关联等实体关系。通过 BiLSTM-CRF、BERT 等模型对大气、水、污染源等多领域文本进行实体识别与关系抽取，利用 Neo4j 存储并建立索引，同时支持增量更新（如每日同步监测数据关联关系）。 |
| 309 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识抽取 | 对多领域文本进行实体与关系提取。采用规则引擎与深度学习模型结合的方式，从大气、水、污染源等领域的上万文档中抽取实体及关系，并解决实体消歧。 |
| 310 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识增强 | 对知识 RAG 数据和标注测试数据进行多样化处理。其中，大气、水、污染源等知识 RAG 数据共约 19600 个文档，需通过同义词替换、句子重组、添加噪声、文档拼接等方式增强；标注测试数据，如大气 500 条、水环境 500 条、声300条、土壤300条、自然生态300条、污染源300条，采用同类方法扩充多样性。 |
| 311 |  | 知识库建设-知识更新与进化-变更检测与版本管理 | 针对知识图谱的动态更新，每日同步最新监测数据，触发图谱节点与关系的增量更新，同时保留历史图谱快照以支持时间维度回溯分析。 |
| 312 |  | 知识库建设-知识更新与进化-用户行为驱动进化 | 基于用户反馈优化知识库，记录智能问答、问数等场景的用户交互数据，如大气问答的多轮对话、问数查询记录等，分析高频错误类型，并将用户提供的优质问答对注入训练集。 |
| 313 |  | 知识库建设-知识质量与安全-质量检查 | 覆盖多类数据的准确性与合规性验证，智能报告数据需人工抽样检查语料库正确性及业务逻辑一致性；智能问数标注测试数据需过滤无效 SQL 并检查语法与逻辑；知识 RAG 数据需验证处理后正确率，标注测试数据需确保准确率。 |
| 314 |  | 知识库建设-知识质量与安全-多语言对齐检查 | 针对环境监测领域的多语言知识文档开展对齐校验工作，覆盖大气、水、声、土壤、生态、污染源等多个领域的政策文件、技术规范、监测报告等。需对中英文版本的环境术语、法规条款、监测指标进行映射对齐，确保不同语言版本在实体、关系及语义上的一致性。通过建立环境领域多语言对照词典、利用机器翻译模型辅助校验等方式，保障跨语言知识的准确性与关联性，为多语言环境监测智能问答、报告生成等功能提供支撑。 |
| 315 |  | 知识库建设-知识质量与安全-安全检查 | 对全领域知识库数据进行敏感词检测、法规条款验证，确保政策解释与原文一致，并建立违规拦截机制。 |
| 316 |  | 环境监测智能分析-智能问数智能体建设-角色与对话框架设计-角色设定与身份管理 | 智能问数智能体定位 “专业严谨的环境数据分析专家”，对管理人员和技术用户设计差异化权限与交互模式。管理人员侧重数据概况，访问范围为公开汇总数据，问数精度保留 1 位小数；技术用户侧重数据严谨性，可访问全量数据，精度支持 3 位小数，覆盖环境问数全场景。 |
| 317 |  | 环境监测智能分析-智能问数智能体建设-角色与对话框架设计-对话流程设计与结构化脚本 | 涵盖用户指令输入、意图识别、数据定位、分析计算、结果展示全链路。意图识别含自然语言解析、分类及上下文理解；污染趋势分析等场景含数据筛选、时序关联、趋势可视化模块，配套超时与异常处理机制。 |
| 318 |  | 环境监测智能分析-智能问数智能体建设-能力构建与流程编排-提示词工程 | 针对 6 大领域开展深度优化，梳理指标、时间、空间等核心关键词，采用结构化框架规范指令格式，设计多轮交互话术引导完善模糊指令，建立测试集并通过反馈调整关键词权重与指令结构。 |
| 319 |  | 环境监测智能分析-智能问数智能体建设-能力构建与流程编排-知识工程 | 构建多源知识库，分基础层、业务层、决策层，结合 RAG 技术支撑意图解析，定期同步最新环保政策与监测标准，识别知识缺口。 |
| 320 |  | 环境监测智能分析-智能问数智能体建设-能力构建与流程编排-工具开发及框架集成 | 定制开发 NL-SQL、数据分析、图表呈现等核心插件，实现自然语言转 SQL、数据计算分析、专业图表生成等功能，集成业务与通用工具，通过中间库对接数据，保障安全与权限控制。 |
| 321 |  | 环境监测智能分析-智能问数智能体建设-能力构建与流程编排-流程编排与逻辑控制 | 基于规则驱动与动态路径规划设计流程，含模糊表达处理、子任务规划、步骤控制与异常恢复。子任务按依赖关系排序，支持异常重试与断点续行，人工干预留痕可追溯。 |
| 322 |  | 环境监测智能分析-智能问数智能体建设-上下文与多轮对话管理-上下文建模与状态管理 | 通过 BERT-Large 模型捕捉对话关联，维护多轮上下文，记录查询对象、时空范围等状态并实时更新，支持会话归档与中断恢复，保障跨轮次意图理解。 |
| 323 |  | 环境监测智能分析-智能问数智能体建设-上下文与多轮对话管理-用户画像与长期记忆机制 | 基于问数历史与操作记录构建画像，记录用户常用指标、时空范围等偏好，通过强化学习优化模型参数，支持隐私重置与关闭记录。 |
| 324 |  | 环境监测智能分析-智能问数智能体建设-上下文与多轮对话管理-多会话并行与多用户管理 | 支持多用户同时发起请求，通过动态线程池与会话隔离避免冲突，按优先级调度资源，核心业务优先处理，保障响应效率。 |
| 325 |  | 环境监测智能分析-智能问数智能体建设-智能体评估与部署-方案设计 | 制定评估方案，功能测试含单表查询、多表关联等场景，验证结果准确性；性能测试覆盖响应时间、并发承载等指标。 |
| 326 |  | 环境监测智能分析-智能问数智能体建设-智能体评估与部署-可用性评测 | 建立提示词测试集涵盖各类业务场景，评估意图识别准确率与结果匹配度，邀请用户实测并收集反馈，调整提示词模板与交互话术优化体验。 |
| 327 |  | 环境监测智能分析-智能问数智能体建设-智能体评估与部署-安全性评测 | 针对问数数据安全设计专项测试，含敏感数据访问权限控制、查询结果脱敏处理，通过工具扫描与人工测试验证防护机制，确保符合数据安全规范。 |
| 328 |  | 环境监测智能分析-智能问数智能体建设-智能体评估与部署-智能体部署 | 将智能体部署至系统平台，配置硬件资源、中间库连接及插件依赖环境，完成后验证全流程功能，实时监控响应时间、资源占用等性能指标，保障稳定运行。 |
| 329 |  | 环境监测智能分析-智能报告智能体建设-角色与对话框架设计-角色设定与身份管理 | 智能报告智能体定位 “资深环境监测报告编撰专家”，针对管理人员和技术用户设计差异化权限与交互模式。管理人员侧重报告概况，数据访问范围为汇总分析结果，报告复杂度低；技术用户侧重数据严谨性，可访问全量数据，报告包含详细计算与来源说明，覆盖环境监测全领域。 |
| 330 |  | 环境监测智能分析-智能报告智能体建设-角色与对话框架设计-对话流程设计与结构化脚本 | 涵盖用户需求输入、意图识别、大纲生成、数据提取、文本生成、格式输出全链路。为大气月报等场景编写脚本，如大气报告含污染物浓度分析、超标原因研判、管控建议模块；意图识别解析报告类型与参数，配套超时及异常处理机制。 |
| 331 |  | 环境监测智能分析-智能报告智能体建设-能力构建与流程编排-提示词工程 | 针对 6 大领域设计多层次指令模板，含系统级角色约束、任务级生成规则，动态注入用户需求与数据参数。通过反幻觉机制确保结论基于数据，结合 bad-case 分析迭代优化，覆盖各类报告生成场景。 |
| 332 |  | 环境监测智能分析-智能报告智能体建设-能力构建与流程编排-知识工程 | 构建多维度知识库，含环境监测标准、报告模板、数据关联规则等，分基础层、模板层、应用层、专家层。定期同步最新政策与标准，通过智能匹配支撑报告生成。 |
| 333 |  | 环境监测智能分析-智能报告智能体建设-能力构建与流程编排-工具开发及框架集成 | 定制大纲生成、文本生成、报告及 PPT 编辑输出插件，实现 Markdown/HTML/PDF 等格式转换。集成至平台，与数据接口协同调试，保障流程顺畅。 |
| 334 |  | 环境监测智能分析-智能报告智能体建设-能力构建与流程编排-流程编排与逻辑控制 | 基于规则驱动拆解任务，按依赖关系排序执行。配置分支逻辑，异常时保全上下文并断点续行，支持人工干预。 |
| 335 |  | 环境监测智能分析-智能报告智能体建设-上下文与多轮对话管理-上下文建模与状态管理 | 通过 BERT-Large 模型维护多轮对话上下文，记录报告类型、时间范围等状态，用户曾查某区域数据则后续报告默认关联。支持会话归档与中断恢复，实时更新状态确保连贯性。 |
| 336 |  | 环境监测智能分析-智能报告智能体建设-上下文与多轮对话管理-用户画像与长期记忆机制 | 基于用户身份与操作记录构建画像，如管理人员侧重概况，技术用户侧重数据严谨性，记录用户对报告的修改以优化模型参数。 |
| 337 |  | 环境监测智能分析-智能报告智能体建设-上下文与多轮对话管理-多会话并行与多用户管理 | 多会话并行与多用户管理：支持多用户同时生成报告，采用动态线程池与会话隔离避免冲突。按报告紧急度调度资源，应急报告优先处理，保障响应效率。 |
| 338 |  | 环境监测智能分析-智能报告智能体建设-智能体评估与部署-方案设计 | 制定评估方案，功能测试验证报告准确性、完整性；性能测试测生成耗时、并发承载，覆盖各类场景用例。 |
| 339 |  | 环境监测智能分析-智能报告智能体建设-智能体评估与部署-可用性评测 | 集成 A/B 测试框架，对比不同提示词版本的报告质量。收集用户对格式与内容的反馈，迭代优化模板与生成逻辑，提升适配性。 |
| 340 |  | 环境监测智能分析-智能报告智能体建设-智能体评估与部署-安全性评测 | 测试敏感数据脱敏、权限控制，通过工具扫描与人工审计确保符合数据安全法规，操作日志保留 2 年。 |
| 341 |  | 环境监测智能分析-智能报告智能体建设-智能体评估与部署-智能体部署 | 采用容器化架构部署至平台，配置硬件资源、数据库连接及插件依赖。部署后验证全流程功能，监控运行性能确保稳定。 |
| 342 |  | 环境监测智能分析-智能问屏智能体建设-角色与对话框架设计-角色设定与身份管理 | 智能问屏智能体定位 “场景聚合型决策可视化专家”，针对管理人员与技术人员设计差异化权限。管理人员侧重全域监测态势大屏，数据访问范围为区域汇总数据，大屏复杂度低；技术人员支持深度分析大屏，可访问点位明细数据，大屏含多维度分析组件，覆盖环境监测决策全场景。 |
| 343 |  | 环境监测智能分析-智能问屏智能体建设-角色与对话框架设计-对话流程设计与结构化脚本 | 涵盖用户指令输入、意图识别、数据聚合、布局规划、大屏渲染全链路。大气大屏含实时浓度、趋势变化、风险预警模块；水环境大屏关联断面分布、指标对比逻辑；声环境大屏包含功能区达标率、噪声源分布等，配套细分场景处理机制。 |
| 344 |  | 环境监测智能分析-智能问屏智能体建设-能力构建与流程编排-提示词工程 | 针对 6 大领域设计多层次指令模板，支持参数化调整。通过动态优化机制迭代模板，结合用户反馈调整关键词权重，确保提示词适配各类大屏生成场景。 |
| 345 |  | 环境监测智能分析-智能问屏智能体建设-能力构建与流程编排-知识工程 | 知识工程：构建含大屏布局模板、数据关联规则的知识库，整合测试数据，建立用户需求 - 组件类型 - 数据维度映射关系，维护环境领域术语库。 |
| 346 |  | 环境监测智能分析-智能问屏智能体建设-能力构建与流程编排-工具开发及框架集成 | 定制意图识别、大屏布局、异步渲染等插件，集成至 MAP 平台，与数据接入、图表呈现插件协同调试，实现专业图表生成。 |
| 347 |  | 环境监测智能分析-智能问屏智能体建设-能力构建与流程编排-流程编排与逻辑控制 | 基于 MAP 平台设计大屏生成流程，意图识别后触发布局插件，数据聚合完成调用渲染插件。配置分支逻辑，异常时自动切换备用数据源，测试多场景流程组合。 |
| 348 |  | 环境监测智能分析-智能问屏智能体建设-上下文与多轮对话管理-上下文建模与状态管理 | 通过会话存储维护多轮上下文，用户先要求 “生成大气大屏”，后续 “添加风速数据” 时自动关联前文时间与区域。实时更新会话状态，支撑跨轮次意图连贯理解。 |
| 349 |  | 环境监测智能分析-智能问屏智能体建设-上下文与多轮对话管理-用户画像与长期记忆机制 | 基于历史操作构建画像，如管理人员常需 “区域排名声环境大屏”，系统优先加载对应模板。长期记忆用户偏好，分析操作记录优化画像精度，提升模板匹配效率。 |
| 350 |  | 环境监测智能分析-智能问屏智能体建设-上下文与多轮对话管理-多会话并行与多用户管理 | 支持多用户同时发起请求，通过动态线程池与会话隔离避免冲突。按大屏复杂度调度资源，测试 100 并发场景确保响应稳定。 |
| 351 |  | 环境监测智能分析-智能问屏智能体建设-智能体评估与部署-方案设计 | 评估方案含功能测试性能测试、兼容性测试。大气大屏测试 “颗粒物雷达图”“源解析热力图” 等专业组件。 |
| 352 |  | 环境监测智能分析-智能问屏智能体建设-智能体评估与部署-可用性评测 | 邀请用户实测，收集对大屏布局合理性、交互便捷性的反馈，通过问卷与行为分析识别问题，优化组件排列与操作逻辑。 |
| 353 |  | 环境监测智能分析-智能问屏智能体建设-智能体评估与部署-安全性评测 | 测试敏感信息脱敏、权限控制、渲染内容防篡改。模拟攻击场景，工具扫描与人工渗透确保合规。 |
| 354 |  | 环境监测智能分析-智能问屏智能体建设-智能体评估与部署-智能体部署 | 部署至平台，配置 GPU 资源、数据库连接及插件依赖，验证全流程功能，灰度发布后监控响应时间与资源占用，保障稳定运行。 |
| 355 |  | 环境监测智能分析-智能会商智能体建设-角色与对话框架设计-角色设定与身份管理 | 智能会商智能体定位 “高效协同的环境决策参谋”，针对管理人员与技术人员设计差异化权限。管理人员侧重会商概况与决策支持，数据访问范围为汇总分析结果，参与流程限于结论审议；技术人员侧重数据严谨性与深度分析，可访问全量数据，参与全流程，覆盖环境监测会商场景。 |
| 356 |  | 环境监测智能分析-智能会商智能体建设-角色与对话框架设计-对话流程设计与结构化脚本 | 涵盖用户指令输入、意图识别、数据整理、趋势分析、预测研判、结果展示全链路。为大气污染物分析等场景编写脚本，“区域污染溯源” 含数据筛选、时空关联、源解析模块，配套意图识别与异常处理机制，保障流程顺畅。 |
| 357 |  | 环境监测智能分析-智能会商智能体建设-能力构建与流程编排-提示词工程 | 开展深度优化，梳理指标、时间、空间等核心关键词，采用结构化框架，设计多轮交互话术引导完善指令，建立覆盖会商场景的测试集，通过反馈持续迭代调整关键词权重与结构。 |
| 358 |  | 环境监测智能分析-智能会商智能体建设-能力构建与流程编排-知识工程 | 构建含环保政策、监测标准、历史案例、数据关联规则的知识库，定期同步最新政策与标准，整合污染物、气象等会商数据，建立用户需求、数据、分析方法的映射关系，支撑会商全流程。 |
| 359 |  | 环境监测智能分析-智能会商智能体建设-能力构建与流程编排-工具开发及框架集成 | 定制意图识别、会商过程调度等核心插件，集成至系统框架，与数据提取、分析工具协同调试，确保流程衔接顺畅。 |
| 360 |  | 环境监测智能分析-智能会商智能体建设-能力构建与流程编排-流程编排与逻辑控制 | 基于规则驱动与动态路径规划设计流程，含意图解析、任务分解、工具调用、结果整合，配置分支逻辑与异常处理，支持断点续行。 |
| 361 |  | 环境监测智能分析-智能会商智能体建设-上下文与多轮对话管理-上下文建模与状态管理 | 通过 BERT-Large 模型维护多轮对话上下文，用户曾查询某区域空气质量，后续会商默认关联该区域，实时更新会话状态，支撑跨轮次意图连贯理解。 |
| 362 |  | 环境监测智能分析-智能会商智能体建设-上下文与多轮对话管理-用户画像与长期记忆机制 | 基于历史会商行为构建画像，如技术人员常关注 “VOCs 与臭氧相关性”，系统优先加载相关数据与方法，长期记忆偏好，分析操作记录优化画像精度。 |
| 363 |  | 环境监测智能分析-智能会商智能体建设-上下文与多轮对话管理-多会话并行与多用户管理 | 支持多用户同时发起会商请求，通过动态线程池与会话隔离避免冲突，按会商紧急度调度资源，确保系统稳定运行。 |
| 364 |  | 环境监测智能分析-智能会商智能体建设-智能体评估与部署-方案设计 | 评估方案含功能测试、性能测试，覆盖各类会商场景用例。 |
| 365 |  | 环境监测智能分析-智能会商智能体建设-智能体评估与部署-可用性评测 | 邀请用户实测，收集对会商流程流畅性、结果实用性的反馈，通过问卷调查与行为分析识别问题，迭代优化功能点。 |
| 366 |  | 环境监测智能分析-智能会商智能体建设-智能体评估与部署-安全性评测 | 测试敏感信息脱敏、权限控制，模拟攻击场景，通过工具扫描与人工渗透测试确保符合数据安全规范。 |
| 367 |  | 环境监测智能分析-智能会商智能体建设-智能体评估与部署-智能体部署 | 部署至系统平台，配置硬件资源、中间库连接及插件依赖，验证全流程功能，灰度发布后监控运行性能，保障稳定。 |
| 368 | 空气质量预报大模型 | 数据预处理-数据采集-结构化数据采集 | 通过 FTP / HTTPS 定时拉取 ECMWF、NCEP 全球分析场 GRIB2 数据；自动解析要素、层次、时次并写入对象存储。 |
| 369 |  | 数据预处理-数据采集-非结构化数据采集 | 收集 0.25° 地形高度、海陆掩码、植被覆盖等 GeoTIFF / NetCDF 静态地理数据，用于地形修正与边界条件。 |
| 370 |  | 数据预处理-数据处理-格式规范化 | 将所有 GRIB/NetCDF 统一转码为 Zarr 格式，保证跨平台高效读写。 |
| 371 |  | 数据预处理-数据处理-缺失值处理 | 采用插值 + ERA5 背景场替代填补缺测格点。 |
| 372 |  | 数据预处理-数据处理-异常值检测与处理 | 基于 3σ 统计检验 + 相邻时次梯度阈值法标记并替换异常格点。 |
| 373 |  | 数据预处理-数据处理-重复数据去重 | 以 (time, lat, lon, level, variable) 五维键值去重，保证唯一性。 |
| 374 |  | 数据预处理-数据处理-噪声数据剔除 | 对数据进行 5×5 高斯滤波平滑，抑制高频噪声。 |
| 375 |  | 数据预处理-数据处理-数据脱敏与隐私保护 | 全球公开数据无敏感信息，仅做来源标识与访问日志脱敏。 |
| 376 |  | 数据预处理-数据处理-数据类型转换 | 统一要素单位为 SI 单位（K、m/s、Pa 等），时间统一为 UTC。 |
| 377 |  | 数据预处理-数据处理-编码标准化 | 采用 CF-1.9 标准属性命名，确保跨语言/工具兼容。 |
| 378 |  | 数据预处理-接口服务-元数据接口 | 提供 RESTful /catalog 接口，返回每个文件的维度、大小、校验码、更新时间。 |
| 379 |  | 数据预处理-接口服务-知识库接口 | 接口供下游智能体实时查询 0.25° 静态地理信息。 |
| 380 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识切片 | 通过NLP与规则引擎，对气象与污染物相关的多源数据（站点监测数据、监测报告、科研文献等）进行语义切片，将污染物浓度、排放清单、气象因子等实体切分为可管理的知识单元，便于后续检索、推理和更新。 |
| 381 |  | 知识库建设-知识建模与组织-元信息标注 | 为切片知识单元添加标准化元信息，包括时间戳、数据来源、质量评估标签、语义标签、版本号等，实现跨模态数据的快速检索与精确溯源。 |
| 382 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识图谱建模 | 基于时空图结构构建气象-污染物动态知识图谱，融合多模态节点及时空约束条件等边属性，支持跨域关联推理、多版本回溯及协同计算，为污染溯源和预报提供支撑。 |
| 383 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识抽取 | 通过时空对齐与语义解析，从文本、影像和传感器数据中自动抽取气象因子与污染物扩散的因果关系，构建多维图结构表示动态关系网络。 |
| 384 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识增强 | 利用多模态深度学习将气象格点、污染物时序数据、文本报告等统一编码为语义向量，并与图数据库、向量数据库混合存储，实现高效检索与模型优化支持。 |
| 385 |  | 知识库建设-知识更新与进化-变更检测与版本管理 | 建立自动化校验机制，实时监测气象数据更新、污染源清单更新、模型参数变更等事件，生成版本快照并维护时间戳索引，支持周期性更新与应急版本切换。 |
| 386 |  | 知识库建设-知识更新与进化-用户行为驱动进化 | 收集用户在检索、推理和结果使用过程中的行为数据（如检索频次、查询类型、反馈标注等），结合模型评估结果，动态调整知识图谱结构、检索策略与推理规则，实现知识库的自适应进化。 |
| 387 |  | 知识库建设-知识质量与安全-质量检查 | 定期巡检多源数据的一致性、完整性与准确性，通过数据同化技术比对模型预测结果与实测数据差异，及时修正异常并记录质量报告。 |
| 388 |  | 知识库建设-知识质量与安全-多语言对齐检查 | 对跨语言数据源（如国际报告、外文科研文献）进行多语言语义对齐校验，确保翻译或映射后的知识在语义层面保持一致，避免信息偏差影响预测与推理。 |
| 389 |  | 知识库建设-知识质量与安全-安全检查 | 对知识库访问、版本操作和数据更新实施权限管控与安全审计，防止未授权访问、数据篡改及恶意注入；同时确保知识推理服务的安全稳定运行。 |
| 390 |  | 全球25km气象预报智能体建设-角色与对话框架设计-角色设定与身份管理 | 定位为“全球 0.25° 分辨率 7–15 天中期数值天气预报专家”，具备 ECMWF、NCEP 等多源全球分析场接入身份标识，支持多用户并发身份鉴权与任务级权限隔离。 |
| 391 |  | 全球25km气象预报智能体建设-角色与对话框架设计-对话流程设计与结构化脚本 | 定义“数据获取-任务解析-模型推理-结果封装-产品推送”五步标准对话脚本；支持 HTTP/消息队列双通道输入，脚本可参数化配置起报时间、预报时效、输出变量。 |
| 392 |  | 全球25km气象预报智能体建设-能力构建与流程编排-提示词工程 | 将业务需求（区域范围、时效、变量列表）自动转换为模型推理所需的模板；内置提示版本库，支持测试与更新。 |
| 393 |  | 全球25km气象预报智能体建设-能力构建与流程编排-知识工程 | 构建 0.25° 全球静态地理知识库（地形、海陆掩码、植被覆盖），并与动态气象要素建立时空索引。 |
| 394 |  | 全球25km气象预报智能体建设-能力构建与流程编排-工具开发及框架集成 | 集成GRIB/NetCDF解析工具、预测模型、评估模块，提供预测结果自动化生成与可视化功能。 |
| 395 |  | 全球25km气象预报智能体建设-能力构建与流程编排-流程编排与逻辑控制 | 构建任务调度引擎，支持逐小时刷新短临预报与每日中期预报，自动记录任务日志、失败重试及版本控制；根据任务状态动态调整预测周期与粒度。 |
| 396 |  | 全球25km气象预报智能体建设-上下文与多轮对话管理-上下文建模与状态管理 | 保留预测任务的时间轴与参数配置，支持跨日、跨任务的预测结果对比与延续分析。 |
| 397 |  | 全球25km气象预报智能体建设-上下文与多轮对话管理-用户画像与长期记忆机制 | 基于用户角色存储定制化需求偏好，例如图表样式、数据格式、更新频率。 |
| 398 |  | 全球25km气象预报智能体建设-上下文与多轮对话管理-多会话并行与多用户管理 | 基于消息队列的异步任务池，支持 50 路并发；用户级优先级与资源上限隔离。 |
| 399 |  | 全球25km气象预报智能体建设-智能体持续学习与优化-用户反馈与标注方案 | 采集用户对预测准确率、图表可读性、预警及时性的反馈，并将实际监测数据作为标签用于模型再训练。 |
| 400 |  | 全球25km气象预报智能体建设-智能体评估与部署-方案设计 | 制定以 RMSE、ACC、Bias 为核心的 7–15 天预报客观检验方案；设计分区（纬度带、海陆类型）评分策略。 |
| 401 |  | 全球25km气象预报智能体建设-智能体评估与部署-可用性评测 | 每日定时对比 ECMWF 分析场，生成 24 h/72 h/168 h 预报性能报告；异常阈值自动触发告警。 |
| 402 |  | 全球25km气象预报智能体建设-智能体评估与部署-安全性评测 | 对输入数据进行恶意代码扫描；模型权重文件 SHA256 校验；API 接口限流、鉴权、审计日志全覆盖。 |
| 403 |  | 全球25km气象预报智能体建设-智能体评估与部署-智能体部署 | 采用模块化部署架构，支持在本地政务云或市级数据中心运行，并与区域智能体数据无缝对接。 |
| 404 |  | 长三角9km气象降尺度智能体建设-角色与对话框架设计-角色设定与身份管理 | 定位为“长三角区域 9 km 高分辨率气象降尺度专家”，拥有上游 25 km 全球场订阅身份及区域用户权限体系。 |
| 405 |  | 长三角9km气象降尺度智能体建设-角色与对话框架设计-对话流程设计与结构化脚本 | 固定脚本：“拉取上游场→静态数据叠加→AI 降尺度推理→输出 9 km 产品→回写对象存储”，脚本参数化起报时间与预报时长。 |
| 406 |  | 长三角9km气象降尺度智能体建设-能力构建与流程编排-提示词工程 | 将区域网格范围、缓冲区大小、输出变量等需求自动转为模型输入张量描述；支持提示词模板版本管理。 |
| 407 |  | 长三角9km气象降尺度智能体建设-能力构建与流程编排-知识工程 | 构建 0.25° 全球静态地理知识库（地形、海陆掩码、植被覆盖），并与动态气象要素建立时空索引。 |
| 408 |  | 长三角9km气象降尺度智能体建设-能力构建与流程编排-工具开发及框架集成 | 集成GRIB/NetCDF解析工具、预测模型、评估模块，提供预测结果自动化生成与可视化功能。 |
| 409 |  | 长三角9km气象降尺度智能体建设-能力构建与流程编排-流程编排与逻辑控制 | 构建任务调度引擎，支持逐小时刷新短临预报与每日中期预报，自动记录任务日志、失败重试及版本控制；根据任务状态动态调整预测周期与粒度。 |
| 410 |  | 长三角9km气象降尺度智能体建设-上下文与多轮对话管理-上下文建模与状态管理 | 保留预测任务的时间轴与参数配置，支持跨日、跨任务的预测结果对比与延续分析。 |
| 411 |  | 长三角9km气象降尺度智能体建设-上下文与多轮对话管理-用户画像与长期记忆机制 | 基于用户角色存储定制化需求偏好，例如图表样式、数据格式、更新频率。 |
| 412 |  | 长三角9km气象降尺度智能体建设-上下文与多轮对话管理-多会话并行与多用户管理 | 基于消息队列的异步任务池，支持 50 路并发；用户级优先级与资源上限隔离。 |
| 413 |  | 长三角9km气象降尺度智能体建设-智能体持续学习与优化-用户反馈与标注方案 | 采集用户对预测准确率、图表可读性、预警及时性的反馈，并将实际监测数据作为标签用于模型再训练。 |
| 414 |  | 长三角9km气象降尺度智能体建设-智能体评估与部署-方案设计 | 制定以 RMSE、ACC、Bias 为核心的 7–15 天预报客观检验方案；设计分区（纬度带、海陆类型）评分策略。 |
| 415 |  | 长三角9km气象降尺度智能体建设-智能体评估与部署-可用性评测 | 与区域自动站观测做逐日滚动验证，生成 24 h/48 h 时效评分报告；异常自动邮件告警。 |
| 416 |  | 长三角9km气象降尺度智能体建设-智能体评估与部署-安全性评测 | 对输入数据进行恶意代码扫描；模型权重文件 SHA256 校验；API 接口限流、鉴权、审计日志全覆盖。 |
| 417 |  | 长三角9km气象降尺度智能体建设-智能体评估与部署-智能体部署 | 采用模块化部署架构，支持在本地政务云或市级数据中心运行，并与区域智能体数据无缝对接。 |
| 418 |  | 上海市1km气象降尺度智能体建设-角色与对话框架设计-角色设定与身份管理 | 定位为“上海市 1 km 超高分辨率城市气象降尺度服务终端”，具备上海本地业务系统身份认证及细粒度权限控制。 |
| 419 |  | 上海市1km气象降尺度智能体建设-角色与对话框架设计-对话流程设计与结构化脚本 | 脚本：“获取 9 km 区域场→叠加城市微尺度静态数据→AI 降尺度→输出 1 km 网格→推送至可视化平台”，脚本内置上海行政区划过滤逻辑。 |
| 420 |  | 上海市1km气象降尺度智能体建设-能力构建与流程编排-提示词工程 | 将业务需求（区域范围、时效、变量列表）自动转换为模型推理所需的模板；内置提示版本库，支持测试与更新。 |
| 421 |  | 上海市1km气象降尺度智能体建设-能力构建与流程编排-知识工程 | 构建 0.25° 全球静态地理知识库（地形、海陆掩码、植被覆盖），并与动态气象要素建立时空索引。 |
| 422 |  | 上海市1km气象降尺度智能体建设-能力构建与流程编排-工具开发及框架集成 | 集成GRIB/NetCDF解析工具、预测模型、评估模块，提供预测结果自动化生成与可视化功能。 |
| 423 |  | 上海市1km气象降尺度智能体建设-能力构建与流程编排-流程编排与逻辑控制 | 构建任务调度引擎，支持逐小时刷新短临预报与每日中期预报，自动记录任务日志、失败重试及版本控制；根据任务状态动态调整预测周期与粒度。 |
| 424 |  | 上海市1km气象降尺度智能体建设-上下文与多轮对话管理-上下文建模与状态管理 | 保留预测任务的时间轴与参数配置，支持跨日、跨任务的预测结果对比与延续分析。 |
| 425 |  | 上海市1km气象降尺度智能体建设-上下文与多轮对话管理-用户画像与长期记忆机制 | 基于用户角色存储定制化需求偏好，例如图表样式、数据格式、更新频率。 |
| 426 |  | 上海市1km气象降尺度智能体建设-上下文与多轮对话管理-多会话并行与多用户管理 | 基于消息队列的异步任务池，支持 50 路并发；用户级优先级与资源上限隔离。 |
| 427 |  | 上海市1km气象降尺度智能体建设-智能体持续学习与优化-用户反馈与标注方案 | 采集用户对预测准确率、图表可读性、预警及时性的反馈，并将实际监测数据作为标签用于模型再训练。 |
| 428 |  | 上海市1km气象降尺度智能体建设-智能体评估与部署-方案设计 | 制定 1 km vs 自动站观测的 2 m 温度、10 m 风速逐小时检验方案；引入城市冠层误差分区统计。 |
| 429 |  | 上海市1km气象降尺度智能体建设-智能体评估与部署-可用性评测 | 与 HRCLDAS 分析场、加密自动站实时对比，生成逐小时误差热力图；触发阈值自动告警。 |
| 430 |  | 上海市1km气象降尺度智能体建设-智能体评估与部署-安全性评测 | 对输入数据进行恶意代码扫描；模型权重文件 SHA256 校验；API 接口限流、鉴权、审计日志全覆盖。 |
| 431 |  | 上海市1km气象降尺度智能体建设-智能体评估与部署-智能体部署 | 采用模块化部署架构，支持在本地政务云或市级数据中心运行，并与区域智能体数据无缝对接。 |
| 432 |  | 长三角空气质量预测智能体建设-角色与对话框架设计-角色设定与身份管理 | 将智能体定位为“长三角区域空气质量预测与分析助手”，身份覆盖数据分析师、预报员和应急调度顾问等角色，具备自动抓取ERA5气象数据、FuXi气象预报数据、MEIC/CAMS排放清单及站点监测数据的权限和能力，确保数据标准化一致性。 |
| 433 |  | 长三角空气质量预测智能体建设-角色与对话框架设计-对话流程设计与结构化脚本 | 设计任务导向型对话流程，支持预测任务下发、数据更新提醒、异常预警通知等多轮交互；结构化脚本涵盖从数据感知、预测推理到结果发布的全链路步骤，支持跨模块协作。 |
| 434 |  | 长三角空气质量预测智能体建设-能力构建与流程编排-提示词工程 | 针对预测任务构建专业化提示词，例如“生成48小时O₃预测热力图”、“比较预测偏差”，确保对话触发的预测结果精确且可复现。 |
| 435 |  | 长三角空气质量预测智能体建设-能力构建与流程编排-知识工程 | 集成长三角区域气象、排放、观测数据的耦合知识库，内含模型版本对比记录、历史污染过程案例等，用于推理与决策参考。 |
| 436 |  | 长三角空气质量预测智能体建设-能力构建与流程编排-工具开发及框架集成 | 集成GRIB/NetCDF解析工具、预测模型、评估模块，提供预测结果自动化生成与可视化功能。 |
| 437 |  | 长三角空气质量预测智能体建设-能力构建与流程编排-流程编排与逻辑控制 | 构建任务调度引擎，支持逐小时刷新短临预报与每日中期预报，自动记录任务日志、失败重试及版本控制；根据任务状态动态调整预测周期与粒度。 |
| 438 |  | 长三角空气质量预测智能体建设-能力构建与流程编排-MCP服务开发与接入 | 接入多源数据服务（气象、排放、监测）、图表渲染与文件输出服务，实现与外部业务平台无缝对接。 |
| 439 |  | 长三角空气质量预测智能体建设-上下文与多轮对话管理-上下文建模与状态管理 | 保留预测任务的时间轴与参数配置，支持跨日、跨任务的预测结果对比与延续分析。 |
| 440 |  | 长三角空气质量预测智能体建设-上下文与多轮对话管理-用户画像与长期记忆机制 | 基于用户角色（如科研人员、环保部门）存储定制化需求偏好，例如图表样式、数据格式、更新频率。 |
| 441 |  | 长三角空气质量预测智能体建设-上下文与多轮对话管理-多会话并行与多用户管理 | 支持不同地区或不同污染物预测会话的并行处理，保证多任务独立运行与上下文准确性。 |
| 442 |  | 长三角空气质量预测智能体建设-智能体持续学习与优化-用户反馈与标注方案 | 采集用户对预测准确率、图表可读性、预警及时性的反馈，并将实际监测数据作为标签用于模型再训练。 |
| 443 |  | 长三角空气质量预测智能体建设-智能体评估与部署-方案设计 | 部署高性能预测引擎与数据缓存机制，确保区域多站点预测在5分钟内完成。 |
| 444 |  | 长三角空气质量预测智能体建设-智能体评估与部署-可用性评测 | 定期验证预测任务响应时间、数据获取成功率与交互流畅度。 |
| 445 |  | 长三角空气质量预测智能体建设-智能体评估与部署-安全性评测 | 建立数据接口访问权限与异常调用审计机制，防止未授权数据泄露。 |
| 446 |  | 长三角空气质量预测智能体建设-智能体评估与部署-智能体部署 | 采用模块化部署架构，支持在本地政务云或市级数据中心运行，并与区域智能体数据无缝对接。 |
| 447 |  | 上海市降尺度空气质量预测智能体建设-角色与对话框架设计-角色设定与身份管理 | 将智能体定位为“上海市精细化空气质量预报与决策支持助手”，承担城市尺度降尺度建模、局地污染过程解析及区域预警发布任务，角色适配市级环保部门与公众服务。 |
| 448 |  | 上海市降尺度空气质量预测智能体建设-角色与对话框架设计-对话流程设计与结构化脚本 | 定义从区域预测结果接入到可视化发布的完整对话脚本。 |
| 449 |  | 上海市降尺度空气质量预测智能体建设-能力构建与流程编排-提示词工程 | 针对城市精细化预测构建提示词，如“生成黄浦区未来24小时PM₂.₅预测热力图”“判断未来24h上海市O₃污染等级”。 |
| 450 |  | 上海市降尺度空气质量预测智能体建设-能力构建与流程编排-知识工程 | 建立包含城市高密度监测网络、历史污染过程的知识库，用于模型微调与决策支持。 |
| 451 |  | 上海市降尺度空气质量预测智能体建设-能力构建与流程编排-工具开发及框架集成 | 集成城市降尺度模型、可视化引擎，支持多平台数据交互。 |
| 452 |  | 上海市降尺度空气质量预测智能体建设-能力构建与流程编排-流程编排与逻辑控制 | 支持站点数据驱动的短临预测动态刷新，自动重设参数并调用最新区域预报作为输入，形成闭环控制。 |
| 453 |  | 上海市降尺度空气质量预测智能体建设-上下文与多轮对话管理-上下文建模与状态管理 | 存储城市预测任务的空间分辨率、分区划分与时间跨度，便于持续追踪和比对不同版本预测。 |
| 454 |  | 上海市降尺度空气质量预测智能体建设-上下文与多轮对话管理-用户画像与长期记忆机制 | 根据用户类型（如市政府部门、街道办、科研机构）存储特定数据关注点与图表需求。 |
| 455 |  | 上海市降尺度空气质量预测智能体建设-上下文与多轮对话管理-多会话并行与多用户管理 | 支持多行政区预测任务的并行执行，并保持各自独立的上下文状态。 |
| 456 |  | 上海市降尺度空气质量预测智能体建设-智能体持续学习与优化-用户反馈与标注方案 | 收集实际监测数据与预测结果的偏差，结合用户反馈修正城市降尺度模型参数。 |
| 457 |  | 上海市降尺度空气质量预测智能体建设-智能体评估与部署-方案设计 | 部署轻量化降尺度预测框架，优化运行效率以适配高频次任务需求。 |
| 458 |  | 上海市降尺度空气质量预测智能体建设-智能体评估与部署-可用性评测 | 检查预测任务的更新延迟、图表渲染速度和平台兼容性。 |
| 459 |  | 上海市降尺度空气质量预测智能体建设-智能体评估与部署-安全性评测 | 保障城市敏感监测数据的访问安全，防止非法调用或篡改。 |
| 460 |  | 上海市降尺度空气质量预测智能体建设-智能体评估与部署-智能体部署 | 采用模块化部署架构，支持在本地政务云或市级数据中心运行，并与区域智能体数据无缝对接。 |
| 461 | 大气污染溯源大模型 | 数据预处理-数据采集-结构化数据采集 | 结构化数据采集，包含监测站点基础信息、实时监测指标、历史数据记录、源谱特征库等核心业务数据。 |
| 462 |  | 数据预处理-数据采集-非结构化数据采集 | 非结构化数据采集，主要包括法律法规、报告模板和涉及规范规则等数据。 |
| 463 |  | 数据预处理-数据处理-格式规范化 | 统一所有数据的时间格式，确保时间记录规范一致，便于后续时间序列分析。对于数值型数据，统一单位，消除因单位不统一带来的计算误差。 |
| 464 |  | 数据预处理-接口服务-元数据接口 | 提供源谱数据、工业区排口数据、报警因子库等查询和更新接口。 |
| 465 |  | 数据预处理-接口服务-知识库接口 | 包括知识库创建接口、删除接口、更新接口和查询接口。 |
| 466 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识切片 | 依据业务流程（如污染事件处理流程）、知识主题（如监测技术知识、法规政策知识）划分知识片段。 |
| 467 |  | 知识库建设-知识建模与组织-元信息标注 | 为知识添加数据来源、更新时间（实时/日/月）、适用范围（特定行业/区域）等元数据标签，采用Elasticsearch 搭建分布式索引集群。 |
| 468 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识图谱建模 | 基于Neo4j图数据库构建分布式知识图谱，采用 “核心实体-关联实体-属性边” 的三层架构。 |
| 469 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识抽取 | 建立多维度实体识别体系，通过正则表达式与深度学习模型（如BERT+CRF）结合的方式，从各类文档、数据中抽取监测站点、污染物、企业、气象参数等核心实体。 |
| 470 |  | 知识库建设-知识更新与进化-变更检测与版本管理 | 知识每日定期更新管理，通过主键判断需更新时，将旧文档存历史列表并标注版本号，支持按版本号、时间区间回溯，确保可追溯性与准确性。 |
| 471 |  | 知识库建设-知识更新与进化-用户行为驱动进化 | 构建以用户行为数据为核心的动态进化机制，通过热度分析、知识重排序与人类增强反馈的协同作用，实现知识库的精准迭代。 |
| 472 |  | 智能体建设-角色与对话框架设计-角色设定与身份管理 | 针对环保监测管理人员和应急处置团队等不同用户，设计差异化交互逻辑。 |
| 473 |  | 智能体建设-角色与对话框架设计-对话流程设计与结构化脚本 | 搭建多轮对话标准流程，从接收报警数据开始，依次完成初步分析、用户确认、深度溯源和结论生成，最终整合数据形成结构化分析报告。 |
| 474 |  | 智能体建设-能力构建与流程编排-提示词工程 | 构建分层提示词体系体系，融入动态参数与逻辑链引导，提升模型在复杂场景的推理逻辑性与响应准确率，并基于历史案例持续优化提示词。 |
| 475 |  | 智能体建设-能力构建与流程编排-知识工程 | 构建多层级知识增强体系，从实体、关系到知识融合层进行优化，新增关键属性与动态权重，提升污染源贡献度计算精度。 |
| 476 |  | 智能体建设-能力构建与流程编排-工具开发及框架集成 | 开发场景专属工具集，优化源谱匹配等核心工具，采用微服务架构集成工具，运用优先级规则与API网关，实现工具与大模型的高效联动，缩短响应时间。 |
| 477 |  | 智能体建设-能力构建与流程编排-流程编排与逻辑控制 | 搭建双层编排体系，基础流程标准化，复杂场景设柔性分支，开发流程状态机实时监控进度，遇超时自动触发资源调度机制。设置人工干预入口，保障溯源流程的稳定运行。 |
| 478 |  | 智能体建设-上下文与多轮对话管理-上下文建模与状态管理 | 通过动态状态机机制记录多轮交互轨迹，实时捕捉用户提问逻辑与智能体回应脉络。 |
| 479 |  | 智能体建设-上下文与多轮对话管理-用户画像与长期记忆机制 | 依托Redis构建双层记忆体系：既存储监测数据，又保留对话历史。当用户再次查询时，自动调用相关历史信息形成参考基线。 |
| 480 |  | 智能体建设-上下文与多轮对话管理-多会话并行与多用户管理 | 采用目标导向的对话引擎，根据当前状态与用户意图动态调整交互路径。 |
| 481 |  | 智能体建设-智能体评估与部署-方案设计 | 结合工业区污染溯源需求，从功能、性能、适配性评估，按测试、灰度、全量三阶段部署，模拟场景、试点运行，联调接口确保接入现有业务体系。 |
| 482 |  | 智能体建设-智能体评估与部署-可用性评测 | 从用户操作与业务适配两方面开展可用性评测，评估指标包括场景溯源准确性、报告解读准确率、异常场景处理满意度等。 |
| 483 |  | 智能体建设-智能体评估与部署-安全性评测 | 构建多层次安全体系，数据层验证脱敏与权限，系统层开展渗透和压力测试，合规层核查规范，保障数据与系统全流程安全合规。 |
| 484 |  | 智能体建设-智能体评估与部署-智能体部署 | 采用Docker容器化部署，核心组件独立封装，支持自动扩缩容，部署架构包含生产与灾备环境，配置自动化运维脚本，实现容器日志收集与版本回滚功能。 |
| 485 | 监测机构分析大模型 | 数据预处理-数据采集-结构化数据采集 | 企业基本信息、人员信息、物资信息状态信息、CMA资质能力信息、任务行程信息、采样信息 |
| 486 |  | 数据预处理-数据采集-非结构化数据采集 | 机构合同信息、报告信息和采样行程照片信息 |
| 487 |  | 数据预处理-数据处理-格式规范化 | 统一所有数据的时间格式，确保时间记录规范一致，便于后续时间序列分析。对于数值型数据，统一单位，消除因单位不统一带来的计算误差。 |
| 488 |  | 数据预处理-接口服务-元数据接口 | 提供企业数据、CMA能力、监测价格和其他相关元数据接口 |
| 489 |  | 数据预处理-接口服务-知识库接口 | 国家相关的采样标准、操作流程和规范和其他行业准则的知识库的增、删个改动接口 |
| 490 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识切片 | 依据采样和报告编制等业务流程、采样技术规范、分析标准流程、相关法规政策知识知识主题划分知识片段。 |
| 491 |  | 知识库建设-知识建模与组织-元信息标注 | 为知识添加数据来源、更新时间（实时/日/月）、适用范围（特定行业/区域）等元数据标签 |
| 492 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识图谱建模 | 基于主流图数据库构建分布式知识图谱，采用 “核心实体-关联实体-属性边” 的三层架构。 |
| 493 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识抽取 | 基于监测方法和采样规范进行相关知识抽取，形成完善知识体系 |
| 494 |  | 知识库建设-知识更新与进化-变更检测与版本管理 | 知识每周定期更新管理，通过对知识建立标注版本号体系，支持按版本号、时间区间回溯，确保可追溯性与准确性。 |
| 495 |  | 知识库建设-知识更新与进化-用户行为驱动进化 | 构建以用户行为数据为核心的动态进化机制，通过热度分析、知识重排序与人类增强反馈的协同作用，实现知识库的精准迭代。 |
| 496 |  | 智能体建设-角色与对话框架设计-角色设定与身份管理 | 设定管理人员、业务人员和机构人员三类角色统一管理相关身份认证信息，实现不同角色的不同场景搭建 |
| 497 |  | 智能体建设-角色与对话框架设计-对话流程设计与结构化脚本 | 搭建多轮对话标准流程，从形成创建、合同上传、报告上传和自动化分析结论生成，最终整合数据形成结构化分析报告。 |
| 498 |  | 智能体建设-能力构建与流程编排-提示词工程 | 根据合同和报告内容不同搭建不同的提示词系统，可以根据模板匹配启用不同版本的提示词系统来适配不同机构的不同需求。 |
| 499 |  | 智能体建设-能力构建与流程编排-知识工程 | 构建多层级知识增强体系，从实体、关系到知识融合层进行优化，新增关键属性与动态权重，提升报告内容完整性和报告内容合理性的识别度，从而精准定位相关问题 |
| 500 |  | 智能体建设-能力构建与流程编排-工具开发及框架集成 | 基于微服务架构开发各类工具集，通过统一调度完成集成，实在各个模型的和数据的有机融合。 |
| 501 |  | 智能体建设-能力构建与流程编排-流程编排与逻辑控制 | 基于可视化工具搭建相关流程节点链路，通过预设不同的模型工具，通过模块耦合完成整个业务流转。 |
| 502 |  | 智能体建设-上下文与多轮对话管理-上下文建模与状态管理 | 通过动态状态机机制记录多轮交互轨迹，实时捕捉用户提问逻辑与智能体回应脉络。 |
| 503 |  | 智能体建设-上下文与多轮对话管理-用户画像与长期记忆机制 | 依托Redis构建双层记忆体系，保持用户回话的持久性，对不同角色的问题和相关结果进行记忆，通过问题分类进行快速搜索 |
| 504 |  | 智能体建设-上下文与多轮对话管理-多会话并行与多用户管理 | 采用目标导向的对话引擎，根据当前状态和用户目前要求，完成多轮对话结果的输出。 |
| 505 |  | 智能体建设-智能体评估与部署-方案设计 | 结合社会化系统的监管要求需求，从监测要点、关键步骤和重要数据为出发点进行评估，按测试、灰度、全量三阶段部署，模拟场景、试点运行，联调接口确保接入现有业务体系。 |
| 506 |  | 智能体建设-智能体评估与部署-可用性评测 | 从用户操作与业务适配两方面开展可用性评测，评估指标包括合同解析的完整度，价格匹配的合理性和保护完整性和可信程度出发，对问题进行分析。 |
| 507 |  | 智能体建设-智能体评估与部署-安全性评测 | 构建多层次安全体系，数据层验证脱敏与权限，系统层开展渗透和压力测试，合规层核查规范，保障数据与系统全流程安全合规。 |
| 508 |  | 智能体建设-智能体评估与部署-智能体部署 | 采用容器化部署策略，对核心组件独立封装，支持服务节点和服务对象的自动扩缩容，部署架构包含生产与灾备环境，配置自动化运维脚本，实现容器日志收集与版本回滚功能。 |
| 509 | 应急监测决策分析大模型 | 数据预处理-数据采集-结构化数据采集 | 结构化数据采集，主要包括风险源坐标、敏感点清单等结构化数据。​ |
| 510 |  | 数据预处理-数据采集-非结构化数据采集 | 非结构化数据采集，主要存包括企业应急预案、环境风险源分析报告等长文档。 |
| 511 |  | 数据预处理-数据处理-格式规范化 | 要求所有数据均为可编辑的电子文档，杜绝图片扫描件。对于PDF扫描件，使用OCR 技术将其转换为可编辑文本，并进行人工校对。​ |
| 512 |  | 数据预处理-接口服务-元数据接口 | 提供风险源数据、敏感点数据、企业预案备案等查询和更新接口。 |
| 513 |  | 数据预处理-接口服务-知识库接口 | 包括知识库创建接口、删除接口、更新接口和查询接口。 |
| 514 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识切片 | 按照段落拆分的向量化策略，将企业应急预案、报告等长文档拆分为逻辑完整的段落知识片段。 |
| 515 |  | 知识库建设-知识建模与组织-元信息标注 | 为知识库中的每条知识添加元数据，包括数据来源（企业填报、管理部门发布等）、创建时间、更新时间、数据类型等信息。 |
| 516 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识图谱建模 | 基于实体和关系数据，构建环境应急知识图谱，将风险源、敏感点、应急措施、企业等信息通过节点和边的形式可视化呈现。 |
| 517 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识抽取 | 采用命名实体识别技术，从企业应急预案、历史事件总结报告等文本中抽取环境应急相关实体。 |
| 518 |  | 知识库建设-知识更新与进化-变更检测与版本管理 | 每日定时对知识库中的知识进行变更检测，通过对比文件哈希值、文本相似度等方式，识别企业在“一网通办”平台更新的预案、管理部门发布的新政策等变化内容。 |
| 519 |  | 知识库建设-知识更新与进化-用户行为驱动进化 | 通过多维度评估生成热度指数，动态置顶高频知识并聚合关联内容；经用户反馈、专家审核实现知识迭代，提升满意度。 |
| 520 |  | 知识库建设-知识质量与安全-质量检查 | 建立知识质量检查机制，通过语义一致性检查、逻辑矛盾检测等方法，自动识别知识库中可能存在的错误或过时知识。 |
| 521 |  | 智能体建设-角色与对话框架设计-角色设定与身份管理 | 构建“三级角色体系”，核心为“应急决策助手”，衍生“企业预案顾问”、“公众咨询助手”；以多维度权限矩阵动态分配功能权限，保障安全与适配。 |
| 522 |  | 智能体建设-角色与对话框架设计-对话流程设计与结构化脚本 | 采用“触发-解析-响应-反馈”四阶闭环，按场景模块化设计，包含多个预制模板，关键节点嵌入变量占位符，结合实时数据动态生成对话内容。 |
| 523 |  | 智能体建设-能力构建与流程编排-提示词工程 | 针对应急场景多变量特性，设计层级化提示词模板体系，基础层包含事件要素提取指令，中间层嵌入逻辑推理规则，高层级支持动态参数适配，通过提示词微调优化语义理解精度。 |
| 524 |  | 智能体建设-能力构建与流程编排-知识工程 | 构建“知识图谱+向量库”双引擎知识架构，开发知识增强插件，实现图谱推理结果与向量检索内容的交叉验证，确保为决策提供的知识支撑既全面又精准。 |
| 525 |  | 智能体建设-能力构建与流程编排-工具开发及框架集成 | 定制化开发应急专属工具集，包括GIS空间分析工具、扩散模拟工具、数据解析工具。基于LangChain+LangGraph框架实现工具无缝集成，通过标准化接口封装，支持工具调用链动态组合。 |
| 526 |  | 智能体建设-能力构建与流程编排-流程编排与逻辑控制 | 采用可视化流程设计器构建应急处置流程库，包含多个预设流程通过条件分支节点、循环节点实现逻辑控制，支持异常处理机制。 |
| 527 |  | 智能体建设-上下文与多轮对话管理-上下文建模与状态管理 | 构建“语义向量+结构化字段”双轨上下文模型，实时捕捉对话动态。设计状态衰减机制，对低频信息自动降权，重点保留关键指令，确保上下文窗口高效利用。 |
| 528 |  | 智能体建设-上下文与多轮对话管理-用户画像与长期记忆机制 | 基于用户交互日志构建三维画像体系，采用向量数据库持久化存储画像特征，并进行个性化偏好记录，结合时序衰减算法更新权重。 |
| 529 |  | 智能体建设-上下文与多轮对话管理-多会话并行与多用户管理 | 依托Redis分布式缓存实现会话隔离，为每个用户分配独立会话ID，支持多会话并行处理。设计会话优先级机制，应急指挥用户会话权重高于普通咨询，确保紧急指令优先处理。 |
| 530 |  | 智能体建设-智能体评估与部署-方案设计 | 构建 “功能 - 性能 - 安全” 三维框架，经模拟测试验决策准确性，借负载测试定容器配置，按“测试预部署→灰度验证→全量上线”三步走。 |
| 531 |  | 智能体建设-智能体评估与部署-可用性评测 | 从交互效率与决策有效性评估：100+模拟事件测响应，算决策与专家方案重合度；根据用户反馈，评交互流畅度及多终端适配性，助一线人员快速上手。 |
| 532 |  | 智能体建设-智能体评估与部署-安全性评测 | 聚焦数据与运行安全，包括渗透测试验接口防护、数据脱敏、模拟容器故障测灾备，核查权限管理体系，确定符合等保要求。 |
| 533 |  | 智能体建设-智能体评估与部署-智能体部署 | 采用 Docker+Kubernetes 架构实现容器化部署，将智能体拆分为“交互层、推理层、数据层”三个容器镜像，通过K8s实现自动扩缩容。 |
| 534 | 污染源智能监管大模型 | 数据预处理-数据采集-结构化数据采集 | 汇聚固定污染源在线综合管理平台内自动在线监控、自行监测、自行监测检查、排污许可证信息的结构化数据；通过数据治理，形成数据合规认定、自行监测检查、排污许可执行报告检查所需数据。 |
| 535 |  | 数据预处理-数据采集-非结构化数据采集 | 汇聚固定污染源在线综合管理平台内的企业凭证、自行监测检查上传的材料、执行报告材料数据，通过智能感知矩阵和NLP技术识别文本、图像中的关键信息，采集污染源企业凭证附件内的非结构化数据。 |
| 536 |  | 数据预处理-数据处理-格式规范化 | 针对采集到的在线、凭证、附件数据，统一数据格式、标准化单位、清洗异常值、补全缺失值，确保数据一致性与可分析性。 |
| 537 |  | 数据预处理-数据处理-重复数据去重 | 针对采集到的在线、凭证、附件数据进行重复数据去重，识别并删除完全重复或关键字段重复的记录，确保数据唯一性，提升数据质量与分析准确性。 |
| 538 |  | 数据预处理-数据处理-数据脱敏与隐私保护 | 针对采集到的数据进行数据脱敏处理，对敏感信息进行加密、掩码或泛化处理，确保数据匿名化，保障用户隐私与数据合规使用。 |
| 539 |  | 数据预处理-数据处理-编码标准化 | 针对采集到的在线、凭证、附件数据统一字符编码格式（如UTF-8），避免乱码问题，确保数据在不同系统间正确读取与处理。 |
| 540 |  | 数据预处理-接口服务-元数据接口 | 开发一套元数据接口，能够实现采集后数据库内的元数据，用于定义和交换数据的结构、来源及属性，支持系统间元数据共享与数据治理。 |
| 541 |  | 数据预处理-接口服务-知识库接口 | AI大模型知识库接口提供知识查询、语义理解与推理服务，实现大模型与知识库的高效交互与数据调用。 |
| 542 |  | 知识库建设-知识建模与组织-知识切片 | 将数据合规认定内、自行监测检查、排污许可执行报告检查涉及到的知识按语义单元切分为细粒度片段，便于存储、检索与重组。 |
| 543 |  | 知识库建设-知识建模与组织-元信息标注 | 对数据合规认定内、自行监测检查、排污许可执行报告检查内知识单元添加来源、类型、标签等元信息，提升知识的可追溯性、组织性与检索效率。 |
| 544 |  | 知识库建设-知识更新与进化-变更检测与版本管理 | 历史版本追溯，保留数据修改记录，支持回溯至任意时间点的状态。数据冲突检测，通过比对多源数据，标记不一致项，触发版本核查流程。 |
| 545 |  | 知识库建设-知识更新与进化-用户行为驱动进化 | 对接排污许可、执法处罚等业务系统，实时抓取新增数据，通过ETL工具完成清洗与入库。 |
| 546 |  | 数据合规认定智能体建设-角色与对话框架设计-角色设定与身份管理 | 提供数字人对话引擎，可支持自定义对话界面，界面可选择对应模型进行知识问答，同时支持拖拽各类文件、图片等附件进行上传解析，在对话框内，还可选择对应的知识库进行问答。 |
| 547 |  | 数据合规认定智能体建设-角色与对话框架设计-对话流程设计与结构化脚本 | 开发清晰的对话流程与结构化脚本，明确交互节点与响应逻辑，提升AI对话的连贯性与用户体验。 |
| 548 |  | 数据合规认定智能体建设-能力构建与流程编排-提示词工程 | 系统深度融合环保法规，提供提示词管理服务。实现动态收录、优化推荐，匹配合规要点，生成分析建议关联执法依据，降低违法风险。 |
| 549 |  | 数据合规认定智能体建设-能力构建与流程编排-知识工程 | 构建高质量数据合规认定知识库，整合知识抽取、建模与管理，支撑智能系统的能力实现与流程高效协同。 |
| 550 |  | 数据合规认定智能体建设-能力构建与流程编排-工具开发及框架集成 | 统一提供OCR、图片识别、markdown等工具进行集成。对使用该智能体的文件或图片使用OCR、图片识别工具进行转换。系统集成公有知识库和私有知识库，支持知识库文档的上传、召回、编辑、删除等功能。 |
| 551 |  | 数据合规认定智能体建设-能力构建与流程编排-流程编排与逻辑控制 | 并提供自动化流程编排工具，将数据审核和超标推送分步实施，可以选择对应AI推理模型、数据合规认定对应知识库、数据合规认定提示词、选择对应数据进行自动运行，最后将合规认定结果汇总智能体进行展示。 |
| 552 |  | 数据合规认定智能体建设-能力构建与流程编排-MCP服务开发与接入 | 开发与接入MCP服务，实现多能力协同、流程自动化与系统集成，提升智能化应用的灵活性与效率。 |
| 553 |  | 数据合规认定智能体建设-上下文与多轮对话管理-上下文建模与状态管理 | 该智能体内内置特定的上下文知识，采用的是单轮固定对话，利用工作流编排每一步任务进行问答推理。 |
| 554 |  | 数据合规认定智能体建设-上下文与多轮对话管理-用户画像与长期记忆机制 | 基于用户行为构建动态画像，结合长期记忆实现个性化交互与偏好记忆，提升服务精准度与用户体验。 |
| 555 |  | 数据合规认定智能体建设-上下文与多轮对话管理-多会话并行与多用户管理 | 支持多个用户同时与系统进行独立会话，通过会话隔离、上下文管理和用户身份识别，确保各会话状态互不干扰。实现资源高效调度与并发处理，提升系统响应速度与服务能力，保障多用户场景下的稳定性与个性化体验。 |
| 556 |  | 数据合规认定智能体建设-智能体评估与部署-方案设计 | 设计涵盖准确性、响应速度、用户体验等维度的评估体系，通过离线测试与在线灰度验证评估智能体性能。结合容器化部署与自动化运维，实现快速迭代与弹性扩展，确保智能体在多场景下的稳定性、安全性与高效运行。 |
| 557 |  | 数据合规认定智能体建设-智能体评估与部署-可用性评测 | 通过多场景压力测试、响应延迟、容错能力与服务连续性评估智能体的可用性，确保其在高并发、复杂交互下稳定运行。结合用户满意度与任务完成率，全面衡量系统可靠性与用户体验，保障生产环境持续高效服务。 |
| 558 |  | 数据合规认定智能体建设-智能体评估与部署-安全性评测 | 评估智能体在数据传输、用户隐私、权限控制和对抗攻击等方面的安全防护能力，检测潜在漏洞与风险。确保符合安全合规要求，防止信息泄露与恶意利用，保障系统在部署运行中的数据安全与用户信任。 |
| 559 |  | 数据合规认定智能体建设-智能体评估与部署-智能体部署 | 采用容器化（如Docker）与编排技术（如Kubernetes）实现智能体的自动化部署与弹性伸缩。支持灰度发布、版本管理和监控告警，确保部署过程高效可控，提升系统可维护性与服务可用性，适应多环境、多终端的业务需求。 |
| 560 |  | 自行监测检查智能体建设-角色与对话框架设计-角色设定与身份管理 | 提供数字人对话引擎，可支持自定义对话界面，界面可选择对应模型进行知识问答，同时支持拖拽各类文件、图片等附件进行上传解析，在对话框内，还可选择对应的知识库进行问答。 |
| 561 |  | 自行监测检查智能体建设-角色与对话框架设计-对话流程设计与结构化脚本 | 开发清晰的对话流程与结构化脚本，明确交互节点与响应逻辑，提升AI对话的连贯性与用户体验。 |
| 562 |  | 自行监测检查智能体建设-能力构建与流程编排-提示词工程 | 系统深度融合环保法规，提供提示词管理服务。实现动态收录、优化推荐，匹配合规要点，生成分析建议关联执法依据，降低违法风险。 |
| 563 |  | 自行监测检查智能体建设-能力构建与流程编排-知识工程 | 构建高质量数据合规认定知识库，整合知识抽取、建模与管理，支撑智能系统的能力实现与流程高效协同。 |
| 564 |  | 自行监测检查智能体建设-能力构建与流程编排-工具开发及框架集成 | 统一提供OCR、图片识别、markdown等工具进行集成。对使用该智能体的文件或图片使用OCR、图片识别工具进行转换。系统集成公有知识库和私有知识库，支持知识库文档的上传、召回、编辑、删除等功能。 |
| 565 |  | 自行监测检查智能体建设-能力构建与流程编排-流程编排与逻辑控制 | 并提供自动化流程编排工具，将数据审核和超标推送分步实施，可以选择对应AI推理模型、数据合规认定对应知识库、数据合规认定提示词、选择对应数据进行自动运行，最后将合规认定结果汇总智能体进行展示。 |
| 566 |  | 自行监测检查智能体建设-能力构建与流程编排-MCP服务开发与接入 | 开发与接入MCP服务，实现多能力协同、流程自动化与系统集成，提升智能化应用的灵活性与效率。 |
| 567 |  | 自行监测检查智能体建设-上下文与多轮对话管理-上下文建模与状态管理 | 该智能体内内置特定的上下文知识，采用的是单轮固定对话，利用工作流编排每一步任务进行问答推理。 |
| 568 |  | 自行监测检查智能体建设-上下文与多轮对话管理-用户画像与长期记忆机制 | 基于用户行为构建动态画像，结合长期记忆实现个性化交互与偏好记忆，提升服务精准度与用户体验。 |
| 569 |  | 自行监测检查智能体建设-上下文与多轮对话管理-多会话并行与多用户管理 | 支持多个用户同时与系统进行独立会话，通过会话隔离、上下文管理和用户身份识别，确保各会话状态互不干扰。实现资源高效调度与并发处理，提升系统响应速度与服务能力，保障多用户场景下的稳定性与个性化体验。 |
| 570 |  | 自行监测检查智能体建设-智能体评估与部署-方案设计 | 设计涵盖准确性、响应速度、用户体验等维度的评估体系，通过离线测试与在线灰度验证评估智能体性能。结合容器化部署与自动化运维，实现快速迭代与弹性扩展，确保智能体在多场景下的稳定性、安全性与高效运行。 |
| 571 |  | 自行监测检查智能体建设-智能体评估与部署-可用性评测 | 通过多场景压力测试、响应延迟、容错能力与服务连续性评估智能体的可用性，确保其在高并发、复杂交互下稳定运行。结合用户满意度与任务完成率，全面衡量系统可靠性与用户体验，保障生产环境持续高效服务。 |
| 572 |  | 自行监测检查智能体建设-智能体评估与部署-安全性评测 | 评估智能体在数据传输、用户隐私、权限控制和对抗攻击等方面的安全防护能力，检测潜在漏洞与风险。确保符合安全合规要求，防止信息泄露与恶意利用，保障系统在部署运行中的数据安全与用户信任。 |
| 573 |  | 自行监测检查智能体建设-智能体评估与部署-智能体部署 | 采用容器化（如Docker）与编排技术（如Kubernetes）实现智能体的自动化部署与弹性伸缩。支持灰度发布、版本管理和监控告警，确保部署过程高效可控，提升系统可维护性与服务可用性，适应多环境、多终端的业务需求。 |
| 574 |  | 排污许可执行报告检查智能体建设-角色与对话框架设计-角色设定与身份管理 | 提供数字人对话引擎，可支持自定义对话界面，界面可选择对应模型进行知识问答，同时支持拖拽各类文件、图片等附件进行上传解析，在对话框内，还可选择对应的知识库进行问答。 |
| 575 |  | 排污许可执行报告检查智能体建设-角色与对话框架设计-对话流程设计与结构化脚本 | 开发清晰的对话流程与结构化脚本，明确交互节点与响应逻辑，提升AI对话的连贯性与用户体验。 |
| 576 |  | 排污许可执行报告检查智能体建设-能力构建与流程编排-提示词工程 | 系统深度融合环保法规，提供提示词管理服务。实现动态收录、优化推荐，匹配合规要点，生成分析建议关联执法依据，降低违法风险。 |
| 577 |  | 排污许可执行报告检查智能体建设-能力构建与流程编排-知识工程 | 构建高质量数据合规认定知识库，整合知识抽取、建模与管理，支撑智能系统的能力实现与流程高效协同。 |
| 578 |  | 排污许可执行报告检查智能体建设-能力构建与流程编排-工具开发及框架集成 | 统一提供OCR、图片识别、markdown等工具进行集成。对使用该智能体的文件或图片使用OCR、图片识别工具进行转换。系统集成公有知识库和私有知识库，支持知识库文档的上传、召回、编辑、删除等功能。 |
| 579 |  | 排污许可执行报告检查智能体建设-能力构建与流程编排-流程编排与逻辑控制 | 并提供自动化流程编排工具，将数据审核和超标推送分步实施，可以选择对应AI推理模型、数据合规认定对应知识库、数据合规认定提示词、选择对应数据进行自动运行，最后将合规认定结果汇总智能体进行展示。 |
| 580 |  | 排污许可执行报告检查智能体建设-能力构建与流程编排-MCP服务开发与接入 | 开发与接入MCP服务，实现多能力协同、流程自动化与系统集成，提升智能化应用的灵活性与效率。 |
| 581 |  | 排污许可执行报告检查智能体建设-上下文与多轮对话管理-上下文建模与状态管理 | 该智能体内内置特定的上下文知识，采用的是单轮固定对话，利用工作流编排每一步任务进行问答推理。 |
| 582 |  | 排污许可执行报告检查智能体建设-上下文与多轮对话管理-用户画像与长期记忆机制 | 基于用户行为构建动态画像，结合长期记忆实现个性化交互与偏好记忆，提升服务精准度与用户体验。 |
| 583 |  | 排污许可执行报告检查智能体建设-上下文与多轮对话管理-多会话并行与多用户管理 | 支持多个用户同时与系统进行独立会话，通过会话隔离、上下文管理和用户身份识别，确保各会话状态互不干扰。实现资源高效调度与并发处理，提升系统响应速度与服务能力，保障多用户场景下的稳定性与个性化体验。 |
| 584 |  | 排污许可执行报告检查智能体建设-智能体评估与部署-方案设计 | 设计涵盖准确性、响应速度、用户体验等维度的评估体系，通过离线测试与在线灰度验证评估智能体性能。结合容器化部署与自动化运维，实现快速迭代与弹性扩展，确保智能体在多场景下的稳定性、安全性与高效运行。 |
| 585 |  | 排污许可执行报告检查智能体建设-智能体评估与部署-可用性评测 | 通过多场景压力测试、响应延迟、容错能力与服务连续性评估智能体的可用性，确保其在高并发、复杂交互下稳定运行。结合用户满意度与任务完成率，全面衡量系统可靠性与用户体验，保障生产环境持续高效服务。 |
| 586 |  | 排污许可执行报告检查智能体建设-智能体评估与部署-安全性评测 | 评估智能体在数据传输、用户隐私、权限控制和对抗攻击等方面的安全防护能力，检测潜在漏洞与风险。确保符合安全合规要求，防止信息泄露与恶意利用，保障系统在部署运行中的数据安全与用户信任。 |
| 587 |  | 排污许可执行报告检查智能体建设-智能体评估与部署-智能体部署 | 采用容器化（如Docker）与编排技术（如Kubernetes）实现智能体的自动化部署与弹性伸缩。支持灰度发布、版本管理和监控告警，确保部署过程高效可控，提升系统可维护性与服务可用性，适应多环境、多终端的业务需求。 |

电子政务云资源需求

电子政务云资源按实际批复为准。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起至少1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软件产品的保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：

（1）本项目采购范围的软件开发模块，包括生态环境遥感监测、智能化站房管理、环境监测数据智能质控、环境监测分析智脑、污染源智慧监管、监测机构异常分析、环境污染溯源分析、应急监测决策分析、环境监测任务管理、环境监测智能分析大模型、空气质量预报大模型、大气污染溯源大模型、监测机构分析大模型、应急监测决策分析大模型、污染源智能监管大模型。

（2）本项目建设所产生的共享交换数据目录和接口的更新、维护。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后15分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与采购人沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过2小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下：

Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8:30——17:30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8:30——17:30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内小范围故障。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

本项目建设周期为自合同签订之日起至2027年11月30日，主要划分为以下几个阶段：

（一）项目规划设计阶段

本阶段主要完成项目有关业务、系统和需求的调研，制定通用类标准规范，形成总体设计方案，完成系统架构、数据库、基础资源、功能等详细设计，并提供主体建设内容的部分系统原型。

本阶段周期为自合同签订之日起至2026年9月30日。

（二）项目开发测试阶段

本阶段主要进行数据汇集与加工、技术体系搭建、资源申请和各模块的开发与测试工作，完成系统联调与部署，发布beta测试版本。

本阶段周期为2026年10月1日至2027年8月31日。

（三）项目初步验收和试运行

本阶段主要包括项目初步验收和试运行，在前序开发测试工作全部完成后，对项目进行初步验收，核对系统功能开发的完成情况，并进行项目功能试运行，修正各模块联调中出现的问题，完成系统完善和功能迭代，直至发布正式运行版本。

本阶段周期为2027年9月1日至2027年10月31日。

（四）项目验收阶段

本阶段主要实施项目最终验收并启动项目的正式运行，在项目约定的试运行时间结束后，根据项目运行情况和验收要求开展项目测评、功能优化和绩效评价等工作。

本阶段周期为2027年11月1日至2027年11月30日。

项目团队及驻场人员要求

- 投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于60人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、安全工程师、研发工程师等），且驻场人员不少于10人，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历。具备计算机技术与软件专业技术资格——信息系统项目管理师证书。类似项目5年以上经历。 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历，具备计算机技术与软件专业技术资格——系统架构师证书。类似项目3年以上经历。 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目的技术选型、技术路线设计和实施指导 | 1人 | 本科及以上学历，具备人社部门颁发的人工智能类或大数据类的高级职称证书。类似项目3年以上经历。 | 驻场 |
| 安全工程师 | 负责软件和系统的安全性，预防和应对潜在的安全漏洞和攻击。 | 1人 | 本科及以上学历，具备注册信息安全工程师（CISE）证书。类似项目3年以上经历。 | 驻场 |
| 数据治理工程师 | 负责本项目涉及的数据治理工作，包括数据专题、知识图谱、数据集的处理等。 | 至少5人 | 本科及以上学历，具备数据治理领域专业认证证书。数据治理工作经验3 年以上。 | 驻场不少于1人 |
| 研发工程师 | 负责项目具体开发与实施 | 至少51人 | 本科及以上学历。团队成员具有计算机技术与软件专业技术资格——软件设计师、网络工程师、系统集成项目管理工程师等持证人员将优先考虑。 | 驻场不少于5人 |

投标人应针对本项目提供不少于8人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，安全工程师1人，数据治理工程师1人，技术工程师不少于5人），且至少有1名技术工程师驻场服务；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术经理 | 负责质保期间项目运维任务的制定和管控。 | 1人 | 本科及以上学历，具备计算机技术与软件专业技术资格——信息系统项目管理师证书，类似项目 5 年以上经历。 | 驻场 |
| 安全工程师 | 负责质保期间系统安全问题的应对和技术指导。 | 1人 | 本科及以上学历，具备注册信息安全工程师（CISE）证书。类似项目3 年以上经历。 | 不驻场 |
| 数据治理工程师 | 负责运维期间的数据治理和保障工作。 | 1人 | 本科及以上学历，具备数据治理领域专业认证证书。数据治理工作经验3 年以上。 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目具体运行维护和故障修复。 | 至少5人 | 本科及以上学历，具备研发工作经历。 | 驻场不少于1人 |

等级保护要求

按照安全保护等级二级标准进行安全防护建设，包括对系统的物理安全防护、网络设施的安全防护、数据方面的安全防护等，验收前需系统需通过安全测评。

商业密码应用需求

参照商业密码应用第二级建设。基于电子政务云平台提供的安全认证网关、签名验签、数据库加密等密码服务以及系统的应用功能，需开发适配若干密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人应具备优秀的项目管理能力和质量保障能力。

3、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

4、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

5、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

6、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

7、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

8、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目主体部分不允许转让和分包。

其他要求

- 投标人具有信息安全管理体系认证（ISO/IEC 27001或GB/T 22080）、ITSS信息技术服务标准符合性证书、DCMM数据管理能力成熟度等级证书的优先考虑。

- 投标人具有生态环境信息化、视觉AI分析、大模型应用场景等相关软著或专利的优先考虑。

- 投标人具有近三年类似项目业绩的优先考虑。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准