上海世博会博物馆《国采：故宫藏清代帝后服饰展》

展陈服务采购需求说明

## 一、项目概况

项目名称：上海世博会博物馆《国采：故宫藏清代帝后服饰展》展陈服务

项目地点：上海市蒙自路818号上海世博会博物馆1号临展厅（约1270平方米，详见附件1：上海世博会博物馆1号临展厅平面尺寸图）

项目日期：自合同签订之日起至2026年10月15日（暂定）撤展完毕止

展品数量：103件（组）

项目简介：为弘扬中华民族传统文化，上海世博会博物馆拟与故宫博物院合作举办《国采：故宫藏清代帝后服饰展》（以下简称“国采展”）临展。展览精选来自故宫博物院的103件/套珍贵展品，包含成衣类、布料类、首饰类、靴袜类等多种品类，涉及一级文物、二级文物、三级文物，全方位展示清代宫廷织绣文物的染色与纹彩。中华民族传统文化中的五采与五色，蕴含着丰富多变的文化史、政治史、工艺史、风俗史、贸易史等，清代色彩与色名承前启后，对于今天的我们继承传统遗产有非常的意义。希望藉此展览带领观众感受中华民族的传统文化美学，传递清代的宫廷织绣不仅是纹样的历史、色彩的历史，更是制度的历史、审美和人文精神的历史。

## 二、技术要求

1. 项目需求和技术要求

本采购项目主要包括该展览的展陈深化设计、展陈施工及拆除、展览运维、布展与撤展配合、图文制作、多媒体制作（如有）、照明设计、展柜租赁（如有）、展览宣传物料设计等一体化服务。要求在采购人提出的展览大纲基础上，采用切合展览主题、宗旨、周期和文物保护要求的展陈手段和设施，在满足展览要求和有关规范基础上，保质保量、按期完成本采购项目。

1.1 展陈设计

包含布展设计、图文设计、照明设计、文物保护设计等在内的一整套展陈深化设计方案，设计深度应满足陈列内容要求，并保证符合消防相关要求，可按图进行施工。

1.1.1布展设计应充分考虑展览内容、展示效果、展出场地、短期临展、文物保护、消防安全等方面的特征和要求，设计内容包括但不限于以下内容：

（1）设计制作应包括具体展览形式、空间布局和展示效果，拟搭建的展墙和展柜的布置、应配置的展板和展具、照明系统、配套图文和说明牌、多媒体应用（如有）、游客入口服务台、展厅入口、展厅外过道、通向临展二展厅过道、北大厅配套文创区、博物馆后店活动区、综合布线等，设计需符合文物保护、安全、消防等相关要求。

（2）设计应包括展示项目及展区环境所涉及的所有专业的图文深化设计图，包括但不限于海报、展览折页、邀请函、道旗、广告位、地贴、指示牌、展墙装饰、展板说明、电子版文件等。

（3）展区及展示项目的平面、立面、剖面图，包含但不限于尺寸、形状、结构、色彩、工艺、材质、用料及规格、详细的材料及其报价分析表以及其它要求的各项技术参数等必要信息。

（4）展示项目及展区环境所涉及的所有专业的施工设计图，并附必要的说明、必需的设备和材料表，以及各种设备和材料等的厂家（制造商）、品牌、规格、功能等。

1.1.2照明设计应符合展品清单中列出文物保护要求，既能良好还原文物的艺术效果，又能考虑到观众参观的舒适性，防止眩光对观众的影响。上海世博会博物馆提供本次展览照明设备（详见附件4），请投标人在进行照明系统设计时予以充分利用。若采购人提供的灯具数量不足时，由供应商租赁剩余灯具，租赁期不得短于展期。灯具布置设计，应能良好还原展品的艺术效果，又能考虑到观众参观的舒适性，防止眩光对观众的影响。文物的照度保护要求，以采购人要求为准，需为防紫外线设备，冷光源照射，光源中紫外线的比例不应超过75μw/lm，纺织类特光敏文物要求≤50 LUX。另加灯具及调光装置由中标供应商负责配备及安装。中标供应商辅助采购人进行灯具的安装调试工作。中标供应商应在展览搭建前，提交专业的照明设计方案，并通过采购人组织的照明设计方案专家评审会的论证。

1.1.3文物保护设计应根据不同质地文物保存环境控制的要求，采购人将对展柜内文物保存微环境的温湿度进行严格调控和实时监测。文物保护环境要求如下：

（1）温度：20℃±2℃, 每日波动值不超过2℃。

（2）湿度：纺织类文物要求50%-55%，展室相对湿度为45%-55%，每日波动值不超过5%。

（3）有机材料类文物要求展柜内采取防霉、防生物劣化等措施。

1.1.4 展具设计与制作要求：

（1）织绣类

a.	布展时请准备符合安全要求的相关器械和材料。如展出袍服使用假人（mannequin）或衣架等，应避免金属材料与织物直接接触，可在金属骨架外附以塑料、亚克力或木质等材料。

b.	布展的辅助用品需包裹质地柔软纯净的棉布和内衬，以免织物与木衣架、穿杆等直接接触而剐磨织物。所有服装文物，不以其本身扣件穿系，以防扣袢断裂脱落，不可用任何针线缝系，可用棉线、尼龙线或棉纸捻绳拴系，以力度轻微为宜。

c.	冠帽的陈列可在其下加亚克力或木制帽托。朝珠避免垂直悬挂，以防穿珠线绳折断，可考虑使用不大于30度角的斜坡面台座或展板来展示，台座或展板上需使用起固定作用的托衬物，以防朝珠滑动。

d.	展览所用各类展架，必须保证在与织绣物接触的表面，使用经实验后不掉色的棉布和内衬，以防因各种原因而导致织绣文物染色。

e.	所有缂丝文物必须平铺展示，倾角不得超过15度。

（2）器物类

凡体高直立头重脚轻者，需在相应高度、相应部位增加外侧固定保险措施。

（3） 其他注意事项

a.若器物类展出需新做展托，在新展托制作完成之前，应配临时展托以保证安全。对于体量较重且边缘有突出装饰物的器物类文物，如需配展托，则需垫柔软物于展托和文物之间，以避免硬碰硬产生损伤。若器物本身易发生晃动，则需在相应部位增加外侧固定保险措施。

b.为追求效果而采用倾斜或悬空展出方式时，必须确保文物不因展出时间长而导致受重力影响变形。

c.所有展品均不作为安放物品。

d.参展展品上凡附有故宫博物院旧有标记、标签，均不得揭除、涂改。

中标供应商在布展前应提交符合上述要求的展具设计方案，并通过采购人及故宫博物院的审定。

1.1.5多媒体方面（如有）：展厅内，中标供应商负责安装多媒体设备；另中标供应商租赁投影机及音响等相关设备，参数根据展陈深化设计而定（但应满足以下配置要求），采购人提供投影短片，运营时间内循环播放，并完善施工。安装可靠，无信号传输不良问题。运行稳定，连续开启100小时不出任何故障。

1.1.6中标供应商在设计过程中，必须在采购人的指导下，不断完善和细化设计以符合该展览的主题与展示目标，设计图经采购人确认后方能投入施工。

1.1.7深化设计方案和设计图纸的计量单位均采用国际标准计量单位。长度用毫米（mm），面积用平方米（m2）；容积用立方米（m3）；重量用克（g）或公斤（Kg）。

1.1.8电子文档：中标供应商除了提交纸质资料和图纸之外，还应向采购人提交一套项目过程文件资料的电子版、图片、AutoCAD电子图纸等电子文档 ，刻录入光盘，于项目结算前交予采购人。

1.2 展陈施工、布展与撤展配合

1.2.1展陈施工应完成深化设计图纸中的全部工作内容。包括但不限于墙面和展陈设施（展墙、壁龛、展台等）现场制作、配合成品展柜的调整、展板和展具（图文版、展架、底座等）制作、图文制作（墙面图文、说明牌、吊旗等）、照明系统安装、地面和天花装修、多媒体应用等；搭建中需要完善的消防、电气安装等；以及安防、微环境调控设施安装的配合等。

1.2.2协助采购人进行文物布展和撤展工作，包括但不限于展柜玻璃的安装与拆卸，因现场文物陈列需要所进行的道具和版面的临时修改、灯具增减以及一切与文物陈列相关的调整变更工作。在展览结束时，配合采购人完成撤展工作，包括但不限于展柜玻璃的开启、成品展柜的恢复及搬运、灯具、微环境调控设备的撤离等与撤展有关的工作。

1.2.3完成的布展效果必须满足采购人的要求，如不能满足，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，所涉及的费用由中标供应商承担。

1.2.4布展制作和施工必须符合国家有关装修、安装、消防、安防、环保、文物保护等规范标准。

1.2.5施工场地为博物馆陈列开放区域，边开放边施工，故施工应不能影响采购人常设陈列的正常开放，以及配合重要接待任务时临时暂停施工。应配备必要的环境保护措施，防尘、防噪音。现场施工规范、有序，人员、机械配备科学合理；严格按照进度分时段施工，保证按期按质完工。

1.2.6应采取一切必要手段，确保文物及展品安全。

1.2.7本项目中标单位应在现场已有的设施设备基础上进行本次展览的深化设计和施工，充分利用现有的展墙、展柜、灯具，根据大纲要求合理设计展线，施工工程按照实际审价结果结算，同时做好产品保护工作。

1.2.8本项目所产生的施工建筑垃圾由供应商负责清运。

1.3 布展物资供应

1.3.1本次采购范围内的布展材料和装备，除明确指定甲供的以外，均由中标供应商根据本招标文件、深化设计方案和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。所有布展物资和施工材料、施工设备须有产品合格证、质量保证书或检验报告，符合节能、环保、消防要求和国家规定的技术标准。

1.3.2由中标供应商采购的主要布展材料，当中标供应商选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。

1.3.3照明灯具等市售设备租赁（如有）应满足采购人的需求。为方便采购人的管理和使用，中标供应商应在购买前向采购人送样或提供详细的技术资料，经采购人确认后再组织租赁，未经确认采购人将不予认可。

1.4展柜要求

上海世博会博物馆提供本次展览所需的展柜（详见附件5），若采购人提供的展柜不满足展陈设计方案，中标供应商须严格按照以下要求另行租赁展柜。采购人将在所有展柜内放置温湿度监控仪器，实施跟踪文物环境状态。由中标供应商提供的展柜不达标准的，须及时整改。

中标供应商租赁的展柜应满足《展品展柜密封性能及检测》和《展品展柜基本技术要求及检测》二项国家标准报批稿的基本要求，展示空间内部使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均对文物的保存无不良影响，采用材料均进行封闭处理以避免甲醛和甲酸等有害气体的释放。展柜玻璃应选用博物馆展柜专用低反夹胶玻璃，符合馆藏、展陈专业的展示要求。展柜内文物保存微环境调控须满足1.1.3所列各项要求，拟采用被动调控方式的，应在展柜展台等适当位置合理设置放置被动调控材料的空间。选用的调湿材料应符合WW/T 0068-2015 《馆藏文物保存环境控制 调湿材料》的要求，选用的净化吸附材料应符合WW/T 0067-2015《馆藏文物保存环境控制 甲醛吸附材料》的要求。所有展柜的装修材料均进行消防和灭虫处理。

2. 项目承包方式及管理要求

2.1依据本项目的采购范围和内容，中标供应商以包展陈设计、包展陈施工（包括相关设备、材料和人工）、包质量、包安全的方式实施设计、施工、配合和展期运维等一体化服务任务，并确保本项目最终验收的顺利通过。

2.2本项目布展、设备材料供货及安装调试将纳入采购人的管理范围，中标供应商在此过程中须服从采购人的管理协调。

2.3本项目合同不得转让、不得分包。

2.4项目管理要求：

2.4.1项目人员应具有良好的职业道德和严谨的工作作风并应按照委托时限的要求按期到位开展工作。项目经理需是本单位职工（在本单位缴纳社会保险等）。项目经理及专业技术管理人员应是该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。项目相关负责人如有不尽其职或虚名挂靠，采购人有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成的责任由中标单位负责。

2.4.2供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）

2.5 安全生产、文明布展、施工与环境保护要求

2.5.1在项目实施期间为确保展陈作业区域周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标供应商应严格执行建设部《建筑安全生产监督管理规定》和上海市人民政府第18号令《上海市建设工程文明施工管理规定》的要求及其他国家与上海市有关建设工程安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，接受采购人的安全管理，加强和做好安全、文明布展与施工的管理工作，并按规定承担相应的费用。

2.5.2中标供应商应根据有关规范标准，严密组织，精心布展与施工，做到：布展期间不干扰采购人其他活动正常进行，不影响自身和周边交通的需要；无管线事故、无伤亡事故；环境影响要最小化；现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；清洁运输；满足市文明工地要求，服从采购人的统一协调，做到文明布展、安全管理。

2.5.3中标供应商需严格履行采购人关于文明施工的相关规定，布展区域与非布展区域需分隔，布展现场需开展有关文明施工的宣传、教育工作，工地醒目处需设置布展施工铭牌，管理人员需佩证上岗。

2.5.4中标供应商在项目实施期间，需配备专职安全员，建立动用明火申请批准制度，配备一定数量的消防灭火器材。

2.5.5中标供应商在项目实施期间，需建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。

2.5.6中标供应商在项目实施期间需保护好施工区域内的环境和原有装饰与设施，保证环境和原有装饰与设施完好。

2.5.7中标供应商在组织项目实施时需遵守采购人的规章制度并提供布展人员名单。中标供应商需按施工计划协调好现场布展工作。

2.5.8进入项目维护、协助布展前，中标供应商应根据实际情况设置足够的措施，确保已完项目的完好。

2.5.9中标供应商若违反规定野蛮布展施工、违章作业等，采购人有权限令停工整改，一切损失由中标供应商承担，同时采购人有权对中标供应商的违约责任给予适当的经济处罚。

2.5.10中标供应商负责将展览搭建、安装、拆除、运输过程中产生的废弃物运出展馆，严禁丢弃在展厅内外。

2.5.11撤展结束后，如发现因中标供应商原因导致场地、设备设施损坏的，中标供应商须负责赔偿并承担其他相关责任。

2.6 展期运维

2.6.1本项目运维为3个月，自展览开幕日起算，范围为本项目涉及的区域，验收不合格部分由中标供应商无偿返工并再次验收。如展览开放期因采购人需要延长，则运维相应延长至展览闭幕。

2.6.2运维期内，装饰材料、道具模型、硬件设备如有质量问题，由中标供应商解决。

2.6.3展览开放期内出现任何故障，包括但不限于设备维修维护、文物橱柜的数据测试、采集等，中标供应商接到采购人通知后，需在1小时内口头回答解决问题的方法，3小时内派遣相关人员赴现场提供免费维修服务（维修所需的所有费用均由中标供应商承担）。如果短时间内不能将展厅恢复运营，中标供应商需提供相应补救措施，费用由中标供应商承担。如关系到材料定制等情况，力争在5个工作日内修复。否则，采购人可委托其他单位或人员修理，由此产生的任何费用由中标供应商承担。

2.6.4展览开放期内，如采购人提出对制作错误，或与规划现状不符的图文内容进行更替的，中标供应商应按照采购人要求的时间节点及时完成更替。

2.7中标供应商对采购人提供的影像资料和文字资料的利用，仅以本次展览的用途为限。中标供应商在使用上述影像资料和文字资料的过程中和使用工作结束后，均应对上述影像资料和文字资料附有保密义务，不得擅自将其用于其他用途，更不得以任何形式将其移转或实际移转给任何第三人。采购人提供的影像资料和文字资料在展览结束届满后十日内，中标供应商应将其保存使用的影像资料和文字资料电子文件全部删除销毁或将存有影像资料和文字资料的各类存储介质全部交还采购人，不得擅自复制、留存。中标供应商如违反本条约定，应承担相应的违约和赔偿责任。

3. 实施进度要求

3.1 本展陈项目应按照采购人采购需求中所要求的时间、进度计划，完成展陈设计（含提交采购人审议，并根据审议结果，对成果进行修改完善的时间）及施工布展的全部工作并达到运行要求。本项目主要工期节点：

（1）2026年7月7日前：展陈施工、文物布展完成；

（2）2026年7月7日至2026年10月7日：展览开放，展陈维保；

（3）2026年10月15日前：展览撤展完毕，场地交接。

3.2 如果由于以下原因造成服务期推迟延误，经采购人确认后，中标供应商有理由延期完成交付，采购人应同实施方协商决定延长实施时间的期限。

（1）由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。

（2）不可抗力。

（3）可能会出现的，不属中标供应商的过失或违约造成的。

非上述原因，中标供应商不能按合同工期完成，应承担违约责任，采购人有权向中标供应商索取误期损失赔偿费。误期损失赔偿费采购人可从支付给中标供应商的费用中扣回。此费用的支付并不能解除中标供应商完成项目实施的责任或合同规定的其它责任。

4. 陈列布展质量及验收要求

4.1 适用规范和标准

本工程要求严格按照国家和上海市各项设计规范、标准和规程、条例、规定等施工。本项目的质量核验监督工作参照国务院（2000）第279号令《建设工程质量管理条例》规定、《上海市建设工程质量和安全管理条列》等有关规定执行。本项目实施质量、验收标准、竣工备案等参照国家、地方现行的标准、规范、标准等执行。

4.1.1工程技术规范包括但不限于：

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50303－2002）；

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》；

《博物馆照明设计规范》（GB /T 23863-2009）；

《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720—2011）；

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325—2001）；

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2001）；

《中华人民共和国文物保护法》实施细则；

《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》（WW/T 0016-2008）；

《馆藏文物预防性保护方案编写规范》（WW/T0066-2015）等有关规定执行。

4.1.2供应商应充分注意，凡涉及本项目适用的现行国家、行业和地方规范、标准和规程、条例、规定等，无论其是否在本采购文件中已列明或未列明，中标供应商均应无条件执行。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程、条例、规定等之间出现矛盾，除采购人有特别指示外，供应商应按照其中要求最严格的标准执行。

4.1.3涉及本项目的材料、施工工艺等标准、规范等都应依照本技术标准和要求及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

4.2 项目验收

4.2.1陈列布展成果验收：一次性通过相关管理部门验收合格等级。达不到一次合格等级标准，供应商应自费进行返工，工期不予顺延。

4.2.2项目涉及装饰、水电、设备安装的竣工验收工作按照国家和上海市有关建设项目（工程）验收办法及国家和上海市有关部门与本工程相关的标准、施工验收规范或规定（以最新颁布的或较为严格者为准）执行。因中标供应商原因质量达不到自报工程质量等级标准者，中标供应商承担违约责任。

4.2.3项目涉及美工展陈布置质量的竣工验收工作由采购人组织验收。因中标供应商原因展陈项目达不到展陈设计预定方案的，中标供应商承担违约责任。

4.2.4供应商也可在响应文件中自报质量违约的处罚标准，以资竞争。质量违约金在工程结算时由采购人直接在中标供应商应得的工程款中扣除。

附件：

1、上海世博会博物馆1号临展厅平面尺寸图

2、《国采：故宫藏清代帝后服饰展》展览大纲（暂定稿）

3、《国采：故宫藏清代帝后服饰展》展品清单

4、上海世博会博物馆提供灯具清单

5、上海世博会博物馆提供展柜清单