临港新片区一网统管融合建设项目采购需求

项目概况

项目背景和现状

临港新片区“一网统管”建设是国家推进城市治理现代化和数字化转型的重要实践，依托上海“一网统管”总体框架，结合新片区特殊定位而设立。作为自贸试验区，临港新片区承担制度创新使命，需应对快速城市化、国际化营商环境等挑战，传统管理模式难以满足需求。临港新片区自2019年揭牌以来，各业务部门结合自身实际管理需求，建设了一批数字化业务系统，其中与城市运行管理相关的有22个。为进一步加强数据归集、场景融合，拟通过整合委内与城市运行管理相关业务系统的数据和应用场景，同时对部分业务系统进行功能提升，来提升“一网统管”平台的整体性和实战性，最终实现“一屏观天下、一网管全城”的目标。

2025年1月，临港新片区管委会城市运行联动指挥中心正式投入使用，融合了值班值守、应急指挥、市民热线等职能，统筹开展管委会层面城市运行管理相关工作。2025年5月，为进一步建立健全统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的特殊功能区应急指挥体系，提升城市运行和突发事件应急处置、联动指挥能力，立足“管镇高度融合”机制优势和平战结合基本定位，管委会制定了《临港新片区完善应急指挥体系工作方案》。

本项目整合委内与城市运行管理相关业务系统，将新片区各管理层级、相关市场运营主体等与城市治理相关的数字化系统“统起来”，通过临港新片区城市运行联动指挥中心将统起来的数字化系统“管起来”，实现从“散”到“整”、从“单兵作战”到“联合作战”的转变。

建设期限

自合同签订之日起12个月内（含试运行3个月）

建设地点

建设地点：浦东新区申港大道200号

预算金额

预算金额：1,006.701万元

采购金额

采购金额（最高限价）：1,006.7万元

组织形式

组织形式：集中采购

采购方式

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标

是否接受联合体投标：否

是否按XC要求建设

是否按XC要求建设：是

建设目标

结合临港新片区城市运行联动指挥中心（城运中心）建设及临港新片区完善应急指挥体系工作方案要求，本项目通过整合委内与城市运行管理相关的业务系统，按照数据和应用场景维度，打造“一网统管”融合平台，进一步提升融合平台的整体性和实战性，实现一屏展示、一屏调度、一屏通信、一屏指挥，提升跨层级、跨区域、跨部门协同联动能力，为实现临港新片区“一网统管”协同联动和高效指挥提供数字化支撑。

本项目具体目标包括：

（一）	实现“一网统管”相关数据接入，整合临港新片区各类城运事件信息，统一管理城运工具箱，支撑常态防控、联动指挥、自然灾害、重大活动及节假日、安全生产等五个场景，提升协同联动和高效指挥能力。

（二）	整合临港新片区各类视频监控资源并实现与市城运中心视觉中枢平台级联，扩展视频资源的管理规模达到5万路，接入范围覆盖至新建小区和城市公园、景区等，新增600路并发视频的共享服务能力。

（三）	进一步提升安全生产和应急物资管理的数字化支撑水平，满足安全生产重点工作、专项行动以及日常业务管理等要求，拓展相应的移动端轻应用，进一步提升安全生产和应急物资管理的精细化水平。

本项目的应用指标需求如下：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
| 2 |  |  |  | 软件产品购置完成率 | 100% |
| 3 |  |  |  | 硬件设备购置完成率 | 100% |
| 4 |  |  | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
| 5 |  |  |  | 数据安全事件发生次数 | 0 |
| 6 |  |  |  | 系统可靠性 | 99.90% |
| 7 |  |  |  | 软件测试达标 | 通过 |
| 8 |  |  |  | 密码测试达标 | 通过 |
| 9 |  |  |  | 安全测试达标 | 通过 |
| 10 |  |  | 产出时效 | 项目建设周期 | 12个月 |
| 11 |  | 共性平台 | 平台整合能力 | 集约化程度 | ≥10 |
| 12 |  |  | 数据质量水平 | 核心数据缺失率 | ≤10% |
| 13 |  | 应用系统 | 数据服务与数据治理水平 | 数据源覆盖度 | ≥90% |
| 14 |  |  | 数据服务与数据治理水平 | 采集数据量 | ≥5万条 |
| 15 |  |  | 用户使用情况 | 系统用户量 | ≥200个 |
| 16 |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 网络安全措施 | 有网络安全措施 |
| 17 |  |  |  | 安全产品购置完成率 | 100% |
| 18 | 业务指标 | 产出指标 | 产出数量 | 大屏应用场景 | ≥5个 |
| 19 |  |  |  | 城运工具箱工具数量 | ≥7个 |
| 20 |  |  |  | 新增数据接入数量 | ≥200项 |
| 21 |  |  |  | 新增接入视频数量 | ≥10000路 |
| 22 |  |  |  | 新增视频转发能力 | ≥600路 |
| 23 |  |  |  | 新增危化企业数据接入 | ≥12家 |
| 24 |  |  | 产出质量 | 支持的最大并发用户数 | ≥50个 |
| 25 |  |  |  | 页面响应时间（90%操作） | ≤3秒 |
| 26 |  | 效益指标 | 社会效益 | 应用服务月使用量 | ≥3000次/月 |
| 27 |  |  |  | 视频服务月调阅量 | ≥1.2万/月 |
| 28 |  |  |  | 用户满意度 | ≥90% |

本项目的系统性能指标需求如下：

支持的最大并发用户数≥50；登录时间≤5秒；一般查询和写入操作响应时间（90%的操作页面）≤5秒；搜索类操作响应时间≤10秒；报表统计类操作响应时间≤15秒；响应时间较长的操作页面应显示进度条。

本项目的视频平台性能指标需求如下：

平台管理能力≥50000路视频；新增视频转发能力≥600路；支持兼容多种协议，包括GB/T28181 协议、Onvif协议等。

项目建设内容

项目建设内容

主要建设内容如下：

（一）依托城运中心打造全新联动指挥融合大屏，形成常态防控、联动指挥、自然灾害、重大活动及节假日、安全生产等五个融合应用场景，进一步优化数据接入管理，依托公共数据平台整合与城市运行管理相关的数据并新建城运数据归集轻应用，新建城运工具箱，完善事件中枢及物联感知子系统等相关功能。

（二）建设临港视觉中枢平台，作为临港新片区面向各部门提供视频服务的中心枢纽，整合临港新片区各类视频监控资源并实现与市城运中心视觉中枢平台级联。依托视觉中枢平台，继续扩展视频接入范围和规模，提升视频共享服务能力，强化视频接入、视频共享等环节的安全保障能力。

（三）进一步升级安全生产管理功能，与12家危化装箱企业系统进行数据对接，实现危险货物出入库动态管理，新增安全生产治本攻坚专项排查、九小场所风险排查等数字化支撑并拓展移动轻应用功能。

（四）进一步升级应急物资管理功能，优化审批流程和出入口流程，新增临期物资管理和应急避难场所等功能，并依托随申办政务云实现移动轻应用。

总体架构图

软件开发清单

见附表一：软件开发清单

硬件购置清单

见附表二：硬件购置清单

产品软件购置清单

见附表三：产品软件购置清单

安全产品购置清单

见附表四：安全产品购置清单

租赁服务购置清单

见附表五：租赁服务购置清单

低代码建设要求

如供应商使用自有低代码平台或第三方低代码平台（以下统称“低代码平台”）构建相关应用功能，快速响应业务流程变化和定制化需求，应满足如下要求：

1、基本要求：

（1）低代码平台能够支持以可视化的方式基于数据模型创建功能模块和业务流程，支持通过“拖、拉、拽”或配置化等方式，快速构建和修改表单、流程、报表、图表及核心业务功能；支持构建可复用的业务组件库和业务模板，提升同类功能的开发效率，保障用户体验的一致性；在业务需求发生变化时，大部分功能调整能通过平台配置方式完成，避免或减少底层代码的修改；

（2）低代码平台能够支持部署在上海电子政务云xc环境中，支持使用主流国产数据库，支持容器化部署，支持高可用和弹性伸缩方案；

（3）低代码平台能够支持使用java和javascript等语言通过自定义脚本、代码函数等方式进行功能增强和二次开发；支持与第三方统一身份认证集成，支持CAS，OAuth2等协议；

（4）如使用第三方平台，供应商应选择具备《软件著作权证书》或《软件产品证书》等保三级备案证明、第三方安全测评报告及XC认证相关证书（如XC软件产品证书、XC产品适配证书等）的平台产品；

（5）供应商应提供低代码平台完整的产品文档、开发手册和培训材料；供应商应提供低代码平台的7x24小时热线技术支持及5*8小时开发现场技术支持，明确技术支持联系方式及开发现场技术支持人员；

（6）供应商应提供低代码平台的正式许可，并承诺许可有效时间至少持续至本项目免维期结束；

（7）供应商应承诺对低代码平台版本的技术支持至少持续至2030年12月31日，如升级版本，需支持向下兼容；

（8）供应商应承诺低代码平台未留有任何后门，并根据采购方安全管理要求及时响应并修补安全漏洞；

（9）供应商应承诺根据本项目要求提供系统集成所需接口，如根据当前登录用户获取用户已被授权的菜单数据等。

2、扩展要求

（1）低代码平台能够提供平台本身的源代码或能够导出开发的应用程序的源代码（非配置文件），源代码应具有较好的可读性；

（2）低代码平台支持通过自然语言交互功能，快速生成和配置数据模型、业务表单及工作流程。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，针对以下超过1年保修期的软、硬件设备，按照厂商的规定进行免费保修。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 保修年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 3 | 台 | 3年 |
| 2 | 4K双目热成像高清摄像机 | 9 | 台 | 3年 |
| 3 | 8K双目热成像高清摄像机 | 4 | 台 | 3年 |
| 4 | 楼顶立杆及安装支架 | 4 | 项 | 3年 |
| 5 | 道路积水监测设备 | 23 | 台 | 3年 |

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：系统定期巡检、系统安全补丁升级、系统和应用漏洞修复、Bug修复、功能优化。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与采购人沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下：

Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8:30——17:30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8:30——17:30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内小范围故障；

网络与数据安全

(1)供应商应在项目深化设计阶段，应开展安全需求调研和数据分类分级工作，制定网络和数据安全设计方案，制定总体安全技术架构，明确边界防护、访问控制、权限管理、系统安全配置、身份鉴别、入侵防范等系统安全防护措施，制定差异化的数据安全防护手段，确保数据全生命周期安全。

(2)供应商应配合采购人开展相关安全制度和规范的制定，并根据项目实际，制定项目实施过程安全管理方案。

(3)供应商应确保所提供的软件产品和定制开发内容所涉及的供应链满足采购人的管理要求，提供供应链物料清单，落实供应链安全控制措施，包括代码安全检测和质量评估、漏洞扫描、第三方组件评估等工作，并于系统上线前，完成信息化资产的梳理。

(4)供应商应在项目实施过程中，推动安全开发控制工作的实施，按照安全设计方案和采购人安全开发要求，落实安全开发规范，确保代码质量和安全性。供应商应确保系统开发及生产环境安全，落实安全管理策略及安全配置。

(5)供应商应在项目实施过程中，按照数据差异化安全防护策略，根据系统需要采取数据加密、数据访问控制、日志记录、流转监测等防护能力及相关管理流程，切实保障数据安全。

(6)供应商应按照采购人场地及人员安全管理制度，加强人员管理，配合采购人落实人员背调、入离场、终端管理、网络限制、数据权限最小化等管控措施。

(7)供应商应于系统上线部署前对系统运行环境、应用软件等开展安全自查，并于项目功能验收及系统试运行阶段，配合采购人开展安测、密测、等保、密评、数据安全风险评估等系列安全测试、评估工作，针对发现的问题及时完成整改，确保系统上线安全。

(8)供应商应在系统免维期内承担系统安全运维管理责任，落实安全管理保障措施，包括但不限于制度修订、风险排查、应急响应、漏洞修复、重保等工作。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分功能验收和竣工验收。

（2）功能验收前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交功能验收通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定功能验收的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的功能验收。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）功能验收时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为功能验收通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行功能验收。

（4）自功能验收通过之日起，招标方享有供应商免费提供的90天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）功能验收通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过第三方测试、测评，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待竣工验收。招标方在收到竣工验收通知后的30个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过竣工验收，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在竣工验收通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含功能验收未通过或竣工验收未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为12个月，分为4个阶段。

第一阶段为2个月，完成项目规划设计。

第二阶段为6个月，完成项目开发测试。

第三阶段为3个月，完成项目试运行和迭代开发。

第四阶段为1个月，完成项目验收。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于30人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员须具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有计算机相关专业，硕士及以上学历，且具备信息系统项目管理师证书 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 2人 | 全日制本科及以上学历 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目具体开发、设计与实施 | 2人 | 全日制本科及以上学历，具备中级或以上相关职称证书 | 按需驻场 |
| 研发人员 | 负责项目具体开发与实施 | 20人 | 全日制本科及以上学历 | 按需驻场 |
| 系统集成人员 | 负责项目软硬件集成实施 | 5人 | 全日制本科及以上学历 | 按需驻场 |

项目经理：应当具有《信息系统项目管理师》(高级)资质证书，具有5年以上类似的信息化项目建设经验且在项目建设过程中担任项目经理。

项目团队人员：应当具备全日制本科及以上学历，具有信息系统项目设计、开发、测试、运维其中一个方向1年以上经验。

2）投标人应针对本项目提供不少于5人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理2人，技术工程师不少于2人）；投标人的相关服务人员须具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 全日制本科及以上学历 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 2人 | 全日制本科生及以上学历 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 | 全日制本科生及以上学历 | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：参照等保三级要求建设。

商用密码应用需求

满足商业密码应用建设要求，并通过商业密码应用安全测评。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资格要求：

3.1本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让不得分包。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购人书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提供的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

2、因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

4、中标人有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因中标人服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

- 附表一：软件开发清单

| 序号 | 模块名称 | 功能名称 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联动指挥融合大屏 | 综合首页屏（常态屏） |  | 1、基本情况 1）基本情况：展示城区关键性统计数据，展示整体情况 2、城市治理 1）客流实时数据：展示当前总体客流数据及拥挤情况 2）整体评价：展示当前的拥挤指数分析及变化趋势情况 3）交通运行总览：展示当前交通运行的总体统计数据 4）人车通行压力：统计分析各路段的人车通行压力按照压力程度排名 5）能源生产：展示关键性的能源、生产相关数据 6）安全建设：展示城区针对于安全相关的建设情况 7）热点舆Q：今日临港地区相关热点舆Q词云 3、社区治理 1）建设总览：展示接入设备、数据量、各类型设备等接入信息 2）社区安全：可选择展示某社区的安全设备建设情况 3）电梯运行：电梯当前运行、报警状态 4）问题数据：电梯相关问题事件统计数据 5）重点区域视频：展示重点区域视频监控，可点击切换不同区域展示 6）气象概况：调用气象局相关数据，展示今明两天气象数据、气象预警数据 7）气象详情：显示当日风速、污染、降雨等相关关键数据 4、事件总览： 1）重点数据：对总体事件重点指标进行分析统计 2）分项统计：针对于不同类别的事件进行分项统计，支持进行时间筛选 3）事件热力图：展示全城的事件热力图，可直观的通过颜色了解到事件密度与空间关系 5、城运工具箱： 1）工具统计：按工具类型统计各类别的接入情况 2）实物调用：按时间分析各实物调用占比、次数、调用最多部门数据，展示部门调用情况实时记录 |
| 2 |  | 联动指挥屏 |  | 1、综合预警监测： 1）预警统计：统计多类型预警信息总数及子项，展示舆Q监测词云 2）预警详情：以图表的形式展示某类型预警的详情信息，展示详细分析项 2、应急资源态势： 1）人员力量：展示值班及负责人相关信息，可点击查看详情 2）监测设备：展示预警监测设备的统计数据，可点击查看详情 3）应急设备：统计各区域可调用应急设备数据，可点击查看详情 3、区域运行态势： 1）人流情况：当前各区域实时人流统计情况，并按重点区域进行分类统计 2）车流情况：当前各区域实时车流及拥堵情况，地铁进出站，公交车等公共交通工具运行状态 4、重点区域视频：展示重点区域视频监控，可点击切换不同区域展示 5、综合事件中枢： 1）事件分类统计：按照数据来源区分统计当前的各类事件 2）事件趋势图：在时间维度上展示事件的趋势情况 3）事件列表：展示当前各类事件列表，可点击查看事件详情 6、指挥决策中枢： 1）历史事件：统计分析事件数据帮助进行决策 2）相关预案：可综合搜索事件的预案，可点击查看详情 3）监测设备：展示监测设备的感知数据可辅助进行决策 |
| 3 |  | 自然灾害应用场景 | 天气态势分析 | 1、天气态势分析 1）实时视频实景：接入重点区域监控摄像头，实时展示视频监控内容，同时在视频界面上标注温度、风向风力以及能见度等气象要素信息。 2）南汇新城镇72小时逐3小时预报：展示未来72小时逐3小时南汇新城镇温度、风力以及降水等气象要素的预报信息。 3）站点排名：根据当前降雨、大风、气温三要素，按照最近一段时间（1h、3h、6h、12h）进行排名，排名结果联动到地图高亮显示，同步显示时段。 4）台风列表台风路径：显示历史台风，当前台风显示内容包括编号、英文名和中文名，选中后联动到地图上显示台风路径；历史台风联动到地图上显示历史台风路径、强度、风圈等。 5）台风快讯：显示台风快讯信息、台风专报信息及对应服务内容。 6）实现对历史天气数据的查询和导出。 2、集成数据地图展示：包括1）自动站监测数据要素分布图、2）雷达图层、3）卫星云图图层、4）台风路径绘制、5）综合风险专题图层、6）大风风险专题图层、7）降水风险专题图层、8）场景信息、9）预警信号、10）基于位置、场景的气象数据联动 |
| 4 |  |  | 暴雨内涝影响评估 | 3、暴雨内涝影响评估 1）实时水位：展示南汇新城镇的实时水位数据，通过设置水位报警阈值，对南汇新城镇内各水位监测点位进行实时监控。 2）降水实况：通过选择不同的时段（1小时，6小时，12小时，24小时）以南汇新城镇内的观测站点为单位对时段内累计降水进行分量级统计，展示各降水量级的点位数量分布情况；同时进行累计雨量排名；并筛选时段内累积最大雨量值出现的街道和雨量值。接入展示25个雨水泵站相关数据。 3）暴雨预警：基于气象局发布的暴雨预警信息，以列表的形式进行展示，点击可查看预警详情。 4）积涝风险：制定暴雨内涝各风险等级的阈值指标，展示南汇新城镇各点位的暴雨内涝风险等级。 5）气象灾情：接入气象灾情数据，进行实时统计，统计当前发生在南汇新城镇的气象灾情数据；若当前未发生气象灾情，则统计过去1年，每月所发生的气象灾情数据。 6）灾情详情：展示南汇新城镇实时发生的气象灾情信息，包括报警时间、报警电话、灾害类型、灾情描述等。 7）积水监测：展示积水点监测数据，通过设置报警阈值，对南汇新城镇内各积水点进行实时监测。 8）隐患点风险：展示暴雨内涝隐患点数据及暴雨内涝风险等级，进行列表排名显示。 9）暴雨内涝专题图层：包括内涝风险专题图、隐患点专题图、个例库建立、暴雨历史个例回溯 |
| 5 |  |  | 事件分析及数据融合 | 4、综合事件中枢： 1）事件分类统计：按照数据来源区分统计当前自然灾害（防汛防台）的各类事件 2）事件趋势图：在时间维度上展示自然灾害（防汛防台）防汛防台事件的趋势情况 3）事件列表：展示当前各类自然灾害（防汛防台）防汛防台事件列表，可点击查看事件详情 4）应急预案：展示相关应急预案信息。 5、整合排水监管系统的部分数据要素（如人员、车、泵站、积水点、液位计、流量计、排水口、雨水口等）及城市安全防汛防台板块的部分内容。 |
| 6 |  | 重大活动及节假日应用场景 |  | 1、实时客流情况： 1）实时客流：统计分析整体客流情况，展示关键数据及相关趋势图 2）分区客流：统计分析分区客流情况，展示关键数据及相关柱状图 2、交通运行状况： 1）通行压力趋势：分析展示通行压力趋势图表、路段交通压力排名 2）分区压力情况：关键区域的通行压力及分析预测数据 3、客流预测数据： 1）关键预测指数：展示关键的客流综合预测统计数据 2）分区预测情况：分区域展示重点地区的客流预测情况 3）预测趋势图：按时间展示未来客流趋势情况 4、关键客流数据： 1）客流预测指数：根据现有客流数据的关键预测指标数据 2）地铁承载情况：临港新片区重要地铁的客流关键数据及趋势情况 3）关键区域客流密度：分区列表展示人员密度情况及其它关键指标 4）城区停车情况：各个停车区域的停车情况及剩余泊位情况 5、告警与视频： 1）重要事件告警：展示当前各类交通相关事件列表，可点击查看事件详情 2）重点区域视频：展示重点区域视频监控，可点击切换不同区域展示 |
| 7 |  | 安全生产应用场景 |  | 1、实时态势感知： 1）企业概览：统计当前辖区内的企业类型分布（如化工、制造、能源等）及整体安全评级。 2）巡查整治：分析企业巡查任务完成情况、隐患整改率及重点问题分布。 3）重点区域视频：实时监控关键区域动态，强化现场态势感知。 2、应急资源态势： 1）人员力量：展示值班人员、负责人及应急队伍实时状态及联系方式。 2）监测设备：统计监测设备（如摄像头、传感器）的运行状态与分类占比。 3）应急设备：统计可调用的应急设备（如消防车、发电机、救援物资）数量及位置 3、综合事件中枢： 1）事件分类统计：按照数据来源区分统计各类事件 2）事件趋势图：在时间维度上展示事件的趋势情况 3）事件列表：展示当前各类事件列表，可点击查看事件详情 4、指挥决策中枢： 1）历史事件：统计分析历史事件数据帮助进行决策 2）历史事件记录：展示历史事件的相关记录及处理情况等 3）相关预案：可综合搜索相关事件的预案，可点击查看详情 4）监测设备：展示监测设备的感知数据可辅助进行决策 |
| 8 |  | 数据地图集成 |  | 1、对接市级“一张图”及临港数字孪生平台：对接市级“一张图”，实现二三维地图、卫星影像图、航拍影像图、白模、精模等底图和行政区划、道路、桥梁、隧道、河流等基础地理数据的展示；对接临港数字孪生平台，实现已有南汇新城镇三维建模和正射影像数据展示。 2、视频监控集成：对接视频汇聚平台，实现视频设备地图撒点和实时视频画面基于地图的展示；实现地图框选范围内视频设备，批量加载范围内视频监控画面 3、感知设备集成：对接物联感知平台，实现感知设备地图撒点和感知数据基于地图的展示 4、无人机集成：对接无人机平台，展示无人机轨迹、航线及无人机位置点，并可查看无人机详情及视频；可查看无人机库点位、详情及监控视频；可查看无人机统计数量、使用情况、设备状态； 5、应急指挥车集成：接入应急指挥车数据，在地图上显示实时位置并可查看详情 6、智能网联车集成：接入智能网联车平台数据，在地图上显示实时位置并可查看详情 7、交通热力图集成：接入交通热力图数据，在地图上以不同颜色展示交通热力情况；支持以时间轴方式动态展示交通热力、人流热力的情况。 8、区块网格数据集成：接入区块网格数据，展现区块网格并可查看详情 9、单兵设备（含执法记录仪）集成：接入单兵设备，在地图上显示实时位置及详情；支持点击进行远程通信（对话、视频），可通过圈选的方式对范围内设备进行批量通信 10、事件数据集成：接入事件数据，地图撒点方式展示事件发生位置分布，可查看事件详情。 11、其他设施信息集成展示： 1）微型消防站集成：展示微型消防站的点位信息，可点击查看详情 2）非机动车充电桩集成：展示非机动车充电桩及烟感设备的点位信息，可点击查看详情 3）智慧电梯集成：展示智慧电梯的点位数据，可点击查看详情 4）交通关键节点集成：展示关键交通节点撒点，可点击查看通行详情 5）停车场集成：展示各类型停车场位置及详细数据 6）发电站点集成：展示各类型发电站点点位，可点击查看详情 7）典型用电企业集成：展示典型用电企业点位，可点击查看详情 8）景点景区集成：展示各景点撒点，点击可查看该景点的描述及当日客流情况 9）交通站点集成：展示游客关键交通站点撒点及通行情况 10）供排水集成：展示供排水线路及相关情况 11）燃气集成：展示燃气线路及相关情况 12）电力集成：展示电力线路及相关情况 13）综合管廊集成：展示综合管廊线路及相关情况 14）雨水监控集成：地图展示相关点位位置，可点击查看详情 15）污水监控集成：地图展示相关点位位置，可点击查看详情 16）排水监控集成：地图展示相关点位位置，可点击查看详情 17）积水监控集成：地图展示相关点位位置，可点击查看详情 18）水位潮汐集成：地图展示相关点位位置，可点击查看详情 19）应急资源集成：地图展示应急场所、应急仓库、应急队伍等相关点位位置，可点击查看详情 |
| 9 | 数据接入与处理 | 依托公共数据平台接入数据 |  | 社区云数据接入 依托公共数据平台接入社区云的房屋信息、人员信息、人房关系等3项数据 综合能源基本信息数据接入 依托公共数据平台接入临港新片区综合能源智慧管控平台的37项综合能源基本信息数据 排水监管数据接入 依托公共数据平台接入临港新片区排水系统一体化运行监管平台的雨水、污水、排水、积水等相关数据，共包括43项数据 交通一体化平台数据接入 依托公共数据平台接入临港新片区公安交通一体化平台的交通基础数据、停车管理数据、客流数据等，包括58项数据 环湖景观带停车诱导数据接入 依托公共数据平台接入临港新片区环湖景观带停车诱导系统的停车诱导数据，包括11项数据 道路管养数据接入 依托公共数据平台接入临港新片区道路管养系统的道路管养数据，包括25项数据 数字店招数据接入 依托公共数据平台接入数字店招标牌监测管理系统的店招相关数据，包括6项数据 综合执法数据接入 依托公共数据平台接入临港新片区综合执法管理系统的综合执法相关数据，包括10项数据 工程建设项目数据接入 依托公共数据平台接入工程建设项目领域综合管理系统的工地基础数据，包括10项数据 人口及文旅数据接入 依托公共数据平台接入临港新片区公共数据管理与赋能平台的人口及文旅相关数据，包括11项数据 市容绿化数据接入 依托公共数据平台接入数字孪生平台的市容绿化等相关数据 信访数据接入 依托公共数据平台接入临港新片区数字信访综合管理平台的信访相关数据，包括15项数据 |
| 10 |  | 其他数据接入和整合 | 舆Q数据接入 | 实现临港新片区相关热点舆Q数据的接入 |
| 11 |  |  | 气象数据接入 | 依托公共数据平台接入浦东气象局的相关气象及预测数据，包括常规实况信息（气温、降水、风速、风向、湿度、气压等）、雷达资料、卫星资料、闪电数据、台风数据、模式数据、预警数据等。 |
| 12 |  |  | 外部数据接入 | 实现铁塔和电信非机动车充电桩系统相关充电桩位置数据、运营数据的接入 |
| 13 |  |  | 数据整合 | 整合智慧电梯、居村微平台及视频汇聚平台相关数据；根据融合大屏及事件中枢需求对数据进行整合处理，以适应融合应用需求 |
| 14 |  | 城运数据收集轻应用 | 工作台 | 1、对接“随申办政务云”：接入随申办政务云平台 2、消息公告：展示当前登录用户未读消息公告，点击查看消息公告详情。 3、我的任务： 1）我的待办任务：展示当前登录用户待办的任务，支持按照超期、催办标签及任务创建时间进行筛选，点击进入任务执行页可进行任务操作。 2）我下派的任务：展示当前登录用户下派的任务，支持按照任务创建时间进行筛选，点击进入任务详情页查看各下级人员执行情况。 3）我下派的人员：展示当前登录用户下派的任务操作人，包括操作人、下派任务量、完成数量、人员延期率，可按照任务创建时间进行筛选。 4、我的收藏： 1）常用应用：展示当前登录用户收藏的菜单页面，点击可快速跳转对应页面。 2）收藏的报表：展示当前登录用户收藏的报表，点击可快速跳转报表详情页查看报表数据。 3）收藏的回流数据：展示当前登录用户收藏的回流数据，点击可快速跳转报表详情页查看回流数据。 4）收藏的个人台账：展示当前登录用户收藏的报表个人台账，点击可快速跳转报表详情页查看个人台账数据。 5、操作引导：提供首页各功能点操作说明及介绍的引导。 6、系统数据统计：统计系统内用户使用情况、报表任务情况、数据超市数据情况。 7、个人中心：查看用户个人基础信息。用户可修改密码、切换登录部门及退出登录。 |
| 15 |  |  | 报表中心 | 1、报表列表和报表卡片：支持按照列表或者卡片两种形式进行报表呈现切换。 2、报表搜索：可以按报表分类、报表名称、报表列名称对报表信息进行筛选。点击重置，展示当前登录人所有可见的报表。 3、报表配置： 1）新增采数报表：可通过导入Excel建表、拖拉拽建表、复制已有表等方式创建采数报表。通过拖拉拽建表：拖拽字段类型建表，字段类型包括单行文本、多行文本、数值、日期、下拉框、单选、多选、电话号码、身份证号、文件、行政区域、组织机构；通过导入Excel建表：通过导入excel识别表头字段进行字段添加；复制表建表：通过选择系统中已有的字段复制字段信息和表数据信息，支持根据后台自动配置的表关系跨表选取字段。支持对报表数据配置计算规则。 2）新增取数报表：支持配置定时报表和实时报表，定时生成查询统计结果并保存记录以及随时按照最新数据生成查询统计结果并展示。后台自动配置表间关联关系，用户可通过在“数据超市”勾选字段的方式选取字段作为报表字段。支持对报表数据进行计算设置，如常见的求和、求平均、计数、求最大、求最小计算。支持对报表数据进行筛选条件配置，仅展示和计算符合查询条件的数据。支持通过数据库查询语句对报表数据进行查询、统计、分析。支持对报表进行下钻配置，点击跳转明细页查看数据详情。可以对报表设置共享。 3）新增私人报表：支持对私人报表数据项进行设置并管控报表查看和数据导出权限。 4、报表详情查看与编辑：可分页展示表单中有查看权限的数据。可对表单数据按照配置好查询条件进行搜索。支持新增数据、编辑数据、导出模板、导入数据、导出数据、下载数据、删除数据 5、编辑报表：可对报表的配置信息、数据项和报表的权限进行修改。 6、收藏报表：支持对采数报表和取数报表进行收藏和取消收藏。 7、删除报表：可删除报表。 8、报表回收站：可对已删除的报表进行查询、还原、彻底删除、批量删除、定期删除 |
| 16 |  |  | 任务中心 | 1.任务列表：展示当前登录人所有任务清单。 2、任务搜索：可以按照任务名称、任务类型、任务状态对任务信息进行筛选。 3、任务详情展示：展示任务详情，包括任务名称、任务类型、下派部门、创建人、接收人、任务描述、任务状态、任务进度、创建时间、完成时间、任务标记。 4、任务执行：可进入表单详情对报表进行数据新增、修改、删除操作。所有的执行操作记录都会记录到任务日志中。 5、任务下派：将任务下派给他人进行执行。如果是数据采集任务，可以直接选择人员并为人员分配报表；如果是数据核查任务，则需要选择人员并且为人员分配报表及具体需要核查的报表数据。支持按照部门或者按照业务分组进行任务下派。 6、任务完成：点击完成任务，任务进入待确认状态。任务接收人员完成任务后，经过任务下派人员确认后方可表示任务完成。 7、任务催办：点击催办选择被下派人员，即可对相关人员进行任务催办。催办后被催办人会接到相关的催办提醒。 8、任务完成核查：任务下派人员或者任务创建人员可以对任务的下一级接收人进行完成确认核查，核查完成情况和完成质量。 9、任务撤回：对于创建任务申请，可以在申请提交后进行撤回操作，撤回到申请人手中修改任务信息后再提交。对于任务完成核查，任务接收人员提交完成核查后可以进行撤回，撤回后可以对任务继续进行执行、下派任务操作后再提交完成。 10、新增任务：创建任务，包括一次性任务和周期性任务。 11、任务详情：可以对本次任务基本信息以及下级的操作日志进行查看，包括对应报表的下发数量、已核验数量、待核验数量、核验进度。 12、任务跟踪：支持部门管理员、系统管理员查看部门内用户接收到的任务并支持查看任务进度。 13、审核进度：查看审核的基本信息，包括审核基本信息、审核记录、审核流程图。对未审批的申请进行审核，包括通过、驳回。 14、任务审批：制发单位对填报单位填报的内容进行审核和在线修改，审核不通过返回填报单位进行填报（有责令整改时间限制），通过的进行回收。 15、审核审批：对用户提交的申请进行审批，可通过或者审核拒绝。 16、申请进度：查看用户个人提交的申请信息，支持查看申请的审批信息和审批进度。 17、周期任务信息展示：列表展示登录人所有周期任务的任务名称、任务描述、周期状态、开始时间、结束时间、当前周期、每个任务的计划用时。 18、周期启用/停用 可停用还在周期中的进行中的任务，停用后任务不会再按照周期创建任务。 19、可启用还在周期中的已停用的任务，启用后将重新按照周期创建任务。 |
| 17 |  |  | 后台管理 | 1、配置管理：配置系统各项功能可变动参数，可以为页面和系统提供灵活的可配置项。 2、用户管理：维护组织架构、用户信息、角色信息及权限信息等。 3、通知公告：可新增通知公告及查看、编辑通知公告信息。 4、标签管理：支持自定义标签，支持对标签进行分类、分级设置。 5、日志管理：支持登录日志、操作日志等日志记录和查询。 6、系统界面水印：支持开启报表填报的页面水印。 |
| 18 |  | 数据处理 | 气象数据解析管理 | 1、常规实况资料解析：对接入的常规自动站数据文件进行解析入库。 2、雷达资料解析：根据不同雷达数据格式种类分别存档入库。 3、卫星资料解析：对卫星数据进行数据解压、校正、投影转换等，确保数据可以用于进一步分析。 4、闪电数据解析：获取ADTD闪电、LST观测闪电数据，采集要素包括时间，经度、纬度、强度等，解析闪电数据，从原始数据中提取闪电活动的特征（如密度、频率、强度）。 5、台风数据解析：解析台风实时路径、预报路径和台风快讯的数据格式，提取所需信息（如时间、位置、强度、预报路径点等）。 6、模式数据解析：解析模式预报数据格式，提取所需信息（如温度、湿度、风速、降水量等）。 7、预警数据解析：解析预警数据的格式，提取所需信息（如预警类型、发布单位、发布时间、预警内容等）。 |
| 19 |  |  | 多源数据管理 | 1、构建数据存储库：基于多源数据存储管理的需求，构建数据存储库，针对数据和业务需求设计数据库结构，实现多源数据存储、针对不同数据源分别建立入库管理和数据实时存储管理调用功能，将数据存储到适当的数据库中，以保证数据的服务效率。 2、文件库存储管理：文件库管理功能主要实现实时和历史非结构化数据的存储管理，存储内容为文件类数据。 3、关系型数据库存储管理：关系型数据库管理功能主要实现实时库结构化数据的存储管理。 4、数据访问接口管理：支持对数据访问接口的统一管理。 |
| 20 | 城运工具箱管理 | 可申请资源查询 |  | 与仓库系统对接，开发对接接口，申请（视频结果、巡飞、会商、物资拨发、无线通信、应急指挥车出动）等服务信息，查询待申请物品和服务的占用情况（是否可申请情况）。 |
| 21 |  | 工具申请端及对接 |  | 1、接入“随申办政务云”：支持随申办轻应用发起申请。开发相关申请页面，申请人需填报申请使用时间、申请事由等信息，自动带入用户及其部门、联系方式等信息。 2、短信端申请：支持短信html5网页链接方式发起申请。申请人需填报申请人、申请部门、联系方式、工具使用时间、申请事由等信息。 3、对接大数据中心“流程引擎”：根据申请工具类型调用预配置的流程。 |
| 22 |  | 流程审批 |  | 1、查看流程列表：对接临港大数据中心“流程引擎”已配置的流程列表。 2、流程配置：依托临港大数据中心“流程引擎”根据不同类型工具要求配置相应的申请及审批流程，包括新增流程、对已有流程进行修改、删除流程等。审批流程支持灵活配置。 3、流程执行情况：查看流程执行情况、流程状态、当前节点、当前用户等。 |
| 23 |  | 结果通知和服务登记 |  | 1、审批结果通知：通过短信或轻应用方式告知申请方审批结果，申请方可查询具体审批结果以及相关联系方式。 2、服务情况登记：对该项工具申请的服务情况进行记录，提供（视频结果、巡飞、会商、物资拨发、无线通信、应急指挥车出动）等服务结果，系统登记服务使用情况。 |
| 24 |  | 满意度评价 |  | 1、满意度评价：服务结束后进行流程闭环，自动推送满意度评价，由申请方进行满意度评价（星级+文字），后台对赋能情况进行自动分析。满意度评价的推送方式，包括： 方式1：随申办政务云推送满意度调查选项。 方式2：对于没有系统的用户通过短信发送满意度调查网页链接。 2、满意度评价统计：对各类工具满意度评价结果进行统计。 |
| 25 |  | 管理后台 |  | 实现对相关可申请工具数据的维护和配置，对相关用户信息进行维护管理，实现对各类工具申请和使用情况、满意度评价情况进行统计分析，并可导出相关数据 |
| 26 | 事件中枢升级 | 实时事件接入和查询 | 实时事件接入列表 | 实现智慧电梯、物联感知、AI视频、无人机巡飞系统等实时事件的数据接入，满足实时性要求高的事件实时接入，支持分类查看实时事件接入清单。 |
| 27 |  |  | 事件处置进度和结果更新 | 12345系统及原途径处置事件的相关系统更新事件处置进度后，能够定期更新事件中枢相应的事件处置进度和处置结果 |
| 28 |  |  | 事件处置进度和结果查询 | 查询数据处置进度和结果；支持单个事件查询和批量事件查询，返回相应单个或批量事件处置进度和结果数据 |
| 29 |  | 事件中枢支撑功能 | 移动端单点登录 | 实现对接“随申办政务云”实现统一入口及单点登录，实现“随申办政务云”消息通知 |
| 30 |  |  | 自动批量外呼电话 | 对接临港新片区热线电话系统实现电话外呼，对需要及时响应的事件处置通知通过电话方式呼叫指定人员电话，并统计其接听反馈情况；支持对未接听的外呼电话进行重复呼叫。 启动应急预案时，系统自动向预设名单拨打外呼电话和发生短信，并记录接听反馈情况。 |
| 31 |  |  | 语音转写文字和文本摘要 | 对接临港大模型实时语音转写服务，实现将语音信息转写为文字信息，并将转写后的文字信息输出到关联事件页面并保存；支持对转写文字进行摘要总结。 支持对转写后的文字进行二次编辑和修改。 |
| 32 |  |  | 事件状态批量查询和统计 | 提供统一对外服务的事件状态批量查询和统计接口，实现事件状态的批量查询和统计功能 |
| 33 |  | 事件处置管理（升级） |  | 1、派单流转管理：根据事件结构化信息和事件描述信息，识别事件发生的区域等信息，解析事件派发规则配置，实现派单对象推荐，减少派单值班人员工作量。 2、值班人工审核：值班人员可调阅事件附加的视频图片信息，人工核实事件真实性后，在认可处置管理推荐派单对象和事件标签的情况下，可实现一键派发。当值班人员对派发对象或事件标签存疑时，可查询类似事件的派发情况和事件标签属性，值班人员可手动调整派发对象和标签，并保存编辑信息。 3、轻应用处置接口开发：开发事件分拨与轻应用处理对接接口 4、处置监控：对实时语音及录音进行转文字处理，并提取关键字、录音和事件关联。 5、事件超期预警：按照关注事件的处理超期时间、紧急程度定义阈值，超出阈值进行预警 |
| 34 |  | 报告智能管理（升级） | 报告统计 | 按模板要求，对时间(日/周/月/节假日)、区域、类型(客、车流、酒店、交通、海堤、工地、执法、警情)等进行统计分析，可自定义数据的可视化展示。 |
| 35 |  |  | 报告轻应用 | 报告查看：轻应用报告在线查看 报告下载：轻应用报告下载 报告上传：轻应用报告上传 |
| 36 |  | 事件处置专题库 | 事件库 | 1、事件编辑管理:实现事件完整信息的新增、编辑和保存，对现有事件相关要素进行标准化定义，分类分级管理，事件类型维护 2、事件标签管理:对39类标签字段自动标签，对6类标签字段手动标签。对于新增加的事件类型，增加对应的事件标签。对各类事件及手动录入事件所涉及的事件内容、对象、处置情况进行自动或手动打标签，按照事件标签进行分类，包括新增、分类、编辑、查询、停用、删除等功能，支持多级标签、多种属性标签，用于事件数据维护和挖掘分析。 3、支持对事件分类、事件所属街道/社区/居委/网格、相关人员、处置部门等生成自动标签。 |
| 37 |  |  | 规则库 | 1、处置规则管理：定义114类事件及手动录入事件及应急突发类事件的处置派发逻辑规则，统一管理维护事件派发规则、催办规则、协办规则、分类规则、去重规则等。实现处理规则类定义，并映射对应规则的事件，减少事件处置规则的配置工作量 2、权责清单管理：实现不同部门、不同角色人员的权责清单维护管理，并支持新增录入、查询、编辑、分类、删除、停用、批量数据导入功能 |
| 38 |  |  | 政策文件库 | 1、政策文件收集：搭建政策文件上传、网络收集等渠道，收集城市运行管理相关政策、法规、制度等文件。通过知识库的知识录入服务，为各部门和用户提供政策填报的入口，根据预置的模板，把相关的政策元素（如文件标题、行政区划、发布机构、发布日期、政策类型等）及政策文件上传到系统中，即可完成政策内容的填报。政策文件上传后后台自动识别文件内容并解析成文字。 2、知识管理：面向知识管理人员提供文件和知识材料的管理功能，帮助工作人员有序、高效地管理日常工作中所需要的材料、方案文件。提供知识录入的能力，为城运热线事件、网格事件以及物联网事件等多个事件知识多种格式提供管理方式。 1）公共知识库管理：在日常办公或业务办理过程中可以随时定位知识来源，推荐相关内容。工作人员在受理事件时，系统可根据关键词自动推送相似案例和处置建议，缩短响应时间。用户点击任意知识条目，即可快速查看其来源渠道、更新时间等详细信息，确保知识引用的可追溯性和可信度。 2）个人知识库管理：便于公务人员个人知识日常维护。将工作中积累的学习笔记、经验总结、特色案例、政策解读资料等内容存入个人知识库，支持 Word、PDF等常见文件格式，实现碎片化知识的集中存储。公务人员输入关键词，系统能精准匹配标题、正文内容来关联相关知识。 3、知识区分处理： 1）QA对管理，对用户梳理的常见问题QA对进行管理,以列表的形式进行呈现；列表中，支持对每一个QA进行编辑、删除操作。 2）便民电话管理，对用户梳理的便民电话信息进行管理，支持以excel的形式进行批量上传，支持单个添加，以列表的形式进行呈现；列表中，支持对每一个便民电话进行修改、删除操作；便民电话，可实现全部字段展示。 3）政策文件管理，对从临港管委会官网对接过来的政策文件等信息进行管理；以列表的形式进行展现，支持新增、修改、删除操作；针对政策文件，可勾选、设置政策有效期。 4）内部知识管理。对城运中心的内部知识，包括三定方案、事权清单、派单方向、机制、培训材料等文件进行管理。并可实现内部学习资料增加、群诉、周报。 5）文件上传：会议纪要等文件上传。 |
| 39 |  |  | 知识库应用 | 1、知识应用：通过录入的知识数据，为业务人员提供知识阅览服务，方便员工培训学习。通过知识库的知识查询能力，实现面向多种应用场景，提供多种条件的查询功能，基于知识图谱提供政策深度检索能力，搜索结果多样化分类展现，对搜索结果进行统计分析。实现政策知识查找方便智能，解决“找不到”的问题。 2、系统接口：实现用户权限集成，并提供对外知识库分享接口。公务人员可通过接口，将个人知识库中的优质知识内容，分享到公共知识库管理中，或以链接分享的形式，定向分享给其他部门。 3、政策入库审核： 1）入库审核规则设定。针对从管委会官网对接过来的文件，自动进入政策入库待审核列表；管理员针对待审核列表中的政策进行审核，审核通过后自动纳入知识库。 2）文件审核功能中，支持文件纠错功能。 3）文件有效期，注明截止日期字段。 4）知识纠错。提供知识纠错功能，用户在使用过程中针对检索结果、知识库中的文件，可进行纠错，点击纠错按钮，在弹出框中可填写错误信息进行提交。（系统自动记录提出纠错的用户信息、文件信息及时间） 5）纠错审核。管理员在纠错审核列表中对用户提交的纠错信息进行审核。 4、文件目录自定义管理。支持对文件目录进行自定义管理，支持自定义创建、修改、删除目录（支持二级目录），此功能仅管理员账号具备权限。 |
| 40 |  |  | 知识检索引擎 | 1.全文检索：提供便捷的检索功能，支持按照关键字在知识库中进行全文检索，检索内容以列表的形式进行呈现（按照一级目录¦二级目录¦文件名的形式进行呈现）。文件标题或内容中命中的关键字标黄突出显示，点击后可打在线开文件查看文件详情。搜索页上的排序问题，搜索结果中，有效的展示红色，无效的展示灰色。提供历史记录搜索，以及根据搜索文字统计最多的几条展示。 2.分类检索：支持按照文件分类标签进行高效检索（文件分类及文件目录），如检索时勾选“QA”类别，即仅在“QA”列表中进行检索。 3. 采用看板工具，按照处置单位做仪表盘展示，根据登录时长排名统计。 |
| 41 |  | 城运事件分析中心 | 重点人群诉求监管 | 1、诉求数据监管：呈现一定时间内重点人群诉求的总体规模和分布情况。如工单量、办件退单量等数据，清晰展示基础业务数据，为分析提供数据支撑。 2、诉求趋势分析：分析诉求在不同时间段内的分布情况，如每天、每周或每月的诉求数量。识别诉求的高发时段和变化趋势。 3、诉求类别分析：按诉求类别统计工单量分布，明确不同诉求类别的工单占比情况 。 4、受理单位分析：按受理单位统计工单量分析，明确受理单位的工单占比及解决情况 5、历史诉求分析：支持 “一人多诉” 数据钻取，展示重点人历史投诉情况，查看关联诉求时间线，钻取数据，清晰呈现同一人诉求的时间发展脉络 。 6、诉求时段分析：可追溯 “一人多诉” 诉求集中时段，定位高发周期，精准锁定诉求集中发生的高频周期 。 7、诉求集中区域分析：展示 “一人多诉” 诉求集中区域，标记地理分布，展示区域分布，直观呈现诉求集中的地理范围 。 8、诉求处置进度分析：可对比不同 “一人多诉” 案件处理进度，清晰掌握各案件的处理阶段差异 。 9、同类诉求筛选：支持 “一人多诉” 案件批量筛选，聚焦同类诉求，快速聚合同类诉求案件开展分析 。 10、重复诉求内容筛选：筛选 “一人多诉” 中重复诉求内容，聚焦诉求人反复提及的核心问题 。 |
| 42 |  |  | 多人一诉监管 | 1、诉求数据监管：呈现一定时间内多人一诉的总体规模和分布情况，如工单量、办件退单量等数据，清晰展示基础业务数据，为分析提供数据支撑。 2、诉求趋势分析：分析多人一诉在不同时间段内的分布情况，如每天、每周或每月的诉求数量。识别诉求的高发时段和变化趋势。 3、诉求类别分析：按诉求类别统计工单量分布，明确不同诉求类别的工单占比情况 。 4、受理单位分析：按受理单位统计工单量分析，明确受理单位的工单占比及解决情况 5、诉求区域分析：按区域/点位展示投诉人群分布，呈现投诉人群集中区域情况 。 6、诉求处置进度分析：重点跟踪、监管不同“多人一诉”案件处理进度，清晰掌握各案件的处理阶段差异。 7、重复诉求内容筛选：识别 “是否重复来电” 群体，分析群体重复来电的聚集因素 。 |
| 43 |  |  | 事件高频主体分析 | 1、事件功能匹配：对于12345热线场景，采用关键词匹配、语义分析等技术，提取一定时间内高频被投诉主体（选取重点居委、重点小区和重点企业）的事件内容； 2、事件趋势分析：对于12345热线场景，从高频对象维度出发，分析高频被投诉主体（选取重点居委、重点小区和重点企业）在不同时间段内的分布情况；对于电梯、店招、AI+视频发现等场景事件，按照时间趋势，对高频主体事件数量进行统计分析， 3、事件信息分析：对于12345热线场景，分析高频被投诉主体（选取重点居委、重点小区和重点企业）事件内容主题、退单率、按时办结率、解决情况比例、满意情况比例等。 4、事件标签生成：关联高频主体，以临港新区热线类型为主做标注，辅助电梯、店招等场景自有标签，标注 “老旧小区”“欠薪”“业委会选举”“不作为”等类型，明确相关事件的具体场景分类。 |
| 44 |  |  | 事件集中区域分析 | 1、同区域关联分析：提供同区域内近期事件关联提示。以街道为基本分析维度，采用饼状图的形式，直观展示各街道不同场景事件的分布情况和特征。 2、事件集中统计：以街道为基本分析维度，运用数据挖掘技术对事件分类进行统计。采用柱状图的形式直观展示各街道事件分类中排名 TOP3 的事件类别。 3、事件热力统计：展示单个街道 “热力值”“地址位置分布”，呈现街道内事件的强度与位置情况 。 4、热点点位分析：针对主要的热点点位，结合热点点位的周边环境、人群活动规律、基础设施状况（如有）等因素进行综合分析，标注“热点点位”及成因。 5、热点点位下钻：支持对热点区域的钻取操作，当点击热力图中的热点区域时，能够查看该区域的具体事件详情。 |
| 45 |  |  | 事件集中事项挖掘 | 1、事项工单标签生成：识别事件内容关键词，归类如 “物业维修”“噪音扰民” 等多个维度的事项类型。 2、高频事项分析：针对反复出现/被投诉的事项，通过统计事件数量，通过设置月均事件数量阈值（如月均超20单的事项），生成“高频事项清单”。以列表形式和地图形式进行查看。 3、事项解决分析：分析同类事项的解决情况和满意情况，横向对比不同末端处置力量的解决能力。 |
| 46 |  |  | 事件集中时间分析 | 1、同时间关联分析：提供同时间内各类事件关联提示，以饼状图直观展示不同月份不同场景事件的分布占比和特征。 2、时间段特征分析：选取时间段特征明显的类别，按“小时级”统计事件量，识别事件高峰等时段特征。 3、时间分析：选取时间强相关性的类别，按照月份统计诉求量，识别该类别事件高峰的月份 4、热点趋势分析：基于历史事件数据，根据关键词及类型对热点问题进行分析，并分析历史热点关键词，并关注新关键词的出现和发现趋势情况。 |
| 47 |  |  | 城市设施设备分析 | 1、物联运维高发分析：分析物联感知运维工单数据，挖掘高发点位反复报修/维修的设施，并进行相关展示，案件详情、报修次数、重点设施名称等。 2、视监运维高发分析：分析视频监控运维工单数据，挖掘高发点位反复报修/维修的设施，并进行相关展示，案件详情、报修次数、重点设施名称等。 3、网格巡查重点设施挖掘：分析网格巡查事件数据，挖掘高发点位反复报修/维修的设施，并进行相关展示，案件详情、报修次数、重点设施名称等。 4、设备维修处置分析：针对重点设施反复报修/维修的情况，分析处置单位解决情况，如处置情况、是否出现久拖不决、报修原因分析等。 |
| 48 |  |  | 城运事件地图联动 | 1、地图图层切换：通过图层切换的方式，在地图上显示针对热点事件的区域热力图，反映热点事件的发生频次。 2、事件数据撒点：对各类含有经纬度信息的数据（和高频事件地址信息），在中央地图区域提供地图撒点功能。 3、地图数据联动：图表要支持对可下钻的数据到街镇层级颗粒度进行展示，同时地图与指标图表可交互。 |
| 49 |  |  | 辅助功能及预警 | 1、地址统一：针对热线工单内容地址，进行统一化工作，如关于小区/商业等的名称进行统一 2、打标工作：针对一人多诉和多人一诉工单事件，进行打标工作。 3、数据导出：提供一人所诉、多人一诉、被投诉对象画像、诉求集中区域/事项/时间相关图表，作为分析报告素材，为用户制作分析报告提供基础素材 。 4、预警内容生成：生成一人多诉、多人一诉相关预警，一人多诉预警内容包含投诉人、工单内容、投诉时间等，多人一诉预警内容包含诉求数量、诉求内容、地址特征、解决情况等，为风险应对提供参考 。 5、预警推送：设置一人多诉和多人一诉相关触发条件，如一人多诉达到4件等，如触发预警条件时，自动向事件中枢系统推送高风险案件至相关系统。 |
| 50 | 物联感知子系统升级 | 预测性维护功能 |  | 1、临界值检测：根据设备上报的数据进行检测（实现多种条件选择）在数据濒临临界值时，实现临界值预测单创建。 2、上报周期异常预测：根据设备上报行为进行检测（实现多种条件选择）在上报行为产生异常时，实现上报周期异常预测单创建。 3、北向推送异常预测：根据设备北向推送进行检测（实现多种条件选择）在北向推送产生异常时，实现北向推送产生异常预测单创建。 4、设备维护周期预测：根据设备生命周期规律，对需要进行周期性维护的设备实现维护周期的检测，实现按时推送设备维护单。 |
| 51 |  | 场景管理 |  | 1、场景模板：支持创建场景模板，编辑模板内的内容，在后续场景创建时直接复用 2、场景自定义：支持创建用户场景，在场景内选定设备，创建规则，细化设备管理。（支持场景内再创建子场景） |
| 52 |  | 运维监控 |  | 1、厂商管理：支持记录设备归属厂商信息，便于设备运营维护。 2、在线调试：提供在线联调模拟器。 3、系统监控：支持系统物理资源使用情况展示，包括CPU、磁盘等。 |
| 53 |  | 离线设备入库管理 |  | 暂时不用的已离线设备归入历史仓库封存（不参与计数，不参与报警），后续可一键直接恢复使用 |
| 54 |  | 物联数据应用 |  | 1、数据查询：开发查询页面，实现多样化的数据搜索查询，实现对历史信息查询 2、数据接口：开发设备情况调用接口，支持其他第三方可通过接口调用核对设备情况 |
| 55 | 视觉中枢平台 | 视觉服务应用模块 | 图上调阅 | 1、视频检索： 实现通过关键字搜索设备信息，实现多个关键字组合搜索，实现拼音、首字母等方式的搜索 实现搜索结果按照关键字优先排序 实现通过常用标签、全量标签等视频标签筛选设备检索结果，检索结果按照调阅热度进行自动排序 2、地图智搜： 实现设备的GIS地图撒点功能，实现设备撒点按照行政区划聚合 实现通过地图空间检索、地图兴趣点、道路、区域搜索等方式进行相关设备的地图选择 实现设备GIS图层控制、地图书签、圈选框选（实现显示框选范围，例如几公里，实现自定义调整框选范围）、清除、地图复位、模式切换等基础的地图工具 |
| 56 |  |  | 视频接力 | 1、路线配置及管理： 实现视频接力任务的创建、编辑与删除功能；实现在视频接力任务下进行不同接力线路的创建、编辑与删除功能； 实现在视频接力任务创建时对线路的基础信息、车辆信息、GPS信息、关联设备信息进行配置； 线路追踪任务配置时，关联设备时实现对设备列表进行排序，实现按线路经纬度、起终点矢量方向进行排序； 实现对设备列表位置顺序进行手动拖拽调整；实现对近期接力路线任务进行查询，快速调用已存经典接力任务配置； 2、任务执行： 实现以模拟定位模式对视频接力线路进行执行，执行过程中实现在地图上实时展现车辆模拟定位； 实现根据车辆预置速度自动切换视频画面或根据人工判断手动切换画面； 实现以实时定位模式对视频接力线路进行执行，执行过程中实现在地图上实时展现车辆模拟定位； 实现根据车辆实时GPS定位自动切换视频画面； |
| 57 |  |  | 视频弹幕 | 1、弹幕显示控制： 提供视频弹幕显示、位置、动效等控制能力，实现控制弹幕信息是否显示； 实现控制弹幕信息在视频中所属位置；实现控制弹幕信息是否轮播及配置轮播间隔时间； 实现视频轮播过程中快速弹幕编辑上屏，实现将视频AI标签作为弹幕显示应用； 2、内容信息管理： 提供弹幕内容配置管理，实现自定义弹幕内容； 实现配置弹幕内容是否全部用户可见； 实现历史弹幕数据增、删、改等操作，实现列表展示全量弹幕数据； 3、快速检索点位： 提供通过视频弹幕内容快速检索定位视频点位能力，实现通过设备检索栏输入弹幕文字内容，模糊检索查询该弹幕匹配的视频点位 实现相同视频弹幕内容视频点位快速一键轮巡播放；实现相同视频弹幕内容视频点位快速编组专题； 实现按照弹幕信息，在地图POI信息中核验比对检索，快速定位地图POI信息和周边区域视频； |
| 58 |  |  | 视频画板 | 1、内容标注标记： 提供不同城运指挥任务下，在单个视频画面或多个视频画面内对指挥要素信息快速标注和标记能力，实现通过文本工具为实景内容添加即时文字描述 实现通过自定义箭头工具为实景画面中的道路或者人流指明方向； 实现通过自定义直线工具可以在实景画面中对斑马线、道路停止线等进行标注标记； 实现不同账号下指挥画板内容同步共享，实现多账号指挥画板信息同屏 2内容管理： 提供画板已标注画板内容管理维护功能，实现对已标注文字颜色进行配置，调整文字字号、颜色、位置等； 实现对已标注剪头、线条内容进行配置，调整剪头大小、方向、位置，调整线条大小、方向、位置； 实现一键清除设备上所有标注画板信息；实现已选中的单个标注信息快速删除和编辑； |
| 59 |  |  | 视频预案 | 1、预案管理： 实现列表展示公共预案、个人预案、分享预案目录，实现目录编辑、删除、排序等控制 实现预案克隆、编辑、查询、执行操作 实现预案统计，包括预案目录统计、预案调阅次数统计 实现预案导出功能，实现翻页选中设备/全量选择 预案目录编辑功能实现公共预案/个人预案目录路径切换和子节点切换 新增预案时实现打应用标签功能，同时实现应用标签一键同步 预案编辑时实现拖拽移动视频点位 实现公共预案目录路径编辑 2：预案配置 实现对分组设备进行预案快捷编制；实现对资源树、检索结果的设备选择加入暂存架，快捷编制预案 实现预案内设备增、删操作，实现配置预案时，允许从一个或多个预案导入设备，并进行自动去重 实现预案内设备顺序调整控制，实现配置预案屏幕布局、轮巡间隔、执行时间 实现在导航栏调整预案目录结构，拖拽移动预案排序 实现预案中的点位按经纬度坐标等自动排序 实现配置预案/编辑预案，鼠标移到设备名称上，显示全部名称 3、预案执行 实现预案本地执行、投屏操作 实现预案执行时实现设备锁定、设备顺序调整、设备替换、播放暂停、上翻/下翻操作，预案执行播放窗实现可拖拽移动 预案执行时显示每个设备序号，与左侧卡片列表联动对应，预案执行时实现从目录树替换设备临时上屏，预案执行时实现从目录树临时拖拽设备到预案中 预案执行时实现页码跳转，实现执行公共预案时过滤掉该用户没有权限的点位 4、预案分享： 实现个人预案分享单个或多个用户 实现分享预案目录里的预案复制添加到个人预案 实现按时间、按用户查看共享预案情况； |
| 60 |  |  | 视频赋能管理 | 1、系统监测： 实现第三方赋能系统注册、查询、修改、服务授权、详情查看、启用/禁用功能 实现统计赋能系统数、系统活跃数、对外赋能服务调用总数等 2、服务维护： 实现服务注册、查询、同步、导出功能，实现对已上架服务进行下架操作 实现服务类别统计、子类统计，服务在线状态统计 实现服务的详情查看功能，实现根据赋能服务功能分类进行服务授权 3、服务监测 实现监测每个发布服务的每日调用量、调用系统数、调用用户数 实现实时监控调用日志，并实现按照服务类别进行筛选 |
| 61 |  |  | 地图标点 | 1、标点状态： 实现设备资源树展示设备标点状态 实现根据设备信息及标签信息查询设备标点状态 实现对已标点的设备进行统计； 2、坐标修改： 实现根据gis地图修改点位经纬度信息 实现地图标点信息修改记录查询 |
| 62 |  |  | 标签管理 | 1、标签分类管理： 实现新增点位分类，定义点位分类名称、点位分类标签以及标签等级 实现修改、删除点位分类信息以及分类标签的统计功能 实现在分类标签下批量添加设备信息，实现根据设备分类信息，并结合分级策略，实现对设备的自动分级 实现展示分类下的设备列表，主要展示设备的组织机构、设备编号、设备名称、维护方式、分类标签等信息 2、属性标签标注： 实现与平台设备信息/联网平台一机一档系统进行设备台账信息同步，对摄像机的标签信息做同步读取，同步方式实现全量同步及定期的增量同步 实现按照字段标准对同步过来的设备台账数据的准确性，完整性，合规性进行校验 3、场所标签标注： 实现通过地图方式进行全量设备资源展示，可查看单个设备资源的标签信息 实现通过资源目录树选择、地图选择、关键字搜索等方式对待标注点位进行场所标签标注 实现统计设备总数、已标注场所标签设备总数 4、应用标签标注： 实现根据视频公共预案进行设备应用标签自动标注，同步生产标签包括目录字段和预案名称，标签全域可见 实现根据视频个人预案进行设备应用标签自动标注，同步生产标签包括目录字段和预案名称，标签仅个人可见 5、个性标签标注： 实现根据用户习惯进行设备个性化标签标注 实现个性标签权限控制，自定义标签仅个人可用 |
| 63 |  |  | 视频体检 | 1、体检配置： 实现按照行政区划选择体检设备 实现配置快照检测周期模式、推送预计消息间隔 实现配置画面质量诊断检测周期模式、推送预计消息间隔 实现配置录像诊断检测周期模式、推送预计消息间隔 2、质量分析： 实现展示设备体检统计信息，包括设备总数、体检总数、当前在线设备数、故障点位数量，实现按照录像完整率、基础信息完整率、画面质量完好率、坐标准确性、点位在线率五个维度整体评估体检设备质量，实现展示全部设备和不同建设来源的点位在线率和设备合格率统计信息 实现展示基础信息质量体检统计，包括必填字段有效率和坐标准确性，并对不同建设来源的字段填报完整率和坐标准确性进行排行； 实现展示视频体检问题分类表，包括基础信息填报体检数量及问题数量、联网质量体检数量及问题数量、画面质量体检数量及问题数量、录像质量体检数量及问题数量 实现展示快照检测统计信息，包括全部体检设备的最近一次快照成功率和历史快照成功率、不同分组的最近一次快照成功率和历史快照成功率、全部设备的最近一次开流延时小于3s设备占比和历史开流延时小于3s设备占比、不同分组的最近一次开流延时小于3s设备占比和历史开流延时小于3s设备占比 实现展示视频录像诊断统计，包括所有体检设备录像可用率和录像完整率，不同建设来源录像可用率排行、不同建设来源录像完整率排行。实现根据设备建设来源、业务分组、设备类型对比不同视频体检分组的录像可用率排行和录像完整率差异 周期态势分析实现按周、按月、按年切换统计 |
| 64 |  |  | 精细化权限 | 1、功能权限配置： 以列表展示功能角色信息，包括角色名称、角色描述、授权用户数量、可用状态，并提供查询功能； 对角色按照功能进行授权，实现对平台功能的通用鉴权管理； 实现功能权限控制，实现按钮级权限控制； 2、设备权限配置： 以列表展示设备角色信息，包括角色名称、角色描述、授权用户数量、可用状态，并提供查询功能； 实现对设备角色按照设备进行授权，实现对平台设备的通用鉴权管理； 以列表展示设备权限信息，包括实时浏览权限、历史点播权限、云台控制权限等； 3、服务权限配置： 以列表展示服务角色信息，包括角色名称、角色描述、授权用户数量、可用状态，并提供查询功能； 以列表形式展示服务信息，包括服务名称、接口地址等；按照服务标签快速筛选服务信息； 按照是否添加服务限制快速查询服务信息，服务限制包括每日调用次数、单次数据量、每日数据量； 4专题权限配置： 以列表展示设备角色信息，包括角色名称、角色描述、授权用户数量、可用状态，并提供查询功能； 以列表展示设备权限信息，包括实时浏览权限、历史点播权限、云台控制权限等； 实现专题权限控制，包括专题查看、专题执行、专题编辑； |
| 65 |  | 市区级联模块 | 级联注册 | 1、级联申请： 提供上级平台信息填报、修改，包括平台名称、编号、IP等信息； 提供本级平台信息填报、修改，包括平台名称、IP、回调地址及联系人等信息 提供平台级联申请发起，实现申请状态查看 申请通过后，实现上级平台查看及复制的下级平台级联token信息及平台ID 2、注册管理： 提供注册认证功能，实现向上级平台发起注册及认证，注册失败实现自动发起注册，注册成功后实现自动保活 提供平台下线功能，实现本级平台向上级平台发起下线申请以及填报下线原因 注册申请通过后，实现查看平台保活状态 提供平台保活统计功能，包括保活占比、最近五次保活记录 提供平台保活详情功能，实现查询平台历史保活记录 提供注册申请查询功能，实现按照平台名称，更新时间，审核状态查询下级平台注册信息 |
| 66 |  |  | 级联管理 | 1、级联任务管理： 任务中心提供向上级平台新建常态级联任务功能，包括配置任务名称、任务时间级联范围等信息；常态级联任务实现设备级联、快照级联、预案级联配置 任务中心提供为下级平台新建专项级联任务功能，包括配置任务名称、任务介绍、任务时间、任务关联平台、级联范围等信息；专项级联任务实现预案级联配置 实现列表或卡片视图查看级联任务，包括任务名称、任务类型、级联类型、最近一次任务同步时间等信息 实现通过任务名称、任务类型、级联类型、任务状态查询级联任务 提供查看本级平台创建的专项级联任务详情功能，包括任务名称，任务介绍，下级平台历史同步记录；同步记录实现查看同步内容、同步时间、增量变化等信息 实现按周期自动执行任务同步或手动同步级联任务 2、级联待办事项管理： 实现通过待办事项查看需要执行操作的任务，包括任务审核、任务签收、任务同步 实现通过任务名称、任务状态、任务类型、创建平台、级联类型查询需要执行操作的任务 3、级联同步记录： 实现列表展示级联同步记录信息，包括平台名称、同步时间、任务名称、级联类型、处理状态、同步数据数量等 实现查看设备级联同步详情，包括同步设备数量、设备属性、变更类型 实现查看快照级联同步详情，包括快照设备编码、轮巡时间、开流延时、分辨率、快照大小、轮巡结果等 实现查看预案级联同步详情，包括预案名称、预案目录、预案下设备数量、预案变更类型等 实现按照平台名称、同步时间、级联类型、处理状态查询同步记录 |
| 67 |  |  | 设备级联 | 提供设备信息级联范围管理，包括上报设备数量、设备资源目录、设备属性等 提供设备信息同步方式管理，包括定期任务或手动刷新 提供设备同步状态管理，实现查看上次同步时间、同步完成信息以及待同步的信息 提供上报设备目录修改，实现修改目录名称、调整目录层级以及删除目录 提供上报设备范围修改，实现按照目录或目录下设备进行增删 提供上报设备属性修改，实现单个或批量设备修改 |
| 68 |  |  | 快照级联 | 提供设备巡检快照信息级联管理，包括巡检结果和快照数据 提供快照数据同步参数管理，包括白天快照和黑夜快照并发、周期设置 提供设备快照数据配置功能，包括白天快照和黑夜快照数据删除、更新等操作 |
| 69 |  |  | 预案级联 | 1、预案同步： 实现本级平台自动同步上级平台基础预案目录 实现下级平台基础预案按周期同步至上级平台 实现自动同步上级平台级联任务中专项预案目录及预案 实现基础预案、专项预案目录导入、导出和新增操作 实现通过共享预案查看资源申请通过的预案目录及预案 2、预案管理： 实现列表视图展示基础预案和专项预案、个人预案、共享预案，实现预案目录编辑、删除、排序等控制 实现以卡片视图展示基础预案、专项预案、共享预案；基础预案、专项预案实现展示预案名称、最近一次同步时间、是否本级平台自建、是否级联共享等信息；共享预案卡片视图实现查看共享有效时间，共享来源等信息 基础预案和专项预案实现编辑、添加、删除预案及预案中的设备，共享预案仅实现预案执行，无法编辑预案及预案中的设备； |
| 70 |  |  | 资源申请 | 实现向上级平台提交资源申请，申请信息包括平台名称、申请人、联系方式、申请范围 实现查看向上级提交的资源申请，包括申请信息及申请状态 实现按照申请时间、申请状态查询已提交的资源申请 |
| 71 |  | 视觉大模型应用模块 | 提示词工程 | 1、指标管理： 指标管理文件，包括指标信息、指标类型、指标记录 实现新建指标，包括定义指标名称、指标类型等 实现指标编辑操作，包括指标名称、指标类型 实现指标的查询操作，包括按照指标名称 2、prompt模板： prompt模板文件，包括prompt信息、prompt关联指标 实现新建prompt模板，包括配置模板名称、模板指标、prompt内容 实现以列表形式展示prompt模板内容，包括模板名称、模板内容、关联指标、创建时间等 实现对模板列表进行查询，查询条件包括模板名称、模板标签 实现查看模板详情，并支持删除操作 以列表展示prompt信息，包括模板名称、模板指标、prompt内容 |
| 72 |  |  | 数据集管理 | 1、数据集配置： 数据集管理文件，包括数据集信息、数据集设备信息、数据集权限信息 数据集权限管理文件，包括数据集关联用户信息、用户设备权限信息 实现数据集配置功能，配置信息包括数据集名称、数据集版本、数据集分类、应用类型、数据集标签、数据格式、数据集封面、是否共享等 实现以列表或卡片视图展示数据集信息，包括数据集名称、最后一次更新时间、数据集标签、数据集封面等 2、版本管理： 支持版本管理文件，包括版本名称、关联数据集数据 实现通过创建日期、版本号查询数据集版本 支持以列表形式展示版本信息，包括版本名称、关联数据集名称 3、权限控制： 支持权限控制管理文件，包括数据共享范围数据、共享用户数据、数据集数据 实现数据集权限管理功能，管理员和数据集创建者可以配置数据集共享范围 实现对公开数据集进行申请操作，包括填写申请理由、申请有效期等 实现以列表形式展示所有数据集申请记录，包括申请时间、申请有效期，申请数据集名称 实现按照数据集名称、申请状态查询申请记录 |
| 73 |  |  | 任务管理 | 1、任务管理： 任务管理文件，包括任务信息、prompt信息 实现新建图片理解任务，包括配置任务名称、关联预案、任务描述、关联prompt模板 实现以卡片视图展示任务信息，包括任务名称、任务状态 实现自动统计任务关联的设备数量及任务累计执行次数 实现查询任务信息，查询条件包括任务名称、任务状态 2、结果管理： 结果管理文件，包括理解任务信息、理解结果信息 实现以列表信息展示任务执行产生的图片理解结果，包括任务名称、设备名称、设备id、理解时间等 实现查看图片理解结果详情，包括设备快照、理解问题、理解结果等 实现按照任务名称、设备名称、理解时间查询理解结果信息 |
| 74 |  |  | AI标签 | 1、AI标签管理： 标签管理文件，包括AI标签名称数据、标签关联设备数据 实现AI标签管理功能，支持新增AI标签，定义AI标签名称、标签项名称、标签有效日期 实现自动统计AI标签关联设备数量 实现记录AI标签检索次数 实现以列表形式展示AI标签信息，包括所属标签项、标签名称、标签关联设备数量、标签检索次数 实现按照标签名称查询列表标签信息 2、AI标签标注： AI标签标注管理文件，包括语义指标提取数据、标注数据 实现大模型图片理解任务运行结果进行语义理解，提取所需语义下的指标 实现通过指标并为对应的设备打上AI标签 实现在播放器标签页面展示设备所包含的所有AI标签 3、设备查询： 设备查询管理文件，包括文本检索数据、图片检索数据、语音检索 实现通过一段文字进行语义检索相关设备 实现通过图片检索相关设备和预案，图片格式需兼容png，jpeg等格式 实现通过语音对话检索相关设备和预案 |
| 75 |  |  | AI告警 | 1、告警规则： 告警规则管理文件，包括告警规则数据，告警任务数据 实现告警任务新建、编辑、删除和启停操作 实现AI告警规则配置，包括AI告警类型、告警阈值、告警时段、告警间隔等 2、告警列表： 告警列表管理文件,包括告警信息数据、告警统计数据，实现AI告警信息列表展示，包括告警事件、关联设备名称、关联设备国标编码、AI告警类型、审核状态、告警时间 实现AI告警信息查询，查询条件包括设备名称及国标编码、告警类型、审核状态、告警时间 3、告警审核： 实现告警事件人工审核，审核结果包括通过，未通过 实现重复告警事件自动审核，当同一设备产生同一类型的多个告警事件，按照最新时间过滤历史重复事件，支持以列表形式展示告警审核结果 |
| 76 |  |  | AI+能力平台纳管服务支撑 | 1、标准化服务接口 提供标准化对外接口（如/api/v1/llm/invoke），支持同步调用（即时响应）、异步调用（任务队列+回调通知）、流式调用（SSE/WebSocket实时返回）。同步调用支持单轮对话，可即时返回结构化响应；异步调用支持长文本生成等耗时任务；流式调用基于 WebSocket 或 SSE（Server-Sent Events）协议，实时返回模型生成的片段（如逐句输出），适用于聊天场景。 2、接口鉴权 集成 API 密钥、OAuth2.0、Token 等认证方式，校验调用方权限（如租户、用户角色）。 API 密钥（API Key）：调用方在请求头携带X-API-Key，网关校验密钥有效性及绑定的权限（如是否允许调用特定模型版本）。 令牌（Token）：支持短期访问令牌（如 JWT），适用于用户级权限控制（如通过平台登录后获取的临时 Token）。 签名验证：对高安全性场景，要求请求参数 + 时间戳 + 密钥生成签名（X-Signature），防止请求被篡改。 3、协议转换 兼容 HTTP、HTTPS、WebSocket 等协议，内部统一转为模型可识别的协议，满足不同调用方的技术栈需求，实现将外部请求统一转换为大模型原生支持的协议。 |
| 77 | 安全生产管理子系统升级 | 个人工作台 |  | 1、待办事项：查看全部待办事项，以及已超时、即将超时的事项和督办事项等； 2、监管对象：查看所负责的监管对象企业规模、安全生产标准化达标情况、星级评定情况及重点监管标签信息。 3、工作站点：查看工作站下辖单位数量及列表信息，并可分类查看已排查企业、未排查企业信息以及每个工作站下辖企业的查处率信息，并进行排名。 4、日常排查：综合展示外场、内场人员日常企业排查详细信息，包括企业名称、隐患内容，排查日期等，可点击详情进行查看详细信息。 5、专项排查：综合展示外场、内场人员企业厂房仓库、重点等各类专项排查详细信息，包括企业名称、隐患内容，排查日期等，可点击详情进行查看详细信息。 6、企业自查：综合展示企业日常隐患排查信息，包括名称、有无隐患、排查时间等列表信息，可点击详情进行查看详细信息。 7、位置信息：通过地图展示下辖企业以及已排查安全隐患的地理位置信息，并在地图上进行标点。 8、知识中心：查看个人学习计划、学习历史、待考试科目等信息。 9、消息通知：系统将实时接收各类消息通知，可按未读、已读、未回复、已回复等进行展示。 |
| 78 |  | 系统整合 |  | 1、数据整合：打通不同系统数据壁垒，统一标准后集中存储管理，实现跨系统数据互通与价值挖掘。 2、事项整合：优化跨系统业务流程，统一规则并聚合服务，让用户在统一入口完成 “一件事” 全流程操作。 3、部门整合：依托系统整合重新梳理部门权责，搭建协作平台促进跨部门能力共享与高效协同。 |
| 79 |  | 涉危单位危化品管理 | 标签管理 | 1.监管企业列表展示：按指定格式展示所有纳入监管的企业基础信息 2.企业查询：支持多条件查询如企业名，快速定位目标企业 3.涉危企业标签化：对查询结果中的企业，手动添加 “涉危企业” 标签，记录标签添加时间、操作人员等信息 4.标签关联查询：点击 “涉危企业” 等标签，筛选并展示所有带有该标签的企业 5.标签管理：维护标签库（新增、编辑、删除标签类型），设置标签关联规则（如涉危标签的适用企业范围） |
| 80 |  |  | 涉危预警提醒 | 1.涉危企业身份比对：将涉危企业名录与本地企业库进行自动比对，识别出 “已标记为涉危但未填报危化品信息” 的目标企业 2.填报状态校验：对填报状态进行校验，如未填报过任何内容的判定为未填报，已填报但信息超期，如一年未更新的判断为未填报 3.比对任务管理：支持自动触发平时比对、手动触发紧急比对，生成比对日志 4.提醒规则设置：支持设置提醒策略，如初次识别和超期未报识别，提醒频次，提醒优先级等 5.消息推送：在企业登录平台时，消息中心留存提醒消息，同时通过调用短信服务接口，向企业相关联系人发送提醒短信 |
| 81 |  |  | 基本信息报送 | 1.使用危险化学品涉及风险信息填报，如火灾、爆炸、中毒等 2.从事危化作业人员信息填报 3.安全现状评价信息填报，如安全现状评价日期等 |
| 82 |  |  | 存放场所设施管理 | 1.报送提醒：当点击新增危化品时，弹出对话框提醒先填报储存方式，可通过填报按钮直达报送入口 2.危化品专用库：上报危化品专用库相关信息，如名称、层数、面积、主要物质，消防情况等 3.中间仓库：上报中间仓库相关信息，如名称、数量、建筑年代、三同时情况等 4.储存柜：上报储存柜相关信息，如名称、柜面积、储存主要物质、位置信息等 5.储罐：对涉及的储罐信息管理，如编号、类型、结构、最大储量、高低液位、温湿度检测设备等各类信息 |
| 83 |  |  | 专项应急预案 | 1.预案自动关联：自动关联企业专项应急预案并进行展示，展示预案名称、备案时间、预案内容等信息 2.预案提醒：对涉危但未报送专项应急预案的，在当前页面进行提醒 3.专项预案管理：支持对专项预案进行报送，并上传预案文档，并可对其进行删除、修改等操作 |
| 84 |  |  | 一危一档 | 1.聚合展示：以列表方式展示涉危企业信息，如单位名称、联系人电话，姓名，实际经营地址、行业类型等 2.检索与筛选：可根据不同条件进行搜索，如企业名称，行业类型等 3.档案结构化：整合企业涉危消息，形成标准化档案结构，包含企业基本信息、涉危信息、储存危化品信息、使用危化品信息等4大核心板块 4.档案导出：内置标准化“一危一档”模板，生成档案时自动将企业数据填充到模板，并可直接下载为WORD格式 |
| 85 |  |  | 使用单位汇总 | 1.汇总展示：以表格形式展示涉危企业统计数据，每一行对应一家企业，列字段为配置好的 基础信息以及危化各类汇总数据；支持表格横向、纵向滚动查看 2.Excel导出：支持将汇总数据导出，表格结构与系统展示一致 |
| 86 |  |  | 涉危企业危化品管理综合展示 | 1.涉危企业总数：直观呈现涉危企业总计数。点击总数可穿透至企业列表页；在列表页中可进一步查看任一企业的完整涉危信息 2.行业类型分类展示：分别展示不同行业类型的涉危企业总数，如工贸、教育、医疗、科研等，点击总数可查看列表信息，在列表中可进一步查看企业详情 3.涉及风险汇总展示：对风险进行分类展示，如易制爆、剧毒、其他等，并展示各企业总数，点击总数可查看列表信息，在列表中可进一步查看企业详情 4.重大危险源展示：展示区域内重大危险源数量信息，点击总数可查看列表信息，在列表中可进一步查看企业详情 |
| 87 |  | 行政监督检查 | 监督检查计划 | 1、计划制定与审批：制定年度/季度监督检查计划，明确检查对象（如企业、单位）、检查事项（如安全生产、环保合规）、检查方式（现场检查、资料审查）及时间安排。 2、动态调整机制：支持计划中途调整（如新增临时检查任务、变更检查时间），调整后需重新履行审批流程。 3、任务分配与通知：按区域、行业或监管人员职责自动分配检查任务，生成电子通知书并推送至被检查对象及执法人员。 |
| 88 |  |  | 监督检查 | 1、现场检查：执法人员通过移动端或PC端录入检查记录，包括被检查对象基本信息、检查内容（如设备运行状态、台账资料）、发现问题（文字描述 + 图片 / 视频证据）、现场处理措施（责令整改、当场处罚）等。 2、文书生成与送达：自动生成各类执法监督检查文书，支持电子签名或现场打印送达，被检查对象可在线确认签收。 |
| 89 |  |  | 行政复查 | 1、整改跟踪管理：针对监督检查中发现的问题，设定整改期限（如 7 个工作日），系统自动触发整改到期提醒。 2、整改结果：生成复查任务并指派原检查人员或指定人员，复查内容包括问题是否整改到位、是否存在新问题等。 |
| 90 |  |  | 统计共享 | 通过图表动态展示监管数据，辅助管理层掌握监管态势、识别风险高发领域。 |
| 91 |  | 治本攻坚专项排查管理 | 治本攻坚报送 | 企业治本攻坚三年行动上报（已报送），企业治本攻坚三年行动上报（未报送），一键快捷报送。 |
| 92 |  |  | 重大事故隐患判定标准宣贯 | 1、新增重大事故隐患判定标准宣贯 2、重大事故隐患判定标准宣贯查询统计 3、重大事故隐患判定标准宣贯管理 |
| 93 |  |  | 主要负责人带队检查 | 1、新增主要负责人带队检查：行业领域、检查情况信息（检查时间、领导姓名、上传检查记录）检查次数。 2、主要负责人带队检查管理：对主要负责人带队检查提供查看、修改、删除等功能，并对上个月数据不能修改。 3、主要负责人带队检查查询统计：主要负责人带队检查统计，并以列表方式展示行业领域、检查情况信息（检查时间、领导姓名、上传检查记录）检查次数等信息，支持导出。 |
| 94 |  |  | 重大事故隐患排查整改 | 1、新增排查模板：设置排查方式、排查时间、排查人、可选隐患条款、自定义隐患条款。 2、排查历史记录：统计分析：图表显示（一二三级隐患本年度历史记录，数据视图、折线图、柱状图等）、列表显示（根据隐患发现时间、隐患等级查询，排查时间、排查项目、隐患等级、隐患部位、隐患基本情况、是否整改、整改时间，详情按钮等各类信息），支持导出。 3、重大隐患排查情况：隐患等级、隐患发现时间、隐患部位、隐患基本情况、隐患图片、整改状态、整改时间、责任人、责任人电话、整改后照片等信息。 4、重大事故隐患查询统计：展示重大事故隐患统计信息，以列表方式展示各类信息，并可点击详情查看具体信息，支持导出。 |
| 95 |  |  | 从业人员安全技能培训 | 1、新增从业人员安全技能培训；2、从业人员安全技能培训管理；3、从业人员安全技能培训查询统计 |
| 96 |  |  | 电焊等特种作业岗位人员持证上岗 | 1、新增电焊等特种作业岗位人员持证上岗；2、电焊等特种作业岗位人员持证上岗管理；3、电焊等特种作业岗位人员持证上岗查询统计 |
| 97 |  |  | 企业应急逃生演练 | 1、新增企业应急逃生演练；2、企业应急逃生演练管理；3、企业应急逃生演练查询统计 |
| 98 |  |  | 应急救援队伍建设 | 1、新增应急救援队伍建设；2、应急救援队伍建设管理；3、应急救援队伍建设查询统计 |
| 99 |  |  | 安全生产标准化管理体系 | 1、新增安全生产标准化管理体系；2、安全生产标准化管理体系管理；3、安全生产标准化管理体系查询统计 |
| 100 |  |  | 开展安全生产宣传 | 1、新增开展安全生产宣传；2、开展安全生产宣传管理；3、开展安全生产宣传查询统计 |
| 101 |  |  | 安全生产治本攻坚投入情况 | 1、新增安全生产治本攻坚投入情况；2、安全生产治本攻坚投入情况管理；3、安全生产治本攻坚投入情况查询统计 |
| 102 |  |  | 隐患内部报告奖励机制建设 | 1、新增隐患内部报告奖励机制建设；2、隐患内部报告奖励机制建设管理；3、隐患内部报告奖励机制建设查询统计 |
| 103 |  |  | 工贸行业用电、动火等高风险作业专项治理行动 | 1、新增工贸行业用电、动火等高风险作业专项治理行动；2、工贸行业用电、动火等高风险作业专项治理行动管理 |
| 104 |  | 九小场所 | 日常管理 | 实现企业注册、审核入库、账号分配、短信通知、企业登录等日常 管理功能。 |
| 105 |  |  | 基本信息 | 企业可对其基本信息进行维护，如名称、地址、联系人等。对超期、不符合项的预警通过发送短信提醒。综合展示九小场所企业列表信息，可根据企业名称，地址等进行模糊查询。 |
| 106 |  |  | 风险点管控 | 1、模板制定：企业根据自身类型，制定相应的排查模板，可自定义排查。 2、风险点排查：根据模板和排查时间进行风险点排查。 3、风险点整改：对排查过程中的风险点进行整改上报。 4、风险点查询：对历史风险信息及整改信息进行查询，可根据风险类型进行查询。 |
| 107 |  |  | 限期整改 | 日常排查中不能现场整改的隐患，进行线上整改。实现整改信息上报，监管方审核。实现对历史隐患信息进行查询功能。 |
| 108 |  |  | 系统信息收发 | 实现站内信息收发功能 |
| 109 |  |  | 安全生产知识学习 | 1、安全新知识：可通过系统进行安全知识的学习。 2、专题测试：当生成与企业相关的测试时，企业可直接点击进行测试，并可对测试后的成绩及错题进行查看。 3、知识统计分析：对已学，待学习的各类信息进行统计。 |
| 110 |  | 在线审查 |  | 1、审查计划管理：制定审查计划。可对审查计划进行增删改查等操作。 2、重点标签：给企业分类，个性标签化管理，包括：大中型工贸企业、粉尘涉爆、有限空间、高温金属熔融、使用液氨、危化许可、加油站、非煤矿山、近三年亡人事故等。 3、检查项管理：对检查项进行初始化管理，包括新增，维护等。 4、审查项分析：当生成检查计划时，根据计划内企业标签，自动生成检查事项。 5、预警提醒：给计划内企业发送审查消息，同时根据排查项自动匹配系统里企业上报各类信息，当出现排查项与上报信息不符时，给企业发送预警短信。 6、企业预整改：企业根据预警信息进行整改，直到符合检查项。 7、系统申报：检查人员线上对检查项和系统匹配信息进行审核。 8、现场审查上帐管理：对现场审核内容进行系统上帐管理。 9、责令整改：对现场审查不符合项进行责令整改要求。 10、现场复查：对处于整改期限内企业进行复查。 11、整改结果审核：复查结果上报，内场人员进行审核。 12、企业整改：企业通过系统对不符合项进行整改上报。 13、统计分析：对在线审查各类信息进行统计分析。 |
| 111 |  | 安全助手 |  | 1、安全知识维护管理：1）材料维护管理；2）条款维护；3）条款应用查询；4）标签分类；5）材料查询。 2、试题库管理：1）试题类型管理；2）题型管理。 3、试卷管理：1）试卷初始设置；2）试卷卷面维护。 4、考试管理：1）在线考试范围；2）考试过程管理；3）考试结果公示。 5、学习计划管理：1）重点课程；2）一般课程；3）专题课程。 6、课程管理：1）在线课程管理；2）课程维护及统计。 7、安全中心：1）课程学习；2）学习计划；3）知识中心。 8、我的考试：1）考试动态；2）开始考试。 9、统计信息：对重点课程、一般课程、专题课程等分别展示学习情况，如总共课程数、已学课程数量、未学课程数量、已学时长，已获学时、考试数量、已参加考试数量、未参加考试数量。 |
| 112 |  | 厂房仓库数字安盾 | 信息汇聚 | 对厂房信息数据进行汇聚。 |
| 113 |  |  | 作业管理 | 1、实现对动火、受限空间、临时用电、高处、设备检修、动土、吊装、抽堵盲板等特殊作业进行管理； 2、实现特殊作业智能预警，发送相关注意事项消息给相关作业人员，让其在作业前注意相关安全事项； 3、实现特殊作业历史统计，可对作业人员、作业时间进行查询，以列表方式显示其作业时间，作业人员，安全负责人，作业地点，作业内容，作业类型等信息。 |
| 114 |  |  | 信息管理 | 1、厂房仓库数据导入：企业可对特定格式的厂房仓库数据进行导入。 2、批量导出房仓库信息：批量导出厂房仓库数据。 3、统计分析：对厂房仓库信息进行查询。 |
| 115 |  | 综合展示应用 | 安全生产综合展示 | "安全生产综合展示"集中展示新片区总体企业各方面安全生产管理现状，包括监管企业的各类数据汇总分析、双控管理及数据分析等内容。监管企业的各类数据汇总分析包括企业类型汇总、企业短板分析与企业数据预警等；双控管理集成算法进行动态评估风险与隐患，以便分级开展监管；数据多维分析，挖掘隐患规律，支撑管理优化，对现状提出合理化建议，通过分析实现企业的分类分级等。 |
| 116 |  |  | 九小场所综合展示 | 深度融合档案管理与隐患排查数据，构建多维度分析体系。一方面，通过整合场所基础信息、历史隐患记录、整改完成率等数据，实现按区域、行业类型、隐患高发时段等条件的分类统计；另一方面，运用可视化图表直观呈现隐患分布热力图、风险等级占比、整改效率趋势等分析结果，帮助管理者快速定位高风险区域与薄弱环节。此外，系统还支持动态对比分析，如不同时期隐患数量变化、同类场所风险差异等，为精准施策、制定长效监管机制提供数据支撑，推动九小场所安全管理从被动排查向主动防控转变 |
| 117 |  |  | 安全在线综合展示 | "安全在线"场景整合新片区安全生产教育培训全周期数据，核心展示四大板块：培训概览动态更新参训人次、覆盖范围等统计信息；课程管理模块分类呈现课程体系及排期，在线学习情况；学习考核可视化追踪个人/企业学习情况，配套资源下载情况等；效果评估结合考试得分、实操考核数据生成统计报表，智能推荐补强课程。多维度数据辅助优化培训计划，助力提升新片区安全素养培训效能。 |
| 118 |  |  | 厂房仓库综合展示 | 厂房仓库综合展示功能深度整合基础档案、安全监管与运营数据，构建多维度分析与可视化体系。系统支持对厂房仓库的地址分布、面积规模、主营业务类型等基础信息进行统计分析，以地图热力图呈现区域集聚特征；结合隐患排查、特殊作业等安全数据，生成风险等级分布图、隐患高发类型占比等可视化图表，直观定位安全薄弱环节。同时，通过对转租情况、使用效率等运营数据的交叉分析，展示厂房仓库的动态使用趋势，为企业优化资源配置、监管部门制定安全管控策略提供数据驱动的决策依据，实现从基础管理到智能分析的全链条升级 |
| 119 |  |  | 行政检查综合展示 | 深度整合检查记录、隐患数据与整改流程，构建全方位、可视化的分析体系。支持将企业行政检查记录按时间轴、检查类型进行分类梳理，通过热力地图直观呈现检查区域分布密度，精准定位高频检查与监管薄弱区域；同时，以动态图表形式展示隐患数量趋势、整改完成率、超期未整改占比等核心指标，自动生成风险预警清单。此外，通过跨企业、跨时段的检查数据对比分析，挖掘隐患高发共性问题，为监管部门优化检查策略、推动企业落实主体责任提供数据支撑，助力提升行政检查效能与安全治理水平 |
| 120 |  |  | 危化品专项综合展示 | 构建多维度统计分析体系。共分数据接入质量监控、仓储风险态势分析、全流程数据追溯、动态预警汇总等综合展示内容。通过全方位、多视角的数据综合展示，为危化品安全监管提供精准、实时的数据决策支持，有效提升行业安全管理水平，基于历史数据生成设备运行参数波动趋势、风险事件发生频次曲线，支持跨企业数据横向对比，挖掘行业共性风险与管理短板 |
| 121 |  | 轻应用端 | 行政监督检查 | 移动端支持执法人员现场扫码 / 搜索定位被检查对象，调取预存的监管档案（如企业资质、历史检查记录），通过内置标准化检查清单逐项勾选，实时录入问题描述、拍摄现场照片 / 视频作为证据，同步生成《现场检查记录》并推送至被检查对象确认。支持离线模式下记录检查数据，联网后自动同步至监管系统，实现 “检查即录入、录入即存档” 的高效执法流程。 |
| 122 |  |  | 线上审查 | 被检查对象可通过移动端接收整改通知、行政文书等文件，在线提交整改报告（文字说明 + 整改前后对比图）、资质更新材料（如许可证延期申请）。执法人员远程审核材料合规性，标注需补充说明的细节并驳回，审核通过后自动触发复查流程，减少往返跑动成本，提升政务服务便捷性。 |
| 123 |  |  | 安全在线 | 集成安全知识库与预警功能：实时推送危化品管理新规、安全生产事故案例等资讯；异常值触发移动端弹窗预警，显示风险位置、等级及处置建议；提供应急联系方式（如消防、急救）一键拨打，助力执法人员与企业快速响应安全事件。 |
| 124 |  |  | 查询统计 | 支持多维度数据查询：执法人员可按 “企业名称”“检查时间”“问题类型” 检索历史检查记录，查看整改闭环状态；管理层通过移动端看板实时查看辖区内监管数据统计图表（如当月检查企业数量、整改完成率、高频隐患分布），数据自动同步至 PC 端大屏，满足移动办公场景下的决策需求。 |
| 125 |  |  | 风险上报 | 发现安全隐患可随时拍照上传，填写位置信息与隐患描述，系统自动识别风险等级并分派至对应监管部门。上报人可跟踪处理进度，对已结案事项进行满意度评价，形成 “全民参与、快速响应” 的风险防控网络。 |
| 126 |  |  | 基本信息管理 | 移动端提供监管对象档案管理入口：可编辑 / 更新企业基本信息（如地址、负责人、经营范围）、上传证照附件（如营业执照、危化品经营许可证），查看企业信用评分与违法记录；支持批量导入 / 导出数据，与 PC 端系统实时同步，确保基础数据动态准确，为精准监管提供支撑。 |
| 127 |  |  | 责令限期整改 | 通过移动端对监管过程中发现的隐患责令限期整改。 |
| 128 | 应急物资管理子系统升级 | 临期物资管理 |  | 生产日期：记录每项物资的具体生产时间，作为计算保质期的起点。 保质期：为每种物资设定一个明确的保质期限。 阈值设定：临期提醒机制系统中设置了灵活的阈值设置功能，允许用户根据不同的物资类型和实际需求自定义临期提醒的时间点。 临期提醒：当某项物资达到或接近设定的临时期限时，系统会自动发送短信给指定联系人（如仓库管理员、采购专员等），告知其具体的物资名称、数量以及剩余有效期等信息。系统支持短信提醒、系统弹窗提醒功能。 |
| 129 |  | 流程改造 | 采购业务流程优化 | 1）采购信息调整：支持在入库时，仓管人员对物资的规格、品牌、型号、单价、数量、种类等相关信息进行录入或修改。 2）采购单对应多个入库：支持对采购入库单进行拆分以支持采购单从不同的仓库进行入库。 |
| 130 |  |  | 物资申请流程优化 | 1）新增审批节点：在现有基础上新增部门主要领导人审批节点。 2）审核功能优化：新增审核人库存信息查询功能，实时查询申请单涉及的物资库存信息；新增审核人调整申请单功能，审核人可根据实际情况修改、核减申请物资。 3）申请人信息查看：物资申请人申请单据在通过领导审批后，申请人可以进一步查看申请物资出库仓库的仓管员的联系方式和相关仓库地址；申请单在审核完成后需要增加对应的推送消息给相关的配给人员；物资配给完成后需要推送相关信息给对应仓管人员，提醒其进行操作；配给人员在进行配给操作时，需要看到全量的仓库信息。 4）信息查询/打印：对每笔物资使用，可查询流转信息，设立对应的打印模板，方便进行打印操作。 |
| 131 |  |  | 物资调拨、捐赠、盘点流程优化 | 1、物资调拨流程 1）信息填写优化：明确调拨联系人信息； 2、物资捐赠 1）增加捐赠单打印功能，包含捐赠人、捐赠说明、捐赠时间、联系人电话及入库仓库等信息 3、物资盘点流程 1）盘点流程需覆盖所有物资，盘亏或盘盈需填写说明原因，并生成包含实际库存数量的总表； 2）支持打印历史盘点记录，盘点表最后一页需添加盘点时间和盘点人签名字段，支持打印后手写签字； |
| 132 |  |  | 出入库流程优化 | 1、出入库流程优化 1）支持物资入库时补充物资的生产日期、保质期、照片及规格型号； 2）需要支持批次管理，分批次出库； 3）支持扫码出库，扫码识别物资的基本信息、保质期； 2、物资基本信息管理 1）物资分类标准进行重新梳理，增加二级分类自定义； 2）物资规格型号字段进行合并； 3）物资部分基本信息改由入库时仓库管理进行录入补充； 3、标签打印 1）支持入库时打印物资标签，标签包含物资基本信息和数量； 2）支持扫码出库； |
| 133 |  | 查询功能优化 |  | 1、历史记录查询 1）历史库存：系统支持根据用户需要查询具体日期，每种物资的库存情况，支持历史库存清单打印功能。 2）历史出入库：针对业务部门需要，需对历史物资出、入库进行查询，可具体到某一天、某个月的出入库情况，支持按类别、仓库、名称、品牌等查询，增加对应的打印模板，方便进行打印操作。 2、每日出入库统计信息 支持对每日入库汇总表、出库汇总表、物资申请汇总表自动生成，支持按模板下载打印。 |
| 134 |  | 应急避难场所地图 | 信息管理 | 1、新增场所地点：根据实际需要添加新的场所地点。 2、删除场所地点：能够移除不再使用的场所地点记录。在执行删除操作前，系统会要求确认以防止误删，并保留一定的日志记录以便后续查询。 3、信息更新：为已存在的场所提供修改功能。 4、状态标记：对于临时关闭或正在进行维修的场所，支持设置特殊状态标识。 5、分级分类：允许根据不同的标准对场所进行分级分类。 |
| 136 |  |  | 场所搜索 | 支持模糊匹配搜索、区域筛选、多维度筛选（如场所等级与分类）、容量相关筛选、设施设备配置等条件搜索应急避难场所 |
| 137 |  |  | 地图检索 | 1、动态加载信息：支持以地图形式直观展示所选区域内的所有避难场所，随着用户缩放地图，系统将智能调整显示的信息量。 2、详细信息展示：点击任一浮标，可以查看该场所的详细资料。 3、附近场所检索：结合位置信息，利用地理围栏技术找出距离最近的避难场所。 4、自定义半径检索：用户可以选择不同的距离作为服务覆盖范围的标准。 |
| 138 |  |  | 数据统计 | 1、场所数量统计：自动统计当前系统中注册的所有场所总数，帮助管理者了解整体规模。 2、级别类型数量统计：针对不同级别的场所或者按类别划分的场所进行数量统计，分析各类别场所的分布情况。 3、可避难面积统计：计算并展示所有场所提供的总避难面积，这对于规划紧急疏散路线和评估避难能力至关重要。 4、可避难人数统计：基于各场所的设计容量，汇总出理论上可以容纳的最大避难人数。 5、人均可避难面积计算：通过将总的可避难面积除以可避难人数得出平均每人可获得的避难空间大小，这项指标对于评估避难环境的质量具有重要意义。 |
| 139 |  | 应急物资管理移动轻应用 | 移动轻应用-工作台 | 1、对接随申办政务云统一登录和消息提醒 2、个人待办和消息通知：展示与用户有关的待办和消息通知 |
| 140 |  |  | 移动轻应用-物资申请和审批 | 1、物资申请单列表 2、新增申请单 3、查看申请单详情等信息 4、物资申请审批：实现物资申请单的审批。 |
| 141 |  |  | 移动轻应用-仓库管理 | 1、出库：查看出库信息 2、入库：查看入库信息 3、调拨：查看调拨信息 4、盘点：实现对仓库信息及库存物资的盘点 5、查询：查询仓库和物资信息。支持扫码方式查询仓库、货架、物资信息。 |
| 142 |  |  | 移动轻应用-统计分析 | 1、基本情况：展示采购总数、社会捐赠数、物资总数、累计出库数、仓库总数、服务单位、供货单位、物资种类、库存数量等信息 2、统计信息：展示日/周/月/年物资出库入库及采购情况 |
| 143 | 密码应用安全 |  |  | 1、用户身份认证机制：本项目新增应用需调用云平台提供的安全认证网关服务接口，并在终端部署用户证书、服务端部署站点证书，绑定应用用户数字证书和应用用户ID，实现对终端和服务端身份的鉴别。 2、用户访问控制信息签名验签：本项目新增应用的用户访问控制信息需调用云平台提供的签名验签服务接口，实现应用系统登录用户的访问控制列表完整性保护。 3、应用系统重要数据签名验签：本项目新增应用的重要数据需调用云平台提供的签名验签服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、业务日志、重要业务数据的完整性保护。 4、应用系统重要数据加解密：本项目新增应用的重要数据需调用云平台提供的数据库加密服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、重要业务数据等结构化数据的存储机密性保护。 5、业务重要数据安全传输：本项目重要数据安全传输需调用云平台提供的安全认证网关服务接口，实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护。 |

- 附表二：硬件购置清单

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 产品配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 服务器 | CPU：16核32线程 内存：128G 硬盘：1块480G SSD、3块2T SATA 网卡：2个万兆网口 电源：支持冗余电源 机箱：标准机架式 | 3 | 台 |
| 2 | 高空视频监控 | 4K双目热成像高清摄像机 ▲ | 热成像采用非制冷氧化钒焦平面探测器，分辨率 640×512，可见光采用1/1.8" 400 万 CMOS 图像传感器，最大分辨率2688×1520，支持 56 倍光学变倍，云台支持水平范围：0°～360°连续旋转；垂直范围：90°～-27°；支持船只检测、火点侦测、拌线入侵、区域入侵、目标分类等多种智能功能 | 9 | 台 |
| 3 | 高空视频监控 | 8K双目热成像高清摄像机 ▲ | 热成像采用非制冷氧化钒焦平面探测器，分辨率 400×300，热成像云台支持水平 0°～190°旋转，垂直 -5°～180°旋转；可见光采用星光级 1/1.8" 800 万 CMOS 图像传感器，最大分辨率3840×2160，支持 45 倍光学变倍，可见光云台支持水平 0°~360°旋转，垂直-30°~+90°旋转；支持拌线入侵、区域入侵、多种触发规则联动动作、目标过滤等多种智能功能 | 4 | 台 |
| 4 | 高空视频监控 | 楼顶立杆及安装支架 | 临港中心东楼、西楼，中银金融中心南楼、北楼各1处，含立杆、立杆基础加固安装、摄像机安装支架、就近取电线路及相关辅材 | 4 | 项 |
| 5 | 其他 | 道路积水监测设备 | 路侧石型积水监测设备，基于水浸开关原理设计，采用NB-IOT物联网网络进行传输 | 23 | 台 |

- 附表三：产品软件购置清单

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 产品配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视觉中枢平台 | 视频管理软件 ▲ | 实现5万路视频点位接入及管理能力，含5万路视频接入授权及所有视频平台对接、本期项目新接入NVR和摄像机的接入工作。 实现功能： 支持基于GB/T28181国标平台互联和级联，支持多上级、多下级的国标联网； 支持GB/T28181、ONVIF、SDK等多种协议设备接入； 支持对用户的功能和资源权限进行控制； 支持高级别用户的资源抢占，支持云台锁定； 支持Web客户端H5的无插件实时视频播放、历史视频回放； 支持跨平台、跨区域等复杂场景下的最优转发调度； 支持面向前端设备、媒体服务、用户等资源的统一监测； 支持流媒体节点配置管理； 支持摄像机信息配置管理； 支持摄像机分组管理； 支持服务器信息， 实时状态，历史统计， 报警展示； 支持服务信息，状态，报警展示； 支持用户状态查询； 支持流状态统计，展示、设备状态统计展示。 单套支持5万路视频监控资源管理能力； | 1 | 套 |
| 2 | 视觉中枢平台 | 流媒体转发软件 ▲ | 实现功能： 支持GB/T28181、ONVIF等安防标准协议视频接入； 支持RTSP、RTMP等视频协议接入； 支持主流厂商SDK视频流输入； 支持HLS、Http-FLV视频流输入； 支持通过视频联网管理节点的统一调度； 实现集群化高可用部署，支持负载均衡； 支持将高清流媒体实时图像转发给上下级联网系统、监控客户端、电视墙服务等； 支持HLS、Http-FLV 、WS-MP4等方式视频输出； 支持GB/T28181 RTP、RTP over TCP格式视频输出； 单套支持300路1080P高清视频码流。 | 2 | 套 |
| 3 | 视觉中枢平台 | 视频快照软件 ▲ | 支持每日3万级次开流检测获取快照。 支持对视频资源进行轮巡检测后截取图片快照，支持每日3万级次开流检测； 支持新增轮巡任务，设置任务名称、任务并发、轮巡时段、轮巡间隔、任务描述、执行周期、设备分组； 支持编辑和删除已经创建的轮巡任务； 支持导出轮巡任务到本地； 支持根据任务名称、任务状态查询轮巡任务详情； 支持根据设备名称、任务名称、快照结果、操作时间查询轮巡结果； 支持查看轮巡当前状态和历史记录； 支持快照访问不低于50张/S； 支持用户配置存储策略，按每张快照0.5M，支持百万级图片的存储； | 1 | 套 |
| 4 | 视觉中枢平台 | 视频加速软件 | 提供100路视频加速能力。 支持视频静态加速，通过提前配置好加速点位实现秒级开流； 支持视频动态加速，设备仅会在进行调阅时提前动态加速； 支持视频加速控制，可控制视频加速时长及视频加速点位； 支持服务端及客户端预加载视频； 支持新增设备到视频加速队列； 支持配置加速设备总量、静态设备数量、动态设备数量、释放时间； 支持根据设备名称、设备编码、加速类型、取流状态查询； 支持统计静态及动态加速启动状态、取流状态、断流状态； 单套最大支持100路视频加速； 开流时间小于500ms。 | 1 | 套 |
| 5 | 操作系统 | 服务器操作系统 | 国产化操作系统 | 3 | 套 |

- 附表四：安全产品购置清单

| 序号 | 产品 类别 | 产品 名称 | 产品配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界安全 | 视频接入安全网关 | 软硬件一体化设备，2个万兆光口，6个千兆电口，双电源；支持≥2000台NVR或3万路视频的安全管控要求，功能包括： 1、支持前端摄像头准入控制，基于IP地址、MAC地址、生产厂商、设备指纹等准入控制方式；支持告警和阻断模式； 2、支持黑名单和白名单信令过滤控制； 3、支持资产扫描，自动获取前端设备指纹信息，支持厂商类型特征库，可识别主流厂商前端设备，厂商字典自定义扩展； 4、支持组织结构管理，添加多级组织机构；支持资产管理； 5、支持链路质量检测； 6、支持安全概览，显示资产状态、网络状态、安全状态； 7、支持系统管理、用户管理、日志管理、告警统计等功能； 8、支持全流量旁路镜像/引流部署方式。 | 1 | 台 |
| 2 | 边界安全 | 视频共享安全网关 ▲ | 软硬件一体化设备，≥6个千兆电口，双电源；其主要功能包括： 1、共享视频可溯源：支持视频流中插入显性水印，支持视频流中插入隐性水印，支持视频流中插入二维码。 2、共享视频防篡改：视频码流插入数据指纹，防止视频传输过程被篡改。提供自动分析工具对视频数据进行一致性校验。 3、视频调阅准入控制：支持白名单方式的调阅身份准入控制。 4、应用协议防护能力：支持信令流双向访问控制。支持媒体流单向传输控制。支持非法应用协议阻断。 5、网络攻击防护：支持多种DDoS攻击、Flood攻击、端口扫描等网络攻击防护方式； 6、视频调阅审计：支持视频审计功能，支持音视频点播、设备控制、历史音视频回放、音视频文件下载等审计功能；支持设备控制信令审计，支持球机/云台控制、报警布防/撤 、拉框放大、拉框缩小、看守位控制等控制信令；支持对调阅方IP地址、操作码、操作指令、操作时间等信息的审计； 7、丰富的互联互通能力：支持符合GB28181协议的平台对接。支持符合RTSP协议的视频调阅。 | 1 | 台 |

- 附表五：租赁服务购置清单

| 序号 | 服务类别 | 服务 名称 | 服务配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空视频监控 | 铁塔空间资源租赁 | 每个铁塔点位含3年的空间资源租赁（由租赁方提供设备部署空间，并提供抱杆安装支架及供电线路，含日常维护服务） | 9 | 项 |
| 2 | 高空视频监控 | 楼顶空间资源租赁 | 临港中心东楼、西楼，中银金融中心南楼、北楼各1处，提供立杆及设备安装空间及相关用电服务（含3年的空间租赁服务和电费） | 4 | 项 |
| 3 | 高空视频监控 | 通信线路（高空监控） | 租赁20M运营商线路（含相关接入设备和施工，含3年服务费） | 11 | 路 |
| 4 | 网络接入线路 | 通信线路（小区及景区等） | 敷设光缆至就近网络接入点或租赁20M运营商线路（对接入和调阅视频量级进行评估，满足需求方调阅需求、安全需求，含相关接入设备和施工，含3年服务费） | 55 | 路 |