上海市社区事务受理信息系统

建设项目(2026年升级改造)

采购需求

项目概况

项目背景：

上海市社区事务受理信息系统（简称“受理系统”）是政府面向居民提供政务服务的综合平台。通过受理系统，居民可以就近在受理中心或服务延伸点办理社保、医保、民政、公安等10多个条线部门190多项政务服务事项。受理系统作为一个对接多个条线部门业务系统的综合性受理平台，在运行过程中需要根据条线部门的政策变化以及社区事务受理、“一网通办”等重大政务服务改革任务而进行持续性的改造升级。

2025年，伴随着以大语言模型为代表的AI技术的突破，上海市发布《上海市人民政府办公厅关于印发上海市推进“人工智能+”行动 打造“智慧好办”政务服务实施方案的通知》（沪府办字〔2024〕10号），鼓励人工智能应用到一网通办中，这与市民政局期望通过AI能力赋能受理中心的思路不谋而合。本次项目拟探索利用大语言模型辅助办事，从而降低人工操作风险，提升办事效率。

根据《上海市持续深化政务服务“一网通办改革行动方案(2024-2026年)》（沪府办发〔2024〕2号），按照一网通办的总体规划，按市府办和大数据中心要求，受理系统需加强一件事能力建设，落实好差评的改造工作；随着医保共济账户、生育补贴、配售型保障性住房等重大民生事项相继准备落地，需要受理系统配合确保事项受理渠道畅通；同时，2026年将引来新的一次受理中心第三方评估工作，受理系统也将完成配合改造。

建设期限：自合同签订之日起9个月内完成项目上线并验收。（包含至少一个月的试运行）。

建设地点：上海市

是否按XC要求建设：是

运维后所属大系统：社区事务受理系统

建设目标

本项目的建设目标为：根据上海市“一网通办”的最新要求以及“两个集中”政策的持续要求，作为“一网通办”重要组成部分的受理系统需要进行新一轮升级改造。探索利用大语言模型辅助办事；积极配合完成“好差评”改造，“一件事”优化等工作，助力“一网通办”的高效运行；积极配合完成医保共济账户、生育补贴、配售型保障性住房等重大民生事项按时落地；做好2026年的第三方评估的相关系统改造和数据支持工作，确保受理中心三年一度的大考顺利进行。

（一）业务指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合格率 | =100% | 做好项目过程管理，争取一次性通过验收 |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出时效 | 项目建设周期 | ≤12个月 | 项目将在2026年执行，需要在年内完成，建设周期小于12个月 |
| 通用指标 | 应用系统 | 用户使用情况 | 月活跃用户量 | ≥10000 | 按照2000多个窗口全年午休登录测算 |
| 通用指标 | 应用系统 | 用户使用情况 | 系统用户量 | ≥8000 | 按照受理系统最主要的子系统——操作平台测算 |
| 业务指标 | 效益指标 | 社会效益 | 服务事项月办件量 | ≥600000件 |  |
| 业务指标 | 效益指标 | 社会效益 | 服务事项月全市通办月办件量 | ≥100000件 |  |
| 业务指标 | 效益指标 | 经济效益 | 远程虚拟窗口月办件量（含咨询） | ≥8000件 |  |
| 业务指标 | 产出指标 | 产出数量 | 新增或优化调整事项数 | ≥20项 | 受理系统每年需要新增或调整的事项数量 |

（二）技术指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | =100 | 按时按质完成项目要求的所有开发工作 |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全事件发生次数 | 0 | 做好安全防护工作，不发生重大的安全事件 |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 系统可靠性 | ≥99.99 | 考察设备系统不间断运行情况。指标值=测试期设备系统连续运行时间/测试期时间*100% |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 密码测试达标 | 通过 | 完成密码改造，通过密码应用测试 |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 软件测试达标 | 通过 | 完成所有应用系统开发任务，通过第三方软件测试 |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全测试达标 | 通过 | 做好安全防护，通过第三方安全测试 |
| 通用指标 | 支撑系统/数据库/中间件 | 操作系统或数据库或中间件水平 | 系统、数据库或中间件月调用频率 | ≥8000000 | 包括系统访问、接口调用、数据库调用的总次数 |
| 通用指标 | 支撑系统/数据库/中间件 | 操作系统或数据库或中间件水平 | 系统、数据库或中间件数量 | ≥70 | / |
| 通用指标 | 共性平台 | 平台整合能力 | 统筹对接系统数量 | ≥30 | 受理系统对接的委办局业务系统以及一网通办平台下各个子系统的数量 |
| 通用指标 | 共性平台 | 平台整合能力 | 覆盖部门数量 | ≥10 | 受理系统承接的事项所属的条线部门数量 |

（三）绩效目标

1、改善居民办事体验，增加居民对改革的获得感。

通过本项目建设，实现一件事的优化，好差评改造，同时配合多个条线完成事项的新增和变更，确保各条线事项可以顺利通过受理中心全市通办、全年无休的服务网络惠及全市居民，有效提升社区事务受理一网通办能力，不断提高居民对改革的获得感。

2、优化系统运行效率，助力受理中心提升服务效率。

优化运管分析平台、操作平台，对受理系统自身功能进行增补，提升系统运行效率。同时探索利用大语言模型辅助办事，助力受理中心提升服务效率。

项目建设内容

技术路线设计

本次项目建设在受理系统3.0基础上，遵循现有总体架构进行升级改造，具体如下：

- 采用微服务架构，基于JavaEE规范的总体技术路线进行设计开发。

- 采用基于B/S模式的开发架构。

- 受理系统与条线部门业务系统之间的接口，支持根据情况采用Webservice接口技术和RESTFUL接口技术。

（四）遵循上海“一网通办”平台对接技术规范。

（五）本项目拟部署于上海市电子政务云，采用云计算及虚拟化技术，充分利用云资源环境。

项目建设清单

一网通办常规任务

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 一件事优化-身故一件事 | 将身故一件事内“医保账户清算”事项改为和窗口受理一致的页面，并实现全程网办，具体包括：1）办事材料调整；2）页面展示字段和页面逻辑调整；3）接口变更和调整；4）网办模式由原来原件预审改为全程网办模式。 |
|  | 一件事优化-残疾人服务一件事 | 配合完成残疾人服务“一件事”优化要求，新增听力、言语残疾人信息卡套餐服务申请(申请和变更)和残疾人就业帮扶两个事项。由于这两个事项是非窗口受理事项，受理系统需要改造事项管理规则，新增支持这一类事项，调整窗口一件事记录的表结构和校验逻辑，支持非窗口受理事项的保存。重新构建窗口一件事和子办件的关系表，避免非窗口受理事项无法写入受理表而造成子办件保存失败。 |
|  | 一件事优化-线下一件事功能优化 | 针对两个支持线下受理的一件事（残疾人服务一件事和医保报销一件事），改造一件事查看功能，支持非窗口受理事项；增加一件事页面还原功能，实现对一件事整合受理页面的还原，可以展现受理时提交前表单的状态；支持对各子事项的页面环境。 |
|  | 好差评改造-虚拟窗口好差评对接模式调整 | 远程虚拟窗口终端的好差评从“接口对接模式”调整为“页面对接模式”，对接市级统一样式自行开发评价页面，完善数据校验，提交“好差评”相关接口来归集评价数据。 |
|  | 好差评改造-虚拟窗口好差评超时功能切换 | 远程虚拟窗口终端使用“页面对接模式”进行好差评时，检查市好差评页面的响应是否超时。当市好差评页面无法打开时，自动打开原好差评页面，通过“接口对接模式”临时提交好差评数据。 |
|  | 好差评改造-评价数据回流 | 办事评价数据回流：1）申请评价数据接口，调用接口进行回流；2）将获取的好差评数据与库内办件进行匹配，支持相关好差评查询功能可用；3）好差评数据进一步回流数据海。 |
|  | 好差评改造-接口改造和调试支持 | 操作平台好差评接口改造:1）改造“获取当前号码办理的事项信息”，增加17个输出参数；2）新增“获取好差评信息”，获取9个字段；3）支持所有221个受理中心53个分中心针对本次好差评改造的调试，需要对接5个叫号评价系统厂商。 |

事项新增与变更

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 医保事项新增-组建家庭共济网事项 | 新增事项， 组建家庭共济网事项并支持远程虚拟窗口服务。目前新增事项需同步处理窗口受理页面、虚拟远程窗口页面。 |
|  | 医保事项新增-选择家庭共济资金使用方式事项 | 新增事项，选择家庭共济资金使用方式事项并支持远程虚拟窗口服务。目前新增事项需同步处理窗口受理页面、虚拟远程窗口页面。 |
|  | 医保事项新增-维护家庭共济关系事项 | 新增事项，维护家庭共济关系事项并支持远程虚拟窗口服务。目前新增事项需同步处理窗口受理页面、虚拟远程窗口页面。 |
|  | 医保事项新增-家庭共济组建人使用明细查询事项 | 新增事项，家庭共济组建人使用明细查询事项并支持远程虚拟窗口服务。目前新增事项需同步处理窗口受理页面、虚拟远程窗口页面。 |
|  | 医保事项新增-长护险登记查询（住址）（街道）功能 | 新增加一个“长护险登记查询（住址）（街道）”的功能，输入身份证或申请号查询老人的长护险信息。 |
|  | 档案事项新增及变更-新增事项：离婚诉讼文书电子档案查询事项 | 新增事项离婚诉讼文书电子档案查询事项并支持远程虚拟窗口服务。目前新增事项需同步处理窗口受理页面、虚拟远程窗口页面。 |
|  | 档案事项新增及变更-新增事项：死亡医学证明档案查询事项 | 新增事项死亡医学证明档案查询事项并支持远程虚拟窗口服务。目前新增事项需同步处理窗口受理页面、虚拟远程窗口页面。 |
|  | 档案事项新增及变更-国产化适配调整 | 适配档案国产化系统切换调整，为适配档案后端国产化内容调整，受理系统进行对接路径切换，页面适配测试及调整。 |
|  | 住建事项新增-配售型住房事项 | 新增配售型住房事项，根据流转要求添加配售型住房中心流转功能，包括人员信息，家庭信息，住房信息，财产收入信息等子页面。 |
|  | 卫健事项新增-育儿补贴事项 | 根据国家卫健委实施育儿补贴政策，新增育儿补贴事项。目前新增事项需同步处理窗口受理页面、虚拟远程窗口页面。 |
|  | 人社事项新增及变更-新增功能：综合查询(业务轨迹) | 增加查询功能:增加“综合查询(业务轨迹)”查询功能，根据人员信息获取当前人员事项变更轨迹信息，包括轨迹内容：申请对象、事项名称、申请时间、操作人、已办节点、操作状态等。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：申请领取失业保险金 | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统失业登记（本市户籍）/（非本市户籍）事项（对应2个业务情形）需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.0的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：失业登记（本市户籍）/（非本市户籍） | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统失业登记（本市户籍）/（非本市户籍）事项（对应2个业务情形）需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.0的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：《就业创业证》申领 | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统《就业创业证》申领事项（对应2个业务情形）需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.0的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：就业困难人员申请 | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统就业困难人员申请事项需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.0的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：灵活就业登记/退出 | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统灵活就业登记/退出事项（对应2个业务情形）需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.0的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：就业困难人员退出申请 | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统就业困难人员退出申请事项需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.0的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：劳动者个人基本信息查询及维护 | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统劳动者个人基本信息查询及维护事项需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.0的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：个人申领郊区农村富余劳动力跨区非农就业补贴申请 | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统个人申领郊区农村富余劳动力跨区非农就业补贴申请事项需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.0的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：低收入农户就业补贴申请 | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统低收入农户就业补贴申请事项需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.0的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：申请延长领取失业保险金 | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统申请延长领取失业保险金事项需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.6的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：申请失业补助金 | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统申请失业补助金事项（对应4个业务情形）需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.0的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：申请协保人员就业岗位补贴 | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统申请协保人员就业岗位补贴事项需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.0的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：申请失业丧劳特困医疗补助 | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统申请失业丧劳特困医疗补助事项需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.0的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：申请元旦、春节期间家庭生活困难失业人员一次性补助 | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统申请元旦、春节期间家庭生活困难失业人员一次性补助事项需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.0的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：申请丧葬补助金和抚恤金 | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统申请丧葬补助金和抚恤金事项需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.0的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：申请大龄失业就业岗位补贴 | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统申请大龄失业就业岗位补贴事项需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.0的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 人社事项新增及变更-变更事项：申请“就业困难人员”灵活就业社会保险费补贴 | 根据人社局金保二期建设进度，人社对接受理系统申请“就业困难人员”灵活就业社会保险费补贴事项需要进行相关翻建改造，需要按中台+办件库中转方式重新对接事项，按金保二期最新要求重建事项在受理系统3.0的页面、远程虚拟窗口服务接口。 |
|  | 残联事项新增及变更-新增事项：困难重度残疾人机构养护服务申请及变更 | 新增困难重度残疾人机构养护服务申请及变更事项，包括申请业务情形和变更业务情形2个业务情形。并支持远程虚拟窗口服务。目前新增事项需同步处理窗口受理页面、虚拟远程窗口页面。 |
|  | 残联事项新增及变更-新增事项：困难重度残疾人机构养护服务补贴申请 | 新增困难重度残疾人机构养护服务补贴申请事项，并支持远程虚拟窗口服务。目前新增事项需同步处理窗口受理页面、虚拟远程窗口页面。 |
|  | 残联事项新增及变更-变更事项：上海市视力障碍者信息消费套餐用户申请 | 上海市视力障碍者信息消费套餐用户申请事项，对接方式变更，从直连改为中台+办件库对接方式。 |
|  | 残联事项新增及变更-变更事项：《上海市盲人公共交通证》申请 | 《上海市盲人公共交通证》申请事项，包括2个业务情形，对接方式变更，从直连改为中台+办件库对接方式。 |
|  | 残联事项新增及变更-变更事项：残疾人居家养护服务申请 | 残疾人居家养护服务申请事项，对接方式变更，从直连改为中台+办件库对接方式。 |
|  | 残联事项新增及变更-变更事项：城乡重残居民医保人员门急诊医疗费补贴申请 | 城乡重残居民医保人员门急诊医疗费补贴申请事项，对接方式变更，从直连改为中台+办件库对接方式。 |
|  | 残联事项新增及变更-变更事项：《中华人民共和国残疾人证》申领(初次申领) | 《中华人民共和国残疾人证》申领(初次申领)事项，包括2个业务情形，对接方式变更，从直连改为中台+办件库对接方式。 |
|  | 残联事项新增及变更-变更事项：重残无业人员机构养护服务申请 | 重残无业人员机构养护服务申请事项，对接方式变更，从直连改为中台+办件库对接方式。 |
|  | 残联事项新增及变更-变更事项：困难肢体残疾人矫正手术补贴申请 | 困难肢体残疾人矫正手术补贴申请事项，对接方式变更，从直连改为中台+办件库对接方式。 |
|  | 残联事项新增及变更-变更事项：听力、言语残疾人信息卡套餐服务申请(申请和变更) | 听力、言语残疾人信息卡套餐服务申请(申请和变更)事项，包含2个业务情形，对接方式变更，从直连改为中台+办件库对接方式。 |
|  | 残联事项新增及变更-变更事项：城乡重残居民医保人员门诊大病（住院）及住院起付线补贴申请 | 城乡重残居民医保人员门诊大病（住院）及住院起付线补贴申请事项，对接方式变更，从直连改为中台+办件库对接方式。 |
|  | 残联事项新增及变更-变更事项：残疾儿童康复训练救助 | 残疾儿童康复训练救助事项，包括2个业务情形，对接方式变更，从直连改为中台+办件库对接方式。 |
|  | 残联事项新增及变更-变更事项：残疾评定预约日期查询、变更 | 残疾评定预约日期查询、变更事项，对接方式变更，从直连改为中台+办件库对接方式。 |
|  | 残联事项新增及变更-变更事项：《中华人民共和国残疾人证》换证申请 | 《中华人民共和国残疾人证》换证申请事项，对接方式变更，从直连改为中台+办件库对接方式。 |
|  | 残联事项新增及变更-变更事项：《中华人民共和国残疾人证》关系迁出本市申请 | 《中华人民共和国残疾人证》关系迁出本市申请事项，对接方式变更，从直连改为中台+办件库对接方式。 |
|  | 残联事项新增及变更-变更事项：《中华人民共和国残疾人证》注销申请 | 《中华人民共和国残疾人证》注销申请事项，对接方式变更，从直连改为中台+办件库对接方式。 |
|  | 残联事项新增及变更-变更事项：上海市残疾人机（电）动轮椅车申购（意向）登记 | 上海市残疾人机（电）动轮椅车申购（意向）登记事项，包含2个业务情形，对接方式变更，从直连改为中台+办件库对接方式。 |
|  | 残联事项新增及变更-变更事项：《中华人民共和国残疾人证》残疾评定复评 | 《中华人民共和国残疾人证》残疾评定复评事项，对接方式变更，从直连改为中台+办件库对接方式。 |

受理系统功能增补

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 运管分析平台-新增全口径事项清单 | 根据标准化建设规范，为方便工作人员了解当前下沉事项清单及事项上线状态，新增事项维护功能及对应的查询功能，包括社区事项清单查询，全市通办清单查询，长三角事项清单查询，自助机事项清单查询，远程受理事项清单查询功能。 |
|  | 操作平台-增加调用PaaS短信服务 | 短信服务从大数据中心短信平台对接改为paas平台对接，包括网办件短信，收受分离短信，预约短信。 |
|  | 操作平台-增加路名库 | 新增路名库功能，对接民政中台，根据路名模糊查询详细信息 |
|  | 操作平台-增加扫码盒适配 | 新增支持扫码盒扫描二维码功能，包括事项入口扫码盒扫描随申码功能，医保报销事项扫码盒扫描电子发票信息。 |
|  | 操作平台-增补综合窗口数据查询 | 为支持第三方评估工作按照第三方评估规则，优化综合窗口数据及人员窗口数据统计规则，并将16各区数据按照街道分别生成表格数据，包括综窗数据，人员数据，全市通办数据，一网通办数据，两面数据，远程虚拟窗口点位在线情况数据信息。根据第三方评估要求，新增全市通办待办历史轨迹查询功能，防止全市通办接单超时扯皮时间，可实时查看全市通办件接单轨迹及当时接单返回数据情况。根据第三方评估要求，一网通办待办历史轨迹查询功能，可实时查看一网通办件接单轨迹及当时接单返回数据情况，使街道对网办件接单情况实时掌控。 |
|  | MAP平台提供的个性接口-学习问答Agent集成接口 | MAP平台提供的个性接口-学习问答Agent集成接口。 |
|  | MAP平台提供的个性接口-问答智办Agent集成接口-失业登记（本市户籍）/（非本市户籍）事项 | 本事项涉及3个接口调用（准入判断接口、失业时间校验接口，提交接口），涉及6个表单输入确认过程（失业时间、失业原因、求职意向、健康状况、是否申领失业金），无需要特别确认的材料，故最多存在9次交互。 |
|  | MAP平台提供的个性接口-问答智办Agent集成接口-个人申领郊区农村富余劳动力跨区非农就业补贴申请事项 | 本事项涉及3个接口调用（准入判断接口、补贴起始时间校验接口，提交接口），涉及3个表单输入确认过程（开始月份，月工资收入，非农村户籍系统中无征地标志时手工判断定位征地人员checkbox），3个需要特别确认的材料（补贴申请表、劳动合同、月工资收入证明），故最多存在9次交互。 |
|  | MAP平台提供的个性接口-问答智办Agent集成接口-养老服务补贴事项 | 本事项涉及3个接口调用（准入判断接口、老年照护需求统一评估信息接口，提交接口），涉及1个表单输入确认过程（老年照护需求统一评估结果），故最多存在4次交互。 |
|  | MAP平台提供的个性接口-问答智办Agent集成接口-本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助事项 | 本事项涉及2个接口调用（准入判断接口、提交接口），涉及1个较为复杂的材料识别过程（申请人指定月养老收入证明），故最多存在3次交互。 |
|  | MAP平台提供的个性接口-问答智办Agent集成接口-残疾人居家养护服务申请事项 | 本事项涉及2个接口调用（准入判断接口、提交接口），涉及2个材料采集过程（重残无业证明材料、申请审核表），涉及1个表单输入确认过程（申请日期），故最多存在5次交互。 |
|  | 受理系统提供的个性接口-申请人核实接口 | 利用申请人姓名、证件类型、证件号码核实该申请人是否存在于受理系统中。 |
|  | 受理系统提供的个性接口-事项办理过程的条线接口封装 | 由受理系统的接口平台封装条线部门业务系统接口或一网通办平台接口，专门给MAP平台进行调用，接口中要承担姓名、身份证号等敏感信息加解密的过程，即给到大模型那一侧的必须是密文，而给到条线那一侧的必须是明文。 |
|  | 政策依据和业务口径梳理 | 1、获取政策。将从条线获取的纸质政策进行OCR，利用爬虫根据办事指南爬取一批政策。 2、初步清洗：去除页眉页脚，人工纠正乱码和错误，修正表格格式等。 3、关键内容提取，提取名称、文号、发文单位、效力位阶、时效性、关键字等内容，对主要条文进行切分。 |
|  | 操作指南梳理 | 1、初步清洗：去除页眉页脚，修正操作描述，编造并补充测试数据（细化到大模型可以理解的地步）。 2、模拟操作：按照操作指南构建操作录屏（大部分基于大模型操作，人工核对并补录一些明显错误的操作）。 3、构建情形和模拟操作视频之间的关系每个情形1份操作指南，目前300个情形，共计300份操作指南。 |
|  | 案例（结果）梳理 | 1、初步清洗：针对受理系统内案例，融合完整的数据集，这对受理中心提交案例，进行描述标准化处理，对纸质材料进行扫描。 2、关键要素提取和设置，提取事项信息、申请人身份信息（脱敏）、办理过程信息，对大段的描述文字进行切分。 3、人工标注：申请人特征标签（例如老人，慢病患者，外地来沪等），办件标签（例如反复办理，连带办理），材料标签（例如重要核对，可容缺等），收集200个办结案例（以数据、文字描述为主），覆盖大多数事项。 |
|  | 管理信息数据 | - 事件库、材料库增补梳理常用名、代用名 2、关键内容提取，事件库提取事项名称、常用名（代用名）、关键字、办事指南URL，材料库梳理材料名称、来源部门、样张、两免要求等，历史工单提取问题描述，处置人、处置时间。 事件库、材料库、历史工单合计约10000条数据。 |

电子政务云资源需求

本项目所需IaaS主机资源（CPU、内存、存储）、基础软件（操作系统、数据库、中间件）及PaaS服务均使用电子政务云，项目实施过程中可按照上海市电子政务云平台实际分配的资源情况作动态调整，同时可整合利用原有系统主机资源。

其他工作要求

售后服务要求

（1）本项目提供从验收通过之日起1年的免费维保。

（2）对系统发生影响到实时操作的故障，供应商需要在30分钟内响应，对需要进行现场维护的，在2小时赶到现场，查找原因，提出解决方案排除故障。修复时间一般不超过16小时。

（3）在系统维护期内供应商须提供电话支持、应急响应服务、季度巡检服务等，确保系统的正常运行。

（4）供应商须作出无推诿承诺。即提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，须立即派工程师到场，全力协助采购人和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

供应商应提供详细培训方案。

（1）提供2次与项目相关的必要培训。

（2）供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

（3）供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。采购方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。采购方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（2）验收时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档，软件文档及可安装的程序运行文件需验证通过。信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购方信息系统已准备就绪等待终验。采购方在收到终验通知后的25个工作日内发起组织专家验收会。

（3）如果属于供应商原因致使本项目未能通过验收，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（4）如果由于采购方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（5）如本项目连续2次验收未通过，采购方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。本项目总体建设周期为合同签订后9个月内完成。

第一阶段为需求调研，合同签订2个月内完成系统升级改造需求调研和分析。

第二阶段为系统设计，合同签订3个月内完成系统设计。

第三阶段为系统开发与测试，合同签订7个月内完成详细设计、代码开发和系统测试工作。

第四阶段为系统部署试运行，合同签订8个月内完成系统安装部署和上线试运行。

第五阶段为系统验收，合同签订9个月内完成项目验收工作。

项目团队及驻场人员要求

（1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于9人的项目服务团队，驻场不少于3人。供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（项目组成员缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明凭证）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发阶段中的项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 应具备本科及以上学历,具有类似项目实施和管理经验，持有信息系统项目管理师证书、系统分析师证书 | 不驻场 |
| 实施经理 | 负责项目需求评估与软件设计 | 1人 | 应具备本科及以上学历，具有类似项目经验 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目开发与实施的指导与监督 | 1人 | 应具备本科及以上学历,具有系统分析师或系统架构师证书 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 5人 | 应具备专科或以上学历,其中至少有1人具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级或以上资格证书 | 至少2人驻场 |
| 测试 | 负责项目开发阶段测试工作 | 1人 | 应具备专科或以上学历，具有类似测试经验。 | 不驻场 |

（2）供应商须针对本项目成立不少于2人的质保期间支撑团队，涉及重大调整及变更事宜且对现有业务系统运行可能产生重大影响的操作，供应商需提前告知采购人并安排相关技术人员提供现场保障支持，以保证业务的连续性，相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度任意一月依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期间的项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有类似信息系统规划设计、项目实施和管理经验，持有信息系统项目管理师证书优先 |  |
| 运维工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | / | 驻场 |

安全需求

安全设计要求

供应商须结合本项目应用场景，制定详细的项目安全方案，包括但不限于安全需求分析、在应用安全和数据安全方面采取的安全措施、应急处置等方面内容，保证项目能够安全、平稳、高效运行。项目安全方案应满足等保三级要求。

商业密码应用需求

本次项目建设内容需要符合商业密码应用需求，并参照商业密码应用第三级建设。采用密码技术对登陆用户进行身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性；采用密码技术保证应用系统的访问控制信息的完整性；采用密码技术保证应用系统重要数据在传输和存储过程中的机密性；采用密码技术保证应用系统重要数据在传输和存储过程中的完整性。

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－系统说明文件；

－技术手册（安装、测试、操作、维护、故障排除等）；

－项目文档，应该包括：

（1）需求说明书

（2）系统设计说明书

（3）应用功能清单

－采购人认为必要的其他文档，供应商根据实际情况提供，如下：

信息化项目全过程文档汇总清单

| 文档名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 实施前期阶段 |  |
| 工程开工报审、开工报告 | 项目概况、前期准备工作情况、单位三证合一、相关资质、项目人员名单、项目人员BM承诺书 |
| 需求分析、确认 | 项目描述、系统需求概述、系统功能需求 |
| 软件设计阶段 |  |
| 设计开发（编码）计划 | 各模块开发时间、人员安排、可系统演示的节点 |
| 开发量考核 | 人员考勤 |
| 概要设计说明书 | 概要设计评审（含总体设计、接口设计、应用系统设计） |
| 详细设计说明书 | 详细设计评审（含系统概述、系统环境、功能模块设计、代码设计） |
| 数据库结构设计说明书 | 数据库整体描述、E-R图或表关系、系统基本表、外部数据需求、数据归集方式选择等 |
| 实施阶段 |  |
| 总体实施方案 | / |
| 项目实施方案报审 | / |
| 实施计划 | 软件开发，系统测试，试运行计划等 |
| 系统集成方案 | 含系统前期规划，人员配置、系统架构、网络端口地址、配置等 |
| 项目变更报审 | 按实际情况提供（含变更说明及清单，需求变更需说明情况） |
| 项目阶段性报告 | / |
| 系统维护手册 | / |
| 系统上线保障方案 | 方案适用范围、保障措施、保障流程、人员分配 |
| 应急预案 | / |
| 测试方案、测试记录、测试报告 | 含测试环境、浏览器、目标、测试角色、测试地址、流程、内容、人员安排、问题记录等 |
| 培训材料 | 含培训手册、培训签到、培训内容讲义、培训反馈记录表等 |
| 试运行方案、试运行记录、试运行报告 | 含目的、期限、准备（人员、环境、培训管理、用户培训）、制度（职责、措施）、试运行内容、问题记录等 |
| 代码审计、渗透测试报告 | 重大项目原则上在上线前提供代码审计、渗透测试结果及整改复核情况 |
| 软件开发源代码 | 涉及到软件开发部分，源代码需要备份留存 |
| 验收阶段 |  |
| 验收申请 | （三方）项目验收检查情况及报告、第三方测评报告、用户报告 |
| 建设总结 | 建设情况（背景、批复、总投资、磋商采购、建设进度） 建设成果（建设目标和完成情况、总体架构、应用系统、硬件集成、系统安全建设、土建和配套工程、标准技术） 经验教训（总体架构、建设方案、项目实施、组织机制） 建设评价（项目总体、技术效果、环境影响、社会影响、可持续性） |

供应商企业实力

1.供应商具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、ITSS 信息技术服务标准符合性证书的，优先考虑。

2.供应商具有与本项目需求相关的软件著作权证书，包括但不限于社区综合服务类、综合窗口类、智能体类、政务大模型类、医保类、人社类、档案类、残联类等，优先考虑。