上海市浦东新区人民法院计算机采购需求

一、项目概况

（一）采购内容

本次采购XC微塔式台式计算机300台，分两类网络点位部署：法院专网150台、互联网150台；配套液晶显示器170台（其中27英寸90台、31.5英寸80个）；内外网设备物理隔离、分区交付安装。因涉及分类管理，互联网主机与专网主机CPU品牌不能一致。

法院专网机型出厂硬件屏蔽Wi-Fi、蓝牙无线通信模块，BIOS底层永久关闭无线外设接入通道，整机无无线通信能力。

★针对本项目所投的所有产品需为同一品牌。

（二）交付与履约

合同履行期限：合同签订生效之日起30日历天内完成全部设备供货、运输、现场安装、系统调试、验收交付，逾期履约按合同违约条款执行。

分批次交付节点：合同签订10日内完成首批100台设备到货及点位部署；20日内完成第二批100台安装调试；30个日历天内完成剩余100台全部实施与竣工验收。

交付地点：上海市浦东新区丁香路611号上海市浦东新区人民法院指定机房、办公区域。

到货配套资料：每批次到货同步附带全套原厂资质文件、XC测评报告、设备彩页、配件、系统介质，无公章复印件视为无效材料。

资产台账要求：设备到货后分两套独立资产台账管理，分别对应法院专网、互联网设备；台账包含设备序列号、机箱编号、显示器编号、摆放点位、所属庭室、网络属性、安全基线版本、交付日期、运维对接人，同步提供Excel电子档+纸质盖章版，纳入法院资产统一归档管理。

二、总体要求

台式计算机要求整机、CPU、BIOS、操作系统全部为国产自主品牌XC产品，整套方案满足党政机关自主可控安全测评标准，不接受境外架构、境外芯片、境外BIOS产品。

投标供应商须为台式计算机生产厂商原厂或原厂授权代理商，投标时提供生产厂商针对本项目授权函、原厂售后服务承诺函原件，不接受多级转授权。

台式计算机的生产厂商同时具备五星级售后服务认证、十二星级售后服务体系完善程度认证的优先考虑，投标时提供证书扫描件及官网可查截图。

全部检测报告、资质截图、彩页、功能截图需加盖生产厂商公章，复印件无公章视为无效材料。

- 设备详细技术规格指标

详见附件

四、售后服务要求

1. 驻场服务机制

合同签订后12个月内，配置2名工程师5×8小时常驻本院现场；验收合格后提供不少于六年整机质保期，工作日故障2小时上门，节假日、夜间紧急故障3小时抵达现场；驻场人员更换需提前7日书面报备法院技术部门，替换人员资质不低于原人员。

2.故障分级响应

一般软件/外设故障：工作时段2小时内到场处置；

重大硬件故障、安全策略失效：不分昼夜1小时远程介入，3小时抵达现场抢修。

3.备用机保障

硬件故障24小时无法修复的，24小时内交付完全同型号、同等配置XC备用机；备用机提前完成安全基线配置，使用前签订临时设备保密协议。

4.备件保障

厂商有设立原厂备件仓库，储备同型号CPU、内存、硬盘、电源、显示器全套备件，故障维修延误工期。

5.月度预防性巡检

质保期内每月开展全覆盖预防性巡检，核查硬件健康、硬盘坏道、系统安全补丁、USB管控、无线屏蔽状态，出具纸质月度巡检报告提交信息科归档。

6.终身技术支持

质保期内免费推送原厂BIOS、操作系统、驱动安全补丁；质保期满后提供终身优惠维修，仅收取硬件物料成本，上门服务免费。

7.数据与设备保密管理

所有上门、驻场工程师统一签订《浦东法院办案数据保密协议》存档；故障硬盘带出维修前执行全盘脱密擦拭并拍照留痕，报废硬盘统一回收原厂专业销毁，每季度提交硬盘销毁台账；严禁工程师拷贝、外泄任何案件、办公涉密数据，泄密将依法追责。

五、安装实施专项规范

1.实施组织与交付

供应商应安排专业实施团队，严格按法院分区管理要求，区分法院专网设备与互联网设备，实行分区搬运、分区点位部署。实施内容包括：硬件接线、系统调试、业务软件适配、端口安全策略配置、设备资产标签粘贴等。全部设备安装调试完工后，供应商须出具完整的竣工交付清单及设备资产台账，经采购人验收确认后方视为交付完成。

2.法院专网施工管控

进入法院专网办公区域，施工人员不得使用无线U盘、手机及其他移动存储设备接入网络，确保物理隔离与数据安全。

3.端口安全配置

（1）法院专网设备须统一关闭闲置USB接口及外设端口，并开启操作审计日志。

（2）互联网设备按业务需要开放外设权限，遵循最小必要原则。

（3）所有端口配置及其变更均须留存台账记录，做到可追溯、可审计。

4.资产标签规范

（1）采用双色标识标签：红色对应法院专网设备，蓝色对应互联网设备。

（2）标签粘贴于机箱正面醒目位置，标注设备编号、所属庭室、保密等级。

（3）标签不得遮挡硬件接口及设备出厂序列号，确保设备维护与资产核查不受影响。

六、培训服务要求

1.培训组织与形式

供应商应在签订合作后免费提供全套培训服务，组织两场线下集中培训，分别面向办公干警与运维技术人员，单场培训时长不少于2小时，并配套发放纸质培训课件。

2.分层专项培训

（1）干警通用操作培训：覆盖全体办案及行政干警，重点讲解XC系统基础操作、外设使用方法与数据安全保密规范。

（2）运维专项培训：面向法院信息科技术人员，内容包括BIOS安全配置、硬盘加密、系统一键还原、批量基线部署及硬件故障排查。

3.交付资料

供应商须免费提供全套交付资料，包括：设备操作手册、运维手册、XC系统使用教程、故障排查视频，供干警日常查阅与自学使用。

4.增值培训保障

（1）质保期内可根据法院需求提供免费线上及线下补充复训。

（2）同步交付全套故障教学视频与电子操作手册，上传至法院知识库，可供长期查阅使用。

七、验收标准

1.到货初验

全部设备外观完好、无划痕、无磕碰，配件、显示器、键鼠、光盘介质齐全；

核对设备型号、CPU、内存、硬盘、显示器参数与投标响应完全一致；

核验全套资质证书、检测报告、原厂授权、承诺函原件齐全有效。

核对设备红蓝区分包装标识，法院专网设备无无线硬件模块，出现混装、标识错误直接拒收整批货物。

2.现场安装调试验收

点位分区：法院专网、互联网设备物理分区摆放，独立布线；

系统适配：XC操作系统稳定运行，打印机、扫描仪、庭审录音录像、档案外设全部兼容适配；

核心功能核验：逐项现场验证BIOS管控、内存冗余、硬盘扩展、一键系统还原、串口外设、无线屏蔽等硬性功能；

抽样测试：现场随机抽取设备测试噪音、显示器色准、整机环境适配等指标，留存测试记录。

3.最终竣工验收

随机抽取10%设备进行全参数复测，若1台设备不满足指标，整批次不予验收；

供应商提交完整竣工资料：设备台账、培训记录、运维手册、所有资质复印件装订成册；

单独核查设备无线屏蔽、USB管控、硬盘加密及操作审计日志等安全配置（配置要求详见第五章安装实施专项规范），保密验收不合格暂缓竣工验收；

验收合格签署《竣工验收单》，作为财政付款依据；验收不合格供应商须在7日内无条件更换全部不合格设备，产生的所有费用由供应商自行承担。

附件1：80台互联网主机（含32寸显示器）（核心产品）

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | *CPU 规格 | *CPU 信息 | 否 | ≥八核16线程，基础频率≥3.0GHz，加速频率≥3.3GHz，三级缓存≥16MB，14纳米制程 |
| 2 | 产品规格 | *内存规格 | *内存配置容量 | 是 | *≥8GB ▲32GB |
| 3 | 产品规格 |  | *内存类型 | 否 | DDR4 |
| 4 | 产品规格 |  | *内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | 4-UDIMM |
| 5 | 产品规格 | *主板规格 | *主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | *主板支持的 CPU和内存情况 | 否 | 16GDDR4 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置 PCIe 插槽数量 | 否 | 1 x PCIe x16槽 1 x PCIe x8槽 1x PCIe x1槽 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高） |
| 9 | 产品规格 |  | *主板其他内置接口 | 否 | 3 x SATAIII；1 x USB 2.0 Header |
| 10 | 产品规格 |  | *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | 16GB |
| 11 | 产品规格 |  | *内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | 64GB |
| 12 | 产品规格 | *存储设备规格 | *固态盘数量 | 否 | 1 个 |
| 13 | 产品规格 |  | *固态存储容量 | 是 | ≥512GB M.2接口NVME协议SSD； |
| 14 | 产品规格 |  | *机械硬盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 15 | 产品规格 |  | *机械硬盘总容量 | 是 | ≥500GB |
| 16 | 产品规格 |  | *机械硬盘转速 | 是 | ≥5400rpm |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 支持SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口 |
| 18 | 产品 规格 |  | *机械硬盘形态 | 否 | 3.5 英寸 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | M.2接口NVME协议SSD； |
| 20 | 产品规格 |  | *固态存储形态 | 否 | M.2 2280 NVMe SSD |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | 1 x 2280 M.2(PCIex4) 卡槽兼容2242 |
| 22 | 产品规格 |  | *存储设备其他参数要求 | 否 | 无 |
| 23 | 产品 规格 | *显卡规格 | *显卡类型 | 否 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | *独立显卡显存类型 | 否 | 显存类型为 DDR3 |
| 25 | 产品规格 |  | *独立显卡显存位 宽 | 是 | 显存位宽64BIT |
| 26 | 产品规格 |  | *独立显卡显存容 量 | 是 | *若配置独立显卡，显存容量≥1GB ▲显存容量4GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | PCI Express 2.0 16X |
| 28 | 产品 规格 | *显示设备规格 | *显示屏屏占比 | 是 | ≥80% |
| 29 | 产品规格 |  | *显示屏分辨率 | 否 | 2560×1440（2K） |
| 30 | 产品 规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥85 像素/英寸 |
| 31 | 产品 规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥178° |
| 32 | 产品 规格 |  | *显示屏尺寸 | 否 | ≥31.5英寸 |
| 33 | 产品 规格 |  | *显示屏屏幕比例 | 否 | 16:09 |
| 34 | 产品 规格 |  | *显示器外观颜色 | 否 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 35 | 产品规格 |  | *显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 | 产品 规格 |  | *显示屏 低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品 规格 |  | *显示屏 防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品 规格 | *外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
| 39 | 产品 规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
| 40 | 产品 规格 |  | *鼠标数量 | 否 | ≥1 个 |
| 41 | 产品 规格 |  | *键盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 42 | 产品 规格 |  | 摄像头数量 | 否 | ≥1 个 |
| 43 | 产品 规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0 个 |
| 44 | 产品 规格 |  | *键盘按键数目 | 否 | 61 键/86 键/101 键/104 键等 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 否 | ≥50 万 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 否 | ≥800*600 |
| 47 | 产品 规格 |  | 扬声器功率 | 否 | ≥1 瓦/个 |
| 48 | 产品规格 | *外设规格 | 扬声器频率范围 | 否 | 不低于（100Hz-8kHz）范围 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10% |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于 70dB |
| 51 | 产品 规格 |  | *键盘连接方式 | 否 | USB有线 |
| 52 | 产品规格 |  | *键盘键程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | *键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 54 | 产品 规格 |  | *有线键盘连接线 | 否 | 1.6米 |
| 55 | 产品规格 |  | *键盘颜色 | 否 | 黑色 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | *鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
| 58 | 产品规格 |  | *有线鼠标连接线 | 否 | 1.6米 |
| 59 | 产品规格 |  | *鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | *鼠标颜色 | 否 | 黑色 |
| 61 | 产品规格 |  | *鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 否 | 支持内置光驱 |
| 63 | 产品规格 | *网络设备规格 | *有线网卡数量 | 否 | 集成1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | *外部接口规格 | *USB 接口数量 | 否 | 前置4 x USB3.2 Gen1x1后置4 x USB3.2 Gen1x1 |
| 67 | 产品规格 |  | USB 母座接口要求 | 否 | 机箱前面板额外预留 2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用 A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于 27mm |
| 68 | 产品规格 |  | *视频接口数量 | 否 | VGA* 1HDM*1 DVI*1 |
| 69 | 产品规格 |  | *音频接口数量 | 否 | 前置：1 x 麦克风接口+1 x 耳机麦克风二合一接口；后置： 3 x Audio |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | 无 |
| 71 | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机外观 | 否 | a) 产品表面无凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
| 72 | 产品规格 |  | *状态指示灯 | 否 | 前面板顶置开关（状态灯） |
| 73 | 产品规格 |  | *整机结构 | 否 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |
| 74 | 产品规格 |  | *机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 75 | 产品规格 |  | *整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel |
| 76 | 产品规格 |  | *整机散热 | 否 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃； b) 可触及面温度不高于 45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃ |
| 77 | 产品规格 |  | *整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上 |
| 78 | 产品规格 |  | *机身材质 | 否 | 塑料/金属 |
| 79 | 产品规格 |  | *机身颜色 | 否 | 黑色商务色系 |
| 80 | 产品规格 |  | *机箱尺寸容量 | 否 | 13.6L |
| 81 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 物理核数 | 否 | 8 物理核心 |
| 82 | 性能要求 |  | *CPU 主频 | 否 | 基础频率 3.0GHz，最大加速频率 3.3GHz |
| 83 | 性能要求 |  | *CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥2MB |
| 84 | 性能要求 |  | *CPU 支持的内存最 高速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 85 | 性能要求 | *内存性能 | *内存读写速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 86 | 性能要求 | *显卡性能 | *显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 87 | 性能要求 |  | *显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
| 88 | 性能要求 |  | *显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
| 89 | 性能要求 |  | *显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 显卡支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |
| 90 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏刷新率 | 是 | ≥75Hz |
| 91 | 性能要求 |  | *显示屏位深 | 是 | 10bit（10.7亿色） |
| 92 | 性能要求 |  | *显示屏色域 | 是 | sRGB≥111%，DCI-P3≥90% |
| 93 | 性能要求 |  | *显示屏色准 | 是 | △E ≤ 4 |
| 94 | 性能要求 |  | *显示屏响应时间 | 是 | ≤4ms（GTG） |
| 95 | 性能要求 |  | *显示屏亮度 | 是 | ≥300cd/m² |
| 96 | 性能要求 |  | *显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% |
| 97 | 性能要求 |  | *显示屏对比度 | 是 | ≥1200：1 |
| 98 | 性能 要求 |  | *显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 |
| 99 | 性能要求 | *网络设备性能 | *有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 100 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 否 | 支持 WAPI 或 WiFi 5.0 及以上协议 |
| 101 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 否 | ≥20MHz |
| 102 | 功能要求 | *主板功能 | *内存扩展接口 (板载内存不涉及) | 否 | 4-UDIMM |
| 103 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | 1 x 2280 M.2(PCIex4) 卡槽兼容2242 |
| 104 | 功能要求 |  | *主板USB瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | *主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能要求 |  | *I/O 接口功能 | 否 | 提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 功能要求 | *显卡功能 | *显卡外接显示接 口 | 否 | VGA* 1HDM*1 DVI*1 |
| 108 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | 1 |
| 109 | 功能要求 | *显示设备功能 | *显示器接口 | 否 | HDMI2.0×2，DP1.2×1 |
| 110 | 功能要求 |  | *显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等 |
| 111 | 功能要求 |  | *显示器参数调节 | 否 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 支持物理隐私保护开关 |
| 113 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 支持降噪功能 |
| 114 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 支持键盘背光 |
| 115 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s； 最大读取速度DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s； 兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |
| 116 | 功能要求 | *存储功能 | *存储功能 | 否 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除 |
| 118 | 功能要求 | *网络设备功能 | *网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功 能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 否 | 支持双频段 |
| 120 | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 |
| 121 | 功能要求 |  | *数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本 |
| 123 | 功能要求 |  | *有线网卡接口类型 | 否 | 支持 RJ45 接口 |
| 124 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 125 | 功能要求 |  | *网络设备拆装 | 否 | 集成网卡 |
| 126 | 功能要求 | *外部接口功能 | *音频接口类型 | 否 | 3 x Audio 音频 |
| 127 | 功能要求 |  | *视频接口类型 | 否 | VGA* 1HDM*1 DVI*1 |
| 128 | 功能要求 |  | *HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI 或DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107的功能； b) 支持并行接口，可实现 GB/T18235.1 的功能 |
| 130 | 功能要求 |  | 存储卡接 口类型 | 否 | 支持 SD、TF 等存储卡接口 |
| 131 | 功能要求 | *电源功能 | *电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 132 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *中文信息处理要求 | 否 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 133 | 功能要求 |  | *操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 134 | 功能要求 |  | *固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 |  | *操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | *固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能要求 |  | *BIOS 支持关闭通讯接口 | 否 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 138 | 功能要求 |  | *固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 |  | *固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 |  | *固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能要求 |  | *固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 无 |
| 143 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 无 |
| 144 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 无 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI 加速模块 | 否 | 支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块 |
| 146 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 支持视频编解码加速模块 |
| 147 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 支持影像处理加速模块 |
| 148 | 可靠性要求 | *存储设备可靠性 | *固态存储寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 149 | 可靠性要求 |  | *机械硬盘寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 150 | 可靠性要求 | *显示设备可靠性 | *显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 151 | 可靠性要求 | *外设可靠性 | *键盘按键寿命 | 否 | ≥1000 万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | *鼠标按键寿命 | 否 | ≥500 万次 |
| 153 | 可靠性要求 |  | *键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 |  | *风扇寿命 | 否 | ≥4 万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 158 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | *MTBF 测试 | 否 | MTBF(m1)≥3 万小时 |
| 162 | 兼容要求 | *兼容要求 | *常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容要求 |  | *数据库兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | *服务要求 | *配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
| 168 | 服务要求 |  | *服务响应 | 否 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团 体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 |  | *服务周期 | 否 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务要求 |  | *预装操作系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 171 | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 |  | *典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 |  | *厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 |  | *整机质量服务要求 | 是 | 台式机整机免费服务周期（含换件和维修）应不小于 6年 |
| 175 | 服务要求 |  | *合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 |  | *开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务要求 |  | *驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 178 | 服务要求 |  | *兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 179 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 180 | 供应保障要求 | *供应链合规性 | *产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应保障要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 | 供应保障要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 184 | 安全要求 | *整机安全性要求 | *密码算法实现 | 否 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 185 | 安全要求 |  | USB 端口管控 | 否 | 支持 USB 端口管控 |
| 186 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 |  | *信息安全基本要求 | 否 | a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 188 | 安全要求 |  | *固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 189 | 安全要求 |  | *限用物质的限量要求 | 否 | 符合 GB/T 26572 中规定 |

附件2：70台互联网主机（不含显示器）

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | *CPU 规格 | *CPU 信息 | 否 | ≥八核16线程，基础频率≥3.0GHz，加速频率≥3.3GHz，三级缓存≥16MB，14纳米制程 |
| 2 | 产品规格 | *内存规格 | *内存配置容量 | 是 | *≥8GB ▲32GB |
| 3 | 产品规格 |  | *内存类型 | 否 | DDR4 |
| 4 | 产品规格 |  | *内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | 4-UDIMM |
| 5 | 产品规格 | *主板规格 | *主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | *主板支持的 CPU和内存情况 | 否 | 16GDDR4 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置 PCIe 插槽数量 | 否 | 1 x PCIe x16槽 1 x PCIe x8槽 1x PCIe x1槽 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高） |
| 9 | 产品规格 |  | *主板其他内置接口 | 否 | 3 x SATAIII；1 x USB 2.0 Header |
| 10 | 产品规格 |  | *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | 16GB |
| 11 | 产品规格 |  | *内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | 64GB |
| 12 | 产品规格 | *存储设备规格 | *固态盘数量 | 否 | 1 个 |
| 13 | 产品规格 |  | *固态存储容量 | 是 | ≥512GB M.2接口NVME协议SSD； |
| 14 | 产品规格 |  | *机械硬盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 15 | 产品规格 |  | *机械硬盘总容量 | 是 | ≥500GB |
| 16 | 产品规格 |  | *机械硬盘转速 | 是 | ≥5400rpm |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 无 |
| 18 | 产品规格 |  | *机械硬盘形态 | 否 | 3.5 英寸等 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | M.2接口NVME协议SSD； |
| 20 | 产品规格 |  | *固态存储形态 | 否 | M.2 2280 NVMe SSD |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | 1 x 2280 M.2(PCIex4) 卡槽兼容2242 |
| 22 | 产品规格 |  | *存储设备其他参数要求 | 否 | ≥0 |
| 23 | 产品规格 | *显卡规格 | *显卡类型 | 否 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | *独立显卡显存类型 | 否 | 显存类型为 DDR3 |
| 25 | 产品规格 |  | *独立显卡显存位 宽 | 是 | 显存位宽64BIT |
| 26 | 产品规格 |  | *独立显卡显存容 量 | 是 | *若配置独立显卡，显存容量≥1GB ▲显存容量4GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | PCI Express 2.0 16X |
| 28 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏屏占比 | 是 | / |
| 29 | 产品规格 |  | *显示屏分辨率 | 否 | / |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | / |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | / |
| 32 | 产品规格 |  | *显示屏尺寸 | 否 | / |
| 33 | 产品规格 |  | *显示屏屏幕比例 | 否 | / |
| 34 | 产品规格 |  | *显示器外观颜色 | 否 | / |
| 35 | 产品规格 |  | *显示屏防蓝光 | 是 | / |
| 36 | 产品规格 |  | *显示屏 低频闪 | 是 | / |
| 37 | 产品规格 |  | *显示屏 防炫目 | 是 | / |
| 38 | 产品规格 | *外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | *鼠标数量 | 否 | ≥1 个 |
| 41 | 产品规格 |  | *键盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | 否 | ≥1 个 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0 个 |
| 44 | 产品规格 |  | *键盘按键数目 | 否 | 61 键/86 键/101 键/104 键等 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 否 | ≥50 万 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 否 | ≥800*600 |
| 47 | 产品 规格 |  | 扬声器功率 | 否 | ≥1 瓦/个 |
| 48 | 产品规格 | *外设规格 | 扬声器频率范围 | 否 | 不低于（100Hz-8kHz）范围 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10% |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于 70dB |
| 51 | 产品规格 |  | *键盘连接方式 | 否 | USB有线 |
| 52 | 产品规格 |  | *键盘键程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | *键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | *有线键盘连接线 | 否 | 1.6米 |
| 55 | 产品规格 |  | *键盘颜色 | 否 | 黑色 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | *鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
| 58 | 产品规格 |  | *有线鼠标连接线 | 否 | 1.6米 |
| 59 | 产品规格 |  | *鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | *鼠标颜色 | 否 | 黑色 |
| 61 | 产品规格 |  | *鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |
| 62 | 产品 规格 |  | 内置光驱 | 否 | 支持内置光驱 |
| 63 | 产品 规格 | *网络设备规格 | *有线网卡数量 | 否 | 集成1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | *外部接口规格 | *USB 接口数量 | 否 | 前置4 x USB3.2 Gen1x1后置4 x USB3.2 Gen1x1 |
| 67 | 产品规格 |  | USB 母座接口要求 | 否 | 机箱前面板额外预留 2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用 A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于 27mm |
| 68 | 产品 规格 |  | *视频接口数量 | 否 | VGA* 1HDM*1 DVI*1 |
| 69 | 产品 规格 |  | *音频接口数量 | 否 | 前置：1 x 麦克风接口+1 x 耳机麦克风二合一接口；后置： 3 x Audio |
| 70 | 产品 规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | 无 |
| 71 | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机外观 | 否 | a) 产品表面无凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
| 72 | 产品规格 |  | *状态指示灯 | 否 | 前面板顶置开关（状态灯） |
| 73 | 产品规格 |  | *整机结构 | 否 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |
| 74 | 产品 规格 |  | *机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 75 | 产品 规格 |  | *整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel |
| 76 | 产品规格 |  | *整机散热 | 否 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃； b) 可触及面温度不高于 45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃ |
| 77 | 产品规格 |  | *整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上 |
| 78 | 产品 规格 |  | *机身材质 | 否 | 塑料/金属 |
| 79 | 产品 规格 |  | *机身颜色 | 否 | 黑色商务色系 |
| 80 | 产品规格 |  | *机箱尺寸容量 | 否 | 13.6L |
| 81 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 物理核数 | 否 | 8 物理核心 |
| 82 | 性能要求 |  | *CPU 主频 | 否 | 基础频率 3.0GHz，最大加速频率 3.3GHz |
| 83 | 性能要求 |  | *CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥2MB |
| 84 | 性能要求 |  | *CPU 支持的内存最 高速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 85 | 性能要求 | *内存性能 | *内存读写速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 86 | 性能要求 | *显卡性能 | *显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 87 | 性能要求 |  | *显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
| 88 | 性能要求 |  | *显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
| 89 | 性能要求 |  | *显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 显卡支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |
| 90 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏刷新率 | 是 | / |
| 91 | 性能要求 |  | *显示屏位深 | 是 | / |
| 92 | 性能要求 |  | *显示屏色域 | 是 | / |
| 93 | 性能要求 |  | *显示屏色准 | 是 | / |
| 94 | 性能要求 |  | *显示屏响应时间 | 是 | / |
| 95 | 性能要求 |  | *显示屏亮度 | 是 | / |
| 96 | 性能要求 |  | *显示屏亮度一致性 | 是 | / |
| 97 | 性能要求 |  | *显示屏对比度 | 是 | / |
| 98 | 性能要求 |  | *显示屏其他参数 | 否 | / |
| 99 | 性能要求 | *网络设备性能 | *有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 100 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 否 | 支持 WAPI 或 WiFi 5.0 及以上协议 |
| 101 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 否 | ≥20MHz |
| 102 | 功能要求 | *主板功能 | *内存扩展接口 (板载内存不涉及) | 否 | 4-UDIMM |
| 103 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | 1 x 2280 M.2(PCIex4) 卡槽兼容2242 |
| 104 | 功能要求 |  | *主板USB瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能 要求 |  | *主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能要求 |  | *I/O 接口功能 | 否 | 提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 功能要求 | *显卡功能 | *显卡外接显示接 口 | 否 | VGA* 1HDM*1 DVI*1 |
| 108 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | 1 |
| 109 | 功能要求 | *显示设备功能 | *显示器接口 | 否 | / |
| 110 | 功能要求 |  | *显示器支架 | 否 | / |
| 111 | 功能要求 |  | *显示器参数调节 | 否 | / |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 无 |
| 113 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 无 |
| 114 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 无 |
| 115 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s； 最大读取速度DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s； 兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |
| 116 | 功能要求 | *存储功能 | *存储功能 | 否 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除 |
| 118 | 功能要求 | *网络设备功能 | *网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功 能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 否 | 无 |
| 120 | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 |
| 121 | 功能要求 |  | *数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 无 |
| 123 | 功能要求 |  | *有线网卡接口类型 | 否 | 支持 RJ45 接口 |
| 124 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 无 |
| 125 | 功能要求 |  | *网络设备拆装 | 否 | 集成网卡 |
| 126 | 功能要求 | *外部接口功能 | *音频接口类型 | 否 | 3 x Audio 音频 |
| 127 | 功能要求 |  | *视频接口类型 | 否 | VGA* 1HDM*1 DVI*1 |
| 128 | 功能要求 |  | *HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI 或DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | 若提供HDMI 或DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 130 | 功能要求 |  | 存储卡接 口类型 | 否 | a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107的功能； b) 支持并行接口，可实现 GB/T18235.1 的功能 |
| 131 | 功能要求 | *电源功能 | *电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 132 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *中文信息处理要求 | 否 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 133 | 功能要求 |  | *操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 134 | 功能要求 |  | *固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 |  | *操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | *固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能要求 |  | *BIOS 支持关闭通讯接口 | 否 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 138 | 功能要求 |  | *固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 |  | *固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 |  | *固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能要求 |  | *固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 指纹识别功能符合 GB/T 37742 的相关规定 |
| 143 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定 |
| 144 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 指静脉识别功能符合 GB/T 33135 的相关规定 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI 加速模块 | 否 | 支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块 |
| 146 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 支持视频编解码加速模块 |
| 147 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 支持影像处理加速模块 |
| 148 | 可靠性要求 | *存储设备可靠性 | *固态存储寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 149 | 可靠性要求 |  | *机械硬盘寿命 | 是 | 无 |
| 150 | 可靠性要求 | *显示设备可靠性 | *显示屏屏幕失效点 | 否 | / |
| 151 | 可靠性要求 | *外设可靠性 | *键盘按键寿命 | 否 | ≥1000 万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | *鼠标按键寿命 | 否 | ≥500 万次 |
| 153 | 可靠性要求 |  | *键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 |  | *风扇寿命 | 否 | ≥4 万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 158 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | *MTBF 测试 | 否 | MTBF(m1)≥3 万小时 |
| 162 | 兼容要求 | *兼容要求 | *常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容要求 |  | *数据库兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | *服务要求 | *配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
| 168 | 服务要求 |  | *服务响应 | 否 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团 体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 |  | *服务周期 | 否 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务要求 |  | *预装操作系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 171 | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 |  | *典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 |  | *厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 |  | *整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 6 年 |
| 175 | 服务要求 |  | *合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 |  | *开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务要求 |  | *驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 178 | 服务要求 |  | *兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 179 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 180 | 供应保障要求 | *供应链合规性 | *产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供 5年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应保障要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 | 供应保障要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 184 | 安全要求 | *整机安全性要求 | *密码算法实现 | 否 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 185 | 安全要求 |  | USB 端口管控 | 否 | 支持 USB 端口管控 |
| 186 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 |  | *信息安全基本要求 | 否 | a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 188 | 安全要求 |  | *固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 189 | 安全要求 |  | *限用物质的限量要求 | 否 | 符合 GB/T 26572 中规定 |

附件三：专网主机（90台主机含27寸显示器）

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | *CPU 规格 | *CPU 信息 | 否 | ≥八核，≥2.8GHz主频，≥8MB二级缓存，TDP 55W，最高支持内存频率3200 |
| 2 | 产品规格 | *内存规格 | *内存配置容量 | 是 | *≥8GB ▲16GB |
| 3 | 产品规格 |  | *内存类型 | 否 | DDR4 |
| 4 | 产品规格 |  | *内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | 2-UDIMM |
| 5 | 产品规格 | *主板规格 | *主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | *主板支持的 CPU和内存情况 | 否 | 内存8GDDR4 或16GDDR4 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置 PCIe 插槽数量 | 否 | 1 x PCIe x16槽 2 x PCIe x1槽 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高） |
| 9 | 产品规格 |  | *主板其他内置接口 | 否 | 2 x SATAIII 1 x USB 2.0 Header |
| 10 | 产品规格 |  | *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | 16GB |
| 11 | 产品规格 |  | *内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | 64GB |
| 12 | 产品规格 | *存储设备规格 | *固态盘数量 | 否 | 1 个 |
| 13 | 产品规格 |  | *固态存储容量 | 是 | ≥512GB M.2接口NVME协议SSD； |
| 14 | 产品规格 |  | *机械硬盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 15 | 产品规格 |  | *机械硬盘总容量 | 是 | ≥500GB |
| 16 | 产品规格 |  | *机械硬盘转速 | 是 | ≥5400rpm |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 支持SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口 |
| 18 | 产品 规格 |  | *机械硬盘形态 | 否 | 2.5 英寸或 3.5 英寸等 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | *固态存储形态 | 否 | M.2 2280 NVMe SSD |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | 1 x 2280 M.2 PCIe SSD 卡槽兼容2242 |
| 22 | 产品规格 |  | *存储设备其他参数要求 | 否 | a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃； 其它参数应符合GB/T 12628 相关规定 |
| 23 | 产品 规格 | *显卡规格 | *显卡类型 | 否 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | *独立显卡显存类型 | 否 | 显存类型为 DDR3 |
| 25 | 产品规格 |  | *独立显卡显存位 宽 | 是 | 显存位宽64BIT |
| 26 | 产品规格 |  | *独立显卡显存容 量 | 是 | *若配置独立显卡，显存容量≥1GB ▲显存容量4GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | PCI Express 2.0 16X |
| 28 | 产品 规格 | *显示设备规格 | *显示屏屏占比 | 是 | ≥80% |
| 29 | 产品规格 |  | *显示屏分辨率 | 否 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品 规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥85 像素/英寸 |
| 31 | 产品 规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥170° |
| 32 | 产品 规格 |  | *显示屏尺寸 | 否 | ≥27 英寸 |
| 33 | 产品 规格 |  | *显示屏屏幕比例 | 否 | 16:9/3:2/21:9/16:10 等 |
| 34 | 产品 规格 |  | *显示器外观颜色 | 否 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 35 | 产品规格 |  | *显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 | 产品 规格 |  | *显示屏 低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品 规格 |  | *显示屏 防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品 规格 | *外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
| 39 | 产品 规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
| 40 | 产品 规格 |  | *鼠标数量 | 否 | 1 个 |
| 41 | 产品 规格 |  | *键盘数量 | 否 | 1 个 |
| 42 | 产品 规格 |  | 摄像头数量 | 否 | ≥1 个 |
| 43 | 产品 规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0 个 |
| 44 | 产品 规格 |  | *键盘按键数目 | 否 | 61 键/86 键/101 键/104 键等 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 否 | ≥50 万 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 否 | ≥800*600 |
| 47 | 产品 规格 |  | 扬声器功率 | 否 | ≥1 瓦/个 |
| 48 | 产品规格 | *外设规格 | 扬声器频率范围 | 否 | 不低于（100Hz-8kHz）范围 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10% |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于 70dB |
| 51 | 产品 规格 |  | *键盘连接方式 | 否 | 有线 |
| 52 | 产品规格 |  | *键盘键程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | *键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 54 | 产品 规格 |  | *有线键盘连接线 | 否 | 1.6米 |
| 55 | 产品 规格 |  | *键盘颜色 | 否 | 黑色 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定 |
| 57 | 产品 规格 |  | *鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
| 58 | 产品 规格 |  | *有线鼠标连接线 | 否 | 1.6米 |
| 59 | 产品规格 |  | *鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 60 | 产品 规格 |  | *鼠标颜色 | 否 | 黑色 |
| 61 | 产品 规格 |  | *鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |
| 62 | 产品 规格 |  | 内置光驱 | 否 | 支持内置光驱 |
| 63 | 产品 规格 | *网络设备规格 | *有线网卡数量 | 否 | 集成1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | *外部接口规格 | *USB 接口数量 | 否 | 前置 4 x USB3.2 Gen1x1 后置 2 x USB3.2 Gen1x1 + 2 x USB2.0 |
| 67 | 产品规格 |  | USB 母座接口要求 | 否 | 机箱前面板额外预留 2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用 A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于 27mm |
| 68 | 产品 规格 |  | *视频接口数量 | 否 | VGA* 1HDM*1 DVI*1 |
| 69 | 产品 规格 |  | *音频接口数量 | 否 | 前置：1 x 麦克风接口+1 x 耳机麦克风二合一接口；后置：3 x Audio |
| 70 | 产品 规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | 无 |
| 71 | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机外观 | 否 | a) 产品表面无凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
| 72 | 产品规格 |  | *状态指示灯 | 否 | 前面板顶置开关（状态灯） |
| 73 | 产品规格 |  | *整机结构 | 否 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |
| 74 | 产品 规格 |  | *机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 75 | 产品 规格 |  | *整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel |
| 76 | 产品规格 |  | *整机散热 | 否 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃； b) 可触及面温度不高于 45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃ |
| 77 | 产品规格 |  | *整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上 |
| 78 | 产品 规格 |  | *机身材质 | 否 | 塑料/金属 |
| 79 | 产品 规格 |  | *机身颜色 | 否 | 黑色商务色系 |
| 80 | 产品规格 |  | *机箱尺寸容量 | 否 | 13.6L |
| 81 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 物理核数 | 否 | 8 物理核心 |
| 82 | 性能要求 |  | *CPU 主频 | 否 | 主频≥2.8GHz |
| 83 | 性能要求 |  | *CPU 末级缓存容量 | 是 | 末级缓存≥8MB |
| 84 | 性能要求 |  | *CPU 支持的内存最 高速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 85 | 性能要求 | *内存性能 | *内存读写速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 86 | 性能要求 | *显卡性能 | *显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 87 | 性能要求 |  | *显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
| 88 | 性能要求 |  | *显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
| 89 | 性能要求 |  | *显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 显卡支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |
| 90 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏刷新率 | 是 | ≥100Hz |
| 91 | 性能要求 |  | *显示屏位深 | 是 | 8bit（1670万色） |
| 92 | 性能要求 |  | *显示屏色域 | 是 | sRGB≥99% |
| 93 | 性能 要求 |  | *显示屏色准 | 是 | △E ≤ 4 |
| 94 | 性能 要求 |  | *显示屏响应时间 | 是 | ≤6ms（GTG） |
| 95 | 性能 要求 |  | *显示屏亮度 | 是 | ≥300cd/m² |
| 96 | 性能要求 |  | *显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% |
| 97 | 性能 要求 |  | *显示屏对比度 | 是 | ≥1500:1 |
| 98 | 性能 要求 |  | *显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 |
| 99 | 性能要求 | *网络设备性能 | *有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 100 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 否 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 101 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 否 | 支持 WAPI 或 WiFi 5.0 及以上协议 |
| 102 | 功能要求 | *主板功能 | *内存扩展接口 (板载内存不涉及) | 否 | 2-UDIMM |
| 103 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | 1 x 2280 M.2 PCIe SSD 卡槽兼容2242 |
| 104 | 功能要求 |  | *主板USB瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能 要求 |  | *主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能要求 |  | *I/O 接口功能 | 否 | 提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 功能要求 | *显卡功能 | *显卡外接显示接 口 | 否 | VGA* 1HDM*1 DVI*1 |
| 108 | 功能 要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | 1 |
| 109 | 功能 要求 | *显示设备功能 | *显示器接口 | 否 | HDMI1.4×1，DP1.2×1，VGA×1 |
| 110 | 功能 要求 |  | *显示器支架 | 否 | 支持升降、倾斜、水平旋转、垂直旋转（Pivot），升降行程≥150mm |
| 111 | 功能要求 |  | *显示器参数调节 | 否 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 无 |
| 113 | 功能 要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 无 |
| 114 | 功能 要求 |  | 键盘背光 | 否 | 无 |
| 115 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s； 最大读取速度DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s； 兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |
| 116 | 功能要求 | *存储功能 | *存储功能 | 否 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除 |
| 118 | 功能要求 | *网络设备功能 | *网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功 能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 否 | 无 |
| 120 | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 |
| 121 | 功能要求 |  | *数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 无 |
| 123 | 功能要求 |  | *有线网卡接口类型 | 否 | 支持 RJ45 接口 |
| 124 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 无 |
| 125 | 功能要求 |  | *网络设备拆装 | 否 | 集成网卡 |
| 126 | 功能要求 | *外部接口功能 | *音频接口类型 | 否 | 3 x Audio 音频 |
| 127 | 功能要求 |  | *视频接口类型 | 否 | VGA* 1HDM*1 DVI*1 |
| 128 | 功能要求 |  | *HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI 或DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | 无 |
| 130 | 功能要求 |  | 存储卡接 口类型 | 否 | 无 |
| 131 | 功能要求 | *电源功能 | *电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 132 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *中文信息处理要求 | 否 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 133 | 功能要求 |  | *操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 134 | 功能要求 |  | *固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 |  | *操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | *固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能要求 |  | *BIOS 支持关闭通讯接口 | 否 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 138 | 功能要求 |  | *固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 |  | *固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 |  | *固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能要求 |  | *固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 无 |
| 143 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 无 |
| 144 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 无 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI 加速模块 | 否 | 支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块 |
| 146 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 支持视频编解码加速模块 |
| 147 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 支持影像处理加速模块 |
| 148 | 可靠性要求 | *存储设备可靠性 | *固态存储寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 149 | 可靠性要求 |  | *机械硬盘寿命 | 是 | 无 |
| 150 | 可靠性要求 | *显示设备可靠性 | *显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 151 | 可靠性要求 | *外设可靠性 | *键盘按键寿命 | 否 | ≥1000 万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | *鼠标按键寿命 | 否 | ≥500 万次 |
| 153 | 可靠性要求 |  | *键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 |  | *风扇寿命 | 否 | ≥4 万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 158 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | *MTBF 测试 | 否 | MTBF(m1)≥3 万小时 |
| 162 | 兼容要求 | *兼容要求 | *常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容要求 |  | *数据库兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | *服务要求 | *配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
| 168 | 服务要求 |  | *服务响应 | 否 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团 体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 |  | *服务周期 | 否 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务要求 |  | *预装操作系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 171 | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 |  | *典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 |  | *厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 |  | *整机质量服务要求 | 是 | 台式机整机免费服务周期（含换件和维修）应不小于 6年 |
| 175 | 服务要求 |  | *合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 |  | *开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务要求 |  | *驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 178 | 服务要求 |  | *兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 179 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 180 | 供应保障要求 | *供应链合规性 | *产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应保障要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 | 供应保障要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 184 | 安全要求 | *整机安全性要求 | *密码算法实现 | 否 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 185 | 安全要求 |  | USB 端口管控 | 否 | 支持 USB 端口管控 |
| 186 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 |  | *信息安全基本要求 | 否 | a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 188 | 安全要求 |  | *固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 189 | 安全要求 |  | *限用物质的限量要求 | 否 | 符合 GB/T 26572 中规定 |

附件四：专网主机（60台主机）

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | *CPU 规格 | *CPU 信息 | 否 | ≥八核，≥2.8GHz主频，8MB二级缓存，TDP 55W，最高支持内存频率3200 |
| 2 | 产品规格 | *内存规格 | *内存配置容量 | 是 | *≥8GB ▲16GB |
| 3 | 产品规格 |  | *内存类型 | 否 | DDR4 |
| 4 | 产品规格 |  | *内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | 2-UDIMM |
| 5 | 产品规格 | *主板规格 | *主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | *主板支持的 CPU和内存情况 | 否 | 内存8GDDR4 或16GDDR4 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置 PCIe 插槽数量 | 否 | 1 x PCIe x16槽 2 x PCIe x1槽 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高） |
| 9 | 产品规格 |  | *主板其他内置接口 | 否 | 2 x SATAIII 1 x USB 2.0 Header |
| 10 | 产品规格 |  | *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | 16GB |
| 11 | 产品规格 |  | *内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | 64GB |
| 12 | 产品规格 | *存储设备规格 | *固态盘数量 | 否 | 1 个 |
| 13 | 产品规格 |  | *固态存储容量 | 是 | ≥512GB M.2接口NVME协议SSD； |
| 14 | 产品规格 |  | *机械硬盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 15 | 产品规格 |  | *机械硬盘总容量 | 是 | ≥500GB |
| 16 | 产品规格 |  | *机械硬盘转速 | 是 | ≥5400rpm |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 支持SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口 |
| 18 | 产品 规格 |  | *机械硬盘形态 | 否 | 3.5 英寸 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | M.2 2280 NVMe SSD |
| 20 | 产品规格 |  | *固态存储形态 | 否 | M.2 2280 NVMe SSD |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | 1 x 2280 M.2 PCIe SSD 卡槽兼容2242 |
| 22 | 产品规格 |  | *存储设备其他参数要求 | 否 |  |
| 23 | 产品 规格 | *显卡规格 | *显卡类型 | 否 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | *独立显卡显存类型 | 否 | 显存类型为 DDR3 |
| 25 | 产品规格 |  | *独立显卡显存位 宽 | 是 | 显存位宽64BIT |
| 26 | 产品规格 |  | *独立显卡显存容 量 | 是 | *若配置独立显卡，显存容量≥1GB ▲显存容量4GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | PCI Express 2.0 16X |
| 28 | 产品 规格 | *显示设备规格 | *显示屏屏占比 | 是 | / |
| 29 | 产品规格 |  | *显示屏分辨率 | 否 | / |
| 30 | 产品 规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | / |
| 31 | 产品 规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | / |
| 32 | 产品 规格 |  | *显示屏尺寸 | 否 | / |
| 33 | 产品 规格 |  | *显示屏屏幕比例 | 否 | / |
| 34 | 产品 规格 |  | *显示器外观颜色 | 否 | / |
| 35 | 产品规格 |  | *显示屏防蓝光 | 是 | / |
| 36 | 产品 规格 |  | *显示屏 低频闪 | 是 | / |
| 37 | 产品 规格 |  | *显示屏 防炫目 | 是 | / |
| 38 | 产品 规格 | *外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
| 39 | 产品 规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
| 40 | 产品 规格 |  | *鼠标数量 | 否 | 1 个 |
| 41 | 产品 规格 |  | *键盘数量 | 否 | 1 个 |
| 42 | 产品 规格 |  | 摄像头数量 | 否 | ≥1 个 |
| 43 | 产品 规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0 个 |
| 44 | 产品 规格 |  | *键盘按键数目 | 否 | 61 键/86 键/101 键/104 键等 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 否 | ≥50 万 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 否 | ≥800*600 |
| 47 | 产品 规格 |  | 扬声器功率 | 否 | ≥1 瓦/个 |
| 48 | 产品规格 | *外设规格 | 扬声器频率范围 | 否 | 不低于（100Hz-8kHz）范围 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10% |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于 70dB |
| 51 | 产品 规格 |  | *键盘连接方式 | 否 | USB有线 |
| 52 | 产品规格 |  | *键盘键程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | *键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 54 | 产品 规格 |  | *有线键盘连接线 | 否 | 1.6米 |
| 55 | 产品 规格 |  | *键盘颜色 | 否 | 黑色 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定 |
| 57 | 产品 规格 |  | *鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
| 58 | 产品 规格 |  | *有线鼠标连接线 | 否 | 1.6米 |
| 59 | 产品规格 |  | *鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 60 | 产品 规格 |  | *鼠标颜色 | 否 | 黑色 |
| 61 | 产品 规格 |  | *鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |
| 62 | 产品 规格 |  | 内置光驱 | 否 | / |
| 63 | 产品 规格 | *网络设备规格 | *有线网卡数量 | 否 | 集成1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | *外部接口规格 | *USB 接口数量 | 否 | 前置 4 x USB3.2 Gen1x1 后置 2 x USB3.2 Gen1x1 + 2 x USB2.0 |
| 67 | 产品规格 |  | USB 母座接口要求 | 否 | 机箱前面板额外预留 2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用 A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于 27mm |
| 68 | 产品 规格 |  | *视频接口数量 | 否 | VGA* 1HDM*1 DVI*1 |
| 69 | 产品 规格 |  | *音频接口数量 | 否 | 前置：1 x 麦克风接口+1 x 耳机麦克风二合一接口；后置：3 x Audio |
| 70 | 产品 规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | 无 |
| 71 | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机外观 | 否 | a) 产品表面无凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
| 72 | 产品规格 |  | *状态指示灯 | 否 | 前面板顶置开关（状态灯） |
| 73 | 产品规格 |  | *整机结构 | 否 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |
| 74 | 产品 规格 |  | *机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 75 | 产品 规格 |  | *整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel |
| 76 | 产品规格 |  | *整机散热 | 否 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃； b) 可触及面温度不高于 45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃ |
| 77 | 产品规格 |  | *整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上 |
| 78 | 产品 规格 |  | *机身材质 | 否 | 塑料/金属 |
| 79 | 产品 规格 |  | *机身颜色 | 否 | 黑色商务色系 |
| 80 | 产品规格 |  | *机箱尺寸容量 | 否 | 13.6L |
| 81 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 物理核数 | 否 | 8 物理核心 |
| 82 | 性能要求 |  | *CPU 主频 | 否 | 主频≥2.8GHz |
| 83 | 性能要求 |  | *CPU 末级缓存容量 | 是 | 末级缓存≥8MB |
| 84 | 性能要求 |  | *CPU 支持的内存最 高速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 85 | 性能要求 | *内存性能 | *内存读写速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 86 | 性能要求 | *显卡性能 | *显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 87 | 性能要求 |  | *显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
| 88 | 性能要求 |  | *显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
| 89 | 性能要求 |  | *显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 显卡支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |
| 90 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏刷新率 | 是 | / |
| 91 | 性能要求 |  | *显示屏位深 | 是 | / |
| 92 | 性能要求 |  | *显示屏色域 | 是 | / |
| 93 | 性能 要求 |  | *显示屏色准 | 是 | / |
| 94 | 性能 要求 |  | *显示屏响应时间 | 是 | / |
| 95 | 性能 要求 |  | *显示屏亮度 | 是 | / |
| 96 | 性能要求 |  | *显示屏亮度一致性 | 是 | / |
| 97 | 性能 要求 |  | *显示屏对比度 | 是 | / |
| 98 | 性能 要求 |  | *显示屏其他参数 | 否 | / |
| 99 | 性能要求 | *网络设备性能 | *有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 100 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 否 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 101 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 否 | 支持 WAPI 或 WiFi 5.0 及以上协议 |
| 102 | 功能要求 | *主板功能 | *内存扩展接口 (板载内存不涉及) | 否 | 2-UDIMM |
| 103 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | 1 x 2280 M.2 PCIe SSD 卡槽兼容2242 |
| 104 | 功能要求 |  | *主板USB瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能 要求 |  | *主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能要求 |  | *I/O 接口功能 | 否 | 提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 功能要求 | *显卡功能 | *显卡外接显示接 口 | 否 | VGA* 1HDM*1 DVI*1 |
| 108 | 功能 要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | 1 |
| 109 | 功能 要求 | *显示设备功能 | *显示器接口 | 否 | / |
| 110 | 功能 要求 |  | *显示器支架 | 否 | / |
| 111 | 功能要求 |  | *显示器参数调节 | 否 | / |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 无 |
| 113 | 功能 要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 无 |
| 114 | 功能 要求 |  | 键盘背光 | 否 | 无 |
| 115 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s； 最大读取速度DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s； 兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |
| 116 | 功能要求 | *存储功能 | *存储功能 | 否 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除 |
| 118 | 功能要求 | *网络设备功能 | *网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功 能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 否 | 无 |
| 120 | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 |
| 121 | 功能要求 |  | *数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 无 |
| 123 | 功能要求 |  | *有线网卡接口类型 | 否 | 支持 RJ45 接口 |
| 124 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 无 |
| 125 | 功能要求 |  | *网络设备拆装 | 否 | 集成网卡 |
| 126 | 功能要求 | *外部接口功能 | *音频接口类型 | 否 | 3 x Audio 音频 |
| 127 | 功能要求 |  | *视频接口类型 | 否 | VGA* 1HDM*1 DVI*1 |
| 128 | 功能要求 |  | *HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI 或DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | 无 |
| 130 | 功能要求 |  | 存储卡接 口类型 | 否 | 无 |
| 131 | 功能要求 | *电源功能 | *电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 132 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *中文信息处理要求 | 否 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 133 | 功能要求 |  | *操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 134 | 功能要求 |  | *固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 |  | *操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | *固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能要求 |  | *BIOS 支持关闭通讯接口 | 否 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 138 | 功能要求 |  | *固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 |  | *固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 |  | *固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能要求 |  | *固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 无 |
| 143 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 无 |
| 144 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 无 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI 加速模块 | 否 | 支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块 |
| 146 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 支持视频编解码加速模块 |
| 147 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 支持影像处理加速模块 |
| 148 | 可靠性要求 | *存储设备可靠性 | *固态存储寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 149 | 可靠性要求 |  | *机械硬盘寿命 | 是 | 无 |
| 150 | 可靠性要求 | *显示设备可靠性 | *显示屏屏幕失效点 | 否 | / |
| 151 | 可靠性要求 | *外设可靠性 | *键盘按键寿命 | 否 | ≥1000 万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | *鼠标按键寿命 | 否 | ≥500 万次 |
| 153 | 可靠性要求 |  | *键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 |  | *风扇寿命 | 否 | ≥4 万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 158 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | *MTBF 测试 | 否 | MTBF(m1)≥3 万小时 |
| 162 | 兼容要求 | *兼容要求 | *常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容要求 |  | *数据库兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | *服务要求 | *配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
| 168 | 服务要求 |  | *服务响应 | 否 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团 体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 |  | *服务周期 | 否 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务要求 |  | *预装操作系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 171 | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 |  | *典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 |  | *厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 |  | *整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于6 年 |
| 175 | 服务要求 |  | *合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 |  | *开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务要求 |  | *驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 178 | 服务要求 |  | *兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 179 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 180 | 供应保障要求 | *供应链合规性 | *产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应保障要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 | 供应保障要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 否 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 184 | 安全要求 | *整机安全性要求 | *密码算法实现 | 否 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 185 | 安全要求 |  | USB 端口管控 | 否 | 支持 USB 端口管控 |
| 186 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 |  | *信息安全基本要求 | 否 | a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 188 | 安全要求 |  | *固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 189 | 安全要求 |  | *限用物质的限量要求 | 否 | 符合 GB/T 26572 中规定 |