**同顺大道以北区域绿地养护项目招标需求**

**一、项目概况**

**1.项目名称**

同顺大道以北区域绿地养护项目

**2.项目地点**

临港综合区内

**3.采购预算及服务期限**

3.1 预算金额按照财政发文要求，预算金额为 3178.52 万元（首年）。

3.2 本包件服务期限自合同签订之日起期限三年，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。本合同服务期限自2026年1月起，期限一年。

3.3 基于履约能力的考虑，每个投标人最多只能中标本项目的1个包件，如同一投标人在多个包件得分排名均为第一，则中标包号最小的包件。

**4.项目范围与内容**

4.1 项目范围：对北至大治河，南至同顺大道，西至 G1503 高速，东至两港大道含东大公路全线范围，共 1520823.19平方米区域综合养护工作。

4.2 项目内容：绿林空间及其配套设施的综合运维管理工作，包括公园绿地日常养护管理、公园绿地游园安全管理、建立应急突发情况预案机制、配套设施及地块内商业的运维管理、日常（节假日）活动组织、信访投诉案件处理和内业资料整理等内容。

**5 费用组成**

本项目合同款分一类费用和二类费用分别支付，其中一类费用闭口包干，二类费用按照项目实际养护工作量进行结算。

5.1一类费用占合同总金额的85%，如涉及设施量调整，在第4季度养护费用中予以平衡。

5.2二类费用占合同总金额的15%，二类费用的使用按照临港新片区绿地养护资金二类经费使用管理的相关规定执行。

★供应商报价时二类经费按投标总价的15%计算，即：二类经费=投标总价\*15%。

**二、技术质量规范**

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《上海市绿化条例》（2015）

（2）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）

（3）《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

（4）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

（5）《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

（6）《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-53-2016）

（7）《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

（8）《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

（9）《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）

（10）《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）

（11）《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

（12）《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）

（13）《城市市容和环境卫生管理条例》（中华人民共和国国务院令第 101 号）

（14）《上海市市容环境卫生责任区管理办法》

（15）《道路人行道设计和施工质量验收规范第 1 部分：道路人行道设计要求》 （DB31/436.1-2009）

（16）《道路人行道设计和施工质量验收规范第 2 部分：道路人行道施工质量验收要求》 （DB31/T 436.2-2009）

（17）《城市道路掘路修复技术规程》（SZ-G-D0302007）

（18）《城市桥梁养护技术规程》（DG/TJ08-2145-2014）

（19）《中华人民共和国水污染防治法》（2008）

（20）《城镇排水与污水处理条例》（2014）

（21）《上海市防汛条例》（2014 年修正）

（22）《上海市排水管理条例》（2010 年修正）

（23）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

（24）《城市道路和公共场所清扫保洁管理办法》

（25）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（沪府令83 号）

（26）《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（DJJ/T126-2008）

（27）《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》（DB 31/T 524-2011）

（28）《上海市城市道路清扫保洁作业规范》

（29）《上海市市容环境卫生管理条例》

（31）《上海市建设工程文明施工管理规定》

（31）《上海市建设工程文明施工标准》

（32）《中华人民共和国突发事件应对法》

（33）《中华人民共和国安全生产法》

（34）《道路和街路照明灯具安全要求》（GB70000.5）

（35）《LED 城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832-2015）

（36）《高杆照明设施技术条件》（CJ/T3076-1998）

（37）《上海市市政工程养护维修预算定额》（SHA1-41(07)-2018）

（38）《照明测量方法》（DG/T5700-2008）

（39）《上海市安全生产条例》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

**三、项目内容与质量、人员要求**

**1.设施量清单**

设施量清单详见附件

说明：★投标人不得对《设施量清单》表内工作量进行缩减，否则视为投标不响应。

**2** **综合养护工作基本要求**

供应商须对合同条款中市政、水务、绿化和环卫设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持市政、水务、绿化和环卫设施处于良好的技术状态，实现管养范围各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。统筹做好商文体旅工作，做好公共设施门前三包，打造管养高效、环境优美、景观和谐的公园绿地，提升市民、游客的舒适度、体验度、满意度。

**3** **日常养护要求**

**（一）绿化日常养护要求**

（1）绿地要求：绿地成活率 100%，草坪覆盖率达到 100%，草坪内杂草控制在 5%以内，长势良好。花卉植物确保花期盛开、整齐、花量大。无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无卫生死角，保持良好的景观面貌。

（2）乔木要求：大乔木成活率 100%、植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

（3）园林小品、绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。

（4）对管理区域内的毁绿、 占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。

（5）绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

（6）认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

（7）认真完成浦东绿化养护信息管理平台各类数据的更新维护，包括养护企业信息的录入、设施量的更新、养护计划上报、养护记录台账录入等。

（8）胸径大于 40cm 为特大树，25cm-40cm（含 40cm）为大树，15cm-25cm（含 25cm）为中树，小于等于 15cm 为小树。

（9）绿化养护频次要求：

绿化养护频次要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 花灌木修剪 | 一月一次 |
| 2 | 整形修剪 | 一月一次 |
| 3 | 栏杆油漆 | 一年油漆二次以上 |
| 4 | 草坪修剪 | 生长旺盛期半月一次 |
| 5 | 大乔木修剪 | 一年一次 |
| 6 | 剥芽 | 一年二次 |

**（二）道路日常养护要求**

（1)管养范围内的道路、园路、铺装干净整洁，不漏扫，保洁率 100%。路面干净见本色，护栏、照明灯杆等附属设施无小广告，垃圾滞留时间不超过0.5 小时，全天候巡回保洁，保洁处置时间 1 小时以内，处置率达到 100%。

（2）路面小修养护及掘路修复符合质量要求，每月完成指令性小修及重点养护项目，完成率 100%。

（3）车行道要求“一平、四无、一新 ”，即道路平整；无下水道堵塞和晴天积水、无人行道板和侧平石缺损；无违章占路和搭建；无路名牌歪斜、缺损和污垢；车行隔离栏和人行护栏整洁一新。

（4）各类附属设施保持清洁完好。保持园路、桥梁设施、公园小品、立杆及护栏等各类附属设施完好率达到 100%，无设施安全及交通安全隐患，网格工单处置率 100%。

（5）建立合同路段内所有桥梁的基本状况卡片，一桥一卡；合同路段内所有桥梁的桥面设施、上结构、下部结构及附属构造物应进行每月一次的经常性检查，填写桥梁经常检查记录表；桥梁结构应保持原设计荷载等级的承载要求及设计通行能力，各部件技术状况应维持在 A、 B 类桥梁的状态，经常性检查中若发现有部件缺损达到 C、D、E 类桥梁技术状况、或其他不明原因的严重病害时，应立即以书面形式将情况上报业主。

（6）桥面应及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；及时清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔应保持结构完好，及时疏通，无破损和堵塞。保持支座各部分完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。及时清除墩台表面杂物，保持其表面整洁；墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。桥孔应无建筑垃圾，无违章搭建和堆物，无擅自占用。栏杆和防撞墙

应结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上相关标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

（7）道路巡查频次要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 养护等级 | 频率 |
| Ⅰ等养护 | 一天一次 |

备注：如遇节假日或重大活动期间根据实际情况加大巡查力度。

（8） 桥梁巡视频次要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 养护类别 | 说明 | 频率 |
| Ⅰ | 特大桥梁及特殊结构桥梁 | 一天一次 |

（9）附属设施养护频次要求：

道路护栏、桥梁护栏、隔离墩和反光立杆宜 2 月清洗一次，表面采用油漆处理的设施宜每年油漆一次；路名牌和桥名牌每月清洗一次。如遇重大节庆和活动期间增加保养频率，并保持设施清洁。

**（三）排水日常养护要求**

（1）管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，功能状况方面的主要检查项目应包括管道积泥（泥沙、碎砖石、固结的水泥浆及其它异物），检查井积泥，雨水口积泥，排放口积泥，泥垢和油脂，树根，水位和水流；结构状况方面的主要检查项目应包括裂缝，变形，腐蚀，错口，脱节，破损与孔洞，渗漏。

（2）排水管道养护应符合下列规定：

1）口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

2）压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次。

3）定期清除透气井内的浮渣。

4）保持排气阀、压力井、透气井等附属设施的完好有效。

5）定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体 裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

（3）管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物。

管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

|  |  |
| --- | --- |
| 设施类别 | 允许积泥深度 |
| 管道 | 小型管 管径的 1/4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 大型管 管径的 1/5 |
| 检查井 | 落底井 | 管底以下 50mm |
| 半落底 | 不超过管底 |
| 平底井 | 小型管 管径的 1/4 |
| 大型管 管径的 1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下 50mm |
| 无沉泥槽 | 管底以上 50mm |

备注：管道分类标准：

管道： 小型管 DN600 mm 及以下

大型管 DN600 mm 以上

检查井： 落底井 管底以下沉泥槽深度大于 30cm半落底 管底以下沉泥槽深度小于 30cm平底井 井底与管底齐平

（4）下水道养护频率要求：

下水管道养护频次

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设施类型 | 属性 | 疏通率 |
| 雨水小型管 | <Φ600 | 2 次/年 |
| 雨水中型管 | Φ600-Φ1000 | 1.5 次/年 |
| 雨水大型管 | >Φ1000-Φ1500 | 1 次/年 |
| 雨水特大型管 | >Φ1500 | 0.3 次/年 |
| 污水管 | 不分管径 | 1 次/年 |
| 接户管、连管 | 不分管径 | 2 次/年 |
| 检查井 | 不分规格 | 3 次/年 |
| 雨水口 | 不分型号 | 5.5 次/年 |
| 排放口 |  | 1 次/年 |

备注：各类管道和窨井养护频率根据实际作业情况调整

**（四）水体日常养护要求**

（1） 日常养护工作基本要求，水体设施完好率不低于 96%，水面每 5000 ㎡内漂浮物累计不超过 1 ㎡。

（2）养护单位应建立巡查报告制度，采取水陆相结合的巡查方法，保证水体巡查全覆盖。常规巡查每周不少于 1 次，定期巡查每年不少于 3 次，一般在汛前、汛中、汛后进行。特别巡查一般在暴雨、台风、洪水高潮位等自然灾害前后或遭受人为损坏情况后进行。

（3）保洁频率，水体保洁要求每三天 1 次。

（4）养护单位依托巡查机制，应全面掌握水体范围动态，是各类水体违章、违法事件的第一发现人，一旦事件发生，应及时发现；第一时间进行现场阻止、查明情况，并立即报告上级管理部门。

（5）所有违章类事件经管理部门确认后，应及时报送至相关执法部门进行处置。

**（五）灌溉系统、灯光、监控养护要求**

灌溉系统、灯光、监控设施的基本维护（包括但不限于日常巡检巡修、能耗、 自然损坏、偷盗或人为损坏的修复等。

供应商须对上述设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的运行维护管理，根据设施的实际状况制定运维计划，及时发现和修复设施各类缺陷和故障，确保设施达到养护要求。在运维过程中应根据业主方要求做好自检、 自查、 自改。

设施设施完好率应≥95%。

及时修复率应达到 100%。

供应商应每月制定巡检计划，对设施进行巡检。巡检周期正常不应超过 1 个月，各类缺陷自发现至消除或降低等级的时间应符合下列规定：（1）危急缺陷不超过 24 小时。（2）严重缺陷不超过 1 周。（3）一般缺陷不超过一个巡检周期。（4）轻微缺陷结合道路设施整修工程处理。

供应商应结合实际情况进行巡视，对设施完好进行监护。巡视内容主要包括对新建、改建等施工可能对设施的损坏、以及其他将来对正常运行养护产生影响的行为。巡视所发现问题进行跟踪或及时制止，并及时汇总上报相关情况。

**4.公园整体运维提升**

坚持生态优先，不断提升绿林空间运维水平，不断强化绿林空间风貌品质，不断增强绿林空间的活力吸引，全力实现生态效益、经济效益和社会效益高质量、可持续发展。实现生态效益、经济效益和社会效益高质量、持续发展公园运维管理能力。

（1）特色化养护：根据目前市场新能源养护设备的普及，优先选用新能源养护设备来减少人力的支出，凸显低碳环保理念，生态可续提升。

（2）特色化经营：依托开放的绿林空间及水系资源，提升活力人气。全年围绕四季主题策划组织城市露营、赛事运动、文化展演、研学科普等多元活动，为市民和游客提供丰富多彩的体验玩法，每季不少于两场中大型活动。同时，在运营过程中，须联动公园内入驻商家，利用节假日结合室内外空间举办各类小型引流活动，持续提升公园热度与关注度。

（3）重点化改造：打造特色场景体系，展现公园风貌品质。通过增加观花、色叶乔木应用比例，提升视线可及植物彩化率，打造个性化的色彩观赏主题等手段，新增色彩化场景；通过增加适应本地土壤气候植物的应用数量，提升水环境品质等手段，打造花鸟鱼虫生态共享场景。

（4）智慧化管理：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息化平台使用及维护 | 根据现有公园管理信息化平台，实现绿林空间可视化展示 |
| 2 | 智能巡查机制 | 可通过车载视频回传、无人机巡飞等手段实现 |
| 3 | 人员管理 | 通过配备智慧工牌，实现养护人员日常考勤管理。 |

**5** **管理要求**

（1）中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目经理及专业技术、管理人员必须是本单位职工（在本单位缴纳四金）和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经发包单位同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如发包单位认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

（2）中标人应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受发包单位、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

**6** **人员要求**

**（一）人员要求**

（1）投标人拟派的项目经理及专业技术、管理人员实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工（提供近 3 个月内任一月份的社保缴金证明），且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

（2）管理人员配置表

**管理（技术）人员配置表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 最少配置  数量 | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| 1 | 管理人员 | 项目经理 | 高级工程师职称 | 1 | 社保缴金证明 | 资格/职称证书扫描件 |
| 2 | 项目副经理 | 中级及以上职称 | 1 | 社保缴金证明 | 资格/职称证书扫描件 |
| 3 | 养护主管 | 绿化中级及以上职称 | 2 | 社保缴金证明 | 职称证书扫描件 |
| 4 | 工程师 | 中级职称及以上（绿化、建筑、市政、机电各一名） | 5 | 社保缴金证明 | 职称证书扫描件 |
| 5 | 其他专业技术人员 | 质量负责人 | / | 2 | 社保缴金证明 |  |
| 安全负责人 | / | 2 | 社保缴金证明 |  |
| 资料负责人 | / | 2 | 社保缴金证明 |  |
| 施工负责人 | / | 2 | 社保缴金证明 |  |
| 劳务负责人 | / | 2 | 社保缴金证明 |  |
| 机械员 | / | 1 | 社保缴金证明 |  |
| 备注：《管理（技术）人员配置》表中配备人员应为本单位员工，提供近 3 个月内任意一个月单位缴纳社会保险证明。 | | | | | | |

（3）技术作业工人配备要求

根据本项目设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化等养护、保洁、安保等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

**一线主要劳动力配置表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位类别** | **岗位名称** | **投标单位要求** | **备注** |
| **要求配置最低数量** |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 | 305 | 人均日养护面积 5000 平方米，工人日均作业时间不得大于 1.5 班次 |
| 2 | 保洁员 | 75 | 人均养护面积 20000 平米 |
| 3 | 安保人员 | 20 |  |

**7** **养护车辆及设备配备要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 车辆名称 | 单位 | 最低数量 | 配置要求 | 备注 |
| 1 | 载货汽车 | 辆 | 4 | 符合通行、环保要求 | 自有或租赁 |
| 2 | 巡视车 | 辆 | 6 | 符合通行、环保要求 | 自有或租赁 |
| 3 | 压缩式垃圾车 | 辆 | 4 | 符合通行、环保要求 | 自有或租赁 |
| 4 | 洗扫车 | 辆 | 2 | 符合通行、环保要求 | 自有或租赁 |
| 5 | 药水车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 最低数量 | 配置要求 | 备注 |
| 1 | 水面清洁设备 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 绿篱机 | 台 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 3 | 割灌机 | 台 | 10 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 树木削枝机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 油锯 | 台 | 10 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 背式吹风机 | 台 | 6 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 水泵 | 台 | 10 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 发电机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 无人机 | 台 | 3 |  | 自有或租赁 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆，并**优先选用新能源设备**。

（2）上表中自有或租赁机械，应提供相关证明（如购买发票、租赁合同等）。

（3）投标人若无自有机械设备、作业车辆的，应提供成交后 1 个月内解决满足本项目需求的机械设备、作业车辆的承诺。

附件一：《同顺大道以北区域绿地养护项目设施量清单》

附件二：《临港新片区绿地养护资金二类经费使用管理的暂行规定》

附件三：临港新片区绿地养护管理指导意见

附件四：临港新片区绿地养护管理考核办法（试行）

附件一：同顺大道以北区域绿地养护项目设施量清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **地块名称** | **面积（㎡)** |
| 1 | 天健楼盘周边绿地 | 4938.39 |
| 2 | 临港万祥社区 C0901、H0405 地块社区公园 | 9480 |
| 3 | 同润楼盘周边绿地 | 16018.19 |
| 4 | 凯德楼盘周边绿地 | 23018.76 |
| 5 | 万祥社区三灶港（Y10-Y8 路）两侧公共绿地 | 16120.9 |
| 6 | 万祥社区三灶港（Y10 路-祥隆路）两侧公共绿地 | 125000 |
| 7 | 临港新片区万祥社区Y10 路（W10路-三灶港）东侧绿化（B0102  地块） | 7977.5 |
| 8 | 书院社区白龙港东侧绿化景观 | 17300 |
| 9 | 书院 Y5 路东侧(03-01 地块)绿地 | 9458.3 |
| 10 | 临港新片区万祥社区 C06-01、C06-01-1 地块绿地 | 11689 |
| 11 | 东大公路道路附属绿化 | 222996.96 |
| 12 | 两港大道道路附属绿化 | 937779.76 |
| 13 | S2 匝道环境整治 | 32062.67 |
| 14 | 临港新片区同顺大道（新元南路-五尺沟）绿地 | 77351.09 |
| 15 | 同顺大道(顺祥路-老芦公路)道路附属绿化 | 9631.67 |

**(1)天健楼盘周边绿地设施量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | **保洁与巡视** |  |  |  |
| 1 | 保洁和巡视 | ㎡ | 4938.39 |  |
|  | **绿化** |  |  |  |
| 1 | 草坪 | ㎡ | 1150.5 |  |
| 2 | 垂丝海棠 | 株 | 7 |  |
| 3 | 杜鹃 | ㎡ | 196.9 |  |
| 4 | 杜鹃花 | ㎡ | 40 |  |
| 5 | 瓜子黄杨 | 株 | 3 |  |
| 6 | 桂花 | 株 | 8 |  |
| 7 | 桂花树 | 株 | 6 |  |
| 8 | 海棠 | 株 | 2 |  |
| 9 | 海桐 | 株 | 23 |  |
| 10 | 红花檵木 | ㎡ | 193.6 |  |
| 11 | 红叶石楠 | ㎡ | 405.8 |  |
| 12 | 花坛 | 株 | 2 |  |
| 13 | 黄杨 | ㎡ | 110 |  |
| 14 | 鸡爪槭 | 株 | 11 |  |
| 15 | 金边黄杨 | ㎡ | 574 |  |
| 16 | 六月雪 | ㎡ | 20 |  |
| 17 | 女贞树 | 株 | 5 |  |
| 18 | 朴树 | 株 | 16 |  |
| 19 | 三叶草 | ㎡ | 275 |  |
| 20 | 石楠 | 株 | 71 |  |
| 21 | 卫矛 | ㎡ | 10 |  |
| 22 | 香樟 | 株 | 56 |  |
| 23 | 沿阶草 | ㎡ | 1002.4 |  |
| 24 | 杨梅树 | 株 | 5 |  |
| 25 | 樱花 | 株 | 1 |  |
| 26 | 玉兰 | 株 | 12 |  |
| 27 | 紫薇 | 株 | 21 |  |
| 28 | 紫叶李 | 株 | 1 |  |

**(2)临港万祥社区** **C0901、H0405** **地块社区公园设施量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | **保洁与巡视** |  |  |  |
| 1 | 保洁和巡视 | ㎡ | 9480 |  |
|  | **绿化** |  |  |  |
| 1 | 八角金盘 | ㎡ | 97 |  |
| 2 | 茶花球 | 株 | 15 |  |
| 3 | 垂盆草 | ㎡ | 45 |  |
| 4 | 丛生香泡 | 株 | 2 |  |
| 5 | 大叶栀子花 | ㎡ | 120 |  |
| 6 | 多杆香樟 | 株 | 1 |  |
| 7 | 法国冬青 | ㎡ | 45 |  |
| 8 | 法国梧桐 | 株 | 6 |  |
| 9 | 丰花月季 | ㎡ | 6 |  |
| 10 | 瓜子黄杨 | ㎡ | 264 |  |
| 11 | 广玉兰 | 株 | 27 |  |
| 12 | 桂花 | 株 | 31 |  |
| 13 | 红花檵木 | ㎡ | 22 |  |
| 14 | 红叶石楠 | ㎡ | 150 |  |
| 15 | 红叶石楠球 | 株 | 14 |  |
| 16 | 花叶玉簪 | ㎡ | 109 |  |
| 17 | 黄金菊 | ㎡ | 66 |  |
| 18 | 金边胡颓子球 | 株 | 17 |  |
| 19 | 金桂 | 株 | 14 |  |
| 20 | 金森女贞 | ㎡ | 22 |  |
| 21 | 金丝桃 | ㎡ | 19 |  |
| 22 | 金娃娃萱草 | ㎡ | 197 |  |
| 23 | 金叶景天 | ㎡ | 136 |  |
| 24 | 精品红枫 | 株 | 6 |  |
| 25 | 榉树 | 株 | 9 |  |
| 26 | 毛鹃 | ㎡ | 100 |  |
| 27 | 朴树 | 株 | 7 |  |
| 28 | 铺种草皮 | ㎡ | 1983 |  |
| 29 | 青枫 | 株 | 3 |  |
| 30 | 时令草花 | ㎡ | 7 |  |
| 31 | 鼠尾草（深蓝） | ㎡ | 60 |  |
| 32 | 特选桂花 | 株 | 4 |  |
| 33 | 乌桕 | 株 | 1 |  |
| 34 | 无刺构骨球 | 株 | 20 |  |
| 35 | 细茎针茅 | ㎡ | 139 |  |
| 36 | 香樟 | 株 | 11 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 小叶栀子花 | ㎡ | 88 |  |
| 38 | 樱花 | 株 | 29 |  |
| 39 | 云南黄馨 | ㎡ | 53 |  |
| 40 | 紫鹃 | ㎡ | 50 |  |
| 41 | 紫薇 | 株 | 18 |  |
| 42 | 紫玉兰 | 株 | 4 |  |
| **石材铺装路面** | |  | |  |
| 1 | 马蹄石路面 | ㎡ | 41.24 |  |
| 2 | 花岗岩路面 | ㎡ | 317.56 |  |
| 3 | 橘黄色透水砖，席纹铺 | ㎡ | 328.29 |  |
| 4 | 预制混凝土路缘石 | m | 93.4 |  |
| **沥青混凝土路面** | |  | |  |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 562.92 |  |
| **迎宾花池** | |  | |  |
| 1 | 花池 | 项 | 1 |  |
| **塑胶路面** | |  | |  |
| 1 | 塑胶地面 | ㎡ | 355.86 |  |
| **木铺平台（基层参照石材铺装）** | |  | |  |
| 1 | 不锈钢隔片 | ㎡ | 14.59 |  |
| 2 | 木铺平台 | ㎡ | 12.73 |  |
| **青石板踏步** | |  | |  |
| 1 | 青石板踏步 | ㎡ | 3.375 |  |
| **景观廊亭** | |  | |  |
| 1 | 景观廊亭 | 项 | 1 |  |
| **起伏座椅** | |  | |  |
| 1 | 起伏座椅 | 个 | 3 |  |
| **户外家具** | |  | |  |
| 1 | 锈铁斜挡墙/社区公园铭牌墙 | 项 | 1 |  |
| 2 | 艺术装置小品 | 个 | 2 |  |
| 3 | 社区电子宣传栏 | 个 | 1 |  |
| 4 | 成品座椅 | 个 | 8 |  |
| 5 | 垃圾桶 | 个 | 9 |  |
| **电气安装工程** | |  | |  |
| 1 | 配电箱AL1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 人（手）孔井 | 座 | 4 |  |
| 3 | 埋地灯 | 套 | 6 |  |
| 4 | 嵌壁灯 | 套 | 7 |  |
| 5 | 庭院灯 | 套 | 18 |  |
| **给排水工程** | | |  |  |
| 1 | 新增雨水井 | 座 | 37 |  |
| 2 | 雨水口 | 座 | 89 |  |
| 3 | 景观水表井 | 座 | 1 |  |

**(3)同润楼盘周边绿地设施量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | **保洁与巡视** |  |  |  |
| 1 | 保洁和巡视 | ㎡ | 16018.19 |  |
|  | **绿化** |  |  |  |
| 1 | 枫杨 | 株 | 45 |  |
| 2 | 瓜子黄杨 | ㎡ | 154 |  |
| 3 | 桂花树 | 株 | 79 |  |
| 4 | 海桐 | 株 | 16 |  |
| 5 | 旱柳 | 株 | 16 |  |
| 6 | 红花檵木 | ㎡ | 198.92 |  |
| 7 | 红叶石楠 | ㎡ | 175.4 |  |
| 8 | 夹竹桃 | 株 | 32 |  |
| 9 | 金边黄杨 | ㎡ | 10.8 |  |
| 10 | 金叶女贞 | ㎡ | 248.4 |  |
| 11 | 木槿 | 株 | 74 |  |
| 12 | 南天竹 | ㎡ | 47.9 |  |
| 13 | 朴树 | 株 | 13 |  |
| 14 | 日本女贞 | 株 | 5 |  |
| 15 | 三叶草 | ㎡ | 4199 |  |
| 16 | 石榴 | 株 | 12 |  |
| 17 | 石楠球 | 株 | 123 |  |
| 18 | 铁树 | 株 | 13 |  |
| 19 | 无患子 | 株 | 5 |  |
| 20 | 香樟树 | 株 | 37 |  |
| 21 | 樱花树 | 株 | 19 |  |
| 22 | 玉兰 | 株 | 7 |  |
| 23 | 窄木 | 株 | 3 |  |
| 24 | 竹子 | 株 | 26 |  |
| 25 | 紫薇 | 株 | 13 |  |
| 26 | 紫叶李 | 株 | 24 |  |
|  | **其他设施** |  |  |  |
| 1 | 花坛 | 只 | 5 |  |
| 2 | 景观水池 | 座 | 1 |  |
| 3 | 跑道 | ㎡ | 40 |  |

**(4)凯德楼盘周边绿地设施量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | **保洁与巡视** |  |  |  |
| 1 | 保洁和巡视 | ㎡ | 23018.76 |  |
|  | **绿化** |  |  |  |
| 1 | 草坪 | ㎡ | 6907.5 |  |
| 2 | 桂花 | 株 | 110 |  |
| 3 | 桂花树 | 株 | 14 |  |
| 4 | 海桐 | ㎡ | 743.4 |  |
| 5 | 红花檵木 | ㎡ | 1495.6 |  |
| 6 | 红叶石楠 | ㎡ | 199.7 |  |
| 7 | 花叶青木 | ㎡ | 47.2 |  |
| 8 | 金边黄杨 | ㎡ | 915.26 |  |
| 9 | 金叶女贞 | ㎡ | 761.8 |  |
| 10 | 榉树 | 株 | 37 |  |
| 11 | 木槿 | 株 | 45 |  |
| 12 | 南天竹 | 株 | 1 |  |
| 13 | 女贞 | 株 | 442.6 |  |
| 14 | 石楠 | 株 | 60 |  |
| 15 | 时令花草 | ㎡ | 39 |  |
| 16 | 无患子 | 株 | 94 |  |
| 17 | 香樟 | 株 | 72 |  |
| 18 | 小叶栀子 | ㎡ | 84.8 |  |
| 19 | 樱花 | 株 | 8 |  |
| 20 | 紫荆 | 株 | 136 |  |
| 21 | 紫薇 | 株 | 50 |  |
| 22 | 紫叶李 | 株 | 90 |  |

**（5）万祥社区三灶港（Y10-Y8）路两侧公共绿地新建工程设施量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | **保洁与巡视** |  |  |  |
| 1 | 保洁和巡视 | ㎡ | 16120.9 |  |
|  | **绿化** |  |  |  |
| 1 | 朴树 A | 株 | 2 |  |
| 2 | 朴树 B | 株 | 4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 乌桕 A | 株 | 2 |  |
| 4 | 乌桕 B | 株 | 24 |  |
| 5 | 榉树 | 株 | 12 |  |
| 6 | 白榆 | 株 | 2 |  |
| 7 | 合欢 | 株 | 19 |  |
| 8 | 栾树 | 株 | 26 |  |
| 9 | 银杏 | 株 | 13 |  |
| 10 | 榔榆 | 株 | 5 |  |
| 11 | 无患子 | 株 | 12 |  |
| 12 | 苦楝 | 株 | 16 |  |
| 13 | 重阳木 | 株 | 10 |  |
| 14 | 落羽杉 | 株 | 44 |  |
| 15 | 中山杉 | 株 | 7 |  |
| 16 | 香樟 | 株 | 24 |  |
| 17 | 湿地松 | 株 | 20 |  |
| 18 | 女贞 | 株 | 51 |  |
| 19 | 刺槐 | 株 | 6 |  |
| 20 | 柳杉 | 株 | 28 |  |
| 21 | 红枫 A | 株 | 3 |  |
| 22 | 红枫 B | 株 | 3 |  |
| 23 | 红千层 | 株 | 2 |  |
| 24 | 垂丝海棠 | 株 | 33 |  |
| 25 | 西府海棠 | 株 | 19 |  |
| 26 | 海滨木槿 | 株 | 17 |  |
| 27 | 木槿 | 株 | 9 |  |
| 28 | 花石榴 | 株 | 8 |  |
| 29 | 贴梗海棠 | 株 | 3 |  |
| 30 | 榆叶梅 | 株 | 22 |  |
| 31 | 紫荆 | 株 | 21 |  |
| 32 | 紫薇 | 株 | 19 |  |
| 33 | 红叶李 | 株 | 13 |  |
| 34 | 枇杷 | 株 | 5 |  |
| 35 | 白三叶 | ㎡ | 11 |  |
| 36 | 葱兰 | ㎡ | 94 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 丰花月季 | ㎡ | 97 |  |
| 38 | 海桐 | ㎡ | 291 |  |
| 39 | 荷兰菊 | ㎡ | 214 |  |
| 40 | 红王子锦带 | ㎡ | 449 |  |
| 41 | 红叶石楠 | ㎡ | 52 |  |
| 42 | 厚叶石斑木 | ㎡ | 22 |  |
| 43 | 胡颓子 | ㎡ | 106 |  |
| 44 | 火棘 | ㎡ | 187 |  |
| 45 | 金山绣线菊 | ㎡ | 117 |  |
| 46 | 金焰绣线菊 | ㎡ | 137 |  |
| 47 | 金丝桃 | ㎡ | 132 |  |
| 48 | 金叶女贞 | ㎡ | 55 |  |
| 49 | 蓝羊茅 | ㎡ | 4 |  |
| 50 | 东方狼尾草 | ㎡ | 649 |  |
| 51 | 连翘 | ㎡ | 17 |  |
| 52 | 花叶蔓长春 | ㎡ | 142 |  |
| 53 | 蔓长春 | ㎡ | 2537 |  |
| 54 | 美丽月见草 | ㎡ | 71 |  |
| 55 | 日本女贞 | ㎡ | 183 |  |
| 56 | 水蜡 | ㎡ | 29 |  |
| 57 | 小龙柏 | ㎡ | 90 |  |
| 58 | 小叶女贞 | ㎡ | 267 |  |
| 59 | 常绿萱草 | ㎡ | 27 |  |
| 60 | 银边草 | ㎡ | 127 |  |
| 61 | 玉簪 | ㎡ | 107 |  |
| 62 | 花叶玉簪 | ㎡ | 97 |  |
| 63 | 鸢尾 | ㎡ | 323 |  |
| 64 | 紫花地丁 | ㎡ | 949 |  |
| 65 | 紫叶小檗 | ㎡ | 174 |  |
| 66 | 草坪 | ㎡ | 5570 |  |
|  | **其他设施** |  |  |  |
| 1 | 道路 | ㎡ | 1576.06 |  |
| 2 | 庭院灯 | 套 | 47 |  |
| 3 | 草坪灯 | 套 | 27 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 地埋灯 | 个 | 62 |  |
| 5 | 灯带 | m | 400 |  |

**（6）万祥社区三灶港（Y10** **路-祥隆路）两侧公共绿地设施量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | **保洁与巡视** |  |  |  |
| 1 | 保洁和巡视 | ㎡ | 125000 |  |
|  | **绿化** |  |  |  |
| 1 | 大花六道木 | m² | 447 |  |
| 2 | 金森女贞 | m² | 219 |  |
| 3 | 亮晶女贞 | m² | 132 |  |
| 4 | 银姬小蜡 | m² | 79 |  |
| 5 | 红叶石楠 | m² | 117 |  |
| 6 | 黄金构骨 | m² | 228 |  |
| 7 | 水果蓝 | m² | 79 |  |
| 8 | 毛鹃 | m² | 171 |  |
| 9 | 南天竹 | m² | 18 |  |
| 10 | 粉花绣线菊 | m² | 126 |  |
| 11 | 金焰绣线菊 | m² | 199 |  |
| 12 | 小丑火棘 | m² | 86 |  |
| 13 | 小叶栀子 | m² | 34 |  |
| 14 | 黄金菊 | m² | 234 |  |
| 15 | 八仙花 | m² | 239 |  |
| 16 | 火焰南天竹 | m² | 24 |  |
| 17 | 一叶兰 | m² | 232 |  |
| 18 | 细叶芒 | m² | 16 |  |
| 19 | 蓝羊茅 | m² | 29 |  |
| 20 | 林荫鼠尾草 | m² | 59 |  |
| 21 | 四月夜鼠尾草 | m² | 216 |  |
| 22 | 松果菊 | m² | 5 |  |
| 23 | 金鸡菊 | m² | 42 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 大吴风草 | m² | 359 |  |
| 25 | 紫叶千鸟花 | m² | 51 |  |
| 26 | 地被月季 | m² | 171 |  |
| 27 | 金叶石菖蒲 | m² | 83 |  |
| 28 | 细叶美女樱 | m² | 183 |  |
| 29 | 金叶苔草 | m² | 196 |  |
| 30 | 百子莲 | m² | 190 |  |
| 31 | 麦冬 | m² | 60 |  |
| 32 | 金边阔叶麦冬 | m² | 27 |  |
| 33 | 鸢尾 | m² | 351 |  |
| 34 | 金娃娃萱草 | m² | 155 |  |
| 35 | 常绿萱草 | m² | 71 |  |
| 36 | 肾蕨 | m² | 36 |  |
| 37 | 蓝花玛格丽特 | m² | 157 |  |
| 38 | 紫娇花 | m² | 129 |  |
| 39 | 金叶过路黄 | m² | 60 |  |
| 40 | 熊猫堇 | m² | 105 |  |
| 41 | 蓝雪花 | m² | 35 |  |
| 42 | 迷迭香 | m² | 13 |  |
| 43 | 千叶蓍 | m² | 81 |  |
| 44 | 马樱丹 | m² | 133 |  |
| 45 | 三七景天 | m² | 89 |  |
| 46 | 矾根 | m² | 123 |  |
| 47 | 细叶萼距花 | m² | 136 |  |
| 48 | 花境 | m² | 305 |  |
| 49 | 珊瑚 | m² | 17 |  |
| 50 | 籽播草坪 | m² | 62526 |  |
| 51 | 香樟 | 株 | 71 |  |
| 52 | 丛生乌桕 | 株 | 4 |  |
| 53 | 丛生朴树 | 株 | 3 |  |
| 54 | 乌桕 | 株 | 3 |  |
| 55 | 朴树 | 株 | 4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 无患子 | 株 | 57 |  |
| 57 | 榉树 | 株 | 91 |  |
| 58 | 黄连木 | 株 | 11 |  |
| 59 | 杂交马褂木 | 株 | 26 |  |
| 60 | 三角枫 | 株 | 12 |  |
| 61 | 黄山栾树 | 株 | 19 |  |
| 62 | 日本早樱 | 株 | 17 |  |
| 63 | 二乔玉兰 | 株 | 4 |  |
| 64 | 金桂 | 株 | 5 |  |
| 65 | 山茶 | 株 | 3 |  |
| 66 | 垂丝海棠 | 株 | 35 |  |
| 67 | 花石榴 | 株 | 3 |  |
| 68 | 红枫 | 株 | 10 |  |
| 69 | 鸡爪槭 | 株 | 20 |  |
| 70 | 紫薇 | 株 | 18 |  |
| 71 | 红梅 | 株 | 6 |  |
| 72 | 腊梅 | 株 | 3 |  |
| 73 | 小叶栀子球 | 株 | 15 |  |
| 74 | 无刺构骨球 | 株 | 7 |  |
| 75 | 龟甲冬青球 | 株 | 3 |  |
|  | **园建** |  |  |  |
| 1 | 花岗岩（人行） | ㎡ | 1607 |  |
| 2 | 花岗岩（车行） | ㎡ | 1009 |  |
| 3 | 彩色透水沥青（人行） | ㎡ | 3302 |  |
| 4 | 彩色透水沥青（车行） | ㎡ | 326 |  |
| 5 | 仿石 PC（人行） | ㎡ | 185 |  |
| 6 | 仿石 PC（车行） | ㎡ | 1341 |  |
| 7 | 石材收边（人行） | m | 3539 |  |
| 8 | 石材收边（车行） | m | 560 |  |
| 9 | 整石坐凳 | m | 97 |  |
| 10 | 廊架 | 个 | 1 |  |
| 11 | 指示牌 | 个 | 15 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 警示牌 | 个 | 17 |  |
| 13 | 垃圾桶 | 个 | 22 |  |
| 14 | 成品坐凳 | 个 | 40 |  |
|  | **排水设施** |  |  |  |
| 1 | 室外雨水管DN400 | m | 300 |  |
| 2 | 室外雨水管DN300 | m | 2230 |  |
| 3 | 雨水检查井，直径 1000 | 座 | 6 |  |
| 4 | 线性排水沟，成品 | m | 148 |  |
|  | **海绵设施** |  |  |  |
| 16 | 植草沟 | m | 3150 |  |
| 17 | 溢流式雨水井，直径 1000 | 座 | 72 |  |
| 18 | 穿孔盲管DN150 | m | 3150 |  |
|  | **给水设施** |  |  |  |
| 1 | 倒流防止器阀门组（带水表）DN80 | 座 | 4 |  |
| 2 | 倒流防止器阀门组（带水表）DN50 | 座 | 2 |  |
| 3 | 阀门井 DN50 | 座 | 12 |  |
| 4 | 室外给水管DN80 | m | 70 |  |
| 5 | 室外给水管DN50 | m | 1800 |  |
| 6 | 室外给水管DN32 | m | 930 |  |
| 7 | 室外给水管DN25 | m | 640 |  |
| 8 | 快速取水栓标准塑料制，DN25 | 个 | 106 |  |
| 9 | 过路钢套管DN80 | m | 44 |  |
|  | **景观强电** |  |  |  |
| 1 | LED 庭院灯 | 套 | 251 |  |
| 2 | LED 草坪灯 | 套 | 29 |  |
| 4 | LED 照树灯 | 套 | 300 |  |
| 5 | 广场高杆灯 | 套 | 8 |  |
| 8 | 埋地星光灯 | 套 | 464 |  |
| 9 | 配电箱 | 台 | 7 |  |
| 10 | 防水开关电源 | 个 | 60 |  |
| 13 | 箱式变压器 | 座 | 2 |  |
| 14 | 开关电源保护箱 | 个 | 30 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 电力线缆 | 米 | 1000 |  |
| 20 | 电力线缆 | 米 | 4573 |  |
| 21 | 电力线缆 | 米 | 300 |  |
| 22 | 电力线缆 | 米 | 2892 |  |
| 26 | PE 管 | 米 | 1000 |  |
| 27 | PE 管 | 米 | 4573 |  |
| 28 | PE 管 | 米 | 300 |  |
| 29 | PE 管 | 米 | 2892 |  |
| 30 | SC 管 | 米 | 200 |  |
| 31 | 手孔井 | 个 | 20 |  |
| 32 | 接地极 | 根 | 155 |  |
| 33 | 接地极 | 米 | 777 |  |
| 34 | 防水接线盒 | 个 | 588 |  |
| 35 | 金属软管 | 米 | 588 |  |
| 36 | 配电箱集中控制系统 | 套 | 1 |  |
|  | **景观弱电** |  |  |  |
| **一** | **管理机房控制箱设施及** **UPS** |  |  |  |
| 1 | UPS 及电池组 | 台 | 1 |  |
| 2 | 弱电室外控制箱 | 台 | 1 |  |
| 3 | 弱电室内机柜 | 台 | 1 |  |
| 4 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 24 口千兆以太网交换机（环网） | 台 | 1 |  |
| 6 | 12 槽位光纤收发器箱 | 台 | 1 |  |
| 7 | 千兆单模光纤模块 | 台 | 1 |  |
| 8 | 电源防雷器 | 台 | 2 |  |
| 9 | 24 芯光纤配线盘 | 台 | 1 |  |
| 10 | 24 芯万兆单模光纤 | 米 | 800 |  |
| 11 | 室外配管 | 米 | 800 |  |
| 12 | 监控操作台 | 台 | 1 |  |
| 13 | 防静电地板 | 平方米 | 40 |  |
| **二** | **视频安防监视系统** |  |  |  |
| 1 | 固定式监控摄像机 | 套 | 14 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 智能球机 | 套 | 2 |  |
| 3 | 室外监控立杆(含立杆设备箱) | 台 | 16 |  |
| 4 | 光纤收发器 | 台 | 16 |  |
| 5 | 监控信号二合一防雷器 | 台 | 16 |  |
| 6 | 主干电缆 | 米 | 250 |  |
| 7 | 分支电源电缆 | 米 | 600 |  |
| 8 | 4 芯万兆单模光纤 | 米 | 1800 |  |
| 9 | 室外配管 | 米 | 250 |  |
| 10 | 室外配管 | 米 | 1800 |  |
| 11 | 室外防雷接地设施 | 套 | 174 |  |
| 12 | 光终端盒 | 套 | 1 |  |
| 13 | 高清解码器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 15 | 摄像机电源 | 台 | 16 |  |
| 16 | 监视器 | 台 | 12 |  |
| **三** | **室外公共广播控制系统** |  |  |  |
| 1 | 室外防水背景音箱 | 只 | 16 |  |
| 2 | IP 网络广播控制中心 | 套 | 1 |  |
| 3 | 网络音频解码器 | 套 | 1 |  |
| 4 | IP 网络广播适配器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 广播定压功放 | 台 | 2 |  |
| 6 | 主备功放切换器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 8 | 调谐器 | 台 | 1 |  |
| 9 | 避雷器 | 台 | 16 |  |
| 10 | DVD 机 | 台 | 1 |  |
| 11 | 广播信号传输电缆 | 米 | 600 |  |
| 12 | 广播信号传输电缆套管 | 米 | 600 |  |
| 13 | 弱电手井 | 座 | 17 |  |

**（7）临港新片区万祥社区** **Y10** **路（W10** **路-三灶港）东侧绿化（B0102** **地块）设施量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设施名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | **保洁和巡视** |  |  |  |
| 1 | 保洁和巡视 | ㎡ | 11379.17 |  |
|  | **绿化** |  |  |  |
| 1 | 籽播草坪 | m² | 7978 |  |
| 2 | 榉树 | 株 | 55 |  |

**（8）书院社区白龙港东侧绿化景观一期工程设施量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | **保洁与巡视** |  |  |  |
| 1 | 保洁和巡视 | ㎡ | 17300 |  |
|  | **绿化** |  |  |  |
| 1 | 八角金盘 | ㎡ | 40 |  |
| 2 | 八仙花 | ㎡ | 12 |  |
| 3 | 常绿草坪 | ㎡ | 2418 |  |
| 4 | 垂丝海棠 | 株 | 36 |  |
| 5 | 大叶黄杨 | ㎡ | 153 |  |
| 6 | 粉黛乱子草 | ㎡ | 646 |  |
| 7 | 龟甲冬青 | ㎡ | 16 |  |
| 8 | 桂花 | 株 | 51 |  |
| 9 | 红枫 | 株 | 2 |  |
| 10 | 红花继木 | ㎡ | 17 |  |
| 11 | 红叶石楠 | ㎡ | 95 |  |
| 12 | 花叶蔓长春 | ㎡ | 124 |  |
| 13 | 黄金菊 | ㎡ | 6 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 黄山栾树 | 株 | 25 |  |
| 15 | 金森女贞 | ㎡ | 104 |  |
| 16 | 日本矮麦冬 | ㎡ | 379 |  |
| 17 | 南天竹 | ㎡ | 43 |  |
| 18 | 朴树 | 株 | 14 |  |
| 19 | 晚樱 | 株 | 17 |  |
| 20 | 香樟 | 株 | 35 |  |
| 21 | 银杏 | 株 | 48 |  |
| 22 | 紫丁香 | 株 | 6 |  |
|  | **道路** |  |  |  |
| 1 | 园路 | ㎡ | 1650 |  |
|  | **排水管道** |  |  |  |
| 1 | 雨水管道 DN100 | m | 110 |  |
| 2 | 雨水管道DN300 | m | 355.4 |  |
| 3 | 雨水管道DN400 | m | 119.3 |  |
| 4 | 检查井 | 个 | 31 |  |
|  | **海绵设施** |  |  |  |
| 1 | PP 雨水模块（有效容积 150立  方） | 套 | 1 |  |
| 2 | 透水沥青 | ㎡ | 620 |  |
|  | **建筑部分** |  |  |  |
| 1 | 西入口标识牌 | 处 | 1 |  |
| 2 | 运动器材 | 条 | 4 |  |
| 3 | 塑胶场地 | ㎡ | 186 |  |
| 4 | 白亭座椅 | 个 | 19 |  |
| 5 | 东入口标识牌 | 处 | 1 |  |
|  | **灌溉系统** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE 给水管 DE75 | m | 105 |  |
| 2 | PE 给水管 DE63 | m | 60 |  |
| 3 | PE 给水管 DE40 | m | 36 |  |
| 4 | PE 给水管 DE32 | m | 110 |  |
| 5 | 取水点 | 个 | 19 |  |
|  | **灯光监控** |  |  |  |
| 1 | 庭院灯 | 个 | 69 |  |
| 2 | 草坪灯 | 个 | 76 |  |
| 3 | 射树灯 | 个 | 30 |  |
| 4 | LED 灯带 | 米 |  |  |

**（9）书院** **Y5** **路东侧（03-01** **地块）绿地工程设施量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设施名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | **保洁和巡视** |  |  |  |
| 1 | 保洁和巡视 | ㎡ | 9458.3 |  |
|  | **绿化** |  |  |  |
| 1 | 绿化种植 | m² | 8921.6 |  |
| 2 | 种植土 | m³ | 892.16 |  |
| 3 | 营养土 | m³ | 178.432 |  |
|  | **园建** |  |  |  |
| 4 | 园路 | m² | 494 |  |
| 5 | 园路收边 | m | 423 |  |
| 6 | 填方 | m³ | 10644.17 |  |
| 7 | 挖方 | m³ | 94.88 |  |

**（10）临港新片区万祥社区** **C06-01/C06-01-1** **地块绿地工程设施量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | **保洁与巡视** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁和巡视 | ㎡ | 11689 |  |
|  | **绿化** |  |  |  |
| 1 | 金叶大花六道木 | m² | 172 |  |
| 2 | 翠芦莉 | m² | 33 |  |
| 3 | 毛鹃 | m² | 40 |  |
| 4 | 金森女贞 | m² | 238 |  |
| 5 | 红叶石楠 | m² | 390 |  |
| 6 | 水果蓝 | m² | 307 |  |
| 7 | 南天竹 | m² | 104 |  |
| 8 | 喷雪花 | m² | 95 |  |
| 9 | 黄金菊 | m² | 99 |  |
| 10 | 金丝桃 | m² | 154 |  |
| 11 | 火焰南天竹 | m² | 37 |  |
| 12 | 四月夜鼠尾草 | m² | 101 |  |
| 13 | 玉簪 | m² | 40 |  |
| 14 | 大吴风草 | m² | 279 |  |
| 15 | 紫叶千鸟花 | m² | 68 |  |
| 16 | 金叶石菖蒲 | m² | 127 |  |
| 17 | 细叶美女樱 | m² | 110 |  |
| 18 | 金叶苔草 | m² | 11 |  |
| 19 | 百子莲 | m² | 152 |  |
| 20 | 麦冬 | m² | 95 |  |
| 21 | 兰花三七 | m² | 81 |  |
| 22 | 紫娇花 | m² | 143 |  |
| 23 | 金叶佛甲草 | m² | 37 |  |
| 24 | 熊猫堇 | m² | 159 |  |
| 25 | 细叶萼距花 | m² | 109 |  |
| 26 | 时花 | m² | 138 |  |
| 27 | 籽播草坪 | m² | 4984 |  |
| 28 | 香樟 | 株 | 27 |  |
| 29 | 丛生乌桕 | 株 | 3 |  |
| 30 | 乌桕 | 株 | 8 |  |
| 31 | 朴树 | 株 | 3 |  |
| 32 | 无患子 | 株 | 3 |  |
| 33 | 榉树 | 株 | 28 |  |
| 34 | 黄连木 | 株 | 10 |  |
| 35 | 垂柳 | 株 | 8 |  |
| 36 | 二乔玉兰 | 株 | 29 |  |
| 37 | 白玉兰 | 株 | 10 |  |
| 38 | 紫玉兰 | 株 | 22 |  |
| 39 | 金桂 | 株 | 12 |  |
| 40 | 山茶 | 株 | 9 |  |
| 41 | 垂丝海棠 | 株 | 23 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 北美海棠 | 株 | 17 |  |
| 43 | 花石榴 | 株 | 18 |  |
| 44 | 红枫 | 株 | 5 |  |
| 45 | 鸡爪槭 | 株 | 7 |  |
| 46 | 海滨木槿 | 株 | 6 |  |
|  | **园建** |  |  |  |
| 1 | 彩色透水沥青（车行） | ㎡ | 127 |  |
| 2 | 花岗岩 | ㎡ | 1280 |  |
| 3 | 仿石 PC | ㎡ | 175 |  |
| 4 | 胶粘石 | ㎡ | 23 |  |
| 5 | 不锈钢收边 | m | 1120 |  |
| 6 | 指示牌 | 个 | 3 |  |
| 7 | 警示牌 | 个 | 7 |  |
| 8 | 成品座凳 | 个 | 10 |  |
| 9 | 垃圾桶 | 个 | 3 |  |
|  | **排水设施** |  |  |  |
| 8 | 室外雨水管DN400 | m | 8 |  |
| 9 | 室外雨水管DN300 | m | 133 |  |
|  | **海绵设施** |  |  |  |
| 16 | 植草沟 | m | 321 |  |
| 17 | 溢流式雨水井 | 座 | 9 |  |
| 18 | 穿孔盲管 | m | 321 |  |
|  | **给水设施** |  |  |  |
| 1 | 倒流防止器阀门组（带水表）  DN80 | 座 | 1 |  |
| 2 | 阀门井 DN50 | 座 | 2 |  |
| 3 | 室外给水管DN80 | m | 20 |  |
| 4 | 室外给水管DN50 | m | 154 |  |
| 5 | 室外给水管DN32 | m | 182 |  |
| 6 | 室外给水管DN25 | m | 90 |  |
| 7 | 快速取水栓标准塑料制，DN25 | 个 | 13 |  |
|  | **景观强电** |  |  |  |
| 1 | LED 庭院灯 | 套 | 18 |  |
| 2 | LED 草坪灯 | 套 | 9 |  |
| 3 | LED 照树灯 | 套 | 68 |  |
| 4 | 广场高杆灯 | 套 | 7 |  |
| 5 | 配电箱 | 台 | 1 |  |
| 6 | 防水开关电源 | 个 | 8 |  |
| 7 | 开关电源保护箱 | 个 | 4 |  |
| 8 | 电力线缆 | 米 | 200 |  |
| 9 | 电力线缆 | 米 | 550 |  |
| 10 | 电力线缆 | 米 | 200 |  |
| 11 | 电力线缆 | 米 | 450 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | PE 管 | 米 | 200 |  |
| 13 | PE 管 | 米 | 550 |  |
| 14 | PE 管 | 米 | 200 |  |
| 15 | PE 管 | 米 | 450 |  |
| 16 | SC 管 | 米 | 100 |  |
| 17 | 手孔井 | 个 | 5 |  |
| 18 | 接地极 | 根 | 36 |  |
| 19 | 接地极 | 米 | 182 |  |
| 20 | 防水接线盒 | 个 | 102 |  |
| 21 | 金属软管 | 米 | 102 |  |
| 22 | 配电箱集中控制系统 | 套 | 1 |  |
|  | **景观弱电** |  |  |  |
| **一** | **管理机房控制箱设施及** **UPS** |  |  |  |
| 1 | UPS 及电池组 | 台 | 1 |  |
| 2 | 弱电室外控制箱 | 台 | 1 |  |
| 3 | 弱电室内机柜 | 台 | 1 |  |
| 4 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 24 口千兆以太网交换机（环网） | 台 | 1 |  |
| 6 | 12 槽位光纤收发器箱 | 台 | 1 |  |
| 7 | 千兆单模光纤模块 | 台 | 1 |  |
| 8 | 电源防雷器 | 台 | 1 |  |
| 9 | 24 芯光纤配线盘 | 台 | 1 |  |
| 10 | 24 芯万兆单模光纤 | 米 | 800 |  |
| 11 | 室外配管 | 米 | 800 |  |
| **二** | **视频安防监视系统** |  |  |  |
| 1 | 固定式监控摄像机 | 套 | 12 |  |
| 2 | 智能球机 | 套 | 2 |  |
| 3 | 室外监控立杆(含立杆设备箱) | 台 | 14 |  |
| 4 | 光纤收发器 | 台 | 14 |  |
| 5 | 监控信号二合一防雷器 | 台 | 14 |  |
| 6 | 主干电缆 | 米 | 250 |  |
| 7 | 分支电源电缆 | 米 | 600 |  |
| 8 | 4 芯万兆单模光纤 | 米 | 1800 |  |
| 9 | 室外配管 | 米 | 250 |  |
| 10 | 室外配管 | 米 | 1800 |  |
| 11 | 室外防雷接地设施 | 套 | 174 |  |
| 12 | 光终端盒 | 套 | 1 |  |
| 13 | 高清解码器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 15 | 摄像机电源 | 台 | 14 |  |
| 16 | 监视器 | 台 | 12 |  |
| **三** | **室外公共广播控制系统** |  |  |  |
| 1 | 室外防水背景音箱 | 只 | 12 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | IP 网络广播控制中心 | 套 | 1 |  |
| 3 | 网络音频解码器 | 套 | 1 |  |
| 4 | IP 网络广播适配器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 广播定压功放 | 台 | 2 |  |
| 6 | 主备功放切换器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 8 | 调谐器 | 台 | 1 |  |
| 9 | 避雷器 | 台 | 12 |  |
| 10 | DVD 机 | 台 | 1 |  |
| 11 | 广播信号传输电缆 | 米 | 600 |  |
| 12 | 广播信号传输电缆套管 | 米 | 600 |  |
| 13 | 弱电手井 | 座 | 13 |  |

**（11）东大公路道路附属绿化设施量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | **保洁与巡视** |  |  |  |
| 1 | 保洁和巡视 | ㎡ | 222996.96 |  |
|  | **绿化** |  |  |  |
| 1 | 丛生香樟 | 株 | **5** |  |
| 2 | 香樟 | 株 | 2665 |  |
| 3 | 银杏树 | 株 | 1045 |  |
| 4 | 栾树 | 株 | 866 |  |
| 5 | 合欢 | 株 | 14 |  |
| 6 | 含笑 | 株 | 3 |  |
| 7 | 乌桕 | 株 | 92 |  |
| 8 | 白玉兰 | 株 | 118 |  |
| 9 | 松针树 | 株 | 2 |  |
| 10 | 广玉兰 | 株 | 338 |  |
| 11 | 柚子树 | 株 | 6 |  |
| 12 | 桂花树 | 株 | 694 |  |
| 13 | 紫薇 | 株 | 952 |  |
| 14 | 樱花 | 株 | 24 |  |
| 15 | 红叶李 | 株 | 987 |  |
| 16 | 柏树 | 株 | 784 |  |
| 17 | 北方杨树 | 株 | 131 |  |
| 18 | 白桦树 | 株 | 786 |  |
| 19 | 罗汉松 | 株 | 239 |  |
| 20 | 海棠 | 株 | 581 |  |
| 21 | 红叶石楠树 | 株 | 704 |  |
| 22 | 榉树 | 株 | 770 |  |
| 23 | 夹竹桃 | 株 | 447 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 无患子 | 株 | 84 |  |
| 25 | 柞木 | 株 | 118 |  |
| 26 | 雪松 | 株 | 21 |  |
| 27 | 女贞 | 株 | 1493 |  |
| 28 | 三角枫 | 株 | 98 |  |
| 29 | 水杉 | 株 | 560 |  |
| 30 | 落羽杉 | 株 | 205 |  |
| 31 | 楝树 | 株 | 169 |  |
| 32 | 朴树 | 株 | 20 |  |
| 33 | 槐树 | 株 | 16 |  |
| 34 | 枇杷 | 株 | 3 |  |
| 35 | 刺槐 | 株 | 1 |  |
| 36 | 红枫 | 株 | 60 |  |
| 37 | 鸡爪槭 | 株 | 1 |  |
| 38 | 构骨 | 株 | 3 |  |
| 39 | 木槿 | 株 | 244 |  |
| 40 | 紫荆 | 株 | 75 |  |
| 41 | 蚊母 | 株 | 46 |  |
| 42 | 杨梅 | 株 | 12 |  |
| 43 | 结香 | 株 | 2 |  |
| 44 | 刺柏 | 株 | 330 |  |
| 45 | 海桐球 | 株 | 28 |  |
| 46 | 石楠球 | 株 | 22 |  |
| 47 | 黄杨球 | 株 | 409 |  |
| 48 | 女贞球 | 株 | 9 |  |
| 49 | 八角金盘 | 株 | 50 |  |

**（12）两港大道道路附属绿化设施量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | **保洁与巡视** |  |  |  |
| 1 | 保洁和巡视 | ㎡ | 937779.76 |  |
|  | **绿化** |  |  |  |
| 1 | 美国红枫 | 株 | 17 |  |
| 2 | 美国榆 | 株 | 14 |  |
| 3 | 黄山栾树 | 株 | 3 |  |
| 4 | 槐树 | 株 | 10 |  |
| 5 | 红果冬青 | 株 | 36 |  |
| 6 | 鸡爪槭 | 株 | 681 |  |
| 7 | 东方杉 | 株 | 155 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 垂柳 | 株 | 519 |  |
| 9 | 石楠球 | 株 | 70 |  |
| 10 | 珊瑚球 | 株 | 33 |  |
| 11 | 苦楝 | 株 | 156 |  |
| 12 | 八角金盘 | 丛 | 76 |  |
| 13 | 垂丝海棠 | 株 | 134 |  |
| 14 | 喜树 | 株 | 728 |  |
| 15 | 桃树 | 株 | 30 |  |
| 16 | 桂花 | 株 | 58 |  |
| 17 | 丰盛海棠 | 株 | 79 |  |
| 18 | 木梓树 | 株 | 1 |  |
| 19 | 朴树 | 株 | 2274 |  |
| 20 | 石榴 | 株 | 5 |  |
| 21 | 青桐 | 株 | 7 |  |
| 22 | 桑树 | 株 | 1 |  |
| 23 | 梧桐 | 株 | 65 |  |
| 24 | 木槿 | 株 | 1673 |  |
| 25 | 榉树 | 株 | 198 |  |
| 26 | 红叶石楠球 | 株 | 105 |  |
| 27 | 红叶石楠树 | 株 | 550 |  |
| 28 | 柳叶红千层 | 株 | 59 |  |
| 29 | 红叶李 | 株 | 4024 |  |
| 30 | 臭椿 | 株 | 14 |  |
| 31 | 杨树 | 株 | 189 |  |
| 32 | 海桐球 | 株 | 10 |  |
| 33 | 松树 | 株 | 1 |  |
| 34 | 无患子 | 株 | 2025 |  |
| 35 | 落羽杉 | 株 | 4720 |  |
| 36 | 女贞 | 株 | 3293 |  |
| 37 | 黄连木 | 株 | 266 |  |
| 38 | 紫薇 | 株 | 1422 |  |
| 39 | 枇杷 | 株 | 1 |  |
| 40 | 冬青 | 丛 | 3 |  |
| 41 | 紫荆 | 株 | 36 |  |
| 42 | 白杜 | 株 | 18 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 花石榴 | 株 | 842 |  |
| 44 | 国槐 | 株 | 100 |  |
| 45 | 碧桃 | 株 | 144 |  |
| 46 | 红杨木 | 株 | 11 |  |
| 47 | 榔榆 | 株 | 8 |  |
| 48 | 重阳木 | 株 | 57 |  |
| 49 | 花桃 | 株 | 44 |  |
| 50 | 广玉兰 | 株 | 357 |  |
| 51 | 枫杨 | 株 | 220 |  |
| 52 | 枫香 | 株 | 66 |  |
| 53 | 柳树 | 株 | 140 |  |
| 54 | 红梅 | 株 | 1030 |  |
| 55 | 娜塔栎 | 株 | 83 |  |
| 56 | 棕榈 | 株 | 23 |  |
| 57 | 黄山松 | 株 | 5 |  |
| 58 | 雪松 | 株 | 10 |  |
| 59 | 法桐 | 株 | 16 |  |
| 60 | 樱花 | 株 | 4 |  |
| 61 | 松柏 | 株 | 17 |  |
| 62 | 意杨 | 株 | 309 |  |
| 63 | 夹竹桃 | 丛 | 621 |  |
| 64 | 水杉 | 株 | 2114 |  |
| 65 | 木芙蓉 | 丛 | 217 |  |
| 66 | 刺槐 | 株 | 47 |  |
| 67 | 慈孝竹 | 丛 | 1465 |  |
| 68 | 海棠 | 株 | 735 |  |
| 69 | 椿树 | 株 | 21 |  |
| 70 | 栾树 | 株 | 737 |  |
| 71 | 香樟 | 株 | 7685 |  |
| 72 | 乌桕 | 株 | 863 |  |
| 73 | 海滨木槿 | 丛 | 935 |  |
| 74 | 珊瑚 | ㎡ | 827 |  |
| 75 | 蚊母 | ㎡ | 100 |  |
| 76 | 红叶石楠 | ㎡ | 304 |  |
| 77 | 小叶女贞 | ㎡ | 200 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 金丝桃 | ㎡ | 40 |  |
| 79 | 金叶女贞 | ㎡ | 5 |  |
| 80 | 美人蕉 | ㎡ | 10 |  |
| 81 | 大叶黄杨 | ㎡ | 10 |  |
| 82 | 桃叶珊瑚 | ㎡ | 644 |  |
| 83 | 十大功劳 | ㎡ | 6 |  |
| 84 | 海桐 | ㎡ | 85 |  |

**（13）S2** **匝道环境整治设施量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | **保洁与巡视** |  |  |  |
| 1 | 保洁和巡视 | ㎡ | 32062.67 |  |
|  | **绿化** |  |  |  |
| 1 | 垂丝海棠 | 株 | 62 |  |
| 2 | 大花金鸡菊 | ㎡ | 600 |  |
| 3 | 广玉兰 | 株 | 6 |  |
| 4 | 桂花 | 株 | 240 |  |
| 5 | 海桐 | ㎡ | 100 |  |
| 6 | 红叶李 | 株 | 50 |  |
| 7 | 红叶石楠 | ㎡ | 295 |  |
| 8 | 黄山栾树 | 株 | 33 |  |
| 9 | 混播野草花 | ㎡ | 8000 |  |
| 10 | 吉祥草 | ㎡ | 300 |  |
| 11 | 夹竹桃 | 株 | 203 |  |
| 12 | 金边阔叶麦冬 | ㎡ | 540 |  |
| 13 | 榉树 | 株 | 130 |  |
| 14 | 兰花三七 | ㎡ | 800 |  |
| 15 | 女贞 | 株 | 289 |  |
| 16 | 朴树 | 株 | 45 |  |
| 17 | 石楠 | 株 | 89 |  |
| 18 | 束花山茶 | ㎡ | 355 |  |
| 19 | 水杉 | 株 | 240 |  |
| 20 | 乌柏 | 株 | 10 |  |
| 21 | 无患子 | 株 | 15 |  |
| 22 | 香樟 | 株 | 171 |  |
| 23 | 小树花 | ㎡ | 355 |  |
| 24 | 意扬 | 株 | 79 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 银杏 | 株 | 79 |  |
| 26 | 梓树 | 株 | 46 |  |
| 27 | 紫薇 | 株 | 62 |  |
|  | 草坪 | ㎡ | 4790.07 |  |
|  | **其他设施** |  |  |  |
| 1 | 平整场地 | ㎡ | 13000 |  |

**（14）临港新片区同顺大道（新元南路-五尺沟）绿地设施量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设施名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | **保洁和巡视** |  |  |  |
| 1 | 保洁和巡视 | ㎡ | 77351.09 |  |
|  | **绿化** |  |  |  |
| 1 | 东方杉 | 株 | 674 |  |
| 2 | 香樟 | 株 | 317 |  |
| 3 | 无患子 | 株 | 171 |  |
| 4 | 乌桕 | 株 | 112 |  |
| 5 | 乔木状红叶石楠 | 株 | 95 |  |
| 6 | 垂丝海棠 | 株 | 117 |  |
| 7 | 杜梨 | 株 | 89 |  |
| 8 | 红叶石楠 | m² | 5650 |  |
| 9 | 无刺枸骨 | m² | 6776 |  |
| 10 | 银姬小蜡 | m² | 4711 |  |
| 11 | 龟甲冬青 | m² | 4552 |  |
| 12 | 双荚决明 | m² | 3046 |  |
| 13 | 南天竹 | m² | 7486 |  |
| 14 | 兰花三七 | m² | 10905 |  |
| 15 | 迷你矮麦冬 | m² | 1850 |  |
| 16 | 草籽 | m² | 32414 |  |

**（15）同顺大道（顺祥路-老芦公路）道路附属绿化设施量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设施名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | **保洁和巡视** |  |  |  |
| 1 | 保洁和巡视 | ㎡ | 9631.67 |  |
|  | **绿化** |  |  |  |
| 1 | 海桐球 | 18 | 株 |  |
| 2 | 广玉兰 | 8 | 株 |  |
| 3 | 紫薇 | 11 | 株 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 紫荆 | 23 | 株 |  |
| 5 | 银杏 | 9 | 株 |  |
| 6 | 女贞 | 4800 | 株 |  |
| 7 | 合欢 | 2 | 株 |  |
| 8 | 樱花 | 8 | 株 |  |
| 9 | 夹竹桃 | 840 | 株 |  |
| 10 | 黄杨球 | 18 | 株 |  |
| 11 | 榉树 | 40 | 株 |  |
| 12 | 龙柏球 | 25 | 丛 |  |
| 13 | 珊瑚 | 58 | 株 |  |
| 14 | 香樟 | 920 | 株 |  |
| 15 | 意杨 | 1 | 丛 |  |
| 16 | 白玉兰 | 45 | 株 |  |
| 17 | 桂花 | 16 | 株 |  |
| 18 | 朴树 | 1 | 株 |  |
| 19 | 女贞球 | 30 | 株 |  |
| 20 | 桃树 | 5 | 株 |  |
| 21 | 垂丝海棠 | 3 | 株 |  |
| 22 | 红枫 | 2 | 株 |  |
| 23 | 丛生香樟 | 1 | 株 |  |
| 24 | 垂柳 | 1 | 株 |  |
| 25 | 木槿 | 401 | 株 |  |
| 26 | 雪松 | 44 | 株 |  |
| 27 | 红叶李 | 713 | 株 |  |
| 28 | 龙柏 | 80 | ㎡ |  |
| 29 | 黄杨 | 2330 | ㎡ |  |
| 30 | 金叶女贞 | 200 | ㎡ |  |
| 31 | 苦楝 | 2 | ㎡ |  |
| 32 | 海桐 | 50 | ㎡ |  |
| 33 | 红叶石楠 | 970 | ㎡ |  |
| 34 | 金森女贞 | 420 | ㎡ |  |