上海国家会计学院绿化养护与环境维护服务项目

采购需求

一、项目基本情况

上海国家会计学院是在朱镕基同志的亲自倡导和大力推动下，于2000年9月正式组建。学院是财政部直属事业单位，由财政部和上海市人民政府双重领导，实行党委领导下的院长负责制。学院还是中国政府倡导设立的亚太财经与发展学院（AFDI）所在地，该学院是中国政府在APEC框架下倡导建立的第一个旨在促进区域能力建设的机构。

学院校园设计思想体现了中西方园林艺术和人与自然相互融合的理念，富有自然特征的生态型，学院先后荣获“上海市花园单位”、“上海市文明单位”和“全国绿化模范单位”等称号。校园绿化以大面积的草坪、乔灌木丛林为主，并养殖了孔雀、天鹅、信鸽、小兔等小型动物。校园建有中央大道、开放式广场、乡土田园、疏林草坪以及动物饲养休憩区等景点设施。校园内种植了香樟、广玉兰、银杏、水杉、龙柏、夹竹桃、桂花、白玉兰、女贞、南天竹等乔灌融合树种，此外校园因景造绿，设计别具匠心的花镜花坛，学院还拥有自己的花房培育花卉，确保校园内各类景观花卉四季常开。

学院位于青浦区徐泾镇蟠龙路200号，总面积342351 m²（学院占地面积309018m², 水系面积33333 m²），绿化覆盖率55.88%，绿地率53.41%，绿地面积165059.9 m²，道路与广场面积约74000m²。

其他绿化：垂直绿化495 m²、檐口绿化650 m²、阳台绿化240m²、棚架绿化300 m²、绿荫车棚410 m²、透空围墙6750 m²、水生植物3033 m²、花篮花钵300 m²，室内花卉：（ 650盆 ），生产盆栽花卉12万盆。

学院现有植物品种309种，常绿乔木4358棵，落叶乔木3112棵，灌木（29207.2 m²、1810100棵），整形灌木3048 m²，乔木灌木融合84684m²，草坪115480 m²，小品960 m²，花坛3080 m²。

采购人可无偿提供办公用房1间、库房2间及必要的办公设备。

本项目实施过程中所需主要材料（化肥、种子、苗木、农药、动物饲料、鱼饲料、保洁材料等）均由采购人视需要负责供给，不计入中标单位报价范围。

本项目实施过程中所需机械设备（包括草坪机、绿篱机、割灌机、油锯、疏草机、打洞机、旋耕机、抽水泵、农药机、扫路车、三轮车、吸污机、保洁车、清洗车等）由采购人视需要负责供给，不计入中标单位报价范围。

本项目涉及的辅助材料（汽油、机油，价值低于300元的园林小工具、园林机械工具维修所需材料、劳防用品等）由中标单位自行采购，计入中标单位报价范围。

二、采购人对于投标人的特殊要求

1、投标人一旦中标，应配合采购人做好“上海市文明单位”、“上海市花园单位”、“全国绿化模范单位”等荣誉称号创建与复查工作,并保证服务期内不会因自身服务水准降低导致采购人应获荣誉受到损害。

2、投标人需承诺最大化接收留用原绿化服务公司愿意留任的相关人员，并承诺合同到期后若未能再次中标将妥善安置未留用的相关人员，有任何劳动纠纷由投标人自行解决。

3、投标人一旦中标，应对采购人提供的设施、设备负有维护与保管责任，期间若发生盗窃、人为毁损、短缺等情况，需视折旧和设备成新程度给予必要的赔偿。

4、本项目采购预算中包含73.6万元的垃圾清运费。采购人对于院内生活垃圾、园林垃圾清运核定数量和单价，采取包干制，包干总额73.6万元。院内全年垃圾量参考数：生活垃圾约13600桶，其中：干垃圾10200桶,湿垃圾3400桶；园林绿化垃圾200车（10吨卡车）。投标人应仔细斟酌，投标前建议咨询当地环卫部门或有资质清运单位了解相关政策及收费情况。所有投标人均需按此价格进行投报。

5、为加强绿化养护与环境维护服务质量管理，本项目预算中包含36万元/年的考核基金，考核基金应当包含在投标人的人工费用中，根据考核情况，在合同期最后一个月由采购人审核后统一支付。

三、服务内容及要求

（一）服务内容

本项目实施内容包含学院范围内的绿化养护（含局部景观改造、动物养殖）、花卉生产、环境维护（含环境保洁、垃圾处理）三方面工作，具体内容如下：

1、绿化养护（含局部景观改造、动物养殖）

⑴、学院园区内草坪、林木、花卉的日常养护更换、绿化管理及苗木的补种；

⑵、室外广场、道口、路口花坛花镜等景观布置；

⑶、院内绿化景观局部改造，每年约2-3处，总面积10000平方米左右；

⑷、学院施工建设后的绿化恢复整修，景观恢复；

⑸、学院水面的日常管理与维护，各种鱼类的日常饲养；

⑹、学院内动物的饲养繁殖、场地及盆具的消杀、疾病控制、疫苗接种、与防疫部门的对接；

⑺、防汛防台工作和安全文明生产。

2、花卉生产

⑴、保证三季花卉，生产盆栽花卉不少于12万盆；

⑵、生产花卉从（配土、建床、消毒、选种、育苗、间苗、上盆、养护、成苗、装蓝、出库、落地）等工序自行完成；

⑶、环境布置：布置安装（木桥、连廊、灯柱、阳台、檐口、花钵等）；

⑷、花镜花坛的设计，花卉种植与养护；

⑸、室内绿化的清洁养护及会场的绿化布置等工作。

3、环境维护

*环境保洁

⑴、室外保洁服务，室外路面（水泥路面、大理石路面、园林小道、木质平台）广场、停车场、绿化带、空地、花房等清洗清扫；

⑵、绿地、草坪（草地草坪、花镜林带、花坛灌木）、园林小道上动物粪便的清扫等保洁工作；

⑶、院内水池打捞、清洗及换水；

⑷、雨水井口疏通清理、排水明暗水沟清理；

⑸、室外相关设施保洁服务（路牌、灯杆、桥梁护栏、各楼层柱墩、室外标示牌、捐赠牌、健身设施、垃圾桶及休闲座椅）的清洁保养；

⑹、河水保洁：巡视打捞垃圾漂流物、河水消毒、水质养护。

*垃圾处理

⑴、生活垃圾，分类回收（干垃圾、湿垃圾、有毒有害垃圾、可回收垃圾）回收清理后垃圾箱（桶）清洗消杀；

⑵、生活垃圾进入临时存放点后，必须二次分拣。绿化垃圾（粗大的枝干，细小的树枝，落叶草屑）分类堆放及时转运；

⑶、将分拣后的生活垃圾，按规范要求分门别类地装入“四分类”容器内及时转运规定场所。

⑷、有毒有害垃圾随时回收定期转运。配合环卫所清运在院的生活垃圾和园林绿化垃圾；

⑸、垃圾箱房的定期打扫、彻底消杀处理；

⑹、疫情发生后，对垃圾堆放场地、垃圾箱进行不定期全面彻底的消杀处理。

（二）服务要求

| 类别 | 项目 | 具体内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化养护（含局部景观改造、动物养殖） | 绿化养护 | 修剪补植 | 绿地、灌木整形修剪，每年不少于9次；乔木修剪每年不少于3次，草坪平整度≤6cm。树木缺株≤3%，树干挺直。草坪覆盖率≥98%，绿色充分，黄土不露天。 |
|  |  | 灌水与排水 | 未出现枯萎现象，排水通畅无积水。 |
|  |  | 施肥 | 按土壤肥力、绿地种类、生长情况，适时适量施有机肥不少于4次。 |
|  |  | 病虫害防治 | 树木整体枝叶受害率≤8%，草坪、树干受害率≤5%。 |
|  |  | 土壤管理(中耕） | 每年秋季1次。 |
|  |  | 防风、防寒及防意外 | 极端天气(如台风/暴雨/冰雪/干旱等极端天气)应加强绿植加固、排水、抗旱、防寒等措施。 |
|  |  | 杂草清除（3-8月） | 及时除掉杂草，每年除杂草不少于9次。 |
|  |  | 绿地保洁 | 每天不少于1次。 |
|  |  | 乔灌木涂白 | 1次/年 |
|  | 局部景观改造 | 对院内老化景观作局部整改， | 每年改造地块约2-3处，总面积10000平方米左右， 养护单位根据学院要求和改造地块的实际情况提出规划和设计，得到院方认可后，做好成本预算，并自行完成施工。 |
|  | 动物养殖 | 动物饲养 | 每日清点数量、打扫、清洗； 器皿、棚舍日消毒；定时定量喂养、疫苗接种；饲养存活率达到90%。 |
| 花卉生产 | 花卉生产 | 生产盆栽花卉 | 全年生产中型盆花不少于12 万盆。 |
|  | 花卉养护（室内） | 浇水 | 按需， 基本无枯叶、残花。 |
|  |  | 施肥、病虫害防治 | 观花、观果、观色叶等植物每年施肥2-3次；花卉植株受害率≤3%。 |
|  |  | 修剪 | 形状轮廓线条清晰、表面平整圆滑。 |
|  |  | 花坛土壤改良和消毒 | 每年必须有1次以上。 |
|  | 花卉布置 | 室内花卉布置 | 室内绿化布置养护必须清洁干净、美观协调、养护精细、合理肥水，病虫防治及时。 |
|  |  | 花坛布置种植 | 花坛设置图案精美和配色得当，株行距适宜，无缺株无倒伏，无枯枝残花，花期一致，一级花坛全年观赏期不得少于80天；二级花坛必须做好“五一”、“十一”两大节日花坛的设计、施工计划，全年观赏期(包括观叶)不得少于250天。 |
|  |  | 花镜布置 | 花镜植物配置错落有致,色彩、叶形对比协调,背景丰满,季相变化明显；一级花镜全年观赏期≥250天；二级花镜全年可以某一季为主花期，观赏期≥200天，冬季空地裸露不得超过30天；三级花镜的花卉生长与观赏期生长良好一季观赏期≥45天。 |
| 环境维护 | 环境保洁 | 室外路面、绿化带、花房等巡查保洁 | 广场、道路全面清扫每天不少于 3 次；室外体育场每周清扫不少于 1次。 |
|  |  | 雨水井口、排水明暗水沟保洁 | 每星期不少于 1 次将雨水井盖打开，用铁铲将雨水井内树叶、纸屑等垃圾铲出，排水通畅无堵塞。 |
|  |  | 设施保洁（路灯、栏杆、指示牌、桥墩、垃圾桶等） | 广场、道路公共设施（路灯、宣传栏、指示牌、扶手栏杆、公共座椅等）每天擦拭不少于1 次。 |
|  |  | 室外水池深度清洁、换水 | 景观水池水面漂浮物打捞保洁每天不少于 1次，每月不少于 1 次深度清理底面及淤泥。 |
|  |  | 河道巡视、保洁 | 每日巡视，每天不少于 1 次打捞河道水面垃圾、杂草等。每天不少于 1 次清理河边外坡的杂草、垃圾等，保持河涌两边的卫生。 |
|  | 垃圾处理 | 垃圾分类、分拣 | 每日生活垃圾2次分拣。 |
|  |  | 垃圾场地、垃圾箱打扫、消杀 | 垃圾桶、垃圾厢房及场地每日清洁，不少于2次消毒。 |
|  |  | 清运 | 生活垃圾做到每天1次全部清运；绿化垃圾2天内全部运出。 |
| 企业人员要求 | 人员配置 | 配置要求相符性 | 员工有较好的精神面貌,服装统一,持证上岗，设备、设施按各规定进行操作管理。 |

四、项目人员要求

1、★本项目服务人员配置不低于64人。

投标人应根据采购人的服务需求合理配置人员，项目人员包括项目经理、技术总监、资料及安全员、绿化主管、保洁主管、绿化工、花卉主管、花卉工、花卉养护工、饲养员、保洁员、垃圾分拣员、水域保洁工等。

为保障服务质量，本项目在确保完成服务质量承诺、人员相对稳定的情况下，本项目管理与服务人员不得少于64人。人员配置意见如下：

| 类别 | 岗位 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 管理人员 （4人） | 项目经理 | 1 |
|  | 技术总监 | 1 |
|  | 资料及安全员 | 2 |
| 绿化 （43人） | 绿化主管 | 1 |
|  | 组长 | 5 |
|  | 绿化工 | 30 |
|  | 机修工 | 1 |
|  | 花卉主管 | 1 |
|  | 花卉工 | 1 |
|  | 花卉养护 | 3 |
|  | 饲养员 | 1 |
| 保洁 （17人） | 保洁主管 | 1 |
|  | 保洁员 | 11 |
|  | 垃圾分拣员 | 3 |
|  | 水域保洁工 | 2 |
| 合计 |  | 64 |

绿化主管：具有职业技能等级三级/高级工及以上证书

花卉主管：具有职业技能等级三级/高级工及以上证书

2、项目服务人员基本要求

⑴、项目经理：身体健康、品行端正、爱岗敬业；具备优秀的团队管理能力、专业素质和创新精神；具有良好的沟通协调能力和应变能力；大专(含)以上学历，园林相关专业工程师以上资格；男性年龄60周岁及以下，或女性年龄50周岁及以下。。

⑵、现场主管或领班：身体健康、品行端正、爱岗敬业；具备良好的沟通能力，现场工作的协调能力。

⑶、绿化养护人员：身体健康，工作积极，文明礼貌；具有绿化养护的基本常识和丰富的绿植养护工作经验；熟练掌握各种园林器械的使用；具备专业的绿植养护技能。

⑷、环境保洁人员：身体健康，工作积极，文明礼貌；能够熟练使用各种清洁用具。

五、学院监管要求

⑴、学院有权随时检查或抽查中标人的服务质量、服务程序和到岗人员，中标人必须积极配合，如发现问题及时整改。

⑵、为保证学院对各项服务工作的统一协调及了解，做到工作有计划，月末有小结。

⑶、服务人员必须统一穿着工作服，中标人需提交员工工作服款式、面料，经院方确认同意。

⑷、遇突发事件或重大事故，要及时向学院报告，并提出相应措施，妥善处理事故，事后做好特别事件情况分析和处理报告。

⑸、主管以上管理人员的调动，须经院方同意。

⑹、服务人员，如被学院认为不适合在学院从事服务工作，学院有权让中标人将其调离。

⑺、由于操作不当或管理不当，导致的经济损失由中标人承担。

⑻、中标人须根据考核内容，建立完整的人员考勤、绿化养护、保洁等工作台账，以备学院监管日常检查考核。

六、考核办法

为加强本项目的服务质量管理，采购人将对项目进行服务质量考核，本项目预算中包含36万元/年的考核基金，考核基金应当包含在投标人的人工费用及酬金中。采购人将根据学员、教职员工、专业监管对园林服务质量的年度综合测评结果，审核后在合同期最后一个月支付考核基金。考核表如下：

| 园林服务综合考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 考核办法 | 专业监管打分 |  | 教职工打分 |  | 加权平均得分 |
|  |  | 权重 | 得分 | 权重 | 得分 |  |
| 园林 | 监管每月打分、教职工每年两次打分 | 80% |  | 20% |  | 0.000 |

考核结果等次及基金发放说明：

- 以上打分为5分制，专业监管依据“园林服务月度考核表”（详见下表）每月对园林服务质量按百分制进行打分后折算成5分制计入本综合服务考核表，年底取月平均值作为专业监管打分项年度得分，教职工每半年对园林服务质量进行打分，年底取平均值作为教职工打分项年度得分，两项加权平均得分为园林服务最终年度考核分数。

- 年度考核等次：

考核4.50分以上（含4.50分）为优秀,发放100%考核基金；

考核4.30-4.50分（含4.30分）为良好,发放90%考核基金；

考核4.10-4.30分（含4.10分）为合格,发放70%考核基金；

考核4.00-4.10分（含4.00分）为基本合格,发放60%考核基金；

考核4.00分以下为不合格,不发放考核基金。

- 年度综合考核将在合同期最后一个月汇总计算，得分4.00分（含）以上为合格，低于4.00分为不合格，考核合格将续签下一年度合同，考核不合格则终止合同。

园林服务月度考核表

（    ）月份

| 类别 | 项目 | 具体内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 累计扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化养护（含局部景观改造、动物养殖） | 绿化养护（20分） | 修剪补植 | 绿地、灌木整形修剪，每年不少于9次；乔木修剪每年不少于3次，草坪平整度≤6cm。树木缺株≤3%，树干挺直。草坪覆盖率≥98%，绿色充分，黄土不露天。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  | 灌水与排水 | 未出现枯萎现象，排水通畅无积水。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  | 施肥 | 按土壤肥力、绿地种类、生长情况，适时适量施有机肥不少于4次。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  | 病虫害防治 | 树木整体枝叶受害率≤8%，草坪、树干受害率≤5%。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  | 土壤管理(中耕） | 每年秋季1次。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  | 防风、防寒及防意外 | 极端天气(如台风/暴雨/冰雪/干旱等极端天气)应加强绿植加固、排水、抗旱、防寒等措施。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  | 杂草清除（3-8月） | 及时除掉杂草，每年除杂草不少于9次。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  | 绿地保洁 | 每天不少于1次。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  | 乔灌木涂白 | 1次/年 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 局部景观改造（15分） | 院内绿化景观改造2-3处，面积约10000平方米 | 专业设计师提供设计方案，满足学院改造要求，且可实施 | 设计方案未满足要求扣1分 |  |  |
|  |  |  | 控制成本，合理配置苗木，利用原有苗木 | 无成本控制扣1分 |  |  |
|  |  |  | 养护单位自行完成施工，且验收合格 | 验收不合格扣1分 |  |  |
|  | 动物养殖（5分） | 动物饲养 | 每日清点数量、打扫、清洗； 器皿、棚舍日消毒；定时定量喂养、疫苗接种；饲养存活率达到90%。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
| 花卉生产 | 花卉生产（5分） | 生产盆栽花卉 | 全年生产中型盆花不少于12 万盆。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  | 花卉养护（室内）（5分） | 浇水 | 按需， 基本无枯叶、残花。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  | 施肥、病虫害防治 | 观花、观果、观色叶等植物每年施肥2-3次；花卉植株受害率≤3%。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  | 修剪 | 形状轮廓线条清晰、表面平整圆滑。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  | 花坛土壤改良和消毒 | 每年必须有1次以上。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  | 花卉布置（5分） | 室内花卉布置 | 室内绿化布置养护必须清洁干净、美观协调、养护精细、合理肥水，病虫防治及时。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  | 花坛布置种植 | 花坛设置图案精美和配色得当，株行距适宜，无缺株无倒伏，无枯枝残花，花期一致，一级花坛全年观赏期不得少于80天；二级花坛必须做好“五一”、“十一”两大节日花坛的设计、施工计划，全年观赏期(包括观叶)不得少于250天。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  | 花镜布置 | 花镜植物配置错落有致,色彩、叶形对比协调,背景丰满,季相变化明显；一级花镜全年观赏期≥250天；二级花镜全年可以某一季为主花期，观赏期≥200天，冬季空地裸露不得超过30天；三级花镜的花卉生长与观赏期生长良好一季观赏期≥45天。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
| 环境维护 | 环境保洁（20分） | 室外路面、绿化带、花房等巡查保洁 | 广场、道路全面清扫每天不少于 3 次；室外体育场每周清扫不少于 1次。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  | 雨水井口、排水明暗水沟保洁 | 每星期不少于 1 次将雨水井盖打开，用铁铲将雨水井内树叶、纸屑等垃圾铲出，排水通畅无堵塞。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  | 设施保洁（路灯、栏杆、指示牌、桥墩、垃圾桶等） | 广场、道路公共设施（路灯、宣传栏、指示牌、扶手栏杆、公共座椅等）每天擦拭不少于1 次。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  | 室外水池深度清洁、换水 | 景观水池水面漂浮物打捞保洁每天不少于 1次，每月不少于 1 次深度清理底面及淤泥。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  | 河道巡视、保洁 | 每日巡视，每天不少于 1 次打捞河道水面垃圾、杂草等。每天不少于 1 次清理河边外坡的杂草、垃圾等，保持河涌两边的卫生。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  | 垃圾处理（15分） | 垃圾分类、分拣 | 每日生活垃圾2次分拣。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  | 垃圾场地、垃圾箱打扫、消杀 | 垃圾桶、垃圾厢房及场地每日清洁，不少于2次消毒。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  | 清运 | 生活垃圾做到每天1次全部清运；绿化垃圾2天内全部运出。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
| 企业人员要求 | 人员配置（10分） | 配置要求相符性 | 员工有较好的精神面貌,服装统一,持证上岗，设备、设施按各规定进行操作管理。 | 未达标1次扣1分 |  |  |

园林服务月度考核办法及说明

- 本考核表为后勤部考核园林管理服务月度整体工作的重要依据，每月考核一次；

- 园林监管人员按月予以评定打分，满分为100分，扣除当月累计扣分后，最后得分折算成5分制，再应用于“园林服务综合考核表”。

- 本考核表具体考核内容和考核标准暂为参考，后续视情况调整，本办法由学院后勤部负责解释。

七、项目报价要求

  - 本项目为整体招标，投标人必须对招标项目的所有内容进行投标响应。投标人对本项目只能有一个报价，招标采购单位不接受可选择的报价。

  - 本次招标为国内招标，报价以人民币为货币单位。

  - 投标人应当按照国家和上海市有关行业管理服务收费的相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、离职赔偿金、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、其他专项费用（如有）、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

  - 投标人对项目投入人员发放的月平均工资不应低于上海市最低标准，做好职工社保、医保的缴纳、人身意外险等的投保、岗位津贴、高温补贴、加班工资（应根据《中华人民共和国劳动法》规定）、劳保与其他福利的发放。员工待遇严格按新《劳动合同法》执行，社保、医保执行上海市政府最新规定。合同期间，如上海市最低工资标准和社保缴费基数有调整，此部分人工费用采购人可考虑作适当调整。

十、风险承担与责任认定

1、中标人的服务人员的工伤风险及相关费用，由中标人自行承担。

2、因意外事故或作业安全问题引发的人身伤亡和财产损失，中标人依法承担赔偿责任。

3、治安事件的责任认定，以公安部门裁定为准；非治安事件的责任认定，由双方协商，协商不成的，以诉讼方式认定。

以上要求投标人须提供书面承诺，并加盖投标人公章。

十一、附件

附件1：

上海国家会计学院主要植物种类表

| 编号 | 植物名称 | 规格(cm) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 乔木 |  |  |  |  |
| 1 | 香樟 | Ф=7-40 | 株 | 630 |  |
| 2 | 水杉 | Ф=9-30 | 株 | 207 |  |
| 3 | 墨西哥落羽杉 | Ф=25-30 | 株 | 6 |  |
| 4 | 池杉 | Ф=30-35 | 株 | 14 |  |
| 5 | 日本柳杉 | Ф=20-30 | 株 | 20 |  |
| 6 | 垂柳 | Ф=10-60 | 株 | 193 |  |
| 7 | 旱柳 | Ф=15-50 | 株 | 8 |  |
| 8 | 雪松 | Ф=15-50 | 株 | 148 |  |
| 9 | 榉树 | Ф=15-40 | 株 | 71 |  |
| 10 | 朴树 | Ф=25-50 | 株 | 3 |  |
| 11 | 乌桕 | Ф=28-29 | 株 | 21 |  |
| 12 | 黄山栾树 | Ф=9-20 | 株 | 156 |  |
| 13 | 马褂木 | Ф=9-25 | 株 | 38 |  |
| 14 | 七叶树 | Ф=28-30 | 株 | 1 |  |
| 15 | 喜树 | Ф=9-30 | 株 | 46 |  |
| 16 | 桑树 | Ф=15-50 | 株 | 10 |  |
| 17 | 柿树 | Ф=9-40 | 株 | 42 |  |
| 18 | 枣树 | Ф=9-20 | 株 | 52 |  |
| 19 | 银杏 | Ф=9-40 | 株 | 243 |  |
| 20 | 楝树 | Ф=15-20 | 株 | 12 |  |
| 21 | 棠梨 | Ф=38-40 | 株 | 2 |  |
| 22 | 合欢 | Ф=20-30 | 株 | 26 |  |
| 23 | 意杨 | Ф=15-40 | 株 | 26 |  |
| 24 | 泡桐 | Ф=15-50 | 株 | 8 |  |
| 25 | 臭椿 | Ф=15-30 | 株 | 3 |  |
| 26 | 香椿 | Ф=9-40 | 株 | 22 |  |
| 29 | 杜英 | Ф=9-30 | 株 | 196 |  |
| 30 | 独本女贞 | Ф=10-35 | 株 | 386 |  |
| 31 | 广玉兰 | Ф=9-40 | 株 | 151 |  |
| 32 | 无患子 | Ф=15-30 | 株 | 9 |  |
| 33 | 香柚 | Ф=18-20 | 株 | 13 |  |
| 34 | 香橼 | Ф=18-21 | 株 | 15 |  |
| 35 | 桔树 | Ф=17-19 | 株 | 26 |  |
| 36 | 湿地松 | Ф=3-30 | 株 | 24 |  |
| 37 | 龙柏 | Ф=9-20 | 株 | 362 |  |
| 38 | 刺柏 | Ф=9-20 | 株 | 240 |  |
| 39 | 棕榈 | Ф=300-650 | 株 | 176 |  |
| 40 | 蜀桧柏 | H=400-552 | 株 | 33 |  |
| 41 | 三角槭 | Ф=25-30 | 株 | 7 |  |
| 42 | 夹竹桃 | Ф=10-15 | 株 | 956 |  |
| 43 | 红花刺槐 | Ф=15-30 | 株 | 17 |  |
| 44 | 槐树 | Ф=15-20 | 株 | 3 |  |
| 45 | 黄金槐 | Ф=9-20 | 株 | 18 |  |
| 46 | 龙爪槐 | Ф=6-7 | 株 | 9 |  |
| 47 | 玉兰 | Ф=9-20 | 株 | 522 |  |
| 48 | 乐昌含笑 | Ф=10-20 | 株 | 68 |  |
| 49 | 北美红枫 | Ф=9-10 | 株 | 4 |  |
| 50 | 北美枫香 | Ф=18-20 | 株 | 4 |  |
| 51 | 枇杷 | Ф=9-20 | 株 | 166 |  |
| 52 | 杨梅 | Ф=20-25 | 株 | 2 |  |
| 53 | 榆树 | Ф=30-60 | 株 | 4 |  |
| 54 | 樱桃 | Ф=12-15 | 株 | 22 |  |
| 55 | 梨树 | Ф=10-12 | 株 | 37 |  |
| 56 | 樱花 | Ф=10-20 | 株 | 123 |  |
| 57 | 钟花樱桃 | Ф=10-20 | 株 | 3 |  |
| 58 | 日本晚樱 | Ф=13-15 | 株 | 228 |  |
| 59 | 红果忍冬 | Ф=15-16 | 株 | 7 |  |
| 60 | 加拿利海枣 | Ф=58-60 | 株 | 3 |  |
| 61 | 芭蕉 | Ф=6-8 | 株 | 37 |  |
| 62 | 红豆杉 | Ф=5-6 | 株 | 39 |  |
| 63 | 枫香 | Ф=18-20 | 株 | 8 |  |
| 64 | 楹树 | Ф=10-15 | 株 | 2 |  |
| 65 | 皂荚 | Ф=5-10 | 株 | 5 |  |
| 66 | 美国红枫 | Ф=7-8 | 株 | 11 |  |
| 二 | 灌木 |  |  |  |  |
| 67 | 腊梅 | Ф=5-10 | 株 | 47 |  |
| 68 | 美人梅 | Ф=5-10 | 株 | 25 |  |
| 69 | 六道木 | H=100-200 | 株 | 12 |  |
| 70 | 杞柳 | H=100-250 | 株 | 16 |  |
| 71 | 红梅 | Ф=9-10 | 株 | 38 |  |
| 72 | 苏铁 | Ф=18-25 | 株 | 51 |  |
| 73 | 垂枝桃 | Ф=10-12 | 株 | 5 |  |
| 74 | 紫叶桃 | Ф=10-12 | 株 | 8 |  |
| 75 | 郁李 | Ф=9-10 | 株 | 15 |  |
| 76 | 青梅 | Ф=6-7 | 株 | 59 |  |
| 77 | 石榴 | Ф=9-10 | 株 | 82 |  |
| 78 | 蚊母 | Ф=5-8 | 株 | 75 |  |
| 79 | 紫薇 | Ф=6-7 | 株 | 351 |  |
| 80 | 西府海棠 | Ф=9-10 | 株 | 76 |  |
| 81 | 垂丝海棠 | Ф=9-10 | 株 | 156 |  |
| 82 | 红叶李 | Ф=3-4 | 株 | 117 |  |
| 83 | 青枫 | Ф=7-8 | 株 | 7 |  |
| 84 | 红枫 | Ф=4-6 | 株 | 216 |  |
| 85 | 羽毛枫 | Ф=6-7 | 株 | 3 |  |
| 86 | 桂花 | Ф=3-12 | 株 | 880 |  |
| 87 | 四季桂 | Ф=3-7 | 株 | 430 |  |
| 88 | 锦带花 | Ф=4-5 | 株 | 12 |  |
| 89 | 洒金千头柏 | Ф=6-12 | 株 | 4 |  |
| 90 | 杂交速生柏 | Ф=9-10 | 株 | 16 |  |
| 91 | 罗汉松 | P=80-100 | 株 | 67 |  |
| 92 | 五针松 | P=90-120 | 株 | 11 |  |
| 93 | 山楂 | Ф=9-10 | 株 | 3 |  |
| 94 | 鸡爪槭 | Ф=7-8 | 株 | 15 |  |
| 95 | 无花果 | Ф=5-8 | 株 | 4 |  |
| 96 | 山茶树 | Ф=5-8 | 株 | 42 |  |
| 97 | 茶梅 | Ф=5-8 | 株 | 4 |  |
| 98 | 月桂 | P=100-150 | 株 | 4 |  |
| 99 | 木槿 | Ф=3-5 | 株 | 213 |  |
| 100 | 紫荆 | Ф=3-8 | 株 | 124 |  |
| 101 | 卫矛 | Ф=3-8 | 株 | 11 |  |
| 102 | 欧洲荚蒾 | P=150-220 | 株 | 18 |  |
| 103 | 木瓜 | P=150-220 | 株 | 4 |  |
| 104 | 结香 | P=120-180 | 株 | 18 |  |
| 105 | 木绣球 | P=100-180 | 株 | 12 |  |
| 106 | 八仙花 | P=80-140 | 株 | 13 |  |
| 107 | 珊瑚树 | P=90-100 | 株 | 21 |  |
| 108 | 紫藤 | P=100-350 | 株 | 53 |  |
| 109 | 凌霄 | P=100-450 | 株 | 6 |  |
| 110 | 芦木石楠 | P=400-650 | 株 | 11 |  |
| 111 | 金橘 | P=100-150 | 株 | 9 |  |
| 112 | 贴梗海棠 | P=150-220 | 株 | 19 |  |
| 113 | 黄馨 | P=100-160 | 株 | 35 |  |
| 114 | 含笑球 | P=100-260 | 株 | 14 |  |
| 115 | 瓜子黄杨球 | P=100-200 | 株 | 423 |  |
| 116 | 石楠球 | Ф=120-200 | 株 | 103 |  |
| 117 | 石楠柱 | Ф=100-120 | 柱 | 40 |  |
| 118 | 海桐球 | Ф=120-350 | 株 | 25 |  |
| 119 | 杨梅球 | Ф=100-150 | 株 | 8 |  |
| 120 | 构骨球 | Ф=100-150 | 株 | 71 |  |
| 121 | 无刺构骨球 | Ф=100-150 | 株 | 35 |  |
| 122 | 红花檵木球 | Ф=100-150 | 株 | 61 |  |
| 123 | 蚊母球 | Ф=100-120 | 株 | 2 |  |
| 124 | 小腊球 | Ф=80-120 | 株 | 3 |  |
| 125 | 火棘球 | Ф=80-120 | 株 | 9 |  |
| 126 | 龙柏球 | Ф=100-180 | 株 | 94 |  |
| 127 | 水果兰球 | Ф=60-80 | 株 | 22 |  |
| 128 | 金森女贞球 | Ф=150-160 | 株 | 7 |  |
| 129 | 亮晶女贞球 | Ф=60-80 | 株 | 18 |  |
| 130 | 龟甲球 | Ф=120-150 | 株 | 10 |  |
| 131 | 安酷杜鹃球 | Ф=60-80 | 株 | 11 |  |
| 132 | 四季杜鹃球 | Ф=60-80 | 株 | 9 |  |
| 133 | 金叶女贞 | 40株/㎡ | ㎡ | 5389 |  |
| 134 | 金边黄杨 | 45株/㎡ | ㎡ | 330 |  |
| 135 | 瓜子黄杨 | 40株/㎡ | ㎡ | 3426 |  |
| 136 | 八角金盘 | 38株/㎡ | ㎡ | 846 |  |
| 137 | 海桐 | 42株/㎡ | ㎡ | 620 |  |
| 138 | 含笑 | 35株/㎡ | ㎡ | 122 |  |
| 139 | 洒金珊瑚 | 33株/㎡ | ㎡ | 671 |  |
| 140 | 绣线菊 | 40株/㎡ | ㎡ | 910 |  |
| 141 | 红花檵木 | 42株/㎡ | ㎡ | 380 |  |
| 142 | 大叶黄杨 | 35株/㎡ | ㎡ | 110 |  |
| 143 | 珊瑚 | 35株/㎡ | ㎡ | 1363 |  |
| 144 | 红叶石楠 | 40株/㎡ | ㎡ | 992 |  |
| 145 | 南天竹 | 48株/㎡ | ㎡ | 2887 |  |
| 146 | 白花夹竹桃 | 36株/㎡ | ㎡ | 548 |  |
| 147 | 胡颓子 | 43株/㎡ | ㎡ | 320 |  |
| 148 | 十大功劳 | 38株/㎡ | ㎡ | 240 |  |
| 149 | 栀子花 | 45株/㎡ | ㎡ | 300 |  |
| 150 | 金钟花 | 35株/㎡ | ㎡ | 498 |  |
| 151 | 金丝桃 | 40株/㎡ | ㎡ | 212 |  |
| 152 | 黄金条 | 35株/㎡ | ㎡ | 498 |  |
| 153 | 木芙蓉 | 35株/㎡ | ㎡ | 295 |  |
| 154 | 山茶 | 40株/㎡ | ㎡ | 160 |  |
| 155 | 茶梅 | 40株/㎡ | ㎡ | 15 |  |
| 156 | 杜鹃 | 38株/㎡ | ㎡ | 1230 |  |
| 157 | 紫鹃 | 35株/㎡ | ㎡ | 73 |  |
| 158 | 棣棠 | 60株/㎡ | ㎡ | 68 |  |
| 159 | 迎春 | 40株/㎡ | ㎡ | 11 |  |
| 160 | 黄馨 | 40株/㎡ | ㎡ | 1449 |  |
| 161 | 葡萄 | 25株/㎡ | ㎡ | 28 |  |
| 162 | 倭海棠 | 35株/㎡ | ㎡ | 27 |  |
| 163 | 小龙柏 | 20株/㎡ | ㎡ | 207 |  |
| 164 | 二月兰 | 40株/㎡ | ㎡ | 85 |  |
|  |  |  |  | 28693 |  |
| 三 | 地被 |  |  |  |  |
| 165 | 花叶蔓长春 |  | ㎡ | 518 |  |
| 166 | 红花酢酱草 |  | ㎡ | 1932 |  |
| 167 | 大叶吴风草 |  | ㎡ | 80 |  |
| 168 | 黄花鸢尾 |  | ㎡ | 1101 |  |
| 169 | 德国鸢尾 |  | ㎡ | 1050 |  |
| 170 | 月季 |  | ㎡ | 370 |  |
| 171 | 玉簪 |  | ㎡ | 30 |  |
| 172 | 金边麦冬 |  | ㎡ | 70 |  |
| 173 | 麦冬 |  | ㎡ | 4143 |  |
| 四 | 湿生/水生植物 |  |  |  |  |
| 174 | 花叶芦竹 |  | ㎡ | 125 |  |
| 175 | 荷花 |  | ㎡ | 1350 |  |
| 176 | 美人蕉 |  | ㎡ | 708 |  |
| 177 | 再力花 |  | ㎡ | 58 |  |
| 178 | 菖蒲 |  | ㎡ | 250 |  |
| 179 | 梭鱼草 |  | ㎡ | 35 |  |
| 180 | 葱兰 |  | ㎡ | 80 |  |
| 181 | 蒲苇 |  | ㎡ | 25 |  |
| 五 | 竹类 |  |  |  |  |
| 182 | 紫竹 |  | ㎡ | 60 |  |
| 183 | 刚竹 |  | ㎡ | 240 |  |
| 184 | 慈孝竹 |  | ㎡ | 1385 |  |
| 185 | 凤尾竹 |  | ㎡ | 54 |  |
| 六 | 花卉类 |  |  |  |  |
| 186 | 紫巨人象草 |  | ㎡ | 6 |  |
| 187 | 红星茱蕉 |  | ㎡ | 20 |  |
| 188 | 八宝景天 |  | ㎡ | 20 |  |
| 189 | 百子莲 |  | ㎡ | 10 |  |
| 190 | 紫娇花 |  | ㎡ | 30 |  |
| 191 | 松果菊 |  | ㎡ | 32 |  |
| 192 | 随意草 |  | ㎡ | 25 |  |
| 193 | 美国薄荷 |  | ㎡ | 11 |  |
| 194 | 柳叶马鞭草 |  | ㎡ | 50 |  |
| 195 | 常绿大花萱草 |  | ㎡ | 16 |  |
| 196 | 黄金菊 |  | ㎡ | 400 |  |
| 197 | 金鸡菊 |  | ㎡ | 10 |  |
| 198 | 火星花 |  | ㎡ | 10 |  |
| 199 | 千鸟草 |  | ㎡ | 23 |  |
| 200 | 重金柳枝稷穗 |  | ㎡ | 90 |  |
| 201 | 细叶芒 |  | ㎡ | 29 |  |
| 202 | 斑叶芒 |  | ㎡ | 2 |  |
| 203 | 细茎针茅 |  | ㎡ | 6 |  |
| 204 | 兰花三七 |  | ㎡ | 6 |  |
| 205 | 波斯菊 |  | ㎡ | 15 |  |
| 206 | 鼠尾草 |  | ㎡ | 50 |  |
| 207 | 五色梅 |  | ㎡ | 50 |  |
| 208 | 香彩雀 |  | ㎡ | 10 |  |
| 209 | 马齿苋花 |  | ㎡ | 5 |  |
| 210 | 长春花 |  | ㎡ | 5 |  |
| 211 | 矮牵牛 |  | ㎡ | 700 |  |
| 212 | 垂吊牵牛 |  | ㎡ | 600 |  |
| 213 | 大叶红枫草 |  | ㎡ | 40 |  |
| 214 | 旱金莲 |  | ㎡ | 35 |  |
| 215 | 孔雀草 |  | ㎡ | 600 |  |
| 216 | 四季草花 |  | ㎡ | 859 |  |
| 217 | 毛地黄钓钟柳 |  | ㎡ | 120 |  |
| 218 | 石竹 |  | ㎡ | 125 |  |
| 219 | 水果兰 |  | ㎡ | 30 |  |
| 220 | 金森女贞 |  | 株 | 1500 |  |
| 221 | 矾根 |  | 株 | 3900 |  |
| 222 | 玉叶佛甲草 |  | 株 | 1500 |  |
| 223 | 花叶络石 |  | 株 | 2250 |  |
| 224 | 络新妇 |  | 株 | 200 |  |
| 225 | 果汁阳台 |  | 株 | 200 |  |
| 226 | 欧石竹 |  | 株 | 200 |  |
| 227 | 红宝石南天竹 |  | 株 | 200 |  |
| 228 | 西洋杜鹃 |  | 株 | 100 |  |
| 229 | 红千层 |  | 株 | 50 |  |
| 230 | 穗花牡荆 |  | 株 | 200 |  |
| 231 | 芙蓉菊 |  | 株 | 1100 |  |
| 232 | 皮球柏 |  | 株 | 62 |  |
| 233 | 蓝羊茅 |  | 株 | 212 |  |
| 234 | 小叶栀子 |  | 株 | 5400 |  |
| 235 | 安酷杜鹃 |  | 株 | 1800 |  |
| 236 | 东洋杜鹃 |  | 株 | 1600 |  |
| 237 | 芝英 |  | 株 | 600 |  |
| 238 | 朱蕉 |  | 株 | 16 |  |
| 239 | 玉婵花 |  | 株 | 42 |  |
| 240 | 山菅兰 |  | 株 | 36 |  |
| 241 | 木贼 |  | 株 | 80 |  |
| 242 | 微月季 |  | 株 | 700 |  |
| 243 | 萨利芳鼠尾草 |  | 株 | 800 |  |
| 244 | 金叶苔草 |  | 株 | 120 |  |
| 245 | 花叶美人蕉 |  | 株 | 20 |  |
| 246 | 美女樱 |  | 株 | 500 |  |
| 247 | 黄金香柳 |  | 株 | 12 |  |
| 248 | 凤尾兰 |  | 株 | 16 |  |
| 249 | 香水草 |  | 株 | 16 |  |
| 250 | 姬小菊 |  | 株 | 1200 |  |
| 251 | 山桃草 |  | 株 | 100 |  |
| 252 | 迷迭香 |  | 株 | 30 |  |
| 253 | 紫穗狼尾草 |  | 株 | 500 |  |
| 254 | 兔尾草 |  | 株 | 50 |  |
| 255 | 墨西哥鼠尾草 |  | 株 | 150 |  |
| 256 | 粉黛乱子草 |  | 株 | 1000 |  |
| 257 | 林荫鼠尾草 |  | 株 | 200 |  |
| 258 | 墨西哥鼠尾草 |  | 株 | 150 |  |
| 259 | 糖蜜草 |  | 株 | 150 |  |
| 260 | 狗脊蕨 |  | 株 | 25 |  |
| 261 | 超级一串红 |  | 株 | 8700 |  |
| 262 | 大布尼 |  | 株 | 200 |  |
| 263 | 金叶苔草 |  | 株 | 120 |  |
| 264 | 风车茉莉 |  | 株 | 3 |  |
| 265 | 铁线莲 |  | 株 | 4 |  |
| 七 | 草坪 |  |  |  |  |
| 266 | 马尼拉 |  | ㎡ | 115480 |  |

附件2：（采购人提供）

设备清单

| 设备 名称 | 数量 | 规格型号 | 额定功率 | 出厂时间 | 新旧 程度 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草坪机 | 8 | HD-20BS625 | 50L | 2021.05 | 70 |
| 草坪机 | 5 | HST-1198 | 50L | 2023.11 | 80 |
| 割灌机 | 2 | TU26 | 25.6CC | 2021.11/2024.12 | 80 |
| 梳草机 | 1 | BW384RC1800 | 40L | 2017.09 | 80 |
| 打孔机 | 1 | 本田 GX160 | 2420/mh | 2017.1 | 78 |
| 抽水机 | 8 | WB-80 | 80mh | 2014.03/2024.8 | 40/95 |
| 潜水泵 | 2 | QDX1.5-SSS | 0.75W | 2024.07 | 95 |
| 泥浆泵 | 1 | Y10012-4-3000瓦 | 250W | 2011.03 | 65 |
| 吸污机 | 2 | 1700 型 | 1700W | 2021.11 | 70 |
| 绿篱机 | 1 | KUMATSU | 2KW | 2016.5 | 60 |
| 绿篱机 | 5 | ZH-360直刀机 | 800W | 2024.12 | 85 |
| 汽油锯 | 2 | 0B-4600 | 1.7KW/7000PR | 2022.05 | 85 |
| 电锯 | 1 | 德力西 | 7.5Ah | 2025.10 | 100 |
| 三轮农药机 | 3 | 专用 | 2.2KW | 2016.06 | 60 |
| 扫地车 | 1 | MN-E800W | 240A | 2023.12 | 80 |
| 树枝粉碎机 | 1 | SZ1200X | 22KW | 2014.03 | 45 |
| 树枝吹风机 | 2 | EB260 | 2KW | 2018.12 | 75 |
| 电瓶三轮车 | 5 | 60V-45A | 1.5KW | 2017.11 | 60 |
| 电瓶三轮车 | 3 | 60V-45A | 1.5KW | 2022.12 | 70 |
| 手推劳动车 | 8 | TSJNL2121 | 0.2³L | 2022.08 | 97 |
| 地坪清洗机 | 1 | 6T-450 | 4KW | 2021.1 | 55 |
| 驳运环卫车 | 1 | Marshell DT1.2-B2 | 240A | 2019.10 | 50 |
| 翻土机 | 1 | 风冷四冲程 | 25KW | 2018.9 | 50 |
| 打印机 | 1 | 奔图BP5128DN | 220V | 2024-12 | 95 |

附件3：上海国家会计学院绿地示意图（未含在建的研究生教育中心地块）