空间底板大系统-权属调查相关子模块建设项目(2026年升级改造)

采购需求

- 项目概况

项目背景&现状：当前，我国测绘地理信息事业正处于转型升级关键期，自动驾驶、实景三维等新技术广泛应用，相关政策对测绘管理、权属与现状调查提出更高标准，要求强化全生命周期监管、提升地籍数据覆盖与动态更新能力、完善自然资源调查监测体系。上海市规划资源局已建成“空间底板大系统”，初步整合了测绘管理、权属调查、现状调查等业务模块，实现了数据衔接与共享。然而，随着国家层面新政策密集出台与业务深化，现有系统在测绘事项批后监管、地籍调查成果汇交、专项调查任务支撑等方面已难以满足当前管理需要。因此，亟需对系统进行升级改造，以响应政策要求，填补功能短板，进一步提升自然资源精细化管理与协同治理能力。

建设期限：自合同签订之日起至2026年11月30日；

建设地点：上海市规划和自然资源局，上海市北京西路99号及上海市大数据中心指定的地点；

预算金额：1,275,000元

当年度预算金额：1,275,000元

采购金额（最高限价）：1,275,000元

组织形式：集中采购

采购人式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按XC要求建设：是

是否采用低代码建设：否

运维后所属大系统：自然资源和资产管理大系统

- 建设目标

  - 项目总体目标

一、加强测绘事务批后监管，构建测绘管理事项监管体系

通过测量标志点批后监管、地图告知承批后监管等信息化功能建设，实现测绘基准稳定性保障、地理信息安全防控、地图审核效能提升三大核心能力升级，推动测绘地理信息事业从传统审批向信用监管转型。

二、加强地籍调查成果应用，支撑确权登记与自然资源管理工作

建立健全地籍数据更新维护机制，开展主动式地籍调查和更新工作，梳理初始地籍信息，建立全市全覆盖使用权宗地的初始地籍册信息，制定现势性评价方法，为地籍管理部门主动开展宗地现势性梳理与调查提供线索和支撑。搭建地籍专题图，实现图形、属性、档案等信息一体化管理展示，实现“一码关联”宗地全生命周期信息展示和监控监管。深化地籍数据共享应用，强化部门协作和业务协同，提升地籍数据共享应用能力，便利信息共享和查询追溯。

三、完善现状专项监测调查，建立自然资源协同调查机制

开展水资源、林草湿荒及城市国土空间专项调查模块开发，构建年度变更-日常变更-专项调查联动的动态监测体系，实现地类属性同步更新、调查成果跨部门共享，解决多源数据冲突问题，支撑国土空间精细化治理。

  - 项目成效考核目标（规划指标）

| 业务目标 |  | 加强自然资源管理工作，包括测绘事项审后监管、主动式地籍监管与更新、水资源、林草湿荒与城市国土空间监测专项调查等 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | ≥95% |
| 2 |  |  | 产出质量 | 一次性验收合格率 | ≥95% |
| 3 |  |  |  | 系统可靠性 | ≥95% |
| 4 |  |  |  | 软件测试达标 | 通过 |
| 5 |  |  |  | 密码测试达标 | 通过 |
| 6 |  |  |  | 网络安全等级保护 | 三级 |
| 7 |  |  |  | 安全测试达标 | 通过 |
| 8 |  |  |  | 安全事件发生次数 | 0 |
| 9 |  | 效益指标 | 支撑系统/数据库/中间件 | 数据库 | 国产数据库 |
| 10 |  |  |  | 中间件 | 国产中间件 |
| 11 |  |  | 安全体系 | 安全建设 | 通过 |
| 12 | 业务指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发功能模块数量 | ≥7个 |
| 13 |  |  |  | 数据条目数量 | ≥10万条每年 |
| 14 |  |  | 产出质量 | 系统响应时间 | ≤10秒 |
| 15 |  |  |  | 并发数 | >60 |
| 16 |  | 监管成效 | 监管案件数量 | 测绘事项批后监管监管办件数 | ≥50件/年 |
| 17 |  |  |  | 主动式地籍监管办件数 | ≥10000例/年 |
| 18 |  | 调查成效 | 调查图斑数量 | 自然资源专项调查图斑量 | ≥10万/年 |

- 项目建设内容

  - 主要建设内容

为全面提升测绘地理信息管理和自然资源治理能力，重点推进三大核心建设内容：一是构建现代化测绘监管体系，通过开发测量标志点批后监管、地图告知承诺批后监管等信息化功能，实现测绘基准稳定性保障、地理信息安全防控和地图审核效能提升三大目标，推动测绘管理从传统审批向信用监管转型，形成覆盖全流程的监管机制；二是深化地籍调查成果应用，建立健全地籍数据更新维护机制，开展主动式地籍调查和更新工作，建立全市全覆盖使用权宗地的初始地籍册信息，制定现势性评价方法，搭建地籍专题图系统，实现图形、属性、档案等信息一体化管理展示，并通过“一码关联”实现宗地全生命周期信息动态监管，同时强化部门协作和业务协同，提升地籍数据共享应用能力，为确权登记和自然资源管理提供精准支撑；三是完善自然资源动态监测体系，开展水资源、林草湿荒及城市国土空间专项调查模块开发，构建“年度变更-日常变更-专项调查”联动的动态监测机制，实现地类属性同步更新和调查成果跨部门共享，解决多源数据冲突问题，支撑国土空间精细化治理。通过上述措施，形成测绘监管智能化、地籍管理精准化、自然资源监测协同化的综合管理体系，全面提升测绘地理信息服务和自然资源管理效能。

本项目基于上海市“一厅八室”顶层设计，市规划资源局测调管理系统的系统架构层主要包括了用户层、应用系统层、平台层、接口层、数据资源层、云基础设施层等。系统依托JAVA技术进行开发，系统采用B/S架构。系统总体架构图如下所示，绿色部分为本次升级改造新增或改造的业务模块.

  - 新建内容

    - 软件开发清单：

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 测绘管理-测绘事项批后监管-测量标志点批后监管 | 1.跟踪拆建审批后，标志点实际的拆除、新建情况，内容包括拆建合同、拆建方案、重建情况等，并且可查看对应的重点巡查收集的现场照片情况。 2.测量标准拆建审批后，同步创建重点巡查任务，并自动推送至对应巡查人员，由巡查人员确认标志点拆迁情况；重建后，也将创建重点巡查任务，由巡查人员确认重建情况。 3.展示拆建的测量标志点在地图分布情况，重建测量标志情况，便于业务处室直观了解测量标志拆建分布情况。 4.对测量标志点批后重建情况，结合地图提供多条件查询，支持按测量标志的名称、编号、位置、类型、所属区域、拆迁审批时间、重建完成时间、巡查时间等多种条件进行组合查询，提高监管工作的效率。 5.在重点巡查基础上，对长时间未完成拆建方案维护、或未按计划完成重建的，进行预警，以便管理人员进行重点管理。 |
| 2 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 测绘管理-测绘事项批后监管-地图告知承诺制批后监管-地图审核告知承诺制审批批后监管跟踪 | 跟踪地图审核告知承诺制审批后，申请单位实际制图的情况，以便处室能更好地监管地图制图和使用情况。 |
| 3 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 测绘管理-测绘事项批后监管-地图告知承诺制批后监管-地图审核告知承诺制审批监督检查流程 | 处室对地图审核资质单位，进行监督检查工作。经办单位可随机抽选单位，对单位提交的审批项目进行抽查，并录入检查结果。处室核查结果，完成监督检查任务。 |
| 4 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 测绘管理-测绘事项批后监管-地图告知承诺制批后监管-地图审核告知承诺制审批监督检查文书发布 | 提供地图审核告知承诺制审批监督检查文书发布流程，处室可发起工作通知和意见通报流程，经由处室审核、办公室审核、局领导审批、办公室文印后，对外公开发布工作通知或意见通报。 |
| 5 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 测绘管理-测绘事项批后监管-地图告知承诺制批后监管-地图审核告知承诺制审批监督检查实施功能 | 在监督检查实施过程中，根据实际情况，抽选受检单位和审批项目的条件，包括锁定抽选项目，增加检查结果字典表、筛选审核案件条件。 |
| 6 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 测绘管理-测绘事项批后监管-地图告知承诺制批后监管-地图审核告知承诺制审批监督检查报告生成导出 | 提供导出地图审核告知承诺制审批监督检查结果功能，根据处室在实施过程中录入的检查情况，生成检查结果，支持处室进行修改。最终导出检查报告，格式为PDF。 |
| 7 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 测绘管理-测绘事项批后监管-地图告知承诺制批后监管-地图审核告知承诺制审批测绘行业信用信息推送 | 为地图审核告知承诺制审批业务，推送测绘行业信用信息，同时根据行业信息判断申请单位的信用是否满足告知承诺要求。 1.查询测绘行业信用信息 系统根据地图审核告知承诺制审批申请单位信息，获取该单位的测绘行业信用信息 2.判断是否满足监管要求 系统根据测绘单位信用信息情况和设定的监管要求，判断该单位是否满足告知承诺要求 |
| 8 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-主动式地籍监管与更新-主动式地籍更新机制-地籍册数据库改造 | 为满足主动式地籍监管与更新的要求，结合现有实地测绘的相关技术要求，实现地籍要素的自动对接及地籍变化发现，需对地籍册数据库进行升级改造 |
| 9 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-主动式地籍监管与更新-主动式地籍更新机制-地籍关联要素对接 | 对接各类地籍要素，以现有外业调查地籍数据标准为基础，为地籍册的更新维护提供数据支撑 |
| 10 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-主动式地籍监管与更新-主动式地籍更新机制-地籍册信息展示及更新维护 | 完成全覆盖地籍数据初始建册，关联展示其使用权宗地基本信息、现势权属信息、土地权属情况信息、土地利用现状信息及审批关系信息等。 |
| 11 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-主动式地籍监管与更新-主动式地籍更新机制-主动式地籍变化发现机制 | 对接规划审批、不动产登记、项目型地籍变更的多源地籍要素，建立地籍数据自动发现机制，通过业务空间分析和业务逻辑规则判断，自动发现使用权宗地不现势，与所有权不一致，与登记不一致等问题。形成待维护清单并自动立案，自动触发地籍变更业务流程，形成“发现-立项-更新-审核”动态响应机制。 |
| 12 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-主动式地籍监管与更新-主动式地籍更新机制-主动式地籍数据更新机制 | 搭建地籍数据更新维护流程，满足待人工判定宗地、待补充调查宗地等需更新地籍数据的数据处理流程及结果质检机制。 |
| 13 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-主动式地籍监管与更新-宗地现势性评价-宗地现势性分析 | 根据宗地现势性判断规则，监测分析宗地现势、宗地不现势及待变更的数据情况。 |
| 14 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-主动式地籍监管与更新-宗地现势性评价-与登记一致性分析 | 将使用权宗地和登记信息进行一致性判断，判断宗地基本属性与登记基本属性是否一致，包括土地面积、土地权属性质，使用权人等基本字段，自动形成“与登记一致”、“与登记不一致”及“无登记”的评价结论 |
| 15 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-主动式地籍监管与更新-宗地现势性评价-其他专题分析 | 1.为地籍管理部门提供宗地现势性维护入口，梳理完成宗地相关的审批数据后形成现势性结论。 2.根据宗地权属来源判定规则计算宗地权属来源信息 3.将使用权宗地与所有权宗地进行空间叠加分析，评估两者图形重叠情况及覆盖情况，形成如下判断： （1）与所有权一致 a.国有使用权宗地，与集体所有权宗地无重叠。 b.集体使用权宗地均位于集体所有权宗地范围内，且不存在跨集体所有权地块的（集体土地使用权登记宗地、宅基地除外）。 （2）与所有权不一致： a.国有使用权宗地，与集体所有权宗地有重叠的。 b.集体使用权宗地有集体所有权宗地未重叠未覆盖的，或有跨集体所有权地块的（集体土地使用权登记宗地、宅基地除外）。 |
| 16 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-主动式地籍监管与更新-权源补录-权源信息补录流程搭建 | 搭建权源信息补录流程，满足权源信息补录的基础信息编辑、附件上传、质量审核的要求。 |
| 17 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-主动式地籍监管与更新-权源补录-权源补录数据质检 | 通用图形质检、属性检查、错误提示、地图定位、在线编辑。 |
| 18 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-主动式地籍监管与更新-权源补录-权源补录信息查询 | 根据证号、权利人、土地用途等进行查询筛选。 |
| 19 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-地籍专题图-地籍全要素浏览与地籍数据统计分析 | 1.支持宗地、房屋等不动产单元数据，自然资源确权登记数据，地籍调查成果数据等地籍核心要素等分层级可视化展示 2.提供各类宗地属性分层渲染的需求，支持权属性质、宗地面积、所属行政区等维度分层渲染，实时标注权属争议区及历史版本对比等功能。 3.系统提供以图查属、以属查图、点击查询、穿透查询等信息查询功能。 4.系统支持在地图场景中以点选、框选、多边形选、圆形选等方式，进行宗地、房屋、户室相关信息字段的统计分析，并通过图表形式进行直观展示。 |
| 20 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-地籍专题图-宗地全生命周期展示-全周期时间轴展示 | 以时间轴形式串联不动产单元规划、审批、测绘、供应、登记等各阶段数据。 |
| 21 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-地籍专题图-宗地全生命周期展示-全周期空间演变 | 将不同审批阶段的批文数据进行叠加分析与同屏显示，直观反映全生命周期中，所有权宗地空间范围变化情况 |
| 22 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-地籍专题图-宗地全生命周期展示-地籍变更图谱 | 追溯不动产单元的变化过程，查询每个单元变化过程的图形和属性详细信息，并支持区域历史回溯，即选择某区域某一时间点的权利变更状态和拆分合并情况 |
| 23 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-地籍数据共享应用-一码关联协同管理-全生命周期数据关联 | 根据不动产单元码关联展示规划、审批、测绘、供应、登记等各阶段数据。 |
| 24 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-地籍数据共享应用-一码关联协同管理-异常状态监控与预警 | 对于存在宗地全生命周期关联数据异常及不符合业务逻辑等情况时，系统进行异常提醒。 |
| 25 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-地籍数据共享应用-分级数据共享服务-其他委办局数据共享接口 | 提供共享接口，支持通过定期方式或事件触发方式进行数据共享，采用权限管理功能，按需提供其他委办局（如农委）所需内容（如权利人，是否登记，权利来源等信息） |
| 26 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-地籍数据共享应用-分级数据共享服务-公众用户数据 | 为社会公众依法开展不动产自然状况、权利限制状况、地籍图等信息可视化查询、便民利民等提供地籍数据支撑。 |
| 27 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-地籍数据共享应用-分级数据共享服务-接口服务管理 | 建设共享服务接口管理中台，记录调取次数，调取时间，调取方。同时监测接口是否运作良好，对存在问题的接口及时告警 1.调取情况监控 对每个接口的使用情况做权限控制，记录共享接口的调用方，调取时间，调取次数等信息，监控异常调用并进行阻断 2.运作情况监控 对共享服务接口运行进行实时监控，判断接口运行情况：正常运行，存在异常，并将异常接口标红告警 |
| 28 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-宅基地地籍图编制-地籍图生成-地籍图编制数据接入与预处理 | 多源数据接入：系统应支持接入包括确权登记数据、地籍调查成果、地形地貌数据及遥感影像等在内的多种数据源，以全面获取编制地籍图所需信息，为后续的图件编制提供基础数据支撑。 数据格式转换与标准化：具备将不同格式的数据转换为统一格式的功能，并对数据进行标准化处理，包括坐标转换、数据清洗等操作，确保数据的准确性和一致性，使其符合地籍图编制的要求。 |
| 29 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-宅基地地籍图编制-地籍图生成-地籍图编制宅基地地籍图符号库建设 | 宅基地地籍图符号库是为规范农村宅基地地籍图制图表达而设计的专业化符号系统，主要实现以下核心功能： 1.标准化符号管理功能： （1）内置符合国家地籍图编制技术规范的宅基地专用符号体系，包含宗地界线、界址点、房屋轮廓、权属注记等要素的标准化表达（2）提供符号分类树状目录，按"宗地-房屋-权属-注记"四级结构组织管理（3）支持符号参数化配置，可调整颜色（RGB/CMYK）、线型（实线/虚线）、线宽（0.1-1.0mm）、填充模式等视觉变量 2.智能符号化功能： （1）自动匹配要素类型与预设符号规则，实现宅基地地籍要素一键符号化（2）支持比例尺自适应显示，根据出图比例（1:500/1:1000/1:2000）自动切换符号细节层级（3）提供冲突检测机制，自动处理注记压盖、要素重叠等制图冲突问题 |
| 30 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-宅基地地籍图编制-地籍图生成-地籍图编制要素编制 | 地籍图编制要素编制是对已有的地籍数据，根据下发的规范和标准对关键要素进行整理、转换和标注的功能，以保证生成的地籍图符合自然自然部相关要求。 1. 要素整理 梳理、汇总地籍图生成所需的要素内容，主要包括：行政区划、地籍区和地籍子区、集体土地所有权、集体建设用地使用权、宅基地使用权以及道路、水系、植被、房屋等地形要素等。 2. 坐标转换 按自然资源部要求，对收集到的数据进行坐标系的转换，即转换为采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）。 3.规范标注 （1）自动匹配符号库：根据要素类型（如界址线、房屋、注记等）自动调用标准化符号，确保图面符合规范。 （2）冲突检测与自动避让：对文字标注的字体、大小、位置进行规范，避免注记压盖、要素重叠等问题，优化图面可读性。 |
| 31 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-宅基地地籍图编制-地籍图生成-地籍图编制电子地图输出 | 地籍图编制电子地图输出功能旨在用户可根据需要采用标准分幅、自定义范围等方式，批量输出给定比例尺的TIFF、JPG或PDF格式的地籍图，输出分辨率在300dpi以上 |
| 32 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 权属调查-宅基地地籍图编制-地籍图生成-宅基地地籍与地籍图关联浏览 | 将宅基地地籍数据与全市地籍图进行关联，通过图幅号、使用权宗地号、不动产单元号等进行查询 |
| 33 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 现状调查-自然资源监测专项调查-水资源专项调查流程-水域空间数据智能比对 | 结合最新的影像与年度变更底板，提取全域范围内的水面信息，作为水资源调查的起始范围。 1.数据输入 由测绘院依据遥感影像进行疑似水面范围提取，并完成数据标准化后上传至系统中 2.水体范围提取 将上传的调查范围和年度变更数据进行比对，将年度变更数据与疑似范围数据存在差异的部分作为待调查范围立案，供后续监测核实 |
| 34 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 现状调查-自然资源监测专项调查-水资源专项调查流程-水域信息举证调查 | 通过内外业协同调查与审核系统，实现水面图斑的精准核实、边界修正与数据质检，并利用冲突箱机制解决空间重叠问题，最终生成规范化的水资源调查成果。 1.外业信息调查 与外业APP及逆行数据对接，收取外业调查形成的实地属性信息和举证照片，辅助用户开展审核工作。 2.内业审核 系统提供成果展示页面，将遥感影像、调查属性、调查边界与调查照片做同屏展示，由技术人员针对外业调查成果进行核实，确保属性、图形信息的一致性和正确性 3.图形冲突处理 对于外业批次不同造成的调查冲突情况设立冲突箱，对冲突箱内数据进行复测控制，保障数据正确性 |
| 35 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 现状调查-自然资源监测专项调查-水资源专项调查流程-成果数据转换与上报 | 将调查完成的成果数据进行坐标转换，由上海坐标转换形成国家2000坐标，系统将相关数据压缩构建标准DB格式数据，以便于提交报部 |
| 36 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 现状调查-自然资源监测专项调查-水资源专项调查流程-水资源基础数据库建设 | 设计水资源基础数据库架构，构建标准化、可扩展的水资源管理体系，涵盖空间数据与属性数据等 1.数据库架构设计 按照国家标准，构建标准化、可扩展的水资源数据管理体系，进而支撑其他业务应用，数据字段包括 空间范围：水面范围 属性信息：现状地类、水体深度 元数据：数据来源、更新时间、精度说明 2.数据质量控制 通过线上+线下的方式进行数据质量控制，质量控制规则如下： 图形质量问题：图形为面要素，无尖角、局部狭长、细小面、重叠等拓扑问题，无环反向、未闭合等几何问题 属性质量问题：现状地类及地类标注在上海字典表中，现状地类必须为水体相关地类，水深大于零 |
| 37 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 现状调查-自然资源监测专项调查-林草湿荒专项调查流程-林草湿地地类变化信息获取 | 汇总多源数据（季度监测数据、审批管理数据）等、通过系统提取地类变化为林草湿荒的范围，作为待核实范围下发 |
| 38 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 现状调查-自然资源监测专项调查-林草湿荒专项调查流程-管理范围比对划分 | 将提取出的林草湿荒范围与绿容局管理范围进行空间比对分析，形成管辖范围内/管辖范围外两组空间数据，做好案件分件 1.管理范围比对 将变化图斑和绿容局管理范围进行空间叠加分析，并标注疑似调查范围是否处于管辖范围内。如横跨管辖区域的图斑，进行拆斑处理。 2.案件分件 将涉及管辖范围内外不同的案件进行分件，管辖范围内的案件通过共享接口提供至绿容局，管辖范围外的案件下发至区局开展外业调查核实工作。 |
| 39 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 现状调查-自然资源监测专项调查-林草湿荒专项调查流程-管理范围内变化信息接入 | 建设共享接口，读取绿容局调查数据，进行成果数据归集入库，并与区局已调查成果进行叠合分析，找出差异位置，以便于进行协同审定分析 |
| 40 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 现状调查-自然资源监测专项调查-林草湿荒专项调查流程-管理范围外变化信息调查 | 通过外业调查+内业调查两者结合的模式，由区局展开林草湿荒图斑全要素调查工作，形成调查属性、调查图形与举证照片 1.外业调查 对接外业APP，收取现场实地举证信息，包括调查地类信息、变化原因与说明、举证照片信息等，供内业审核使用 2.内业审核 对外业调查成果进行初步审核，确认调查成果正确性，地类与影像一致性，现场照片完整性，并补充相关证明材料 |
| 41 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 现状调查-自然资源监测专项调查-林草湿荒专项调查流程-调查数据协同审定与更新汇交 | 将管理范围内外同空间位置调查结论不同的图斑独立立案，由各方技术人员进行协同审定，形成唯一调查成果，同步开展数据汇总提交工作，通过系统将向本次调查全量数据进行打包下载，压入调查属性、图形与照片信息，形成成果DB数据。 1.差异数据提取 将管理范围内的调查数据与管理范围外的调查数据进行叠加分析，对于同一空间位置存在调查结论差异的，进行独立立案 2.协同审定 由绿容局和规资局双方技术人员进行案件会审，给出同一审核意见，对于举证材料不足的，应发回外业重审 3.数据报部 系统提供大文件下载管理功能，包括按区下载，按镇下载，按调查时间下载等功能，保障数据弹性报部 |
| 42 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 现状调查-自然资源监测专项调查-城市国土空间监测专项调查流程-监测范围划定 | 分析上年度年度变更成果，提取城镇村范围内疑似国土空间地类图斑，转换为待调查案件 |
| 43 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 现状调查-自然资源监测专项调查-城市国土空间监测专项调查流程-监测内容采集 | 对监测范围内图斑进行数据采集工作，将监测地类进一步细化为二级监测要素。包括监测空间位置、监测占地范围、监测面积、监测属性等信息。获取实地举证照片并回传至系统中。 |
| 44 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 现状调查-自然资源监测专项调查-城市国土空间监测专项调查流程-监测成果质量控制 | 开展“两级检查，一级验收”，通过成果初审、成果复审、成果验收三个环节保障监测成果质量 1.成果初审 对调查成果开展初级审核工作，结合遥感影像与调查界线，评估调查属性正确性与完整性，明确举证照片是否符合调查要求，存在问题的予以退回重新举证。 2.成果复审 对初审成果开展复审工作，审核要点与初审保持一致，同时检验初审意见填写准确性与适当性，并对外业调查的质量开展绩效评价，形成评估结果。 3.成果验收 结合成果初审，复审意见，给出调查成果验收结论，由市一级技术人员统一完成，对全部调查成果的完整性，一致性进行最终核验。确保调查成果与实际情况一致，完成质量管理目标。 |
| 45 | 空间底板大系统-权属调查相关子模块 | 现状调查-自然资源监测专项调查-城市国土空间监测专项调查流程-监测成果应用 | 汇总监测成果，自动生成城市国土空间监测专题报告，评估上海市全域城市国土空间建设情况。报告内容包括：上海市城市国土空间总面积，上海市城市国土空间面积相较于上年度变化情况、二级监测要素分布情况 |

    - 硬件购置清单：

本项目不涉及硬件购置。

    - 产品软件购置清单：

本项目不涉及产品软件购置。

    - 安全产品购置清单：

本项目不涉及安全产品购置。

- 低代码建设要求

本项目不涉及低代码建设。

- 其他工作要求

  - 售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：

    - 日常的应用维护服务

供应商在接到相关的日常维护要求后，诊断问题，分别提供各类日常维护服务，并将维修结果及时回复。提供的日常服务包括：

供应商应设立专门的技术支持小组，指派专人常驻现场，为建设单位提供全面专业的技术支持。

对应用系统提供相关技术咨询、系统调整、应用升级、性能调优和定期（每月）检测维护的服务。

提供一年内7*24小时专人电话支持服务。对于应用系统故障情况，查找原因，提出解决方案，并工作至故障消除，完全恢复正常服务为止。

无推诿承诺。即无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到通知后，项目开发小组与公司立刻响应派工程师到场，全力配合厂商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

保修期结束前，进行一次全面检查，任何与要求不符的缺陷将由项目开发小组与公司负责修理，在修理之后，将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等制成报告，报告一式两份；如在保修期结束时仍未完成修理的，则保修期自动顺延到修理工作完成之后。

    - 应用系统功能调整服务

供应商在接到相关业务部门书面形式描述的部分更改要求后，与相关业务部门一起对需求进行确认，并对应用系统修改功能的实现提出书面的方案，由相关业务部门协调对应用修改方案进行确认并反馈给维护单位。

由于业务调整，维护单位需要对应用系统进行相应的功能调整服务。提供的服务包括：

应用方案的提出和论证：结合系统原来设计的结构和总体框架，对变化的需求或增加的需求进行可行性分析，整理并提出可行的方案，并与业务部门或其他用户一起对方案进行论证和确认。

修改应用系统相关的技术文档：根据应用修改的实际情况变更相关的应用技术文档，包括需求文档、分析设计文档、测试文档、使用手册。

应用实现包括对应用程序进行修改或增加功能，对实际运行的数据库结构进行修改，修改数据的复制逻辑，修改、调整相关的字典设置，应用系统功能的测试。

调整后功能推广包括版本的升级、编写功能更新的说明、必要的用户培训、功能试用期间的支持。

    - 系统接口支持配合服务

由其他公司承担开发并需要与本系统衔接的系统，供应商提供接口部分的技术支持和相关部分的实施配合。

  - 应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与采购人沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下：

Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8:30——17:30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8:30——17:30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内小范围故障；

  - 网络与数据安全

(1)供应商应在项目深化设计阶段，应开展安全需求调研和数据分类分级工作，制定网络和数据安全设计方案，制定总体安全技术架构，明确边界防护、访问控制、权限管理、系统安全配置、身份鉴别、入侵防范等系统安全防护措施，制定差异化的数据安全防护手段，确保数据全生命周期安全。

(2)供应商应配合采购人开展相关安全制度和规范的制定，并根据项目实际，制定项目实施过程安全管理方案。

(3)供应商应确保所提供的软件产品和定制开发内容所涉及的供应链满足采购人的管理要求，提供供应链物料清单，落实供应链安全控制措施，包括代码安全检测和质量评估、漏洞扫描、第三方组件评估等工作，并于系统上线前，完成信息化资产的梳理。

(4)供应商应在项目实施过程中，推动安全开发控制工作的实施，按照安全设计方案和采购人安全开发要求，落实安全开发规范，确保代码质量和安全性。供应商应确保系统开发及生产环境安全，落实安全管理策略及安全配置。

(5)供应商应在项目实施过程中，按照数据差异化安全防护策略，根据系统需要采取数据加密、数据访问控制、日志记录、流转监测等防护能力及相关管理流程，切实保障数据安全。

(6)供应商应按照采购人场地及人员安全管理制度，加强人员管理，配合采购人落实人员背调、入离场、终端管理、网络限制、数据权限最小化等管控措施。

(7)供应商应配合采购人开展系统安全事件（含业务故障）级别划分，制定应急预案，并落实应急预案中规定的应急响应要求。

(8)供应商应于系统上线部署前对系统运行环境、应用软件等开展安全自查，并于项目初验及系统试运行阶段，配合采购人开展安测、密测、等保、密评、数据安全风险评估等系列安全测试、评估工作，针对发现的问题及时完成整改，确保系统上线安全。

(9)供应商应在系统免维期内承担系统安全运维管理责任，落实安全管理保障措施，包括但不限于制度修订、风险排查、应急响应、漏洞修复、重保等工作。

  - 培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

  - 验收要求

本项目按下述方式开展验收。

(1)验收分初验和终验。

(2)初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

(3)初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

(4)自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

(5)初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的15个工作日内发起组织专家验收会。

(6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

(7)如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

(8)如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

  - 进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为8个月，分为四个阶段。

第一阶段2026年4月-5月完成规划设计工作；

第二阶段2026年5月-10月完成项目开发测试工作；

第三阶段2026年11月前完成项目试运行（1个月）工作；

第四阶段于2026年11月30日前完成项目验收工作。

  - 项目团队及驻场人员要求

(1)供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师资质证书 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具备信息系统项目管理师资质证书 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目设计及框架建设 | 1人 | 具备类似项目设计及框架建设经验 | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 6人 | 具备类似信息系统开发经验 | 驻场 |
| 质量管理 | 负责项目质量管理及质量控制 | 1人 | 具备类似信息系统质量管理经验 | 不驻场 |

(2)供应商应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于2人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息系统项目管理师资质证书 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具备信息系统项目管理师资质证书 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 | 具备类似项目维护经验 | 驻场 |

  - 等级保护要求

本项目等级保护要求：本项目应满足三级等保的安全规范要求。供应商应配合第三方测评机构完成等保测评工作。

  - 商用密码应用需求

本项目应满足GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》第三级信息系统要求。供应商应免费协助建设单位向上海市大数据中心申请商业密码应用的相关资源。供应商应配合第三方测评机构完成商用密码测评工作。

| 安全层面 | 指标要求 | 系统密码应用需求 | 不适用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 确认进入机房人员身份的真实性，防止假冒人员进入。 | 无 |
|  | 电子门禁记录数据完整性 | 保护电子门禁系统进出记录和视频监控音像记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 视频监控记录数据完整性 |  |  |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确保互联网和政务外网用户访问网络接入区、运维人员访问统一管理区、业务服务区和数据灾备区交互时通信实体身份的真实性，防止与假冒实体进行通信。 | 无 |
|  | 通信数据完整性 | 保护通信过程中业务数据、运维数据、灾备数据的完整性和机密性，防止数据被非授权篡改，防止重要数据泄露。 | 无 |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 |  | 无 |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 保护互联网和政务外网用户访问网络接入区、管理员访问统一管理区、业务服务区和数据灾备区交互的网络边界设备中访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。 | 无 |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 管理员通过远程运维管理终端访问堡垒机时，对其身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  | 远程管理通道安全 | 在远程运维管理时，对运维管理通道进行保护，防止鉴别信息泄漏。 | 无 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统中服务器、数据库、密码产品等设备访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 日志记录完整性 | 保护系统中服务器、数据库、密码产品等设备日志记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 重要可执行程序完整性、 来源真实性 | 保护应用服务器等设备中重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认应用系统用户身份的真实性，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  | 访问控制信息完整性 | 对应用系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 数据传输机密性 | 保护政务外网、互联网客户端与服务端之间传输和存储的用户登录身份鉴别信息、业务数据等重要数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等。保护系统业务日志数据的完整性，防止该数据被非授权篡改。 | 无 |
|  | 数据存储机密性 |  |  |
|  | 数据传输完整性 |  |  |
|  | 数据存储完整性 |  |  |
|  | 不可否认性 | 保护系统中业务数据发送和接收操作的不可否认性，确保发送方和接收方对已经发生的操作行为无法否认。 | 无 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。 | 无 |
|  | 密码产品 | 采用的密码产品，应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |

  - 技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)系统总体设计说明书

(3)应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

- 供应商管理要求

(1)在项目实施期间，供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由供应商自行承担。

(2)供应商在投标书中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

(3)供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

(4)参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。供应商如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

(5)供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

(6)各供应商在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的投标总报价中。

(7)本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

- 附录

(1)《政务网络安全监测平台总体技术要求》

(2)《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》