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采购需求
1、 工作背景
随着书院万祥重点产业区域内企业入驻，区域内用地性质、开发强度、水系、路网等规划条件发生重大变化，原单元规划中的市政系统方案已无法匹配当前发展需求，亟需开展电力（配电网）、燃气、通信（信息基础设施）等上位市政专业规划编制。本次工作将结合近产业发展需求，完善区域管线综合规划，指导后续管线实施。
2、 规划范围
规划范围东至卓秀路-东大公路-Y4路-五尺沟-四灶港-黄沙港，西至祥凯路-东大公路-Y8路，南至临港大道，北至X8路，总面积约7.74平方公里。
3、 工作内容
本项目工作内容分为三部分：
（一）市政综合规划
本次市政综合规划对象主要包括电力（配电网）、燃气、通信（信息基础设施）等专业，主要工作内容：确定指标；进行需求预测；明确上下级关系；确定各类管线等级、布局、管径和管孔需求；确定近期建设内容；进行投资估算。
（二）万祥东扩区路网研究
配合万祥东扩区控详规划调整研究区域内路网，调整原有道路线型，交通影响分析，交通组织方案等。
（三）长电科技地块废路交评
重点论证长电科技地块范围内南北向支路取消对区域交通的影响。
4、 时间节点
合同签订后1个月（启动阶段）：收集梳理相关城市规划、专业系统现状及规划资料，明确各系统工作内容、工作重点；
合同签订后2-3个月（编制阶段）：对规划编制地区及周边区域的基础设施现状和规划发展情况进行评估及研究；编制各系统初步方案；各系统规划初步方案与相关行业主管部门沟通，征询行业意见。根据行业意见，对规划方案进行修改，编制规划评审稿。
合同签订后4-5个月（评审、汇总）：征询各方意见，通过专家评审，提供终稿。
具体时间进度视项目审批部门进度要求而定。
5、 项目团队及人员要求
	人员要求：项目负责人具有项目相关中级及以上技术职称，具有规划设计研究相关技术工作5年工作经验。项目团队不得少于3人。
类似业绩要求：需具备近五年同类市政综合规划项目经验。
6、 分包
以下内容可分包。
	
	分包内容
	最高限价

	1
	燃气专业规划
	20万元

	2
	电力（配电网）专业规划
	30万元

	3
	通信（信息基础设施）专业规划
	15万元
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