生态环境政务服务大系统建设项目

（2026年升级改造）

采购需求

项目概况

项目背景&现状：为贯彻落实党中央、国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的决策部署，健全“高效办成一件事”常态化推进机制，持续深化“一网通办”“智慧好办”，加快“人工智能+政务服务”改革，提高政策服务整体性、清晰性、便利性，更好地服务经济社会高质量发展，对上海市生态环境局一网通办改革提出新的工作要求。上海市生态环境局将继续深化政务服务模式创新，加强政务服务渠道建设，优化惠企政策全流程服务，强化政务服务数智赋能，健全政务服务效能调度机制。推进生态环境领域事项关联集成办、政策服务免申办、容缺事项承诺办、异地事项跨域办等服务，全面提升生态环境政务整体性、清晰性和便利性。

建设期限：自合同签订之日起至2026年11月30日前

建设地点：上海市生态环境局

是否按XC要求建设：是

运维后所属大系统：生态环境政务服务大系统

建设目标

本项目旨在打造“智能协同、数据融合、服务精准”的生态环境一体化政务服务平台，全面提升生态环境综合服务能力。实现：

‌协同办‌：整合环保审批等跨部门业务流程，推行生态环境关联事项集成办；

‌免申办‌：持续扩大生态环境领域免申即享服务场景覆盖范围，新增碳普惠减排项目申报“免申即享”服务；

‌智慧办‌：优化智能申报、智能评审等辅助决策模块，如危险废物跨省转移审批增加合规性自动审查、技术评估自动打分等功能，提升审批效率。

项目规划考核指标如下表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | =100 |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 软件测试达标 | 通过 |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全事件发生次数 | 0 |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 密码测试达标 | 通过 |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全测试达标 | 通过 |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 网络安全等级保护 | 3级 |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合格率 | =100 |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 系统可靠性 | ≥99.99 |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出时效 | 项目建设周期 | 10个月 |
| 通用指标 | 应用系统 | 用户使用情况 | 月活跃用户量 | ≥1000 |
| 通用指标 | 应用系统 | 用户使用情况 | 系统用户量 | ≥4000 |
| 业务指标 | 效益指标 | 经济效益 | 推进上海市生态环境局关联事项集成办，综合审批，打拥审批，一次审批，协助上海市其他委办及区局一件事建设，节省企业多次编制环评报告成本和时间成本，年办件量 | ≥50 |
| 业务指标 | 效益指标 | 社会效益 | 生态环境免申办，年办件量 | ≥1000 |
|  |  |  | 便捷危险废物跨省转移申请和运输单位变更，年办件量 | ≥700 |
|  |  |  | 加强放射性同位素监管，便于企业年度报告提交，线上办理免于跑动，办件量 | ≥4000 |
|  |  |  | 建设非道路移动机械环境申报登记移动端，便于企业随时办掌上办，年办性量 | ≥2000 |
| 业务指标 | 效益指标 | 生态效益 | 长三角跨域协同办，加强一般固体废物跨省监管，年办件量 | ≥800 |
| 业务指标 | 产出指标 | 产出数量 | 完成集成办、免申办、跨域办工作推进 | =3 |

项目建设内容

图 1 系统功能框架图

图 2 固废链框架图

生态环境政务服务大系统为上海市生态环境局三大综合业务系统之一，该系统依托上海市电子政务云建设，选择国产化软件进行构建。该大系统包含上海市生态环境局“一网通办”服务系统、电子政务平台和应用支撑三个子系统。此次系统升级改造主要聚焦于‌上海市生态环境局的“一网通办”服务系统‌，其设计与实施涵盖两大核心部分：‌企业申请服务端‌与‌业务受理审批端‌。

‌企业申请服务端‌：该部分主要涉及事项功能的开发，并与上海市“一网通办”平台进行深入对接。系统界面设计、流程设计需与市一网通办平台界面特点及用户行为习惯保持一致，能够充分理解“集成办”、“免申办”、“智慧好办”要求，数据复用实现智能预检、智能填表，切实方便企业和公众办事。

‌业务受理审批端‌：此部分与电子政务平台紧密相连，确保管理部门能够在电子政务平台上顺利地进行事项的受理和审批工作。在系统设计与实施过程中，需严格遵循“六个统一”的系统对接要求，即‌统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权管理、统一资源管理、统一安全防护‌，以确保系统的稳定性和安全性。

项目建设内容如下：

- 一网通办政务服务子系统升级改造：

- 生态环境关联事项集成办；

- 生态环境免申办；

- 长三角跨域协同办；

- 新建及520事项政务服务数智赋能升级；

- 新建生态环境办件质量质检管理模块；

- 新增绿色项目公示模块。

- 长三角固废跨省转移区块链应用场景

- 一般固体废物跨省转移利用备案申请表存证智能合约与撤销业务处理智能合约；

- 一般固体废物跨省贮存、处置业务处理智能合约与申请表存证智能合约；

- SDK接入应用对接服务；

- 链上数据大屏展示；

1、软件开发清单：

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一网通办政务服务子系统升级改造 | 生态环境关联事项集成办-环评、排污、入河、危废许可证综合审批-综合审批智能导引 | 提供智能导引服务，可对环评、排污、入河、危废许可证其中2个或3个或4个许可证综合办理，如选择环评-危废许可证综合办理，或入海-入河-环评综合办理。 |
|  |  | 生态环境关联事项集成办-环评、排污、入河、危废许可证综合审批-综合审批智能填表 | 对一网通办事项（一般建设项目环境影响评价审批、核与辐射类建设项目环境影响评价审批、海洋工程建设项目环境影响评价审批、排污许可、江河/湖泊新建/改建或者扩大排污口审批、危险废物综合经营许可）填报表单信息进行模块化设计并可自由组合，多表合一，用户根据其办理需求进行多证申请，提供智能预填服务。 |
|  |  | 生态环境关联事项集成办-环评、排污、入河、危废许可证综合审批-并联审批 | 改造内部审批端，可对一般建设项目环境影响评价审批、核与辐射类建设项目环境影响评价审批、海洋工程建设项目环境影响评价审批、排污许可、江河/湖泊新建/改建或者扩大排污口审批、危险废物综合经营许可办件进行自动拆分，多头审批。 |
|  |  | 生态环境关联事项集成办-环评、排污、入河、危废许可证综合审批-电子证照改造 | 电子证照，实现环评-排污-入河-危废综合审批电子证照自动制证，归集至市一网通办。 |
|  |  | 生态环境关联事项集成办-环评、排污、入河、危废许可证综合审批-技术评估 | 1.技术评估专家抽取：技术评估环节定制专家抽取规则，设置回避规则、指定规则、按行业领域的比例进行抽取。 2.技术评估绿色通道：技术评估前置，开设绿色通道，完成技术评估工作。 3.技术评估评价：对技术评估进行打分评价，计算总分。 4.技术评估绩效跟踪：综合对技术评估完成情况进行综合绩效评估，记录参与会议次数并排序。 |
|  |  | 生态环境关联事项集成办-环评排污许可一次审批-主动研判 | 打通部排污许可证审批数据，实现环评一次审批主动识别、研判。 |
|  |  | 生态环境关联事项集成办-环评排污许可一次审批-自动生成办件及电子材料 | 1.自动生成一次审批办件信息。 2.自动生成审批电子材料。 |
|  |  | 生态环境关联事项集成办-环评排污许可一次审批-一次审批统计 | 对一次审批办件标签化管理，统计一次审批数量。 |
|  |  | 生态环境关联事项集成办-环评打捆审批-打捆审批填报-公示改造 | 1.改造报批前公示企业填报及公示相关功能，实现打捆审批标签化，多个建设主体一次填报。 2.打捆审批类项目许可申请填报改造，改造环评审批企业填报端相关功能，预填打捆审批专业信息。 |
|  |  | 生态环境关联事项集成办-环评打捆审批-打捆审批类项目审批端改造 | 改造环评审批端相关功能，改造电子证照生成机制，读取多个建设主体。 |
|  |  | 生态环境关联事项集成办-环评打捆审批-打捆审批类项目中后期验收填报-公示改造 | 改造建设项目中后期相关功能，实现按多个建设主体，可多次进行验收填报。 |
|  |  | 生态环境关联事项集成办-固定资产投资项目审批一件事改造-一件事前置流程预填 | 通过一件事编码完成数据对接，对环评报批前公示填报提供数据预填服务。 |
|  |  | 生态环境关联事项集成办-固定资产投资项目审批一件事改造-环境影响评价审批对接 | 通过一件事编码和固定资产编码数据衔接打通 |
|  |  | 生态环境关联事项集成办-固定资产投资项目审批一件事改造-一件事办件流程管理 | 按照一件事标准开发联调，完成一件事办件流程对接和消息推送。 |
|  |  | 生态环境免申办-新增“碳普惠减排项目申报-新办”免申即享-智能导引 | 梳理前置提醒，提供办理须知、办件情形导引服务 |
|  |  | 生态环境免申办-新增“碳普惠减排项目申报-新办”免申即享-扫码上传、材料预审 | 开发扫码上传功能，支持用户通过手机扫码方式便捷上传申报材料。 |
|  |  | 生态环境免申办-新增“碳普惠减排项目申报-新办”免申即享-智能填表 | 通过对接“一网通办”平台的数据资源，实现对“碳普惠减排项目申报-新办”事项相关数据的自动调取和共享 |
|  |  | 长三角跨域协同办-新增“一般固体废物跨省级行政区域贮存、处置审批”行政许可事项申请和审批-办理须知、智能填表、材料预检 | 1.办理须知提醒：梳理业务办理审查细则和办件适用情形，为企业提供政策解读办理须知服务，明确该事项的办理条件及相关注意事项。倒计时提醒，倒计时结束方可进行继续办理。 2.智能填表：对企业基础信息进行预填，在线填报一般固体废物贮存、处置等相关专业信息。 3.材料预检：对企业提交的一般固体废物跨省转移处置或贮存申报表；固体废物转移单位与运输单位、处置或贮存单位签订的合同（合同中应当约定污染防治要求（盖章电子扫描件）等附件完备性进行校验。 |
|  |  | 长三角跨域协同办-新增“一般固体废物跨省级行政区域贮存、处置审批”行政许可事项申请和审批-在线签章、补正等便民服务 | 提供在线签章服务。提供在线补正功能，企业可在企业主页-企业办件查阅补正意见继续办件，及时补正。对接一网通办办件库和企业主页，实时推送审批节点信息，方便企业知晓审批进度。提供电子证照，可在企业主页-企业证照查阅批复证照。 |
|  |  | 长三角跨域协同办-新增“一般固体废物跨省级行政区域贮存、处置审批”行政许可事项申请和审批-转移审批智能合约数据上链改造 | 适配固废链，实现转移审批业务数据、审批数据、电子材料等数据上链。 |
|  |  | 长三角跨域协同办-新增“一般固体废物跨省级行政区域贮存、处置审批”行政许可事项申请和审批-转移审批智能合约数据查询改造 | 适配固废链，实现转移审批表数据上链、备案表数据查询 |
|  |  | 长三角跨域协同办-新增“一般固体废物跨省级行政区域贮存、处置审批”行政许可事项申请和审批-转移审批字段调整 | 适配固废链，对转移审批业务信息按危废链要求进行调整 |
|  |  | 长三角跨域协同办-新增“一般固体废物跨省级行政区域贮存、处置审批”行政许可事项申请和审批-办件审批 | 生态环境业务人员可在电子政务平台对企业申请办件进行审批，在线拟函，签章、批复。 |
|  |  | 长三角跨域协同办-一般固体废物跨省转移备案智慧好办升级改造-转移备案办理须知提醒、智能预填服务 | 1.办理须知主要是为告知申请人需满足办理条件和具备资质。 2.智能预填：通过企业社会信用统一代码识别企业ID，为其预填企业基础信息，如企业名称、地址、法人姓名等。 |
|  |  | 长三角跨域协同办-一般固体废物跨省转移备案智慧好办升级改造-废物产废源头/转移过程/利用末端管控 | 1.源头监管：包含产废基本信息管理、废物说明参考管理：转移废物信息管理：产生过程及工艺说明：产废信息地址管理：产废备案期限自然年度限制等。 2.废物转移过程监管：加强废物转移过程监管，运输方式管理可选择汽车、轮船、其他三种运输方式，并对运输路线管控，明确固体废物流转路径。如选择轮船运输方式，明确离岸码头信息。 3.废物利用末端管控:利用单位信息管理：明确废物利用单位名称、社会统一信用代码、联系人及联系方式信息。 利用设施备案记录：明确处置废物设备所在地详细信息，如设施所在市、县、街道、星系门牌号信息。 4.处理利用方式说明：明确废物处置利用方式和工艺说明，确定废物末端处置方式是否满足要求。 |
|  |  | 长三角跨域协同办-一般固体废物跨省转移备案智慧好办升级改造-办件列表再来一单服务 | 对暂存件、已提交件生成办件记录。可继续对暂存件继续办理。对非首次办理用户，可在办件列表点击再来一单服务，直接预填最新一次已办件。 |
|  |  | 长三角跨域协同办-一般固体废物跨省转移备案智慧好办升级改造-备案撤销申请与审批 | 在审批端区生态环境局可新增备案批复证照撤销，市局审批同意后可对原备案撤销。 |
|  |  | 长三角跨域协同办-一般固体废物跨省转移备案智慧好办升级改造-撤销备案证照失效 | 对同意申请撤销的证照自动撤销，对二维码信息进行更新，扫一扫可显示该电子批复证照已失效，方便检查人员及时获取证照信息。 |
|  |  | 长三角跨域协同办-一般固体废物跨省转移备案智慧好办升级改造-转移备案智能合约数据上链改造 | 适配固废链，实现转移备案业务、审批数据、电子材料等数据上链。 |
|  |  | 长三角跨域协同办-一般固体废物跨省转移备案智慧好办升级改造-转移备案智能合约数据查询改造 | 适配固废链，实现转移备案表数据上链、备案表数据查询 |
|  |  | 长三角跨域协同办-一般固体废物跨省转移备案智慧好办升级改造-转移备案字段调整 | 适配固废链，对转移备案业务信息按危废链要求进行调整 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-危险废物跨省级行政区域转移许可事项（新办）智能改造-智能填表、材料预检、智能预检升级 | 建立运输单位库，提供运输单位选择功能，预填相关信息，并对资质有问题的运输单位进行备案提醒。 对企业提交材料升级，一个类型文件支持对应上传多个附件，匹配处理。自动为企生成危险废物运输承诺书，支持在线签章。同时提供下载功能，对无电子章企业可上传线下盖章文件。 对企业提交信息增加多条件交叉校验，包括申请许可期限的校验、接收单位许可日期、许可日期校验、转移日期与接收单位有效期比对校验等。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-危险废物跨省级行政区域转移许可事项（新办）智能改造-合规性智能审查 | 对接收单位、运输单位资质审查，如核对接收单位经营许可证经营范围，证书是否在有效期，废物处置方式是否合规性、跨省转移是否合理性和是否按照就近原则进行转移等行为进行判断。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-危险废物跨省级行政区域转移许可事项（新办）智能改造-技术评估智能升级 | 运输风险评估智能评估：对运输距离、运输车辆轨迹、危险特性及废物形态进行判断，自动赋分。 利用处置风险智能评估：对转移稳定性、利用处置方式、废物价值进行智能评估，给予赋分。 规范高效智能评估：对接收单位许可证有效期、能力匹配性、转移量规模、跨省转移许可数进行判断，自动赋分。 自动加分项计算：对长三角协同处置能力、白名单单位和清洁运输单位给予一定程度加分。长三角处置能力校验无此类办件跨省申请加5分，接收单位为国家或各省“白名单”利用处置单位的加3分，运输使用国六及以上柴油货车或新能源车的加2分。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-危险废物跨省级行政区域转移许可事项（新办）智能改造-人工修正得分 | 支持人工修正得分。对于自动打分结果需要修正情况支持技术评估人员人工修改得分。可对修正结果重新计算得分。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-危险废物跨省级行政区域转移许可事项（新办）智能改造-统计分析和查询导出功能 | 多维度综合统计和查询导出功能，包括不限于对技术审查的件数及涉及企业数量指标进行统计和展示；对受理-制证完成的时间进行统计，支持查询，等。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-危险废物跨省级行政区域转移许可事项（新办）智能改造-批量发征询函、制证 | 支持对外省批量发征询函、制证，提升审批效率。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-危险废物跨省级行政区域转移许可事项（新办）智能改造-白名单动态管理 | 支持动态更新各省市废物跨省转移利用白名单企业。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-危险废物跨省级行政区域转移许可事项（新办）智能改造-数据共享和协同 | 对完成审批已归档的办件按照审批编码、许可文号、转出单位（企业ID、单位名称）、接收单位、转移信息等共享至其他业务系统，便于危险废物的全链路跟踪与监管协同。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新增危险废物跨省级行政区域转移审批-运输单位变更情形申请和审批-办理须知、自动预填服务 | 1.办理须知：告知该事项办理适用条件和注意事项，是否完成管理计划变更等前置环节。 2：自动预填：打通危废监管数据，可选择已申请办理的危跨省转移许可事项，自动预填相关信息，选择需要变更的运输单位，自动预填并校验是否符合该事项受理要求。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新增危险废物跨省级行政区域转移审批-运输单位变更情形申请和审批-运输单位选择 | 提供运输单位信息库供企业选择，规范运输单位信息，信息不全单位无法勾选，提示企业去办理运输单位信息备案。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新增危险废物跨省级行政区域转移审批-运输单位变更情形申请和审批-变更审批 | 对企业申请运输单位变更信息进行确认和审批。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新增危险废物跨省级行政区域转移审批-运输单位变更情形申请和审批-数据共享和协同 | 变更信息共享通过数据中台回流至固废管理系统，便于危险废物跨省运输的全链路跟踪。同步更新一网通办运输单位库，实现信息联动，便利申请。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新增危险废物跨省级行政区域转移转入审批-商请受理生成待办件 | 与生态环境部系统对接，当有商请信息接入，自动生成危险转入申请待办。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新增危险废物跨省级行政区域转移转入审批-转入技术审查及豁免管理 | 1.转入技术审查：根据外省市企业申请转入危险废物信息及上海市危险废物接收单位资质等进行综合评定，提供技术审查意见。 2.豁免管理：根据一般豁免和点对点豁免结果，判定外省市申请转入上海市危险废物是否符合豁免要求。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新增危险废物跨省级行政区域转移转入审批-自动拟函、在线复函和抄送外省市单位 | 提供拟函模版，自动预填相关信息，提升拟函工作效率。 在线生成对外省的复函，并抄送至相关单位。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新增危险废物跨省级行政区域转移转入审批-外省审批意见回流、一键归档 | 外省市审批意见同步至已办件，点击办件详情可查看许可详细信息。 外省市已批复的许可，支持一键归档，办结 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建“放射性同位素与射线装置的安全防护年度评估报告填报”公共服务事项-填报须知及业务管理 | 倒计时提醒，企业须知在年度评估报告以及全国核技术利用辐射安全申报系统务必做到数据准确，不允许乱报瞒报，明确瞒报漏报或提供虚假信息的法律责任。 对企业基本信息及辐射安全许可信息进行填报，可对企业单位名称、社会统一代码、填报年度等信息进行预填。企业可根据自身经营状况定义年度报告填报的业务模块，与放射源、非密封放射性物质、射线装置业务模块化组合申报。 支持单选或者多选。选择不同业务模块对应不同填报表单。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建“放射性同位素与射线装置的安全防护年度评估报告填报”公共服务事项-放射源/非密封放射性物质/射线装置模块化管理 | 放射源基础信息填报、放射源管理信息填报、放射源销售台账一键导入。 非密封放射性物质类型填报、从事业务类型填报、非密封放射性物质生产、销售台账管理、放射性药品及其原料生产和销售情况年度报表管理。 射线装置信息填报、射线装置管理信息填报、射线装置生产、销售台账管理、加速器活化固体废物管理台账管理 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建“放射性同位素与射线装置的安全防护年度评估报告填报”公共服务事项-辐射人员剂量等其他监管信息管理 | 对辐射工作人员、监测仪器、个人剂量情况进行填报；对全国核技术利用辐射安全申报系统的使用情况自查情况进行上报；对辐射事故应急工作情况进行填报，如是否按要求修订应急预案、是否配备必要应急物资、是否开展应急演练；对企业是否开展辐射安全与防护年度监测报告，明确资质监测单位名称、监测报告编号、监测结果、监测日期及详细报告信息进行上报。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建“放射性同位素与射线装置的安全防护年度评估报告填报”公共服务事项-企业便捷操作服务 | 提供暂存、办件列表、暂存件继续编辑等功能，方便企业填报。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建“放射性同位素与射线装置的安全防护年度评估报告填报”公共服务事项-年度报告批量确认、年度报告自动生成 | 1.支持一键导入检查表，自动读取检查编号，批量确认年度报告。支持单独对某一报告确认，支持手动录入检查编号确认。 2.对企业提交的年度评估报告信息生成pdf文件，可一键下载报告。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建“放射性同位素与射线装置的安全防护年度评估报告填报”公共服务事项-查询导出 | 可根据单位名称关键字、年度、许可证号、所属区信息进行查询。 支持对查询结果批量导出excel。支持对查询结果附件批量导出报告。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建“移动探伤当日作业报告”随申办移动端-智能预填、放射源具体作业时间报告及台账查看 | 1.对放射性同位素市内转移备案事项内放射源进行选择，录入具体作业时间和作业人员信息。 2.当日作业台账查看：可查看每次高风险作业信息台账信息。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建“移动探伤当日作业报告”随申办移动端-再来一单 | 数据复用，生成办件列表，支持再来一单服务快捷申报，点击再来一单可对某一作业报告重新生成。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建“放射性废物报告”公共服务事项-诚信办理承诺须知、智能导引 | 倒计时提醒，企业须知放射性废物报告以及全国核技术利用辐射安全申报系统务必做到数据准确，不允许乱报瞒报，明确瞒报漏报或提供虚假信息的法律责任。对放射性废物监管要求进行勾选，如半衰期小于24小时废物解控报告、半衰期大于24小时废物解控前报告、豁免废物报告、收贮前报告，不同类型对应不同的后续填报要求。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建“放射性废物报告”公共服务事项-智能判断 | 半衰期小于24小时废物解控报告：根据核素自动判别半衰期和对应解控要求，如果不满足管理要求可在核与辐射监管系统触发联动任务。作为有效数据，纳入业务统计模块，进行汇总展示。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建“放射性废物报告”公共服务事项-半衰期校验及解控前报告 | 1.半衰期小于24小时废物解控前报告：根据核素自动判别半衰期和对应解控要求，触发三监联动现场检查任务，符合解控要求，则同意企业解控。如不满足要求，则不允许解控，生成三监联动持续跟踪件。确认解控后纳入统计数据。 2.半衰期大于24小时废物解控前报告：根据核素自动判别半衰期和对应解控要求，触发三监联动现场检查任务，符合解控要求，则同意企业解控。如不满足要求，则不允许解控，生成三监联动持续跟踪件。确认解控后纳入统计数据。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建“放射性废物报告”公共服务事项-豁免-收贮-废物管理报告 | 1.豁免废物报告：通过企业组织信用代码关联企业已批复环评文件，通过批文号关联相关信息，输入废物豁免信息。作为有效数据，纳入业务统计模块，进行汇总展示。 2.收贮前报告：企业可提交收贮申请，审批端对该申请进行确认并触发检查任务。确认收贮后生成纳入统计数据。 3.放射性废物管理报告：将定期填报的放射性废物管理台账同步共享至年度报告填报，减少企业填报量。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建“放射性废物报告”公共服务事项-解控豁免前情形检查触发 | 企业可在线申请解控豁免前检查，辐射监管系统触发三监联动任务。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建“放射性废物报告”公共服务事项-便民服务 | 提供暂存、办件列表等功能可中途暂停申报，待相关信息完备后继续编辑，申报。审批信息实时推送企业主页，告知办件进度。 对企业提交放射性废物报告提供在线查阅和下载功能。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建“放射性废物报告”公共服务事项-企业放射性废物报告查询导出 | 支持按照企业名称、区进行查询，支持对查询结果导出。支持对查询结果批量导出报告附件。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-非道路移动机械环境申报登记事项升级/新建登记随申办端-随申办非道信息管理 | 在随申办界面通过AI预审申报材料、OCR智能识别预填表格等实现非道路移动机械的种类、型号、使用场所、发动机信息等情况申报登记，领取环保信息牌照并将机械贴牌照片上传，最终完成非道路移动机械上牌流程。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-非道路移动机械环境申报登记事项升级/新建登记随申办端-机械贴牌照片上传 | 在随申办提供机械贴牌照片上传功能。用户在领到环保号牌后，需将环保号牌挂到机械上并拍照，进入机械照片上传界面，选取照片上传，最终完成非道路移动机械上牌流程。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-非道路移动机械环境申报登记事项升级/新建登记随申办端-随申码集成 | 集成随申码实现扫码查看机械基本信息，机械基本信息包括，机械环保号码、申报登记时间、机械类型、发动机信息、机械照片等。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-非道路移动机械环境申报登记事项升级/新建登记随申办端-报废拆解过程管理 | 拆解人员，对机械机身和发动机完整性初步查验后，将机械拖运至拆解单位。拆解单位在拆解单位内固定位置拍摄进场照片、记录拆解前后机械全身照、发动机和铭牌等照片，并填写拆解过程说明等信息，上传到系统提交。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-非道路移动机械环境申报登记事项升级/新建登记随申办端-机械监销 | 实现查验记录填写和上传。提交信息后，系统自动生成非道路移动机械注销查验记录表。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-非道路移动机械环境申报登记事项升级/新建登记随申办端-回收及注销证明出具 | 1.回收证明出具：自动关联拆解单位信息、报废机械信息，生成已填写的电子版回收证明，实现报废机械回收证明预填写，出具回收证明。 2.注销证明出具：系统打印《上海市非道路移动机械注销证明》并盖章提交后，系统机械状态变为已注销。 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建餐饮服务项目选址生态环境风险提示服务-餐饮禁设场所信息管理 | 禁设场所创建、禁设场所查询控制 |
|  |  | 新建及520事项政务服务数智赋能升级-新建餐饮服务项目选址生态环境风险提示服务-餐饮禁设场所查询服务 | 企业通过地址输入，查询到餐饮禁设结果反馈 |
|  |  | 新建生态环境办件质量质检管理模块-新建生态环境办件质量质检管理模块-生态环境办件库标准建设 | 参照大数据中心运营管理及办件质量考核体系搭建生态环境办件质量指标体系，实现办件质量的在线初核。 |
|  |  | 新建生态环境办件质量质检管理模块-新建生态环境办件质量质检管理模块-质检结果查阅 | 对生态环境办件进行质检，质检结果支持查阅每个办件的办件质量详细指标 |
|  |  | 新建生态环境办件质量质检管理模块-新建生态环境办件质量质检管理模块-办件量分析 | 对市级一网通办事项每月生成办件质量月报分析，查找可提升点。 |
|  |  | 新建生态环境办件质量质检管理模块-新建生态环境办件质量质检管理模块-与市一网通办对接 | 与市一网通办办件量等指标进行对接，动态更新生态环境质量标准体系。 |
|  |  | 新增绿色项目公示模块 | 与市绿色金融平台对接，实现绿色项目自动公示，包括项目基础信息、项目主体等信息展示与查阅。 |
|  | 长三角固废跨省转移区块链应用场景 | 长三角固废跨省转移区块链应用场景-固体废物管理链-一般固体废物跨省转移利用备案申请表存证智能合约-备案申请信息存证新增 | 开发备案申请信息智能合约将一般固体废物跨省转移利用备案申请表进行上链 |
|  |  | 固体废物管理链-一般固体废物跨省转移利用备案申请表存证智能合约-备案申请信息通知 | 提交上链后将备案申请信息推送给相关方 |
|  |  | 固体废物管理链-一般固体废物跨省转移利用备案申请表存证智能合约-备案申请信息查询及哈希校验 | 1.备案申请信息查询：以主键为查询条件对备案申请信息进行查询，智能合约收到查询条件后对信息进行匹配，并返回信息 2.备案申请信息哈希核验：定期对上链的数据，进行哈希验证数据是否被篡改 |
|  |  | 固体废物管理链-一般固体废物跨省转移利用备案申请撤销业务处理智能合约-备案申请信息撤销新增 | 开发备案申请信息智能合约将一般固体废物跨省转移利用备案申请表进行上链 |
|  |  | 固体废物管理链-一般固体废物跨省转移利用备案申请撤销业务处理智能合约-备案撤销申请信息通知 | 提交上链后将备案撤销申请信息推送给相关方 |
|  |  | 固体废物管理链-一般固体废物跨省转移利用备案申请撤销业务处理智能合约-备案申请信息撤销信息查询 | 以主键和备案号为查询条件对备案申请信息进行查询，智能合约收到查询条件后对信息进行匹配，并返回信息 |
|  |  | 固体废物管理链-一般固体废物跨省贮存、处置业务处理智能合约-处置或贮存申请信息存证新增 | 开发处置或贮存申请信息智能合约将一般固体废物跨省处置或贮存申请表进行上链 |
|  |  | 固体废物管理链-一般固体废物跨省贮存、处置业务处理智能合约-处置或贮存申请业务处理 | 根据业务流程和审核状态变更，将处置或贮存申请信息推送给相关方进行业务处理 |
|  |  | 固体废物管理链-一般固体废物跨省贮存、处置业务处理智能合约-处置或贮存申请信息更新、查询 | 1.处置或贮存申请信息更新：将已上链的数据进行动态更新，形成时间戳数据链条 2.处置或贮存申请信息查询：以主键为查询条件对备案申请信息进行查询，智能合约收到查询条件后对信息进行匹配，并返回信息 |
|  |  | 一般固体废物跨省贮存、处置业务处理智能合约-处置或贮存申请信息哈希核验 | 定期对上链的数据，进行哈希验证数据是否被篡改 |
|  |  | 一般固体废物跨省贮存、处置申请表存证智能合约-处置或贮存申请信息存证新增 | 开发处置或贮存申请信息智能合约将一般固体废物跨省转移利用备案申请表进行上链 |
|  |  | 一般固体废物跨省贮存、处置申请表存证智能合约-处置或贮存申请信息更新 | 将已上链的数据进行动态更新，形成时间戳数据链条 |
|  |  | 一般固体废物跨省贮存、处置申请表存证智能合约-处置或贮存申请信息信息查询 | 以主键为查询条件对备案申请信息进行查询，智能合约收到查询条件后对信息进行匹配，并返回信息 |
|  |  | 固体废物管理链-SDK接入应用对接服务-业务系统接入应用 | 1.上海市生环局：运用区块链技术开发上海市生环局业务系统区块链应用通过SDK完成推送数据上链 2.安徽省生环局：运用区块链技术开发上海市生环局业务系统区块链应用通过SDK完成推送数据上链 3.浙江省生环局：运用区块链技术开发上海市生环局业务系统通过SDK完成推送数据上链 4.江苏省生环局：运用区块链技术开发上海市生环局业务系统区块链应用通过SDK完成推送数据上链 |
|  |  | 固体废物管理链-SDK接入应用对接服务-权限管控、链上数据订阅及订阅推送 | 1.权限管控：开发SDK身份权限管控服务，支持上链数据通过权限配置授权给对应接入应用，实现应用key、secret的发放，实现身份权限校验控制 2.链上数据订阅：链节点订阅服务，支持接入应用通过SDK订阅上链的所有数据 3.订阅推送：通过链节点订阅回调实时推送数据相关方应用系统 |
|  |  | 固体废物管理链-链上数据大屏展示-区块链数据获取服务、政务数据大屏展示 | 1.区块链数据获取服务：开发最新区块高度、累计交易数、节点数量、智能合约数、合约执行次数等数据接口与业务展示大屏对接 2.政务数据大屏展示：开发区块链数据展示模块，对接上海市政务区块链大屏 |

电子政务云资源需求

以实际批复情况为准。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：自项目验收之日起一年内按照售后服务承诺提供生态环境政务服务大系统建设项目（2026年升级改造）采购范围的软件开发模块的技术支持和售后服务，确保信息系统安全、稳定、可靠的运行。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）终验。

（2）终验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购方递交终验通知书。采购方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的终验。采购方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）终验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为终验通过。如有缺陷，采购方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行终验。

（4）自终验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）终验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的5个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过，采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为：自合同签订之日起至2026年11月30日前完成，分为4个阶段。

项目规划设计阶段：约2个月

项目开发测试阶段：约5个月

项目试运行和迭代开发阶段：约2个月

项目验收阶段：约1个月

项目团队及驻场人员要求

- 供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发人员等），响应单位的相关服务人员须具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历，具备计算机技术与软件专业技术高级资格证书（如信息系统项目管理师证书）。类似项目5年以上经历。 | 项目建设全阶段驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历，具有计算机技术与软件专业技术中级及以上资格证书，类似项目5年以上经历。 | 需求评估与产品设计阶段驻场驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历，具有计算机技术与软件专业技术中级及以上资格证书，类似项目5年以上经历。 | 开发阶段驻场驻场 |
| 研发人员 | 负责项目具体开发与实施 | 7人 | 本科及以上学历，类似项目5年以上经历。 | 项目建设全阶段至少2人驻场 |

- 供应商应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于2人）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历，具有计算机技术与软件专业技术中级及以上资格证书，类似项目5年以上经历。 |  |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历，类似项目5年以上经历。 |  |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 | 本科及以上学历，类似项目5年以上经历。 | 驻场 |

等级保护要求

本系统将架构在市电子政务云上，依托市电子政务云的安全系统，保证互联网应用三级安全等级，政务外网应用三级安全等级。

商业密码应用需求

商业密码应用需求：参照商业密码应用第三级建设。

基于云平台提供的安全认证网关、签名验签、数据库加密等密码服务以及系统的应用功能，需开发适配若干密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能。

| 指标要求 | 密码技术应用点 | 采取措施 | 标准符合性 （符合/部分符合/不符合/不适用） | 说明 （针对不适用项说明原因及替代性措施） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 系统部署于云平台，其物理和环境安全由云平台提供保障。 | 符合 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  | 电子门禁记录数据存储完整性 |  | 符合 |  |
|  | 视频监控记录数据存储完整性 |  | 符合 |  |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 采用安全认证网关，结合SM2算法的数字证书访问认证实现身份鉴别 | 符合 |  |
|  | 通信数据完整性 | 采用安全认证网关，建立GMSSL安全信道结合数字签名技术保证数据完整性 | 符合 |  |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | 采用安全认证网关，建立GMSSL安全信道实现机密性 | 符合 |  |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 系统部署于云平台，其网络 边界访问控制信息的完整性 由安全认证网关提供保障。 | 符合 |  |
|  | 安全接入认证 | 本系统无外部设备的 接入认证需求 | 不适用 | 无外部接入设备 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 利用SSL VPN和堡垒机实现管理端的身份鉴别，服务器虚拟机、数据库未采用密码技术实现身份鉴别。 | 部分符合 | 服务器虚拟机指定堡垒机远程登录运维，通过运维用户SM2算法数字证书及SSLVPN进行双向认证以降低风险 |
|  | 远程管理通道安全 | 通过SSL VPN建立安全信道登录堡垒机实现远程运维，服务器虚拟机、数据库未采用合规的密码技术实现远程管理通道安全。 | 部分符合 |  |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 采用签名验签技术保证服务器、数据库访问控制信息的完整性 | 符合 |  |
|  | 重要信息资源安全标记的完整性 | 本系统不涉及重要信息资源安 全标记。 | 不适用 | 无重要信息资源安全标记 |
|  | 日志记录完整性 | 采用签名验签技术保证服务器、数据库日志记录的完整性 | 符合 |  |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 服务器虚拟机调用签名验签服务实现重要可执行程序完整 性、来源真实性保护。 | 符合 |  |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 互联网企业用户通过调随申办身份认证服务实现身份鉴别； 互联网管理用户通过搭载SM2算法数字证书的USBKEY、国密浏览器与安全认证网关进行基于国密SSL协议的双向认证，实现PC端用户的身份鉴别。 政务外网用户通过搭载SM2算法数字证书的USBKEY与安全认证网关进行基于国密SSL协议的双向认证，实现PC端用户的身份鉴别 | 部分符合 |  |
|  | 访问控制信息完整性 | 基于签名验签服务，采用SM2算法数字签名对权限控制列表进行完整性保护 | 符合 |  |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 本系统不涉及重要信息资源安 全标记。 | 不适用 | 无重要信息资源安全标记 |
|  | 重要数据传输机密性 | 基于安全认证网关，建立GMSSL安全信道保护重要数据传输机密性。 | 部分符合 | 通过网络和通信层面的密码技术来弥补和降低风险。 |
|  | 重要数据存储机密性 | 采用可信密码服务实现结构化数据加密存储 | 符合 |  |
|  | 重要数据传输完整性 | 基于安全认证网关，建立GMSSL安全信道保证重要数据传输完整性。 | 部分符合 | 通过网络和通信层面的密码技术来弥补和降低风险。 |
|  | 重要数据存储完整性 | 基于签名验签服务，采用SM2算法数字签名对重要数据进行完整性保护 | 符合 |  |
|  | 不可否认性 | 不适用 | 不适用 |  |

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商企业实力

供应商具有质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、环境管理体系认证、DCMM数据管理能力成熟度等级证书、信息系统建设和服务能力等级证书的，优先考虑。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准