## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的货物和服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。所提供的货物应当是全新的、未使用过的。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.6本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。供应商向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由供应商承担全部责任。

1.7响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

党的十八大以来，党中央将全面依法治国纳入“四个全面”战略布局，明确提出“把信 访纳入法治化轨道”的改革方向。上海市浦东新区信 访办公室（以下简称“区信 访办”）承担着加强和改进人民信 访工作，全面推进信 访工作法治化，化解信 访突出问题等关键职责，亟需构建一套基于数据赋能的智慧信 访平台，深度融合《信 访工作条例》的法治要求与智能化技术能力，通过对数据的深度挖掘与分析，推动“预防法治化”关口前移，并为“维护秩序法治化”提供精准施策依据，同时保障“受理法治化”和“办理法治化”的规范透明，降低“监督追责法治化”的履职风险，切实将中央“五个法治化”改革目标转化为基层治理实践中的可量化、可追溯、可评估的操作闭环。

2.2 项目磋商范围及内容

智慧信 访（数据赋能）平台需构建统一的数字化底座和区级信 访数据应用中心，实现全要素数据汇聚与智能分析，形成宏观态势监测和个案穿透能力；在此基础上，依托风险识别与预警推送机制，推动矛盾化解向主动防控前移；围绕法定程序实行全流程智能监控与闭环管理，提升信 访事项依法办结效率；通过智能校验、分析工具与责任单位专属看板，强化基层规范化处置能力；支持移动端实时查看信 访态势、信 访秩序维护情况等功能，提升工作响应效能。

2.3 本项目服务期限

本项目在自合同签订之日起180个日历日前完成系统开发、部署、测试、试运行、交付、验收的全部工作内容。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包质包量、包安全可靠实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。

（1）第一笔付款-预付款(40%)：合同签订后十个工作日内，收到发票后(经审核符合要求)，采购人向成交供应商支付货款；

（2）第二笔付款-系统上线付款(30%)：系统正式进入试运行阶段，且采购人收到成交供应商发票(经审核符合要求)后十个工作日内，向成交供应商支付货款，但该付款行为不构成对系统的验收；

（3）第三笔付款-项目验收付款(30%)：采购人收到成交供应商的验收报告(由合同双方及新区大数据中心签署)、合同规定的有关资料(一式二份)、发票正本(经审核符合要求)后十个工作日内，支付剩余货款。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 工作目标

本项目旨在构建全区统一的信 访数据资源体系，实现业务全要素数字化映射与动态监测，推动工作模式从被动响应向主动研判转型；通过建立矛盾风险动态监测预警机制，强化源头防控与早期干预，切实降低衍生风险；以程序刚性约束和智能督办保障事项依法高效闭环处置，提升办理规范性与时效性；同时，依托数据下沉与智能工具赋能基层，推动标准规范全域落地，全面提升信 访工作法治化治理能力和水平。

7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）

项目名称及包件号：

| 序号 | 模块名称 | 功能及技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区信 访办数据应用中心 | 构建全区统一的信 访数据仓库，汇聚信 访案件、人员、交督办件等全维度数据，通过多源数据清洗、标签化分类及智能建模，形成矛盾热力分布、趋势预测、效能评估等分析能力，支持从宏观态势到个案详情的数据穿透分析，为矛盾溯源、风险预警、监督考核提供动态数据支撑，需支持基于AI能力智能生成信 访情况、复查复核情况等维度的报告，实现信 访业务的全要素数字化映射与科学决策赋能。 | ●核心功能模块 |
| 2 | 智慧预防模块 | 基于区信 访办数据应用中心的全量数据穿透分析，构建“风险识别-预警推送-联动处置”的预防性治理链条。通过整合信 访矛盾热力分布、社会舆情等数据，建立风险指数评估体系，自动识别集访情况等矛盾聚集趋势。开发热力图预警、矛盾相似度分析等工具，联动责任单位提前介入处置，推动信 访工作从“被动应对”转向“主动防控”，实现矛盾化解关口前移。 | ●核心功能模块 |
| 3 | 加速处置及督办模块 | 围绕法定程序与时效刚性约束，建立全流程智能督办体系，对案件受理、复查复核、材料提交等关键节点实施自动倒计时监控，分级触发短信、站内信预警。开发超期责任追溯等功能，实现程序违规自动留痕与闭环整改，确保群众诉求依法高效办结，降低行政纠错与重复访风险。 | ●核心功能模块 |
| 4 | 责任单位数据及工具赋能模块 | 聚焦基层规范化能力提升，提供矛盾分析、文书检测、模板生成等工具集。内置智能校验规则，通过AI自动检测文件内容完整性、格式合规性及法律依据准确性。同时结合责任单位专属数据看板，动态呈现辖区矛盾分布、履职效能及风险预警信息，推动初访化解、程序执行等环节标准化，实现“数据-工具-能力”的基层治理闭环。 | ●核心功能模块 |
| 5 | 掌上信 访模块 | 掌上信 访模块主要包含信 访情况分析、信 访秩序维护情况分析等功能。信 访情况分析支持移动端查看信 访整体态势、突出矛盾、责任单位分布及各类信 访件分析；信 访秩序维护情况分析涵盖重点人员动态分析查看等功能，为信 访工作提供高效移动化管理支持。 | ●核心功能模块 |
| 6 | 数字化支撑模块 | 构建系统级基础能力底座，通过统一身份认证、权限分级控制与组织架构管理，实现多层级用户的安全访问与精准授权。开发日志审计中心与参数配置平台，支持操作行为全流程追溯及系统运行规则动态调整。打造统一消息中心，打通短信、站内信、政务平台等多渠道通知，确保预警指令与督办要求实时触达，为全平台提供稳定可靠的技术运行环境，保障数据安全合规与业务连续性，支撑信 访法治化转型的数字化基座建设。 | ●核心功能模块 |

说明：上表中所列为本次磋商的主要工作内容，其中“●”标记的内容为本项目的核心工作内容，供应商不得减少核心模块。

7.3设计原则

此次建设项目在技术路线及界面风格上保持统一，设计符合相应的国际、国家标准和规范。在项目设计中，重点考虑具备使用性、先进性、可靠性、可持续发展性，使系统具有扩展性的升级能力、易于维护、开放性和灵活性。

7.3.1国产化

出于对国家信息安全方面的保护，本次项目建设将采用以Java为核心的技术架构、编程语言和开发平台，软件能够在国产操作系统（如中标麒麟）上稳定运行，能够国产数据库（如达梦）以及国产中间件（如东方通）良好集成，实现数据管理和应用服务的国产化替换。遵循国家网络安全法、数据安全法等相关法律法规，确保数据安全和隐私保护。

7.3.2使用性

使用性是指所设计的软件应符合需求方自身特点，满足需求方实际需要。在合法性的基础上，应根据需求方自身特点，设置符合需求方的设计需求。对于需求方的需求，在不违背使用原则的基础上，确定适合需求的设计，满足需求方内部管理的要求。

设计上充分考虑当前各业务层次、各环节管理中数据处理的便利和可行，把满足管理需求作为第一要素进行考虑。

采取总体设计、分步实施的技术方案，在总体设计的前提下，系统实施时先进行业务处理层及低层管理，稳步向中高层管理及全面自动化过渡。这样做可以使系统始终与业务实际需求紧密连在一起，不但增加了系统的实用性，而且可使系统建设保持很好的连贯性；

全部人机操作设计均充分考虑不同使用者的实际需要；用户接口及界面设计充分考虑人体结构特征及视觉特征进行优化设计，界面尽可能美观大方，操作简便实用。系统在设计上要充分考虑用户界面应方便、友好、灵活，用户应能够方便地在权限范围内于各子系统之间切换。系统有良好的整体化设计，同时完善的帮助系统也是增强可操作性的必要辅助工具之一。

7.3.3先进性

系统构成将采用成熟、具有国内先进水平，并符合国际发展趋势的技术、软件产品和设备。在设计过程中充分依照国际上的规范、标准，借鉴国内外目前成熟的主流网络和综合信息系统的体系结构，以保证系统具有较长的生命力和扩展能力。

7.3.4开放性

系统应充分考虑系统长期发展的前瞻性要求，基于多层B/S架构体系之上实现系统的灵活性、安全性，并使系统具有良好的可管理性。重点考虑以下几点：

（1）总体规划、分步实施

系统必须本着“整体规划，统一组织，分步实施”的原则进行开发建设，系统建设应在建设之初的统一规划下，充分考虑以上多方的情况，有机的、分步骤的逐步完善。此外，系统的建设涉及众多新的和复杂的软硬件技术，工程实施环节复杂，应按照总体设计的规划来进行分步实施。

（2）标准化的开发与设计

系统开发与建设应做到工作标准统一、业务流程统一、服务程序统一。在业务、软件产品、通信技术等各方面采用行业、国家和国际标准化组织制定的有关技术规范与标准。保证信息流传递快速顺畅，网络运行安全可靠。

（3）完备的安全体系

系统安全性也是设计与开发应用系统的首要考虑因素，是整个过程中应当遵循的准则。应用系统在设计时制定一整套有效的安全措施以保证整个系统的安全性，能够满足本系统制定的安全管理需要，能够防止来自内、外部入侵的威胁。

7.3.5可靠性

- 在可靠性设计过程中应遵循以下原则：

- 可靠性设计应有明确的可靠性指标和可靠性评估方案；

- 可靠性设计必须贯穿于功能设计的各个环节，在满足基本功能的同时，要全面考虑影响可靠性的各种因素；

- 应针对故障模式（即系统故障或失效的表现形式）进行设计，最大限度地消除或控制产品在寿命周期内可能出现的故障（失效）模式；

- 在设计时，应在继承以往成功经验的基础上，积极采用先进的设计原理和可靠性设计技术。但在采用新技术时必须经过试验，并严格论证其对可靠性的影响；

- 在进行产品可靠性的设计时，应对产品的性能、可靠性、费用、时间等各方面因素进行权衡，以便做出最佳设计方案。

7.3.6灵活性

应用系统不依赖于特定硬件环境；在系统结构一致的前提下可选择实施各模块的应用；系统具有可实施性，各模块可单独实施并使用。

7.3.7扩展性

扩展性原则包含2个方面的含义。

一是系统功能的扩展，随着信息化建设的不断深入，系统的功能可能将进一步扩大，因此软件系统的建设应具备很强的扩展能力，方便以后更多功能模块的逐步应用；

二是用户数量的扩展，由于业务的不断开展和中心业务的不断增加，势必将带来管理用户的增加，使软件用户数量增多，本系统建设应具备随时扩充用户的能力。系统采用“活页夹”式结构设计，可自由组合功能模块，以搭建不同应用，有效地保证在各个应用层面的可伸缩性。

7.3.8易于维护程度

本系统的设计和建设充分考虑到后续维护的便捷性，系统本身具备容错能力、纠错能力及输入数据的自动检验能力，能保证各种在网数据安全、完整，保证各类网络应用的畅通和稳定，无需人工维护。

7.3.9可持续发展性

可持续发展性指的是系统可以根据业务发展的需要，能够方便的升级，扩展系统的功能。采用集中式系统架构，数据和应用的集成集中在中间件一级进行处理，为日后的扩展打下了良好的基础，同时保证系统能在各种操作系统和不同的中间件平台上移植。

7.4各模块具体要求

7.4.1区信 访办数据应用中心

构建全区统一的信 访数据仓库，汇聚信 访案件、人员、交督办件等全维度数据，通过多源数据清洗、标签化分类及智能建模，形成矛盾热力分布、趋势预测、效能评估等分析能力，支持从宏观态势到个案详情的数据穿透分析，为矛盾溯源、风险预警、监督考核提供动态数据支撑；支持基于AI能力智能生成信 访情况、复查复核情况等维度的报告，实现信 访业务的全要素数字化映射与科学决策赋能。供应商需阐述信 访数据中心和信 访数据应用中心的构建路径、并根据自身过往项目经验及对项目需求的理解，提供信 访数据分析的指标维度，提供不少于100个分析指标项（列出具体指标清单，否则视为未实质性响应此项要求）。为保障按时、高质量交付，优先选择有成熟经验的供应商，为展现供应商有相关成熟应用，并具备项目所要求的技术实力和对项目的理解和把握能力，能够满足采购方的相关进度要求，保障技术实现，供应商需提供项目中所涉及业务的管理设计界面（原型图），以便进行调研和二次开发，而不是从0到1的梳理需求或完全定开。此模块管理设计页面需包含区域信 访热力分析、信 访趋势总量/趋势/渠道/来源分析、重点领域信 访矛盾分析、信 访关联热词分析、信 访工作指数分析、重点信 访工作开展情况分析功能，提供10张。

7.4.2智慧预防模块

基于区信 访办数据应用中心的全量数据穿透分析，构建“风险识别-预警推送-联动处置”的预防性治理链条。通过整合信 访矛盾热力分布、社会舆情等数据，建立风险指数评估体系，自动识别集访情况等矛盾聚集趋势。开发热力图预警、矛盾相似度分析等工具，联动责任单位提前介入处置，推动信 访工作从“被动应对”转向“主动防控”，实现矛盾化解关口前移。供应商需阐述智慧预防应用的总体实现逻辑，且为确保智慧预防模块的建设能够达到预期效果，要求有AI及算法能力，故供应商需提供月度信 访态势分析模型、信 访指数预警模型的分析指标和算法逻辑。此模块管理设计页面需包含重点信 访事件情况分析、重点信 访事件突出矛盾事项分析、重点信 访事件人员清单，提供5张。

7.4.3加速处置及督办模块

围绕法定程序与时效刚性约束，建立全流程智能督办体系，对案件受理、复查复核、材料提交等关键节点实施自动倒计时监控，分级触发短信、站内信预警。开发超期责任追溯等功能，实现程序违规自动留痕与闭环整改，确保群众诉求依法高效办结，降低行政纠错与重复访风险。供应商需阐述加速处置及督办应用的总体实现逻辑，同时根据自身过往项目经验及对项目需求的理解，提供详细流程建议，包含信 访件流转流程、专项工作流程、信 访秩序维护工作流程（包括流转审批节点、受理部门或角色及相对应的功能和操作），使平台形成统一的相关业务管理体系、组织架构体系、多部门协同体系和数据管理体系，流程建议图及相关证明材料将作为评分的参考。

7.4.4责任单位数据及工具赋能模块

聚焦基层规范化能力提升，提供矛盾分析、文书检测、模板生成等工具集。内置智能校验规则，通过AI自动检测文件内容完整性、格式合规性及法律依据准确性。同时结合责任单位专属数据看板，动态呈现辖区矛盾分布、履职效能及风险预警信息，推动初访化解、程序执行等环节标准化，实现“数据-工具-能力”的基层治理闭环。

7.4.5掌上信 访模块

掌上信 访模块主要包含信 访情况分析、信 访秩序情况分析等功能。信 访情况分析支持移动端查看信 访整体态势、突出矛盾、责任单位分布及各类信 访件分析；信 访秩序情况分析涵盖重点人员动态分析查看等功能，为信 访工作提供高效移动化管理支持。此模块管理设计页面需包含移动端信 访工作台、信 访情况概览、近期突出矛盾、责任单位分布、交督办件情况、重点信 访事件情况、信 访秩序情况分析功能，提供15张。

7.4.6数字化支撑模块

构建系统级基础能力底座，通过统一身份认证、权限分级控制与组织架构管理，实现多层级用户的安全访问与精准授权。开发日志审计中心与参数配置平台，支持操作行为全流程追溯及系统运行规则动态调整。打造统一消息中心，打通短信、站内信、政务平台等多渠道通知，确保预警指令与督办要求实时触达，为全平台提供稳定可靠的技术运行环境，保障数据安全合规与业务连续性，支撑信 访法治化转型的数字化基座建设。本项目建设对交付时间和交付质量要求比较高，后续还需不断调整，为了避免重复建设、降低开发工作量，故需供应商具备低代码配置引擎的相关成熟产品，能够快速搭建、配置各类数据分析相关的应用和页面，缩短建设周期，提高系统的运行稳定性，并且未来要求发生调整时，也可以通过该引擎进行快速地配置调整。供应商需详细阐述低代码配置引擎具体的实现逻辑，提供关于具备成熟引擎能力的证明材料。另需提供“数据中台”、“状态机引擎”、“工作流引擎”、“AI技术”相关领域软件著作权证书，以证明拥有相关成熟产品，具备专业知识和技术能力。

7.5其他要求

7.5.1软件开发要求

本项目开发要严格按照软件工程的方法进行组织，根据用户需求持续改进，直到最终用户确认满意，至少应经历如下里程碑点：制定项目启动与实施计划、深入进行用户需求调研、原型开发、用户试用（多次）、修改完善（多次）、提供了用户需要的全部功能、达到了用户使用要求后，开发完毕，进行系统部署、上线试运行等。整个开发过程中，应加强项目管理，做好资源分配、配置管理、质量和进度控制、风险跟踪、合同管理、成本管理、沟通与协调等工作。按照合同要求，定期向采购人提供工程实施进展情况报告。

7.5.2软件性能要求

平台在总体性能上具备以下要求：

（1）稳定性标准：系统建成后，应确保业务受理顺畅，能够提供7×24小时的连续运行，平均年故障时间应<5天，平均故障修复时间应<6小时。

（2）效率标准：在正常带宽下，普通内容浏览打开时间<1.5秒，数据查询的响应时间应小于5秒。

（3）兼容性标准：客户端浏览器至少兼容主流的火狐、谷歌，且在其他主流浏览器下不允许出现网站错乱现象。

（4）扩展性标准：系统采用利用“活页夹”模式，可以通过开发接口集成其他的B/S架构系统。

（5）系统拓展标准：软件功能应充分考虑未来至少3年的发展要求，系统具有一定扩展性。

（6）安全性标准：项目在设计和建设时充分考虑到网络的安全性，保证各种在网数据的安全和完整，同时维持各类网络应用的畅通。

7.5.3信息安全目标

信息安全系统建设应达到以下目标：

（1）可用性

确保平台高效、稳定、可靠地运行，包括系统可用、不停止；数据可用、不损害。

（2）安全性

确保平台中的各类数据不被非法访问、窃取、误用、散发等，确保敏感数据处于可控制的范围之内，仅有经过严格身份认证的用户、系统才允许其获得相关数据。

（3）完整性

确保平台数据完整、可靠、不被篡改。信息具有权威性和完整性，其信息内容应真实可靠、不被篡改。

（4）抗抵赖性

确保平台用户认证可靠，相关操作记录具有唯一性，用户身份不被假冒等。

（5）可管理性

确保平台的各类系统资源，包括系统软件、应用系统、数据、用户等都是处于管理和控制之下；不存在系统无法管理的信息资源。

（6）可审计性

通过对网络和主机上的事件审计，记录网络和系统上发生的相关事件，作为事后审计、核查的依据。

7.6人员要求

为确保本项目顺利进行，供应商为本项目组建9人的项目研发团队，包括1位项目经理、1位产品经理、1位UI设计师、3位软件开发工程师、1软件测试工程师、2位实施工程师；培训、试运行期间团队成员（可与调研、开发、测试阶段人员重复）不少于1位软件开发工程师、1位实施工程师；系统免费维护期内（可与调研、开发、测试、培训、试运行阶段人重复）不少于1位售后技术服务人员。

供应商应充分考虑满足项目的建设要求，提出完整的项目管理、系统设计与开发、实施培训、项目验收、售后服务方案。明确实施磋商响应项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责。

成交供应商提供项目的详细工作日程表和人员配备方案，明确工作地点、起止时间，项目负责人及主要人员应与响应文件一致，并经采购人审核、批准。

7.6.1本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

包件：

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数 （最低要求） | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备相关工作经验，若有资格证书请提供 |  |
| 2 | 产品经理 | 1 | 具备相关工作经验，若有资格证书请提供 |  |
| 3 | UI设计师 | 1 | 具备相关工作经验，若有资格证书请提供 |  |
| 4 | 软件开发工程师 | 3 | 具备相关工作经验，若有资格证书请提供 |  |
| 5 | 软件测试工程师 | 1 | 具备相关工作经验，若有资格证书请提供 |  |
| 6 | 实施工程师 | 2 | 具备相关工作经验，若有资格证书请提供 |  |
| 合计 |  | 9 |  |  |

说明：以上表内人员应为供应商本单位员工，且提供在职承诺书（格式自拟）。

7.7工作进度

项目总体周期：本项目在自合同签订之日起180个日历日内完成系统开发、部署、测试、试运行、交付、验收的全部工作内容。

（1）需求调研和原型设计阶段：自合同签订生效后50个日历日内完成；

（2）开发阶段：自需求调研和原型设计阶段完成后100个日历日内完成；

（3）试运行阶段：自开发工作完成，系统上线后开始为期30个日历日的试运行工作；

（4）验收阶段：试运行结束后完成项目验收。

### 8质量标准和验收方案

8.1质量标准

8.1.1成交供应商所交付软件系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。软件开发质量标准按照国家标准、招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

8.1.2成交供应商所交付的软件系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

8.1.3在软件开发启动之前，成交供应商应根据采购人需求进一步进行项目应用调研与开发前分析，双方对现拟需求、投标方案、运行目标及实施计划进行全面回顾与梳理，按实际可操作性进行必要调整，调整结果双方以合同附件形式增补生效。

8.2验收要求

8.2.1验收标准：本项目采用现场运行、测试验收方式验收，验收标准以符合招标文件、供应商的响应文件及相关附件所提供的功能性、使用性要求和采购人的要求为准。

8.2.2软件开发完成并达到规定要求后，成交供应商应以书面方式通知采购人进行交付验收的规程与安排。采购人应当在接到通知的5个工作日内确定具体日期，由双方按照约定的要求完成项目验收流程。成交供应商在交付验收前应当根据约定的检测标准对本项目进行功能和运行测试，所有系统功能模块符合要求，以确认本项目软件能够正常运行，并初步达到符合磋商文件中约定交付的规定。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此成交供应商应当配合。

8.2.3 软件系统达到验收条件后由成交供应商提出验收申请，采购人根据成交供应商提交的验收申请进行确认。验收由双方人员共同参与。同时成交供应商须提供软件文档（包括但不限于《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《测试报告》、《用户使用手册》、《数据字典》、《系统部署文档》）以及可安装的程序运行文件），软件文档部分的验收通过后，即视为初验通过。

8.2.4 验收分初验和终验。初验通过且系统试运行达到规定时间，初验遗留问题已解决，成交供应商确认系统具备正常运行条件，即通知采购人系统已准备就绪，等待最终验收。当系统通过运行测试时即终验完毕，采购人向成交供应商签发终验报告。

8.2.5成交供应商应按照招标文件、响应文件及其附件所约定的内容进行交付，如约定采购人可以使用和拥有本开发软件源代码，成交供应商应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

8.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向成交供应商出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向成交供应商陈述需要改进的缺陷。成交供应商应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间成交供应商需承担由自身原因造成修改的费用。

8.2.7如果属于成交供应商原因致使系统未能通过验收，成交供应商应当排除故障，并自行承担相关费用，直至系统完全符合验收标准。以上行为产生的费用均由成交供应商承担。

8.2.8如果由于采购人原因，导致系统在验收期间出现故障或问题，成交供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

8.2.9 如采购人同意本项目验收交付，应当在5个工作日内向成交供应商出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定目标的系统软件开发的需求、任务和功能。

8.2.10如本项目连续3次终验未获通过，采购人有权取消合同，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

8.2.11自系统验收通过之日计算质量保质期，采购人享有成交供应商（30）天的系统试运行现场驻场服务期。该期间，成交供应商应提供采购人现场技术支持服务以应用解决系统运行期间可能出现的各类问题和进一步提供与完善软件运行水平。

8.2.12项目验收后成交供应商还应向采购人移交除本章节第8.2.3款外软件开发过程中形成的其他文档资料。

### 9售后服务要求

9.1软件运行保证

在成交供应商提供免费技术支持服务期（质量保质期）内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。提供5×8小时响应维护服务。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，成交供应商将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。成交供应商将通过以下两种服务方式进行技术支持：

电话支持：客户通过拨打成交供应商指定的维护工程师电话，由成交供应商工程师进行电话支持。

远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

为了确保项目开发及后续运行过程中能够及时沟通需求并解决问题，有本地化服务机构的供应商优先考虑。

9.2软件维护要求

质量保质期内，由采购人负责日常性管理工作，包括信息更新、数据维护和系统管理，成交供应商负责本项目所涉及的技术性维护，其工作范围为：软件日常运行维护、软件版本升级和错误更正；合同所界定的功能范围内的局部调整。

当出现故障时，采购人应立即通知到成交供应商。如属于紧急故障，成交供应商1小时内响应，8小时内出具解决方案；如属于重要故障，成交供应商1小时内响应，2个工作日内出具解决方案；如属于一般故障，成交供应商1小时内响应，5个工作日内出具解决方案。

成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。

9.3软件系统的培训要求

成交供应商应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。

成交供应商应为所有被培训人员提供培训用文字资料。

培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和成交供应商共同商定，并提供具体的培训方案。

9.4质保要求

9.4.1质保期内

供应商负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、检验、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其它售后技术服务。具体服务要求如下：

- 供应商负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、检验、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其它售后技术服务。

- 供应商供货的系统软件提供（除特殊说明外的）1年免费原厂质保，提供备品备件服务，响应文件中应详细列出质保期内的服务承诺。

- 供应商工作在通过验收后，应提供1年的免费维护期，按照采购人的实际要求，对系统进行相应的调整，确保正常运行，若需要数据和应用迁移，提供免费定制化服务。

- 在质保期间，软件若有较大功能改动或升级经双方协商，不再另行收取费用。

- 响应文件中对项目的任务内容进行详细罗列与界定，对于需要采购人方面配合的内容也可同时加以说明。

- 响应文件中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要采购人方面配合的内容也可同时加以说明。

- 响应文件中应详细列出质保期内的服务承诺。

- 供应商提供5×8小时级别的售后服务。在接到报修电话通知后1小时内响应。

- 供应商提供特殊工作措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到采购人通知后，需立即派工程师到现场，全力协助采购人，使系统尽快恢复正常。

9.4.2质保期外

在质保期结束前，系统由成交供应商和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷均由成交供应商负责修理，在修理之后，成交供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

### 10所有权和使用权要求

供应商需保守因本项目执行而获得的采购人的所有资料（包括信息账号、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据及采购人的相关工作程序等）秘密，不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于采购人及采购人的所有经办人员。

供应商在实施本项目之前已经享有的成熟软件平台（含基础底层）的知识产权仍旧属于供应商。供应商为本项目定制开发的应用功能的所有权和使用权均属于采购人。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.4.2 采购人提供的岗位设置是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，供应商不得对岗位设置中的岗位类别和数量进行缩减。

### 12磋商报价内容

12.1本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、研发、上线测试、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

供应商只需在《磋商一览表》中报出对应服务期限的磋商价格即可。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

### 14其他

无

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

15.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加磋商的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。。

### 16支持监狱企业发展

16.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、磋商中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

16.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 17促进残疾人就业

17.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。