## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.6响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

为更好地统一、规范绿化养护事项，拟将相关设施量进行整合，包含泥城镇美丽街区养护、泥城精神堡垒养护、泥城镇的绿化及口袋公园绿化养护、文化中心绿化养护等。

2.2 项目磋商范围及内容

本项目是对集镇居委及周边绿化，面积7000㎡；彭镇居委及周边绿化，面积8000㎡；精神堡垒（包含电子屏），绿化面积353㎡，电子屏2套；滨河体育公园（包含塑胶跑道），绿化面积4466㎡、塑胶跑道447㎡；鹤园，面积6000㎡；彭平公园东侧口袋公园，面积4600㎡；万鹏苑及东侧口袋公园，面积2700㎡；2021年5个美丽街区点位，绿化面积4670㎡，草坪灯383套；秋雨趣园（宝龙西侧），面积3000㎡；泥城路马五公路东北角，面积650㎡；南芦公路马五公路西北角，面积1800㎡；泥城路云水路路口，面积600㎡。共计绿化面积共45814㎡、电子屏2套、塑胶跑道447㎡、灯具383套。对以上区域范围内绿化及配套设施进行日常养护

2.2本项目服务期限：暂定起讫日期为2026年1月1日起至2026年12月31日止，具体以合同签订日期为准。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包工、包料、包施工、 包质量、包安全的方式实施养护维修及运行管理承包工作总承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目合同的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，成交供应商的成交单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。

日常养护经费按季度平均支付，即每季度支付合同金额的百分之二十五（25%）。支付时间为服务开展每三个月后，乙方书面提出支付申请，甲方在收到申请且考核结束后的次月15号前根据考核结果支付相应款项。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《上海市绿化条例》（2015）

（2）《上海市环城绿带管理办法》（2002）

（3）《环城绿带养护管理标准》（DGTJ08-2229-2017）

（4）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）

（5）《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

（6）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

（7）《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

（8）《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）

（9）《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

（10）《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

（11）《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）

（12）《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）

（13）《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

（14）《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）

（15）《上海市市容环境卫生责任区管理办法》

（16）《上海市市容环境卫生管理条例》

（17）《上海市建设工程文明施工管理规定》

（18）《上海市建设工程文明施工标准》

（19）《中华人民共和国突发事件应对法》

（20）《中华人民共和国安全生产法》

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

7.1.1服务内容一览表

服务内容一览表

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | 对绿化进行树木修剪、松土除草施肥、草坪养护、杂草控制、病虫害防治、保洁等日常养护工作 |  |
| 2 | 精神堡垒养护 | 对钢结构雕塑的补漆修复、维护等日常养护工作 |  |
| 3 | LED电子屏养护 | 电子屏表面清洗维护等日常养护工作 |  |
| 4 | 灯具养护 | 定期检查灯具处的管线连接情况等日常养护工作 |  |
| 5 | 塑胶跑道养护 | 定期检查塑胶跑道，及时拆除塑胶跑道损坏面层，并更换与原跑道同材质的面层等日常养护工作 |  |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.1.2设施量清单汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集镇居委周边绿化设施 | ㎡ | 7000 |  |
| 2 | 彭镇居委周边绿化设施 | ㎡ | 8000 |  |
| 3 | 精神堡垒 |  |  |  |
| 3.1 | 精神堡垒 | ㎡ | 353 |  |
| 3.2 | 电子屏 | 套 | 2 |  |
| 4 | 滨河体育公园 |  |  |  |
| 4.1 | 滨河体育公园 | ㎡ | 4466 |  |
| 4.2 | 塑胶跑道 | ㎡ | 447 |  |
| 5 | 鹤园 | ㎡ | 6000 |  |
| 6 | 彭平公园东侧口袋公园 | ㎡ | 4600 |  |
| 7 | 万鹏苑及东侧口袋公园 | ㎡ | 2700 |  |
| 8 | 2021年5个美丽街区 |  |  |  |
| 8.1 | 2021年5个美丽街区点位 | ㎡ | 4670 |  |
| 8.2 | 灯具 | 套 | 383 |  |
| 9 | 秋雨趣园（宝龙西侧） | ㎡ | 3000 |  |
| 10 | 泥城路马五公路东北角 | ㎡ | 650 |  |
| 11 | 南芦公路马五公路西北角 | ㎡ | 1800 |  |
| 12 | 泥城路云水路路口 | ㎡ | 600 |  |

7.2日常养护工作基本要求

7.2.1绿化养护作业要求

养护严格按《园林植物保护技术规程》执行。

①养护区内基本无恶性杂草、任意生长杂草，无香附子、莲子草（水生花）。

②无病虫害，防治时根据虫口密度，病情指数、虫害率或发病率，生态及观赏价值确定的

界限。选用低毒、低残留（易分解）、无公害或基本无公害、对植物安全的药物。

③施肥，夏、秋生长季节控制氮肥，增施磷、钾肥，严禁施用未腐熟的堆肥、厩肥、饼肥

和植物残体。

④修剪，根据季节气候的变化进行合理的梳枝、剥芽，做到草坪生长健壮、树木葱绿。

⑤养护成活率达到 98%以上，发现死亡和空缺的苗木、草皮应及时进行补植修复，部分绿

地、花坛、花盆及时更换草花。

⑥做好绿地抗旱抗涝工作。

⑦及时有效处理各种绿化投诉和网格化单子中反映出的绿化养护问题，确保无养护管理中

责任性投诉。

⑧定期和采购人主管汇报养护情况，有问题及时沟通解决。

⑨每天清理干净绿地内各类垃圾，确保绿地整洁美观。

⑩绿化养护频次要求：

| 项目 | 保养内容 | 保养周期 | 保养要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡视检查 | 检查绿化生长损坏和病虫害 情况 | 1 次/天 | 存在问题及时汇总上报养护管 理 |
| 绿化修剪 | 乔木 | 1 次/年 | 无病虫枝、徒长枝、遮挡标志 标牌枝条等 |
| 绿化修剪剥芽 | 花灌木 | 2 次/年 | 无病虫枝、徒长枝等 |
|  | 绿篱、色块 | 4 次/年 | 定型修剪 5-11 月 |
|  | 草皮修剪 |  | 生长旺盛期半月一次 |
|  | 乔木剥芽 | 2 次/年 | 无明显萌蘖 |
| 病虫防治 | 预防和防治病虫害 | 3 次/年 | 无明显病虫害 |
| 浇水 | 植物浇水 | 随时 | 保证树木生长需要 |
| 施肥 | 施肥 | 1 次/年 | 花灌木花后增施一次 |
| 除草 | 除草 | 随时 | 草高不得超过 15 厘米 |
| 扶正 | 扶正 | 随时 | 及时对倾倒树木扶正 |
| 冬季翻土 | 冬季翻土 | 1 次/年 | 每年冬季进行翻土 |
| 刷白 | 乔木刷白 | 1 次/年 | 每年 12 月份进行 |
| 栏杆油漆 | 栏杆油漆 | 2 次/年 | / |
| 绿化普查 | 绿化普查 | 1 次/年 | 乔灌木进行普查 |

7.2.2精神堡垒养护要求

1.定期检查

频率:每天检查表面状况、连接部位及涂层;年度检查结构基础、螺栓等。

重点:检查锈蚀、裂纹、涂层剥落及连接件松动，异常变形需立即处理。

2.保养

使用中性清洁剂和软布擦拭，避免腐蚀性化学品。

清除表面尘埃、污垢，保持干燥。

油漆脱落处使用同色油漆进行修补。

7.2.3 LED电子屏养护要求

1.定期检查:每周巡查1次，有极端天气后2小时内巡查1次，户外屏需测试密封胶条、防水性能及电源稳定性。

2.清洁方法:使用软毛刷轻拭，严禁酒精或湿布直接擦拭。

3.安全操作：非专业人员禁止触碰内部线路，发现问题后及时更换老化配件等，确保电子屏显示正常。

7.2.4灯具养护要求

1.每周巡查1次，有极端天气后2小时内巡查1次。

2.定期清洁:使用干布或拧干的湿布擦拭表面，避免改变灯具结构。布质灯罩可用吸尘器+洗涤剂清洁，玻璃灯置用软布或牙膏擦拭 。

3.安全操作:清洁养护前切断电源，发现问题后及时更换老化配件等，确保灯具正常。

7.2.5塑胶跑道养护要求

1.每日清扫落叶、纸屑等杂物，使用软质扫帚或吸尘器。‌

2.顽固污渍用中性清洁剂处理，避免强酸强碱。‌

3.雨后及时排水，防止积水浸泡。

4.夏季：及时清理雨水防气泡，加强防火检查。

5.冬季：雪后软扫帚除雪，自然融冰不硬铲。‌

6.极端天气后检查平整度与弹性。

7.每季度深度清洁，检查起泡、脱层。‌

8.破损处用同色材料修补。‌

7.2.6其他要求

（1） 所有服务人员要求按岗位统一着装。

（2） 要求建立完善的资料档案管理、作业劳动力管理、员工培训计划、绩效考核管理、现场作业的检查考核等管理制度，保障服务工作有序开展。

（3） 服务过程中所需设备设施及消耗品由成交供应商承担。

7.3人员及设备要求

7.3.1人员要求

供应商拟派的项目管理人员实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

（1）管理人员配备要求

供应商应配备管理人员，各类管理人员资历要求为：

| 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 本专业工作年限要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 50周岁以下 | 养护 | 5年 | / | 1 | 常驻 |
| 技术负责人 | 50周岁以下 | 养护 | 5年 | / | 1 | 常驻 |

（2）技术作业工人配备要求

根据设施量，供应商需配备一定数量的一线养护作业工人，从事养护、保洁等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

| 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 职称或资格要求 | 本专业工作年限要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化养护工 | 60周岁以下 | / | / | / | 20 | / |
| 道路保洁养护工 | 60周岁以下 | / | / | / | 5 | / |
| 电工 | 60周岁以下 | 电工证 | / | / | 1 | / |

7.3.2设备要求

7.4.2.1 本项目所有材料由成交供应商自行解决，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

7.4.2.2 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

7.4.2.3 供应商在响应时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

7.4.2.4 为提高养护工程质量和服务水平，成交供应商应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件。

| 设备名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量要求 | 设备年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登高升降车 | / | / | 1 | / | 自有或租赁 |
| 割草机 | / | / | 1 | / | 自有或租赁 |
| 药物喷洒设备 | / | / | 1 | / | 自有或租赁 |
| 巡视巡查车辆 | / | / | 1 | / | 自有或租赁 |
| 工程车 | / | 7座以上 | 1 | / | 自有或租赁 |

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

8.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

8.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.1.6 养护期间要求达到安全服务、文明服务，并且服务期间无重大安全事故发生。若因供应商安全管理不善造成重大安全事故发生，由成交供应商承担相应责任和费用。

8.1.7 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

8.1.8 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

8.1.9 如养护施工过程中发生重特大安全事故，成交供应商相关人员应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

8.1.10 成交供应商在进行养护作业前，必须使用相关检测仪器，确认作业空间安全后方可进行相应养护作业。

8.1.11 遇到大暴雨或汛期灾害性天气时，成交供应商应派相应人员进行不间断巡视及值守，发现问题及时上报及处置。

8.2 应急处置要求

8.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容，及时、有效、妥善的处理养护区域内由于自然灾害或其他意外事故造成的绿化损毁、破坏等突发事件，保证绿化区域的社会功能及周边地区的人身及公共财产安全，确保绿化养护质量标准。一旦发生突发事件，要求应急人员半小时内到达现场进行处置。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

8.2.8遇到突发事件，成交供应商需1小时内赶到现场处理。

### 9管理、考核要求

9.1 项目管理要求

9.1.1 供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

9.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

9.1.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.1.4 成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

9.1.5 本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

9.1.6 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

9.1.7供应商的养护方案、技术措施、施工程序等，必须符合相关质量、环境体系（ISO9001:2000和ISO14001:2004）文件的要求。

9. 1.8成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员必须是本单位职工和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9. 1.9成交供应商应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受采购人、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的监督管理。

9.1.10每周工作时间不少于40小时，具体工作岗位及工作时间由采购人根据实际情况灵活调配。

9.2考核要求

9.2.1考核办法

养护考核办法由泥城镇人民政府依据合同条款制定具体的养护质量检查考核办法，采取月度检查和日常抽查相结合的办法，综合确定考核评分结果，作为计量支付的依据。日常养护经费按季度平均支付合同金额，采购人在考核完成后的次月15号前根据考核结果支付相应款项。具体考核内容详见10.2.1。

9.2.2考核奖惩

该季度的月度考核平均总得分在80分以上的，支付本季度全部款项。80分以下为不合格，连续两次月度考核不合格的，将解除合同。

9.2.3具体评分细则

| 类别 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常养护 （50分） | 修剪、抹芽 | 对乔灌木按规范进行修剪，无徒长枝、病虫枝、扭伤枝及枯枝烂头，对乔灌木主杆上萌芽及多余萌芽应及时抹除。发现一处扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 规则式种植的绿篱、球类须修剪整齐，线条分明。发现一处扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 草坪达到6厘米以上必须修剪。发现一处扣1分。 | 3 |  |
|  | 土壤改良 | 禁止使用灭生性除草剂，经常进行松土除草，区域内无恶性、大型及缠绕性杂草；适时施有机肥，及时抗旱。排水沟须保持畅通：落叶树种再冬季大面积落叶后，必须翻土。发现一处扣1分。 | 5 |  |
|  | 绑扎、补植 | 及时加固扶正歪斜苗木。树木绑扎合理规范，松绑及时。发现一处扣1分。 | 4 |  |
|  |  | 挖除死亡苗木和断桩，并适时补种。发现一处扣1分。 | 3 |  |
|  | 保洁 | 绿地内无垃圾、杂物。发现一处扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 修剪物、断枝、死树及时清理搬运，树枝和死树送粉碎中心处理。发现一处扣1分。 | 5 |  |
|  | 设备保养 | 绿地内建筑小品、园路、排水设施、围栏、大门等配套设施完好无损，园路大门按时开启；养护用房保持整洁，完全使用。发现一处扣1分。 | 5 |  |
|  | 有害生物防治 | 设备植保、测报人员，正常开展工作。做好植保机械、测报灯的维护保养，推广使用无公害农药，禁止使用高毒农药，安全使用农药。发现一处扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 实验室不得挪作他用，遇到检疫性、突发性病虫害，应及时向上级反映，并立即采取有效措施；结合修剪疏枝，根据病虫害发生规律及时做好防治工作。发现一处扣1分。 | 5 |  |
| 绿地面貌 （10分） | 绿带景观 | 苗木长势、树型培养、整体景观效果好；乔灌木区域不得空秃10㎡以上；定型植物（含绿篱）不得脱脚、缺档；草坪一处空秃不得超过1㎡；草坪切边规范，草坪处的边坡角呈45度，深度10-15cm，线条平顺自然。发现一处扣1分。 | 5 |  |
|  | 绿化改造 | 养护改造调整须上报方案；加强对外来施工的监管。发现一处扣1分。 | 5 |  |
| 综合管理 （40分） | 内部管理 | 管理机构工作有效有序，措施完善，制度上墙，管理人员分工明确，落实到位；养护器具满足各项工作需要，项目部要配备电脑、打印机及传真机等办公设备。发现一处扣1分。 | 1 |  |
|  |  | 对镇布置的各项工作和整改要求及时落实到位。发现一处扣1分。 | 3 |  |
|  |  | 对职工开展专业技术培训，严格执行养护合同。发现一处扣1分。 | 1 |  |
|  | 内部资料 | 做好当月工作总结与下月工作计划。 | 2 |  |
|  |  | 绿地资产管理台帐，帐物相符；具备标段绿化设施平面图、苗木清单，随苗木的调整及时更新。发现一处扣0.2分。 | 1 |  |
|  |  | 养护日记、植保记录、巡视记录、培训记录等内部档案必须全面、完整准确。发现一处扣0.2分。 | 1 |  |
|  | 治安防火 | 配备护林巡视员，同意着装进行巡查，发现偷盗等违法现象及时处理，并做好巡查记录。发现一处扣1分。 | 3 |  |
|  |  | 在醒目位置设立防火宣传牌、横幅等警示标志，配备消防器具，并及时更新；严禁养护工和外来人员再绿带内焚烧枯枝落叶、修剪废弃物及其他各类物品。发现一处扣1分。 | 5 |  |
|  | 防台防汛 | 防台防汛预案明确，组建抢险队伍，配备防汛物资，灾后迅速组织抢险，统计损失并上报。发现一处扣1分。 | 5 |  |
|  | 水域管理 | 水域设立警示牌，警示牌字迹清楚；劝阻外来游泳和捕捞，水系进行疏浚，水体保持洁净。发现一处扣1分。 | 5 |  |
|  | 安全文明 | 文明施工，安全使用电、气、水。养护工统一着装，水上作业必须同时两人以上并穿好救生衣。发现一次扣1分。 | 4 |  |
|  | 信访投诉 | 养护公司及时处理各种信访投诉，对各种举报问题及时整改。发现一次扣1分。 | 3 |  |
|  | 野生动物保护 | 禁止张网捕鸟和猎捕其他野生动物的行为。发现一次直接扣除该项分值。 | 1 |  |
|  | 占绿毁绿 | 禁止砍伐树木、外来种植、违章搭建、车辆停放、晾晒义务、圈养家禽、加工经营、开辟道路、倾倒渣土等各种侵占与破坏绿带现象。发现一处扣1分。 | 5 |  |
| 其他 | 通报表扬 | 受到市、区主管部门、媒体表扬、养护上有创新、独到之处，本月考核分的基础上酌情加1-3分。 |  |  |
|  | 通报批评 | 镇对养护公司下达整改通知书的，本月考核分的基础上另扣5分。 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

### 10保密要求

10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（设施量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。供应商用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与响应总价之中。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

### 14其他

无

## 五、政府采购政策

### 15节能产品政府采购（本项目不适用）

15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商必须选用节能产品。

15.2供应商如选用节能产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为节能产品。

### 16环境标志产品政府采购（本项目不适用）

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

16.2供应商如选用环境标志产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为环境标志产品。

### 17促进中小企业发展

17.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

17.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 18规范进口产品政府采购（本项目不适用）

18.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

### 19支持监狱企业发展

19.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、磋商中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

19.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 20促进残疾人就业

20.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

20.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。