- 青浦公安分局BK中心分局配套回迁     招标技术需求

- 项目概况

项目名称：青浦公安分局BK中心分局配套回迁项目

项目金额：123万元

服务期限：本项目建设周期预计12个月。合同签订后9个月内完成开发调试，试运行不少于3个月后组织验收。

- 项目背景

随着智慧公安建设的深入推进，上海市结合十九大要求“提高社会治理社会化、法制化、智能化、专业化水平”，坚持以技术创新为核心，对社会公共安全相关的各要素实现精准响应。融合各类数据，不断提高治安管理效率。因国产化改造以及等保相关要求，需要将原有系统迁移至新一代公安信息网与市局进行对接，并进行信创改造，适配国产服务器硬件，以及国产安全可靠的数据库、中间件等产品软件。

- 项目内容及目标

迁移原有BK中心分局配套至新一代公安信息网与市局BK中心进行对接，并进行信创适配工作，适配国产服务器硬件，以及国产安全可靠的数据库、中间件等产品软件。

- 技术要求

  - 后台BK

    - 要素管理

构建要素库，对要素进行统一管理，提供列表展示功能，展示所有的输入要素的基本信息、状态、时间。按角色进行权限控制，用户账号只能看到自己输入信息，无法查询其他分局或业务单位的信息，保证数据的隐私及安全。

      - 全量要素接收

对接市局系统的全量要素接口，对市局下发的要素进行数据解析与要素提取，并将要素同步更新至本地要素库。并针对已经接收到的要素，调用市局接口，反馈分局的要素接收情况。

      - 要素列表与详情

展示市局系统下发的所有要素及详细信息，展示该要素的流水日志，包括下发的批次号、签收时间等。

      - 全量要素下发

基于市局系统下发的要素，分局进一步进行管理，并按照规范生成统一的全量要素下发接口。

    - YJ管理

构建信息库，统一收集、关联、规整不同种类要素信息，对其统一管理，包括要素类型、标识等要素信息进行管理。

      - 分局消息接收

需支持信息数据的接收，根据一定的规范，创建统一的信息接收接口，。以供其他系统进行统一调用。

      - 回传信息

在公安网侧对接市局BK总线预警回传链路，要素比中后，第一时间将信息按规范要求进行回传。

    - 转发服务

将输入的信息要素标识，与分局各系统对接，并返回产生比中信息。

      - 要素文件写入

支持读取要素下发接口或要素下发队列，并将相关信息以文本的形式进行存储，并放至固定文件目录。

      - 要素文件读取

支持读取文本形式的要素清单，并将要素写至下发队列。

      - 文件写入

支持读取回收接口，并将相关信息以文本的形式进行存储，并放至固定文件目录。

      - 文件读取

支持读取文本形式的信息，并对数据信息进行接口封装，调用相应的预警回收接口。

  - BCK管理

用户对要素以任务形式对群体、规则进行设定，对某个群体进行选中规则的进行管理。支持根据时间自动取消以及手工取消任务，同时支持批量取消和根据任务取消的能力。

  - 链路监测

对系统运行状态进行监测，包括要素接收、要素比对、信息回传等关键环节监控、告警，并通过心跳保活、定期上报运行状态等方式，确保系统全链路24小时畅通稳定有效。

  - 系统管理

    - 用户管理

支持对用户进行增加，修改、删除操作。

    - 4A对接

对接公安网已有的4A系统完成系统的认证鉴权功能。

  - 商用密码应用对接

    - 用户身份认证模块

需实现对接智能密码钥匙、安全认证网关身份鉴别接口，绑定应用系统的用户数字证书和用户ID，实现应用系统对用户的安全身份鉴别。

    - 业务重要数据安全传输模块

需支持调用安全认证网关服务接口，实现应用系统通信数据的可靠性和完整性保护。

    - 应用系统重要数据加解密模块

需支持调用服务器密码机提供的SM4算法加解密功能接口，实现用户身份鉴别数据、重要业务数据的存储可靠性保护。

    - 应用系统重要数据完整性保护模块

需支持调用服务器密码机提供的SM3+HMAC功能接口，实现用户身份鉴别数据、重要业务数据等的存储完整性保护。

    - 应用系统访问控制信息完整性保护模块

需支持调用签名验签与时间戳二合一服务器的签名验签服务接口，采用数字签名技术，实现应用访问控制信息的完整性保护。

  - 性能要求

- 支持不低于100个用户在线使用；

- 预警结果加载时间≤10s；

- 任务列表页面响应时间≤6s。

- 应用软件需求

本项目需采购以下应用软件：

| 类别 | 配置要求 | 保修/年 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间件 | 1.用于为上层应用提供运行环境，实现对上层应用的部署和动态管理。主要功能包括：Web容器、EJB容器、数据源服务、集群管理等。 2.产品部署在服务器，以后台服务形式运行，用户通过管理控制台或者命令行工具完成上层应用的部署、启动、停止等操作。 | 1 | 2 |  |
| 数据库 | 1.具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。 2.产品部署在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具管理系统或命令行工具，可实现对数据对象(表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等)的配置管理，开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品。 | 1 | 2 |  |
| BK中心分局配套 | 迁移原有BK中心分局配套至新一代GA网与市局BK中心进行对接，并进行信创适配工作，适配国产服务器硬件，以及国产安全可靠的数据库、中间件等产品软件。 具体包括后台BK、BCK管理、链路监测、系统管理、商用密码对接等应用模块 | 3 | 1 |  |

★其中数据库必须满足《财政部工业和信息化部关于印发<数据库政府采购需求标准（2023 年版）>的通知》（财库〔2023〕35号）文件的要求，投标人应提供实质性响应承诺函。（需提供承诺书，承诺本项目投标操作系统和数据库软件满足采购需求文件中加“*”指标要求，未提供视为不满足）

- 系统集成要求

本次项目涉及服务器、国产操作系统、国产数据库、国产中间件等基础软硬件产品。为保障项目建设目标的实现，要求将分局BK业务系统、硬件、网络、产品软件进行集成；其中硬件包括甲方提供的服务器5台，需将该部分服务器进行上架实施、接入分局GA网，产品软件包括甲方提供的操作系统以及本项目需采购的数据库、中间件等。

本项目甲方提供的服务器配置如下：

| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | CPU：鲲鹏920/32核 2.6GHz 内存：64GB 硬盘：2.5 英寸 600GB 10K SAS *2 | 5台 |
| 2 | 操作系统 | 国产化操作系统，适用平台包括龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、LINUX | 5套 |

工作内容包含：

（1）按照系统设计，进行系统实施，包括设备安装、软件配置、数据迁移等。

（2）对实施后的系统进行调试，确保系统能够正常运行，满足用户方业务需求。

（3）对系统进行定期的维护和升级，确保系统稳定性和安全性。

- 建设周期

本项目建设周期预计12个月。合同签订后9个月内完成开发调试，试运行不少于3个月后组织验收。

- 服务要求

  - 8.1实施要求

供应商应制定详细的项目分步分项的实施方案，包括项目进度计划及保证措施，并提供项目管理方案、实施进度、实施范围、项目验收方案、系统发生故障时的系统应急预案、技术支持及培训方案、售后服务方案等。

成交供应商负责所有采购范围内软件的交货及实施调试等工作。

  - 8.2团队服务

投标人应承诺组建项目实施团队，负责建设项目交付和后续运行维护，按时保质保量完成相关建设并提供高质量的后续服务。项目组团队人员配置科学合理、分工明确。

除驻场人员外，投标人还应具备一定规模和专业的二线支持团队，系统升级和系统集中使用期间，二线支持团队应根据要求进行驻场服务。

（1）项目实施团队至少3人或以上，至少有2人需具备系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师或高级职称任意一种资质证书，需具备2年以上工作经验（从全日制最高学历的毕业时间计起）。

（2）项目负责人需具备本科或以上学历，10年或以上软件开发项目建设经验，具备系统集成相关中级以上证书（含中级）。

  - 8.3文档要求

成交供应商应根据项目进展和合同要求，按照系统工程、软件工程方法，按时提供相关文档及技术成果。文档必须满足国家标准、行业标准、建设单位和监理单位的要求。

各阶段成交供应商应提交的文档包括但不限于：

1、项目管理类：项目计划文档、项目变更控制文档、项目验收计划、项目总结报告等。

2、软件开发类：针对本项目的后台BK、BCK管理、链路监测、系统管理、商用密码应用对接等功能需提供需求调研计划、需求调研材料、软件需求分析报告、软件概要设计说明书、软件详细设计、项目测试报告、软件开发编码规范等文档材料内容作为项目的归档材料。

3、组织实施类：系统部署实施计划、部署实施方案等。

4、系统管理与维护类：安装部署手册、管理员手册、用户操作手册。

  - 8.4培训要求

应对采购人进行培训，包括系统管理员培训和采购人操作培训。使采购人的相关技术人员得到全面提升，能够尽快地熟悉系统的性能和使用方法，具备独立进行管理、故障处理、日常维护等工作能力。培训要求如下：

1、成交供应商应安排经验丰富的培训人员，为系统使用人员提供系统配置、开发、使用和维护等方面的培训。

2、成交供应商应提供详细的培训方案。培训方案主要包括培训组织机构、培训内容、培训大纲、培训计划、培训对象等，并按照上述要求进行详细说明。

3、成交供应商负责提供培训所需计划和资料、培训教材格式包括用户操作手册、培训PPT，培训所使用的语言和教材必须是中文。

4、培训的时间、内容、人员、期次等具体内容在执行过程中需根据项目建设单位意见进行调整，需要对建设单位用户开展培训。

  - 8.5测试要求

系统应按照有关国家和行业标准进行严格的单元测试、集成测试和采购人接受测试等，成交供应商的项目团队中应有专门的测试团队，应制定详细的测试计划、测试方案并予以执行。

测试包含：系统软件模块的功能测试、性能测试以及总体的系统联调测试。

测试中产生的问题，成交供应商须及时解决，直到主要指标及性能达到规范要求。

  - 8.6保密要求

投标人必须提供对本项目的保密承诺，保证对项目实施过程中产生的各类技术文件、信息以及由采购人、监理单位提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

  - 8.7验收要求

（1）验收前，投标人需提供系统设计书、源代码、技术文档、用户操作手册、安装指南等项目竣工验收材料；

（2）交付的软件产品需通过第三方软件测评、安全测评、密码安全测评；

- 售后服务

  - 9.1维保期

维保期：本项目整体免费维保期限为自竣工验收之日起三年。（提供承诺函加盖投标人公章）

  - 9.2售后服务要求

（1）项目建成后，投标人须提供配有3人以上的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应，保证使用单位的正常工作。

（2）需结合项目实际，制定有效的运维保障方案和安全应急措施。（提供方案和措施加盖投标人公章）

（3）远程响应及技术支持服务，提供项目组技术人员的7*24小时服务热线；针对采购人提出的问题，通过电话解答咨询、指导应用和故障排除。对于无法解决的问题，及时受理登记，安排运维任务。（提供承诺函加盖投标人公章）

（4）要求供应商在3年维保期内，若市局BK中心平台升级优化，须相应提供分局平台免费优化升级服务。免费维保期后，采购人新增应用系统时，须配合提供软件对接等技术服务。

（5）成交供应商在维保期内应对系统实施全面的运行维护，保障系统的安全性、可用性、可靠性。

（6）软件交付后源代码及知识产权全部归用户方所有。

（7）在维保期内，系统出现问题或故障时，指定有经验的技术人员，及时赶到现场进行故障排除。一般问题2小时内响应，4小时内到达现场，8小时内修复故障；严重问题1小时内响应，2小时内到现场服务，2小时内修复故障。

（8）在维保期内，每季度进行系统整体优化和巡检，重大节假日前必须进行系统全面巡检。若用户在免费维保期内对硬件环境进行调整，中标方需免费完成相关集成工作。

（9）中标方在用户方指定的重大节点前对系统全面巡检，并根据用户方的要求在重大活动期间指派不少于1人进行7×24小时的现场技术支持服务。

  - 9.3人员要求

1、售后服务人员与招标方签订有关工作保密协议，到分局的售后服务人员通过分局背景审查不通过则无条件更换，并遵守公安的各项保密安全措施,定期参加分局开展的保密教育培训。

2、售后服务人员能独立完成对系统的现场巡检、维护及故障快速响应处置工作。

3、遇到重大问题，供应商能及时组织安排技术人员快速响应并解决问题。

4、熟悉分局各系统软硬件运行环境、运作流程。熟悉事件管理和问题管理流程，熟悉配置管理、事件管理和问题管理的流程。

5、负责对系统管理人员和分局进行全面的免费培训,提供相应的教材和讲解说明,使分局能够独立进行日常管理和维护,同时积极配合用户方做好培训教材的准备工作,并向分局提供本服务项目系统的信息咨询、协助工作。

- 验收指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 项目完成指标 | 建设完成度 | 完成100% |
|  |  | 系统对接指标 | 完成与市局BK中心的对接 |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
|  | 时效指标 | 项目实施进度 | 批复后12个月内完成建设任务 |
|  | 成本指标 | 预算刚性约束 | 不超项目预算 |
|  |  | 控制成本管理规范性 | 成本管理规范 项目变更内容控制在10%以内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基础数据赋能 | 提升 |
|  |  | 业务办理效率和节约成本支出 | 提升 |
|  | 社会效益 指标 | 公共安全保障能力 | 提升 |
|  |  | 数据应用能力 | 提升 |
|  | 生态效益 指标 | 环保达标率 | 100% |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 用户满意度 | ≥90% |